營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
一０、我國推動都市更新多年，惟推動進展未盡理想，仍待積極推動及持續協調輔導促成
中央都市更新基金110年度「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列辦理都市更新發展計畫等補助項目之經費2億5,000萬元。經查：
(一)都市更新條例修正概況
我國平均屋齡老化，早期建築法令較缺乏耐震等安全考量，對公共安全形成隱憂，民眾居住安全保障及品質有待提升，,且存有城市之空間規劃未盡符合現代需求、建築物間棟距不足及巷道狹窄等問題，亟待透過都市更新(以下簡稱都更)改善城市風貌。
我國於87年11月11日公布施行都市更新條例，規範引導民間資源投入、建立多數決權利變換、容積及賦稅減免等獎助誘因等機制，期促進都市土地之計畫及開發利用，整體改善都市空間環境與復甦都市機能。該條例期間歷經9次修法[1]，最近一次修法，係因實務上面臨公私部門都更量能不足、公權力未彰顯、審議程序冗長、弱勢戶需協助等議題，加以101年文林苑爭議及102年司法院大法官第709號解釋宣告部分條文違憲[2]，爰進行以「加速都更、解除違憲」為主軸之修法，並於108年1月30日由總統公布施行。
[1] 分別於88年間、89年間、92年間、94年間、96年間(2次)、97年間、99年間及108年間修法。
[2] 大法官第709號解釋針對文林苑案、新北市土城區大慶信義福村案、陳氏萬隆與彭氏永吉等都更計畫，針對核准都更程序、比率、都更擬定或變更後送審議前參與等條文，不符合正當行政程序，爰宣告違憲。
修法前計8章67條，修法後計9章88條，修正重點計有簡明都更程序、連結都市計畫、精進爭議處理、強化政府主導、增強都更信任、協助更新整合、擴大金融參與及保障民眾權益等8大面向[3]，並配套完成相關法令修正[4]，以健全強化都更機制。
[3] 本段修法重點摘述整理自營建署網站「都市更新條例修正公布，加速推動解除違憲」專題報導資料。
[4] 108年5月14日訂定發布各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法、5月15日修正發布都市更新條例施行細則、5月16日修正發布都市更新會設立管理及解散辦法及都市更新建築容積獎勵辦法、5月27日修正發布都市更新事業接管辦法、6月17日修正發布都市更新權利變換實施辦法、訂定發布都市更新事業實施者公開評選辦法、訂定發布公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法、訂定發布都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則、6月25日訂定發布各級都市更新公開評選申訴審議會組織辦法及7月9日訂定發布都市更新公開評選申訴審議收費辦法等。
(二)推動都市更新之進展未盡理想，部分已核定案件尚未動工
我國自87年起即陸續推動各項都市更新計畫，惟據營建署說明係因都市更新重建仍須整合住戶意見始得進行，致推動情形未盡理想。截至109年8月底都市更新申請案件1,333件，整合中11件、報核中390件、已審定34件、已核定公布實施898件。已核定之案件大致集中於六都，分別為臺北市508件、新北市152件、桃園市8件、臺中市86件、臺南市83件及高雄市10件，總計847件、占案件量94.32%。雖近年來已核定案件大致呈逐年成長，106年度至109年8月底各為77件、77件、103件及63件，惟已核定案件898件中尚有264件仍未動工(詳表1)，允宜輔導協助加速推動。
表1　都市更新案件統計表 　　 單位：件
縣市別	整合中	報核中	已審定	已核定公布實施				總計	核定年度
				已完工	施工中	未動工	小計		109	108	107	106
臺北市	8	230	25	225	124	159	508	771	28	65	48	57
新北市	0	113	7	50	40	62	152	272	12	29	14	13
桃園市	0	5	0	2	1	5	8	13	4	1	0	0
臺中市	0	15	2	60	14	12	86	103	12	3	6	1
臺南市	0	1	0	78	3	2	83	84	2	0	1	5
高雄市	3	7	0	4	1	5	10	20	1	0	2	1
基隆市	0	2	0	2	2	0	4	6	0	0	2	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
新竹市	0	14	0	3	3	5	11	25	2	3	2	0
苗栗縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
南投縣	0	0	0	19	1	9	29	29	0	0	0	0
彰化縣	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0
嘉義市	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
澎湖縣	0	2	0	0	0	2	2	4	1	1	0	0
總計	11	390	34	444	190	264	898	1,333	63	103	77	77

說　　明：資料截止日為109年8月底。已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄109年8月底之累計數。
資料來源：營建署。
綜上，我國平均屋齡老化，109年第2季全台屋齡30年以上之房屋達436萬餘件，早期建築法令較缺乏耐震等安全考量，且存有城市之空間規劃未盡符合現代需求、建築物間棟距不足及巷道狹窄等問題，亟待透過都市更新改善城市風貌，我國雖推動都市更新多年，惟推動情形未盡理想，截至109年8月底已核定公布實施之案件數僅898件，仍待積極推動及持續協調輔導促成。