立法院交通委員會考察臺東地區交通建設紀錄

- 考察日期：110年3月31日(星期三)

- 考察地點：臺東地區

- 召集委員：陳委員素月

- 參加委員：劉委員櫂豪、邱委員臣遠

- 參加單位或人員：

立法院交通委員會                陳秘書淑玫等

廖國棟委員國會辦公室            王主任坤星等

行政院東部聯合服務中心          洪執行長宗楷等

臺東縣政府                      王副縣長志輝等

交通部                          林部長佳龍

交通部航政司                    何司長淑萍等

交通部民用航空局                林局長國顯等

交通部公共關係室                楊參事永盛等

- 簡報及討論過程：略

- 結論：

- 臺東機場空側道面改善工程案

決議：請民航局積極辦理並控管施工進度及品質，期於111年底如期如質完成本工程，俾以提供空中巴士321、波音737-800等大型飛機可常態性起降臺東機場，提升臺東地區空中運能及服務品質，進而促進臺東國際觀光發展。

- 蘭嶼機場跑道整建工程案

決議：請民航局積極辦理並控管施工進度及品質，確保本工程於112年底如期如質完工，以完善機場相關設施及服務，為疫後觀光做好充足準備。

- 臺東航空站廁所整修改善工程案

決議：請民航局持續督導臺東航空站積極辦理，期於111年底前如期如質完工，以提供旅客舒適、便利之機場服務設施與空間。

- 蘭嶼及綠島機場外觀風貌改造計畫案

決議：交通部持續以交通美學及交通平權辦理相關交通建設，爰請民航局依預劃期程推動辦理蘭嶼、綠島機場外觀及周邊改善時，將在地特色的設計美學導入機場風貌，期以提升機場服務水準，促進地方觀光與產業發展。

- 研議臺東機場航班增加及調降票價之可行性

決議：臺東機場每逢連假易發生班機經常性客滿情形，後續請民航局以「便利創造需求」之思維，會同航空業者研議臺東機場航班增加及調降票價之可行性，俾以因應未來花東運量增加趨勢。

- 考察結束：3月31日11時整

(以下空白)