立法院交通委員會考察臺東地區交通建設紀錄
1. 考察日期：110年3月31日(星期三)
2. 考察地點：臺東地區
3. 召集委員：陳委員素月
4. 參加委員：劉委員櫂豪、邱委員臣遠
5. 參加單位或人員：
立法院交通委員會 陳秘書淑玫等
廖國棟委員國會辦公室 王主任坤星等
行政院東部聯合服務中心 洪執行長宗楷等
臺東縣政府 王副縣長志輝等
交通部 林部長佳龍
交通部航政司 何司長淑萍等
交通部民用航空局 林局長國顯等
交通部公共關係室 楊參事永盛等
1. 簡報及討論過程：略
2. 結論：
臺東機場空側道面改善工程案
決議：請民航局積極辦理並控管施工進度及品質，期於111年底如期如質完成本工程，俾以提供空中巴士321、波音737-800等大型飛機可常態性起降臺東機場，提升臺東地區空中運能及服務品質，進而促進臺東國際觀光發展。
蘭嶼機場跑道整建工程案
決議：請民航局積極辦理並控管施工進度及品質，確保本工程於112年底如期如質完工，以完善機場相關設施及服務，為疫後觀光做好充足準備。
臺東航空站廁所整修改善工程案
決議：請民航局持續督導臺東航空站積極辦理，期於111年底前如期如質完工，以提供旅客舒適、便利之機場服務設施與空間。
蘭嶼及綠島機場外觀風貌改造計畫案
決議：交通部持續以交通美學及交通平權辦理相關交通建設，爰請民航局依預劃期程推動辦理蘭嶼、綠島機場外觀及周邊改善時，將在地特色的設計美學導入機場風貌，期以提升機場服務水準，促進地方觀光與產業發展。
研議臺東機場航班增加及調降票價之可行性
決議：臺東機場每逢連假易發生班機經常性客滿情形，後續請民航局以「便利創造需求」之思維，會同航空業者研議臺東機場航班增加及調降票價之可行性，俾以因應未來花東運量增加趨勢。
考察結束：3月31日11時整
(以下空白)