我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討專題報告
一、鄰近國家造艦計畫發展進程
(一)韓國
以韓國近5年國防預算編列情形觀之(詳表2-1-1)，2017至2021年之國防預算由40.3兆韓元增加至52.8兆韓元，預算金額概呈上升趨勢。又國防預算分占政府總預算及國內生產總值(GDP)之比率介於13.86%至14.65%及2.20%至2.53%間，5年間國防預算金額所占比率變化不大。而國防預算中有關海軍戰力營運預算介於1.9兆至2.8兆韓元間，占國防預算之比率為4.71%至5.58%間，海軍戰力營運預算規模均維持一定比率。
表2-1-1 韓國近5年(2017至2021年)國防預算編列情形表單位：兆韓元
項目	海軍預算 / 說明1	國防預算	海軍預算占國防預算之比率	國內生產總值(GDP）	國防預算占GDP之比率	政府總預算	國防預算占政府總預算之比率
2017年	1.9	40.3	4.71%	1,835.7	2.20%	275.0	14.65%
2018年	2.2	43.2	5.09%	1,898.2	2.28%	301.4	14.33%
2019年	2.3	46.7	4.93%	1,919.0	2.43%	331.8	14.07%
2020年	2.8	50.2	5.58%	1,984.3	2.53%	356.6	14.08%
2021年	2.5	52.8	4.73%	-	-	380.9	13.86%

資料來源：韓國國防部(https://www.mnd.go.kr)及韓國國防部防衛事務廳(http:// dapa.go.kr)；本研究整理。
說 明：表列海軍預算係為「國防預算-戰力營運費用-海軍業務」項下之預算案數。
韓國早在1980年代就體會國艦國造重要性。剛開始因為缺乏設計能量，故從門檻較低之目標著手，引進外國技術在國內組裝；漸漸掌握經驗後，開始增加研發比例，切入較為高端裝備，朝國防自主路線邁進。
直至1991年後，隨著經濟實力不斷增強，海外利益不斷拓展，加上周邊鄰國中、日海軍發展迅速，韓國政府加緊推行「自主防衛」建軍方針及「攻擊防禦」之國防戰略，自1998年起展開一系列海軍自製艦艇計畫包括：驅逐艦計畫(KDX)、次世代韓國驅逐艦計畫(KDDX)、攻擊型潛艇計畫(KSS)、未來巡防艦實驗計畫(FFX)及大型兩棲直昇機突擊艦計畫(LP-X)等5項。
驅逐艦方面，建造如KDX-I、KDX-II、KDX-III及KDDX四級驅逐艦。在航母方面，陸續建造4艘大型兩棲直昇機突擊艦，如LP-X。在潛艇方面，隨著韓國引進德國原始209型後，又接連引進德國214型絕氣推進（Air-Independent Propulsion, AIP）技術自行生產潛艇，如KSS-I、KSS-II及KSS-III。在巡防艦方面，接連建造數十艘具有世界先進水準之大型水面艦艇，如FFX-I、FFX-II、FFX-III，韓國海軍歷次主要自製艦艇建造情形(詳表2-1-2)。
韓國幾十年來國艦國造成果，除了自用之外，也能自行改建造潛艦來外銷，分別在2004年及2009年成功獲得印尼海軍改裝2艘現役潛艦翻修升級及潛艦基地設施翻修之合約[1]，足見韓國造艦實力已逐漸受國際肯定。
[1] 韓國2000年代獲得德國授權，能自行建造TR-1400型潛艦來外銷，並在2004年以國產張保皋級之改良型209潛艦，成功獲得印尼海軍改裝2艘現役TR-1300潛艦之翻修升級合約，2艘改良作業分別在2006與2011年進行，項目包括艦體之翻修、改良艦上聲納/雷達/武器系統等；在2009年，韓國大宇重工獲得印尼海軍翻修潛艦基地設施合約。
表2-1-2韓國海軍歷次主要自製艦艇建造情形表
計畫別	排水量(噸)	預計數量(艘)	首艦交付時間	末艦交付時間	造船廠/承造數量(艘)	平均造價(億美元)
KDX-I	(標準)3,200 / (滿載)3,900	3	1998年	2000年	大宇(3)	-
KDX-II	(滿載)4,800	6	2003年	2008年	大宇(3) / 現代(3)	-
KDX-III	第一批 / (標準)7,650 / (滿載)10,290	3	2008年	2012年	大宇(1) / 現代(2)	9.23
	第二批 / (標準)8,300 / (滿載)10,000	3	2024年 / (預估)	2028年 / (預估)	研發中	11.00
KDDX	6,000噸級	6	2020年 / (預估)	2030年 / (預估)	研發中	10.00
KSS-I	(浮航)1,260 / (潛航)1,440	9	1993年	2001年	德國進口(1) / 大宇(8)	1.91
KSS-II	(浮航)1,690 / (潛航)1,860	9	2007年	2017年	大宇(3) / 現代(6)	3.30
KSS-III	(浮航)3,358 / (潛航)3,705	9	2020年	2029年	大宇(2) / 現代(1) / 第一批	7.80
FFX-I	(標準)2,300 / (滿載)2,800	6	2013年	2016年	現代(3) / STX(3)	2.50
FFX-II	(標準)3,080 / (滿載)3,650	8	2018年	-	大宇(2) / 現代(4)	2.38
FFX-III	(標準)3,597 / (滿載)4,135	9	2024年	-	現代(1)	3.00
LP-X	(標準)14,500 / (滿載)18,800	4	2007年	-	韓進(2)	(首艘)4.82
	合計

資料來源：本研究整理；韓國海軍(https://www.navy.mil.kr)；MDC網站(http://www.mdc.idv.tw/mdc/)。
說 明：1.造船廠現代重工（HHI）；海洋與造船集團(STX)；大宇造船/海事工程（DSME）；韓進重工(Hanjin Heavy Industries)。
2.驅逐艦計畫(KDX)；次世代韓國驅逐艦計畫(KDDX)；攻擊型潛艇計畫(KSS)；未來巡防艦實驗計畫(FFX)；大型兩棲直昇機突擊艦計畫(LP-X) 。
(二)日本
日本造艦計畫之內容自1980年代後半期公布於《中期防衛力量整備計畫》(下稱：《中期防》)內，為配合防衛戰略之轉換，每5年造艦計畫也會做相應調整，各《中期防》主要艦艇建造之預計數量詳表2-1-3。在2019 年《防衛計畫大綱》[2]中提出自衛隊新編制，並大幅增加海上自衛隊之艦艇數量及配備，預計2019-2023年內新增23艘軍艦包括：護衛艦10艘、潛艦5艘、巡防艦4艘及其他艦艇4艘，總噸數達6.6萬噸。
[2] 《防衛計畫大綱》為日本防衛之基本方針、防衛力量意義作用以及今後防衛力量之基本方針，包括自衛隊之具體體制、主要裝備之維修目標標準等。
表2-1-3 日本歷次《中期防》造艦預計數量表 單位：艘；萬噸
中期防計畫期間	護衛艦	潛艦	巡防艦	其他	建造總數	建造總噸數
1996年-2000年	7	5	-	18	30	9.4
2001年-2005年	5	5	-	15	25	8.6
2005年-2009年	5(3)	4	-	8	17	5.7
2011年-2015年	3(2)	5	-	5	13	5.1
2014年-2018年	5(2)	5	-	5	15	5.2
2019年-2023年	10	5	4	4	23	6.6

資料來源：日本防衛省(https://www.mod.go.jp)，本研究整理。
說 明：1.2011《中期防》《中期防衛力量整備計畫》因政權輪替於 2013 年廢止，其後提出新的 2014《中期防》。
2.()表護衛艦中內含神盾級護衛艦數量。
另以日本防衛省近年(2017至2021年)造艦及維修經費編列情形觀之(詳表2-1-4)，5年間艦艇整備費(含建造及維修費用)介於968億餘日圓至1,341億餘日圓，占防衛省預算之比率為1.96%至2.78%，由於日本每年度造艦計畫受防衛預算之變化所影響，且受限於憲法第九條與防衛預算不得超過 GDP 1%等限制，致使造艦政策在預算有限之下，不得不朝向船體大型化及高性能化發展，進而聚焦於多功能護衛艦之建造。
表2-1-4 日本防衛省造艦及維修經費編列情形表 單位:億日圓
項目	艦船整備費(A)				防衛省預算 (B)	占比(A/B)
	艦船建造費	艦船維修費	以民間基金用於國防船舶維修及管理費	合計
2017年	378.82	936.00	26.28	1,341.10	48,293.77	2.78%
2018年	23.40	919.74	25.52	968.66	49,296.36	1.96%
2019年	151.03	862.92	25.76	1,039.71	49,311.81	2.11%
2020年	160.32	932.79	25.99	1,119.11	49,551.06	2.26%
2021年	45.63	1,078.14	25.99	1,149.77	51,655.09	2.23%

資料來源：日本防衛省，https://www.mod.go.jp/j/yosan/gaisan/index.html；本研究整理。