我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討專題報告
五、造艦、接艦、訓練、艦造管理等各項作業，允宜適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保造艦計畫如期如質如預算完成
近年來配合國艦國造政策方向，包含海巡艦艇、巡防艦、兩棲船塢登陸艦、潛艦等造艦計畫，由海軍及海巡署編列預算逐年推動。各項造艦計畫之執行允宜導入專案管理機制，適當周延規劃預算資源與人力配置，期能在預劃時程及核定預算下，有效管控專案執行效益與品質，以確保造艦計畫如期如質如預算完成。經查：
(一)依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力
海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自107 年至116 年之10 年間，新建4000 噸以下艦(船)艇合計141 艘，其中建造35噸級巡防艇以上計91 艘，另加上「強化海巡編裝發展方案」尚有15 艘100 噸級巡防艇未交船，至116 年巡防艦總數量將增加至30艘，且船隊之總噸位數量亦將大幅增加。又海軍於104 年至109 年間分別啟動「高效能艦艇後續量產」等8項造艦計畫，新建艦(船)艇合計44 艘，其中包含多艘逾千噸級之大型軍用艦艇，顯見我國未來海勤人力需求將增加。
參據海巡署及海軍提供之所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判資料得知(詳表4-5-1)，海巡署109至116年度新造艦艇所需人力合計2,317人，扣除汰除艦艇可運用人力1,606人，尚需請增員額711 人。另海軍109至116年度新造艦艇所需人力合計1,126人，扣除汰除艦艇可運用人力1,465人，員額轉換需求數339 人[1]。是以，各造艦機關為免發生「有船無人」之問題，依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力。
[1] 詢據海軍說明該期間汰除艦艇後賸餘人力339人，人力將採機動調配轉換至所屬單位之陸上勤務員額，未來視新造艦計畫人力需求再行轉回海上勤務員額。
表4-5-1各造艦機關所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判表
     單位：人
年度		109	110	111	112	113	114	115	116	總數
海巡署	新造艦艇所需人力(A)	184	334	324	388	322	323	233	209	2,317
	汰除艦艇可運用人力(B)	130	210	242	266	188	251	188	131	1,606
	請增員額數(A-B)	54	124	82	122	134	72	45	78	711
海軍	新造艦艇所需人力(C)	34	277	106	224	0	272	213	0	1,126
	汰除艦艇可運用人力(D)	0	307	108	528	0	178	344	0	1,465
	員額轉換後需求數(C-D)	34	-30	-2	-304	0	94	-131	0	-339

資料來源：海巡署及海軍提供。
說 明：資料統計至110年3月底止。
(二)因應未來幾年造艦計畫高峰期，允宜妥善規劃人力培訓相關配套措施，以維持所屬艦艇人員適任性
我國海軍艦艇訓練制度係參考美國海軍艦艇訓練精神與施行作法採自評、自訓方式進行艦隊整合性訓練。有關船員資格、訓練模式排除《船員法》適用，證照制度仿照美國海軍採取人員合格簽證(Personnel Qualification System，簡稱 PQS)制度，可針對各類型船艇結構與設備差異性，依艦型與特性進行各項專業性項目簽證[2]，所屬人員訓練經專業測驗合格後由訓練機關核予結訓證明書，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務，用以維持艦艇人員適任性。經海軍統計106 年至 110年截至3月底止之訓練發證成效(詳表4-5-2)，自辦訓練合計195班次及3,542人次，委外訓練合計21班次及282人次。
[2] 專業性簽證可分為艙面與輪機兩部分，皆是以取得艙面(輪機)值更官人員簽證為目標，簽證方式先以筆試測驗為第一關，測驗合格後即登艦依考核表內項目逐項、逐層考核實習滿1年以上即可取得資歷，再由船艦主官考核簽署後，由海軍司令部發證，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務。資料來源，藍侑書等6人，〈海巡機關海勤人力培訓之研究〉，《海洋委員會海巡署自行研究報告》，2019年12月，頁18。
另海巡署為維持所屬艦艇人員適任性，依「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」規定[3]，辦理海巡艦船艇人員資格、訓練、測驗及發證等事項。經統計該署106 年至 110年截至3月底止之訓練及發證成效(詳表4-5-2及4-5-3)，自辦訓練合計43班次及806人次，委外訓練合計75班次及1,496人次；換發證書148張，核發證書1,002張，合計1,150張，占總海勤人數(1,971人)之比率為58.35%，該署現有海勤人力適任證書持照率未於6成，恐影響海勤任務之執行。
[3] 在船員法103年6月修正前，海岸巡防機關專業訓練、測驗及發證制度係比照商船模式辦理，但自排除船員法適用後，海巡署便自成體系，訂定「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」。
因人力培訓非一蹴可及，為應政府未來幾年造艦計畫高峰期，造艦機關允宜妥善規劃相關配套措施並維持所屬艦艇人員適任性，以利海上勤務之遂行[4]。
[4] 詢據海巡署說明，因海勤人員申請適任證書需檢具航海人員測驗合格證明、5至8類訓練合格證書及海勤資歷，證照取得須投注時間與訓練成本，為因應「籌備海巡艦艇發展計畫」接船任務實需，已逐年依該署艦隊分署提出訓練需求編列相應預算，確保訓量滿足實需，以提升艦艇證照數量。
表4-5-2 海軍及海巡署106年至110年截至3月底止辦理海上勤務自辦訓練及委外訓練成效統計表 單位：班次；人次
機關	海軍說明1				海巡署
區分	自辦訓練		委外訓練		自辦訓練		委外訓練
年度	班次	人次	班次	人次	班次	人次	班次	人次
106	45	794	6	84	11	210	21	383
107	49	868	6	83	10	253	21	449
108	46	926	6	74	13	210	14	252
109	42	822	3	41	8	125	18	398
110	13	132	0	0	1	8	1	14
合計	195	3,542	21	282	43	806	75	1,496

資料來源：海軍及海巡署提供；本研究整理。
說 明：1.海軍士官兵現行艦艇海上勤務訓練，由海軍技術學校針對海上勤務及海事專業科目實施教育班隊授課（自辦訓練），完訓後核予結訓證明書；另針對艦長人員培訓，部分課程委由基隆國立臺灣海洋大學或國立高雄科技大學辦理（委外訓練），完訓人員核發結訓證明。
2.資料統計至110年3月底止。
表4-5-3 海巡署106至 110年截至3月底止訓練及發證成效表單位：張
發證項目	張數	佔現有總海勤人數(1,971人)百分比
換發證書	148	7.51%
核發證書	1,002	50.84%
合計	1,150	58.35%

資料來源：海巡署提供。
說 明：1.總海勤人數：係指實際配置且服勤於該艘艦船艇之工作人員(含軍、警、文職、關務人員及約僱人員)。
2.換發證書：持交通部適任證書參加實作評核後換發海巡機關適任證書者。
3.核發證書：包含下列兩項種類證書統計資料(1)之前未申請過人員首次申請核發證書。(2)海巡機關適任證書效期為5年，逾期後須持體檢表、5年內至少一年之海勤資歷換發新證書。
(三)各項造艦計畫允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成
造艦計畫執行包含建造專案監督管理、艦艇細部設計、建造施工藍圖、生產建造技術以及整體後勤管理規劃及教育訓練等階段，故從最初階段至建造完成需耗費冗長時間。如何在有限之資源下，造艦計畫能依專案管理程序、步驟在各階段執行節點如期、如質、如預算達成目標，事前之規劃與考量及專案執行之時程、人員、預算管理，為影響專案成功與否之關鍵因素。
鑑此，為有效管控造艦專案執行效益與品質，海軍及海巡各項造艦計畫執行允宜導入專案管理，透過計畫（P）→執行（D）→查核（C）→處置（A）等4項程序循環進行，持續檢討改進。另在造艦、接艦、訓練等各階段中適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫均能達成「如質、如期、如預算」之目標。