近年中央政府對於水資源之建設、調度及運用等政策執行概況之探討目錄
        頁次
近年中央政府對於水資源之建設、調度及運用等政策執行概況之探討
壹、前言
為因應氣候變遷對於我國水環境之影響，中央政府106年度提出前瞻基礎建設計畫特別預算(以下簡稱前瞻計畫特別預算)，預計8年投入「水環境建設」1,942億餘元(包含「水與發展」854.24億元、「水與安全」816.26億元及「水與環境」272.13億元等3大項目)[1]，規劃營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水之優質水環境。惟去(109)年6月以來我國遭逢半世紀來最嚴峻的枯旱狀況，中央政府陸續就部分缺水地區實施農田停灌、減壓供水及分區限水等抗旱措施，爰本報告將就近年中央政府對水資源之建設、調度及運用等政策執行概況進行探討，期瞭解政府投入水資源開發建設及營運管理等經費之執行成效。
[1] 106年4月核定「前瞻基礎建設計畫」原定「水環境建設」2,507.73億元；110年4月修正為1,942.63億元。

貳、近年我國水資源運用及建設經費編列概況
我國因地形狹長及坡陡流急等地理條件影響，水資源不易留存，加上近年人口集中都市化及產業蓬勃發展，用水需求持續成長，謹彙整統計近年全國水資源運用及中央政府投入水資源建設經費情形，俾以瞭解我國水資源經理之推動辦理概況。
一、近年我國水資源運用實況
彙整近年度經濟部水利署(以下簡稱水利署)定期對全國水資源供需之相關統計資料，詳表2-1-1及表2-1-2，並說明如下：
(一)自105年度起全國總用水量呈逐年微幅上升之趨勢：105至108年度我國平均年總用水量166.61億立方公尺(含地面水及地下水)，概呈逐年微幅上升之趨勢，惟較100年度172.18億立方公尺，近年略有減少。
(二)主要供水來源以地面水為主，地下水逐年改善下降：比較供水來源，仍以地面水為主，約占整體用水量67.42%，隨政府各項水資源工程之完成，呈逐年上升趨勢，地下水之用量亦因近年保育工作之推動，逐年改善下降。
(三)農業用水約占7成，近年略有下降，工業及生活用水量逐年增加：105至108年度平均年農業用水量約118.37億立方公尺，約占整體用水量之7成，較100年度124.35億立方公尺，略有下降，惟生活及工業用水量100、105及108年度分別為47.83、48.12及48.57億立方公尺，概呈逐年增加趨勢。
(四)年總用水量占降雨量比率未及2成，未見重大變化：據水利署之統計推估，105至108年度我國平均降雨量約967.68億立方公尺，水源利用率未及2成，蓄豐濟枯仍是我國水資源經理最大挑戰。
(五)隨自來水普及率之提升，售水量逐年提升：隨自來水管線鋪設之提升，109年底全國自來水普及率達94.86%，較100年度92.55%，增加2.31個百分點，自來水配水量及售水量亦逐年增加，100及109年度售水量分別為28.32及33.14億立方公尺，近10年增幅達17.02%。
表2-1-1：近年度全國水資源供需概況 單位：億立方公尺；%
年度		100		105		106		107		108
		數量	占比	數量	占比	數量	占比	數量	占比	數量	占比
年總供水量	地面水	114.97	66.77	110.86	67.00	112.00	67.29	112.81	67.50	113.64	67.89
	1.河川 / 引水	73.83	42.88	69.27	41.87	69.66	41.85	70.27	42.05	72.63	43.39
	2.水庫 / 供水	41.14	23.89	41.59	25.14	42.34	25.44	42.54	25.45	41.00	24.49
	地下水	57.12	33.17	54.52	32.95	54.37	32.66	54.23	32.45	53.63	32.04
	其他	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.04	0.09	0.05	0.13	0.08
	合計	172.18		165.46		166.45		167.13		167.39
年總用水量	農業用水	124.35	72.22	117.34	70.92	118.43	71.15	118.90	71.14	118.82	70.98
	生活用水	32.31	18.77	31.83	19.24	31.47	18.91	31.56	18.88	31.86	19.03
	工業用水	15.52	9.01	16.29	9.85	16.54	9.94	16.68	9.98	16.71	9.98
	合計	172.18		165.46		166.45		167.13		167.39
年降雨量		828.00		1,180.08		936.36		872.28		882.00
年總用水量占降雨量比率		20.79		14.02		17.78		19.16		18.98

說 明：1.109年度水資源供需概況仍在統計中(依據水利署公務統計規範，各管理單位應於次次年2月底前填報該署完成彙編)。
2.水庫相關資料係以40座主要水庫為計算標準。
3.「年總供水量-其他」含海淡水及境外引水；各標的之用水量除需水量外並含輸水損失，另除地下水用水量外均不含非灌區農業用水。
資料來源：水利署網站/各年度水利統計書刊及公務統計報表。
表2-1-2：近年度我國自來水供水概況 單位：公里；億立方公尺；千人、%
年度	100	105	106	107	108	109
管線長度	61,888	64,973	65,915	66,896	67,797	75,886
配水總量	39.90	39.46	40.43	40.81	40.98	42.17
售水總量	28.32	29.92	30.99	31.51	31.86	33.14
實際供水人數	21,494	22,060	22,136	22,208	22,278	22,349
全國普及率(年底)	92.55	93.71	93.91	94.14	94.39	94.86

說 明：普及率為實際供水人數占行政區域人數之比率。
資料來源：同表2-1-1。

二、近年因乾旱實施水源調度及分區供水情形
臺灣地區用水來源主要來自天然降雨並集中於梅雨颱風季節，豐水期（5-10月）與枯水期（11-4月）降雨懸殊(約8比2)，加以地形坡陡流急等，水資源不易蓄存，有關近年因乾旱辦理農田停灌及限制供水等，彙整詳圖2-2-1及表2-2-1，並說明如下：
(一)110年度公告農田停灌範圍係近20年來最大
1.依水利法第19條規定，水源之水量不敷公共給水，並無法另得水源，主管機關得停止、撤銷、限制部分水權或加使用上之限制，致使原用水人受有重大損害時，由主管機關按損害情形核定補償，責由公共給水機構負擔之。91年至110年4月間(共20個年度)，共有9個年度因抗旱辦理農田停灌措施。
2.109年度受氣候變遷影響，近半世紀來首次無颱風侵台，同年6月至110年2月間西部主要水庫集水區降雨量752毫米，較歷年平均降雨量1,778毫米，減少逾1千毫米，110年迄4月底已公告農田停灌範圍達7.4萬公頃，係20年來最大面積。
(二)110年度苗栗、臺中、北彰化等實施供5停2第三階段限水，106萬用水戶受影響，限水天數61天，亦為20年來最長
1.依經濟部「旱災災害防救業務計畫」，旱災災害依水情燈號分為「綠燈」水情提醒、「黃燈」減壓供水、「橙燈」減量供水、「紅燈」分區供水或定點供水。
2.自91至110年度間我國因水情進入紅燈，計有91、104及110年度等3次配合實施分區供水等抗旱措施，並以今(110)年3月因永和山、鯉魚潭及德基等水庫之蓄水率均低於2成，自4月6日起就苗栗、臺中及北彰化地區起實施供5停2第三階段限水措施(嗣於6月6日取消)，限水期間達61天，係20年來最長限水時間。
圖2-2-1：水利署91年至110年2月主要水庫集水區歷年平均降雨量圖

說 明：表列年度雨量前年6月至當年2月底主要水庫集水區歷年平均降雨。

說 明：表列年度雨量前年6月至當年2月底主要水庫集水區歷年平均降雨。
資料來源：110年3月18日行政院院會-水利署「抗旱整備與應變」簡報資料。
表2-2-1 91年至110年4月因水源調度辦理農田停灌及分區供水情形表
單位：萬公頃；萬戶
年度	農田停灌		分區供水情形
	停灌地區	公告面積	縣市	影響戶數
91	桃園、石門、新竹	1.9	臺北、新北(板新)桃園	347
92	桃園、新竹	2.8	-	-
93	石門、桃園、新竹、苗栗、嘉南	6.5	-	-
95	桃園、新竹、苗栗	3.1	-	-
99	苗栗、嘉南	2.2	-	-
104	桃園、新竹、苗栗、臺中、嘉南	4.4	新北(板新)、桃園	116
107	苗栗	0.1	-	-
109	桃園、新竹、苗栗	1.9	-	-
110 / (迄4月底)	桃園、石門、新竹、苗栗、臺中、嘉南	7.4	苗栗、臺中、北彰化	106

資料來源：2017農業灌溉白皮書、水利署及農委會提供資料。

三、近年中央政府重大水資源建設經費編列執行概況
近年中央政府對重大水資源建設所需經費，主要編列於水利署單位預算「水資源開發及維護」計畫下辦理[2]，並自106年度起於前瞻計畫特別預算中提出「水環境建設」加速推動，茲就近5年度預算編列及執行概況，彙整說明如下：
[2] 另依水利法第89條之1規定，設置「水資源作業基金」以所辦水利設施及水庫蓄水範圍等使用費收入，辦理相關設施之日常維護營運及更新維護的支出，以及台水公司就其供水設施之專案性固定資產建設改良擴充計畫等，鑒於該等經費支出屬特定歲入供特殊用途者之特種基金，未列入本項統計。
(一)前瞻計畫特別預算編列及執行情形
前瞻計畫特別預算第1至3期(106至111年度)「水環境建設」共編列1,356.56億元(詳表2-3-1，各部會編列情形詳附錄1)，其中「水與發展」603.49億元，占整體「水環境建設」逾4成，係最大經費項目，主要用以推動水資源之開發建設，平均每年度特別預算規模約100.58億元，已編列20項工作計畫(計畫明細詳附錄2)，截至109年度第1、2期已執行完竣，累計決算數352.74億元(預算執行率約95.43%)，已增加常態供水每日11.41萬噸、調度備援能力每日110.87萬噸、改善無自來水用水5.6萬戶及水庫清淤量100萬立方公尺，尚達所訂績效目標(詳表2-3-2)。
表2-3-1：前瞻計畫特別預算「水環境建設」特別預算編列及執行概況表
單位：新臺幣億元
期別及年度	預算				決算
	第1期	第2期	第3期	合計	第1期	第2期	合計
	(106-107)	(108-109)	(110-111)	(106-111)	(106-107)	(108-109)	(106-109)
水與發展	141.04	228.63	233.82	603.49	135.84	216.91	352.74
水與安全	52.86	219.05	250.00	521.91	50.82	216.20	267.02
水與環境	57.28	133.88	40.00	231.16	55.85	118.26	174.11
合計	251.18	581.56	523.82	1,356.56	242.51	551.37	793.88

資料來源：第1至3期前瞻計畫特別預、決算書。
表2-3-2：前瞻計畫「水環境建設-水與發展」績效達成概況表
具體效益指標 / (單位)		114年度 / 總目標	第1及2期 / 累計目標值(106-109年)	迄109年度 / 累計達成	第3期 / 預計目標值 / (110-111年)
增加常態供水(萬噸/日)		41.05	10.00	11.41	12.90
提升調度被援能力(萬噸/日)		776.40	109.00	110.87	288.40
改善無自來水地區用水戶(萬戶)		9.80	5.40	5.60	1.80
水庫清淤(萬立方公尺)		250.00	100.00	100.00	150.00
迄109年度主要達成內容	1.離島地區供水改善計畫第二期：(1)完成馬祖南竿第二期海淡廠備援機組安裝，提升備援能力0.05萬噸/日；(2)完成南竿、北竿各水庫間水源調度管線及自來水設施建置與更新改善3,200 公尺，增加淨水能力0.12萬噸/日。 / 2.防災及備援水井建置計畫：(1)完成桃園7口、新竹17口及臺中13口防災緊急備援水井，增供緊急備援水量 9.82 萬噸/日；(2)完成臺中30口及屏東11口常態備援水，增供 11.29 萬噸/日常態備援水量。 / 3.伏流水開發工程：109年5月完工溪埔伏流水工程，提供備援用水15萬噸/日。 / 4.湖山水庫第二原水管工程：完成輸水工程1,602.2公尺，提升備援能力 86 萬噸/日。 / 5.無自來水地區供水改善計畫第三期：已完成5.6 萬戶(自來水延管工程 1.09 萬戶、簡易自來水改善工程及系統營運 0.84 萬戶、自來水用戶外線設備等補助 3.67 萬戶)。 / 6.白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：完成水庫清淤累計 100 萬立方公尺及河道放淤累計 15.01 萬立方公尺。

資料來源：水利署提供資料、前瞻計畫(110年4月修正版)、經濟部前瞻計畫109年度執行進度及績效書面報告(110年1月)。
(二)公務預算編列及執行情形
統計105至110年度水利署「水資源開發及維護」計畫預算編列及執行情形(詳表2-3-3)，105及106年度平均每年度預算規模約27.30億元，隨湖山水庫工程計畫及板新地區供水改善計畫二期等分別於105及109年度完成，暨自106年9月起重大水資源工程多移列於前瞻計畫中執行，107至110年度水利署「水資源開發及維護」計畫之預算降為平均每年度約4.27億元(105至110年度所編重大跨年期工作計畫明細，詳附錄3)。
表2-3-3：105至110年度水利署「水資源開發及維護」工作計畫預算編列及執行概況表 單位：新臺幣億元
計畫內容及年度		105	106	107	108	109	110
法定預算	1.水資源規劃及管理	1.32	1.31	1.31	0.59	0.17	0.16
	2.水資源工程	18.83	11.96	2.01	1.58	1.86	1.31
	3.自來水工程	13.25	7.91	3.33	2.73	0.32	1.69
	合計	33.40	21.19	6.65	4.91	2.35	3.16
決算數		30.75	19.91	6.52	4.85	3.60	-

說 明：109年11月核定「109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計晝」總經費14億元，分別由前瞻計畫「防災及備援水井建置計晝」分攤1.8億元、台水公司分攤0.16億元，12.04億元由水利署依災害防救法檢討移緩濟急及申請災害準備金辦理；109年度預決算數均2.93億元(含移緩濟急1.33億元及災害準備金1.6億元)，109年度「水資源開發及維護」預算調整後為3.6億元。
資料來源：水利署各年度預決算書。
(三)隨前瞻計畫之推動，近5年度(106至110年度)政府投入水資源建設經費累計已達518億餘元
彙整105至110年度中央政府投入重大水資源開發建設經費情形，隨前瞻計畫之推動，近5年度(106至110年度)已投入預算規模高達518.65億元之多，包含前瞻計畫特別預算480.39億元(92.63%)及水利署公務預算38.26億元(7.37%)，平均每年度103.73億元，較105年度33.40億元，增加逾2倍(表2-3-4)，顯見政府近年對於我國水資源建設之重視。
表2-3-4：105至110年度政府投入水資源建設發經費概況表
  單位：新臺幣億元
年度	105	106	107	108	109	110	106-110 / 合計
特別預算-前瞻計畫「水環境建設-水與發展」	-	86.75	54.29	93.88	134.75	110.72	480.39
公務預算-水利署「水資源開發及維護」	33.40	21.19	6.65	4.91	2.35	3.16	38.26
合計	33.40	107.94	60.94	98.79	137.10	113.88	518.65

資料來源：前瞻計畫各期特別預算及水利署各年度預算書；表列均為法定預算數。

參、我國農業用水配置情形及農業水資源管理相關措施暨經費編列概況
依水利署公布各標的用水之統計年報，近5年度(104至108年度，以下同)農業用水量占我國總用水量年均約71%，而農業用水中又以灌溉用占9成2居冠，易言之，全國年度總用水量中約6成5用於農業灌溉，因此每當逢乾旱，農業用水即成為主要之競用標的，為降低受影響程度，行政院農業委員會(以下簡稱農委會)已推動各項水資源管理措施，謹就近年來我國農業用水之配置、各項農業水資源管理措施及經費投入情況概述如下：
一、近年我國農業用水來源之配置及農漁畜牧用水量之占比與趨勢變化
依水利署官網公布104至108年度之各標的用水統計年報顯示(詳表3-1-1)，自106年度起我國總用水量呈逐年微增現象，近5年年平均用水量為166.38億立方公尺，其中以農業用水量118.31億立方公尺(占比71.11%)居冠、生活用水31.63億立方公尺(占比19.01%)次之、工業用水16.44億立方公尺(占比9.88%)最低；再就農業用水統計結果觀之(詳表3-1-2)，近5年度灌溉用水量介於107.92億立方公尺至109.83億立方公尺間，占各年度農業用水量之91.97%至92.37%間、占年度總體用水量6成5左右，其中又以中部地區灌溉用水量最高，而養殖用水量占農業用水比率未及8%、畜牧用水量更低於1%。
復依農委會於107年3月底修正之「2017農業灌溉白皮書」，以96至105年度10年間各標的用水量為計算基礎，我國年平均用水量為174億立方公尺，其中農業用水達125億立方公尺(占比71.84%)，包含灌溉用水113億立方公尺、養殖用水11億立方公尺及畜牧用水1億立方公尺，而灌溉用水量113億立方公尺中，其水源配置(詳圖3-1-1)分別為河川直接引水67億立方公尺(占59%)、壩堰23億立方公尺(占21%)、水庫12億立方公尺(占10%)、區域排水回歸利用7億立方公尺(占6%)及地下水4億立方公尺(占4%)，顯示農業灌溉用水有6成係引自水源較不穩定之河川水，而源自水庫及壩堰水僅占3成，引用水庫水源者主要為桃園、石門及嘉南農田水利會，為水源競用之核心區。
表3-1-1 104至108年度各標的用水統計表 單位：百萬立方公尺；%
年度	農業用水		生活用水		工業用水		合計
	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比
104	11,804.05	71.34	3,142.23	18.99	1,600.55	9.67	16,546.83	100
105	11,733.62	70.92	3,183.41	19.24	1,628.65	9.84	16,545.68	100
106	11,843.27	71.15	3,147.14	18.91	1,654.14	9.94	16,644.55	100
107	11,890.00	71.14	3,155.81	18.88	1,667.57	9.98	16,713.38	100
108	11,882.42	70.99	3,185.52	19.03	1,671.34	9.98	16,739.28	100
104-108年平均	11,830.67	71.11	3,162.82	19.01	1,644.45	9.88	16,637.94	100

資料來源：水利署104至108年度各標的用水統計年報。
表3-1-2 104至108年度農業用水量中灌溉、養殖、畜牧之用量及占比統計表 單位：百萬立方公尺；%
年度	項目	北部地區	中部地區	南部地區	東部地區	離島	合 計
							用水量	占比
104	灌溉用水	1,662.09	5,044.29	1,789.45	2,361.61	-	10,857.44	91.98
	養殖用水	18.5	200	612.02	49.57	-	880.09	7.46
	畜牧用水	3.88	29.67	31.4	1.57	-	66.52	0.56
	合計	1,684.47	5,273.96	2,432.87	2,412.75	-	11,804.05	100
105	灌溉用水	1,899.15	4,621.25	1,829.26	2,442.24	-	10,791.90	91.97
	養殖用水	21.3	203.39	602.16	49.14	-	875.99	7.47
	畜牧用水	3.65	29.42	31.15	1.52	-	65.74	0.56
	合計	1,924.10	4,854.06	2,462.57	2,492.90	-	11,733.63	100
106	灌溉用水	1,770.52	4,733.22	1,968.52	2,440.13	-	10,912.38	92.14
	養殖用水	17.41	191.85	618.28	35.89	1.51	864.93	7.30
	畜牧用水	3.49	29.53	31.18	1.55	0.22	65.96	0.56
	合計	1,791.41	4,954.60	2,617.97	2,477.56	1.73	11,843.27	100
107	灌溉用水	1,712.86	4,811.72	1,864.28	2,593.86	-	10,982.72	92.37
	養殖用水	15.69	183.42	595.61	19.32	1.38	815.42	6.86
	畜牧用水	5.52	41.45	42.69	1.95	0.24	91.85	0.77
	合計	1,734.07	5,036.59	2,502.58	2,615.13	1.62	11,890.00	100
108	灌溉用水	1,701.28	4,259.81	1,691.81	3,317.98	-	10,970.88	92.33
	養殖用水	16.76	169.68	614.34	17.77	1.31	819.86	6.90
	畜牧用水	5.19	41.61	42.72	1.92	0.23	91.68	0.77
	合計	1,723.23	4,471.10	2,348.87	3,337.67	1.54	11,882.42	100

資料來源：水利署104至108年度各標的用水統計年報。
圖3-1-1 我國農業灌溉用水各水源引水量配置概況圖

說 明：1.回歸利用比率係農委會採用至102年底引自區域排水之有效水權登記量與地面水總水權登記量之比值推估而得。
2.水利署公告之95座水庫中，位於臺灣本島者計66座，其中27座屬攔河堰型水庫者歸類為霸堰，其餘39座則歸類為水庫。
資料來源：摘自2017農業灌溉白皮書。
二、近年中央政府對農業水資源管理之重要措施及經費投入概況
近年來我國因工業及民生用水增加，而水資源分配已近飽和，在調蓄設施不足下若逢乾旱事件，常需透過節省水源競用區用於農業灌溉之水庫水量，以支援其他標的用水，依前開「2017農業灌溉白皮書」所列，自91年起迄104年底已辦理6次大規模停灌休耕，總計停灌面積約20.9萬公頃、調用支援水量約18.3億立方公尺，發放停灌補償104.5億元。為期在氣候變遷下能確保農業灌溉用水供應與糧食安全，農委會近十餘年來陸續推動農田水利設施更新及改善、辦理農業區流域綜合治理計畫、推廣旱作及節水管路灌溉設施、加強引水蓄水設施、辦理國土保安治理與復育以加強水源涵養等措施，且依110年3月22日該會於本院第10屆第3會期經濟委員會第4次全體委會議所提「農業水資源調度及利用效率問題、中南部灌溉用水『供四停四』問題檢討」之書面報告，其對農業因應乾旱研擬短中長期三大策略十大推動措施(詳圖3-2-1)，經洽請該會提供106至110年度於各項措施所投入之經費(詳表3-2-1，含公務預算、非營業基金及前瞻計畫特別預算)，106至109年度4年間已投入之經費總計53億2,403萬6千元(含公務預算16億5,263萬6千元及前瞻計畫特別預算36億7,140萬元)。
圖3-2-1 農委會提出農業因應乾旱之短中長期調適策略

資料來源：農委會「農業水資源調度及利用效率問題、中南部灌溉用水『供四停四』問題檢討」書面報告(110年3月22日)。
表3-2-1 近年農委會及所屬投入水資源管理措施之相關預算概況表 單位：新臺幣千元
措施別	預算數及經費來源					決算(執行)數
	公務預算		非營業基金		前瞻計畫特別預算		公務預算		非營業基金		前瞻計畫特別預算
	106-109 / 年度	110 / 年度	106-109 / 年度	110 / 年度	106-109 / 年度	110-111 / 年度	106-109 / 年度	110 / 年度	106-109 / 年度	110 / 年度	106-109 / 年度	110 / 年度
加強農業節水技術教育訓練	0	4,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推動節水示範場域	0	19,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因地制宜，推廣管路灌溉設施	794,637	216,243	0	20,500	0	0	569,874	0	0	0	0	0
加強引水蓄水設施	153,500	82,100	0	0	37,593	0	100,041	43,869	0	0	36,704	0
實施大區輪作制度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因應不同區域、作物、不同成長期給予作物精準灌溉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加強水源涵養	1,210,717	490,000	0	0	4,065,200	710,000	969,674	64,160	0	0	3,332,147	35,189
布建智慧灌溉系統，建置智慧化物聯網系統	0	0	0	0	318,900	0	0	0	0	0	302,549	0
研發耐旱品種，加強耐旱技術及栽培管理	13,068	19,076	0	0	0	0	13,047	3,815	0	0	0	0
擴大農業保險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,171,922	831,065	0	20,500	4,421,693	710,000	1,652,636	111,844	0	0	3,671,400	35,189

說 明：1.表列各項措施係摘自農委會110年3月22日於本院經濟委員會就「農業水資源調度及利用效率問題、中南部灌溉用水『供四停四』問題檢討」之書面報告。
2.表列預、決算數中，106至109年度數據係4個年度加總數，110年度執行數為迄3月底實際數。
3.表列「加強水源涵養」部分，農委會水保局之整體治山防災計畫及林務局之國有林整體治山防災計畫僅列與加強水源涵養措施有關之經費。
資料來源：農委會提供。

肆、中央政府對於水資源之建設、調度及運用等相關問題之檢討
因氣候變遷致旱澇災害對水資源供應趨於極端不穩定，爰中央政府投入多項重大水資源建設計畫、多元化水資源之開發、推動各項用水標的之節水措施、加強林地與山坡地保安治理以鞏固土石及涵養水源、對需水量較高之水稻輔導轉作、辦理農田水利設施及農水路改善，以降低漏水率，並於發生嚴重乾旱時調度水資源以期能同時穩定民生、工業及農業等三大標的之用水情況，相關措施均已運作多年，茲將近年所投入之預算資源、執行概況及待精進之處簡述如下：
一、允宜檢討強化各區水資源經理基本計畫之規劃及控管，並賡續精進預測及跨域調度機制，俾有效因應氣候變遷及國內各項用水需求
為因應全球氣候暖化等衝擊，水利署依95年1月間所訂「新世紀水資源政策綱領」[3]，每4或6年滾動檢討研定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，並以未來15年為目標年，評估各區域間水資源供需情形，配合規劃未來建設推動計畫等，以作為各項水資源策略或實施計畫之上位計畫 (詳圖4-1-1)。經查：
[3] 行政院95年1月核定「新世紀水資源政策綱領」，以治水、利水、保水、親水及活水等作為我國水資源業務之最高指導方針。
圖4-1-1 我國水資源經理架構圖

資料來源：水利署提供「長久水資源建設行動計畫(草案)」(110年1月)。
(一)近年重要水資源政策推動及執行情形
1.本期各區域水資源經理基本計畫(目標年120年)：行政院105至106年間陸續核定水利署所訂北、中、南、東部及離島等各區域水資源經理基本計畫，以103年度水資源供需為基期，120年為目標年等，規劃「節約用水」、「有效管理」、「彈性調度」與「多元開發」等4項策略，訂定各區近程(106至109年度)及中遠程(110至120年度)實施計畫或方案，期達區域供水穩定(重要計畫內容及執行成果，詳附錄4及5)。
2.產業穩定供水策略行動方案：為解決產業發展關鍵「五缺」之缺水問題，建構良好投資環境，107年5月核定推動「產業穩定供水策略行動方案」，依「開源」、「節流」、「調度」及「備援」等4大策略研提相關策進作為，預計120年前增加每日518萬噸水源(包含增加供水每日182萬噸、節水306萬噸及備援水源30萬噸)及跨區支援能力124萬噸。詢據水利署表示106至109年度已完成增加每日供水133萬噸[4]（重要計畫內容及迄109年度執行成果，彙整詳表4-1-1。)
[4] 106至109年度已完成增加每日供水133萬噸，包含：(1)中庄調整池：每日增加2.4萬噸。(2)湖山水庫：每日增加43.2萬噸。(3)曾文水庫加高：每日增加15萬噸。(4)鳳山溪再生水廠：每日增加4.5萬噸。(5)自來水減漏：每日節流23.5萬噸。(6)大樹伏流水：每日增加10萬噸。(7)防災備援水井：每日增加20萬噸。 (8)高屏溪溪埔伏流水：每日增加15萬噸。
3.未來推動方向：(1)刻研議「長久水資源建設行動計畫」，規劃透過流域集水區系統性整合，預計120年增加10億噸水源(約全台3個月公共用水準備)。(2)檢討訂定下一期「臺灣各區水資源經理基本計畫」，並將水資源經理目標年延伸至125年[5]。
[5] 該2項計畫迄110年7月底，均尚未經行政院核定。

表4-1-1 產業穩定供水策略行動方案內容及執行概況表
策略項目		120年度目標值	106迄109年度執行成果
開源	增加供水能力，確保產業用水穩定安全。	增加供水每日182萬噸	1.完成湖山水庫、中庄調整池、曾文水庫加高蓄升、鳳山溪再生水。 / 2.共增加供水每日65萬噸。
節流	加速減漏及農業節水，減輕水源開發負擔。	1.自來水漏水率由16%降至10%(每日73萬噸)。 / 2.農業節水每年8億噸(每日219萬噸)。 / 3.工業節水每年0.5億噸(每日14萬噸)。	1.109年底台水及北水處漏水率分降至13.9%及11.9%。 / 2.農業節水每年約2.3億噸。 / 3.工業節水每年約0.11億噸。
調度	建置區域支援調度幹管及產業園區供水管網。	增加支援能力最大每日124萬噸	完成板二計畫增加支援能力最大每日81萬噸(增加9)、高雄北送最大每日20萬噸(增加10)、桃園支援新竹最大每日20萬噸(增加15.4)
備援	加強供水韌性及有效備援，降低枯水期缺水風險。	增加每日30萬噸	1.完成新烏山嶺隧道、大樹及溪埔伏流水、防災備援水井。 / 2.共增加備援用水每日43萬噸。

資料來源：水利署提供資料及「長久水資源建設行動計畫(草案)」110年1月。
(二)近年氣候變遷及各區域產業發展對水資源供需之影響甚鉅，允宜正視並加速相關因應政策之規劃
我國109年因無颱風來襲，部分水庫蓄水量不足，致110年度公告農田停灌範圍達7.4萬公頃及中部實施分區限水達61天，係近20年影響範圍最大者；另依水利署與國家災害防救科技中心(NCDR)團隊採用聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發布最新之第五次評估報告(AR5)，模擬110至129年臺灣降雨情境，預估豐水期降雨量減少5%至7%，枯水期降雨量減少9%至14%，呈「豐偏枯、枯愈枯」趨勢，對中、南部豐枯比較大地區等衝擊(詳表4-1-2)，亟待正視並提出有效因應對策。
行政院自108年1月起推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等「投資臺灣3大方案」，截至109年底計通過申請廠商767家，預估用水需求每日約27.4萬噸(詳表4-1-3)，預計目標年125年產業用地將增長25.6%，產業用水需求未來將持續增加，允宜審慎評估並研謀完備配套措施因應，以利經濟發展。
表4-1-2　109年度各區域豐枯期間雨量之比較表 單位：毫米；%
區 域	109年度			歷年平均（38~108年）
	豐水期 / (5-10月)	枯水期 / (11-4月)	豐枯比	豐水期 / (5-10月)	枯水期 / (11-4月)	豐枯比
北部	1,605	1,273	56:44	1,889	1,035	65:35
中部	1,119	325	77:23	1,662	498	77:23
南部	1,850	260	88:12	2,267	280	89:11
東部	1,176	661	64:36	1,979	566	78:22
臺灣全區	1,437	575	71:29	1,947	560	78:22

說 明：豐枯比為豐水期與枯水期雨量所佔平均年雨量之百分比。
資料來源：水利署提供。
表4-1-3　投資臺灣3大方案截至109年底用水需求 單位：家；萬噸/日
投資方案	歡迎臺商回臺投資	中小企業加速投資	根留臺灣企業加速投資	合計
家數	209	464	94	767
預估用水量	19.3	4.6	3.5	27.4

資料來源：水利署提供「臺灣各區水資源經理基本計畫(草案)」110年5月版。
(三)現行供水設施仍不敷未來用水需求，允宜檢討強化各地水資源經理政策之規劃控管、預測及跨域調度，以利因應
本期水資源經理計畫及產業穩定供水策略行動方案雖多依原定計畫辦理中，惟現行水資源經理計畫採4至6年度始全盤檢討修正，未妥善考量近年氣候變遷加劇及國內社經變化快速等，訂定動態評估檢討機制，致原規劃內容與推動現況多有差異，水資源經理政策之訂定推動，難謂周妥，茲說明如下：
1.自來水每人每日生活用水量持續升高，109年度達289公升，較目標值110及120年度分別降至250及240公升等，仍具差距，審計部107及108年度中央政府總決算審核報告即提出：「政府積極推動節水措施，惟全國每人每日生活用水量不減反增，…，亟待賡續策進相關水資源經理基本計畫，以優化水資源管理。」及「我國生活用水總量持續攀升，水資源經理基本計畫用水量預測值與實際值差距逐漸擴大，亟待加速修正計畫…，以減緩缺水風險」等審核意見。
2.有關產業用水部分，審計部108年度中央政府總決算審核報告亦提出：「產業穩定供水策略行動方案擬訂多元改善措施，協助解決產業缺水問題，惟主要水庫淤積嚴重、相關水資源建設進度未如預期，或產業節水成效仍待提升，亟待檢討改善，以利建構優質投資環境。」之審核意見。
3.「板新地區供水改善計畫二期工程」已列為本期北部區域水資源經理基本計畫及產業穩定供水行動方案近程(109年前)應完成之重要跨域調度計畫；惟自95年核定後，3次修正，完成期程由101年展延7年至108年完成，並因用地取得及廢棄土方清運等，減作部分工程，原定增加北區備源供水每日29萬噸，調降為9萬噸，並經監察院110年4月就經濟部未積極督促及協調解決等，致該計畫未達預期效能，無法靈活調度北區整體水資源等予以糾正[6]。
[6] 監察院110年4月7日110財正0002糾正案；板二計畫已於108年10月30日完成通水，調度輸水能力由每日72萬噸提升為81萬噸(原訂101萬噸)，有關修正減作光復抽水加壓站設置8萬噸配水池，則另由台水公司自籌事業預算(含用地費及工程費)規劃辦理，迄110年6月底尚未完成。
4.所規劃之中遠程重大實施方案或計畫(110年以後執行)，部分開發計畫因當地民眾反對等(例如：北部區域之「雙溪生態水庫工程」、中部「天花湖生態水庫工程」、南部「曾文水庫越域引水-上游引水工程」)，推動時程未明，是否影響各區域供水之穩定性或改以其他替代計畫辦理等，亦待滾動檢討。
參據經濟部110年5月檢討訂定下期「臺灣各區水資源經理基本計畫(草案)」顯示：1.推估目標年125年除東部及離島外，各區域用水需求均呈上升趨勢。2.在不推動任何水資源強化運用措施情境下，北部及中部全區現況供水能力雖足以供應，惟因區域性差異及用水調度能力等，部分縣市仍有缺口，南部則恐不敷未來用水需求(詳表4-1-4)。另依瑞士洛桑國際管理學院(IMD)「2021年IMD世界競爭力年報」中有關「用水取得獲得適當保障與管理」，於64個受評比經濟體中，我國排名第53名，相對劣勢，並較去(2020)年第41名，下降12名。爰此，鑒於現行供水設施仍不敷未來用水需求，允宜檢討強化各地水資源經理政策之規劃及執行控管機制，核實評估各地水資源供需發展及水利工程執行進度等，及時檢討修正各區水資源經理計畫及推動優先順序，以符實需，並強化水資源預測及跨域調度機制，俾有效因應氣候變遷及國內各項用水需求。
表4-1-4　125年度各區域公共用水(含生活及工業用水)供需預估概況表
        單位：萬噸/日
區域	108年水資源供需現況		目標年(125年)用水需求情形
	供水能力	用水需求	用水需求	可能供水缺口區域
北部(宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹)	574.40	503.80	510.20	18.5 / (新竹)
中部(苗栗、臺中、彰化、南投、雲林)	268.30	250.35	267.09	9.99 / (苗栗、台中、彰化)
南部(嘉義、臺南、高雄、屏東)	310.00	292.50	349.10	39.1 / (全區)
東部及離島(花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖)	34.59	24.36	22.83	-
合計	1,187.29	1,071.01	1,149.22	67.59

說 明：目標年(125年)可能供水缺口區域，係將各縣市現況供水能力與目標年用水需求產生缺口地區相加，無缺口或有餘裕者不列入，非整體現況供水能力與目標年用水需求相減。
資料來源：水利署提供「臺灣各區水資源經理基本計畫(草案)」110年5月版。

二、前瞻計畫「水與發展」逾半計畫經費調整流用或修正展延期程，允宜加強先期規劃及執行進度之控管，改善提升工程執行效率
「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」(以下簡稱「水與發展」)第1、2期特別預算，截至109年底已執行完竣，合共辦理16項計畫，預算數369.67億元(第1期141.04億元、第2期228.63億元)，決算數352.74億元(第1期135.84億元、第2期216.91億元)，預算執行率95.42%(各機關執行情形，詳表4-2-1)。經查：
(一)各辦理機關預算執行情形
「水與發展」第1、2期所辦16項計畫，包含：1.水利署14項、2.水利署、農委會及環保署共同辦理1項「加強水庫集水區保育治理計畫」及3.內政部營建署1項「再生水工程」。比較各機關預算執行情形，除環保署「加強水庫集水區保育治理計畫」補助地方政府辦理水庫集水區水質改善等工作，因合約跨年度，以及營建署所辦「再生水工程」中水湳及仁德再生水廠案因用水契約協商影響進度等，致實現數未達預算5成外，水利署及農委會第1、2期累計決算實現數尚逾所編預算之8成。
表4-2-1「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」第1、2期預算執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
機關名稱及科目 / (1、2期計畫總項數)		第1期(106年9月-107年)		第2期（108-109年）
		金額	占預算比率	金額	占預算比率
內政部 / 營建署 / (1項)	預算數	20,000	100.00%	818,202	100.00%
	決算數	19,053	95.27%	565,935	69.17%
	1.實現數	53	0.27%	302,940	37.03%
	2.應付保留數	19,000	95.00%	262,995	32.14%
	賸餘數	947	4.74%	252,267	30.83%
經濟部 / 水利署 / (15項)	預算數	11,374,000	100.00%	18,178,725	100.00%
	決算數	11,145,875	97.99%	17,601,732	96.83%
	1.實現數	9,712,919	85.40%	15,347,704	84.43%
	2.應付保留數	1,432,956	12.60%	2,254,028	12.40%
	賸餘數	228,125	2.01%	576,993	3.17%
農委會及所屬-林務局、水保局 / (1項)	預算數	2,560,000	100.00%	3,567,200	100.00%
	決算數	2,269,012	88.63%	3,225,711	90.43%
	1.實現數	2,008,295	78.45%	3,107,072	87.10%
	2.應付保留數	260,716	10.18%	118,639	3.33%
	賸餘數	290,988	11.37%	341,489	9.57%
環保署 / (1項)	預算數	150,000	100.00%	299,025	100.00%
	決算數	149,754	99.84%	297,320	99.43%
	1.實現數	56,189	37.46%	141,757	47.41%
	2.應付保留數	93,566	62.38%	155,563	52.02%
	賸餘數	246	0.16%	1,705	0.57%
合計 / (16項)	預算數	14,104,000	100.00%	22,863,152	100.00%
	決算數	13,583,693	96.31%	21,690,698	94.87%
	1.實現數	11,777,455	83.50%	18,899,473	82.66%
	2.應付保留數	1,806,238	12.81%	2,791,225	12.21%
	賸餘數	520,307	3.69%	1,172,454	5.13%

資料來源：前瞻計畫第1及2期特別預、決算書。
(二)高達11預計畫調整流用，其中3項調整數逾所編預算2成
「水與發展」整體預算執行率雖達9成以上，惟所辦16項計畫中，高達11項計畫因工程進度辦理經費調整流用(詳表4-2-2)，主要為「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「曾文南化聯通管工程計畫」及「伏流水開發工程計畫中」等3項計畫因用地徵收及工程進度超前，分別自「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」等8項計畫經費調整流入3.34億元、1.23億元及2.72億元等，合共7.29億元。
比較該11項計畫調整經費比率，「曾文南化聯通管工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」及「深層海水取水工程計畫」等3項流入或流出數占所編預算逾2成，其中「深層海水取水工程計畫」高逾45%，參據水利署提供資料，該計畫因發包階段4次流標、水下文化資產審查時程較長及調查期間海象條件不佳等，影響工進，已修正展延工期。
表4-2-2「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」第1、2期預算調整流用表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	法定預算數			經費調整		調整後可用預算數	迄109年底執行數
		第1期	第2期	合計	流入(+) / 流出(-)	占比
1.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	7,380,000	2,910,000	10,290,000	+334,250	3.25	10,624,250	10,624,250
2.曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	-	573,000	573,000	+122,603	21.40	695,603	695,603
3.伏流水開發工程計畫	1,600,000	94,000	1,000,000	1,094,000	+271,750	24.84	1,365,750	1,354,681
4.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,200	390,000	2,458,000	2,848,000	-224,350	7.88	2,623,650	2,610,315
5.防災及備援水井建置計畫	2,068,026	400,000	2,112,725	2,512,725	-167,650	6.67	2,345,075	2,342,811
6.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	960,000	1,300,000	-2,500	0.19	1,297,500	1,288,254
7.湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	150,000	850,000	1,000,000	-138,500	13.85	861,500	852,531
8.深層海水取水工程計畫	400,000	70,000	215,000	285,000	-129,800	45.54	155,200	155,200
9.白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	-	490,000	490,000	-63,363	12.93	426,637	425,775
10.桃園-新竹備援管線工程計畫	2,983,000	-	1,928,000	1,928,000	-1,440	0.07	1,926,560	1,926,560
11.翡翠原水管工程計畫	2,000,000	-	321,000	321,000	-1,000	0.31	320,000	320,000

說 明：1.執行數含累計實現數、應付數及賸餘數。
2.經費調整占比=經費調整數/法定預算數。
資料來源：水利署提供資料，本中心自行彙整。
(三)逾半計畫辦理修正，其中7項展延完工期程1至4年
迄110年4月底，「水與發展」第1、2期所辦16項計畫中，高達9項辦理修正，逾所辦計畫項數之半數，彙整詳表4-2-3，並評估說明如下：
1.修正減作工程並調降預期效益2項：為增加緊急及常態備援用水量，「水與發展」第1期計畫中規劃推動「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」，原訂109及110年度完成，惟：(1)107年底計畫執行僅1年餘，即因地調結果出水量過低、地質問題、用地無法取得或民眾反對等，提出第1次修正減作部分工程及經費，並調降預期效益，其中「防災及備援水井建置」原訂提供桃園、新竹及台中等地下水緊急備援供水量每日15萬立方公尺，下修為8萬立方公尺，減幅46.67%；「伏流水開發工程」原訂提供苗栗地區常態供水量每日1.3萬立方公尺，下修為0.3萬立方公尺，減幅高達76.92%。(2)另「防災及備援水井建置」第二階段工作原訂辦理南部防災緊急備援井網，亦因地調結果未如預期及民眾抗爭等，經評估暫無法推動並得由其他水源提供所需等，第2次修正減作工程及調降經費；嗣於110年1月再配合抗旱作業，第3次修正計畫，新增將既有8口及新鑿12口抗旱水井併入自來水系統等工程，並展延工期1年。
2.增加工程項目調增經費5項：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理」、「離島地區供水改善計畫第二期」及「桃園新竹備援管線工程計畫」等5項計畫因增辦工程，調增所需經費。
3.迄110年4月底共7項計畫展延期程1至4年：其中5項計畫[7]係因調增工程而延展工期，另「深層海水取水工程」及「再生水工程」分別因進度未如預期及再生水媒合問題等展延工期1年，「再生水工程」並自110年調整由內政部公務預算「公共污水處理廠再生水推動計畫(110年至115)」辦理。
[7] 「防災及備援水井建置」、「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理」及「桃園新竹備援管線工程計畫」。
表4-2-3 「水與發展」第1、2期計畫修正概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	原訂計畫內容		修正後計畫內容(與原核定期程及經費差異)
	期程/年	總經費	修正次數 / (核定年月)	期程/年 / （差異）	總經費 / （差異）	修正原因
1.防災及備援水井建置	106-109	3,400,000	第1次 / (108.02)	106-109 / (未變)	2,293,526 / (-1,106,474)	因地調結果出水量低、水質不符及地方反對等減作工程。
			第2次 / (109.08)	106-109 / (未變)	2,068,026 / (-1,331,974)	依第二階段調查規劃結果及災害應變需求，調整啟動時機及調減經費，期程及績效無修正。
			第3次 / (110.01)	106-110 / (+1)	2,068,026 / (-1,331,974)	配合旱災應變增加第3階段工作，緊急備援目標自8萬噸/日調升為10萬噸/日。
2.伏流水開發工程	107-110	2,000,000	第1次 / (107.12)	107-110 / (未變)	1,600,000 / (-400,000)	因當地民眾反對，減作後龍溪、利嘉溪伏流水工程，並增辦大泉溪伏流水工程。
3.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	104-109	4,627,200	第1次 / (109.04)	104-113 / （+4年）	6,796,200 / (+2,169,000)	增辦「大嵙崁清淤輸送系統」，協助石門水庫淤砂及阿姆坪防淤隧道土方去化。
4.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	104-111	19,900,000	第1次 / (109.09)	104.-112 / （+1年）	20,200,000 / （+300,000)	增辦「地面以上堆置之舊垃圾及每日新增垃圾緊急移除清運工程」。
5加強水庫集水區保育治理	106-110	8,790,000	第1次 / (109.09)	106-114 / （+4年）	12,097,225 / （+3,307,225）	考量水庫集水區保育治理仍有需求，爰調增納入後續4年度(110至114年)經費。
6.離島地區供水改善計畫第二期	108-113	1,450,000	第1次 / (108.05)	108-113 / (不變)	1,950,000 / （+500,000）	新增澎湖地區「馬公6,000噸海淡廠興建工程」，較原計畫每日增加6,000噸海淡水。
7.深層海水取水工程	106-110	400,000	第1次 / (108.11)	106-111（+1）	400,000 / （不變）	工程4次流標、水下文化資產審查時程較長及調查期間海象條件不佳等，修正期程。
8.桃園新竹備援管線工程計畫	107-110	2,780,000	第1次 / (109.09)	107-113 / （+3）	2,983,000 / （+203,000）	新增「桃竹管線水源南送新竹市區工程」，增加桃竹管線南送市區水量9萬噸/日。
9.再生水工程	106-112	3,500,000	第1次 / (108.04)	106-113 / （+1）	2,142,500 / （-1,357,500）	停止福田再生水工程供應彰濱工業區案(園區內)，及新增臺中水湳案及台南仁德案。
			第2次 / (110.01)	106-109 / (-3)	106-109年度經費8.38億元由前瞻計畫特別預算支應，後續再生水工程推動改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)」辦理。

資料來源：參據水利署提供資料及各項工程之修正計畫書(表列「再生水工程」總經費為中央負擔部分)。
(四)允宜檢討加強水資源建設之先期規劃及執行進度之控管，並落實對外之說明溝動機制，以提升工程執行效率
為加速穩定各區供水，營造不缺水環境，前瞻計畫第1、2期「水與發展」已投入369億餘元，推動16項水資源開發建設工程，惟執行近4年度中，逾半計畫經費調整流用、修正調整辦理項目或展延期程，「防災及備援水井建置」計畫並於4年間3次修正；究其流用或修正原因主要包含先期規劃作業未盡周延、進度未如預期或當地民眾反對等，審計部於前瞻計畫第1期特別決算審核報告即提出審核意見：「政府推動水環境建設計畫，有助於營造我國優質水環境，惟間有計畫先期規劃欠周、工程完工率欠佳、用地取得進度未如預期等情事，允宜檢討改善，以促進水資源永續發展。」108年度中央政府總決算審核報告再提出：「水資源建設屢因規劃執行作業疏漏受阻，且水源設施輸水效率欠佳，致乾旱缺水風險未獲有效控制，亟待檢討相關建設執行延宕之癥結，並督促持續改善輸水效率。」
爰此，水資源為民生基本需求並為國家經濟發展之基礎，近年受氣候變遷衝擊之下，極端氣候發生頻仍，水資源建設之規劃及執行效率益顯重要，允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及水情調查作業，並詳加對外說明溝通，以利推動，改善提升我國水資源建設執行效率，俾如期如質達成穩定供水及不缺水之政策目標。

三、新水庫興建不易，允宜加強清淤維護作業，並因地制宜檢討各地新興水源之開發方向，以提升我國水資源之運用成效
迄109年底國內已公告水庫共95座，目前有效容量19.84億立方公尺。經查：
(一)現行95座水庫營運概況
1.以分布區域觀之，離島29座最多，其餘為北部16座、中部21座、南部23座及東部6座；管理單位包含水利署各區水資源局14座、農委會農田水利署11座、台水公司及台電公司各21座、台糖公司3座、台北市(3)、高雄市(1)、金門縣(13)及連江縣(8)等地方政府25座。
2.比較近10年度所測量水庫目前有效容量情形，自106年起因政府擴大投入清淤等工作，逐步改善提升，109年底所測有效容量約19.84億立方公尺，其中南部23座水庫7.89億立方公尺(占比39.74%)最大(詳表4-3-1)。
3.彙整最近5年度(105至109年度)各水庫主要用水標的，105至108年度農業用水平均約占48.92%，生活用水47.21%，工業用水未及4%，惟農業及工業用水量概呈下降趨勢，109年度下半年因抗旱調用農業用水，致農業用水量下降僅達38.03%；另比較109年度各區域用水情形，北部水庫主要供應生活用水，約占9成，中部則以農業用水為主，南部則生活及工業用水逾整體水庫用水之65%(詳表4-3-2)。
表4-3-1 近年度我國水庫目前有效容量概況 單位：千立方公尺；%
近10年度水庫目前有效容量概況	109年底我國水庫分布概況
	地區	個數	有效容量	占比
	北部	16	586,563	29.56
	中部	21	597,961	30.13
	南部	23	788,598	39.74
	東部	6	961	0.05
	離島	29	10,267	0.52
	合計	95	1,984,350	100.00

說 明：「目前有效容量」係依據最近1次之庫容測量，水庫所能容納之最大水量扣除目前水庫呆水位以下可容納之水量所得之容量。
資料來源：水利署網站/水利統計/公務統計報表/現有水庫概況。
表4-3-2 近年度我國水庫主要標的用水概況 單位：千立方公尺；%
年度	農業用水		生活用水		工業用水		總計
	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比
105	4,002,934	52.66	3,326,552	43.76	271,802	3.58	7,601,288
106	3,520,335	49.07	3,347,215	46.65	307,027	4.28	7,174,576
107	3,373,206	47.11	3,503,022	48.93	283,636	3.96	7,159,864
108	3,279,314	46.56	3,502,501	49.73	260,776	3.70	7,042,590
109	2,425,816	38.03	3,702,066	58.04	250,221	3.92	6,378,103
1.北部	227,507	9.97	2,045,245	89.62	9,355	0.41	2,282,108
2.中部	1,685,249	66.11	735,692	28.86	128,037	5.02	2,548,978
3.南部	513,030	33.27	916,413	59.42	112,771	7.31	1,542,214
4.東部	-	-	356	100.00	-	-	356
5.離島	30	0.67	4,360	98.04	57	1.28	4,447

資料來源：水利署網站/水利統計/公務統計報表/水庫營運概況。
(二)水庫老化及淤積問題，仍亟待研謀有效延壽及清淤改善計畫，以維水庫之永續營運
近年因氣候變遷，短延時強降雨事件增加，加速集水區沖蝕，致水庫淤積增加；水利署除自98年度起分期編列「蓄水建造物更新及改善計畫」，平均每年度約1.88億元補助非屬水利署管理81座水庫之設施更新、清淤及保育等[8]，並於105年8月訂定「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對主要供水且淤積率超過6%之13座水庫列為重點追蹤改善標的，以長期(111-120年)達到水庫泥砂進出平衡，維持水庫有效庫容為目標，前瞻計畫中亦推動「加強水庫集水區保育治理計畫」，預計於8年內投入總經費120.97億元，辦理水庫集水區內崩塌地治理、植生保育及水質改善等。惟：
[8] 各期預算：第1期(98-100年度)8.99億元；第2期(101-105年度)7.07億元；第3期(106-110年度)8.34億元。
1.統計水利署所列管40座主要水庫(庫容占所有水庫9成以上)之使用年期，其中32座(80%)逾30年，18座(45%)逾50年，如石門、明德及烏山頭等水庫分屬北、中、南部重要民生用水來源之水庫，使用年期均逾50年(詳表4-3-3)。
2.109年度我國整體水庫淤積率29.5%，仍較104年底之29.2%增加；比較「水庫庫容有效維持綱要計畫」所控管淤積率超過6%之13座水庫改善情形，南化(42.44%)、烏山頭(49.02%)、霧社(74.74%)及白河(53.23%)等4座水庫之淤積率高逾4成，除曾文、牡丹、烏山頭、白河、德基及澄清湖等6座水庫之淤積率較104年底(計畫推動前)下降外，其餘7座水庫淤積率仍上升(詳表4-3-4)。
3.面對我國主要水庫逾4成已使用逾50年及整體水庫淤積率仍高達29.5%等問題，亟待政府重視並賡續研謀有效延壽及清淤改善計畫，以維水庫之永續營運。
表4-3-3 迄109年底我國主要水庫使用年期統計
已使用年期	座數	水庫名稱(完工年)
未達20年	3	寶山第二(95)、石岡(90)、湖山(105)
20-29年	5	新山(88)、鯉魚潭(81)、南化(82)、牡丹(84)、七美(80)
30至49年	14	翡翠(76)、直潭壩(67)、寶山(74)、永和山(73)、德基(62)、仁義潭(76)、曾文(62)、鏡面(69)、鳳山(73)、成功(62)、東衛(69)、興仁(68)、西安(76)、小池(79)
50年以上	18	西勢(15)、石門(53)、大埔(49)、明德(59)、谷關(50)、霧社(48)、日月潭(23)、蘭潭(33)、鹿寮溪(28)、白河(54)、德元埤(45)、尖山埤(27)、烏山頭(19)、鹽水埤(44)、虎頭埤(民國前)、阿公店(41)、澄清湖(41)、龍鑾潭(47)

資料來源：水利署108年標的用水統計年報「108年蓄水設施水量營運統計報告-表2-40座主要水庫容量統計」。
表4-3-4 近年度我國水庫淤積概況 單位：千立方公尺；%
水庫名稱	104年底 / 淤積率	109年底
		設計總容量	目前總容量	淤積率
1.石門水庫	32.8	309,120	204,159	33.95
2.曾文水庫	37.5	803,817	510,363	36.51
3.南化水庫	37.3	158,050	90,979	42.44
4.牡丹水庫	15.3	31,190	26,513	15.00
5.烏山頭水庫	49.2	154,150	78,579	49.02
6.霧社水庫	69.7	148,600	37,529	74.74
7.白河水庫	61.3	25,090	11,735	53.23
8.明德水庫	30.2	17,700	12,202	31.06
9.德基水庫	25.8	232,000	186,424	19.64
10.澄清湖水庫	25.8	4,120	3,800	7.77
11.日月潭水庫	16.9	171,621	139,084	18.96
12.仁義潭水庫	9.5	29,113	26,323	9.58
13.阿公店水庫	11.3	18,370	15,259	16.94
全國95座水庫	29.2	2,921,225	2,059,356	29.50

說 明：淤積量=設計總容量-目前總容量(依該年度最近完成庫容測量)；淤積率=淤積量/設計總容量。
資料來源：同表4-3-1及水庫庫容有效維持綱要計畫(104年底淤積率)。
(三)允宜審酌各地新水源開發問題，因地制宜檢討各地新興水源之開發方向，以達成效
1.前瞻計畫「水與發展」共規劃7項新水庫或新興水源等開發計畫(詳表4-3-5)，第1-3期(106-111年度)已編列特別預算201億元，惟迄109年底執行上仍有多項問題待檢討，諸如：
(1)「防災及備援水井建置計畫」及「伏流水開發工程計畫」因地調結果未如預期或民眾反對而修正減作部分工程。
(2)內政部自102年起推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，前瞻計畫亦編列「再生水工程推動計畫」，期加速我國再生水之運用，迄109年底因再生水價較高及用水契約協商困難等，僅完成鳳山再生水廠1座，每日供水4.5萬噸，高雄臨海污水處理廠(每日3.3萬噸)、臺南永康(每日0.8萬噸)及安平(每日1萬噸)等3座再生水廠興建中，分別預計110年或111年間可供水；與原規劃109年度6座處理示範案均得以供水[9]，尚存相當差距。
[9] 參據內政部「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」(102年8月)及「污水下水道第五期建設計畫（104至109年度）」(103年9月)。
(3)列入前瞻計畫之北部「雙溪生態水庫工程」(已完成現場勘察、公聽會等環評程序)及中部「天花湖生態水庫工程」(已完成可行性規劃並通過環評審查)，因當地民眾仍有疑慮，辦理時程未定，是否影響所在區域供水，亦待評估說明。
2.依水利署所提供近期辦理各項水源開發計畫成本之比較，伏流水(每噸約14.42元)及烏溪鳥嘴潭人工湖(每噸約12.28元)等單位建造及營運成本尚低於近期所完成之湖山水庫每噸約15.70元，再生水則因各廠管線或水質要求等差異，約介於15至30.92元間，以海淡水每噸逾35元最高(詳表4-3-6)。
3.鑒於新水庫興建不易，各地所面臨之氣候及用水需求不同，且各項水資源開發成本差異甚大，允宜審酌過去推動所遇問題，定期盤點評估各項新水源開發計畫之成本效益及對環境之影響等，因地制宜檢討各地新興水源之開發方向及配套措施，並詳實對外說明，以達成效，俾維我國水資源有效利用。
表4-3-5 前瞻計畫規劃推動新水庫或新興水源等開發計畫概況
        單位：新臺幣億元
計畫名稱	總經費	期程(年)	第1至3期已編列預算	預計成效
1.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	202.00	104-112	152.87	預定110年可供水達每日9萬噸，112年完工蓄水後可再增供地面水量平均每日約16萬噸，可減緩地層下陷並供應地方發展所需用水。
2.防災及備援水井建置計畫	20.68	106-110	25.13	1.提供桃園、新竹及臺中地區總計每日8萬噸公共給水緊急備援水量。 / 2.選定臺中、屏東等既有老舊水井以洗井或重鑿方式恢復出水能力，可增加最大每日10萬噸可抽水量。
3.伏流水開發工程計畫	16.00	107-110	12.88	於苗栗通霄溪、彰雲濁水溪、高雄高屏溪溪埔及大泉等地區，設置伏流水取水相關設施，取用伏流水總量每日33.3萬噸，提升供水系統備援能力。
4.雙溪生態水庫工程計畫	未定	-	-	-
5.天花湖生態水庫工程計畫	未定	-	-	-
6.再生水工程推動計畫	23.50	106-109	8.38	110年後改列內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度）」，合共推動11座再生水廠，預計至115年底供應工業區及科學園區每日再生水量增加15萬噸，再生水供應量達每日19.5萬噸，如11案全數完成後，至120年達每日28.9萬噸再生水量。
7.加強平地人工湖及伏流水推動計畫	13.30	110-114	1.74	本工程包含「頭前溪蓄水池」、「金沙溪人工湖」、「烏溪伏流水二期」及「全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業」，預計114年增加蓄水容量206萬立方公尺及備援供水能力每日4萬噸。

資料來源：前瞻基礎建設計畫(110年4月核定修正版)、110年4月15日內政部營建署「前瞻基礎建設水環境計畫-再生水工程」、「公共污水處理廠再生水推動計畫(110-115年)」計畫執行情形專題報告。
表4-3-6 水庫或各項新興水源等開發成本之比較概況 單位：元/噸
水源別	單位建造成本	單位營運維護成本	小計	備註(估列計算說明)
水庫-湖山水庫	7.30	8.40	15.70	以90年1月行政院核定之湖山水庫工程計畫為例，湖山水庫與集集共同引水計畫聯合運用供水，使用年限以50年估計。
人工湖-烏溪鳥嘴潭人工湖	11.92	0.66	12.58	以104年4月行政院核定之烏溪鳥嘴潭人工湖為例，使用年限以50年估計。
伏流水	7.42	7.0	14.42	依前瞻計畫-伏流水開發工程辦理通霄溪、濁水溪及高屏溪伏流水工程估列計算。
再生水	-	15-30.92	15-30.92	目前推動11座再生水廠總經費包含再生水廠、區內外輸水管線等建設成本，部分污水處理廠建設費用亦包含其中(尚無法個別計算)。再生水營運維護及處理等成本係納入水價由用水端支付，需考量輸水距離、水質等因素與用水端協商，因此個案水價皆不同，約在15-30.92元/每噸。
海淡水	14.25	21.85	36.10	以臺南20萬噸海淡廠為例，惟因尚在規劃及辦理環評中，成本暫以「臺南海淡廠產水輸配工程調查規劃與管網分析」報告內容，以第一階段產水目標每日10萬噸為情境估列。

資料來源：水利署提供。

四、近年水資源作業基金及台水公司給水業務均呈虧損，允宜全面盤整檢討水資源之經營績效，並審慎評估合理水價，以維水資源之永續發展
我國自來水供應分別由台灣自來水公司、台北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠(以下分別簡稱台水公司、北水處、金門水廠及連江水廠)等4個單位管理營運；近5年度平均售水量約31.48億立方公尺，逐年增加，並以台水公司及北水處為主要營運單位，分別占78.62%及21.14%；全國平均年水費收入約332.09億元，亦隨售水量上升逐年增加(詳表4-4-1)。經查：
表4-4-1 近年度我國自來水售水量及所收水費收入概況表
單位：千立方公尺；新臺幣千元
年度	自來水售水量					水費總收入
	台水公司	北水處	金門水廠	連江水廠	合計
105	2,391,513	593,732	5,809	1,148	2,992,203	30,080,197
106	2,450,066	641,606	6,048	1,154	3,098,874	33,387,147
107	2,471,639	672,131	6,146	1,218	3,151,133	33,743,154
108	2,500,213	677,897	6,240	1,298	3,185,648	34,095,829
109	2,562,863	743,140	6,335	1,380	3,313,718	34,740,063
平均	2,475,259	665,701	6,116	1,240	3,148,315	33,209,278
占比	78.62%	21.14%	0.19%	0.04%	100.00%	-

資料來源：水利署網站/水利統計/公務統計報表/自來水供水量及水費收入。
(一)台水公司與北水處營運績效之比較
1.現行我國自來水收費主要分為依水表口徑之「基本費」及用水度數計算之「用水費」二項，有關台水公司及北水處之收費差異(二者收費標準明細，詳附錄6)，主要包含：
(1)基本費：台水公司基本費較低，除水表口徑13公厘外，其他相同口徑者約為北水處之一半。
(2)用水費：台水公司為4段收費，北水處則為5段制，度數愈高，單價愈高；北水處200度以下單價較低[10]，但201-1,000度(第4段)每度14元及1,001度以上(第5段)每度20元，均較台水公司最高段(51度以上)單價12.075元為高，1,001度以上甚達台水公司1.65倍；爰此，於「用水費」上，北水處低用水量較便宜，高用水量單價較高。
[10] 台水公司：1-10度/每度7.35元、11-30度/每度9.45元、31-50度/每度11.55元；北水處：1-20度/每度5元、21-60度/每度6.7元；60-200度/每度8.5元。
(3)水利署110年4月「台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處水價整合評估報告」說明略以：因經營環境、設備使用年限、供水加壓成本、原水處理支出等成本不同，致二者水價結構亦有差異[11]，是否整併，尚涉及組織架構、法律、財務及技術等多項層面問題，將就各項議題詳予檢討，並與社會各界充分溝通後，依共識推動。
[11] 參據水利署110年4月「台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處水價整合評估報告」表示：以一般用戶口徑20公厘水表而言，每月用水量12度時二者水價相同均為128元，若低於12度以內，台水公司水價較為便宜；超過12度，則採北水處水價較為便宜。若以口徑50公厘大用水戶為例，每月用水量420度時二者水價相同均為5,318元，420度以內，則採用北水處水價較為便宜；若用水量超過420度，則採台水公司水價較為便宜。
2.另比較近3年度台水公司及北水處重要經營績效(詳表4-4-2)，台水公司之普及率、售水率及漏水率等雖逐年改善，惟與北水處相較，仍有改善空間；另台水公司近3年度平均每度虧損0.28元，與北水處平均每度盈餘0.97元，營運績效尚待研謀提升[12]。
[12] 詢據台水公司表示：該公司供水轄區幅員遼闊、用戶分散、管線長及水源不足等因素，致供水成本及維護營運費較高。
表4-4-2 近3年度台水公司及北水處重要經營績效之比較
單位：%；元/度
項目	台水公司			北水處
	107年度	108年度	109年度	107年度	108年度	109年度
普及率	93.04	93.34	93.92	99.66	99.66	99.68
售水率	76.87	77.41	78.00	78.46	78.93	80.61
漏水率	15.03	14.49	13.90	13.52	12.71	11.90
單位(每度)給水收入	11.00	11.00	10.96	9.64	9.59	8.83
單位(每度)給水成本	11.26	11.23	11.32	8.34	8.92	7.90
單位(每度)銷售盈虧	-0.26	-0.23	-0.36	1.30	0.67	0.94

資料來源：台水公司109年統計年報、北水處109年度年報及五年來經營績效概況比較表。
(二)水資源作業基金及台水公司近年給水收入尚不敷支應所需營運成本，且虧損逐年擴大，水資源經營效率，亟待盤整檢討
現行自來水建設經費之分攤，詢據水利署表示：水資源開發建設主要由水利署公務預算負擔；水庫(壩)到淨水場間之原水導水管工程，各半分攤，另淨水場及配水管等係屬營運作業所需，則由台水公司自行負擔為原則[13]。惟：
[13] 依經濟部93年11月25日召開「水權重分配、政府相關部門對台水公司固定資產投資項目及比重等項」具體可行措施會議結論。
1.水資源作業基金給水業務已連續9年虧損，且108年度起成本率高逾180%：有關政府所興建管理之水庫，依水利法第89之1條規定，後續使用費收入等納入「水資源作業基金」，專供水庫營運管理及維護之用；現行水利署主管14個水庫，分由所屬北、中、南區水資源局管理，該基金給水業務自101年度起已連續9年呈虧損，且成本率逐年上升，108及109年度已高逾180%(詳表4-4-3)；比較近5年度各區水資源局給水業務，中區水資源局105年度尚呈盈餘，106年度配合湖山水庫完工，陸續移撥資產至該基金營運[14]，因折舊費用增加，106年度亦轉虧損。詢據水利署表示：主要為公共用水單價(平均每立方尺約1元)偏低無法完全反映成本，加以水庫營運管理、設施維護與折舊等費用增加，致該基金短絀增加。
[14] 106、107及108年度分別移撥39.71億元、60.12億元及48.7億元。
表4-4-3 近10年度水資源作業基金給水業務營運概況表
     單位：新臺幣億元；%
年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
給水銷貨收入	18.68	17.76	17.91	18.42	17.56	18.11	19.45	19.45	20.05	20.51
給水銷貨成本	16.61	19.23	20.76	22.12	23.96	23.26	26.36	27.79	36.80	38.37
餘絀	2.07	-1.47	-2.86	-3.71	-6.40	-5.15	-6.90	-8.35	-16.75	-17.85
成本率	88.93	108.25	115.96	120.14	136.43	128.45	135.49	142.91	183.56	187.03

說 明：成本率=給水銷貨成本/給水銷貨收入。
資料來源：水資源作業基金各年度決算書；109年度為水利署提供資料。
表4-4-4 近5年度各區水資源局給水業務營運概況表
單位：新臺幣億元；%
名稱	主管水庫	收費方式 / (元/立方公尺)	近5年度給水業務營運情形
			年度	給水銷貨收入	給水銷貨成本	餘絀	成本率
北區 / 水資局	石門水庫、寶山第二水庫、隆恩堰、榮華壩、羅東堰(共5個)	1.公共用水：0.91-1.57 / 2.工業用水：3.4	105	5.49	7.38	-1.89	134.50
			106	5.60	8.31	-2.71	148.47
			107	5.71	7.88	-2.17	137.96
			108	5.37	10.04	-4.66	186.79
			109	5.88	9.63	-3.76	163.92
中區 / 水資局	鯉魚潭、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫(共4個)	1.公共用水：0.684-1.428 / 2.工業用水：1.824	105	6.89	6.64	0.24	96.45
			106	7.23	8.05	-0.82	111.34
			107	7.32	7.58	-0.26	103.52
			108	8.21	13.31	-5.10	162.09
			109	8.02	11.44	-3.42	142.65
南區 / 水資局	曾文、牡丹、阿公店水庫、高屏溪攔河堰、甲仙攔河堰(共5個)	1.公共用水：1 / 2.工業用水：4.773	105	5.74	9.24	-3.50	161.08
			106	6.62	9.99	-3.37	150.89
			107	6.41	12.33	-5.92	192.27
			108	6.46	13.45	-6.99	208.14
			109	6.62	17.30	-10.68	261.32

資料來源：水利署提供資料。
2.台水公司單位給水成本逐年升高，107年度起再度轉盈為虧： 95至104年度給水業務均呈虧損[15]，105及106年度因售水量增加及成本控制等轉虧為盈，單位銷售盈虧轉呈每度盈餘0.01元及0.22元；比較近5年度台水公司給水業務營運概況(詳表4-4-5)，售水量及給水收入雖逐年增長，惟自107年起因維護經費增加暨湖山水庫淨水場及板新二期等新設施完工提列折舊等，單位銷售成本逐年升高，且自有資金不足，重大固定資產建設多舉債辦理，108及109年度負債總額已逾1,300億元，利息費用(財務成本)未能改善下降；於自來水售價未有重大變動下，107年度起再度轉盈為虧(每度虧損0.26元)，109年度每度虧損0.36元，係近5年最高。
[15] 台水公司95至104年度給水單位銷售盈虧(元/度)分別為：-0.11、-0.05、-0.13、-0.61、-0.17、-0.28、-0.22、-0.19、-0.17、-0.98。
有關水資源作業基金及台水公司給水業務營運績效，亟待正視並全盤檢討，以改善提高我國水資源建設之運用效益。
表4-4-5 近5年度台水公司給水業務營運概況表
  單位：億立方公尺；新臺幣億元；元/度；%
項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
售水量	23.92	24.50	24.72	25.00	25.63
給水收入	262.06	269.23	271.77	275.06	280.84
售水總成本	261.88	263.94	278.22	280.78	290.23
銷售盈虧	0.18	5.29	-6.45	-5.72	-9.39
單位售價	10.96	10.99	11.00	11.00	10.96
單位成本	10.95	10.77	11.26	11.23	11.32
1.銷售成本	9.29	9.18	9.60	9.58	9.72
2.業務、管理及其他費用	1.44	1.39	1.45	1.40	1.38
3.財務成本	0.22	0.20	0.21	0.25	0.22
單位盈虧	0.01	0.22	-0.26	-0.23	-0.36
負債總額	1,142.46	1,180.79	1,217.06	1,304.86	1,378.93
負債比率	38.50	38.94	39.30	40.57	41.47

資料來源：台水公司109年統計年報。
(三)允宜依照自來水法規定，審慎評估水費訂價方式，以維水資源之永續發展
根據國際水協會IWA(2018年)調查35個國家(或地區)「家戶」年用水量200立方公尺(度)之自來水平均水價(未稅)，台灣每度平均水價9.24元，居第2低，較亞洲鄰近之香港每度17.01元、南韓每度18.91元及日本每度33.50元等顯具相當差距；另近5年我國平均每戶家庭水費占當年消費支出之比率未逾0.35%[16]，並逐年下降(詳附表4-4-6)。
[16] 台水公司說明：世界衛生組織(WHO)認為合理水價支出應占家庭消費支出2%-4%。
自來水法第59條第1項規定：「自來水價之訂定，應考量自來水供應品質，以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；…。」茲以水資源作業基金給水業務已連續9年虧損，台水公司給水收入尚不敷支應所需成本，單位給水成本逐年升高，109年度每度虧損0.36元，係近5年最高；除盤整檢討各項水資源之經營效率外，允宜審酌農業、工業及民生等各業用水供需變化、近年政府推動各項水利工程建設及維護經費等，審慎檢討合理水價及高用水費率級距等[17]，以維我國水資源之永續發展。
[17] 詢據水利署表示：基於水價調整攸關民生及經濟，將秉持「照顧基本民生用水」、「調整高用水量費率級距」及落實「用水公平正義」，並掌握社會氛圍，循序推動。
表4-4-6 國際水價暨臺灣地區平均每戶家庭水費與消費支出之比較
國際水協會(IWA)2018年調查各國(或地區)家戶年用水200立方公尺(度)之平均水價 / 單位：新臺幣元/立方公尺(度)

臺灣地區最近5年平均每戶家庭水費與消費支出之比較 單位：新臺幣元；%
年度	水 費	平均消費支出	占比
104	2,419	759,647	0.32
105	2,436	776,811	0.31
106	2,437	811,670	0.30
107	2,436	811,359	0.30
108	2,459	829,199	0.30

說 明：每戶家庭每年水費係台水公司普通及軍眷用戶全年水費（不含代徵之各項垃圾清除、汙水處理或水資保育回饋費用）；平均消費支出為主計總處之家庭收支調查「平均每戶家庭收支按戶內人數分」。
資料來源：台水公司提供資料及該公司統計手冊第39期(110年3月)「臺灣地區最近5年平均每戶家庭水費與消費支出之比較」。

五、每人每日生活用水及工業用水量逐年升高，省水標章之推廣、工業用水回收及耗水費徵收等節約用水措施，仍待檢討落實
為建構水資源之永續利用，並使台灣邁入節水型社會，行政院自83年起定期檢討推動各項節約用水政策[18]，惟比較近年度水利署年總用水量之統計(詳圖4-5-1)，102至104年度因為農業用水減少，全國年總用水量呈下降趨勢，惟105年起隨生活及工業用水增加，我國年總用水量轉呈逐年微幅增加之趨勢，節約用水政策之推動成效，尚待檢討精進，茲評估說明如下：
[18] 參據經濟部「節約用水常態行動方案」第二次修正(109年4月)：我國節約用水政策肇始於行政院83年2月核定的「節約用水措施」，該措施揭櫫「提高用水效率與效能」及「健全用水管理與制度」兩項政策總目標，20年來，政府陸續推動「推動節約用水措施實施計畫」、「推動節約用水措施第二階段實施計畫」、「挑戰2008國家發展重點計畫-積極推動節約用水計畫」、「2008年~2012年積極推動節約用水計畫」及「中長程工業用水發展政策綱領實施計畫」等施政計畫。
圖4-5-1 100至108年度我國年總用水量統計圖 單位：億立方公尺

資料來源：水利署網站/水利統計/公務統計報表/水資源供需統計。
(一)每人每日生活用水逐年升高，家戶節約用水之宣導及省水標章之推廣，仍待研謀強化
1.經濟部自105年起核定推動「節約用水常態行動方案」，民生用水部分預計110及120年度生活人均用水量(含家庭、商業及辦公場所用水)分別降至每人每日250公升及240公升。惟近5年度我國自來水生活用水量及每人每日生活用水量逐年攀升，109年度每人每日生活用水達289公升，年增率1.76%，均為近5年度最高者，與所訂110及120年度分別降至250及240公升之節水目標，顯具相當差距(詳表4-5-1)。
表4-5-1 105至109年度自來水生活用水量統計 單位：千立方公尺、千人
年度		105	106	107	108	109
自來水生活用水量		2,216,882	2,241,282	2,265,204	2,305,589	2,363,284
年中供水人數		22,006	22,098	22,172	22,243	22,314
每人每日生活用水量	公升/日	275	278	280	284	289
	年增率%	0.73	1.09	0.72	1.43	1.76

說 明：1.每人每日生活用水量=生活用水量÷年中供水人數÷全年日數×1,000。
2.年中供水人數=(上年底供水人數+本年底供水人數)÷2。
資料來源：水利署網站/水利統計/公務統計報表/「自來水生活用水量統計」。
2.為強化生活用水節約政策，105年5月修正自來水法增訂第六章之一「節約用水」專章，新增第95條之1第1項明定「法人、團體、個人於國內銷售中央主管機關指定之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，該產品應具省水標章。」經濟部106年6月7日訂定「省水標章管理辦法」規範適用之產品共11項[19]，並自107年4月1日起強制國內銷售之馬桶與洗衣機應具省水標章，並已公告「沖水小便器」及「感應式水龍頭」分別自110年10月及111年7月起亦列為應具省水標章產品。惟參據經濟部提供107至109年度我國省水標章使用數量及節水量統計，呈下降趨勢；另統計公務機關、學校部隊省水器材之安裝率，109年度為62.9%，雖逐年提升，惟每年成長率未及2個百分點，仍有檢討提升空間，以為表率(詳表4-5-2)。爰此，強化家戶節約用水習慣，加速汰換老舊耗水器材設備，暨提升各項省水標章產品之節水效率等，均待研謀有效措施加速推動落實。
[19] 包括「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、「兩段式省水馬桶」、「一般水龍頭」、「感應式水龍頭」、「自閉式水龍頭」、「蓮蓬頭」、「沖水小便器」、「免沖水小便器」、「兩段式沖水器」及「省水器材配件」等11類。
表4-5-2 107至109年省水標章使用許可數量、年節水量及公務機關安裝率等統計表 單位：張；千立方公尺
項次	產品項目			使用數量			節水量
				107年度	108年度	109年度	107年度	108年度	109年度
1	洗衣機		普級	280,914	229,045	174,286	3,090	2,519	1,917
			金級	379,977	447,582	497,980	4,180	4,923	5,478
2	一段式省水馬桶		普級	371,720	374,308	277,648	2,602	2,620	1,944
			金級	89,241	145,299	152,273	625	1,017	1,066
3	兩段式省水馬桶		普級	255,802	188,632	101,870	1,791	1,320	713
			金級	167,484	323,547	184,297	1,172	2,265	1,290
4	一般水龍頭			516,185	505,666	410,140	6,710	6,574	5,332
5	感應式水龍頭			47,097	32,439	49,544	612	422	644
6	自閉式水龍頭			7,723	6,541	5,715	100	85	74
7	蓮蓬頭			339,717	305,835	350,626	4,756	4,282	4,909
8	沖水小便器	普級		1,695	3,303	3,778	12	23	26
		金級		-	-	-	-	-	-
9	免沖水小便器			246	299	271	-	-	-
10	兩段式沖水器			256,936	49,594	63,174	899	174	221
11	省水器材配件	小便斗沖水器		119,866	111,850	91,243	839	783	639
		其他		368,050	301,674	532,347	-	-	-
使用數量小計 / (不含配件-其他)				2,834,603	2,723,940	2,362,845	27,389	27,007	24,528
使用數量總計				3,202,653	3,025,614	2,895,192
機關學校部隊安裝省水器材(小便斗、高水箱馬桶、低水箱馬桶、沖水凡而馬桶、水龍頭)比率							59.90%	60.88%	62.19%

資料來源：水利署提供(表列節水量不含配件-其他)。
(二)工業用水回收率雖逐年提升，惟整體用水量仍呈增加趨勢
1.依「節約用水常態行動方案(第二次修正)」所訂工業用水回收率目標：(1)短期目標：110年度高於72%；(2)中長期目標：120年度高於80%(一般工業區用水回收率高於75%，科學園區製程用水回收率高於85%)。
2.彙整107至109年度工業局所轄一般工業區及科技部所轄三大科學園區等自來水用水量及回收率情形(詳表4-5-3)，109年度工業用水回收率(工業區72.9%、科學園區88.39%)雖均達短期目標72%；惟科學園區用水量概呈逐年增加趨勢，108及109年度回收率較107年度下降；一般工業區109年度用水量因疫情及抗旱節水而呈下降，惟108年度仍較107年度增加，且109年度回收率達5成以上者僅13個工業區，未及3成，工業節水及回收再利用等節約措施，仍有檢討精進之處。
表4-5-3 工業局所轄一般工業區及科技部所轄科學園區自來水用水量及用水回收率統計 單位：百萬立方公尺
項 目		107年度	108年度	109年度
一般工業區(共59個)	自來水用水量	226	233	215
	回收率R2(不含冷卻水塔循環用水)	71.59%	72.24%	72.90%
新竹科學園區	自來水用水量	68	66	70
	製程用水回收率	84.41%	85.90%	85.20%
中部科學園區	自來水用水量	50	50	53
	製程用水回收率	91.30%	91.00%	90.17%
南部科學園區	自來水用水量	50	54	64
	製程用水回收率	92.80%	88.10%	89.80%
三大科學園區合計	自來水用水量	168	170	187
	平均製程用水回收率	89.50%	88.33%	88.39%

說 明：表列工業局所轄一般工業區(59個)未含台北市南港軟體工業園區(屬生活用水)及雲林縣麥寮鄉雲林離島式工業區(依規定自行控管)。
資料來源：經濟部工業局及科技部提供。
(三)允宜審酌我國水資源運用情形，儘速完成耗水費徵收之規範，確切落實政府節水政策
1.參據台水公司提供108及109年度各用水級距戶數及用水量(詳表4-5-4)，109年度每月用水量超過1萬度之用戶1,062戶，年度總用水量4.45億立方公尺，占整體用水量17.37%，較108年度(992戶、年度總用水4.39億立方公尺)增加，有關用水大戶之用水效率，顯為我國用水管理之重要課題。
2.為強化我國節水政策，水利法於105年5月修正增訂第84條之1第1項明定，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費；考量各標的用水規模不同、應採行之節水措施亦有別，該條文第3項規定：「…各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」惟該規定實施已逾5年，中央主管機關經濟部仍未完成相關徵收之規範，詢據該部表示：
(1)將以推動節約用水為目標，規劃朝豐、枯水期不同費率，已節約用水及使用再生用水等，給予優惠措施，並訂定一定緩衝期等，以降低產業衝擊，目前尚與各界溝通中。
(2)耗水費徵收辦法草案預計於110年底完成，並評估國內經濟狀況擇最佳開徵時機；徵收對象以產業或商業等大用水戶為主，機關、學校、農業等暫未納入。
爰此，隨我國經濟發展，近年民生及產業用水需求逐年增長，惟面對近年旱澇不均等氣候變遷加劇，政府除了多元開發新水源外，允宜審慎檢討近年推動節約用水政策所遇問題，賡續強化民生及產業節水措施，並儘速完成耗水費徵收之規範，強化用水大戶之管理，以提升我國水資源之有效利用。
表4-5-4 108及109年度台水公司各用水級距戶數及用水量概況表
   單位：戶；千立方公尺
每月用水量 / 級距(m3；度)	108年度				109年度
	用水戶數		總用水量		用水戶數		總用水量
	戶數	占比%	用水量	占比%	戶數	占比%	用水量	占比%
0	438,333	6.09	-	-	437,888	5.99	-	-
1-10	2,126,144	29.52	677,470	27.10	2,166,666	29.62	691,458	26.98
11-30	3,374,773	46.86	634,504	25.38	3,456,069	47.25	657,946	25.67
31-50	857,303	11.90	163,532	6.54	852,267	11.65	171,660	6.70
51-100	290,733	4.04	113,833	4.55	285,073	3.90	117,630	4.59
101-1,000	106,829	1.48	231,514	9.26	107,835	1.47	236,076	9.21
1,001-5,000	6,343	0.09	161,921	6.48	6,480	0.09	163,704	6.39
5,001-10,000	926	0.01	78,871	3.15	923	0.01	79,252	3.09
10,001以上	992	0.01	438,567	17.54	1,062	0.01	445,137	17.37
合計	7,202,376	100.00	2,500,213	100.00	7,314,263	100.00	2,562,863	100.00

說 明：統計戶數為當年度開單戶數（全年度）。
資料來源：台水公司提供資料。

六、106至109年度我國辦理治山防災整體治理工程之經費近197億元，然山坡地違規使用案件仍高，不利國土保育
臺灣降雨枯豐懸殊，每年11月至翌年4月為枯水期，水庫成為乾枯期主要之供水來源，因此水庫集水區國土之保育工作至關重要，爰行政院於95年3月20日核定「水庫集水區保育綱要」，由相關機關依業務權責分工治理，期達消減土砂災害，促進國土復育、整合水土林資源，維護水源環境、改善水庫水質與減少水庫淤積、減少人為侵擾，恢復集水區生態環境之目標。農委會水土保持局(以下簡稱水保局)及林務局分別依該綱要於公務預算辦理多期之整體性治山防災計畫、國有林整體治山防災計畫，惟因該等計畫係由相關機關編列年度預算執行，在各機關年度預算有限無法全面推展下，行政院爰將急迫實施之水土保育及污染削減部分，整合納入前瞻基礎建設計畫，以特別預算支應，加速辦理，期能因應極端氣候之挑戰，謹將前開各計畫自106年度起預算編列與執行概況分述如下：
(一)整體治山防災計畫：我國地狹人稠、河川流短坡陡，加以位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界並受極端氣候影響，為降低土石流災害及國土永續經營，水保局自98年度起即以4年度為一期程推動整體性治山防災計畫，110年度已邁入第4期(110至113年度)，檢視109年度甫屆期之「整體性治山防災(中程)計畫106至109年度(第3期)」，依105年3月核定之計畫內容，其核心工作係以控制土砂為主，以達到「恢復山坡地自然水土涵養能力」為政策目標，並將土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災及山坡地監督與管理等4項工作列為子計畫執行，其規劃之年度預算及績效目標值詳表4-6-1，預計編列252億元辦理第3期計畫，期崩塌地綠覆率達65%、溪床安定比達60%，及災害影響範圍縮小率達30%。經洽該局提供實際辦理情形(詳表4-6-2)，第3期計畫總計編列115億3,861萬7千元、經費流出9,234萬4千元、加計以前年度保留數39億4,859萬3千元，當期可用預算數153億9,486萬6千元，執行結果，因該等計畫工程多位處偏遠山區，施工困難，且常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致進度多有落後，故實支數114億977萬1千元、應付未付數8億6,024萬3千元、保留數28億370萬6千元、賸餘數3億2,114萬6千元，保留數及賸餘數分占可用預算數之18.21%、2.09%，預算執行尚待加強，惟若進一步就其績效指標之達成率以觀(詳表4-6-3)，在實編預算(115億3,861萬7千元)僅占計畫總經費(252億元)之45.79%下，各年度績效均達預期目標值，宜檢討目標值之設定是否合理。
表4-6-1 106至109年度整體性治山防災計畫(第3期)年度預算及績效目標值概況表 單位：新臺幣百萬元；%
年度/執行措施	土石流防災與監測			集水區綜合規劃與管理		治山防災			山坡地監督與管理			預算數合計
	績效目標值		預算	績效目標值	預算	績效目標值		預算	績效目標值		預算
	保全對象調查整備率	土石流警戒值更新率		重點集水區調查達成率		崩塌地處理達成率	野溪整治達成率		可利用限度查定與檢討達成率	山坡地疑似違規使用案件查復達成率
106	100	100	820	53.17	230	6.40	33.84	3,975	93.08	100	725	5,750
107	100	100	860	69.37	245	12.81	34.90	3,980	94.60	100	680	5,765
108	100	100	910	86.50	240	19.21	36.09	4,045	96.12	100	675	5,870
109	100	100	935	100	290	27.75	37.34	5,905	97.64	100	685	7,815
合計	-	-	3,525	-	1,005	-	-	17,905	-	-	2,765	25,200

資料來源：彙整自「整體性治山防災(中程)計畫106至109年度(第3期)」計畫書(105年3月核定本)。

表4-6-2 整體性治山防災計畫第3期(106-109年度)預算執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
106	2,815,425	-85,800	882,253	3,611,878	2,420,331	192,615	882,407	116,525	3,611,878
107	2,570,085	-19,749	1,075,022	3,625,358	2,611,228	195,835	749,883	68,412	3,625,358
108	3,019,186	10,809	945,719	3,975,714	2,873,394	297,407	748,192	56,721	3,975,714
109	3,133,921	2,396	1,045,599	4,181,916	3,504,818	174,386	423,224	79,488	4,181,916
合計	11,538,617	-92,344	3,948,593	15,394,866	11,409,771	860,243	2,803,706	321,146	15,394,866

說 明：表列年度預算數為法定預算，決算數除109年度外餘為決算審定數。
資料來源：農委會。
表4-6-3 整體性治山防災計畫第3期(106-109年度)各年度預期績效指標達成概況表 單位：%
執行措施	績效指標	106年度		107年度		108年度		109年度
		預期	實際	預期	實際	預期	實際	預期	實際
土石流防災及監測	保全對象調查(整備率)	100	100	100	100	100	100	100	100
	土石流警戒值更新(更新率)	100	100	100	100	100	100	100	100
集水區綜合規劃與管理	重點集水區調查(達成率)	53.17	53.17	69.37	69.37	86.50	86.50	100	100
治山防災	崩塌處理(達成率)	6.40	6.40	12.81	12.81	19.21	19.23	27.75	27.83
	野溪整治(達成率)	33.84	33.84	34.90	34.91	36.09	36.12	37.34	37.39
山坡地監督與管理	可利用限度查定與檢討(達成率)	93.08	98.25	94.60	98.86	96.12	99.97	97.64	100
	山坡地疑似違規使用案件查復(達成率)	100	100	100	100	100	100	100	100

資料來源：農委會。
(二)國有林整體治山防災計畫：為達健全林地管理、維護森林健康、強化國土保安、推動自然保育及促進森林資源多元利用等目標，林務局自90年度起即以4年度為一期程辦理「加強造林及森林永續經營計畫」，106至109年度所推動之第5期計畫，將「植樹造林及林業發展第3期(106至109年度)」併入並更名為「森林永續經營及產業振興計畫」，其下列有國家森林永續經營計畫、森林多元利用及林產發展計畫、國家自然保育、國有林整體治山防災及林道維護計畫、試驗林示範經營等5項子計畫，而國有林整體治山防災及林道維護計畫中又含「國有林整體治山防災」及「林道改善與維護」2項細部計畫，其中「國有林整體治山防災」之年度預算及績效目標值詳表4-6-4，預計編列28億831萬元辦理，期減緩洪峰流量及土石災害，發揮森林區水源涵養功能、抑制國有林地二次土砂災害，調節土石下移避免淤高河道，且自110年度起賡續推動「森林永續經營及產業振興(110至113年度)計畫」。經洽該局提供106至109年度實際辦理情形(詳表4-6-5)，該期國有林整體治山防災計畫總計編列19億9,531萬7千元、經費流出8,450萬2千元，加計以前年度保留數1億3,128萬1千元，當期可用預算數20億4,209萬6千元，執行結果，實支數19億3,918萬9千元、應付未付數1,836萬7千元、保留數7,753萬2千元、賸餘數700萬7千元，實支數加計應付未付數之預算執行率為95.86%；再觀其績效指標達成情形(詳表4-6-6)，該局表示受限於年度預算送本院審議時有所刪減，經按刪減後預算占原中長程計畫經費之比率推估調降，實際執行成果均有達到依比率調降後之預期績效指標。
表4-6-4 106至109年度國有林整體治山防災計畫(第5期)年度預算及績效目標值概況表 單位：新臺幣萬元；%
年度	績效目標值			年度預算
	控制土砂量 / (萬立方公尺)	崩塌地處理面積 / (公頃)	保全戶數 / (戶)
106	312	156	134	49,831
107	399	105	150	75,100
108	399	105	150	76,200
109	400	106	150	79,700
合計	1,510	472	584	280,831

資料來源：彙整自「森林永續經營及產業振興計畫(106至109年度)」計畫書(105年12月核定本)。
表4-6-5 國有林整體治山防災計畫(106-109年度)預算執行概況表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度 / 預算數	流用數	以前年度 / 保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
106	472,420	12,522	45,294	530,236	509,160	4,326	15,524	1,226	530,236
107	504,563	2,429	19,850	526,842	486,149	4,939	35,386	368	526,842
108	432,936	-32,703	40,325	440,558	409,570	8,368	17,444	5,176	440,558
109	585,398	-66,750	25,812	544,460	534,311	734	9,178	237	544,460
合計	1,995,317	-84,502	131,281	2,042,096	1,939,189	18,367	77,532	7,007	2,042,096

說 明：表列年度預算數為法定預算，決算數除109年度外餘為決算審定數。
資料來源：農委會。
表4-6-6 國有林整體治山防災計畫(106-109年度)各年度預期績效指標達成概況表
衡量指標	106年度		107年度		108年度		109年度
	預期	實際	預期	實際	預期	實際	預期	實際
控制土砂量(萬立方公尺)	312	311.12	399	312.74	399	283.56	400	311.27
崩塌地處理面積(公頃)	156	158.23	105	91.56	105	82.63	106	86.64
保全戶數(戶)	134	136	150	121	150	97	150	126

資料來源：農委會。
(三)前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫：我國計有95座水庫(含本島66座、澎湖地區8座、金門地區13座、連江地區8座)，水庫集水區面積總計1萬2,151平方公里，占全台國土面積34%，由於水庫集水區風景幽美，為觀光遊憩及農業發展區位，然常因不當開發危害下游水庫，土地超限利用除擾動自然環境易生土石流外，觀光遊憩污水及高山農藥、肥料、泥砂被沖刷流入水庫，不僅影響水質，更造成水庫淤積，縮短水庫使用壽命，據經濟部「台灣地區水資源投資分析-104年度報告」，迄104年底我國水庫有效蓄水總容量已較90年減少23%[20]；復據統計，迄104年8月底我國水庫上游集水區屬於國有林之崩塌面積已達5,619公頃，而林務局既有公務預算所能復育之崩塌面積每年約110公頃，其中涉及水庫集水區範圍者僅35公頃，抑制土砂量僅67萬立方公尺，爰行政院對淤積率高、水質有優養化潛勢或具有崩塌潛勢等亟需整治之區域，以前瞻計畫特別預算加速辦理，期達集水區土砂減量入庫、改善水源水質、確保穩定供水及水資源永續利用之目標。加強水庫集水區保育治理計畫自106年9月開始執行，並以2年度為1期編列特別預算辦理，迄109年底已執行2期，110年度起賡續辦理第3期，前2期(106至109年度)水保局及林務局預算執行及預期績效達成概況詳表4-6-7至表4-6-9，依經濟部、環保署及農委會於110年3月所提「加強水庫集水區保育治理計畫」109年度執行進度及績效報告，迄109年底無論預算執行或績效目標達成率雖尚符合預期，惟因工程施作期間，受氣候影響山區交通及施工，甚至改變地貌致影響工期，應加強督促執行單位掌握非汛期間積極趕辦，以提高執行率。
[20] 摘自「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-加強水庫集水區保育治理計畫(第1次修正)」計畫書(109年9月核定本)。
表4-6-7 水保局辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫第1期至第3期特別預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	分配預算數	實現數及應付數	節餘數	執行率
					實現數及應付數/預算數	實現數及應付數/分配預算數
第1期	1,576,000	1,576,000	1,320,743	255,257	83.80	83.80
第2期	2,489,200	2,489,200	2,134,880	330,757	85.77	85.77
第3期	7,100,000	46,000	37	-	-	0.08

說 明：第3期分配數及執行數均為迄110年3月底實際數。
資料來源：第1期及第2期預算執行情形摘自「加強水庫集水區保育治理計畫」109年度執行進度及績效報告；第3期預算執行情形為農委會提供。
表4-6-8 林務局辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫第1期至第3期特別預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	分配預算數	實現數及應付數	節餘數	執行率
					實現數及應付數/預算數	實現數及應付數/分配預算數
第1期	984,000	984,000	930,916	53,084	94.61	94.61
第2期	1,078,000	1,078,000	1,061,645	10,732	98.48	98.48
第3期	650,000	27,330	26,815	0	4.13	98.11

說 明：第3期分配數及執行數均為迄110年3月底實際數。
資料來源：第1期及第2期預算執行情形摘自「加強水庫集水區保育治理計畫」109年度執行進度及績效報告；第3期預算執行情形為農委會提供。
表4-6-9 前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫(106-109年度)各年度預期績效指標達成概況表
工作 / 項目	具體目標	106-109年度		106-107年度		108年度		109年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
崩塌地治理及野溪整治	控制土砂量(萬立方公尺)	1,974	2,010.8	870	890.35	554	563.69	550	556.80
	崩塌地整治面積(公頃)	727	840.2	323	337.9	201	253.04	203	249.20
	野溪整治長度(公里)	138	201.41	57	61.92	40	73.31	41	66.18
水土災害預警應變	防砂調查、警戒值檢討等工作(區)	80	81	40	41	20	20	20	20
	防災演練或保育宣導(達成率)	124	136	62	67	31	35	31	34

資料來源：摘自「加強水庫集水區保育治理計畫」108及109年度執行進度及績效報告。
(四)迄109年底我國山坡地超限利用因恢復自然植生覆蓋解除列管後再違規率逾1成，且山坡地疑似違規使用案件自103年起逐年提高，不利山坡地保育，允研謀善策
農委會106至109年度辦理整體治山防災計畫、國有林整體治山防災計畫及加強水庫集水區保育治理計畫總計耗資196.76億元(含實支數及應付未付數)，均係為恢復山坡地自然水土涵養能力、減緩洪峰流量及土石災害，並降低集水區土砂減量入庫，以確保水資源永續利用等目標，然依該會所提供迄109年底各縣市山坡地超限利用土地因恢復自然植生覆蓋解除列管及再清查概況(詳表4-6-10)及100至109年度水土保持監督檢查及山坡地違規裁罰之情形(詳表4-6-11)，山坡地超限利用土地解除列管案件經清查後再違規率達14.17%，其中彰化縣、嘉義縣及花蓮縣更分別高達64.88%、55.61%、33.31%，不利國土保安，另觀近10年(100至109年度)山坡地疑似違規使用案件，亦自103年度之4,484件，增加至109年度之1萬1,643件，且每年違規遭裁罰之案件數均在2千件之譜，顯示現行罰則恐無法有效遏止違規行為，不利山坡地保育。
表4-6-10 迄109年底各縣市山坡地超限利用土地因恢復自然植生覆蓋解除列管及再清查概況表 單位：筆；公頃；%
縣市別	恢復自然植生覆蓋解除列管		清查後仍違規		尚未完成清查		再違規率 / (C=B/A*100%)
	筆數	面積(A)	筆數	面積(B)	筆數	面積
宜蘭縣	495	371.78	62	57.26	0	0.00	15.40
新北市	603	538.98	99	59.57	0	0.00	11.05
桃園市	501	254.04	11	12.08	0	0.00	4.76
新竹縣	507	267.22	24	12.80	0	0.00	4.79
新竹市	11	7.86	0	0.00	0	0.00	0
苗栗縣	506	254.92	0	0.00	0	0.00	0
臺中市	643	390.53	6	3.61	0	0.00	0.92
南投縣	1,013	668.93	62	44.64	0	0.00	6.67
彰化縣	51	30.58	30	19.84	0	0.00	64.88
雲林縣	147	82.60	30	12.62	0	0.00	15.28
嘉義縣	241	101.71	170	56.56	0	0.00	55.61
嘉義市	7	1.92	0	0.00	0	0.00	0
臺南市	333	314.70	5	4.31	0	0.00	1.37
屏東縣	337	143.89	7	2.25	0	0.00	1.56
臺東縣	934	901.17	80	85.07	0	0.00	9.44
花蓮縣	1,381	1,213.91	313	404.32	0	0.00	33.31
高雄市	390	509.62	46	82.82	0	0.00	16.25
合計	8,100	6,054.36	945	857.75	0	0.00	14.17

資料來源：農委會。
表4-6-11 100至109年度水土保持監督檢查及山坡地違規裁罰等情形 單位：次；件
年度	水土保持監督檢查	山坡地疑似違規使用案件	裁罰違規案件
			其他處罰案件	限期改正案件					合計
				已改正	未改正	改正中	未填 / 檢查紀錄	小計
100	2,544	5,780	325	875	67	0	34	976	1,301
101	2,263	6,984	460	1,014	133	0	24	1,171	1,631
102	2,249	5,314	414	1,077	126	1	38	1,242	1,656
103	2,199	4,484	443	1,378	271	0	26	1,675	2,118
104	2,022	6,396	682	1,423	363	0	22	1,808	2,490
105	2,548	7,199	622	1,398	492	0	22	1,912	2,534
106	3,096	7,568	471	1,279	319	45	66	1,709	2,180
107	2,939	6,057	460	1,064	119	384	340	1,907	2,367
108	3,112	11,107	433	1,316	439	19	12	1,786	2,219
109	3,962	11,643	510	946	136	398	1	1,481	1,991

資料來源：農委會。

七、為提升農業水資源使用效率，我國106至109年度辦理農田水利設施更新改善等之經費逾百億元，然迄109年底灌溉渠道輸漏水損失仍逾3成，且節水管路灌溉推廣成效有限，允宜加強辦理
依105年農業統計年報，我國耕地面積79萬4,003公頃，現有17個農田水利會灌溉排水受益面積37萬5,198公頃(占比47.25%)，灌溉排水渠道7萬503公里(含灌溉渠道4萬4,570公里、排水渠道2萬5,933公里)，相關構造物約20萬座，而現行農田水利設施在水資源利用上存有灌溉浪費(多採淹灌)、灌溉系統浪費(無法存水)、滲漏及蒸散等問題，爰期藉由推動「加強農田水利建設計畫」以提升農業水資源使用效率，該計畫自90年起即以4個年度為1期辦理，迄109年度止已執行5期，110至113年度賡續推動第6期計畫；另於前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫下辦理農田排水、埤塘、圳路改善治理工程，茲分別就其106至109年度之推動經費及成效簡述如下：
(一)加強農田水利建設第5期(106至109年度)計畫：本計畫主要工作項目計有農田水利設施更新改善、農地重劃及早期農地重劃區農水路更新改善、推廣節水管路灌溉及現代化管理設施、提升農業灌溉用水有效利用及水質維護、農田水利會營運改善等5項，第5期計畫法定預算126億603萬元、決算數122億1,025萬9千元，其中以投入農田水利設施更新改善經費75億7,460萬9千元最高(詳表4-7-1)，其後依序為補助農田水利會營運改善(25億441萬1千元)、辦理農地重劃及早期農地重劃區農水路更新改善(10億5,568萬元)、推廣節水管路灌溉及現代化管理設施(8億5,051萬7千元)、提升農業灌溉用水有效利用及水質維護(2億2,504萬2千元)，依該會提供各年度預期績效指標達成概況(詳表4-7-2)，整體而言，4年度合計數大致均已達目標值。
表4-7-1 加強農田水利建設第5期 (106-109年度)各工作內容預決算概況表 單位：新臺幣千元
工作內容	106年度		107年度		108年度		109年度		合計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
農田水利設施更新改善	1,647,020	1,895,411	1,809,023	1,722,495	1,700,980	1,716,262	2,275,971	2,240,441	7,432,994	7,574,609
農地重劃及早期農地重劃區農水路更新改善	558,597	232,840	283,289	279,790	277,216	284,657	313,856	258,393	1,432,958	1,055,680
推廣節水管路灌溉及現代化管理設施	232,000	203,371	224,928	194,678	232,600	189,170	232,600	263,298	922,128	850,517
提升農業灌溉用水有效利用及水質維護	80,000	65,498	73,539	60,640	80,000	50,909	80,000	47,995	313,539	225,042
農田水利會營運改善	640,910	640,910	621,681	621,681	600,910	600,910	640,910	640,910	2,504,411	2,504,411
合 計	3,158,527	3,038,030	3,012,460	2,879,284	2,891,706	2,841,908	3,543,337	3,451,037	12,606,030	12,210,259

資料來源：農委會。
表4-7-2 加強農田水利建設第5期 (106-109年度)各年度預期績效指標達成概況表
工作內容	衡量指標	106-109年度合計		106年度		107年度		108年度		109年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
農田水利設施更新改善	1.農田水利渠道更新改善長度(單位：公里)	948	1,047	214	257	242	248	226	230	266	312
	2.農田水利設施構造物更新改善座數(單位：座)	1,509	2,383	336	697	381	616	351	534	441	536
	3.增加調蓄有效蓄水量(單位：頓)	96,000	96,000	0	-	0	-	0	-	96,000	96,000
	4節約灌溉用水(單位：萬噸)	6,874	7,329	1,498	1,799	1,694	1,736	1,820	1,610	1,862	2,184
	5.微型水力發電示範場址(單位：處)	6	6	0	0	2	2	2	2	2	2
	6.景觀遊憩示範場址(單位：處)	6	6	0	0	2	2	2	2	2	2
農地重劃及早期農地重劃區農水路更新改善	1.農地重劃及早期農地重劃區農水路之更新改善面積(單位：公頃)	4,306	4,379	1,156	1,156	1,050	1,201	1,050	1,085	1,050	937
	2.節約灌溉用水(單位：萬噸)	1,140	1,184	300	300	280	336	280	298	280	250
推廣節水管路灌溉及現代化管理設施	1.節水管路灌溉推廣面積(單位：公頃)	8,000	8,585	2,000	2,340	2,000	2,201	2,000	2,002	2,000	2,042
	2.設施水文自動測報系統(單位：處)	110	119	44	44	26	26	20	28	20	21
	3.節約灌溉用水 / (單位：萬噸)	4,000	4,293	1,000	1,170	1,000	1,101	1,000	1,001	1,000	1,021
提升農業灌溉用水有效利用及水質維護	1.灌溉管理資料建置及決策輔助(單位：公噸)	375,198	375,198	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	90,000	85,198	85,198
	2.灌排渠道水質監測次數(單位：點次)	120,800	141,431	33,600	42,974	33,600	39,760	33,600	34,685	20,000	24,012
農田水利會營運改善	輔導改善農田水利會財務狀況及減輕財務負擔(單位：會年)	48	48	12	12	12	12	12	12	12	12

資料來源：農委會。
(二)前瞻基礎建設計畫-「農田排水、埤塘、圳路改善」治理工程第1期至第3期：為降低輸水損失、提升灌溉用水效率，農委會除每年於公務預算編列經費補助直轄市、縣(市)政府、農田水利會辦理農地重劃、農水路及農田水利設施更新改善業務外，自95年度起亦制定特別條例(如水患治理特別條例、流域綜合治理特別條例及前瞻基礎建設特別條例等)以編列特別預算辦理農田排水、埤塘、圳路改善等工程。106至109年度前瞻基礎建設計畫於「農田排水、埤塘、圳路改善」工程已執行2期完竣，110至111年度賡續執行第3期計畫，前2期計畫法定預算計29億4,600萬元、實現數加計應付數28億5,226萬4千元(預算執行率96.82%)，共計改善農田排水渠道120.08公里及構造物84座，均已符預期目標(詳表4-7-3及表4-7-4)。
表4-7-3 前瞻計畫特別預算-「農田排水、埤塘、圳路改善」工程第1期至第3期預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	分配預算數	實現數及 / 應付數	保留數	執行率
					實現數及應付數/預算數	實現數及應付數/分配預算數
第1期	986,000	986,000	941,709	0	95.51	95.51
第2期	1,960,000	1,960,000	1,910,555	15,310	97.48	97.48
第1、2期合計	2,946,000	2,946,000	2,852,264	15,310	96.82	96.82
第3期	665,200	2,000	0	-	-	-

說 明：第1期及第2期均為決算數(其中第1期為審定數)；第3期分配數及執行數均為迄3月底實際數。
資料來源：農委會。
表4-7-4 前瞻計畫特別預算-「農田排水、埤塘、圳路改善」工程106-109年度可量化效益目標之預期與實際執行概況表
工作項目		量化指標		106年度		107年度		108年度		109年度		106至109年度已完成
		單位	數量	計畫	實際	計畫	實際	計畫	實際	計畫	實際	數量	比率(%)
農田排水、埤塘、圳路改善	改善農田排水渠道	公里	105	7	7.62	28	27.97	28	30.97	42	53.52	120.08	114.36
	構造物改善	座	75	5	5	20	24	20	20	30	35	84	112

資料來源：農委會。
(三)近年農委會改善灌溉渠道輸漏水損失及推廣節水管路灌溉設施補助概況
為使有限水資源發揮最大使用效益，中央政府分別於年度公務預算及特別預算編列經費辦理農田水利渠道及構造物更新改善計畫，以減少輸漏水損失，並自72年起全面推廣旱作灌溉，輔導農民採用具節水之管路灌溉方式，及補助相關噴灌、微噴灌、穿孔管灌溉或滴水灌溉等節水管路灌溉設施，雖據前開農委會所提資料，各該計畫實際執行均達原訂目標，然迄109年底我國農田水利渠道待更新改善長度及待改善之構造物分別1萬2,834公里、3萬6,349座(詳表4-7-5)，如以每年平均更新改善灌溉渠道338公里、構造物778座計，尚需38年至47年方可完成，致目前農田水利灌溉渠道之輸漏水率仍逾3成(詳表4-7-6)；另在推廣節水管路灌溉部分，106至108年度補助面積呈逐年下降，雖109年度略有提升至2,042公頃，仍僅較108年度增加40公頃，然補助經費卻達1.67億元，為自106年度以來新高，允宜檢討推廣節水灌溉之效益，並檢視補助標準之合理性。
表4-7-5 106-109年度農田水利渠道及構造物更新改善情形概況表
年 度	農田水利渠道更新改善長度 / (公里)			構造物更新改善 / (座)
	當年度更新改善長度	迄當年底累計更新改善長度	迄當年底尚待更新改善長度	當年度更新改善數量	迄當年底累計更新改善數量	迄當年底尚待更新改善數量
106	333	333	13,852	879	879	38,581
107	324	657	13,528	798	1,677	37,783
108	306	963	13,222	716	2,393	37,067
109	388	1,351	12,834	718	3,111	36,349

說 明：表列更新改善數量含公務預算及特別預算執行成果。
資料來源：農委會。
表4-7-6 近年農委會改善灌溉渠道輸漏水損失及推廣節水管路灌溉設施補助金額與累計面積概況表
年 度	減少灌溉渠道輸漏水損失		推廣節水管路灌溉(含噴灌、滴灌、穿孔管等)
	當年度減少輸漏水損失量(萬噸)	迄當年底輸漏水損失率(%)	當年度補助面積(公頃)	當年度補助金額(新臺幣千元)	迄當年底累計補助面積(公頃)
106	3,269	32	2,340	108,761	49,861
107	3,136	31.54	2,201	108,472	52,062
108	2,915	31.10	2,002	94,859	54,064
109	3,467	30.55	2,042	167,109	56,106
110(1-3月)	702	30.44	0	0	56,106

說 明：表列「減少灌溉渠道輸漏水損失」成效包含公務預算及特別預算執行成果。
資料來源：農委會。

八、鑒於種植水稻需水量高且國內「米」已供過於求，中央政府爰獎勵轉作，惟近年投入經費年逾70億元而轉作未有顯著成效，允待檢討強化
依前開「2017農業灌溉白皮書」所列，臺灣96至105年間，農業年平均用水量為125億立方公尺(各區之用水量多寡依序為中部地區56億立方公尺、南部地區27億立方公尺、東部地區22億立方公尺及北部地區20億立方公尺)，並以灌溉用水113億立方公尺居冠，因我國主要種植作物為水稻，故我國灌溉用水主要係供水稻生長，鑒於國內稻米產量過剩而雜糧自給率偏低，爰農委會推動「大糧倉計畫-推動國產雜糧產業發展方案」，並透過對地綠色補貼及集團產區之輔導，增加農民轉作意願，以降低稻作面積及提升我國進口替代雜糧產量，惟轉作計畫推動多年，成效仍待檢討加強，說明如下：
(一)種植水稻需水量高，而第1期作整田期恰逢枯水期，然農民偏好種植第1期作，易生灌溉用水不足情事
水稻種植於整田期及稻穗生長期均需深水灌溉，需水量較高，而我國種植作物又以水稻主，然因水稻第1期作整田期適逢枯水期(詳圖4-8-1)，而農民考量第2期作多有颱風豪雨等天災故偏好種植第1期作[21]，致各年度第1期作用水量多較第2期作高(詳表4-8-1，其中104年度因逢乾旱，辦理第1期作停灌休耕，故灌溉用水量低於第2期作)，枯水期如遇乾旱除易生灌溉用水不足情事外，甚需以休耕停灌來支援生活及工業用水。
[21] 摘自「2017農業灌溉白皮書」。

圖4-8-1 農田水利會各月實際灌溉用水量與水稻生長需水期高峰比對圖

說 明：相關用水統計資料期間為96至105年度。
資料來源：2017農業灌溉白皮書。
表4-8-1 104至108年度各農田水利會耕種水稻面積及灌溉用水量彙整表 單位：公頃、百萬立方公尺
年 度	第1期稻作		第2期稻作
	面積	灌溉水量	面積	灌溉水量
104	142,060	3,042.74	170,704	4,069.60
105	177,567	3,303.30	171,892	2,791.93
106	173,543	3,644.71	168,689	2,935.46
107	174,958	3,533.17	168,999	2,811.91
108	176,048	3,598.92	166,306	2,899.27

說 明：104年度逢乾旱辦理第1期稻作停灌休耕以支援生活及工業用水，故第1期稻作耕種面積低於第2期稻作。
資料來源：104至108年度農業用水量統計報告。
(二)為改善國內稻米生產過剩而國產雜糧供給不足問題，中央政府自105年度起即推動大糧倉計畫及「對地綠色環境給付計畫」
由於種植水稻需水量高，加以長期以來稻穀保價收購制度已致國內稻米產量過剩並造成政府財政負擔，而相對國產雜糧年生產量僅占年進口量之6%，嚴重不足，爰農委會自105年起陸續推動大糧倉計畫及試辦稻作直接給付與保價收購雙軌制，並自107年度起全面實施「對地綠色環境給付計畫」，期藉由調整我國稻米產業結構與活化休耕地，並透過對地綠色補貼及集團產區之輔導，增加農民轉作意願，增加我國進口替代雜糧產量，進而提升糧食自給率。「對地綠色環境給付計畫」所提供之獎勵金大致分為：稻田辦理轉(契)作(含轉作具進口替代或外銷潛力作物、轉作地方特色作物)、進行生產環境維護措施，或仍種植稻米但不報繳公糧而直接銷售自由市場並領取給付等。依農委會所提供資料，106至109年度獎勵稻田轉(契)作具進口替代或外銷潛力作物所發放獎勵金為52.22億元、轉(契)作地方特色作物獎勵金111.33億元及辦理生產環境維護獎勵金131.29億元(詳表4-8-2)，合計4年間稻田不種稻所發放之獎勵金共294.84億元，年均約73.71億元，然迄108年度我國水稻不論種植面積占可耕地面積比率、稻米生產量(糙米量)、稻米供給量或「米」糧食自給率均高於106年度(詳表4-8-3)；另就同期間我國推動國產雜糧產業發展之大糧倉計畫成效以觀，106至108年度雜糧種植面積係呈逐年下降現象，雖109年度略有回升，惟仍低於106年度，致我國雜糧年進口數量及金額仍居高不下(詳表4-8-4)。
表4-8-2 106至109年度推動「對地綠色環境給付計畫」稻田轉作概況表 單位：公頃；公噸；新臺幣千元
年度	轉(契)作具進口替代或外銷潛力作物			轉(契)作地方特色作物			生產環境維護
	種植面積	獎勵金發放總額	總產量	種植面積	獎勵金發放總額	總產量	種植綠肥、景觀作物面積	翻耕、蓄水面積	獎勵金發放總額
106	30,199	1,200,599	-	100,058	2,576,332	-	70,065	6,684	3,242,814
107	30,016	1,351,923	-	102,500	2,941,488	-	68,621	6,651	3,313,924
108	28,861	1,307,450	-	101,226	3,006,732	-	69,624	6,206	3,356,977
109	29,627	1,361,790	-	106,094	2,608,034	-	68,005	4,567	3,215,503
合 計	-	5,221,762	-	-	11,132,586	-	-	-	13,129,218

說 明：1.表列106至109年度均為第1期及第2期作合計數，其中109年尚未完成決算統計；另農委會稱對本計畫並無統計作物生產量，爰無數據資料。
2.表列「獎勵金發放總額」係指當年度分別歸類為轉(契)作具進口替代或外銷潛力作物、地方特色作物及生產環境維護所發放獎勵金之總額。
資料來源：農委會。
表4-8-3 105至108年度我國水稻種植面積及稻米供需概況表
單位：公頃；千公噸；%
年度	耕作地 / 面積	水稻種植面積	水稻種植面積占可耕地面積比率	國內稻米生產量(糙米量)	國內稻米供給量-糧食	「米」糧食自給率(以熱量計)
105	745,627	168,872	22.65	1,264.1	1,267.1	99.8
106	745,518	169,819	22.78	1,396.1	1,294.4	107.9
107	743,879	169,789	22.82	1,561.6	1,298.4	120.3
108	742,162	169,740	22.87	1,428.3	1,295.4	110.3

說 明：我國糧食供需年報之糧食平衡表係由國內生產量及供給量編製而成。
資料來源：108年度農業統計年報。
表4-8-4 106至109年度我國雜糧種植面積、產量及進口概況表
項 目	106年度	107年度	108年度	109年度
雜糧種植面積(公頃)	81,387	77,466	75,362	79,234*
主要種植作物	大豆、食用玉米、甘藷、落花生、紅豆、小麥、蕎麥、臺灣藜、胡麻等	大豆、食用玉米、甘藷、落花生、紅豆、小麥、蕎麥、臺灣藜、胡麻等	大豆、食用玉米、甘藷、落花生、紅豆、小麥、蕎麥、臺灣藜、胡麻等	大豆、食用玉米、甘藷、落花生、紅豆、小麥、蕎麥、臺灣藜、胡麻等
雜糧年產量(公噸)	520,552	501,607	458,854	521,647*
雜糧年產值(新臺幣億元)	135.7	107.6	103.8	115*
種植雜糧農戶數(戶)	53,715	51,128	49,739	52,294*
雜糧主要產地(縣市)	雲林、彰化、嘉義、臺南、高雄、屏東	雲林、彰化、嘉義、臺南、高雄、屏東	雲林、彰化、嘉義、臺南、高雄、屏東	雲林、彰化、嘉義、臺南、高雄、屏東
雜糧年進口數量(公噸)	8,409,612	8,046,391	8,818,679	8,433,129
雜糧年進口金額(千美元)	2,334,617	2,301,478	2,384,439	2,335,668
主要進口雜糧作物	黃豆、小麥、玉米	黃豆、小麥、玉米	黃豆、小麥、玉米	黃豆、小麥、玉米

說 明：由於109年農業統計年報尚未公布，該年種植面積、產量及產值均為預估值。
資料來源：農委會。
(三)108年度第1期稻作種植面積較105年度同期減少0.86%，然灌溉用水量卻增加8.95%，枯水期調整水稻轉作措施恐待加強
為配合行政院產業穩定供水行動策略，達成降低農業用水總量、提高農業用水效率之目標，農委會於108年第1期作起結合水利署提供節水獎勵，納入「對地綠色環境給付計畫」中試辦「水資源競用區一期稻作轉旱作方案」，針對石門水庫、新竹上坪堰、明德水庫及曾文-烏山頭水庫等水庫灌區，擇定相關農田水利會適當灌溉系統，推動第1期作配合改種綠肥作物或該計畫獎勵之作物，期透過政策引導農民及早因應氣候變遷，調整耕作模式，109年起再納入鯉魚潭水庫，計5個水庫灌區辦理耕作制度轉型措施，108及109年度給付面積分別為791.3405公頃、4,856.3585公頃，發放獎勵金(含轉作獎勵及節水獎勵)各為6,888萬5千元及4億513萬3千元(詳表4-8-5)。惟如比較105及108年度17個農田水利會稻作種植面積與灌溉用水，雖108年度稻作整體耕種面積34萬2,354公頃較105年度之34萬9,459公頃減少7,105公頃(減幅2.03%)，然係以減少豐水期之第2期作面積為主，對處於枯水期之第1期作稻作耕種面積減少有限(詳表4-8-6)，再觀其灌溉用水量，在108年度第1期稻作種植面積較105年度減少0.86%下，灌溉用水量卻逆向增加8.95%，對推動第1期稻作轉旱作及提高農業用水效率之成果均待改進。
表4-8-5 108至110年度水資源競用區輪值灌區獎勵給付概況
單位：公頃；新臺幣千元
年度/項目		不種稻，種植「對地綠色環境給付計畫」綠肥、景觀作物	不種作物，辦理翻耕	不種稻，種植「對地綠色環境給付計畫」其他作物(排除易產銷失衡作物)	合 計
108年度	給付面積	358.3921	13.7540	419.1944	791.3405
	轉作獎勵	16,128	468	18,865	35,461
	節水獎勵	15,052	578	17,794	33,424
	獎勵金合計	31,180	1,046	36,659	68,885
109年度	給付面積	4,141.8694	180.0259	534.4632	4,856.3585
	轉作獎勵	186,287	6,121	15,543	207,951
	節水獎勵	173,959	7,561	15,662	197,182
	獎勵金合計	360,246	13,682	31,205	405,133
110年度 / (第1期作)	給付面積	110年第1期作公告缺水停灌補償範圍已含括水資源競用區實施區域，爰110年暫停辦理水競區輔導措施
	轉作獎勵	-	-	-	-
	節水獎勵	-	-	-	-
	獎勵金合計	-	-	-	-

說 明：表列轉作獎勵為農委會提供；節水獎勵為經濟部提供；獎勵金合計係指各該年度給付轉作獎勵及節水獎勵之總額。
資料來源：農委會。

表4-8-6 105及108年度農田水利會第1期與第2期稻作耕種面積及灌溉用水量比較表 單位：公頃；百萬立方公尺；%
項 目		第1期作		第2期作		合 計
		耕種面積	灌溉用水量	耕種面積	灌溉用水量	耕種面積	灌溉用水量
108年度		176,048	3,598.92	166,306	2,899.27	342,354	6,498.19
105年度		177,567	3,303.30	171,892	2,791.93	349,459	6,095.23
108較105年度增(減)	增(減)數	-1,519	295.62	-5,586	107.34	-7,105	402.96
	增(減)幅	-0.86	8.95	-3.25	3.84	-2.03	6.61

資料來源：105及108年度農業用水量統計報告。

九、因應乾旱調度農業用水予工業使用與現行法規未盡相符，且農委會逕以農損基金支應停灌補償金是否符合該基金原始設立目的，容待商榷
受極端氣候影響，臺灣在旱澇不均且調蓄設施不足下，每逢乾旱常需以停灌休耕方式節省農業灌溉用水支援工業用水，然此舉不僅與水利法明定之用水標的順序未符，且停灌補償金預算來源之妥適性亦待商榷，說明如下：
(一)水利法明定農業用水優先於工業用水，然逢枯旱期屢發生移撥農業用水予工業用水之權宜作法，與現行法令規定有悖，業經監察院糾正在案
水利法第18條第1項規定[22]，農業用水之順序僅次於家用及公共給水，及同法第20條[23]復規定，因水源之水量不足，發生爭執時，用水標的順序在先者有優先權。顯見，就算水源量不足，農業用水之排序仍優於工業用水，然依前開「2017農業灌溉白皮書」所載，91年至104年間逢乾旱事件，需辦理停灌休耕以節省灌溉用水支援其他標的用水者計6次(詳圖4-9-1)，總計停灌面積約20.9萬公頃、調用支援水量約18.3億噸，發放停灌補償104.5億元，並依「農業用水調度使用協調作業要點」(以下簡稱農業用水調度作業要點)規定分別按調度予家用及公共給水、調度予工業用水等2大用水標的給予損害補償。鑒於水權移用涉及不同用水標的之重大利益，且水利法第19條[24]僅就水源量不敷公共給水時，得停止或撤銷其他用水標的之水權，或加使用上之限制並給予原用水人損害之補償外，並未規範不敷工業用水時之調度作為，然經濟部近年逕以屬行政規則層級之農業用水調度作業要點，規範工業部門調用農業用水所生之協調事項，顯與水利法明定農業享有優先用水權之規定相悖，未善盡完備法制之能事而於105年間經監察院糾正在案。
[22] 水利法第18條第1項：「用水標的之順序如左：一、家用及公共給水。二、農業用水。三、水力用水。四、工業用水。五、水運。六、其他用途。」
[23] 水利法第20條：「登記之水權，因水源之水量不足，發生爭執時，用水標的順序在先者有優先權；順序相同者，先取得水權者有優先權，順序相同而同時取得水權者，按水權狀內額定用水量比例分配之或輪流使用。其辦法由中央主管機關定之。」
[24] 水利法第19條：「水源之水量不敷公共給水，並無法另得水源時，主管機關得停止或撤銷第18條第1項第1款以外之水權，或加使用上之限制。」、「前項水權之停止、撤銷或限制，致使原用水人受有重大損害時，由主管機關按損害情形核定補償，責由公共給水機構負擔之。」
圖4-9-1 91至104年大規模停灌事件圖

資料來源：2017農業灌溉白皮書。
(二)近年中央政府以農業灌溉用水支援其他用水標的及核發停灌補償金之概況
依農委會所提供104至109年度及110年第1期稻作因缺水而辦理停灌休耕並給予補償金之概況(詳表4-9-1)，近7年總計因逢乾旱缺水辦理4次停灌休耕，迄109年度共公告農田停灌面積6萬3,834公頃、實際核發補償金面積4萬6,562公頃、核發補償金43億8,675萬元，並依前開農業用水調度作業要點第4點[25]規定，分別由農委會、經濟部及所屬(含自來水公司)、科技部及行政院災害準備金等各分攤12億2,269萬元、24億9,693萬5千元、4億4,679萬4千元及2億2,033萬1千元，其中109年度第2期作因宣布停灌時桃竹苗地區均已完成水稻種植且處於抽穗期，故相關補償經費農委會無分攤款項。
[25] 農業用水調度使用協調作業要點第4點：「調用水量結果，致被調用水量者受有重大損害時，其應負擔補償金者如下：(一)因家用及公共水需要，致被調用者之損害，由自來水機構負擔之。(二)因工業用水需要，致被調用者之損害，由調用水人負擔之。」、「前項所稱重大損害，指所調用水量影響被調用水量者所需事業用水所致之損害。」
復就停灌休耕補償金之核發標準，如就最近1次(110年第1期作)辦理停灌休耕之區域及補償內容以觀(詳表4-9-2)，主要為桃園、石門、新竹、苗栗、台中及嘉南6個農田水利管理處[26]轄管區域，補償金係以農家賺款之105%計算，其中農家不種稻，種植「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補助9.3萬元(樣態1)；不種稻，辦理翻耕或種植非屬「對地綠色環境給付計畫」獎勵作物(排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜)或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃補助8.2萬元(樣態2)，迄110年5月14日止，屬樣態1之發放面積為3萬7,535.74公頃、發放補償金34億9,083萬1千元；屬樣態2之面積8,730.74公頃、補償金額7億1,592萬1千元，合共停灌休耕面積4萬6,266.48公頃、發放補償金42億675萬2千元，惟觀110年「對地綠色環境給付計畫」之獎勵標準，種植綠肥或景觀作物者每公頃獎勵4萬5千元、種植獎勵作物之補助中以大專業農耕作非基改大豆(黃、黑)及硬質玉米之每公頃獎勵7萬元最高，而前開樣態1每公頃補助9.3萬元較該獎勵標準高出32.86%至106.67%間，其合理性恐待評估檢討。
[26] 農田水利法於109年7月22日制定公布，原農田水利會改制為公務機關納入農田水利署，成為轄下17個管理處並於同年10月1日成立。
表4-9-1 104至110年度因缺水停灌休耕之面積及補償金發放概況表
單位：公頃；新臺幣千元
年 度	公告農田停灌面積	申請停灌補償面積	實際核發停灌補償面積	核發停灌補償金額及來源
				農委會(A)	經濟部(B)	科技部(C)	其他(D)	合計(E=A+B+C+D)
104	43,659	-	32,381	1,192,027	1,105,352	270,285	0	2,567,664
105	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1,175	-	777	30,663	7,713	30,936	0	69,312
108	-	-	-	-	-	-	-	-
109	19,000	14,456	13,404	0	1,383,870	145,573	220,331	1,749,774
104至109年度合計	63,834	14,456	46,562	1,222,690	2,496,935	446,794	220,331	4,386,750
110 / (第1期作)	74,375	47,362	46,266	經費分攤尚待協商				4,206,752

說 明：1.表列核發停灌補償金額及來源中，科技部含原國科會；經濟部含所屬、非營業基金及自來水公司；農委會含所屬及非營業基金；其他指補償金非由農委會、經濟部及科技部支應，而係由行政院第二預備金、災害準備金等支應。
2.有關110年第1期作停灌補償申請案迄110年8月5日止仍有爭議案件尚待釐清，各單位分攤金額需俟爭議案件處理完竣後再行協商。
資料來源：農委會。
表4-9-2 110年度第1期作申請及核發停灌休耕補償概況表
        單位：公頃；新臺幣千元；%
管理處別	作物別	申請總面積	發放面積	申請筆數 / (A)	發放筆數 (B)	待撥筆數 (C)	發放總金額	完成發放比率(D=B/A*100%) (B/A)
桃園管理處	態樣1	7,523.81	6,819.85	77,469	71,533	5,936	634,248	92.34
	態樣2	1,607.69	1,509.95	21,624	20,674	950	123,816	95.61
	小計	9,131.50	8,329.80	99,093	92,207	6,886	758,063	93.05
石門管理處	態樣1	4,291.36	4,281.72	39,347	39,301	46	398,200	99.88
	態樣2	393.76	393.73	4,038	4,037	1	32,286	99.98
	小計	4,685.12	4,675.44	43,385	43,338	47	430,486	99.89
新竹管理處	態樣1	1,950.13	1,938.69	24,875	24,801	74	180,299	99.70
	態樣2	609.64	600.67	11,001	10,904	97	49,255	99.12
	小計	2,559.77	2,539.36	35,876	35,705	171	229,554	99.52
苗栗管理處	態樣1	1,577.14	1,366.01	13,268	11,530	1,738	127,039	86.90
	態樣2	301.63	250.59	2,803	2,343	460	20,549	83.59
	小計	1,878.77	1,616.60	16,071	13,873	2,198	147,588	86.32
台中管理處	態樣1	7,660.48	7,660.31	66,234	66,229	5	712,410	99.99
	態樣2	4,150.59	4,149.31	44,553	44,524	29	340,244	99.93
	小計	11,811.06	11,809.62	110,787	110,753	34	1,052,653	99.97
嘉南管理處	態樣1	15,469.16	15,469.16	88,350	88,350	-	1,438,635	100
	態樣2	1,826.49	1,826.49	11,283	11,283	-	149,772	100
	小計	17,295.65	17,295.65	99,633	99,633	-	1,588,407	100
總計	態樣1	38,472.08	37,535.74	309,543	301,744	7,799	3,490,831	97.48
	態樣2	8,889.79	8,730.74	95,302	93,765	1,537	715,921	98.39
	小計	47,361.87	46,266.48	404,845	395,509	9,336	4,206,752	97.69

說 明：1.表列發放進度統計至110年5月14日止。
2.表列樣態1指：不種稻，種植「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物，每公頃補助9.3萬元；樣態2指：不種稻，辦理翻耕或種植非屬「對地綠色環境給付計畫」獎勵作物(排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜)或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃補助8.2萬元。
資料來源：農委會。
(三)農委會以農業受進口損害救助基金支應停灌補償金是否符合該基金原始設立目的，有待商榷
依農委會所提供資料，104至110年度農委會分攤之休耕補償金均係由所主管農業受進口損害救助基金(以下簡稱農損基金)支應，其中110年度第1期作該會預估分攤金額為24億3,245萬元，惟該基金係依農業發展條例第52條第3項規定[27]設置，其救助之原則為國產農產品因進口或與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口，而遭受損害或有損害之虞時[28]實施。若就110年度第1期作之發放原因及對象以觀，概係因逢枯水期，水源不足，爰調度農業用水以供應家用、公共給水及工業用水所致，所補償對象除停灌農民外尚包含育秧苗業者、水稻代耕業者、稻穀烘乾業者及糧食倉儲、運輸、碾米等其他受停灌影響業者之救助經費(詳表4-9-3)，雖稻農不種稻作改種植其他作物或綠肥等，有部分作物符合「對地綠色環境給付計畫」獎勵耕作之品項，然該救助經費實乃因缺水造成停灌，而非因進口因素對國內農業造成之損害，故逕以農損基金支應是否合於該基金之原始設立目的，容待商榷。
[27] 農業發展條例第52條第3項：「農產品或其加工品因進口對國內農業有損害之虞或損害時，中央主管機關應與中央有關機關會商對策，並應設置救助基金新臺幣1千億元，對有損害之虞或損害者，採取調整產業或防範措施或予以補助、救濟；農產品受進口損害救助辦法及農產品受進口損害救助基金之收支、保管及運用辦法，由行政院定之。」
[28] 農產品受進口損害救助基金收支保管及運用辦法第1條：「為對國產農產品因進口或與外國或國際組織協議降低關稅稅率或開放進口，而遭受損害或有損害之虞，實施救助，特依農業發展條例第52條第3項規定，設置農產品受進口損害救助基金(以下簡稱本基金)，並依同條項及預算法第21條規定訂定本辦法。」
表4-9-3 110年度第1期作停灌區發放相關稻作業者救助經費明細表
單位：公頃；新臺幣千元
項 目	育秧苗業者	稻穀烘乾業者	水稻代耕業者	合 計
停灌相關稻作業者受影響面積	35,584.19
救助內容及計算方式	每箱秧苗救助8元	按停灌種稻面積每公頃平均產量計算總稻穀量，並以每公噸救助300元計	按水稻代耕機台數發放救助金	-
預撥救助金額	70,131	68,797	184,511	323,440

說 明：依農委會所提供資料，預撥停灌區相關稻作業者救助經費3億2,344萬元中，農委會、科技部、自來水公司及水利署分別分攤1億1,320萬4千元、5,660萬2千元、6,468萬8千元及8,894萬6千元。
資料來源：農委會。

十、黃金廊道農業計畫執行8年雖已初見成效，惟農業節水灌溉之執行未達預期，允宜加強推動並持續減抽地下水，期有效防治雲彰地區地層下陷情況
由於彰化縣南部與雲林縣高鐵沿線地層下陷嚴重，恐影響高鐵正常營運，而地層下陷部分係因抽取地下水所致，爰行政院於100年8月核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，由各相關部會共同防治。農委會配合研提並執行「黃金廊道農業新方案暨行動計畫(102至109年度)」(以下稱簡黃金廊道農業計畫)，將台78線路堤與高鐵跨交處(以彰化縣南部及雲林縣高鐵沿線軌道為中心左右各1.5公里範圍，簡稱黃金廊道)列為最優先推動區域，以輔導農民調整種植低耗水性作物或運用科技節水設施，達減抽地下水目標，該黃金廊道農業計畫共執行8年，業於109年底屆期，茲就其計畫目標之達成率、預算執行情形、具體成果及尚待精進之處說明如次：
(一)黃金廊道農業計畫訂有4大策略，並依當地水文條件、供水制度及現存農業分布特性等條件，劃分3大區塊推動
黃金廊道農業計畫係配合雲林縣與彰化縣地區地層下陷防治工作辦理，訂有「設立生產專區，推動節水農業」、「導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業」、「擴大農業經營規模，引進新世代農民」及「推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業」等4大策略並於102至109年度推動，期達到發展低耗水農業、提高農民收益、提升糧食自給率及促進產業多元發展之計畫目標。該計畫於衡酌當地水文條件、供水制度及現存農產業分布等情形，以濁水溪及新虎尾溪為地理分區界線(詳圖4-10-1)，劃分為水稻區、蔬菜區及旱作區，其各區推動方向概述如下：
1.水稻區：指濁水溪以北之彰化地區，包含溪州鄉(109年度地層下陷最大速率為3.2公分)、埤頭鄉及竹塘鄉，農業用地面積1,998公頃，當地以種植水稻為主，因供灌水資源較充裕，本區以輔導區內農民省水耕作為主。
2.蔬菜區：指新虎尾溪以北之雲林縣二崙鄉及西螺鎮地區，為蔬菜生產密集區，農業用地面積1,956公頃，因水源供應無虞，主要種植蔬菜，部分種植水稻，輔導重點為推動現代化節水設施。
3.旱作區：指新虎尾溪以南地區，包含虎尾鎮、土庫鎮及元長鄉等，為地層下陷嚴重區，農地面積4,363公頃，主要種植水稻及雜糧，且大部分為輪灌區，因第1期作水資源較缺乏，將以輔導第1期稻作轉作中低需水性旱作物為重點，並依地層下陷之嚴重程度分A、B及C三區，以分階段推動農田轉旱作，其中A區為地層下陷嚴重之核心區，基期年農地面積523公頃，於102至107年優先推動；B區基期年農地面積1,242公頃，為次核心區，於103至108年推動；C區基期年農地面積1,808公頃，為一般區，於104至109年推動，且為順利推動區內農產業轉型，除契作獎勵外，亦提供節水獎勵[29]。
[29] 依103年4月24日召開「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」第2次檢討會議決議，推廣轉(契)作之節水專區獎勵原規劃由經濟部支應，惟該部表示無經費，案經農委會與交通部協商，在交通部支援金額不變下，由交通作業基金支應。

圖4-10-1 黃金廊道推動區域劃分及新虎尾溪以南轉旱作之推動面積概況表

說 明：1.表列濁水溪以北(彰化地區)為稻作區、新虎尾溪以北(雲林地區)為蔬菜區、新虎尾溪以南(雲林地區)為旱作區。
2.新虎尾溪以南(雲林地區)旱作區中A區為核心區，係地層下陷嚴重處(約523公頃基期年農地)、B區為次核心區(約1,242公頃基期年農地)、C區為一般區(約1,808公頃基期年農地)。
資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
(二)黃金廊道農業計畫預算執行率71.51%，其中推廣農田轉旱作面積雖已達目標，惟仍有部分措施項目達成率較低
黃金廊道農業計畫102至109年度核定預算數合共23億6,901萬2千元(農委會及交通部分別編列20億9,881萬4千元、2億7,019萬8千元，其中交通部所列經費為節水獎勵金)，迄109年底執行數16億9,412萬8千元(農委會及交通部執行數分別為13億9,411萬4千元、3億1萬4千元)，預算執行率71.51%，如就前開4大策略所列各細項措施項目之執行情形以觀，輔導黃金廊道生產專區轉作之農民施設節水管路灌溉設施、辦理高效節水設施之效能經濟分析及宣導、應用溫(網)室設施提升栽培效益、發展低耗水量之養殖模式，宣導循環水養殖模式、園藝作物節水節肥灌溉系統之推廣應用等5項措施預算執行率未及50%，再觀其各項措施預期績效目標達成情形(詳表4-10-1)，計有策略1之「有機農業推廣面積」、策略2之「推廣園藝作物節水節肥灌溉系統」與「推廣節水設施系統」之達成率低之情況，據該會之檢討係歸因於農民辦理意願不高及對高經濟作物之投資態度較為保守。
復就策略1之「輔導農田轉旱作」執行情形觀之(詳表4-10-2)，預算核定數5億6,255萬元，實支數5億3,604萬元(含交通部支應之節水獎勵金2億6,072萬5千元)，預算執行率95.29%，如含農田轉作牧草面積之目標達成率167%(詳表4-10-1)，依該會估算102至109年度總計節水7,284.56萬噸，雖已達預期目標，然109年度彰化及雲林地區地層下陷之最大速率仍高於3公分，顯示該地區相關節水政策之推動仍待努力。
表4-10-1 黃金廊道農業計畫(102至109年度)4大策略預期績效目標及達成率概況表
策 略	量化指標		8年累積目標	辦理成果	達成率(%)
	項 目	單位
1.設立生產專區，推動節水農業	輔導農田轉旱作面積(進口替代暨休耕綠肥)	公頃	3,575	5,994	167
	輔導農田轉旱作面積(牧草)
	有機農業推廣面積	公頃	140	42	30
	節水灌溉受益面積	公頃	1,000	945	95
	彰化刺仔埤圳自動化管理系統長度	公里	39	39	100
	供水圳路更新改善長度	公里	120	120	100
2.導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業	高效節水設施之效能經濟分析及宣導	場	8	12	150
	設置新式養豬飼養系統	座	7	5	71
	設置畜牧節水設施	場	30	22	73
	溫網室補助	公頃	36	57	158
	示範型可行動式植物工場棟數	棟	5	5	100
	推廣園藝作物節水節肥灌溉系統	公頃	35	17	49
	推廣節水設施系統	公頃	210	11	5
	舉辦循環水養殖及節水技術推廣講習(含政策宣導)	場	2	19	950
	輔導養殖漁民設置循環水養殖設施	公頃	19.6	19	97
	現地輔導養殖漁民循環水養殖設施之配置與規劃，或辦理技術推廣講習提供節水技術諮詢	戶	28	23	82
	協助該區養殖漁民申辦用水證明文件及養殖漁業登記證	戶	28	21	75
3.擴大農業經營規模，引進新世代農民	小地主大佃農推廣面積(芻料作物)	公頃	160	162	102
	輔導廊道及周邊地區高齡者生活改善辦理場次	人	2,400	3,892	162
	辦理農民專業訓練培訓新世代農業經營者	人	1,650	13,031	790
	辦理廊道及周邊地區農業推廣人員經營輔導訓練班	班	8	8	100
	農村再生計畫執行數量	個	20	20	100
4.推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業	廊道及周邊區域農業旅遊人次	千人	84	110	131
	科技農企業體系輔導	案量	8	8	100

資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
表4-10-2 102至109年度黃金廊道農業計畫推廣農田轉旱作之預定目標與實際執行成果概況表 單位：公頃；新臺幣千元；萬噸
目標與執行情形		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	合計
分年累積推動面積目標	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	50	320	2,385	2,555	2,700	2,855	3,575	3,575
	休耕種植綠肥	0	0	0	262	525	-	-
實際推動面積(累計推動面積)	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	45.267 / (45.267)	577.44 / (622.707)	554.7 / (1,177.407)	568.75 / (1,746.157)	715.5 / (2,461.657)	657 / (3,118.657)	4,092 / (7,210.657)	5,916 / (9,105.699)
	休耕種植綠肥	-	-	-	24.372 / (24.372)	46.67 / (71.042)	-	-	1,824 / (1,895.042)
預算執行情形	預算核定數	0	3,700	21,267	77,153	79,791	65,003	111,289	204,347	562,550
	實支數	0	222	14,519	11,172	37,016	36,642	34,735	401,734	536,040
年度農業節水效益		-	36.21	461.95	463.26	492.34	572.40	525.60	4,732.8	7,284.56

說 明：輔導農田轉旱作面積(牧草)部分係配合黃金廊道農業計畫第2次修正時，於109年度納入農田轉旱作面積，表列數未含轉作牧草面積。
資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
(三)109年度彰化及雲林地區地層下陷最大速率分別達3.2公分與5.5公分，且農作之地下水配合量仍高，允宜持續改善
依106及108年度[30]農業用水量統計報告及農委會所提供資料，全台17個農田水利會108年度實際灌溉稻米及雜作之面積54萬3,438公頃(含第1期作及第2期作)，較106年度之53萬7,437公頃增加6,001公頃(增幅1.12%，詳表4-10-3)，總用水量隨同增加0.67%，其中地下水配合量減少7,335.1萬噸(減幅18.43%)，已初見減抽地下水成效，然細觀各農田水利會仍存有：石門及新竹實際灌溉面積減少而總用水量增加；台中及彰化總用水量雖隨灌溉面積下降，但地下水配合量卻分別逆向增加68.20%、30.98%；花蓮總用水量增加幅度(63.76%)遠高於灌溉面積增幅(28.81%)，且地下水配合量增加152.01%。復就地層下陷較嚴重之雲林及彰化地區觀之，109年度其最大年下陷速度各為5.5公分、3.2公分，雖較108年度有微幅改善(詳表4-10-4)，惟仍高於每年3公分，屬於顯著下陷區[31]，且彰化縣溪州鄉及雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉等均位於前開黃金廊道農業計畫推動區域內，然該等地區除有108年度彰化農業用水中地下水配合量較106年度增加3成外，雲林農田水利會108年度地下水配合量為2,943.5萬噸，僅次於屏東之2億6,592.6萬噸，為全台農用地下水配合量次高地區，鑒於雲彰地區地層下陷仍顯著，允宜持續推廣農業節水及減抽地下水，期改善地層下陷情況並維高鐵行車安全。
[30] 迄110年6月底止，農業用水量統計報告最新資料為108年度。
[31] 參地層下陷防治資訊網，年下陷速率超過3公分以上，定義為顯著下陷區。
表4-10-3 各農田水利會106及108年度實際灌溉稻米與雜作等之面積及用水量比較表 單位：公頃；萬噸/年；%
農田水利會	108較106年度實際灌溉面積之增減情況					108較106年度實際灌溉用水之增減情況
	稻米		雜作		合計		總用水		地下水配合量
	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度
瑠 公	0	0	31	7	31	7	-36.4	-19.41	-26.8	-75.07
七 星	0	0	0	0	0	0	-127.8	-3.71	0	0
北 基	0	0	0	0	0	0	102.3	0.46	0	0
桃 園	981	4.96	3,607	38.81	4,588	15.78	-4,584.3	-13.81	2.6	100
石 門	-507	-2.94	0	0	-507	-2.94	2,070.1	11.71	0	0
新 竹	-876	-8.54	0	0	-876	-8.54	3,013.8	10.63	-72.4	-
宜 蘭	916	8.55	0	0	916	8.55	-7,346.0	-10.20	-133.6	-40.48
苗 栗	1,019	8.43	0	0	1,019	8.43	-1,516.5	-4.24	63.2	38.77
台 中	80	0.19	-815	-33.35	-735	-1.63	-7,269.4	-5.71	93.7	68.20
南 投	-102	-0.60	1,596	20.12	1,494	6.02	297.0	0.49	0	0
彰 化	216	0.36	-291	-1.13	-75	-0.09	-18,408.6	-14.35	102.1	30.98
雲 林	-418	-0.88	-9,568	-18.62	-9,986	-10.11	-20,705.0	-17.23	-5,615.5	-65.61
嘉 南	-3,336	-5.28	6,107	29.18	2,771	3.29	-13,993.0	-17.41	-2.5	-1.03
高 雄	-1,091	-14.99	939	4.57	-152	-0.55	-5,683.4	-15.80	-181.6	-18.82
屏 東	-37	-0.58	77	0.21	40	0.09	-6,221.8	-8.01	-1,917.1	-6.72
花 蓮	2,619	19.85	3,118	46.41	5,737	28.81	79,094.6	63.76	351.3	152.01
台 東	658	4.56	1,078	29.84	1,736	9.63	8,574.5	7.15	1.5	0.65
合計	122	0.04	5,879	3.01	6,001	1.12	7,260.1	0.67	-7,335.1	-18.43

說 明：表列實際灌溉面積及用水量係將種植稻米、雜作等第1期作與第2期作加總後呈現。
資料來源：彙整自106與108年度農業用水之統計資料及農委會提供。
表4-10-4 105至109年度臺灣地層下陷概況表
單位：公尺；公分/年；平方公里
年 度		台北	宜蘭	桃園	苗栗	臺中	彰化	雲林	嘉義	臺南	高雄	屏東	恆春	合計
105	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.50	2.55	1.53	1.05	0.27	3.51	0.13	-
	最大年下陷速率	0.5	-	-	-	-	3.5	5.6	2.6	-	1.6	3.1	2.5	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	1.4	104.9	0	-	0	0.1	0	106.40
106	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.51	2.57	1.55	1.06	0.27	3.53	0.14	-
	最大年下陷速率	0.9	-	0.3	-	-	3.5	6.7	3.2	2.1	-	3.8	1.7	-
	目前顯著下陷面積	0	-	0	-	-	16.9	366.2	7.0	0	-	4.9	0	395.00
107	最大累積下陷量	2.09	0.53	0.12	0.04	0.01	2.52	2.59	1.58	1.06	0.27	3.56	0.15	-
	最大年下陷速率	1.6	2.0	-	0.3	0.2	3.4	6.6	4.7	-	-	3.1	1.2	-
	目前顯著下陷面積	0	0	-	0	0	9.1	296.2	114.2	-	-	0.1	0	419.60
108	最大累積下陷量	2.09	0.53	0.12	0.04	0.01	2.52	2.60	1.59	1.08	0.27	3.58	0.15	-
	最大年下陷速率	1.0	-	-	-	-	3.3	6.5	3.1	3.3	-	3.1	-	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	1.9	199.8	0.2	0.9	-	0.9	-	203.7
109	最大累積下陷量	2.10	0.53	0.12	0.04	0.01	2.53	2.62	1.60	1.08	0.31	3.60	0.15	-
	最大年下陷速率	1.5	-	-	-	-	3.2	5.5	2.9	-	1.4	3.3	-	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	0.9	103.8	0	-	0	0.9	-	105.6

資料來源：彙整自水利署網站公開資訊。

伍、結論
氣候變遷造成降雨模式改變，故近年來全球受乾旱、水災等極端氣候影響而致災新聞頻傳，而我國受地形影響，豐水期雖雨量豐沛，然因河川流短坡陡，在蓄水設施有限下，不僅易豪雨成災且不易留存水資源，肇致枯水期屢有缺水危機，有鑑於此，中央政府陸續於常態性年度預算及特別預算投入經費辦理各項水資源建設、水庫清淤維護、新興水源開發、水土保持與水源涵養、推動水稻轉作、獎勵節水等開源節流措施，惟檢視近年來之執行成效，容有待精進之處，諸如：允宜檢討強化各區水資源經理基本計畫之規劃及控管，並賡續精進預測及跨域調度機制，俾有效因應氣候變遷及國內各項用水需求；允宜檢討加強各項水資源建設之先期規劃及執行進度之控管，以提升工程執行效率；允宜加強水庫清淤維護作業，並因地制宜檢討各地新興水源之開發方向，以提升我國水資源之運用成效；全面盤整檢討水資源之經營績效，並審慎評估合理水價，以維水資源之永續發展；對省水標章之推廣、工業用水回收及耗水費徵收等節約用水措施，仍待檢討落實；允宜研謀降低山坡地違規使用案件，以利水土保育與水庫水質維護；農田灌溉渠道輸漏水損失仍逾3成，且節水管路灌溉推廣成效有限，允宜加強辦理；中央政府年投入經費逾70億元獎勵稻田轉作惟未有顯著成效，尤以枯水期調整水稻轉作措施之成效尚待積極改進；允宜檢討每逢乾旱屢以停灌休耕方式節省農業灌溉用水支援工業用水，及以農損基金支應停灌補償金等措施之適法性；黃金廊道農業計畫執行8年雖已初見成果，惟推廣農業節水灌溉之成效未達預期，允宜加強推動並持續減抽地下水，以有效防治雲彰地區地層下陷情況等，均待中央主管機關加以檢討並研謀改善，期達不缺水、喝好水及不淹水之政策目標。
（分機：8657 石桂鳳、1928 施岑佩）
參考文獻
1.台灣水資源效率化利用策略，財團法人中技社，103年12月。
2.鄭友誠，〈氣候變遷下農業灌溉水資源調適因應策略〉，《農政農情》，第285期，2016年3月。
3.鄭友誠，〈農業水資源維護保育及永續利用〉，《農政與農情》，第290期，2016年8月。
4.李玹政、簡嘉男，〈水資源開發建設及管理情形之審計〉，《政府審計季刊》，第34卷第3期，103年4月。
5.黃金廊道農業新方案暨行動計畫102年‒109年成果報告書，行政院農業委員會，110年1月。
6.前瞻基礎建設計畫-水環境建設109年度執行進度及績效報告，經濟部，110年3月。
7.監察院105財正0013號糾正案，105年8月。
8.監察院105財調0038號調查報告，105年8月。
9.監察院110財正0002號糾正案，110年4月。
10.2017農業灌溉白皮書，行政院農業委員會，107年3月。
11.「農業水資源調度及利用效率問題、中南部灌溉用水『供四停四』問題檢討」書面報告，行政院農業委員會，110年3月。
12.台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處水價整合評估報告，經濟部，110年4月。
13.經濟部水利署官網各年度統計書刊、節約用水資訊網、再生水資源資訊服務平台網站。
14.行政院農業委員會官網統計資料。
15.地層下陷防治網。
16.台灣自來水事業統計年報(109年度)及六年(111-116)經營計畫，台灣自來水股份有限公司，110年4月。
附 錄
附錄1 前瞻計畫特別預算「水環境建設」各部會編列及執行概況表
單位：新臺幣億元
期別及年度	預算				決算
	第1期	第2期	第3期	合計	第1期	第2期	合計
	(106-107)	(108-109)	(110-111)	(106-111)	(106-107)	(108-109)	(106-109)
水與發展	141.04	228.63	233.82	603.49	135.84	216.91	352.74
1.內政部營建署	0.20	8.18	0.00	8.38	0.19	5.66	5.85
2.經濟部水利署	113.74	181.79	218.72	514.25	111.46	176.02	287.48
3.農委會及所屬(含林務局及水保局)	25.60	35.67	13.60	74.87	22.69	32.26	54.95
4.環保署	1.50	2.99	1.50	5.99	1.50	2.97	4.47
水與安全	52.86	219.05	250.00	521.91	50.82	216.20	267.02
1.內政部營建署	22.50	56.35	56.50	135.35	21.20	54.54	75.74
2.經濟部水利署	20.50	139.50	164.50	324.50	20.11	138.80	158.91
3.農委會及所屬 / (林務局、水保局、漁業署、農田水利署)	9.86	19.60	26.00	55.46	9.52	19.26	28.78
4.交通部公路總局	0.00	3.60	3.00	6.60	0.00	3.60	3.60
水與環境	57.28	133.88	40.00	231.16	55.85	118.26	174.11
1.內政部營建署	17.75	19.60	2.00	39.35	17.70	19.45	37.15
2.經濟部水利署	12.00	56.50	20.00	88.50	11.75	42.62	54.37
3.農委會及所屬(漁業署)	7.88	10.78	2.00	20.66	6.74	10.38	17.12
4.環保署	19.65	41.00	4.00	64.65	19.65	40.85	60.50
5.交通部觀光局	0.00	6.00	2.00	8.00	0.00	4.97	4.97
6.海委會及所屬 / (海巡署及國家海洋研究院)	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
合計	251.18	581.56	523.82	1,356.56	242.51	551.37	793.88
1.內政部營建署	40.45	84.13	58.50	183.08	39.09	79.65	118.74
2.經濟部水利署	146.24	377.78	403.22	927.24	143.32	357.43	500.75
3.農委會及所屬	43.34	66.05	41.60	150.99	38.95	61.89	100.84
4.環保署	21.15	43.99	5.50	70.64	21.15	43.82	64.97
5.交通部及所屬	0.00	9.60	5.00	14.60	0.00	8.57	8.57
6.海委會及所屬	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
計畫總目標(114年)： / (一)水與發展：增加常態供水41萬噸/日、備援調度供水776萬噸/日、改善無自來水用水戶9.8萬戶、水庫防淤79萬立方公尺及清淤250萬立方公尺。 / (二)水與安全：增加改善淹水面積250平方公里、施設堤防護岸、排水路改善及雨水下水道305公里。 / (三)水與環境：營造全國88處河川環境景觀及棲地營造。

資料來源：前瞻計畫第1-3期特別預決算書及前瞻基礎建設計畫(110年4月修正版)。

附錄2 前瞻計畫特別預算「水環境建設-水與發展」已編列計畫明細表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費	已編列預算情形				辦理 / 機關
		第1期	第2期	第3期	合計
1.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,200	390,000	2,458,000	624,000	3,472,000	水利署
2.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	7,380,000	2,910,000	4,997,000	15,287,000	水利署
3.無自來水地區供水改善計畫第三期	8,546,000	2,300,000	3,400,000	1,500,000	7,200,000	水利署、台水公司
4.防災及備援水井建置計畫	2,068,026	400,000	2,112,725	-	2,512,725	水利署
5.伏流水開發工程計畫	1,600,000	94,000	1,000,000	194,200	1,288,200	水利署
6.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	960,000	-	1,300,000	水利署
7.加強水庫集水區保育治理計畫	12,097,225	2,960,000	4,326,225	2,088,000	9,374,225	經濟部、農委會、環保署
8.湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	150,000	850,000	-	1,000,000	水利署
9.深層海水取水工程計畫	400,000	70,000	215,000	115,000	400,000	水利署
10.白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	-	490,000	1,100,000	1,590,000	水利署
11.離島地區供水改善計畫第二期	1,950,000	-	276,000	991,000	1,267,000	水利署、台水公司
12.曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	-	573,000	5,171,000	5,744,000	水利署、台水公司
13.桃園－新竹備援管線工程計畫	2,983,000	-	1,928,000	944,000	2,872,000	水利署、台水公司
14.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	-	225,000	1,200,000	1,425,000	水利署
15.翡翠原水管工程計畫	2,000,000	-	321,000	479,000	800,000	水利署、北水處
16.無自來水地區供水改善計畫第四期	5,776,000	-	-	1,500,000	1,500,000	水利署、台水公司
17.建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	800,000	-	-	305,000	305,000	水利署、環保署
18.加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1,330,000	-	-	173,800	173,800	水利署
19.備援調度幹管工程計畫	14,500,000	-	-	2,000,000	2,000,000	水利署、台水公司
20.再生水工程	838,202	20,000	818,202	-	838,202	內政部營建署
合 計		14,104,000	22,863,152	23,382,000	60,349,152

說 明：「再生水工程」總經費為前瞻計畫特別預算支應數，後續工程自110年起改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)」執行。
資料來源：前瞻計畫第1-3期特別預算書。
附錄3 105至110年度經濟部水利署「水資源開發及維護」計畫下編列重大跨年期水資源工程計畫概況表 單位：新臺幣億元
項目(期程)	期程/年	總經費	迄104年度已編列數	105 / 年度	106 / 年度	107 / 年度	108 / 年度	109 / 年度	110 / 年度
1.重大水資源規劃作業計畫	103-108	6.60	2.04	1.06	1.06	1.07	0.40	已編列完竣
2.湖山水庫工程計畫	91-105	204.75	178.75	10.00	已編列完竣
3.離島地區供水改善計畫	96-107	23.40	12.38	4.86	5.90	0.26	已編列完竣
4.蓄水建造物更新及改善計畫第2期	101-105	10.00	4.91	2.17	已編列完竣
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	106-110	8.34	-	-	1.85	1.74	1.58	1.85	1.31
5.石門水庫防淤隧道工程計畫	104-110	32.39	0.15	-	3.12	移列前瞻基礎建設特別預算 / 總經費67.96億元(104-110年)
6.大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	101-107	25.00	0.80	0.12	0.09	移列前瞻基礎建設特別預算 / 尚未開始編列
7.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	104­112	192.00	0.20	0.86	0.90	移列前瞻基礎建設特別預算 / 總經費202億元(104-112年)
8.金門自大陸引水工程計畫	104-106	11.47	7.19	0.83	0.10	已編列完竣
9.板新地區供水改善計畫二期工程	96-108	50.58	38.45	6.00	0.50	3.02	2.42	已編列完竣
10.無自來水供水地區改善計畫第二期	101-105	19.89	12.89	7.00	已編列完竣
無自來水供水地區改善計畫第三期	106-109	28.00	-	-	6.96	移列前瞻基礎建設特別預算 / 總經費78.96億元(106-109年)
11.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫	110-113	15.49	-	-	-	-	-	-	1.37

說 明：表列總經費為水利署公務預算負擔數。
資料來源：水利署各年度預算書。
附錄4 本期各區水資源經理計畫(目標年120年)訂定概況
計畫名稱	包含地區	核定日期(年/月)	水資源供需問題	預期成果及影響
臺灣北部區域水資源經理基本計畫 / (第1次檢討)	宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹	106.03	1.大臺北地區新店溪水源系統因應原水高濁度之供水備援能力不足。 / 2.桃竹地區工業用水持續成長。 / 3.水庫設施永續及區域水源調度能力待提升等。	1.整體而言水源量尚可滿足需求，惟氣候變遷下仍有供水風險：推動翡翠專管、地下水戰備井網、 提高區域水源調度能力及增供地面水等措施，為重點工作。 / 2.強化水資源經理四大策略，確保供水穩定：石門水庫庫容維持工作至為關鍵，期間持續加強自來水管線降漏，落實用水查核等工作，可降低用水需求，提高供水穩定度。
臺灣中部區域水資源經理基本計畫	苗栗、台中、南投、彰化及雲林	105.03	1.長期超抽致地層下陷嚴重。 / 2.未來工業用水需求大幅成長，為本區域用水成長壓力最大來源。 / 3.自來水管線漏水嚴重，水資源無法有效利用。 / 4.用水環境及效率不佳。	1.尊重自然落實以供定需，建立水資源永續利用觀念，維護國土安全。 / 2.改善用水環境，提升用水效率，減緩水源開發壓力。 / 3.增加區域地面水供水能力，並將停、減抽之地下水轉作為備用水源，強化風險因應能力及降低缺水風險、提升供水穩定度。 / 4.如有關之水資源方案均能順利完成，中部區域應可於目標年 120 年前達成水資源供需平衡及減抽地下水，改善地層持續下陷面積。
臺灣南部區域水資源經理基本計畫 / (第1次檢討)	嘉義、台南、高雄及屏東	106.03	1.豐枯懸殊，久未降雨，須移調農業用水等因應。 / 2.屏東地區自來水普及率偏低。 / 3.發生豐枯加劇之情境，供水缺口將擴大，除常態供水持續開發外，亦應籌謀備援水源。	1.目標年仍有供水缺口，需持續開源節流：因目標年南部區域已確定之自來水可供水量仍無法滿足需求水量，將持續檢討節約用水、有效管理、彈性調度及多元開發等四大策略，期維持區域供水穩定。 / 2.傳統水源開發有其困難，需積極推動其他作為：規劃檢討既有水庫更新改善、海水淡化、再生水、伏流水及地下水等多元開發方案。
臺灣東部區域及離島地區水資源經理基本計畫	東部：花蓮及台東；離島：金門、馬祖及澎湖	106.02	1.東部區域：自來水漏水情形嚴重、氣候異常如長期未降雨可能發生枯旱。 / 2.離島區域：長期依賴地下水、湖庫水質不佳、合適庫址較少、海淡廠設施老舊。	1.東部區域：尚可滿足長期需求，惟氣候變遷下仍有供水風險，透過地下水及伏流水作為備援、自來水減漏等，增加氣候異常水資源調適能力。 / 2.離島區域：配合海淡廠興建及更新、降低漏水率、湖庫水質改善及多元水源開發等，可提升現有水源使用效率及涵養保育地下水。

資料來源：水利署提供各區域水資源經理基本計畫。

附錄5 本期各區水資源經理計畫(目標年120年)重要執行成果
策略	措施與方案	現階段成果說明
節約用水	1.生活節水	北、中、南、東部區域及離島地區每人每日生活用水量由103年297、249、263、267公升/日/人，至108年302、265、274及282公升/日/人。
	2.工業節水	工業區年度用水回收率由103年69.8%提升至109年72.2%。
	3.農業節水	推動大糧倉方案暨行動方案及對地綠色環境給付，雜糧種植面積由103年70,600公頃提升至108年73,139公頃。
有效管理	1.加強用水計畫書審查及查核機制	106年發布用水計畫審核管理辦法
	2.提升用水效率	台水公司轄區自來水漏水率由103年18.04%，改善至109年底13.9%；臺北自來水事業處轄區103年16.71%改善至109年11.9%。
	3.用水環境改善	自來水普及率由103年91.81%，改善至109年底93.04%。
	4.設施永續經營管理	1.針對石門、曾文、南化、烏山頭、牡丹、白河、霧社、明德、德基、澄清湖、日月潭、仁義潭及阿公店等13座水庫推動水庫庫容有效維持實施計畫。 / 2.107年曾文水庫防淤隧道完工。 / 3.109年南化水庫防淤隧道完工。 / 4.預計110年石門水庫阿姆坪防淤隧道完成。 / 5.預計113年南竿、北竿、東引及西莒海淡廠更新完成。 / 6.預計113年馬祖地區老舊海淡廠(南竿、北竿、東引及西莒)更新改善完成。
彈性調度	調度系統提升	1.106年大漢溪水源南調桃園工程完工。 / 2.106年中庄調整池完工(增加備援供水能力最大80萬噸/日)。 / 3.106年曾文烏山頭水庫下游淨水場及管線更新改善工程完工。 / 4.106年東港溪原水前處理工程完工。 / 5.107年高屏溪大樹伏流水工程完工。 / 6.108年金門自來水擴建計畫(第一期)完工。 / 7.109年板新二期計畫(第一階段)通水。 / 8.預期112年完成「鯉魚潭淨水場北送苗栗地區清水管線」。
多元開發	常態供水水源	1.104年湖山水庫完工，105年4月2日啟用。 / 2.106年中庄調整池完工。 / 3.107年金門自大陸引水工程計畫完工。 / 4.107年大金門海淡廠功能改善暨擴建工程完工。 / 5.108年鳳山溪污水處理廠放流水再生利用示範案完工。 / 6.108年完成高屏地區原有水井抽水量復抽工程(舊井改善部份)。 / 7.108年馬公增建4,000 噸/日海淡廠完工。 / 8.109年完成屏東萬丹鄉及潮州鎮自來水改善計畫。 / 9.預計110年借道福馬圳供水完工。 / 10.預計110年臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程完工(增加區域常態供水能力10萬噸/日)。 / 11.預計120年完成大漢溪水質改善增加常態供水能力2.4萬噸/日。 / 12.大安大甲溪聯通管工程計畫109年12月通過二階環評，預期113年完工。 / 13.天花湖水庫尚未獲得民眾推動共識，將持續與地方溝通。

資料來源：水利署提供「臺灣各區水資源經理基本計畫(草案)」110年5月版。

附錄6 台水公司、北水處 基本費與用水費比較表
台水公司(含5%營業稅)					北水處(含5%營業稅)
基本費		用水費			基本費		用水費
口徑 / 大小 / (公厘)	費用 / (元/月)	用水量(度)	累進費率 / (元/度)		口徑 / 大小 / (公厘)	費用 / (元/月)	用水量(度)	累進費率 (元/度)
13	17.85	1-10	7.35		13	17	1-20	5.0
20	35.70	11-30	9.45		20	68	21-60	6.7
25	66.15	31-50	11.55		25	126	60-200	8.5
40	196.35	51以上	12.075		40	374	201-1,000	14.0
50	357.00	-	-		50	680	1,001以上	20.0
75	963.90	-	-		75	1,836	-	-
100	1,909.95	-	-		100	3,638	-	-
150	5,301.45	-	-		150	10,098	-	-
200	10,531.50	-	-		200	20,060	-	-
250	18,599.70	-	-		250	35,428	-	-
300	29,184.75	-	-		300以上	55,590	-	-
350	41,626.20	-	-
400	58,119.60	-	-

資料來源：水利署提供110年4月「台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處水價整合評估報告」。