我國社會住宅興辦計畫實施成效探討目錄 頁次
我國社會住宅興辦計畫實施成效探討
二、社會住宅興辦計畫預算執行情形
社會住宅興辦計畫總經費288 億 619 萬 7千元，因該計畫甫於110年1月經行政院核定第一次修正，故106至108年度計畫經費已依據決算書調整。109年度及110年度預算執行情形如下(詳表4)：
(一)109年度：該年度決算數12億5,138萬6千元，占預算數26億7,032萬4千元之46.86%，執行情形難謂理想，主要係因中央(住都中心)及補助地方政府包租代管經費項目執行情形未如預期，109年度預算數22億7,268萬元、決算數9億3,834萬4千元，執行率僅41.28%；此外，內政部營建署(以下簡稱營建署)補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費項目109年度預算數2億6,180萬5千元、決算數5,064萬5千元，執行率僅19.34%，相關項目推動容有強化空間。
(二)110年度：110年6月底實際執行數2億8,291萬5千元，占該年度預算數34億3,719萬4千元之8.23%，執行率欠佳，與年度擬達成之預算數差距甚大，因該計畫辦理推動項目多為補助款性質，仍須持續注意申請補助進度情形，積極研謀推動。
表4 社會住宅興辦計畫經費及預算執行情形表 　　　　　　　　　　　　單位：新台幣千元
年度	社會住宅 中長期推 動方案待 撥付經費	補助地方政府 興建社 會住宅 之先期 規劃費	補助地方政府興辦社會 住宅土地租 金融資利息 及非自償性經費	補助地方 政府興辦 社會住宅 之業務推動費	中央(住都中心)及補助地 方政府包租 代管經費	宣導行 銷及其 他業務 費用	中央(住都中心)興辦社會住宅事業 計畫研擬 作業費	中央興 辦社會 住宅先 期作業 費	中央(住都中心)興辦社會 住宅土地租 金、融資利 息及非自償 性經費	中央(住都中 心)興辦社會 住宅業務推動費	小計
106計畫數1	976,325	19,675	0	0	614,584	0	0	0	0	0	1,610,584
107計畫數	551,202	19,446	6,251	0	343,233	3,218	0	0	0	0	923,350
108計畫數	499,746	14,792	12,270	0	854,234	5,479	0	0	0	0	1,386,521
109計畫數	230,996	15,000	85,707	0	2,272,680	10,000	30,000	40,000	0	0	2,684,383
109預算數	110,839	15,000	261,805	0	2,272,680	10,000	0	0	0	0	2,670,324
109決算數	230,995	13,853	50,645	0	938,344	8,387	0	9,162	0	0	1,251,386
110計畫數	110,839	15,000	428,869	42,789	2,862,400	10,000	60,000	40,000	113,438	6,101	3,689,436
110預算數	110,839	15,000	325,032	50,948	2,835,090	10,000	60,000	30,285	0	0	3,437,194
110決算數	110,839	7,660	13,438	0	150,955	23	0	0	0	0	282,915
111計畫數	110,839	15,000	974,594	45,981	3,367,480	10,000	78,000	40,000	362,629	24,813	5,029,336
112計畫數	0	0	1,280,684	52,100	3,937,360	10,000	120,000	30,000	744,602	48,437	6,223,183
113計畫數	0	0	1,295,679	58,146	4,507,240	10,000	72,000	30,000	1,214,279	72,060	7,259,404
合計 / （計畫數）	2,479,947	98,913	4,084,054	199,016	18,759,211	58,697	360,000	180,000	2,434,948	151,411	28,806,197

資料來源：計畫數為社會住宅興辦計畫(第一次修正核定本)計畫書第550頁之表20興辦社會住宅前 8 年經費需求；109年及110年預算數、決算數(110年為截至110年6月底執行數)為營建署提供。