109年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
二六、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，並於110年1月第一次修正，計畫期程106-113年，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另以包租代管民間8萬戶增加社會住宅之量能，俾達成計畫目標。營建署爰於營建基金轄下住宅基金編列相關經費，並於106年度起陸續推出各期包租代管計畫，截至109年底已推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫及社會住宅包租代管第2期計畫，106年度至109年度決算數各為6億1,458萬4千元、3億4,323萬3千元、8億5,423萬4千元及9億3,834萬4千元，惟實施成效容有提升空間，茲說明如下：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
營建署自106年度以來由中央委託各地方政府、住都中心及租賃住宅服務商業同業公會等單位參與推動，陸續辦理社會住宅包租代管各期計畫，截至109年底辦理概況如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：於106年度首次推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行):為達成社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期計畫，其中縣市版計畫預計開辦1萬5千戶，經行政院於108年2月間核定。另為因應租賃住宅市場發展及管理條例於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，故為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，第2期計畫除縣市版外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，進行5,000戶包租代管，並經行政院於108年7月間核定。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率容有提昇空間，允宜審酌市場供需，審慎研謀規劃。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之比率為53.33%。另部分縣市如台南市累計媒合戶次僅322戶次，占核定戶數1,200戶之26.83%；台中市及台南市包租包管累計媒合各35戶次、45戶次，各占核定戶數800戶及600戶之4.38%、7.50%（詳表1），實屬偏低。
表1　106年度社會住宅包租代管試辦計畫辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	479	43.55	427	38.82	906	41.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	840	76.36	326	29.64	1,166	53.00
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	45	7.50	277	46.17	322	26.83
高雄市	590	280	870	448	75.93	147	52.50	595	68.39
合計	5,390	4,280	9,670	2,557	47.44	2,600	60.75	5,157	53.33

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至108年11月底屆期之媒合情形。
資料來源：營建署。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：本期包括六都及基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、嘉義縣及花蓮縣等15個縣市參與辦理，共28家業者。該計畫至109年底累計媒合5,249戶次、占總核定戶數1萬3,700戶之38.31%。其中嘉義縣及花蓮縣尚無媒合成功案件，而臺北市(10.41%)、新竹市(19.25%)、嘉義市(12%)、新竹縣(16%)、苗栗縣(11.25%)及宜蘭縣(11%)累計媒合戶次占核定戶數之比率未及2成（詳表2），實際媒合率容有提升空間。
表2　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	258	23.45	912	82.91	1,170	53.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	73	6.64	156	14.18	229	10.41
桃園市	1,200	400	1,600	146	12.17	1,074	268.50	1,220	76.25
臺中市	800	800	1,600	169	21.13	745	93.13	914	57.13
臺南市	600	600	1,200	186	31.00	412	68.67	598	49.83
高雄市	600	600	1,200	221	36.83	213	35.50	434	36.17
基隆市	300	300	600	70	23.33	168	56.00	238	39.67
新竹市	400	400	800	11	2.75	143	35.75	154	19.25
嘉義市	400	400	800	28	7.00	68	17.00	96	12.00
新竹縣	200	200	400	14	7.00	50	25.00	64	16.00
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00	45	11.25
屏東縣	50	50	100	43	86.00	33	66.00	76	76.00
宜蘭縣	50	50	100	1	2.00	10	20.00	11	11.00
嘉義縣	150	150	300	0	0.00	0	0.00	0	0.00
花蓮縣	100	100	200	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	7,250	6,450	13,700	1,227	16.92	4,022	62.36	5,249	38.31

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：營建署。
(2)公會版：本期由住都中心協同6 個直轄市之地方公會辦理，共計43家業者參與。截至109年底累計媒合3,045戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為60.9%，其中桃園市(180.38%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(33.64%)及臺南市(13.83%)相較其他直轄市偏低（詳表3），實施成效仍待強化。
表3　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計	包租包管			代租代管		合計
					戶次		%	戶次	%	戶次	%
新北市	550		550	1,100	18	3.27		434	78.91	452	41.09
臺北市	550		550	1,100	84	15.27		286	52.00	370	33.64
桃園市	400		400	800	14	3.50		1,429	357.25	1,443	180.38
臺中市	400		400	800	45	11.25		428	107.00	473	59.13
臺南市	300		300	600	1	0.33		82	27.33	83	13.83
高雄市	300		300	600	17	5.67		207	69.00	224	37.33
合計	2,500		2,500	5,000	179	7.16		2,866	114.64	3,045	60.90

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：營建署。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期地下化，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動。鑑於後續仍將繼續推動包租代管各期計畫，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
綜上，為提高社會住宅量能，爰於直接興建外，增加包租代管方式，惟自各期社會住宅包租代管計畫實施以來，106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)至108年11月底屆期之累計媒合率為53.33%、第2期計畫截至109年底縣市版及公會版累計媒合率各為38.31%及60.9%，且有部分縣市媒合率偏低，實施成效仍待提升，鑑於後續仍將繼續推動包租代管各期計畫，營建署允宜與各地方政府、住都中心、租賃住宅服務業公會等單位持續就各期計畫實施情形檢討改善，並衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
（分機：8667楊慧敏）