國家通訊傳播委員會、國家運輸安全調查委員會暨行政院公共工程委員會109年度單位決算評估報告目錄
頁次
國家通訊傳播委員會、國家運輸安全調查委員會暨行政院公共工程委員會109年度單位決算評估報告
一、為確保5G頻譜釋出範圍之乾淨可用，允宜妥適處理改善干擾案件，並維護既有使用者權益
通傳會109年度「第五代行動通信監理」預算數1億8,809萬7千元，決算實現數8,815萬4千元、應付數8,527萬9千元，合計決算數1億7,343萬3千元，占預算數92.20%。經查：
(一)「第五代行動通信監理」計畫主要執行內容
1.行動寬頻業務事業計畫書審查，完成審查5G行動寬頻業者之事業計畫書，並予以核准處分。
2.3.5GHz中頻段等改善措施建置與潛在干擾評估作業，完成5G潛在干擾評估、圖資系統之教育訓練與擴充，並成立干擾處理專案辦公室，以促進頻率和諧共用環境。
3.推動5G垂直應用場域實證與法規調適計畫，協調地方政府推動媒合電信業者與智慧公車業者，於5G智慧公車實證5G創新應用服務。
4.5G釋照之法規整備及資安防護研究計畫，完成5G NSA網路資安檢測及驗證報告並建置實驗室、辦理稽核計畫與標準作業程序之業者意見徵詢會議。
(二)設置5G中頻段干擾處理辦公室以處理潛在干擾問題
為處理改善3.5GHz中頻段潛在干擾，通傳會109年度於上開「第五代行動通信監理計畫」項下「5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫」之「3.5GHz中頻段改善措施建置與潛在干擾評估及處理作業計畫」編列經費9,051萬7千元[1]，並依據臺灣5G行動計畫主軸四「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」項下第(二)「推動5G頻譜整備，完善5G頻譜釋照作業」，設置5G中頻段干擾處理辦公室，主要工作為受理C頻段衛星地面接收站及微波點對點通訊業者通報5G訊號干擾事件，通報者可透過電話及電子郵件等方式進行干擾案件通報，並依據通報干擾狀況進行後續會勘與建置改善措施排除干擾，截至109年12月28日，干擾處理案累計123件(150站)，109年召開2場審查會議共計通過63件(74站)干擾案件審查及改善措施安裝[2]。
[1] 110年度於特別預算「5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫」-「3.5GHz中頻段改善措施建置與潛在干擾評估及處理作業計畫」編列2,992萬9千元。
[2] 通傳會110年9月13日提供。
綜上，為確保首波5G鄰頻之既設站臺於5G開臺後正常運作，並為處理5G基地臺訊號經由非預期現象所產生干擾問題，於第五代行動通信監理計畫中，辦理中頻段等改善措施建置與潛在干擾評估，允宜妥適處理5G網路與鄰近頻段相互干擾狀況，並兼顧既有頻段使用者移頻之權益，降低各方受影響程度，以確保目標頻段達5G可用條件。
(分機：1921 林佑樺)