內政部主管109年度單位決算評估報告
一、內政部新一代國民身分證換發計畫業因疫情影響，修正延後作業時程，允宜凝具社會共識，釐清資安疑慮，俾於確保資訊安全下推動
為迎向智慧政府時代，並使全民一同邁向智慧政府創新服務紀元，內政部爰規劃辦理數位身分識別證(New eID），109年度「戶政業務-數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫」預算數4億1,250萬5千元、決算數2億7,592萬6千元。經查：
(一)新一代國民身分證換發計畫因受疫情影響，修正計畫延後作業時程
行政院107年12月27日第3632次會議，國家發展委員會發表「智慧政府發展藍圖」揭示數位身分識別證為智慧政府基礎架構，會議決議各部會合作推動智慧政府，優先完成「全面換發數位身分識別證」及「建立具安全且可信賴之資料交換機制（政府骨幹網路，T-Road」等基礎架構，內政部爰擬具「數位身分識別證（New eID）-新一代國民身分證換發計畫」，108年6月間經行政院核定。該計畫擬規劃將國民身分證與自然人憑證結合，取代目前使用近15年之紙本國民身分證，成為智慧政府藍圖所稱之數位身分識別證（以下簡稱New eID）。預計將有八大功能，包括虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽以及帶動創新應用及產業發展等功能[1]。
[1] 數位身分識別證八大功能摘自108年5月16日立法院第9屆第7會期內政委員會第18次會議，內政部「數位身分證功能、經費等進行專題報告」。
新一代國民身分證換發計畫原訂於109年10月1日至112年3月31日計2年6個月進行全面換發工作，惟受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響歷經4次流標，終至109年6月15日始完成決標簽約，後續換證作業因而須配合調整延後，行政院爰於109年11月間核定修正計畫，原定自108年1月起至112年3月、總期程4年3個月，擬調整為108年1月起至112年12月、總期程5年。
(二)允宜凝具社會共識，釐清資安疑慮，俾於確保資訊安全下推動
依據New eID之基礎架構，係以New eID串連政府所有服務，透過政府骨幹網路(T-Road)，憑證支援包括健保與社福、育兒津貼、通信傳播、就學與教學、貿易與產業、國民年金、生前契約、車駕籍資料、交通監理、護照簽證、公投連署、防災資料、工商登記、不動產交易、稅務與通關及勞保等服務，勢必將增加各相關單位及外界之資訊使用介面，故資訊安全至關重要，另外界對於New eID在應用上存有資安疑慮，故在資安及隱私保護方面多有建言，行政院業於110年1月21日院會決議俟專法制定後再依法辦理[2]。鑒於數位身分證引發資安疑慮，新一代國民身分證換發計畫，允宜取得社會共識，釐清資安疑慮，俾於確保資訊安全下推動。
[2] 參考內政部新聞稿，「內政部：換發數位身分識別證，依行政院院會決議俟專法制定後再依法辦理」，110年1月21日。
綜上，內政部規劃擬以新一代國民身分識別證(New eID)串連整合政府服務功能，屬於智慧政府基礎架構，然新一代國民身分證換發計畫因受疫情影響，修正延後作業時程，且外界對於資安及隱私保護方面多有建言，允宜凝具社會共識，釐清資安疑慮，俾於確保資訊安全下推動。