內政部主管109年度單位決算評估報告
七、建築研究所智慧綠建築與社區推動方案於109年屆期，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化
建築研究所105年度起辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，截至109年度已編列預算數15億1,602萬3千元、累計實現數14億6,265萬5千元、賸餘數5,336萬8千元。經查：
(一)智慧綠建築與社區推動方案於109年屆期
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國政府亦於90年度起陸續實施各項政策，其中建築研究所105年度至109年度辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，主要推動重點包括：1.辦理研發智慧綠建築與社區創新應用科技；2.智慧綠建築及社區推廣講習與宣導活動；3.全面盤點評估中央機關及地方政府既有中央空調主機能源效率；4.補助既有建築物智慧綠建築改善及改造；5.研（修）訂相關法制作業等工作。
(二)辦理智慧綠建築與社區推動方案，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化
智慧綠建築與社區推動方案已於109年底屆期，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化，包括下列事項：
1.申請綠建築、智慧建築標章之件數相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低：政府近年來持續推動建築物申請綠建築及智慧建築標章，參據101年度至109年度上開標章通過情形可悉，取得綠建築標章之件數由101年度209件，除103年度略為下降至203件外，逐年提升至107年之341件，復108年度減為310件，109年度又回升至334件；取得智慧建築標章之件數於101年度至104年度均低於10件，105年度至109年度提高為14件、27件、29件、29件及43件。整體而言，申請綠建築標章及智慧建築標章之件數大致呈現逐年增加趨勢，惟占同期間建築物使用執照核發數年約2萬餘件之比率甚低，至109年度仍僅各占1.49%及0.19%(詳表1），顯示申請綠建築標章及智慧建築標章認證意願偏低。
表1　綠建築標章及智慧建築標章通過情形表 單位：件
年度	綠建築標章	智慧建築標章	建築物使用執照核發數	綠建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)	智慧建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)
101	209	7	26,903	0.78	0.03
102	259	2	28,014	0.92	0.01
103	203	5	28,806	0.70	0.02
104	279	9	28,837	0.97	0.03
105	316	14	23,552	1.34	0.06
106	335	27	22,506	1.49	0.12
107	341	29	22,860	1.49	0.13
108	310	29	22,026	1.41	0.13
109	334	43	22,370	1.49	0.19

資料來源：建築研究所。
2.期滿後申請延續認可比率容有提升空間：綠建築標章或候選綠建築證書、智慧建築標章或候選智慧建築證書有效期間為5年，期滿前3個月內，得依規定申請延續認可。觀察近年來申請續用認可情形，綠建築標章與候選綠建築證書105至109年度申請延續認可百分比各為9.48%、8.13%、9.12%、0%及9.4%；智慧建築標章與候選證書105至108年度均無申請延續認可案件，109年度申請百分比為12.5%(詳表2)，整體而言，到期後申請延續認可比率尚低，容有提升空間。
表2　綠建築、智慧建築標章與候選證書申請延續認可情形表
年度	項目	綠建築標章 / 與候選證書	智慧建築標章 / 與候選證書
105	屆期件數	612	11
	申請延續認可件數	58	0
	申請延續認可百分比(%)	9.48%	0.00%
106	屆期件數	541	18
	申請延續認可件數	44	0
	申請延續認可百分比(%)	8.13%	0.00%
107	屆期件數	318	32
	申請延續認可件數	29	0
	申請延續認可百分比(%)	9.12%	0.00%
108	屆期件數	11	3
	申請延續認可件數	0	0
	申請延續認可百分比(%)	0	0.00%
109	屆期件數	298	24
	申請延續認可件數	28	3
	申請延續認可百分比(%)	9.40%	12.50%

說　　明：104年4月間及5月間分別將綠建築標章與候選證書及智慧建築標章與候選證書之有效期限由3年延長為5年，故108年申請延續認可屆期之案件數較少。
資料來源：建築研究所。
綜上，為落實智慧綠建築理念，提升建築節能效率及室內環境品質，建築研究所辦理智慧綠建築與社區推動方案，並持續推廣綠建築及智慧建築標章，然該方案於109年度屆期，惟申請綠建築及智慧建築標章之意願偏低，且期滿後申請延續認可續用之比率容有提升空間，推廣成效仍待強化。
（分機：8667楊慧敏）