國立政治大學校務基金110年度預算評估報告目錄 頁次

國立政治大學校務基金110年度預算評估報告
國立政治大學校務基金(以下簡稱政治大學校務基金)110年度預算案(含附小)共編列業務收入39億2,981萬8千元、業務成本與費用42億2,957萬4千元、業務外收入5 億4,681萬2千元及業務外費用2 億5,329萬元，業務總收支相抵後本期預計短絀623 萬4千元。謹就政治大學校務基金110年度預算案評析如下：
一、政治大學執行高教深耕計畫2年餘，部分績效指標執行成效因疫情影響而未如預期，允宜積極辦理；另該校泰晤士世界大學(THE)排名與國內頂尖大學略有差距，允宜自我鞭策以提升辦學品質
教育部以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「發展大學多元特色，培育新世代優質人才」為願景，推動高等教育深耕計畫（下稱深耕計畫）第一部分「全面性提升大學品質及促進高教多元發展」：維護學生平等受教權，以及第二部分「協助大學追求國際一流地位及發展研究中心」：強化國際競爭力，兩大主軸推動。政治大學自107年起獲教育部深耕計畫補助經費，迄至109年8月止累計核定補助金額9億5,272萬6千元，累計實際核撥金額7億3,403萬3千元，累計實現數5億9,882萬6千元，累計實現數占累計核撥金額之比率81.58%(詳表1)。經查：
表1 107年度至109年8月底止政治大學獲教育部深耕計畫補助經費情形表 單位：新臺幣千元
年度	教育部核定補助金額	實際核撥金額	各年度實現數	獲考評等第
107年	285,790	285,790	240,514	教育部未評等第
108年	337,005	337,005	264,283	教育部未評等第
109年	329,931	111,238	94,029	-
合 計	952,726	734,033	598,826	-

資料來源：政治大學提供，本報告整理。
(一)政治大學執行深耕計畫2年餘，部分績效指標執行成效因疫情影響而未如預期
教育部自107年度起執行深耕計畫，且訂有多項績效考核指標以掌握學校執行方向，惟政治大學部分績效指標與所訂目標因疫情影響而未如預期，諸如：
1.學生出國研究、學習、雙聯、交換、蹲點人數部分：該校108年度學生出國研究、學習、雙聯、交換、蹲點人數預估值800人，實際人數657人，達成率82.13%，然因全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID19）疫情之故，109年度預估值140人，迄至8月底實際人數82人，允宜視疫情狀況積極辦理。
2.開設創新與創業課程及學生學習成效(開授創新、創業或創意相關課程，透過創新教學訓練學生創意思維)部分：該校109年度相關課程開課量預估值為160科，迄至8月底實際值71科。
3.透過輔導機制協助弱勢學生人數部分：該校108年度協助弱勢學生一對一學習輔導預估值700人次，實際值1,170人次，與107年度(預估值600人次，實際值625人次)，連2年度達成率逾100%。109年度預計800人次，迄至8月底實際值437人次。
4.成立學術倫理與研究誠信辦公室，推廣並落實學術倫理部分：該校109年度舉辦學術倫理工作坊與研習活動預計辦理8場，然因全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID19）疫情之故，迄至8月底辦理1場，允宜視疫情狀況積極辦理。
5.強化境外招生與交換機制，培養學生國際視野與移動力部分：該校108年度來校境外交換生人數預估值775人，實際來校境外交換生人數714人，達成率92.13%。惟109年度來校境外交換生人數預估值100人，因全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID19）疫情之故，迄至8月底來校境外交換生僅9人，達成率9%，與前揭績效指標所訂目標甚有差距，允宜視疫情狀況積極辦理。
(二)該校泰晤士世界大學(THE)排名與國內頂尖大學略有差距，允宜參考具指標性之世界大學排名結果，自我鞭策以提升辦學品質
依2021年泰晤士世界大學(THE)最新排名，政治大學排名介於801-1000名間、較同為頂尖大學計畫之台灣大學97名，清華大學351-400名，成功大學、交通大學及台灣科技大學501-600名均略有差距。
詢據該校說明，泰晤士（THE）世界大學排名較著重「研究」與「論文引用率」，該兩項指標占總計分60%，以THE排名指標計分方式，理工與醫科大學較具優勢且排名較佳。以2021年THE世界大學排名指標中之「論文被引用率」，國內排名第1名為台北醫學大學，第2名為國立陽明大學，第3名為國立台灣大學，該校排名國內第26名。另THE指標除著重研究產出、論文被引用率之外（占60%），亦著重學校研究經費與收入（占10.75%），以2021年THE世界大學排名指標中之業界經費占比（Industry Income），國內排名並列第1名為亞洲大學與國立成功大學，第2名為雲林科技大學，該校排名國內第26名[1]。
[1] 詢據政治大學說明，該校屬於人文社會科學大學，在國際知名排名系統中，QS Subject科目排名較真實符合該校在全球排名現況，2020年QS48項學科領域、超過150國、1,300多所大學評比中，該校共有24學門(如1.政治與國際關係；2.現代語文；3.傳播與媒體研究；4.其他如財務會計、法律、商管、語言學等領域皆在151-200名內。)獲主辦單位肯定，進入QS 2020世界學科排名，占國際學術重要地位。
由上可知，THE世界大學排名及其他如QS世界學科排名等國際評比，整體而言具有其代表性與侷限性，雖不宜將國際排名作為學校辦學之目標，然為達成提升高等教育品質，進而強化國家競爭力之目標，該校執行高教深耕計畫似可參考具指標性之世界大學排名結果，自我鞭策以提升辦學品質。
綜上，政治大學執行高教深耕計畫2年餘，部分績效指標執行成效因疫情影響而未如預期，允宜積極辦理；另該校泰晤士世界大學(THE)排名與國內頂尖大學計畫之學校略有差距，允宜參考具指標性之世界大學排名結果，自我鞭策以提升辦學品質。

二、110年度預算編列短絀，與106至108年度決算均為賸餘甚有差距，允宜衡酌以前年度執行情形調減短絀數並持續強化開源節流措施
國立大學校院校務基金設置條例第11條第1項規定：「校務基金預算之編製，應以國立大學校院中長程發展計畫為基礎，審酌基金之財務及預估收支情形，在維持基金收支平衡或有賸餘之原則下，定明預估之教育績效目標…。」暨國立大學校院校務基金管理及監督辦法第23條第1項：「學校校務基金及各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則；如實際執行有短絀情形，學校應擬訂開源節流計畫，經管理委員會審議通過後執行。」
國立政治大學校務基金110年度預算編列業務收入39億2,981萬8千元，較上年度預算數增加1億5,552萬元（增幅4.12%）；業務成本與費用42億2,957萬4千元，較上年度預算數增加1億9,871萬8千元（增幅4.93%）；業務外收入5億4,681萬2千元，較上年度預算數增加5,331萬2千元（增幅10.81%）；業務外費用2億5,329萬元，較上年度預算數增加2,017萬7千元（增幅8.66%），總收支相抵後，短絀623 萬4 千元 (詳表1)。
該基金106年度至108年度決算賸餘分別為1,581萬1千元、1億3,523萬3千元及8,030萬4千元，且109年度預算賸餘382萬9千元，4年度均為賸餘。然110年度預算短絀數623 萬4 千元卻較106至108年度決算均為賸餘甚有差距，恐與前揭預算編列規範有間。為達該校收支平衡或賸餘目標，允宜衡酌以前年度執行情形調整110年度預計短絀數並持續強化開源節流措施。
表1 106年度至110年度政治大學校務基金收支餘絀概況表
單位：新臺幣千元
項目	106年度 / 決算數	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 預算數	110年度 / 預算案
收入合計	3,976,518	4,276,684	4,371,046	4,267,798	4,476,630
業務收入	3,516,872	3,755,622	3,832,971	3,774,298	3,929,818
業務外收入	459,646	521,062	538,075	493,500	546,812
費用合計	3,960,707	4,141,451	4,290,742	4,263,969	4,482,864
業務成本與費用	3,717,024	3,909,258	4,059,396	4,030,856	4,229,574
業務外費用	243,683	232,193	231,346	233,113	253,290
本期餘絀	15,811	135,233	80,304	3,829	(6,234)

資料來源：國立政治大學校務基金110年度預算案書，本報告整理。
綜上，按國立大學校院校務基金設置條例等相關規定，校務基金預算收支以維持平衡或有賸餘為原則。政治大學校務基金110年度預算編列短絀，與106至108年度決算賸餘甚有差距，為達收支平衡目標，該校允宜衡酌以前年度執行情形調整短絀數並持續強化開源節流措施，以利學校之永續發展。

三、固定資產建設改良擴充計畫部分工程預算執行率未盡理想，或因變更設計致進度落後，允宜賡續強化控管
政治大學校務基金110年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算7億4,768萬8千元，較109年度預算數6億3,934萬7千元增加1億834萬1千元，增幅16.95%。惟查該校近年來所執行之新建或改建工程案屢有進度落後情況，允宜賡續強化控管。茲說明如下(詳表1)：
(一)各項新建或改建工程執行情形
1.公共行政及企業管理教育中心(下稱公企中心)新建工程：該案總經費13億5,361萬7千元，109年度累計編列預算數9億2,318萬6千元，截至8月底止累計分配數7億7,456萬6千元，累計執行數6億6,286萬5千元，執行率85.58%。詢據該校說明，目前進度尚無落後，預計110年3月竣工，後續將持續辦理建築使用執照取得及驗收結算等程序，全案預計111年1月完成。
2.指南山莊校區學生宿舍：該案總經費15億3,824萬6千元，109年度累計編列預算數1,000萬元，截至8月底止累計分配數1,000萬元，累計執行數688萬7千元，執行率68.87%。據該校說明，目前進度尚無落後，基本設計於109年4月22日簽准核定，將持續進行細部設計討論；另該案109年8月完成都審委員會議、環差報告再次送審、地質敏感評估核定、水保計畫及雜照掛件，預計114年完工驗收。
3.指南山莊校區基盤建設工程：該案總經費9億9,300萬元，109年度累計編列預算數6,080萬元，截至8月底止累計分配數6,080萬元，累計執行數0元，執行率0%，預算執行未盡理想。據該校說明，南區基盤建設已併入該校指南山莊宿舍興建案辦理勞務委託，另北區基盤建設由廠商完成興建及捐贈，而生活服務中心刻正辦理建照申請作業，俟取得建照後續辦理補充設計、監造、工程之招標。
4.法學院館興建工程：該案總經費5億9,782萬6千元[2]，109年度累計編列預算數2,000萬元，截至8月底止累計分配數211萬7千元，累計執行數211萬7千元，執行率100%，惟109年度累計分配數占累計編列預算數比率僅10.59%，預算分配比率尚不及2成，容有提升空間。據該校說明，該案基本設計報告書及都更案分別經工程會109年6月20日及臺北市政府109年6月19日核定，該校業成立採購評選委員會，並於109年8月27日召開第1次評選會議，預定109年11月辦理公開招標。
[2] 該校法學院館興建工程經行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003 號函同意興建，嗣經教育部109年5月28日臺教高（三）字第1090059214號函同意總工程經費調整為5億9,782萬5,600元。
5.蓄水池拆除改建：該案總經費1,700萬元，109年度累計編列預算數122萬5千元，截至8月底止累計分配數0元，累計執行數0元，執行率0%。據該校說明，該案已完成可行性評估及先期規劃，刻正辦理地質鑽探作業委任案，俟取得地質資料後辦理設計委任。
6.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫：該案總經費9,829萬2千元，109年度累計編列預算數9,829萬2千元，截至8月底止累計分配數8,287萬6千元，累計執行數3,736萬4千元，執行率45.08%。據該校說明，因辦理北側排水溝變更設計致部分進度落後約20%，將於教育部國教署核准追加經費後儘速議價施工。
7.校區水土保持總體檢第六、七期設施改善工程：2項工程總經費合計3,500萬元。其中校區水土保持總體檢第六期設施改善工程，109年度累計編列預算數2,000萬元，截至8月底止累計分配數2,000萬元，累計執行數399萬8千元，執行率19.99%。據該校說明，該案109年9月10日工程已完工，後續辦理驗收、結案手續；又校區水土保持總體檢第七期設施改善工程，109年度累計編列預算數1,500萬元，截至8月底止累計分配數0元，累計執行數0元，執行率0%，預算執行未盡理想。據該校說明，該案規劃內容刻正配合現狀評估研議中。
表1 政治大學新建或改建工程執行情形 單位：新臺幣千元
計畫別	期間	計畫總額	預算編列及執行情形				計畫執行進度
			迄109年度累計編列數	迄109年8月底累計分配數(1)	迄109年8月底累計執行數(2)	執行率(2)/(1)	預定 / (%)	實際 / (%)
專案計畫-繼續計畫	-	-	-		-	-	-	-
公共行政及企業管理教育中心新建工程	104.01- / 111.01	1,353,617	923,186	774,566	662,865	85.58%	80.80	80.95
專案計畫-新興計畫	-	-	-		-		-	-
指南山莊校區學生宿舍	108.11- / 114.12	1,538,246	10,000	10,000	6,887	68.87%	0.45%	0.45%
一般建築及設備計畫-分年性項目	-	-	-		-		-	-
指南山莊校區基盤建設工程	107.01- / 110.12	99,300	60,800	60,800	0	0%	65%	40%
法學院館興建工程	104.01- / 112.06	註1 / 597,826	20,000	註2 / 2,117	2,117	100%	1.05%	1.12%
蓄水池拆除改建	109.01- / 111.12	17,000	1,225	0	0	0%	0.57%	0.57%
一般建築及設備計畫-一次性項目	-	-	-		-		-	-
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫	106.01- / 109.12	98,292	98,292	82,876	37,364	45.08%	78.32%	58.98%
校區水土保持總體檢第六期設施改善工程	107.01- / 109.12	20,000	20,000	20,000	3,998	19.99%	100%	100%
校區水土保持總體檢第七期設施改善工程	108.01-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0%	0%
校區水土保持總體檢第八期設施改善工程	110.01-	15,000	-		-		-	-
合 計	-	3,754,281	-		-		-	-

說 明：1.法學院館興建工程總經費5億9,782萬5,600元，其中4,782 萬5,600元以實體捐贈方式辦理（屬受贈固定資產），爰不編列預算。
2.該校說明108年度以前編列預算數1,100萬元，未執行之部分，108年度未辦理保留，爰不列入計算。
資料來源：國立政治大學校務基金110年度預算案書，本報告整理。
(二)部分工程預算執行率未盡理想，且因變更設計致部分進度落後
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：2.購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋 及宿舍，應依預算切實執行。…。」準此，政治大學110年度編列「公共行政及企業管理教育中心新建工程」、「指南山莊校區學生宿舍」、「指南山莊校區基盤建設工程」、「法學院館興建工程」、「蓄水池拆除改建」、「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」及「校區水土保持總體檢第六至第八期設施改善」等多項工程，應依預算擬定期程確實執行。
惟依前開所述，部分工程預算執行率未盡理想(如法學院館興建工程、指南山莊校區基盤建設工程及校區水土保持總體檢第七期設施改善工程等)，且因變更設計致部分進度落後之情況(如公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫)，鑑於該等新建或改建工程攸關政治大學研究與教學之未來發展，允宜賡續強化控管，俾利各項工程能如期如質完工。
綜上，政治大學固定資產建設改良擴充計畫部分工程預算執行率未盡理想，或因變更設計致進度落後，允宜賡續強化控管，俾利各項工程能如期如質完工。

四、近4年度國外旅費決算均有超支情形，允宜改進並自行從嚴審核出國預算撙節支出
政治大學校務基金110年度預算案編列國外旅費6,634萬7千元較109年度預算數5,586萬2千元增加1,048萬5千元，增幅18.77%。經查：
(一)依行政院及教育部所訂相關規範，各校出國旅費除非有特殊原因得在原編總額10%範圍內調整支應，否則不得超支
行政院所訂中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範，有關校務基金國外旅費編列規定：「國立大學校院校務基金應依『教育部及所屬機關（構）學校因公派員出國案件處理要點』規定，擬具出國計畫及旅費預算表，由主管機關在行政院核列之國外旅費預算額度內予以核定。」復依教育部及所屬機關(構)學校因公派員出國案件處理要點第6點規定：「各校應依第3點核定之出國計畫確實執行，如有特殊原因必須變更 計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應自行從嚴核處，除第7點[3]所定情形外，其所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支。」準此，各校出國旅費除有特殊原因得授權各校在原編國外旅費總額10%範圍內自行從嚴審核外，應不得超支；另為加強控管，校務基金決算書所附「管制性項目及統計所需項目比較表」亦將國外旅費列為管制性項目，藉以控管其預、決算差異情形。
[3] 教育部及所屬機關(構)學校因公派員出國案件處理要點第7點：「各校因下列業務需要派員出國者，應優先檢討調整原編製年度派員出國計畫，並以原編列國外旅費支應；國外旅費預算確有不足，須由年度相關經費項下調整支應時，得在原編列國外旅費總額百分之十範圍內，由各校自行從嚴審核：（一）臨時應邀參加國際會議或活動，並經外交部或目的事業主管機關認定。（二）因業務需要赴國外談判。（三）國外突發重大事件，需緊急前往處理。（四）國內突發重大事故，需緊急赴國外洽辦或採購以應急需。」、「各校因前項臨時業務需要派員出國，以工程管理費或本部補助費、委辦費為財源支應者，應報本部核定。但補助計畫規定免報本部者，不在此限。」
(二)近4年度國外旅費決算均有超支情形，允宜改進並自行從嚴審核出國預算撙節支出
依政治大學所提供其近年來國外旅費之預決算情況(詳附表1)可知，該校近4年度(105年度至108年度)國外旅費之超支比率各為16.06%、6.59%、25.56%及28.71%，其中108年度超支比率更為近4年度最高，經審視該校各年度決算書針對國外旅費超支情形，概係因配合在職專班、補助計畫及受贈款計畫等業務需要核實列支所致，惟前開原因應可參酌往年實際執行經驗預為合理規劃並編列預算，該校近4年度國外旅費決算均有超支情形，允宜改進並自行從嚴審核預算撙節支出。
表1 105年度至110年度政治大學校務基金國外旅費預決算概況表
        單位：新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	超支數(C=B-A)	超支比率(D=C/A*100%)
105年	47,870	55,560	7,690	16.06%
106年	50,720	54,060	3,340	6.59%
107年	52,720	66,197	13,477	25.56%
108年	53,830	69,283	15,453	28.71%
109年	55,862	-	-	-
110年	66,347	-	-	-

說 明：國外旅費及大陸地區旅費105年度至108年度決算超支之原因，主要係配合在職專班、補助計畫及受贈款計畫等業務需要核實列支。
資料來源：政治大學提供，本報告整理。
綜上，依行政院及教育部所訂相關規範，各校國外旅費除有特殊原因得從嚴在原編總額10%範圍內調整支應外，不得超支，並將國外旅費列為決算書表中之管制性項目，旨在控該經費超支情形，惟該校近4年度國外旅費決算均有超支情形，允宜改進並自行從嚴審核出國預算撙節支出。

五、政治大學校務基金管理及總務費用之自籌收入所訂提列分攤比率低於6%，容有提升空間
政治大學校務基金110年度編列總務及管理費用計4億6,113萬6千元，係用於管理部門所發生或攤計之各項費用，其中「政府補助收入」與「自籌收入」所支應之費用分別為3億2,213萬8千元及1億3,899萬8千元，攤計之比率各約為69.86%與30.14%。茲說明如下：
(一)依據預算法及商業會計法規定，成本應與所獲收入應適當認列
依據預算法第89條規定：「附屬單位預算中，營業基金以外其他特種基金預算應編入總預算者，為由庫撥補額或應繳庫額，但其作業賸餘或公積撥充基金額，不在此限，其預算之編製、審議及執行，除信託基金依其所定條件外，凡為餘絀及成本計算者，準用營業基金之規定。」及商業會計法第1條第2項規定：「公營事業會計事務之處理，除其他法律另有規定者外，適用本法之規定。」同法第60條第1項規定：「與同一交易或其他事項有關之收入及費用，應適當認列。」而校務基金係預算法第4條第1項第2款第4目所定之作業基金，爰此，其預算之編製、會計事務之處理應依預算法及商業會計法等規定，成本應與所獲收入應適當認列。
(二)政治大學對各項自籌收入訂有提列行政管理費之規定
政治大學依據國立大學校院校務基金設置條例及國立大學校院校務基金管理及監督辦法之規定，分別訂有國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則、國立政治大學建教合作實施暨收支管理規定、國立政治大學場地設備管理收支管理規定、國立政治大學推廣教育收支管理規定、國立政治大學捐贈收入及投資取得之收益收支管理規定等各項自籌收入之收支管理規定，並規範有提撥行政管理費之原則，綜據各該規定，除部分指定用途之捐贈收入免提撥行政管理費，以及場地設備管理收入與投資取得之收益扣除必要費用後，全數納入校務基金由學校統籌運用外，其餘各項自籌收入之提撥比率約介於6%至32%間，如有特殊情形須調整提列比率時，建教合作計畫需提研發處審定，而推廣教育則經推廣教育委員會審核通過、校長核定後執行。
(三)110年度管理及總務費用之自籌收入所訂提列分攤比率低於6%，容有提升空間
一般而言，學校共同性資源之費用係列於「管理及總務費用」科目中，爰各國立大學校院校務基金所編列之「管理及總務費用」將分由「政府補助收入」及「自籌收入」支應，經檢視107年度至110年度政治大學校務基金對於自籌收入與其所分攤之管理及總務費用情形得知(詳表1)，107年度至110年度該校自籌收入占整體收入之比率約介於52.06%至53.17%間，然其對管理及總務費用之分攤比率卻僅約在27.25%至30.77%之間，雖占比略有增加，惟近7成之管理及總務費用係由政府補助收入支應，與上開商業會計法所定成本應與所獲收入，應適當認列有間；復就該校近年度自籌收入與所分攤管理及總務費用比率觀之(詳表2)，107年度至110年度分攤數占自籌收入比率分別為5.48%、5.98%、6.10%及5.85%，其中109年度符合前開國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則等相關規定所訂提列比率，其餘年度及110年度均低於規定比率。
綜上，校務基金既為作業基金，其財源包括「政府補助收入」及「自籌收入」，學校共同性資源之相關成本應依預算法及商業會計法等規定，按財源合理分攤成本，110年度預算案該基金自籌收入占整體收入比率逾5成，然管理及總務費用之自籌收入所訂提列分攤比率低於6%，容有提升空間。
表1 107年度至110年度國立政治大學校務基金自籌與非自籌收入、管理及總務費用分攤比率概況表 單位：新臺幣萬元
項 目		107年度		108年度		109年度		110年度
		決算數	比率	決算數	比率	預算數	比率	預算案數	比率
收入概況	政府補助收入	204,807	47.89%	204,684	46.83%	204,600	47.94%	210,146	46.94%
	自籌收入	222,862	52.11%	232,421	53.17%	222,180	52.06%	237,517	53.06%
	合 計	427,669	100%	437,105	100%	426,780	100%	447,663	100%
管理及總務費用	政府補助收入	32,622	72.75%	31,260	69.23%	32,592	70.62%	32,214	69.86%
	自籌收入	12,219	27.25%	13,897	30.77%	13,557	29.38%	13,900	30.14%
	合 計	44,841	100%	45,157	100%	46,149	100%	46,114	100%

說 明：表列收入含業務收入及業務外收入。
資料來源：國立政治大學107年度及108年度決算書，以及109年度預算書、110年度預算案書。
表2 107年度至110年度國立政治大學自籌收入分攤管理及總務費用占該收入比率概況表 單位：新台幣萬元
項 目	107年度	108年度	109年度	110年度
自籌收入(A)	222,862	232,421	222,180	237,517
管理及總務費用分攤數(B)	12,219	13,897	13,557	13,900
分攤數占自籌收入比率(=B/A)*100%	5.48%	5.98%	6.10%	5.85%

資料來源：國立政治大學107年度及108年度決算書，以及109年度、110年度預算書。
（分機：8664 高振源）