國家發展委員會及所屬111年度單位預算評估報告
一一、待活化之中興新村房舍、設施仍多，允宜持續推動，積極規劃中興新村整體發展
為推動中興新村活化業務，國發會111年度預算案「中興新村北、中核心維運」計畫編列8,370萬7千元（詳表1）。經查：
­表1 國發會近年推動中興新村活化業務預、決算明細表
單位:新台幣千元
年度	科目	預算數	決算數	執行率(%)
108	一般行政 / (與中興新村維運有關經費)	79,662	79,356	99.62
109	中興新村維運	110,393	107,791	97.64
	營建工程	23,050	23,050	100
110	中興新村北、中核心維運	88,269	23,723	26.88
	營建工程	4,343	37	0.85
111	中興新村北、中核心維運	83,707	-	-

說 明：1.108年度原預算數6,771萬2千元，加計辦理中興新村環山路檔案庫房、松七單身宿舍及六角亭修復(繕)計畫動支第二預備金1,295萬1千元，及扣除「管制考核」科目移入100萬1千元（考量預、決算計算基礎一致），調整後預算數為7,966萬2千元。
        2.108年度原編決算數6,783萬5千元，加計中科管理局移入之業務經費決算數1,152萬1千元，調整後決算數為7,935萬6千元。
        3.110年度決算數為截至7月底止之執行數。
資料來源：國發會提供。
(一)國發會刻正辦理「中興新村整體規劃」，以北核心歷史文化區、中核心休閒生活區及南核心大學城等3大方向進行規劃
國發會自108年起自中科管理局承接中興新村北、中核心區之維運管理及活化業務，據說明：該會目前除媒合組改或有需求機關優先進駐閒置廳舍外，且為促進中興新村整體活化，刻正進行省府大樓及中興會堂修復計畫、中興新村牌樓、前省民、聯合服務中心整修工程；另中興新村公共檔案庫房、松園7館單舍及六角亭等廳舍整修工程已於110年4月完工；另訂定「中興新村宿舍配住管理原則」，至110年7月底已完成140戶宿舍核配，與建置中興新村維運平台，亦訂定「中興新村公共場所管理要點」及建置公共場所租借管理系統，以辦理宿舍、公共場所等維護管理；該會於109年12月辦理「中興新村整體規劃」委外服務案，已完成辦理地方座談會、專家學者諮詢、深度訪談等，初步規劃中興新村分區及發展定位分別為北核心歷史文化區、中核心休閒生活區、南核心大學城，預定於110年11月底結案，後續將依中興新村發展願景及定位，參考所提出之分區發展主題規劃及基本設計方案，納入中長程計畫，分期逐年規劃落實辦理。
(二)閒置廳舍、宿舍及設施數量多且閒置已久，允宜縝密規劃未來推動修建及活化業務
詢據國發會表示，截至110年7月底，中興新村前省民服務中心、前聯合服務中心等2筆辦公廳舍、空置宿舍974間及厚德殯儀館、中興游泳池及中興體育館等3項公共設施仍處於閒置或低度利用情形（詳表2），有待活化。該等閒置或低度利用房舍設施面積及價值均高，尤其宿舍數量仍有近千間，鑑於該等房舍與設施閒置已久，允宜衡酌政府財政情況，縝密規劃未來推動修建及活化，持續研擬有效之處理措施。
­表2 110年7月底國發會列管閒置設施、廳舍、宿舍明細表
單位:新台幣千元
類別	閒置或低度利用房舍/設施名稱	數量	閒置面積及帳面價值
			建坪	平方公尺	帳面價值
辦公 / 廳舍	前省民服務中心	1棟	43.80	144.80	26
	前聯合服務中心	1棟	43.80	144.80	26
宿舍	閒置宿舍	974間	21,977.84	72,654.00	71,403
閒置 / 設施	厚德殯儀館	1棟	90.83	300.25	41
	中興游泳池	1座	529.25	1,749.59	2,555
	中興體育館	1棟	1,452.22	4,800.73	12,002
合計			24,137.74	79,794.17	86,053

資料來源：國發會提供。
綜上，國發會108年起承接中興新村北、中核心區之維運管理及活化業務，及刻正辦理「中興新村整體規劃」委外服務案中，截至110年7月底待活化之辦公廳舍、宿舍及設施數量仍多，允宜衡酌政府財政情況，持續推動相關措施，並積極規劃中興新村整體發展，俾利活化工作落實辦理。