各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
二六、臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，允宜及早就邇近營建缺工缺料問題妥研因應善策，俾利工程如期如質完成
國立臺北科技大學校務基金111年度預算案編列東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程經費1,600萬元，係規劃設計費。經查：
(一)工程概要
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程上開工程包括：(1)教學研究大樓第二期工程為地上13層、地下3層，總樓地板面積31,290平方公尺(含400人演講廳、共同教室、活動型階梯教室、通用教室)；(2)多功能學生活動中心工程為地上8層、地下2層，總樓地板面積23,310平方公尺(含地上1-2層游泳池，3層為社團使用空間、4-5層及6-8層各有二面挑高多功能球場等體育活動設施；(3)上開二棟共構地下停車場，合計地下一層機車停車位為1,279個、地下二層及地下三層汽車停車位為137個。
(二)因變更工程需求量體而於107年度修正計畫，迄尚處基本設計審查階段，允宜及早就邇近營建缺工缺料問題妥研因應之道
1.該工程係為解決該校教學研究、社團活動、體育活動空間及停車空間嚴重不足等問題，原辦理期程為102至109年度，總經費17億3,400萬元。嗣於107年度變更多功能學生活動中心新建工程需求量體，增加三層樓，致修正規劃構想書，並重行相關審查程序，於109年8月24日經行政院核定。修正後之計畫辦理期間改為105年度至114年度，總工程經費為23億1,500萬元，較原經費增加5.81億元。
2.該工程截至108年度已編列預算2,578萬4千元，決算數2,578萬4千元。109年度未編列預算，110年度編列預算900萬元(詳表1)。據該校說明略以，該工程110年度仍處確認使用單位與空間配置、基本設計審查等階段。鑒於邇近受新冠肺炎衝擊，營建材料漲價，缺工缺料問題嚴峻，國內建案工程已多有所延宕，該校辦理東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，允宜及早妥研因應措施。
綜上，臺北科技大學111年度編列預算賡續辦理東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，衡酌國內營建工程受新冠肺炎疫情影響而面臨嚴峻之缺工缺料問題，該校允宜及早妥研因應善策，俾如期如質完工以解決該校空間不足問題。

 表1 東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程預決算表 單位：新台幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數				決算數
		以前年度保留數	本年度	本年度奉准先行辦理數	合計	本年度金額	截至本年度累計數
103	—	—	—	434	434	434	434
104	—	—	—	—	—	—	434
105	11,749	—	11,749	3,711	15,460	11,315	11,749
106	25,056	2,396	13,307	963	16,666	13,307	25,056
107	25,056	2,052	—	—	2,052	—	25,056
108	25,784	—	728	—	728	728	25,784
109	25,784	—	—	—	—	—	25,784
110	34,784	—	9,000	—	9,000	—	25,784

 說 明：上表110年度決算數為截至8月底執行數。
 資料來源：彙總自臺北科技大學提供資料。
（分機：8653 江穗美）