衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金111年度預算評估報告
一０、獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫案件刻正辦理中，惟部分生活圈內仍無住宿式長照機構資源，允宜衡酌需求及資源盤整布建
長照基金111年度預算案於「完善長照服務輸送體系計畫」項下，編列「長期照顧服務機構法人管理及住宿式長照機構發展計畫」80億2,579萬4千元，包括住宿式機構資源布建計畫之捐助、補助與獎助經費24億8,646萬8千元。
(一)獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫核定案件刻正辦理中
為提升整體住宿式長照機構品質及服務量能，使民眾得以就近取得平價優質之住宿式長照機構服務，衛福部自108年度起3次公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」作業須知，補助公立醫療院所、公立社福機構、地方政府、中央部會等，於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿長照機構，補助方式為每案上限200床範圍內，修繕費每床最高補助100萬元，新建案每床最高補助150萬元[1]。計畫3次公告共核定32案、4,120床、金額57億7,192萬8千元，迄110年7月底止皆未完成，仍待賡續執行(詳表1)。
[1] 可於核定金額內支應委託、設計、監造及酌含設備費。
表1 截至110年7月底止核定獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫執行情形表 單位：件數、床位數、新臺幣千元
項次		第1次	第2次	第3次	合計
預定辦理期間	翻修案	110年止	110年止	112年底止
	新建案	112年止	112年止	113年底止
核定 / 情形	案件數	14	14	4	32
	床位數	1,607	1,891	622	4,120
	金額	2,195,543	2,679,385	897,000	5,771,928
辦理 / 情形	已完成案數	-	-	-	-
	待完成案數	14	14	4	32
	已完成新增床位數	-	-	-	-
	待完成新增床位數	1,607	1,891	622	4,120
	執行數	329,331	401,908	134,550	865,789

說　　明:第3次公告申請案計9案，截至110年7月止已核定4案，5案簽核中。
資料來源：衛福部長照司及「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」3次申請作業須知。
(二)部分生活圈尚無住宿式長照機構資源
據衛福部長照司盤點，110年7月底全國完全無住宿式機構資源之鄉鎮區計96個，復以照顧需求及路網套疊，規劃為52個共同生活圈，經依住宿需求排序後，計有高需求生活圈14個、中需求生活圈20個，低需求生活圈18個，規劃以高、中生活圈為優先布建目標；為加速布建，經會請教育部及內政部營建署等機關盤點適宜設置之閒置空間，並結合地方政府在地盤點，積極整備持續布建，已有10處投入布建，涵蓋23個鄉鎮市區，惟據資料顯示，尚有42個生活圈73個鄉鎮市區未布建(詳表2)。
綜上，為使民眾得以就近取得平價優質之住宿式長照機構服務，衛福部辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，截至110年7月底止，3次公告作業須知共核定32案，皆處於執行階段，未正式提供服務，另部分鄉鎮市區之生活圈內並無住宿式長照機構資源服務，允宜盤整推估中長程需求，衡酌財政資源布建，俾使住宿式長照服務合理配置。
表2 110年7月底獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫布建情形表
縣市別	獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫預計布建區域
	住宿式長照機構已布建區域			住宿式長照機構尚待布建區域
	生活圈數	鄉鎮市區數	生活圈(鄉鎮區)	生活圈數	鄉鎮市區數	生活圈(鄉鎮區)
總計	10	23		42	73
新北市	-	-	-	4	7	1.平溪區、雙溪區、貢寮區 / 2.石碇區、坪林區 / 3.金山區 / 4.烏來區
臺北市	-	-	-	-	-	-
桃園市	-	-	-	1	1	復興區
臺中市	-	-	-	2	2	1.大安區 2.和平區
臺南市	1	1	安定區	2	3	1.左鎮區、龍崎區 2.南化區
高雄市	1	1	新興區 / (詳說明)	2	5	1.永安區、彌陀區 / 2.茂林區、桃源區、那瑪夏區
宜蘭縣	-	-	-	3	4	1.甲仙區、杉林區 2.田寮區 3.大同鄉
新竹縣	-	-	-	2	5	1.寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉 / 2.尖石鄉
苗栗縣	-	-	-	3	11	1.卓蘭鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉 / 2.公館鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉 / 3.獅潭鄉、泰安鄉
彰化縣	-	-	-	3	3	1.線西鄉 2.大城鄉3.二水鄉
南投縣	-	-	-	4	6	1.集集鎮、魚池鄉 / 2.水里鄉、信義鄉 / 3.國姓鄉 / 4.仁愛鄉
雲林縣	-	-	-	3	6	1.莿桐鄉 / 2.東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉 / 3.口湖鄉、水林鄉
嘉義縣	1	1	布袋鎮	3	3	1.鹿草鄉 2.大埔鄉 3.阿里山鄉
屏東縣	2	4	里港鄉 / 車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉	4	8	1.林邊鄉、南州鄉 / 2.霧臺鄉、瑪家鄉 / 3.泰武鄉、來義鄉 / 4.獅子鄉、枋山鄉
臺東縣	2	5	鹿野鄉、東河鄉、長濱鄉 / 達仁鄉、大武鄉	3	6	1.池上鄉、海端鄉、延平鄉 / 2.綠島鄉、蘭嶼鄉 / 3.金峰鄉
花蓮縣	-	-	-	3	3	1.瑞穗鄉2.萬榮鄉3.卓溪鄉
澎湖縣	1	3	西嶼鄉、望安鄉、七美鄉	-	-	-
基隆市	0	1	中山區(詳說明)	-	-	-
新竹市	-	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	-
金門縣	1	4	金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉	-	-	-
連江縣	1	3	北竿鄉、莒光鄉、東引鄉	-	-	-

說　　明:基隆市中山區、高雄市新興區已由鄰近資源挹注。
資料來源：衛福部長照司。