海洋委員會及所屬111年度單位預算評估報告
海洋委員會主管111年度預算案編列歲入9,124萬9千元，較110年度預算數8,978萬4千元增加146萬5千元(增幅1.63%）；歲出246億6,209萬8千元，較110年度預算數244億4,754萬2千元增加2億1,455萬6千元（增幅0.88%）。謹就海洋委員會及所屬111年度預算案評估如下：
五、「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」110年度迄至8月底止獎補助費預算執行率約3成，允宜審酌地方政府之實際需求及執行量能檢討覈實編列
海保署為達成復育海洋生態、強化棲地保護及深耕民力之目標， 111年度預算案於「海洋保育業務-臺灣海域生態環境守護計畫」編列該計畫第2年經費2億5,547萬5千元，較110年預算數2億4,787萬5千元增加760萬元(3.07%)。經查：
(一)計畫內容及預算編列情形
1.計畫內容概述：該署辦理中長程計畫之「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」[1]，總經費10億2,670萬元，計畫期程110-113年，主要項目包括 (1)復育海洋生態。(2)強化棲地保護。(3)完備法制等。該計畫預期達成(1)法制作業效益。(2)生物多樣性與生態效益。(3)帶領海洋觀光產業成長發展等。
[1] 海保署「向海致敬－臺灣海域生態環境守護計畫」業於109年6月5日奉行政院院臺交字第1090015239號核定。
2.111年度預算編列情形：該計畫111年度預算案編列2億5,547萬5千元，其中獎補助費1億1,603萬3千元，工作項目包括(1)補助各地方政府辦理棲地保育及落實海洋保護區管理業務；(2)補助機關、學校或博物館建立區域海洋保育教育中心；(3)補助各地方政府辦理海洋保育類野生動物救援場域及設備；(4)補助救傷收容中心場域及設備優化。(5)補助各地方政府推動友善釣魚行動計畫；(6)捐助民間團體辦理海洋保育及在地守護行動等工作；(7)捐助民間團體辦理巡護及復育白海豚行動；(8)補助各地方政府建置棲地水質環境監測站(詳表1)。
(二)該計畫110年度迄至8月底止獎補助費預算執行率約3成
參據該署提供之「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」110年度及111年度獎補助費預算編列及執行情形(詳表1)，上開8個工作項目110年度預算數為9,334萬5千元，迄8月底止實際執行數2,728萬7千元，占預算數之比率為29.23%，預算執行率約3成。而部分場域及設備優化之補助經費亦存有執行率不高情形，如：110年度「補助各地方政府推動友善釣魚行動計畫」預算編列3,399萬5千元，預計補助新北市、臺南市、高雄市、基隆市、雲林縣、屏東縣及桃園市等7縣市辦理優化釣點及強化管理，針對開放釣點設立告示牌、救生安全設備，及垃圾桶、公共廁所、照明等基礎設施(備)，優化釣點達69處，惟迄至8月底預算執行數104萬元，占預算數之比率3.06%(詳表1)。詢據海保署說明，上揭補助7縣市優化釣點及強化管理，因地方政府部分工程流程耽誤(包含水土保持計畫、建造許可申請延誤或基本設計、細部設計)等，致尚未完成招標及發包作業，該署已持續督促受補助地方政府應儘速完成發包程序，並依規定提出補助款核撥事宜。
表1海保署「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」110年度及111年度獎補助費預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	110年度				111年度
	法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	件數	金額	件數	金額	件數
補助各地方政府辦理棲地保育及落實海洋保護區管理業務	30,000	18	13,177	17	30,000	14
補助機關、學校或博物館建立區域海洋保育教育中心說明1	6,000	1	840	1	8,000	2
補助各地方政府辦理海洋保育類野生動物救援場域及設備優化說明2	1,000	2	0	1	975	2
補助救傷收容中心場域及設備優化	2,850	3	1,350	3	3,000	3
補助各地方政府推動友善釣魚行動計畫	33,995	7	1,040	7	33,058	6
捐助民間團體辦理海洋保育及在地守護行動等工作	16,500	20	10,880	41	29,000	58
捐助民間團體辦理巡護及復育白海豚行動	3,000	6	0	6	3,000	6
補助各地方政府建置棲地水質環境監測站	-	-	-	-	9,000	2
合 計	93,345	57	27,287	76	116,033	93

說 明：1.110年度工作項目名稱為「補助收容中心改善建物及設備整修」。
2.110年度工作項目名稱為「補助離島研究中心、試驗所及東部地區海洋保育類野生動物收容中心場域及設備優化」。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
綜上，海保署「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」110年度迄至8月底止預算執行率約3成， 其中補助7縣市優化釣點及強化管理，因地方政府部分工程流程耽誤，尚未完成招標及發包作業，致場域及設備優化之補助經費存有執行率不高情形，是以，111年度預算案該計畫仍編列1億餘元之獎補助費，允宜審酌地方政府之實際需求及執行量能檢討覈實編列。