海洋委員會及所屬111年度單位預算評估報告
海洋委員會主管111年度預算案編列歲入9,124萬9千元，較110年度預算數8,978萬4千元增加146萬5千元(增幅1.63%）；歲出246億6,209萬8千元，較110年度預算數244億4,754萬2千元增加2億1,455萬6千元（增幅0.88%）。謹就海洋委員會及所屬111年度預算案評估如下：
一六、資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫迄至110年8月底止累計預算執行率未達5成，容待積極辦理
海巡署為落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量，111年度預算案於「海巡規劃及管理-通訊資訊管理作業」項下編列資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫第3年經費1億元，較110年度預算數9,000萬元增加1,000萬元(11.11%)。經查：
(一)計畫內容及及預算編列情形
海巡署辦理「資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」[1]，總經費4億2,770萬2千元，計畫期程109至111年，辦理項目包括：(1)汰換及籌補資安防護管理中心基礎環境設施暨監控系統。(2)汰換該署暨所屬機關骨幹寬頻網路交換設備。(3)汰換該署及所屬機關伺服器、終端個人電腦、筆記型電腦及相關軟體授權籌補。該計畫111年度預算案編列1億元，預計汰換高階防火牆及核心網路交換器等資安防護、網路傳輸節點重要設備(詳表1)。
[1] 海巡署「資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」業於108年5月16日奉行政院院臺交字第1080013437號函核定。
表1 111年度預算案「資通安全防護監控系統、網路 傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」預算編列及需求內容表 單位:新臺幣千元
採購需求項目	單價	數量	預算金額
防火牆(高階)	2,140	2	4,280
防火牆(中高階)	670	4	2,680
防火牆(中階)	185	24	4,440
入侵防禦系統（IPS）	2,375	1	2,375
網頁應用程式防火牆（WAF）	3,650	1	3,650
防毒牆	970	2	1,940
文件加密系統	2,600	1	2,600
APT沙箱分析系統	4,250	1	4,250
遠端連線監控側錄系統	726	1	726
資料庫行為監控系統 (DAM)	4,781	1	4,781
網頁代理伺服器B	2,821	1	2,821
SIEM監控平台	32,787	1	32,787
資料儲存設備	1,360	1	1,360
核心網路交換器	1,437.5	8	11,500
東沙地區網路傳輸系統	19,100	1	19,100
個人電腦	24	30	710
合計			100,000

資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(二)迄至110年8月底止累計預算執行率未達5成，預算執行未盡理想，容待積極辦理
參據該署提供之「資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」109至111年度預算編列及執行情形(詳表2)，該計畫迄至110年度累計已編列預算數1億1,000萬元，至8月底止累計執行數5,318萬1千元，執行率48.35%，預算執行未盡理想，容待積極辦理。詢據該署說明，該計畫截至110年8月底已執行完成62部伺服器、386部個人電腦、60套資料庫軟體及270套文書軟體採購作業；另將於年度內完成資安防護管理中心建置(含基礎環境設施建置與資安防護系統籌建及汰換)、2處核心網路交換器及30處區域網路交換器汰換作業。
表2 109至111年度海巡署「資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」預算編列及執行情形表 單位:新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前年度	本年度	合計
109	20,000	-	20,000	20,000	19,998	19,998	99.99%	99.99%
110	110,000	-	90,000	90,000	33,183	53,181	36.87%	48.35%
111	210,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-

說 明：1.109年度為審定決算；110年度為截至8月底執行數；111年度為預算案數。
        2.本表「累計執行數」係跨年度之累計實現數加計110年8月底預付數後金額(不含應付數、繳庫數、賸餘數及免予保留數等）。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(三)該署近4年度資安事件發生數2件且均屬輕度風險資安影響等級
邇來國內接連發生政府機關、企業個資外洩及勒索病毒等資安事件，恐造成國家及人民財產損失，前揭資安事件顯示國際駭客手法詭譎多變攻擊行為未曾停歇，近期更是變本加厲，而我國政府部門、企業及關鍵基礎設施資安防護及管理機制因屢次遭到駭客攻擊，而備受考驗。
參據該署資安事件發生情形調查分析資料(詳表3)，近4年度(107年度至110年8月底止)資安事件合計2件，其中非法入侵1件及阻斷攻擊各1件，均為1級之資安事件，屬輕度風險資安影響等級事件。
表3 近4年海巡署資安事件發生統計表 單位：件
項目	非法入侵	阻斷攻擊	設備問題	網頁攻擊	其他	小計	1級	2級	3級	4級
107年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
109年度	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
110年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0

說    明：1.表內所列係主管機關及所屬機關之資安事件類別及影響等級；國家資通安全通報應變作業綱要，資安事件影響等級分為4個級別，由重至輕分別為「4級」、「3級」、「2級」及「1級」。
2.資料統計至110年8月底止。
資料來源：海巡署提供。
依據海岸巡防法第3條規定略以：「海巡機關掌理下列事項：一、海岸管制區之管制及安全維護。二、入出港船舶或其他運輸工具之安全檢查。三、海域、海岸、河口與非通商口岸之查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查。…。」該署屬於資安責任等級A級機關，勤(任)務內容更涉及國家安全層次，加上具備多項諸如雷達站、網路通信節點及巡防區指揮部等重要關鍵基礎設施，為降低整體資安風險，允宜賡續強化海巡機關資安防護網，善用政府資安聯防資源並與相關機關進行資安情資分享合作，以確保海巡勤(任)務之遂行。
綜上，海巡署辦理「資通安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」，迄至110年8月底止累計預算執行率未達5成，預算執行未盡理想，容待積極辦理。另該署近4年度資安事件發生數2件且均屬輕度風險資安影響等級，允宜賡續強化海巡機關資安防護工作，降低整體資安風險，以確保海巡勤(任)務之遂行。