財政部賦稅署及5區國稅局111年度單位預算評估報告
財政部賦稅署(下稱賦稅署) 111年度預算案編列歲入2,077萬8千元，較110年度預算數增加360萬8千元（增幅21%）；歲出150億7,891萬元，較110年度預算數增加2億8,578萬7千元（增幅1.9%），主要係增加統一發票給獎及推行經費9億9,769萬7千元暨減少地方政府稅款短少補助7億2,374萬4千元。
臺北國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、高雄國稅局(下合稱5區國稅局)111年度預算案歲入合計1兆7,500億2,429萬元，較110年度預算數增加1,862億6,690萬3千元（增幅11.9%）；歲出合計110億5,783萬1千元，較110年度預算數減少1億8,087萬元（減幅1.6%）(詳表1），主要減少臺北國稅局及高雄國稅局辦公廳舍之營建工程費合計1億8,754萬2千元。
表1 5區國稅局110年度及111年度歲入及歲出預算表
        單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	110年度	111年度	110年度	111年度
臺北國稅局	593,970,046	679,984,723	2,547,670	2,497,624
北區國稅局及所屬	494,767,723	553,553,438	2,919,196	2,870,797
中區國稅局及所屬	233,525,187	253,207,798	2,287,879	2,290,784
南區國稅局及所屬	84,951,716	95,977,668	1,746,397	1,759,363
高雄國稅局	156,542,715	167,300,663	1,737,559	1,639,263
合計	1,563,757,387	1,750,024,290	11,238,701	11,057,831

資料來源：5區國稅局111年度單位預算案書。
謹就賦稅署及5區國稅局111年度預算案評估如下：
九、維護計畫係承接相關建構計畫辦理者，惟該計畫預計總經費較建構計畫總經費增加27.5%，允宜檢討撙節
賦稅署111年度預算案「統一發票給獎及推行」編列125億107萬8千元，其中統一發票中獎清冊資料庫及相關應用系統維護計畫(下稱維護計畫)編列1億2,638萬9千元。經查：
(一)維護計畫係承接相關建構計畫之系統維護計畫，建構計畫截至110年6月底止建置進度落後
維護計畫係承接財政部建構統一發票兌獎多元服務管道計畫(下稱建構計畫)所辦計畫；查建構計畫係經財政部106年6月22日台財稅字第10604599581號函核定建置並分4年辦理(期程為107年至110年)，原總經費3億7,900萬元；嗣經財政部於107年1月30日核准修正總經費為3億7,700萬元；復於109年8月12日再經財政部核准修正總經費為3億9,638萬9千元；查該期間預算編列總數為3億9,638萬9千元，依賦稅署提供之建構計畫預決算數及工作進度說明表(詳表1)，截至109年底止工作進度未有落後情形，惟依行政院所屬各機關個案計畫110年度第2季執行進度落後一覽表，該計畫實際年累計工作進度為35.19%，較年累計預定進度52%落後。
(二)維護計畫預計總經費較建構計畫總經費增加27.5%，允宜就細部計畫檢討並按撙節原則核列
維護計畫[1]預計分4年辦理(期程為111至114年度)，總經費初估為5億555萬6千元；依計畫書所列，辦理目標主要為提供多元之實體通路及網路通路兌領奬作業、有效營造捐贈雲端發票便利性環境、系統化管控異常兌領獎案件、建立異常領獎勾稽及溢領獎管理機制等4項；主要業務則包括系統功能維護作業[2]、提供資安防護措施、維護異地備援機制等。111年度編列第1年經費1億2,638萬9千元[3]，包括數據通訊費1,386萬3千元、資訊操作維護費7,402萬4千元、資訊設備租金1,171萬1千元及一般事務費2,679萬1千元。
[1] 據財政部財政資訊中心口頭表示，該計畫係屬延續辦理前建構計畫之維護案，爰不須經行政院核定，而係由該中心110年7月23日簽出辦理計畫並經財政部於同年8月12日核定等。
[2] 系統功能維護主要分為以下6項業務：維護中獎清冊資料庫系統、維護電子發票對獎資料庫系統、維護發票異常處理系統、維護雲端發票專屬抽獎程式、維護超商多媒體服務機功能(KIOSK)、維護中獎相關功能等。
[3] 除該項經費外，尚洽詢該署關於辦理統一發票中獎獎金、兌獎手續費及兌獎相關行政費用等119億1,081萬2千元(該署預算書第41頁)中是否含其他委辦財政資訊中心經費及辦理目的，惟迄本案截稿日均未獲回覆。
查該計畫係建置統一發票中獎清冊資料庫及相關應用系統完竣後之維護計畫，就常例而言，資訊系統之後續維護經費應低於其建置經費，惟該維護計畫預計總經費龐鉅且較建構計畫總經費增加27.5%，又屬經常性支應經費，亟須按撙節原則檢討辦理。復查111年度預算案維護計畫編列數與110年度建構計畫預算數相同，主要係因資訊操作維護費編列7,402萬4千元所致，詢據財政部財政資訊中心表示，係按每年需求616.87人月數，又以每人月12萬元[4]計估所致，即平均每月需求約51.4人月數及12萬元每月薪資數(含相關管理費用及公費等)；惟前揭所編人月數不低又未給予所需人月數必要性說明，復宜再酌量區分工作性質及職稱分別檢討編列等，俾符撙節原則。
[4] 詢據財政部財政資訊中心表示，本計畫所需經費，每年預估約616.87人月數，每人月120千元，計約74,024千元，4年合計296,096千元；係依勞動部108年職類別薪資調查結果(依第10次修訂之行業標準分類)「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」中之工作人員職稱屬「資料庫及網路專業人員」基本薪資為人力費用基礎，並參照「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第16條服務成本加公費等規定估算等。
綜上，維護計畫係承接相關建構計畫之系統維護計畫，建構計畫截至110年6月底止建置進度呈落後狀況；維護計畫預計總經費較建構計畫總經費增加27.5%，允宜就細部計畫檢討並按撙節原則核列。

表1 107至110年度建構計畫預決算數及工作進度說明表
        單位：新臺幣千元
年度	107	108	109	截至110年7月
1.預算數 / 2.110年度截至7月底止累計分配數	4,000	133,000	133,000	126,389
				（說明）0
決算數(截至7月底止累計實支數)	4,000	133,000	133,000	0
預計年度工作進度	100%	100%	100%	-
實際年度工作進度	100%	100%	100%	-
預計改善方式及未來目標	未有落後情形。

說　　明：賦稅署口頭表示該計畫110年度分配數係全列於該年12月。
資料來源：賦稅署提供。