財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案編列歲入合計1,749億3,736萬1千元(詳表1)，較110年度預算數增加64億215萬3千元(增幅3.8%)；歲出合計1,480億230萬9千元，較110年度預算數增加20億4,958萬2千元(增幅1.4%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 110年度至111年度歲入、歲出預算概況表 單位：新台幣千元
機關別	歲入		歲出
	110年度	111年度	110年度	111年度
財政部	16,083,070	16,932,775	17,559,907	17,373,327
國庫署	3,063,906	3,082,996	118,441,809	119,701,405
關務署及所屬	121,432,803	134,147,271	6,037,369	6,643,802
國產署及所屬	27,927,685	20,746,668	2,377,619	2,723,965
財政資訊中心	27,744	27,651	1,536,023	1,559,810
合計	168,535,208	174,937,361	145,952,727	148,002,309

說　　明：110年度為預算數，111年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案評估如下：
一四、國產署111年度新增辦理國有非公用文化資產修復及管理維護計畫，惟109年度辦理淡水木下靜涯舊居及臺南三山國王廟等2項歷史建物修復及再利用工程，進度未如預期，允宜密切注意執行情形，以如期完成
國有財產署及所屬(下稱國產署) 111年度單位預算案於「國有財產業務－國有財產管理處分」項下新增編列「國有非公用文化資產修復及管理維護計畫(111-116年)」第1年經費4,665萬6千元。經查：
(一)國產署111年度新增國有非公用文化資產修復及管理維護計畫，依規定辦理國有非公用文化資產之管理及維護
為辦理國有非公用文化資產之保存、修復及管理維護，國產署依文化基本法第9條第2項[1]、文化資產保存法第8條第2項及第21條第1項[2]等規定，盤點及篩選文化資產並協調文化部文化資產局概估修復所需費用、修復期程及順序等後，擬具「國有非公用文化資產修復及管理維護計畫(111-116年)」報奉行政院110年8月間核定，總經費6億1,541萬4千元，預計辦理國有非公用文化資產[3]之管理維護，並針對其中17處文化資產進行修復再利用。
[1] 文化基本法第9條第2項：「…。文化資產屬公有者，應由所有人或管理機關(構)編列預算辦理保存、修復及管理維護；…。」
[2] 文化資產保存法第8條第2項：「公有文化資產，由所有人或管理機關(構)編列預算，辦理保存、修復及管理維護。…。」同法第21條第1項：「古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群由所有人、使用人或管理人管理維護。所在地直轄市、縣(市)主管機關應提供專業諮詢，於必要時得輔助之。」
[3] 截至110年6月底止合計315處。
(二)允宜以前辦計畫延宕為鑑，妥善規劃及執行本次計畫
1.上開計畫111年度編列第1年經費4,665萬6千元，預計辦理工作項目及所需經費如下：
(1)歷史建築「基隆市武昌街日式宿舍群」、「青邨國建館及青邨圓講堂」、「臺灣省糧食局西屯1號穀倉」等文化資產修復再利用計畫及規劃設計經費：分別為140萬元、3,267萬5千元及197萬2千元，合計3,604萬7千元。
(2)文化資產巡管、清潔及維護等經費：1,060萬9千元。
2.查國產署109年度辦理「淡水木下靜涯舊居」及「臺南三山國王廟」等2項歷史建物修復及再利用工程，由於多次流標、變更工期及總經費調整等因素，導致未能如期於109年度辦竣，爰分別辦理預算保留777萬餘元及1,014萬餘元至110年度繼續執行。基此，允宜切實檢討前揭109年度辦理進度未如預期之原因，俾作為111年度辦理「基隆市武昌街日式宿舍群」	等歷史建築修復再利用計畫之前鑑。
綜上，國產署依據文化基本法及文化資產保存法等規定，辦理國有非公用文化資產之保存、修復及管理維護事宜，經協調文化部文化資產局概估修復所需費用、修復期程及順序等後，擬具國有非公用文化資產修復及管理維護計畫，惟從該署109年度辦理「淡水木下靜涯舊居」及「臺南三山國王廟」等2項歷史建物修復及再利用工程均有所延宕，允宜借鏡過往辦理經驗並密切注意執行情形，加強與委託辦理機關溝通協調，以如期完成。