文化部111年度單位預算評估報告
文化部111年度單位預算案編列歲入8,896萬1千元，較110年度預算數減少15萬7千元（減幅0.18%）；歲出115億3,528萬7千元，較110年度預算數增加5億5,212萬2千元[1]（增幅5.03%）。謹就文化部111年度預算案評估如下：
[1] 臺灣歷史博物館、臺灣文學館年度預算原列於文化部分預算，111年度改編列單位預算，文化部110年度法定預算114億4,739萬7千元，移出「綜合規劃業務」科目720萬元、「臺灣歷史博物館業務」科目2億2,880萬4千元及「臺灣文學館業務」科目2億2,822萬8千元。
八、「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」軟體營運雖已獲初步成果，惟取得多元資金之媒合尚處初期洽談階段，允宜積極協助業者與投資人之媒合，引導多元資金投入，帶動產業發展
文化部111年度預算案於「文化創意產業發展業務-華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」編列1億3,200萬元，供辦理華山2.0軟體計畫(包含補助行政法人文化內容策進院，協力扶植內容產業發展，建構文化內容產業支持體系及相關行政作業)，以及辦理華山2.0新建工程(含委託規劃設計及監造、工程專案管理、用地處理等)。經查：
(一)因109年底始完成新建工程委託代辦案協議書簽定事宜，致影響預算執行率，允宜控管期程與加強後續執行
本計畫經行政院108年5月10日核定總經費32億3,315萬9千元，執行期間為109至113年度。109至110年度已編列預算3億5,482萬7千元，截至110年8月中旬累計支付實現數2億2,428萬2千元，占預算數比率63.21%。
據文化部說明略以：「華山2.0新建工程經洽請內政部營建署協助代辦招標作業，並多次協調、會勘確認計畫內容及代辦範圍，於109年12月1日始完成代辦協議書簽定，後續工程案將由營建署全程處理，目前已完成委託規劃設計監造案，截至110年8月底止，依該署規劃之期程，尚無落後，且縮短各項工作辦理期程，以加速計畫進程。」文化部仍宜注意控管期程，俾如期完成計畫目標。
(二)軟體營運雖已獲具部分成果，惟媒合業者取得多元資金之成效仍有待加強提升
依華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫書揭示，本計畫包括硬體發展計畫及軟體發展計畫兩部分，其中軟體發展計畫之工作項目包括：捲動中介組織協力參與、原生IP開發及跨域發展、開發AVMR應用示範案例、產業人才培育、媒合業者取得多元資金及文化品牌國際連結活動等6項。
據文化部說明，本案軟體發展計畫110年1至7月底執行成果概為：與臺灣文學館等6間博物館簽訂MOU，將媒合博物館與文化內容產業企劃開發、捲入50位作者參與IP開發作業，並孵育29件IP作品、推出「漫畫有聲音」跨域作品…傳授國際熱銷劇集實務經驗課程，參與學員70人次、舉辦TAICCA SCHOOL×美國電影協會電影工作坊暨提案競賽、與4家新創加速器洽談合作…完成「藝文永續力」專題3篇稿(詳表1)。
以上顯示，本案軟體發展計畫雖已獲具部分成果，惟有關媒合業者取得多元資金工作項目，雖已與4家新創業者洽談合作，但尚處初期洽談階段，亦即目前尚無成功媒合取得多元資金之案例，爰此，允宜加強提升媒合業者取得多元資金之成效。
綜上，文化部辦理華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫硬體發展之新建工程案部分，雖已委託內政部營建署代辦，刻依該署規劃期程執行中，文化部仍宜注意控管期程；另軟體發展計畫雖已獲具部分執行成果，惟取得多元資金之媒合尚處初期洽談階段，允宜積極協助業者與投資人之媒合，引導多元資金投入，帶動產業發展。
表1 華山2.0文化內容產業聚落發展計畫-軟體發展計畫執行成果表
工作項目	績效指標	110年1-7月底執行成果
原生IP開發及跨域發展	輔導5件	1.與臺灣文學館、臺灣歷史博物館、國家人權博物館、臺灣博物館、臺灣史前文化博物館、國立美術館等6間博物館簽訂MOU，將媒合博物館與文化內容產業企劃開發。 / 2.已捲入50位作者參與IP開發作業，並孵育29件IP作品。 / 3.推出「漫畫有聲音」跨域作品，進行6部作品有聲演出改編並於YouTube平台公開，另同步營運自媒體平台，已產出34篇報導。 / 4.完成1檔次國際展會案。
捲動中介組織協力參與	3個	與臺灣雲端物聯網產業協會、工研院、廣藝基金會等3個單位進行合作，共同營運IP內容實驗室開發產業所需技術。
開發AVMR應用示範案例	開發3件	於110年8月6日公告開放徵件，預計徵選並完成至少10件以上文化科技跨域開發作品。並規劃於110年11月舉辦2021創意內容大會(TCCF)未來內容展。
產業人才培育	200人次	110年3月開設國際熱銷劇集實務經驗傳授課程，參與學員共70人次、舉辦TAICCA SCHOOL×美國電影協會工作坊暨提案競賽計60名學員參與，遴選3組優勝者參與洛杉磯影視中心之11月電影課程、另開設創業輔導課程已有1,671人次參與線上課程。遴選36名學員參與Book From TAIWAN出版品國際推廣素材培訓班課程。
媒合業者取得多元資金	媒合10件	已與4家新創加速器洽談合作，另與創夢市集、法國Midem以加速器方式合辦工作坊，亦提供創業支持金、國發基金投資機制300萬直投及投資人媒合3種資源。
文化品牌國際連結活動	3案活動	已完成2案國際夥伴關係，另辦理沉浸式內容國際合資合製補助申請，遴選出6件國際合資合製之沉浸式作品，預計於9月底前完成簽約，透過合資合製架構，持續鏈結臺灣沉浸式內容創作與國際合作渠道。

資料來源：文化部提供，本報告整理製表。