
文化部所屬111年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，111年度單位預算案編列歲入合計1億6,789萬6千元、歲出合計68億7,838萬9千元(詳表1)。謹就文化部所屬111年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬111年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
	文化部所屬單位預算別
	歲　　入
	歲　　出

	文化資產局
	12,234
	2,218,078

	影視及流行音樂產業局
	22,573
	1,520,959

	國立傳統藝術中心
	58,424
	839,113

	國立臺灣美術館及所屬
	18,525
	529,942

	國立臺灣工藝研究發展中心
	8,845
	250,398

	國立臺灣博物館
	19,161
	279,687

	國立臺灣史前文化博物館
	12,309
	262,449

	國家人權博物館
	472
	439,998

	國立臺灣歷史博物館
	13,653
	286,373

	國立臺灣文學館
	1,700
	251,392

	合　　計
	167,896
	6,878,389


資料來源：文化部所屬111年度單位預算書。
六、臺灣博物館系統升級優化計畫109年度完成鐵道部園區優化，惟滿意度調查結果顯示觀眾對於空調系統及無障礙設施之滿意度仍不高，允宜檢討原因妥為改善
國立臺灣博物館(簡稱臺博館)111年度預算案於「博物館業務」工作計畫項下「博物館系統升級優化計畫」編列3,014萬9千元。經查：
(一)臺灣博物館系統升級優化計畫為4年期計畫，111年度編列第3年預算
臺博館於「博物館系統升級優化計畫」編列預算執行歷史與文化資產維護發展(第4期)計畫項下臺灣博物館系統升級優化計畫。臺灣博物館系統升級優化計畫，計畫期間109至112年度，計畫總經費1億4,672萬4千元，109至110年度已編列7,672萬4千元，110年度截至8月底累計執行數6,157萬3千元(詳表1)。
表1　109及110年度「博物館系統升級優化計畫」預決算表
單位：新臺幣千元

	年度
	法定預算數
	可支用預算數
	執行數

	
	
	
	實現數
	賸餘數
	應付數
	合　計

	109
	47,719
	47,719
	47,712
	7
	0
	47,719

	110
	29,005
	29,005
	13,854
	0
	0
	13,854


說　　明：110年度為截至8月底執行數。
資料來源：臺博館提供。

(二)109年度完成鐵道部園區服務升級優化，惟服務滿意度調查結果顯示空調系統及無障礙設施，觀眾滿意度仍不高
臺灣博物館系統升級優化計畫於109年度完成鐵道部園區服務升級優化，包括空調系統、無障礙電梯、增設服務廁所及室內裝修等工程。
據臺博館說明該計畫之執行成果，109年度實際參觀滿意度89.3%，高於預期目標80%。惟據臺博館委託辦理109年度服務滿意度調查報告，鐵道部園區之服務滿意度為88.34%，低於臺博館整體(本館及3家分館)滿意度89.37%
；重要表現程度方面，鐵道部園區在館內外標示、展場動線及導覽服務品質為需優先改善項目(觀眾重視程度高、滿意度不高)，休憩設備、廁所清潔、無障礙設施及溫濕度空調等為次要改善項目(觀眾重視程度不高、滿意度不高)
。因此，109年度臺博館雖完成鐵道部園區服務升級優化，惟服務滿意度調查結果顯示，鐵道部園區滿意度低於該館整體滿意度，且計畫已完成之空調系統及無障礙設施改善，觀眾滿意度仍不高，允宜檢討原因。
綜上，臺灣博物館系統升級優化計畫為4年期計畫，109年度完成鐵道部園區服務升級優化，惟滿意度調查結果顯示觀眾對於空調系統及無障礙設施之滿意度仍不高，允宜檢討原因妥為改善。
� 109年度國立臺灣博物館服務滿意度調查報告，第48頁。


� 同前註，第68頁。





2

