文化部所屬111年度單位預算評估報告目錄 頁次

文化部所屬111年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，111年度單位預算案編列歲入合計1億6,789萬6千元、歲出合計68億7,838萬9千元(詳表1)。謹就文化部所屬111年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬111年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,234	2,218,078
影視及流行音樂產業局	22,573	1,520,959
國立傳統藝術中心	58,424	839,113
國立臺灣美術館及所屬	18,525	529,942
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	250,398
國立臺灣博物館	19,161	279,687
國立臺灣史前文化博物館	12,309	262,449
國家人權博物館	472	439,998
國立臺灣歷史博物館	13,653	286,373
國立臺灣文學館	1,700	251,392
合 計	167,896	6,878,389

資料來源：文化部所屬111年度單位預算書。
一、文資局107至109年度預算流用比率瀕臨法定上限，允宜按實際需要編列預算
文化資產局(下簡稱文資局)111年度預算案於「文化資產業務」工作計畫編列20億2,833萬8千元，辦理文化資產維護管理及再利用計畫、文化資產環境與價值深化計畫、文化資產數典及防災科技應用計畫、文化資產場域系統治理計畫及水下文化資產保存維護管理計畫等分支計畫。該工作計畫107至109年度預算流用比率瀕臨法定上限，謹說明如下：
(一)單位預算工作計畫之各用途別科目有經費不足而他科目有賸餘時，得辦理流用，惟其流用比率法有上限規定，且資本門不得流用至經常門
預算法第62條規定，總預算內各機關、各政事及計畫或業務科目間之經費，不得互相流用。同法第63條規定，各機關之歲出分配預算，其計畫或業務科目之各用途別科目中有一科目之經費不足，而他科目有賸餘時，得辦理流用，流入數額不得超過原預算數額20%，流出數額不得超過原預算數額20%。各機關單位預算執行要點第28點第2項規定，各機關執行歲出分配預算，同一工作計畫下資本門預算不得流用至經常門，但經常門預算得流用至資本門[1]。爰此，各機關單位預算其業務科目間之預算不得互相流用，惟同一工作計畫之各用途別科目有經費不足而他科目有賸餘時，得辦理流用，惟其流用比率法有上限規定，且資本門不得流用至經常門。
[1] 109年12月16日行政院院授主預字第1090103318號函修正。
 (二)「文化資產業務」工作計畫預算流用瀕臨法定上限，允宜按實際需要編列預算
查107至109年度「文化資產業務」工作計畫其用途別科目之流用比率瀕臨法定上限(20%)。107年度設備及投資科目流用(入)比率20%；108年度設備及投資流用(出)比率19.99%、獎補助費流用(入)比率19.91%ｌ；109年度業務費流用(出)比率20%(詳表1)。此外，在資本門不得流用至經常門之規定下，107至109年度經常門流用至資本門，主要流用至資本門之獎補助費，且流入金額及比率均逐年成長，107年度流入3,539萬1千元(占該科目預算數之6.32%)、108年度流入1億1,882萬8千元(占該科目預算數之32.17%)、109年度流入3億7,937萬7千元(占該科目預算數之49.68%)(詳表2)。顯示「文化資產業務」工作計畫之預算編列未盡覈實，以致預算流用瀕臨法定上限，允宜按實際需要編列預算。
綜上，單位預算業務科目之各用途別科目有經費不足而他科目有賸餘時，得辦理流用，惟其流用上限法有明定，且資本門不得流用至經常門，近年「文化資產業務」工作計畫之經費流用雖尚符規範，然預算流用瀕臨法定上限，允宜依實情妥編預算。
表1　107至109年度文化資產業務用途別科目流用情形表
單位：新臺幣百萬元；%
用途別科目	107年度			108年度			109年度
	預算數	流用數	流用 / 比率	預算數	流用數	流用 / 比率	預算數	流用數	流用 / 比率
業務費	299	13	4.22	489	-89	-18.27	680	-136	-20.00
設備及投資	192	-38	-20.00	140	-28	-19.99	298	-46	-15.55
獎補助費	761	26	3.39	590	117	19.91	1,263	182	14.44

說　　明：表列流用比率係依表2預算數以千元計算而得。
資料來源：107至109年度文資局決算書；本報告整理。
表2　107至109年度文化資產業務經資門流用情形表
單位：新臺幣千元；%
用途別科目-依經資門區分	107年度		108年度		109年度
	預算數	流用數	預算數	流用數	預算數	流用數
經常門
業務費	295,003	4,444	450,270	-84,194	662,002	-124,683
獎補助費	200,321	-9,579	220,167	-1,439	498,810	-197,008
經常門合計	495,324	-5,135	670,437	-85,633	1,160,812	-321,691
資本門
業務費	4,307	8,198	38,745	-5,155	18,317	-11,380
設備及投資	192,273	-38,454	140,253	-28,040	297,732	-46,306
獎補助費	560,241	35,391	369,383	118,828	763,703	379,377
資本門合計	756,821	5,135	548,381	85,633	1,079,752	321,691

資料來源：107至109年度文資局決算書；本報告整理。

二、影視局111年度新增「運用數位擬真科技創新影像內容計畫」，允宜增訂多元化之績效評估指標，並審慎評估補助案件之執行方法
影視及流行音樂產業局(簡稱影視局)111年度預算案於「電影事業輔導」工作計畫項下「運用數位擬真科技創新影像內容計畫」編列3,878萬2千元，經查：
(一)運用數位擬真科技創新影像內容計畫為4年期計畫，111年度編列第1年度預算
運用數位擬真科技創新影像內容計畫為影視局輔導影像內容業者透過各種新興數位科技與數位擬真技術，串聯內容創作端(故事創意)與製作端(影像敘事表演)之激盪與碰撞，創造情感敘事與視覺影像新美學之實現，強化影像內容之多元創新，帶給觀眾全新觀影體驗。該計畫為111年度新增計畫，計畫期程自111至114年度，計畫總經費1億8,743萬2千元，111年度編列3,873萬2千元。
(二)該計畫僅設定單一績效指標，允宜增訂多元化之績效評估指標，並審慎評估補助案件之執行方法
該計畫111年度預算案編列獎補助費3,860萬元，補助影像內容創作業者，並將預估每年帶動產業投入數位科技開發產製創新影像內容達8,000萬元列為其績效指標。經洽詢影視局說明該計畫帶動產業投入之證明方法，據復，該計畫係預估最高補助國片運用數位科技技術製作預算49%，另51%即為帶動國片產業投入數位科技開發展產製創新影像內容之金額。
影視局僅以每年可帶動產業投入資源達8,000萬元為該計畫之唯一績效指標，政府補助及獎助固然可帶動業者投入資源，惟觀眾及市場對於新興科技之應用是否滿意及市場接受程度，則為另一評估面向。爰此該計畫允宜增加多元化之績效指標，俾增評估補助資源投入之效益。此外鑑於「天橋上的魔術師」發生特效外包中國廠商之爭議事件，該局辦理補助作業時，允宜同時評估補助案件之執行方式，以避免類似爭議事件發生。
綜上，影視局111年度新增運用數位擬真科技創新影像內容計畫，該計畫僅設定單一績效指標，允宜增訂多元化之績效評估指標，並審慎評估補助案件之執行方法，俾提升計畫成效。
三、傳藝中心跨域加值計畫截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工
國立傳統藝術中心(簡稱傳藝中心)111年度預算案於「傳統藝術中心業務」工作計畫項下「『跨藝匯流傳統入心』跨域加值發展計畫」編列3,947萬元，經查：
(一)傳藝中心跨域加值計畫111年度編列最後1年度預算
傳藝中心為具體展現臺灣傳統藝術之文化精隨，提出「跨藝匯流•傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」(簡稱傳藝中心跨域加值計畫)，經行政院於103年核定[2]，該計畫擬透過「三合一，一分三」之模式，發揮臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區及高雄豫劇藝術園區等3個據點之特性，成為凝聚國內外傳統藝術優秀人才與作品交流育成聚落，並兼具跨域加值，資源共享之經濟效能[3]。另行政院108年1月30日核定第2次修正計畫，其修正重點如下[4]：
[2] 行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函核定。
[3] 參閱「跨藝匯流•傳統入心-公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」，第IX頁。
[4] 行政院108年1月30日院臺文字第1080002294號函核定。
1.高雄傳藝園區相關事項：(1)「高雄豫劇藝術園區」名稱修正為「高雄傳藝園區」。(2)中山堂商業區民間參與可行性結果，原評估採委外(OT)之營運模式，修正為兼具自營及部分空間委外(OT)模式，將具商機之空間以委外方式營運、具公共行政或公益性質之空間自營，可作為劇團行政及演出團隊辦公室、劇藝資料室及民間團隊排練室、教室等使用。(3)中山堂歷史建築再利用工程修正至111年4月完成，中山堂商業區興建工程則修正至111 年6 月完成，另傳統戲曲育成中心整建工程停辦。(4)新增無償撥用5筆畸零地，及有償撥用1筆畸零地，有償撥用土地費20萬元，由原核定經費調整支應。
2.修正財務計畫，調降計畫總經費、自償率及分年經費需求：(1)總經費由26億9,155萬6千元調降為24億7,287萬1千元，其中公務預算由24億1,976萬8千元調降為23億6,902萬7千元、自籌經費由2億7,178萬8千元調降為1億384萬4千元。(2)傳統藝術發展作業基金退場，同時減列自償收入，自償率經重新核算後，由10.10%調降為4.20%。(3)辦理期程及相關經費需求由104至109年度，修正為104至111年度。
傳藝中心104至110年度已編列該計畫預算數23億2,955萬7千元，111年度續編最後1年經費3,947萬元。
(二)截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工
該計畫110年度可支用預算數1億1,431萬元，截至8月底執行數2,082萬元。據傳藝中心表示，截至110年8月底計畫執行落後主要係受新冠肺炎疫情影響，大型藝術節慶活動(如臺灣戲曲藝術節、亞太傳統藝術節)及部分國內演出與教育推廣活動延期辦理，另中山堂歷史建築再利用暨附屬商業區新建工程前因部分工程流標，致計畫進度未如預期；該中心已調整工作期程，並取消邀請國外團隊來台，改以國內團隊演出為主，加速各項計畫辦理，並請施工廠商積極趲趕進度等。爰此，傳藝中心允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另針對工程執行，允宜加強履約管理，俾利如期如質完工。
綜上，傳藝中心跨域加值計畫111年度編列最後1年度預算，截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工。

四、國美館執行博物館智慧升級計畫，部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行
國立臺灣美術館及所屬(簡稱國美館)111年度預算案於「美術館業務」工作計畫項下「博物館智慧升級計畫」編列1,584萬元。經查：
(一)國美館執行博物館智慧升級計畫，其內容包括建置災害應變體系及智慧庫房，並建立展品之科技應用
1.計畫內容：國美館辦理之「博物館智慧升級計畫」包括(1)以新科技設備建置災害應變體系、建置電力需量安控系統、建築照明情境管理系統及更新展場智能設施。(2)建置智慧庫房、防災科技、資訊平台、發展智慧管控、購置硬體設備、建立顏料分析資料庫、進行藏品科學檢測、規劃典藏品互動多媒體平台、設計數位內容及推廣活動。(3)建立展品實境互動導覽之科技應用。
2.計畫期間：110至113年度。
3.計畫經費：總經費7億9,624萬7千元，由文化部、國美館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館及國立臺灣史前文化博物館等共同執行，其中國美館110年度已編列2,933萬3千元，111年度續編1,584萬元。
(二)部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行
該計畫110年度編列2,933萬3千元，截至8月底執行數77萬2千元。據國美館表示該計畫之「建築照明情境管理系統」因委託設計監造案流標，經徵詢潛在廠商意見，目前修改招標文件中，預計10月初完成設計及工程發包；「110年典藏庫房AI管理系統應用功能擴增計畫」資訊服務採購案，因招標過程流標，已於8月決標，致計畫期程延宕。爰此，國美館允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行。
綜上，國美館執行博物館智慧升級計畫，其內容包括建置災害應變體系及智慧庫房，並建立展品之科技應用，惟部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行。

五、工藝中心執行博物館智慧升級示範計畫，其中多元傳承之執行成效，允宜設定量化績效指標，以瞭解觀眾參與情形，俾作為後續規劃之參考
國立臺灣工藝研究發展中心(簡稱工藝中心)111年度預算案於「工藝研究發展中心業務」工作計畫項下「博物館智慧升級示範計畫」編列396萬元。經查：
(一)工藝中心執行博物館智慧升級示範計畫主要為科技防災、智慧管理、研究修復及多元傳承等目標
1.計畫內容：工藝中心辦理之「博物館智慧升級示範計畫」主要係透過科技防災及導入管理系統，進行安全及智能管理，以維護參訪品質，並辦理建築物科技修復之後續加值應用或授權，透過虛擬實境與互動體驗設計進行多元傳承。
2.計畫期間：110至113年度。
3.計畫經費：總經費7億9,624萬7千元，由文化部、國立臺灣美術館、工藝中心、國立臺灣博物館及國立臺灣史前文化博物館等共同執行，其中工藝中心110年度已編列1,733萬5千元，111年度續編396萬元。
(二)為評估該計畫多元傳承之執行成效，允宜設定量化績效指標，以瞭解觀眾參與情形，俾作為後續規劃之參考
該計畫110年度編列1,733萬5千元，截至8月底執行數535萬元。工藝中心執行該計畫，為達多元傳承目標，110年度預計完成沉浸式展示1式(詳表1)，111年度將接續以「形色、旅程」為主題，規劃建置數位藝術展示與體驗活動，透過AR科技輔助實際體驗學習當代工藝之美學知識，達到工藝教育多元傳承(詳表2)。為評估計畫執行效益，工藝中心允宜設定量化之績效指標，例如使用人次或滿意度，以瞭解觀眾參與情形，據以衡量執行成效，並作為後續規劃之參考。
綜上，工藝中心執行博物館智慧升級示範計畫，內容包括科技防災、智慧管理、研究修復及多元傳承，其中多元傳承之執行成效，允宜設定量化績效指標，以瞭解觀眾參與情形，俾作為後續規劃之參考。
表1　110年度工藝中心博物館智慧升級示範計畫績效目標之達成情形
績效指標	110年度目標值	110年度截至8月底 / 執行情形
科技防災-以新科技管理運用各項環境資訊	完成2處分館防災材料規劃及施作、基礎設備及感測器裝設。	辦理中，預計年底驗收完成。
智慧管理-建置智慧管理平台偵測周邊環境安全	完成本中心園區環控規劃2處。	9月撥付第1期款，預計年底完成。
研究修復-以研究修復3D建模技術建置掃描建物，作為後續災後復建之機能	完成3D掃描1件(臺北分館)。	9月撥付第1期款，預計年底完成。
多元傳承-推動多元傳承科技互動展覽，呈現工藝設計特色意象	完成科技運用創新服務-沉浸式展示1式。	7月底完成期中報告審查，已撥付第2期款，預計年底前完成。

資料來源：工藝中心提供。
表2　111年度工藝中心執行博物館智慧升級示範計畫之績效目標
績效指標	111年度目標值
智慧管理-完備防護物聯網	規劃在110年度建置之智能防災系統平台上進行功能擴充與偵測點加強。
研究修復-以研究修復3D建模技術建置掃描建物，作為後續災後復建之機能	執行臺北分館第二期建築3D點雲掃描（3D Point Cloud）及建築資訊模型(Building Information Modeling)建置。
多元傳承-推動多元傳承科技互動展覽，呈現工藝設計特色意象	111年將接續以「形色、旅程」為主題，尋找臺灣工藝之形態，以「雕工」(減法意念)與「塑形」(加法意念)為內容，規劃建置數位藝術展示與體驗活動，透過AR科技輔助實際體驗學習當代工藝之美學知識，達到工藝教育多元傳承。

資料來源：工藝中心提供。

六、臺灣博物館系統升級優化計畫109年度完成鐵道部園區優化，惟滿意度調查結果顯示觀眾對於空調系統及無障礙設施之滿意度仍不高，允宜檢討原因妥為改善
國立臺灣博物館(簡稱臺博館)111年度預算案於「博物館業務」工作計畫項下「博物館系統升級優化計畫」編列3,014萬9千元。經查：
(一)臺灣博物館系統升級優化計畫為4年期計畫，111年度編列第3年預算
臺博館於「博物館系統升級優化計畫」編列預算執行歷史與文化資產維護發展(第4期)計畫項下臺灣博物館系統升級優化計畫。臺灣博物館系統升級優化計畫，計畫期間109至112年度，計畫總經費1億4,672萬4千元，109至110年度已編列7,672萬4千元，110年度截至8月底累計執行數6,157萬3千元(詳表1)。
表1　109及110年度「博物館系統升級優化計畫」預決算表
單位：新臺幣千元
年度	法定預算數	可支用預算數	執行數
			實現數	賸餘數	應付數	合 計
109	47,719	47,719	47,712	7	0	47,719
110	29,005	29,005	13,854	0	0	13,854

說　　明：110年度為截至8月底執行數。
資料來源：臺博館提供。
(二)109年度完成鐵道部園區服務升級優化，惟服務滿意度調查結果顯示空調系統及無障礙設施，觀眾滿意度仍不高
臺灣博物館系統升級優化計畫於109年度完成鐵道部園區服務升級優化，包括空調系統、無障礙電梯、增設服務廁所及室內裝修等工程。
據臺博館說明該計畫之執行成果，109年度實際參觀滿意度89.3%，高於預期目標80%。惟據臺博館委託辦理109年度服務滿意度調查報告，鐵道部園區之服務滿意度為88.34%，低於臺博館整體(本館及3家分館)滿意度89.37%[5]；重要表現程度方面，鐵道部園區在館內外標示、展場動線及導覽服務品質為需優先改善項目(觀眾重視程度高、滿意度不高)，休憩設備、廁所清潔、無障礙設施及溫濕度空調等為次要改善項目(觀眾重視程度不高、滿意度不高)[6]。因此，109年度臺博館雖完成鐵道部園區服務升級優化，惟服務滿意度調查結果顯示，鐵道部園區滿意度低於該館整體滿意度，且計畫已完成之空調系統及無障礙設施改善，觀眾滿意度仍不高，允宜檢討原因。
[5] 109年度國立臺灣博物館服務滿意度調查報告，第48頁。
[6] 同前註，第68頁。
綜上，臺灣博物館系統升級優化計畫為4年期計畫，109年度完成鐵道部園區服務升級優化，惟滿意度調查結果顯示觀眾對於空調系統及無障礙設施之滿意度仍不高，允宜檢討原因妥為改善。

七、「世界南島文化在臺灣研發計畫」111年度預計辦理南島國家文化交流，惟受新冠肺炎疫情影響，海外交流得否成行尚有不確定性，允宜妥為規劃替代方案，以達成文化交流之計劃目標
國立臺灣史前文化博物館(簡稱史前館)111年度預算案於「館務業務活動」工作計畫項下「世界南島文化在臺灣研發計畫」編列2,015萬6千元。經查：
(一)世界南島文化在臺灣研發計畫為辦理南島文化相關文物徵集、交流及展示工作
世界南島文化在臺灣研發計畫111年度規劃辦理：1.南島文化(臺灣、島嶼東南亞、大洋洲)地區田野資料與物件徵集。2.邀請海外學者、船團、文化復振相關團體學校，合作辦理工作坊、研討會及參訪等交流活動。3.古南島多媒體展示、文物保存恆濕系統、數位化作業、文物修復及逆向輸出等。該年度之績效目標詳表1。
表1　111年度世界南島文化在臺灣研發計畫之績效表
績效指標	目標值
1.南島交流計畫前往南島語族區，收集南島文化資料、進行交流。 / 2.南島的視界在臺灣，擴增古南島展示內容，邀請國外學者參訪與交流。	1.南島文化（臺灣、島嶼東南亞、大洋洲）地區田野資料與物件徵集，預計4個南島國家（需視疫情發展）。 / 2.預計辦理海外船團來訪至少1場（需視疫情發展）及Kamahamaha School 交流論壇。 / 3.古南島多媒體展示、文物保存恆濕系統、數位化作業、文物修復、逆向輸出等。 / 4.世界南島文物購藏至少2件。

資料來源：史前館提供。
(二)111年度預計辦理4個南島國家之文物徵集及至少1場海外船團來訪，惟受新冠肺炎疫情影響，得否按原計畫執行尚有不確定性，允宜妥為規劃替代方案
該計畫執行南島文化交流方面，109年度因受新冠肺炎疫情影響，原規劃邀請國外學者進行國內遺址參訪與交流，赴島嶼東南亞、大洋洲收集史料及交流，調整為邀請國內學者針對展示更新有關考古遺址呈現內容進行諮詢會議，及更新南島展示廳。110年參與夏威夷Kamekameha School主辦之太平洋文化高峰線上會議（Hoʻokele Honua Pacific Unity Virtual Summit）。111年度預計辦理4個南島國家之文物徵集及至少1場海外船團來訪。惟鑑於新冠肺炎疫情尚未完全控制，海外交流得否進行仍有不確定性，允宜妥為規劃替代方案，以達成南島文化交流之計劃目標。
綜上，世界南島文化在臺灣研發計畫為辦理南島文化相關文物徵集、交流及展示工作，111年度預計辦理4個南島國家之文物徵集及至少1場海外船團來訪，惟受新冠肺炎疫情影響，海外交流得否成行尚有不確定性，允宜妥為規劃替代方案，以達成文化交流之計劃目標。

八、國家人權博物館中程計畫辦理景美紀念園區之既有建築整、擴建，因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作
國家人權博物館(簡稱人權館)111年度預算案「博物館業務之推展」工作計畫項下「國家人權博物館中程計畫」編列2億5,000萬元。經查：
(一)國家人權博物館中程計畫之執行期間自105至114年度，111年度編列第7年度預算
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫，107年5月10日行政院核定第1次修正計畫，109年6月11日行政院核定第2次修正計畫，在計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度，謹就該計畫概述如下：
1.計畫內容：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費需求22億190萬元(詳表1)，111年度經費需求4億545萬8千元，惟該年度預算案僅編列2億5,000萬元。
表1　105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
人權之心空間計畫	0	23,919	60,460	82,188	119,230	211,035
人權之心發展計畫	4,373	41,737	56,131	78,852	81,635	88,965
合 計	4,373	65,656	116,591	161,040	200,865	300,000
子計畫	111年度	112年度	113年度	114年度	105年度至114年度
人權之心空間計畫	317,767	256,922	197,638	130,071	1,399,230
人權之心發展計畫	87,691	107,691	136,555	119,040	802,670
合 計	405,458	364,613	334,193	249,111	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)景美紀念園區因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作
105至110年度國家人權博物館中程計畫已編列預算數12億1,720萬1千元，110年度8月底累計執行數(含賸餘數)7億7,894萬6千元(詳表2)。110年度截至8月底，執行進度落後情形如下：
1.白色恐怖景美紀念園區：「白色恐怖景美紀念園區」規劃設計案，因細部設計審查、建物安全鑑定及文資審議結果需辦理設計修正及契約變更，致執行進度不符預期，該館將儘速完成文資審議及細部設計修正，俾辦理後續招標作業；「全園區景觀與環境整合工程案」因招標時程落後，影響執行進度，該案已於110年8月1日開工，預定111年3月28日竣工。
2.白色恐怖綠島紀念園區：「綠島園區周邊排水UB3-16涵管出口銜接至綠洲山莊大排路段工程案」原訂110年7月開工，因受疫情影響，綠島鄉公所函請延後施工，影響執行進度。
綜上，國家人權博物館中程計畫有關景美紀念園區之既有建築整、擴建，因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作，俾賡續辦理招標事宜。
表2　105至110年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可支用 / 預算數	執行數
			本期執行數				累計執行數
			實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	98,721	98,721	4,373	0	94,348	98,721	4,373	0	94,348	98,721
106	100,299	100,299	52,994	0	34,644	87,638	57,367	0	128,992	186,359
107	175,270	187,932	128,762	0	58,680	187,442	186,129	0	187,672	373,801
108	161,040	161,530	139,717	0	21,813	161,530	325,845	0	209,485	535,330
109	404,207	200,865	124,419	0	6,656	131,075	450,264	0	216,141	666,405
110	277,664	334,954	112,541	0	0	112,541	562,805	0	216,141	778,946

說　　明：1.109年度法定預算4億420萬7千元，行政院核定第2次修正計劃爰配合調減預算2億334萬2千元，該年度可支用預算數為2億86萬5千元。
2.110年度法定預算數2億7,766萬4千元，扣除移緩濟急1,250萬元，加計109年度保留數6,979萬元，該年度可支用預算數為3億3,495萬4千元。
3.110年度為8月底之執行數。
資料來源：人權館提供。

九、國立臺灣歷史博物館預算書允宜以量化方式說明工作計畫之效益，俾利本院預算審議及監督
國立臺灣歷史博物館(簡稱臺史博) 111年度預算案，「博物館業務」工作計畫項下「推動博物館業務」編列1億1,361萬9千元，經查：
(一)各機關所編單位預算書，其「歲出計畫提要及分支計畫概況表」之預期成果部分，應以量化方式說明工作計畫之效益
依概算應編書表格式及注意事項規定，中央政府各主管機關應就本機關及所屬單位預算機關之概算需求，依據中央政府總預算編製辦法有關規定，覈實填具各項書表，並於規定時間前，將全份表件送行政院主計總處[7]；其中「歲出計畫提要及分支計畫概況表」之填表說明：「(1)每一工作計畫，均應填列本表，按其內容設定分支計畫，作為內部業務管理之參考。(2)本表所列之預期成果，應具體說明經費投入後可產出之效益，並選定衡量指標，以量化方式表達；至計畫工作內容及項目，應於說明欄內敘述，考量業務特性及立法院要求，儘量充實其內容，並較歲出機關別預算表內容詳細。…」爰此，各機關所編單位預算書，其「歲出計畫提要及分支計畫概況表」之預期成果部分，應依選定之衡量指標，以量化方式說明該工作計畫可產出之效益。
[7] 概算應編書表格式及注意事項第1點規定。
(二)推動博物館業務主要係辦理該館之核心功能業務，惟預算書內容未以量化方式說明計畫效益，允宜選定衡量指標並說明量化之產出效益
推動博物館業務主要係辦理該館之核心功能業務，111年度規劃辦理臺灣歷史知識數位資源整合平臺、臺灣歷史研究數位應用與編印出版、臺灣文物典藏與保存維護研究、策畫臺灣歷史主題特展、強化各項博物館友善平權設施、推動館藏文物加值應用、推廣與博物館行銷及完成數位創新中心規劃與設置。
查臺史博111年度預算書所編「歲出計畫提要及分支計畫概況表」之預期成果部分未以量化方式說明計畫效益，允宜選定衡量指標並說明量化之產出效益。另查臺史博預算書有關該計畫以前年度實施成果概述，均以量化方式說明計畫實施成果(例如人次、場次、件數等)，顯見其預期成果並非不得以量化方式說明，爰此其預算書之編製允宜依前揭規定辦理，俾利本院審議及監督。
綜上，各機關所編單位預算書，其「歲出計畫提要及分支計畫概況表」之預期成果部分，依規定應以量化方式說明工作計畫之效益，爰臺史博預算書之編製允宜選定衡量指標並說明量化之產出效益，俾利本院預算審議及監督。

一０、國立臺灣文學館辦理臺灣文學能量再生計畫，其文學植栽項目之績效目標允宜研謀再提升，以增進計畫成效
國立臺灣文學館(簡稱臺文館)111年度預算案，「文學博物館業務」工作計畫項下「臺灣文學能量再生」編列4,117萬元，經查：
(一)臺灣文學能量再生計畫為4年期計畫，111年度編列第2年預算，預計執行文學沃土、植栽及開花策略，以發揮臺灣文化軟實力
「臺灣文學能量再生」預算係辦理「臺灣文學能量再生計畫」，行政院109年4月15日核定該計畫，總經費3億9,970萬元，計畫期間110至113年度。該計畫為發揮「文學是臺灣故事的產地、故事是內容產業的根基」之文化軟實力，規劃3項執行策略：1.文物史料優化，成為臺灣獨特內涵之「沃土」。2.為創作人才提供養分之「植栽」。3.建立臺灣文學基地，打造臺灣文學品牌，以向外拓展之「開花」。該計畫110及111年度各編列4,117萬元，111年度績效目標詳表1。
表1　111年度「臺灣文學能量再生計畫」績效目標
計畫項目	績效目標
文學沃土-文物史料的科技賦活	1.兒童文學繪本出版2冊。 / 2.文學史料完成辭條編纂1,000條。 / 3.完成文學生成器1式。 / 4.數位音檔藏品完成詮釋700筆。 / 5.作家文庫建置1檔。 / 6.館藏修護完成物件修護5式。
文學植栽-創作到閱讀的有機社群	1.文學百寶箱借用次數8次。 / 2.展示共享平台建置計畫服務班級數達10班。
文學開花-基地及品牌的生活輻射	1.完成全國文學館館際交流會議1式。 / 2.完成臺灣文學走讀資源推廣活動1式。 / 3.完成臺灣文學商品研製3式。 / 4.臺灣文學基地辦理展覽活動及市集，服務3萬人次。

資料來源：臺文館提供。
(二)文學植栽項目之文學百寶箱借用率及展示共享平台建置計畫之服務績效目標允宜研謀再提升，以增進計畫成效
該計畫110年度編列4,117萬元，迄110年度8月底執行數1,849萬7千元。查該計畫之項目二、文學植栽-創作到閱讀的有機社群，110年度截至8月底文學百寶箱借用4次、展示共享平台建置計畫服務8班(詳表2)，111年度績效目標為文學百寶箱預計借用8次、展示共享平台建置計畫預計服務班級數10班。惟查，文學百寶箱-桌遊共計有30組，110年度截至8月底僅借用4次(組)，111年度預計借用8次，應提升借用率；展示共享平台建置計畫以「服務班級」為績效衡量指標，然而現行國中、小每班人數普遍不足30人，預估111年度最多服務300人(10班×30人)，臺文館允宜考慮以服務人數更多之量化單位(例如學校、圖書館)作為績效指標，以提升服務規模。
綜上，臺灣文學能量再生計畫為4年期計畫，111年度編列第2年預算，惟迄110年8月底該計畫文學植栽項目之文學百寶箱借用率及展示共享平台建置計畫服務量不高，允宜研謀再提升相關績效目標，以增進計畫成效。
表2　110年度「臺灣文學能量再生計畫」績效目標與執行成果
計畫項目	110年度績效目標	110年8月底執行成果
二、文學植栽-創作到閱讀的有機社群
(一)文學百寶箱	借用5次	借用4次。
(二)展示共享平台建置計畫	服務班級數5班	服務8班。

資料來源：臺文館提供。
 (分機：1941 蔡檳全)