科學園區管理局作業基金111年度預算評估報告
科學園區管理局作業基金(以下簡稱科學園區基金)111年度預算案編列業務收入192億8,669萬5千元，業務成本與費用138億8,167萬3千元，業務外收入9,355萬2千元，業務外費用7億5,889萬1千元，收支相抵後賸餘47億3,968萬3千元，較110年度預算賸餘增加15億2,340萬6千元（增幅47.37%）。謹就科學園區基金111年度預算案評估如下：
二、新增辦理新竹園區新三期標準廠房工程計畫，允宜參酌廠商及周邊住民意見，妥為規劃，並審慎評估廠商進駐意願，避免投入資源浪費
科學園區基金111年度預算案新增編列「新竹園區新三期標準廠房工程」經費9,000萬元，係辦理「新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫」(以下簡稱本計畫)之第3期標準廠房改建，計畫總經費40億8,593萬8千元，辦理時程為110至114年(詳表1)。經查：
表1 新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫經費需求一覽表 單位：新臺幣千元
項目	計畫總經費	期程(年)	111年度	112年度以後
第三期 / (新三ABC)3棟	4,085,938	110-114	90,000	3,995,938
第四期 / (新四ABCD)4棟	13,635,930	114-123	0	13,635,930
第五期 / (新五AB)2棟	9,534,832	120-124	0	9,534,832
合計	27,256,700	110-124	90,000	27,166,700

資料來源：科技部提供。
(一)計畫概述
新竹科學園區自99年起出租空間已飽和，而既有標準廠房漸已不符現下科技產業需求且接近更新年限，本計畫辦理標準廠房更新活化，增加總樓地板面積，將可完整利用園區土地，增加廠商使用面積，提供符合產業未來需要之使用單元與建築量體，爰經行政院110年4月9日院臺科字第1100005870號函核定辦理「新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫」，計畫總經費272億5,670萬元，辦理時程為110至124年。並為避免園區事業營運中斷，採先建後拆之方式執行，俾使廠商提前搬遷至新廠房營運，以提升園區內產業競爭力及生產效率。本計畫完成後將可增加116個出租單元、11萬292平方公尺之出租面積(詳表2)。
表2 新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫新增可供承租單元及面積一覽表 單位：平方公尺；個
期別	新舊差異	基地面積	單元數	單元面積	總面積
第三期	原建築2棟	12,195	16	553	8,848
	新建築3棟	12,195	36	800	28,800
	增加	0	20	247	19,952
第四期	原建築6棟	35,560	40	553	22.120
	新建築4棟	35,560	96	800	76,800
	增加	0	56	247	54,680
第五期	原建築2棟	24,010	24	647.5	15,540
	新建築2棟	24,010	64	800	51,200
	增加	0	40	152.5	35,660
合計	原建築10棟	71,765	80	553、647.5	46,508
	新建築9棟	71,765	196	800	156,800
	增加	0	116	247、152.5	110,292

說 明：第4期甲棟廠房中有8單元已讓售聯合骨科公司，未計入可供承租單元。
資料來源：科技部提供。
 (二)新竹科學園區第三、四、五期廠房更新後將增加116個承租單元、11萬292平方公尺出租面積，允宜審慎評估廠商進駐意願，避免投入資源浪費
依科學園區基金統計資料，第三、四、五期廠房現有80個承租單元，截至110年8月底已出租75個單元，其中未出租部分為第3期之5個單元 (詳表3)，單元出租率93.75%，詢據科學園區管理局表示第3期甲、乙棟廠房將報廢拆除並進行更新改建工程，故該5個單元未提供出租。爰現有可出租廠房80單元，合共4萬6,508平方公尺，廠房更新後可出租196單元，合共15萬6,800平方公尺，更新後廠房較目前增加116個可出租單元(增幅145%)、11萬292平方公尺(增幅237.15%，詳表2)，顯示可出租廠房單元及面積將大幅增加，雖現有廠房雖已接近滿租，允宜整體考量出租需求，審慎評估廠商進駐意願，避免廠房過多致無廠商承租，造成投入資源浪費。
表3 110年8月底新竹科學園區第三、四、五期出租狀況表
        單位：個；平方公尺
期別	已出租		未出租
	單元數	單元面積	單元數	單元面積
第三期	11	553	5	553
第四期	40	510~533	0	0
第五期	24	627~647	0	0
合計	75	510~647	5	533

資料來源：科技部提供。
(三)允宜考量廠商意見及評估對周邊住民之影響，降低周邊環境衝擊，俾利計畫執行順遂
依本計畫書之廠商意見主要係針對標準廠房、公共及活動之空間使用需求、搬遷與優先承租之補助、交通停車環境等為主要進駐考量因素(詳表4)，且因應本計畫更新後，標準廠房可吸引更多廠商致就業人口大幅增加，將對周邊住民之生活環境產生重大影響，經本計畫調查周邊住民主要重視生活舒適、居住安全及經濟狀況。為降低鄰避效應，引發居民抵制，允宜考量廠商建議並評估周邊住民之意見，研議周邊交通及停車改善等管理措施，提供舒適及安全生活環境，減輕對新竹園區周邊交通產生衝擊，俾利計畫執行順遂。
表4 廠商意見綜整表
意見類型	綜整建議
標準廠房空間需求與使用	1.廠房使用空間不足，影響承攬大筆訂單。 / 2.設備老舊破損，裝卸碼頭無法彈性調整或缺乏，貨物搬運不易。 / 3.生活機能不足(餐廳、便利商店等)。 / 4.指標系統不明確，客戶來訪不易找到入口。 / 5.植栽選種及建築微氣候，減少落果與氣味傳播。
公共及活動空間建議	1.休閒空間不足(運動之活動場地不足、場地租用不易)。 / 2.物流城需求降低。 / 3.建議調整巡巴班次及路線。 / 4.實體銀行郵局依賴降低。
補助誘因	1.建議總額補助，由公司自行調整補助項目。 / 2.各產業產線及設備有別，建議非齊頭式補助搬遷費用。 / 3.原址優先承租。 / 4.未來新設標準廠房租金增額幅度影響承租意願。
其他建議事項	1.園區上下班尖峰交通問題與停車空間不足。 / 2.大眾運輸配套措施。 / 3.提早告知更新提案以利搬遷準備，並向公司高階報告。 / 4.同類型產業規劃於同廠房。 / 5.建立管委會機制，優化維管，避免影響正常營運。

資料來源：摘錄自計畫書。
綜上，科學園區基金111年度預算案新增編列「新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫」9,000萬元，更新後將提供196個承租單元、15萬6,800平方公尺之出租面積，允宜參酌廠商意見及評估對周邊住民之影響，妥慎規劃辦理以降低對環境衝擊，並充分瞭解廠商進駐需求，避免投入資源未能充分使用而造成浪費。