中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
目錄 頁次

中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）111年度預算案編列營業收入2,126億7,138萬3千元，營業成本1,749億924萬5千元，營業毛利377億6,213萬8千元，營業費用271億8,592萬4千元，營業外收入1億6,610萬2千元，營業外費用1億797萬9千元，所得稅費用21億2,686萬7千元，本期淨利85億747萬元，較110年度預算[1]淨利90億2,380萬2千元，減少5億1,633萬2千元。茲就中華郵政公司111年度預算案相關問題評析如下：
[1] 由於110年度中央政府附屬單位預算案尚未經本院審議通過，爰本報告所稱「110年度預算」均係預算案，以下同。
一二、111年度電動機車採購及租賃計畫，允宜審酌需求、市場規格、價格及投標情形後審慎辦理，俾兼顧郵務及節能減碳需求
中華郵政公司111年度預算案於「固定資產建設改良擴充計畫-一般建築及設備計畫」編列汰購電動機車500輛計6,000萬元，並於「郵件處理費用-交通及運輸設備租金」編列2,960萬元租賃電動機車1,000輛[2]，合計汰購及租賃電動機車1,500輛計8,960萬元。為響應政府節能減碳政策，中華郵政公司擬將汽油機車汰換為電動機車，查：
[2] 111年度預算案「郵件處理費用-交通及運輸設備租金」編列2,966萬元，包括：租賃電動機車1,000輛2,960萬元，及租賃其他交通及運輸設備之租金6萬元。
(一)中華郵政公司因應溫室氣體管制，自106年度導入電動機車
中華郵政公司電動機車導入計畫，係因應溫室氣體管制，爰自106年度導入電動機車，逐步減少碳排放，以達低噪音及零排放之綠能源物流。預計分年汰換期程表詳表1：

表1　電動機車導入計畫預計分年汰換期程表
單位：輛；新臺幣億元
年度	106	107	108	109	110	111	112	合計
數量	627	600	1,200	1,500	2,000	2,200	819	8,946
預算	0.5	0.48	0.97	1.2	1.58	1.76	0.74	7.23

說　　明：本表資料係引用「中華郵政公司電動機車導入計畫」，與實際預算編列數存有差異。
資料來源：中華郵政公司。
(二)110年度截至7月因無廠商投標，爰電動機車採購案尚未執行，111年度允宜確認市場供給及自身需求後審慎辦理
該計畫總經費7億2,300萬元，計畫期間106至112年度，原預計8,946輛全數以購置方式辦理，據該公司表示，考量電動機車產業技術未臻成熟，為確保採用車輛性能耐久可用，以租賃方式辦理可減少車輛不堪使用之風險，且享有廠商負有免費維修保養、提供備車及道路救援等權利，爰部分車輛採用租賃方式辦理。實際執行結果，自106至109年度累計採購2,241輛，採購金額2億8,239萬9千元；另以租賃方式辦理者，106年度租賃10輛，107年度開始長期租賃1,000輛(租期5年)，106至109年度實際租金費用分別為10萬元、2,182萬7千元、2,959萬元及2,712萬1千元(詳表2)。查110年度實際租賃輛數1,000輛，同當年度預算數；至於110年度預計採購1,000輛計1億2,000萬元，惟截至7月底實際尚未採購，詢據該公司表示，係因招標時均要求得標廠商負擔一定年限之保固責任，爰無廠商投標所致。基於111年度尚編列採購及租賃預算分別為500輛及1,000輛，該公司允宜審酌需求、市場車種規格、價格及實際投標情形，妥為規劃相關採購事宜，俾利預算順利執行。

表2　電動機車預計及實際導入情形表 單位：新台幣千元
做法	總目標 / 數量	106		107		108		109		截至109年底累計執行數	110		111
		預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數	預算數	實際數		預算案	7月底止實際數	預算案
輛數:
採購	8,946	0	635	100	6	800	401	1,200	1,199	2,241	1,000	0	500
租賃	0	0	10	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
金額:
採購	723,000	0	65,879	9,800	921	80,000	54,135	120,000	161,464	282,399	120,000	0	60,000
租賃	0	0	100	0	21,827	29,600	29,590	29,600	27,121	78,638	29,600	19,718	29,600

說　　明：1.自106年起導入電動車計畫且實際購置635輛，惟未及編列預算，爰決算數大於預算數
2.106年度租賃期間為3個月。
資料來源：中華郵政公司。
(三)中華郵政公司遞送業務尚無法全數以電動機車方式辦理，爰原規劃於112年度前將公務用機車全數汰換為電動機車，將改為逐步汰換
復查電動機車導入計畫原規劃於112年度前將公務用機車共8,946輛全數汰換完竣，惟截至109年底僅導入3,241輛(含採購及租賃)，詢據該公司表示，該公司遞送業務尚無法全數以電動機車方式辦理，主要原因包括：
1.基於載送郵件需求，郵局用機車載重已近貨車等級，一般電動機車型式無法完全滿足郵局載送需求。
2.電動機車之維修便利性與燃油機車無法比擬，廠商於偏鄉地區無維修據點，即便如林口等都會地區亦無維修站，致無法配發使用電動機車。
3.因應實際地形及里程數限制，偏遠山區及投遞里程較長地區無法以電動機車寄送郵件。
除上述原因外，電動機車使用之電力尚無法保證百分之百使用綠色能源，爰至112年度汰換全部汽油機車為電動機車之計畫，改為逐年調查各使用單位適用電動機車需求數量，逐步汰換汽油機車之方式。
綜上，電動機車導入計畫係因應節能減碳政策而辦理，允宜考量實際情況、使用需求、維修及充電便利性等因素，調整採購(租用)車種；另110年度截至7月因無廠商投標，爰電動機車採購案尚未執行，111年度允宜審酌需求、市場車種規格、價格及實際投標情形，審慎規劃辦理，俾兼顧節能減碳及郵遞作業需求。