司法院主管111年度單位預算評估報告目錄 頁次
司法院主管111年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。111年度司法院主管預算案歲入編列66億4,592萬1千元，較110年度減少1,769萬6千元(減幅0.27%)；歲出編列250億988萬9千元，較110年度增列8億1,653萬元(增幅3.38%)。謹就111年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
一、自總員額法施行以來，中央機關預算總員額已有顯著精簡，惟司法院及所屬機關預算員額為應司法改革之業務需要係呈成長趨勢，允宜妥為控管配置員額，以提升人力運用效率
司法院主管111年度預算員額1萬4,302人，較110年度之1萬4,087人增加215人(增幅1.53%)，主要係司法改革國是會議後，為推動改善訴訟制度及相關配套措施所增列人力需求。自中央政府機關總員額法(以下簡稱總員額法)施行以來，中央機關預算員額已有顯著精簡，同期間司法院及所屬預算員額則呈成長趨勢，說明如下：
(一)近7年(105年度至111年度)總員額法員額已有顯著精簡，而司法院預算員額則有所增加
為落實本院於審查中央機關104、105及106年度總預算案時，有關匡減機關未實際進用預算員額之決議，行政院於105年6月17日訂頒行政院暨所屬機關通案裁減預算員額處理原則，以裁減行政院未運用預算員額(職員、警察、法警、聘用、約僱及駐外雇員)缺額1%為主。該原則實施後，總員額法員額自105年之15萬8,845人降至111年度之13萬9,350人，計減少1萬9,495人，倘扣除依總員額法規定已不再列入員額總數之公立醫院職員1萬3,942人，換算精簡率約3.50%[1]。司法院及所屬機關預算員額屬總員額法第三類員額，其員額高限為1萬5,000人[2]，近7年(105年度至111年度)司法院為因應司法改革需要，增加942人，增加率7.05%，兩相比較，總員額法員額已有顯著精簡，而司法院預算員額則有所增加。
[1] 總員額法於108年12月31日修正，將原列入「第一類員額」公立醫院醫事人員改列「不適用總員額法範圍」，致110年度總員額法員額較109年度大幅減少，為使比較基礎一致，故計算110年度總預算案之總員額法員額減少數及精簡比率時，均將此類(公立醫院醫事)人員扣除，以符合實務現況。
[2] 總員額法於108年12月31日修正，將第三類人員員額最高限由1萬3,900人修正為1萬5,000人。
(二)自總員額法施行以來，司法院及所屬預算員額概呈成長趨勢
總員額法99年度施行時，中央機關屬該法範圍[3]預算員額為16萬4,587人，迄至111年度總預算案，同範圍預算員額為13萬9,350人，計減少2萬5,237人，倘扣除依總員額法規定已不再列入員額總數之公立醫院職員1萬3,942人，換算精簡率6.86%；同期間司法院主管預算員額從99年度之1萬2,987人，增至111年度總預算案編列之1萬4,302人，計增加1,315人，增加率10.13%，人力需求概呈成長趨勢(詳表1)。
[3] 行政院主計總處網站，政府員額管理相關資訊，108年4月29日。其內容略以：「總員額法施行後，將中央政府預算案編列之預算員額數分成『適用總員額法範圍』與『不適用總員額法範圍』兩類，…。總員額法規定中央機關員額總量高限，及立法院通過該法時作成該法施行後5年內（即104年度以前）中央員額降至16萬人之附帶決議，都是針對『總員額法適用範圍預算員額數』進行規範。」
(三)行政院近年均建議司法院宜妥為控管配置員額
依據行政院人事行政總處(簡稱人事總處)提出之108年度中央政府總員額變動狀況專案報告[4]：「107年及108年因應司法執法及審判輔助人力需求，雖已核增司法院及所屬機關394人，然而司法改革國是會議後續推動改善訴訟制度及相關配套措施，仍有一定人力需求，是以，未來除持續檢視調整司法人力配置外，並請司法院檢討減少訴源和其他制度或工作流程，減輕司法工作業務量，…。」另行政院對108、109、110及111年度司法概算亦加註「妥為控管配置員額」之意見。司法院允宜依行政院及人事總處建議，依業務需求核實檢討所需預算員額，俾期充分運用有限員額以獲致最大施政績效。
[4] 行政院人事行政總處，中央政府總員額變動狀況專案報告，107年8月。
綜上，自99年總員額法施行以來，政府持續控管整體中央總員額成長規模，使預算員額總數逐漸精簡；惟同期間司法院及所屬機關預算員額為應司法改革之業務需要係呈成長趨勢，司法院仍宜考量政府整體財政狀況及業務實際需要，本撙節原則妥為控管配置機關人力規模，俾提升人員運用效率。
表1 近年中央政府機關總員額法員額與司法院主管預算員額變動情形對照表　　　　　　　　　　　　　　 　　單位：人
項目 / 年別	中央政府機關 / 總員額法員額	較上年度 / 增(減)比率	司法院及所屬 / 預算員額	較上年度 / 增(減)比率
99.4.1	164,587	-	12,987	-
100年	164,489	-0.06%	13,202	1.66%
101年	163,325	-0.71%	13,299	0.73%
102年	162,792	-0.33%	13,384	0.64%
103年	161,307	-0.91%	13,360	-0.18%
104年	159,700	-1.00%	13,360	0.00%
105年	158,845	-0.54%	13,360	0.00%
106年	155,758	-1.94%	13,360	0.00%
107年	154,389	-0.88%	13,549	1.41%
108年	153,667	-0.47%	13,752	1.50%
109年	154,976	0.85%	13,900	1.08%
110年	138,668	-10.52%	14,087	1.35%
111年	139,350	0.49%	14,302	1.53%

說 明：中央政府機關總員額法於99年4月1日施行。嗣該法並於108年12月31日修正，將原列入「第一類員額」公立醫院醫事人員改列「不適用總員額法範圍」，故本表110年度總員額法員額較109年度大幅減少1萬6,308人，減幅高達10.52%。
資料來源：司法院提供；整理自各年度中央政府機關總員額法員額彙計表。

二、近年來司法院主管人事費占其歲出額度比率仍高，以致整體預算資源因應新增業務需要彈性配置之空間有限
司法院主管111年度預算案歲出計編列250億988萬9千元，較110年度預算241億9,335萬9千元增加8億1,653萬元，增幅3.38%，其中人事費編列數183億8,757萬2千元，占其主管預算案歲出總額73.52%。近年(100年度至111年度)司法院主管人事費支出占其總支出比重多維持在7成以上，可供檢討安排容納新興計畫之預算額度將相對減少，說明如下：
(一)司法院應確實就各項計畫之必要性及合理性加強評估，俾促進預算資源有效運用，並適予容納新增計畫所需
依據中央政府中程計畫預算編製辦法第14條第1項、第15條規定：「中程資源之分配，…，並考量各主管機關基本需求及其他一般性計畫需求，以主管機關為單元，予以整合分配。」、「前條第1項各主管機關基本需求及其他一般性計畫之內容，應包括下列事項：一、各主管機關之基本需求。二、依法律義務必須編列之重大支出。三、統籌科目經費及第二預備金等。四、其他一般延續性及新增計畫等具競爭性之需求。」為促進資源有效運用，司法院允宜就各項計畫或經費之必要性及合理性加以評估，俾期該院在依當前施政重點新增計畫需納編經費時，保有更靈活之預算運用空間。
(二)近年(100年度至111年度)司法院主管人事費支出占其總支出比率多維持在7成以上，其他新興重大施政計畫之額度有限
由表1所示，近年(100年度至111年度)司法院主管預算案歲出編列數，由100年度之193.42億元逐步成長至111年度之250.10億元，增加56.68億元(增幅29.30%，以下同)；其中基本需求及依法律義務支出等項目亦隨之同步增長，100年度至111年度計分別增加50.65億元(27.47%)及6.04億元(66.67%)。另在經費結構方面，各年度司法院主管預算歲出編列數以人事費為支出最大宗，100年度至111年度人事費支出占總支出比率介於64.18%至74.58%間，且除103年度、105年度外，比重均達7成以上，顯示近年來由於司法院預算員額不斷擴增，人事費支出亦不斷增加，除整體歲出預算結構較為僵化外，可彈性規劃運用之預算額度未及3成，易排擠其他重要之司法改革新興計畫支出。
(三)行政院對111年度司法概算「員額及人事費部分」加註意見，並建議可朝司法業務簡化及資訊化，提升整體人力運用效能
行政院對111年度司法概算「員額及人事費部分」加註意見：「111年度員額編列1萬4,302人，較110年度增列215人，雖符合中央政府機關總員額法第5條規定，於司法院及所屬機關員額上限1萬5,000人之範圍內配置，惟該院111年度人事費編列183億8,757萬2,000元，仍占該院主管預算之大宗，爰請該院妥為控管整體員額配置，並建議可朝司法業務簡化及資訊化，或將非核心業務由委外人力辦理等方式，以提升整體司法人力運用效能。」司法院允宜依行政院建議，持續將非核心業務檢討委外，並將節餘人力調整支應核心或新增業務。
綜上，近年司法院主管員額及人事費支出逐步成長，歲出結構逐漸僵化，壓縮該院辦理創新業務空間。考量當前政府財政情勢日益困難，司法院及所屬各機關預算額度尚難有大幅擴增空間，爰建議司法院允宜應審酌施政重點並配合政策朝減人、減事方向努力，聚焦核心業務，減少非核心業務，俾有限預算資源能容納新增計畫所需。

表1 司法院主管100年度至111年度歲出預算編列概況表
單位：新台幣百萬元；%
項目 / 年度		基本需求(1)				依法律義務(2)			合計 (3) / =(1)+(2)
		人事費	資本支出		經常性經費及其他	對法扶會捐助
			司法機關擴遷建計畫	資訊業務及其他		經常門	資本門	小計
100	預算	14,425	598	327	3,085	692	214	906	19,342
101	預算	15,155	1,589	332	3,059	718	208	926	21,061
102	預算	15,138	2,076	296	2,971	687	209	896	21,377
103	原預算	15,333	2,807	301	2,876	737	210	947	22,275
	動二			12
104	原預算	15,625	1,435	385	2,843	820	166	986	21,278
	動二	5
105	原預算	15,951	4,465	406	2,847	1,080	87	1,167	24,854
	動二	18
106	預算	16,121	850	474	2,984	1,154	55	1,209	21,638
107	預算	16,372	463	590	3,181	1,326	49	1,374	21,979
108	預算	16,929	528	731	3,178	1,296	60	1,355	22,721
109	預算	17,369	356	654	3,588	1,311	45	1,356	23,351
	動二			12	15
110	預算	17,936	124	848	3,803	1,459	23	1,482	24,193
111	預算案	18,388	395	777	3,940	1,472	38	1,510	25,010

說 明：本表司法機關擴遷建計畫含土地、營建工程等。表列預算金額包含動支第二預備金數。
資料來源：司法院提供。

三、為提升司法資源運用效率，該院自107年度起提出多項撙節措施，實施迄今雖展現多項具體成果，惟仍有部分法院經常性業務費預算額度高於平均水準，尚待賡續加強落實推動
司法院主管111年度預算案編列「郵資費用」6億8,754萬5千元，較110年度預算數6億8,259萬7千元小幅增加494萬8千元(增幅0.72%)，主要是司法院所屬各機關辦理公務送達等業務所需郵資費用。為提升司法資源運用效率及配置之公平性，司法院自107年度起提出多項撙節措施，實施迄今，已展現多項具體成果，惟仍有部分地方法院經常性業務費預算額度高於平均水準，尚待賡續落實推動，說明如下：
(一)為因應郵資調漲，司法院除研提多項精進節約措施外，並將其提報為107年度「主計業務創新變革精進項目」
受近期郵資及物價調漲等因素，司法院所屬各法院迭有反應其所獲配基本額度不足，惟基於當政府財政困難，現階段尚不宜擴張預算額度，而應優先提升資源運用效率，爰司法院會計處自107年起研提郵資撙節等主計業務創新變革精進項目，經提報行政院主計總處參與評審，榮獲優等獎外，並經司法院及所屬各機關採納、施行，對提升主計服務品質與業務效能，著有貢獻，茲將其創新變革作業模式，概述如下：
1.就各法院單位成本進行分析：主要係以各地方法院年度業務費預算，排除一次性或特殊性項目經費及宿舍養護費後，區分為「一般行政」及「審判行政」面向進行分析，將各法院所獲預算數，以案件量、辦公空間、員額等進行每單位成本分析，以確認基本需求是否仍有撙節空間。
2.依法院特性，擇取支出規模較大之郵資項目進行撙節：郵資是法院共通之大額支出，其支出規模一年達6-7億元。中華郵政公司自106年8月1日起大幅高國內函件郵資，惟由於多數司法文書須以雙掛號方式送達始具有法律效力，以致該院受調漲郵資影響甚鉅，因此選定作為率先撙節推動項目。
(二)111年度部分法院平均每一員額編列之「一般行政」預算高於整體平均數，宜本撙節原則覈實檢討是否仍有調減空間
各地方法院111年度屬「一般行政」之經常性業務預算額度分析如下(詳表1)：
1.各地方法院平均每一員額所編列之「一般行政」預算數：地方法院之第一類法院[5]平均數為83千元/人，最高之前4家法院，依序為新竹地院（113千元/人）、桃園地院(111千元/人)、彰化地院(106千元/人)及橋頭地院(102千元/人)。
[5] 依據法院組織法第11條附表說明，地方法院或其分院每年受理案件八萬件以上者，為第一類；每年受理案件四萬件以上未滿八萬件者，為第二類；每年受理案件二萬件以上未滿四萬件者，為第三類；每年受理案件一萬件以上未滿二萬件者，為第四類；每年受理案件五千件以上未滿一萬件者，為第五類；每年受理案件未滿五千件者，為第六類。
2.各地方法院平均每一員額可使用辦公室面積：地方法院之第一類法院平均數為79 m2/人，最高之前4家法院，依序為橋頭地院(198 m2/人)、新竹地院（166 m2/人）、彰化地院(131 m2/人)及桃園地院(126 m2/人)。
由上分析可知，111年度部分地方法院平均每一員額所編列「一般行政」預算數及可使用辦公室面積，均高於同類別法院整體平均數，司法院允宜瞭解各法院間工作負擔及成本差異原因，透過工作方法改善或流程簡化、加強訓練等予以改善，並配合單位間之業務情形進行人力調整，俾符實需。
(三) 111年度部分地方法院平均每一新收案件所編列之「審判業務」預算數遠低於整體平均數，經瞭解主要係研採多項精進節約措施等所致
111年度平均每一新收案件所編列「審判業務」經常性業務預算數，地方法院之第一類法院平均數為390元/件，最高之前4家法院，依序為橋頭地院（440元/件）、嘉義、高雄及士林地院(同為430元/件)。其中新北地院111年度每一新收案件所編列「審判業務」經常性業務預算數為320元/件，為第一類法院最低，且僅為該類法院平均數之8成左右，經洽該院會計處瞭解，主要係新北地院執行多項節約措施等所致[6]。
[6] 例如：新北地院在民事執行部分，經由銀行到院領取省郵措施，109年1-7月合計節費1,849千元，110年1-7月合計節費303千元…等。
(四)在各地方法院貫徹節郵措施後，司法院主管108年度「郵資費用」預算較107年度減編7,379萬8千元，且迄至111年度亦尚能維持小幅度成長，節費成效良好
最近5年(107年度至111年度)司法院主管「郵資費用」呈先降後緩升趨勢，由107年度之7億3,612萬9千元(預算數，以下同)，降至108年度之6億6,233萬1千元，減少7,379萬8千元(減幅高達10.03%)，其後則緩步上升，由109年度之6億6,376萬7千元，緩增至111年度之6億8,754萬5千元，增加2,377萬8千元(增幅3.60%)，顯示各地方法院內部貫徹郵資撙節措施後，撙節效益尚能立即反映於年度預算編列，其後亦能將「郵資費用」，控制在合理範圍內，推動成效尚稱良好。
綜上，有鑑於各地方法院業務費逾3成屬郵資費，故中華郵政公司自106年8月1日起調漲郵資，對各地方法院業務影響甚鉅，因此司法院會計處提出各項郵資撙節措施以為因應；惟111年度部分地方法院平均每一員額所編列「一般行政」及「審判業務」之經常性業務預算數，高於同類別法院整體平均水準，撙節效益尚不明顯，爰司法院允宜落實業務考核促其積極改善，以提升經費運用效益。
表1 司法院所屬111年度經常性業務費預算編列額度比較表(「一般行政」及「審判業務」科目預算) 單位：新臺幣千元；千元/人；m2/人；千元/件
機關別	法院類別	業務費 預算數 / A	一般行政經常性業務費預算B	審判業務經常性業務費預算C	109年度 / 新收案件量(件)D	每新收件審判業務預算C/D	建築面積(辦公房屋)F	111年度預算員額 / G	每員額一般行政預算 B/G	每員額可使用面積F/G

各地院合計		2,433,234	844,203	1,270,275	3,248,810	0.39	889,179	10,764	78	82.61
第一類合計		1,999,132	682,020	1,066,947	2,763,654	0.39	656,342	8,262	83	79
臺北地方法院	1	295,073	87,569	137,713	368,990	0.37	40,372	1,305	67	31
士林地方法院	1	147,638	45,050	84,795	196,892	0.43	32,546	571	79	57
新北地方法院	1	221,986	72,458	124,827	388,946	0.32	36,926	1,021	71	36
桃園地方法院	1	227,262	94,883	117,418	303,931	0.39	107,417	854	111	126
新竹地方法院	1	106,879	45,525	47,375	122,345	0.39	66,735	402	113	166
臺中地方法院	1	242,253	70,162	141,275	361,994	0.39	51,667	1,050	67	49
彰化地方法院	1	105,394	48,254	52,816	139,599	0.38	60,003	457	106	131
嘉義地方法院	1	83,622	29,818	46,115	108,147	0.43	38,470	376	79	102
臺南地方法院	1	194,109	59,357	100,769	252,434	0.40	74,868	699	85	107
橋頭地方法院	1	103,058	40,575	61,156	139,821	0.44	78,548	396	102	198
高雄地方法院	1	187,559	62,130	106,412	249,466	0.43	49,087	724	86	68
屏東地方法院	1	84,299	26,239	46,276	131,089	0.35	19,704	407	64	48
第二類合計	2	351,789	123,315	177,285	420,984	0.42	206,760	2,333	53	89
苗栗地方法院	2	59,460	19,306	32,200	66,245	0.49	23,714	264	73	90
南投地方法院	2	55,122	20,648	28,565	69,339	0.41	21,408	247	84	87
雲林地方法院	2	72,120	21,874	39,470	94,637	0.42	17,915	329	66	54
花蓮地方法院	2	56,476	18,288	20,520	52,514	0.39	21,602	241	76	90
宜蘭地方法院	2	54,156	21,212	28,272	59,192	0.48	18,278	213	100	86
基隆地方法院	2	54,455	21,987	28,258	79,057	0.36	27,480	271	81	101
第三類合計	3	40,606	15,412	14,923	41,042	0.36	65,575	574	27	114
臺東地方法院	3	40,606	15,412	14,923	41,042	0.36	10,788	194	79	56
第五類合計	5	36,583	19,801	9,871	21,848	0.45	27,394	190	104	144
澎湖地方法院	5	23,168	13,804	5,889	11,611	0.51	21,674	85	162	255
金門地方法院	5	13,415	5,997	3,982	10,237	0.39	3,086	63	95	49
第六類合計	6	5,124	3,655	1,249	1,282	0.97	1,317	21	174	63
連江地方法院	6	5,124	3,655	1,249	1,282	0.97	1,317	21	174	63

說　　明：本表經常性業務費預算額度=業務費預算數-(一次性整修(含耐震)預算數+各項租金預算數+機關特殊性業務預算數+宿舍養護費+統籌科目、出國經費及首長特別費)。
資料來源：司法院提供。

四、法官多元進用比率近年雖有提高，惟與目標值相較仍有精進空間，允宜賡續檢討提高轉任誘因，以達吸納各類優秀人才之目的
司法院主管111年度預算員額1萬4,302人、人事費編列183億8,757萬2千元，占其主管預算案歲出總額73.52%，其中法官員額(含大法官、優遇法官)2,344人，人事費編列數65億3,518萬3千元，占其主管預算案人事費總額35.54%。惟我國法官人力來源長期以考試方式進用為主，因考試進用法官之年紀過輕、缺乏社會歷練，外界近年迭有物議，顯示法官多元進用之執行成效仍有精進空間，說明如下：
(一)100年6月本院三讀通過法官法時曾作成附帶決議
政府為維護法官依法獨立審判，經總統於100年7月6日公布施行法官法。該法制定重點之一，係規範法官多元進用適用對象、資格條件及遴選程序等，俾使符合一定條件之人員得申請轉任法官，曾任法官因故辭職者亦得申請再任，以吸納各類優秀人才投入法官職務。又為提升裁判品質，增進人民對司法之信任，本院於100年6月14日三讀通過法官法時，作成附帶決議略以：「自法官法施行屆滿十年起，依第五條第一項第一款考試進用法官占當年度需用法官總人數之比例，應降至百分之二十以下。」
(二)法官多元進用比率近年雖有提高，惟與本院附帶決議所定目標值相較，仍有改善精進空間
司法院現行辦理法官遴選作業，分為公開甄試（實際執業3年以上律師轉任）、自行申請【曾任法官、現（曾）任檢察官、實際執業6年以上律師或曾任公設辯護人6年以上轉任】及主動推薦等方式[7]。據司法院統計，多元進用法官人數占當年度進用法官總人數比率，自101年度之30.17%逐漸上升至107年度之51.95%，108年度、109年度復又降至35.00%、36.51%，110年度雖又再增至52.50 %(詳表1)，惟距本院決議自法官法施行屆滿10年(110年7月6日)時，應達80%以上之目標，仍有27.5個百分點之差距，尚待賡續積極辦理。
[7] 法官法第5條第1項及第2項分別規定：「高等法院以下各法院之法官，應就具有下列資格之一者任用之：一、經法官、檢察官考試及格，或曾實際執行律師業務三年以上且具擬任職務任用資格。但以任用於地方法院法官為限。二、曾任實任法官。三、曾任實任檢察官。四、曾任公設辯護人六年以上。五、曾實際執行律師業務六年以上，具擬任職務任用資格。六、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系或其研究所畢業，曾任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授、副教授或助理教授合計六年以上，講授主要法律科目二年以上，有法律專門著作，具擬任職務任用資格。」、「高等行政法院之法官，應就具有下列資格之一者任用之：一、曾任實任法官。二、曾任實任檢察官。三、曾任法官、檢察官職務並任公務人員合計八年以上。四、曾實際執行行政訴訟律師業務八年以上，具擬任職務任用資格。五、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授、副教授或助理教授合計八年以上，講授憲法、行政法、商標法、專利法、租稅法、土地法、公平交易法、政府採購法或其他行政法課程五年以上，有上述相關之專門著作，具擬任職務任用資格。六、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任中央研究院研究員、副研究員或助研究員合計八年以上，有憲法、行政法之專門著作，具擬任職務任用資格。七、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任簡任公務人員，辦理機關之訴願或法制業務十年以上，有憲法、行政法之專門著作。」
(三)近年多元進用之法官來源結構，以檢察官及執業年資3年以上未達6年之律師為主，尚乏較資深執業律師及學者轉任
101年度至110年8月底以多元管道申請轉任法官並經遴選通過進用人數總計258人，其中以檢察官轉任法官166人最多(占多元進用總人數64.34%，以下同)，實際執業3年以上未達6年之律師轉任法官69人次之(占26.74%)，餘因故辭職之法官再轉任法官及實際執業6年以上律師、公設辯護人轉任法官人數合計僅23人(占8.91%)，比率偏低，且尚無學者轉任之例。審計部106年度查核時發現，主要係因學者多不具國家考試任用資格，且目前法官工作負擔及待遇，相對於大學教授享有之社會地位，仍無足夠之誘因吸引優秀學者轉任法官，致迄今仍無學者申請轉任之案例[8]。
[8] 參自審計部，106年度中央政府總決算審核報告，107年7月。
表1 司法院及所屬101年至110年8月底法官人員進用管道一覽表
單位：人
進用 / 年度	考試分發 (1)	多元進用					總人數(3)=(1)+(2)	多元進用比率=(2)/(3)
		檢察官轉 任	律師轉任(自行申請)	律師轉任(公開甄試)	法官 再任	學者、公設辯護人轉任	小計 (2)
101	81	21	0	13	1	0	35	116	30.17%
102	64	15	1	7	0	0	23	87	26.44%
103	50	14	0	5	1	0	20	70	28.57%
104	38	15	0	3	0	0	18	56	32.14%
105	37	15	5	3	0	2	25	62	40.32%
106	36	17	0	8	0	0	25	61	40.98%
107	37	16	0	24	0	0	40	77	51.95%
108	52	19	8	0	0	1	28	80	35.00%
109	40	15	0	6	2	0	23	63	36.51%
110 1-8月	19	19	0	0	2	0	21	40	52.50%
合計	454	166	14	69	6	3	258	712	36.24%

說　　明：據司法院表示，110年度擬進用律師轉任法官6人，惟現尚未結訓，預估將於110年12月結訓後派任進用。
資料來源：司法院提供。
綜上，我國法官人力來源長期以考試方式進用為主，因考試進用法官之年紀過輕、缺乏社會歷練，外界迭有物議，且近年來多元進用之法官結構，仍以檢察官申請轉任居最多數，資深執業律師轉任者較少，亦無學者申請轉任，顯示法官多元進用之執行成效仍有精進空間，司法院允應依本院附帶決議，設法落實達成法官考試進用占比降至20%以下之目標。

五、近年司法院資通訊計畫經費增長頗速，亟待檢討撙節並加強控管經費成長規模，另109年度部分計畫執行情形未臻理想，允宜妥謀善策因應
司法院111年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「辦理電腦資訊作業」分支計畫編列6億1,797萬8千元，較110年度之5億605萬9千元大幅增加1億1,191萬9千元(增幅22.12%)，主要係新增司法院及所屬機關主機環境系統建構及汰換等經費；近年該院資通訊計畫經費增加頗鉅，允宜依行政院建議將共同性資訊系統採集中式建構，俾利撙節支出並提升經費運用效益，說明如下：
(一)近年資通訊計畫經費增加龐鉅，亟待檢討撙節並加強控管經費成長規模
由表1所示，近年(100年度至111年度)司法院資通訊計畫經費呈現先降後升趨勢，由100年度之2億4,071萬元降至102年度之1億9,483萬8千元後，復回升至111年度之6億1,797萬8千元(以上為該年度預算數)，較100年度大幅增加3億7,726萬8千元（增幅高達156.73%）；其中111年度編列6億1,797萬8千元，較110年度之5億605萬9千元大幅增加1億1,191萬9千元(增幅22.12%)，主要係新增司法院及所屬機關主機環境系統建構及汰換等多項計畫經費(詳表2)，顯示司法院近年資通訊計畫經費增加頗鉅，亟待檢討撙節並加強控管經費成長規模。
(二)行政院對111年度司法概算「資訊經費部分」加註意見，並建議將共同性資訊系統採集中式建構，以提升經費運用效益
行政院對111年度司法概算「資訊經費部分」加註意見：「111年度編列6億1,797萬8千元，較110年度增加1億1,191萬9千元，約增22.12 %，主要係新增司法院及所屬機關主機環境系統建構及汰換等經費，其中第三代審判系統開發及建置計畫原訂期程105至108年度，總經費2億元，業已歷經5次修正，主要因系統採分散式架構設計致規劃作業時間較長，刻進行第6次修正再予延長期限及增加總經費，仍請該院妥為控管計畫執行進度，並將共同性資訊系統採集中式建構，俾提升資訊經費運用效益。」司法院允宜依行政院建議將共同性資訊系統採集中式建構，俾集中管理及降低後續相關維運成本，以提升資訊經費運用效益。
(三)109年度司法院部分資通訊計畫執行情形仍未臻理想，致其保留經費及比率偏高，預算執行效率有待檢討提升
1.「司法院及所屬各機關109年度資訊系統建置、增修暨設備汰換等案」等9項子計畫，109年度預算數2億5,488萬5千元(含流入數1,026萬元及經費不足由同一分支計畫項下之其他子計畫標餘款移入支應數1,317萬6千元)，實現數1億8,899萬9千元，保留數6,588萬6千元，占該年度預算數25.85%。保留原因主要係司法院及所屬各機關109年度資訊系統建置、增修暨設備汰換等案，配合契約期程，無法於該年度完成。
2.另上開計畫中，部分計畫之109年度暨以前年度保留金額及比率較高，其原因分述如下：
(1)司法統計資訊作業系統再造計畫：為推動司法統計系統再造，提升統計服務效能，該計畫108年度結轉109年度繼續執行之保留數計626萬9千元，連同109年度預算數549萬1千元，合共1,176萬元。執行結果，全數未執行結轉110年度繼續辦理；保留原因主要係配合政策需要將系統架構由分散式改為集中式資料庫、增修範圍納入修法及業務需求急迫部分，致開發推廣完成期限延長至110年6月30日，爰變更契約延長履約期限至110年6月30日。
(2)司法院及所屬各機關第三代審判系統開發及推廣建置計畫：為辦理第三代審判系統開發及推廣，該院108年度結轉109年度繼續執行之保留數為2,766萬2千元，連同109年度預算數3,250萬元，可用預算數6,016萬2千元。執行結果，實現數4,041萬3千元，保留數1,974萬9千元，占該年度可用預算數32.83%。保留原因主要係第三代審判系統建置計畫採分散式架構設計致規劃作業時間較長，再加上本案因多次(6次)修正計畫內容，計畫規模及內容大幅變更，需延長作業期限，致預算無法於年度內執行。
綜上，近年司法院資通訊計畫經費增加頗鉅，為有效推動資訊業務，司法院應主動協調所屬單位檢討資訊作業現況，將業務性質相近之資訊系統予以整併，或統籌開發共通性資訊系統，俾利資訊資源充分運用；此外，109年度部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費保留金額及比率居高不下，允宜就預算執行進度落後之原因，確實檢討其計畫執行能力，俾提升預算執行效率。
表1 司法院100年度至111年度資通訊計畫預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				執行數		未支用預算數
	以前年度 保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	%(2) / /(1)	本年度 保留數	停 止 支用數
100	25,938	240,710	-	266,648	218,857	82.08	27,912	19,879
101	27,912	217,978	-	245,890	215,159	87.50	17,809	12,922
102	17,809	194,838	-	212,647	194,176	91.31	4,884	13,587
103	4,884	199,552	12,295	216,731	201,411	92.93	6,457	8,863
104	6,457	276,780	-	283,237	246,888	87.17	27,936	8,413
105	27,936	276,159	-	304,095	252,735	83.11	49,996	1,364
106	49,996	351,807	-	401,803	328,512	81.76	25,931	47,360
107	25,931	431,257	-	457,188	301,908	66.04	154,509	771
108	154,509	542,536	-	697,045	566,797	81.31	118,265	11,983
109	118,265	530,146	264	648,675	572,180	88.21	76,495	0
110	76,495	506,059	-	582,554	160,992	27.64	-	-
111	-	617,978	-	617,978	-	-	-	-

說 明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含(本年度及以前年度)實現數及應付數。預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費流用數。停止支用數含賸餘繳庫數。110年度之本期執行數為截至8月底。
資料來源：司法院提供。
表2　司法院111年度新增資通訊計畫之預算編列概況表
單位：新臺幣千元
項 / 次	計畫名稱	計 畫 / 總經費	經費別 / (期程)	預算數
1	司法院所屬各機關網路路由設備更新計畫	20,300	硬體設備費(2年)	10,150
2	司法院所屬各機關網路流量分析系統建置計畫	10,962	系統開發費(2年)	5,481
3	司法院遠距訊問(審理)排程系統及遠距視訊設備建置計畫	21,520	硬體設備、系統開發費(3年)	8,470
4	司法院及所屬機關主機環境建構及汰換計畫	325,760	硬體設備、軟體購置費(6年)	65,760
5	司法院次世代資訊機房建置計畫	200,000	硬體設備、軟體購置費(4年)	20,000
6	司法院及所屬機關備份系統改善計畫	38,471	軟體購置費(3年)	22,117
7	電子訴訟文書服務平台再造計畫	27,000	系統開發費(2年)	15,000
	小 計	644,013		146,978

說　　明：本表「新增」之認定標準，主要係111年度編列各該計畫第1年經費。
資料來源：摘錄自司法院111年度預算書「歲出計畫提要及分支計畫概況表」。

六、為使科技設備監控防逃機制順利開展，司法院與法務部雖已共同建置科技設備監控中心，惟截至110年3月科技監控案件數偏少，設備及人力多有閒置，亟待檢討改善
司法院所屬於111年度預算案編列辦理防逃科技監控設備及相關業務所需經費3,146萬1千元，其中臺灣高等法院3,050萬1千元，各法院96萬元[9]；部分費用項目核算基準，係按法院每年使用132件科技監控設備案件量進行推估，並據此編列預算，惟與實際情形差異頗大，業經審計部提出審核意見，說明如下：
[9] 包括：臺灣高等法院於「審判業務-辦理刑事案件業務」科目編列「辦理科技監控等業務委外經費」1,358萬元、「一般行政-辦理司法行政業務」科目編列「辦理科技監控設備管理維護費」969萬6千元，另於「一般行政-辦理司法行政業務」編列預算執行科技監控設備(受監控個案)通訊及系統專線網路業務605萬5千元、教育訓練業務87萬元、監控系統及機房額外高壓電費30萬元，及30個法院(含高院)於「業務費-通訊費」科目編列預算執行科技設備監控聯繫通訊業務96萬元。
(一)為使科技設備監控防逃機制順利開展，司法院委託法務部轉請臺高檢建置科技設備監控中心
為因應未來科技設備技術日新月異，並防止未經羈押或停止羈押之被告，在偵查或審判中逃匿藉以規避刑責，刑事訴訟法部分條文修正案前於108年7月17日修正公布，增訂第116條之2第1項第4款[10]，明文授權法官、檢察官於審酌人權保障及公共利益，得定相當期間，命被告接受適當之科技設備監控，以利彈性運用。嗣司法院依同條第5項規定，會同行政院訂定「刑事被告科技設備監控執行辦法」，規範法院及檢察署應備置信息接收及其他必要之科技監控相關設備與器材。
[10] 刑事訴訟法116條之2第1項：「法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守下列事項：…。四、接受適當之科技設備監控。」
另因臺灣高等檢察署具備建置「性侵假釋犯實施科技設備監控」之經驗，司法院爰委託法務部轉請臺灣高等檢察署(簡稱臺高檢)於109年7月起負責建置科技設備監控中心。本案經司法院與法務部召開多次會議討論，達成「科技監控設備由院、部共同建置，以利資源之整合及有效運用」等共識，各該科技監控設備之建置，與其系統建置完成後，每年持續性之維運費用及相關費用(例如水電、委外人力費用及其他費用等)之支付比例，則由院、部共同分攤。
(二)依本院決議，司法院應就科技設備監控相關設備與器材之備置情形，提交書面報告
1.本院審議110年度中央政府總預算案時針對司法院部分作有決議：「立法院於108年7月3日三讀通過刑事訴訟法有關強化防逃機制之修正草案，增訂科技設備監控等數種羈押替代處分事項，並於109年7月施行。…。而司法院已於109年8月18日會同行政院發布『刑事被告科技設備監控執行辦法』，且辦法第6條規定法院及檢察署為辦理科技設備監控業務，應備置信息接收及其他必要之科技監控相關設備與器材，並得視需要以監控中心辦理。查110年度司法院單位預算書於『審判行政』工作計畫下『辦理審判行政』編列1億3,476萬5千元用於辦理科技監控設備相關事務。…。為促使科技設備監控妥適執行，爰要求司法院應就：1.科技設備監控相關設備與器材之備置情形…提交書面報告。」
2.針對本院上開決議，司法院已於110年6月提出書面報告，其內容大致可歸納為：
(1)科技監控中心正式維運前：法院對於刑事被告之科技設備監控，係暫以臺灣高等檢察署之性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備辦理之。另預估法院每年使用科技監控設備之案件為132件，爰購置約60位被告使用之隨身發訊器120組、居家讀取器60組、延展器60組、充電線120組、充電包120組。此外，法院為隨時接收監控個案訊號及處理異常告警訊號，購置可攜式行動裝置60支(共30所法院，每院各2支APPLE iPhoneSE[11]或相當等級手機)。
[11] 參見司法院「刑事訴訟法新制推動協商會議」紀錄，109年1月2日。
(2)科技監控中心正式維運後：司法院、法務部(下稱院、部)已於109年12月15日共同採購「科技監控設備及資訊系統建置」案，該系統包括：科技設備監控資訊管理平台、監控中心主資訊機房管理平台軟硬體設備、監控中心異地備援資訊機房管理平台軟硬體設備、監控中心及院部操作應用設備、科技監控設備載具，以及科技監控設備維運服務等。
(三)審計部110年度查核時發現，司法院、法務部雖已共同建置科技設備監控中心，惟監控案件數偏少，科技監控設備及人力多有閒置
承前所述，司法院就科技設備監控相關設備與器材之備置，係以法院每年使用科技監控設備之案件量132件進行推估，並以此編列預算，最近3年(109年度至111年度)動支第二預備金及編列預算購(建)置監控中心資訊系統及相關設備等經費計達1億8,731萬3千元[12]，金額頗為龐鉅；惟審計部110年度查核時發現[13]：「…，顯示科技監控雖有其必要性；惟109年9月1日至110年3月22日間，依刑事訴訟法第116條之2第1項規定接受科技設備監控個案僅有1案（屬士林地檢署監控個案），監控案件數偏少，科技監控設備及人力多有閒置，…。」顯示本案預估法院每年使用科技監控設備之案件量，遠較實際案件量為多，加上目前部分科技監控設備與人力係由司法院、法務部分(個)別建置及進用，偵查中與審判中之司法資源恐未能有效統合運用[14]。
[12] 包括：109年度動支第二預備金2,657萬9千元，110年度預算編列1億2,927萬3千元，以及111年度預算編列3,146萬1千元，合共1億8,731萬3千元。
[13] 審計部109年度中央政府總決算審核報告，110年7月，其內容略以：「為解決被告逃匿問題，臺高檢已建置科技設備監控中心，因仍處於試運行期間，監控案件數偏少，致科技監控設備及人力多閒置，尚無法透過監控案件發現系統問題及時回饋與強化系統功能，允宜協調司法院加強宣導善用科技設備，輔助查證被告是否遵守法院或檢察官所命事項，確保國家刑罰權有效行使。」
[14] 司法院「刑事訴訟法新制推動協商會議」紀錄，109年1月2日。其內容略以：「王司長俊力…。另外，剛才副廳長也有提到，就是偵查中既然已經戴了，到了審判中要換押的時候就把它剪掉，讓司法院再裝新的，可能外界也會笑我們：『怎麼司法的資源沒有統合來運用，院、檢分那麼清楚？』…。」
綜上，為解決被告逃匿問題，司法院、法務部雖已共同建置科技設備監控中心，惟審計部110年度查核時發現，截至該年3月22日止科技設備監控中心之監控案件量偏少，科技監控設備及人力多有閒置，司法院允宜檢討改善，以提升整體資源使用效益。

七、司法院近年積極開發建置第三代審判系統，惟因計畫主要內容變更頻仍，系統又採分散式架構設計，致完成期程不斷遞延，影響原訂計畫目標之達成
司法院111年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「辦理電腦資訊作業」分支計畫編列6億1,797萬8千元，其中司法院及所屬各機關第三代審判系統開發及推廣建置計畫(以下簡稱第三代審判系統建置計畫)總經費3億447萬3千元，分7年辦理，105年度至110年度已編列2億8,425萬7千元，111年度續編列最後1年經費2,021萬6千元。惟第三代審判系統建置計畫主要內容變更頻仍，致執行進度較原計畫落後，加上該系統採分散式架構設計，作業時間較長，影響後續資訊服務計畫推展，說明如下：
(一)第三代審判系統建置計畫主要內容變更頻仍，致完成期程不斷延後並增加經費需求
司法院自105年起辦理第三代審判系統建置計畫。原規劃總經費2億元，預計108年底完成。惟因該院資訊處評估系統推廣時間較長、需優先完成系統備援環境及納入行政法院系統再造計畫等因素，分別於105年4月、105年6月、107年3月、108年3月及109年5月提報5次修正計畫；嗣為因應國民法官法、行政訴訟法等法規修正、最高法院廢除限量分案等政策調整，系統需配合增修相關功能，爰於110年6月8日再簽准辦理第6次修正計畫。本案因多次修正計畫內容，致計畫規模及內容大幅變更，除計畫完成期程將展延至111年底外，總經費亦增至3億447萬3千元，較原規劃經費增加1億447萬3千元，增幅高達52.24%。
(二)第三代審判系統建置計畫部分年度之執行情形未臻理想
近5年(105年度至109年度)第三代審判系統建置計畫各年度可用預算數介於4,717萬元至6,465萬元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於1,405萬9千元至6,081萬元，預算執行率則介於29.80%至99.93%之間(詳表1)，差距頗大，其中預算執行率未達6成者，計有105年度及108年度等2個年度，主要係得標廠商集中、廠商開發系統能量有限等因素所致。
(三)第三代審判系統因採分散式架構設計，又須依各法院之事務分配原則進行客製化調整，致作業時間較長
據司法院主管108年度預算凍結事項報告資料所示，第三代審判系統分三階段進行開發；惟因該審判資訊系統為分散式架構，又須依各法院之事務分配原則進行客製化調整，各階段均需6個月到2年不等之推廣建置作業(詳表2)，致各階段之作業期程較長，主要係因第三代審判資訊系統前於105年起即陸續開發，考量當時該院網路頻寬、穩定性，及避免因網路中斷而可能導致審判業務中斷，故採建置於各法院之系統採分散式架構設計。
綜上，第三代審判系統建置計畫為司法院核心系統，惟由於建置於各法院之系統採分散式架構設計，開發與推廣建置期程較長，再加上本案自提出後，計畫數度變更，致總經費不斷增加，完成日期亦不斷延後，延宕計畫目標之達成。
表1 司法院105年度至111年度第三代審判系統建置計畫預、決算概況表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數			執行率 / (2)/(1)	未支用預算數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計 / (1)	本年度	以前 / 年度	小計 / (2)		本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
105	0	48,000	48,000	24,469	0	24,469	50.98%	23,531	0
106	23,531	28,350	51,881	28,314	23,531	51,845	99.93%	0	36
107	0	64,650	64,650	60,810	0	60,810	94.06%	3,670	170
108	3,670	43,500	47,170	10,389	3,670	14,059	29.80%	27,662	5,449
109	27,662	32,500	60,162	12,751	27,662	40,413	67.17%	19,749	0
110	19,749	72,636	92,385	13,829	19,749	33,578	36.35%	-	-
111	-	20,216	20,216	-	-	-	-	-	-

說 明：本表不含維護經費。110年度之執行數為截至8月底之實際數。
資料來源：司法院提供。
表2 司法院第三代審判系統建置計畫三階段開發期程表 單位：新臺幣千元
階段	系統規劃範圍	經費 / 需求	再造期程	推廣期程
一	民執、提存、登記等3個系統再造(含基礎建設)	51,000	已履約完成(21個月)。	-
一	民執、提存、登記等3個系統全國推廣	12,000	-	已履約完成(12個月)。
二	民(家)、刑(少)、簡易等12個系統再造(含兩家推廣示範)	75,177	已履約完成(24個月)。 / (106.8.14~108.7.31)	已履約完成(約12個月) (108.8.1~109.7.31)。
二	民(家)、刑(少)、簡易等12個系統全國推廣	72,500	-	執行中(109.9~111.6)。
三	最高法院、最高暨高等行政法院及智財法院等4個審判系統再造(含推廣)	57,750	●最高法院：約1年5月 (108.9~110.2)。 / ●最高行法院：約1年(108.9~109.9)。 / ●行政法院：約1年1月 (108.8~109.9)。 / ●智財法院：約1年7月(108.8~110.3)。	●最高法院推廣：約10月(110.2~110.12)。 / ●最高行法院推廣：約6月(109.9~110.2)。 / ●行政法院推廣：約1年3月(109.9~110.12)。 / ●智財法院推廣：約6月(110.3~110.9)。
三	司法院憲法法庭審判作業系統開發	7,500	履約中(109.7~110.10)。	履約中(110.11~111.3)。

說 明：本表僅列計系統開發建置部分，不包括功能增修部分。
資料來源：司法院提供。

八、司法院持續優化各項線上電子訴訟或聲請系統功能，惟間有部分類別使用者申請比率偏低，且部分起訴系統使用情形亦欠佳，均待賡續研謀改善
司法院於102年間建置司法院電子訴訟文書服務平台(下稱電子訴訟服務平台），內含智慧財產行政、稅務行政、民事等訴訟之線上起訴系統(下稱電子訴訟系統）、續予收容及延長收容聲請案件線上審理系統、民事強制執行線上聲請系統等，102至110年度合共編列預算3,163萬3千元，111年度續於「一般行政」業務計畫項下之「辦理電腦資訊作業」分支計畫，編列電子訴訟系統維護採購案203萬4千元；惟電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率較低，且部分電子訴訟服務平台使用情形亦未臻理想，說明如下：
(一)為減輕法官工作負擔、提升司法透明度，司法院持續優化各項線上電子訴訟及聲請系統功能
為達訴訟ｅ化之目標，司法院自101年起陸續推動各項數位化措施，其中有關司法數位與開放政策部分，司法院已於107年7月31日提出未來五年之數位政策計畫，將以「重建司法系統和人民的關係」為目標，分四大方向進行，包括：「提升硬體環境及效能」、「升級資訊系統及服務」、「加強資訊及資料安全」、「邁向科技及智慧法庭」，持續推動科技法庭(E-court)政策[15]，以營造起訴及聲請線上化、卷證電子化及無紙化之訴訟環境，以提升司法透明度，並減輕法官工作負擔。
[15] 審計部，108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，109年7月。其內容略以：「電子訴訟系統係科技法庭(E-court)之重要環節，透過當事人或代理人以憑證或專業代理人資格申請帳號，於同意使用電子文件及電子簽章，並指定電子訴訟服務平台為收受電子文件之資訊系統後，該系統可提供兩造提出及交換書狀之功能，上傳之書狀及相關附件均即時傳送至法院，經分案後，各項電子檔案會自動匯入並整合為案件之電子卷證，…，以提升審理效率。」
(二)電子訴訟服務平台認證系統之部分類別使用者申請帳號比率偏低，亟待加強推廣使用
司法院於102年9月建置線上起訴暨律師單一登入系統，開放律師、會計師及專利師(含代理人)申請帳號；嗣於105年8月建置電子訴訟服務平台之認證系統，陸續開放MOICA自然人憑證、XCA組織及團體憑證、GCA政府機關憑證、MOEACA工商憑證等使用者申請帳號登入系統，提供庭期行事曆及其他一般查詢等服務，並可連結使用電子筆錄調閱系統、開庭進度查詢系統、電子訴訟系統等；另民事強制執行線上聲請系統於108年8月上線，主要使用者為透過MOEACA工商憑證登入系統之金融機構。
據司法院統計，截至110年6月底止，電子訴訟服務平台認證系統各類別使用者申請帳號數計1萬3,057個，其中以律師申請帳號9,021個（占總申請數之69.09%，以下同）最多，其次依序為MOICA自然人憑證使用者申請帳號2,944個(22.55%)及當事人申請帳號657個(5.03%)等(詳表1)，其餘各類別使用者申請帳號數皆低於百個(比率亦未及1%)，仍待持續加強推廣，以提升使用者之申請意願。
(三)部分電子訴訟系統及線上聲請系統運用成效欠佳，整體使用率仍待提升
據司法院統計，104年至110年6月各項線上電子訴訟或聲請系統使用情形，其中除續予收容及延長收容聲請案件線上聲請比率持續成長，迄至110年6月已達93.13%、智慧財產行政訴訟案件使用線上起訴比率逾8成外，其餘民事訴訟、稅務行政訴訟及民事強制執行等3項系統，110年6月使用率偏低，僅分別為1.53%、10.42%及2.21%(詳表2)，顯示部分電子訴訟系統及線上聲請系統整體運用效能仍欠理想。
綜上，依106年全國司法改革會議決議[16]，司法院已於107年7月31日提出未來五年之數位政策計畫，並配合年度計畫逐步推動，期營造電子化及無紙化之訴訟環境。惟其中電子服務認證系統之部分類別使用者申請帳號數偏低，部分線上電子訴訟及聲請系統運用成效亦欠佳，允待檢討改善。
[16] 106年全國司法改革會議決議：「建議司法院及法務部以『重建司法系統和人民的關係』為目標，制定一個五年數位與開放政策計畫，並編列相關預算與人力資源。每五年需檢討一次。…。」
表1 司法院102年度至110年6月電子訴訟服務平台之認證系統申請帳號數統計表
單位：個
項目 / 年度	申請帳號種類		MOICA自然人憑證	XCA組織及團體憑證	GCA政府機關憑證	MOEACA工商憑證	律師	會計師	專利師	專利師代理人	當事人	事務所管理者	承辦人
	開放申請日期		105.8.8	107.8.1	107.8.1	107.8.1	102.9.1	102.9.1	102.9.1	102.9.1	104.7.20	104.2.5	104.2.5
	年累計	合計	2,944	39	41	117	9,021	97	44	7	657	22	68
102年	3,352	3,352	-	0	0	0	3,352	0	0	0	0	0	0
103年	4,048	696	-	0	0	0	694	2	0	0	0	0	0
104年	4,579	531	-	0	0	0	460	44	12	1	0	14	0
105年	6,181	1,602	162	0	0	0	1,392	34	11	1	0	2	0
106年	7,842	1,661	605	0	0	0	653	4	9	2	370	1	17
107年	9,320	1,478	690	1	1	7	634	9	7	2	87	1	39
108年	10,630	1,310	459	34	33	37	671	1	2	0	59	2	12
109年	12,021	1,391	542	2	6	43	704	1	2	1	89	1	0
110/6	13,057	1,036	486	2	1	30	461	2	1	0	52	1	0

資料來源：司法院提供。

表2　司法院104年度至110年6月各項線上電子訴訟及聲請系統使用情形表
單位：件；%
系統種類 (上線日期)		民事訴訟 (105.8.8)	稅務行政訴訟 / (104.9.30)	智慧財產行政 / (104.7.20)	續予收容及 / 延長收容聲請 / (107.7.11)	民事強制執行線上聲請 / (108.8.30)	聲請閱卷 / (105.6.14)
104 / 年度	件數	-	9	33	-	-	-
	占比(%)	-	0.04	10.54	-	-	-
105 / 年度	件數	83	15	80	-	-	-
	占比(%)	0.03	0.06	28.77	-	-	-
106 / 年度	件數	124	30	222	-	-	5,074
	占比(%)	0.07	2.2	55.36	-	-	2.24
107 / 年度	件數	135	67	257	2,744	-	8,781
	占比(%)	0.07	5.39	68.35	50.06	-	4.09
108 / 年度	件數	291	68	279	8,218	3,222	17,412
	占比(%)	0.14	6.67	79.26	59.92	0.5	8.19
109 / 年度	件數	1583	69	233	10906	18033	28,598
	占比(%)	0.74	8.36	69.13	90.50	1.18	13.66
110年 / 6月	件數	1535	37	103	4688	15457	25,935
	占比(%)	1.53	10.42	81.74	93.13	2.21	31.60

說　　明：本表占比係指使用線上起訴（聲請）件數占總起訴(聲請)件數比率。
資料來源：司法院提供。

九、推動國民法官新制所需宣傳經費不貲，司法院除宜於預算書表內將經費編列情形妥適表達外，亦應本撙節原則有效整合運用各類預算資源，以提升司法行政效率
為加速推動國民法官制度，司法院及所屬各機關111年度編列推動國民法官制度相關經費2億6,321萬2千元，其中司法院1億6,550萬元[17]，各地方法院9,771萬2千元；推動國民法官新制所需宣傳經費不貲，司法院除宜於預算書表內將經費編列情形妥適表達外，業務性質相近之宣傳計畫亦宜本撙節原則有效整合運用，說明如下：
[17] 司法院111年度於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「辦理司法行政業務」分支計畫編列辦理司法院及所屬機關對社會大眾宣導國民法官制度經費8,800萬元，包括一般通訊費200萬元、一般事務費2,200萬元，媒體政策及業務宣導費6,400萬元。另同期間再於「審判行政」業務(工作)計畫項下之「辦理刑事審判行政」分支計畫編列推動國民法官制度經費7,750萬元，包括委託研究500萬元、一般事務費7,250萬元。以上二者合共編列1億6,550萬元。
(一)「國民法官法」業於109年7月22日經本院三讀通過，並定自112年1月1日施行
為建構國民法官制度，使多元經驗、觀念與價值，與法官專業之法律知識匯合，作成案件判決。司法院研擬之「國民參與刑事審判法」草案，已於107年4月25日與行政院會銜送請本院審議；惟本案在上(第九)屆立法院會期未完成立法程序，因受屆期不連續原則限制，退回司法院重新檢討。鑑於推動國民參與審判制度，為司法改革重要項目，司法院爰重新研擬「國民參與刑事審判法」草案，於109年3月24日與行政院再度會銜函請本院審議；嗣經本院召開臨時會審查，並於二讀時通過草案更名為「國民法官法」，同年7月22日三讀通過，並定自112年1月1日施行。
(二)司法院及所屬各機關111年度編列推動國民法官新制所需經費達2億6,321萬2千元
司法院及所屬各機關111年度編列推動國民法官新制所需經費2億6,321萬2千元，較110年度之2億7,525萬4千元略減1,204萬2千元(減幅4.37%)，其主要預算項目編估說明如下(詳表1)：
1.打造國民法官法庭經費：司法院所屬各地方法院111年度編列相關經費9,771萬2千元，較110年度之1億7,265萬4千元減少7,494萬2千元(減幅43.41%)，其中國民法官法庭部分主要係依示範法院(新北、南投及高雄地方法院)法庭每平方公尺單價乘以施作面積，另再視各地方法院特殊性需求編列相關經費。
2.模擬法庭、教育訓練及相關推動等經費：司法院111年度編列相關經費1億150萬元，較110年度之3,260萬元增加6,890萬元(增幅達211.35%)，其中辦理法院實務模擬審判主要係為因應國民法官新制之推動，規劃擴大辦理模擬法庭各項演練等工作所需。
3.媒體政策及業務宣導經費：司法院111年度編列媒體政策及業務宣導經費6,400萬元，較110年度之7,000萬元減少600萬元(減幅8.57%)，主要係辦理影音廣告、制度介紹系列影片、廣播及各項文宣設計費用等以及電視、網路、廣播、平面媒體廣告等工作所需。
(三)為推動國民法官新制，司法院於111年度預算案新增2項子計畫，惟其經費編列合理性容待商榷
為賡續推動推動國民法官新制，司法院111年度預算案新增2項子計畫所需經費2,600萬元，包括：
1.增列「規劃設計國民法官等各項照料服務」200萬元：該計畫主要係配合模擬法庭試辦各項照料措施等工作所需。經查司法院依據國民法官法第11條第2項授權訂定之「國民法官費用支給辦法」已於110年7月30日發布，並將於112年1月1日施行，該支給辦法規定國民法官、備位國民法官及受通知到庭之候選國民法官，按到庭日數所支給日費、旅費及相關必要費用，係代表每人每年可編列經費限額，俟該院111年度編列112年度司法預算(概算)時，始得納列。是以，除依上揭標準範圍內編列日費、旅費及相關必要費用外，不宜再由司法院於規定編列基準外另行編列預算試辦模擬國民法官各項照料措施等經費，以撙節開支。
2.增列「制度推動及相關印刷品等經費」2,400萬元：
(1)司法院110年度預算案原列「推動國民法官制度」之「宣導經費」1億2,000萬元，宣傳方式包括：整合行銷、素材製作(含製作海報、摺頁等)、網路媒體、電視媒體、廣播廣告、家外廣告及其他等7大項，惟因其資源分散，宣傳效果有限，至本院審查110年度中央政府總預算案針對司法院部分作有決議：「…，減列：…。(二)第3目『審判行政』項下『辦理刑事審判行政』中『推動國民法官制度』之『宣導經費』5,000萬元。」
(2)「制度推動及相關印刷品等經費」主要係舉辦展覽等各式活動、建築外牆帆布張掛，製作海報、摺頁、宣導品等推廣所需，與前述「媒體政策及業務宣導」係藉由影音廣告、影片、廣播、電視、網路、平面媒體廣告等進行宣導，二者宣傳方式雖有不同，惟計畫內容卻息息相關，功能、資源亦有部分重疊，宜本撙節原則有效整合運用，以提升司法行政效率。
(四)依本院決議，司法院編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利預算審議
為利政策宣導經費公開透明及經費之執行符合預算法規定，本院前於審查各年度中央政府總預算案時，曾通過相關決議如下：
1.審查103年度總預算案所作通案決議(十)：「…要求『103年度起，各機關編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。』…。」
2.審查109年度總預算案所作通案決議(十一)：「有關行銷費、廣告費須詳細列明費用項目及金額，另其他科目經費不得流入。」
3.審查110年度總預算案所作通案決議(二)：「為利公開透明，並讓立法院監督各行機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰請自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。」
配合上開決議，行政院主計總處已要求各機關應於111年度預算書中加編「媒體政策及業務宣導經費彙計表」，以顯示每一計畫及子計畫預計辦理內容及金額之詳細情形；惟檢視司法院111年度媒體政策及業務宣導經費彙計表，辦理對一般社會大眾宣導國民法官制度及辦理綜合性司法政策對外溝通宣導等2項業務之相關計畫經費，並未詳細列明每一計畫及子(細目)計畫預計執行內容及其金額(計編方式)，恐不利預算審議。
(五)對於國民法官新制之各項經費支出，行政院已連續2年(110年度及111年度)加註意見，促請該院妥適控管預算執行
1.行政院對110年度司法概算加註之意見：「六、司法改革部分：『國民法官法』業於109年7月22日經立法院三讀通過，並自112年1月1日施行，…。又除上開審議成本外，司法院尚須辦理各地方法院法庭整修工程、政策宣導等，110年度預算案編列相關經費3億3,164萬8,000元，為維財政紀律並穩健推動國民法官制度，仍請妥適控管預算執行。」
2.行政院對111年度司法概算加註之意見：「…，司法院為加速推動國民法官制度，於110年度預算及111年度預算案分別編列2億7,525萬4,000元及2億6,321萬2,000元，辦理各地方法院法庭整修工程、購置科技設備及模擬法庭教育訓練等。茲以該法施行後，司法院尚須增加國民法官、備位國民法官及受通知到庭之候選國民法官，應按到庭日數支給日費、旅費及相關必要費用，為維財政紀律並穩健推動國民法官制度，仍請妥適控管預算執行。」
綜上，依本院決議，自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書中表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。惟檢視司法院111年度媒體政策及業務宣導經費彙計表，不同業務性質之宣導經費並未詳細分列，除不利預算審議外，亦與上開本院決議之意旨未盡相符；另司法院111年度新增2項推動國民法官制度之相關子計畫，允宜審酌行政院加註意見本撙節原則核實編列預算辦理，俾符實需。
表1 司法院及所屬各機關110及111年度編列推動國民法官制度相關經費一覽表
單位：新臺幣千元
編號	項 目 / (用途別)	預算金額		編列明細、必要性及增減原因
		111年度	110年度
合 計		263,212	275,254
一、打造國民法官法庭經費		97,712	172,654
(一)	全國各地方法院國民法官法庭及相關空間整修工程、硬體設備費	88,708	105,806	(一)房屋養護費： / 1.國民法官法庭：依示範法院(新北、南投及高雄地方法院)法庭每平方公尺單價乘以施作面積；另視各地方法院特殊性需求編列經費。 / 2.相關空間：依主計總處「110、111年度共同性費用編列基準表」金額乘以施作空間面積。 / (二)雜項設備費：參酌各地方法院提報所需設備之平均價格及一般市價編列。
(二)	全國各地方法院國民法官法庭科技資訊設備	9,004	66,848	參酌市場訪價、類似標案及共同供應契約價格編列。
二、模擬法庭、教育訓練及相關推動等經費		101,500	32,600
(一)	辦理法院實務模擬審判	46,500	16,800	(一)因應國民法官新制之推動，規劃擴大辦理模擬法庭活動，除完整之程序演練，亦研擬辦理針對個別程序、重點式之擬真模擬，以及上訴審審查之演練。 / (二)積極辦理各項子法諮詢會議及研討會、座談會等，使制度推動之各面向更臻完備。 / (三)辦理校園、地方村里及工商人民團體等推廣計畫，使各族群民眾均能瞭解新制。 / (四)委託學者專家進行實證研究，以持續精進國民法官制度推動之各項措施。 / (五)為引進比較法資料供實務運作之參考，有進行翻譯與編印相關教材之需要。 / (六)為使照料服務之網絡逐步建構，有委託機構、團體辦理前期研究與規劃教育訓練配合模擬法庭試辦各項照料措施等之需。 / (七)為使制度迅速傳播，編列推廣所需預算，諸如舉辦展覽等各式活動、建築外牆帆布張掛，以及製作海報、摺頁、宣導品等於法院模擬法庭活動及其他推廣活動發送使用。
(二)	辦理研修會、說明會、公聽會、檢討會、國際研討會等會議或研習等	3,000	2,000
(三)	辦理專題演講、校園與社區模擬法庭等	18,300	8,000
(四)	製作統計速報及翻譯比較法資料印製教材等	2,700	2,000
(五)	國民法官制度相關議題委託研究	5,000	3,800
(六)	規劃設計國民法官等各項照料服務	2,000	0
(七)	制度推動及相關印刷品等經費	24,000	0
三、媒體政策及業務宣導經費		64,000	70,000	(一)素材製作：影音廣告、制度介紹系列影片、廣播及各項文宣設計費用等（26,000千元）。 / (二)媒體投放：含電視、網路、廣播、平面媒體廣告等。（38,000千元）

說　　明：本表「媒體政策及業務宣導經費」未區分項目(用途別)。
資料來源：司法院提供。
一０、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益
司法院主管111年度預算案編列「司法機關擴遷建計畫」3億9,500萬元，較110年度增加2億7,079萬7千元(增幅218.03%)，主要係辦理臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫3億9,300萬元及臺灣臺中地方法院-興建法院辦公廳室新興房屋建築計畫200萬元等工作所需。「司法機關擴遷建計畫」所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免影響排擠其他重要施政；惟近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待針對進度落後原因積極改善，說明如下：
(一)近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」。98年度至109年度「司法機關擴遷建計畫」各年度可用預算數介於7億4,141萬7千元至54億8,479萬5千元間，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同）僅介於1億9,014萬1千元至26億6,132萬7千元、實現率則介於11.33%至78.43%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。另同期間保留金額介於2億7,875萬1千元至14億7,562萬8千元、保留比率則介於36.34%至87.95%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(二)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫112年度(含)以後尚待編列數高達142億餘元
司法院主管111年度預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列3億9,500萬元，各項計畫112年度(含)以後尚待編列數高達142億193萬4千元，所需經費相當龐鉅，行政院就司法院所提之111年度司法概算所加註意見中即提及：「…。司法院及所屬各機關111年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫經費3億9,500萬元，較110年度增加2億7,079萬7千元，主要係臺灣臺北地方法院『華山行六司法園區計畫』進入主體工程階段所致，又該院各項計畫112及以後年度尚待編列數為142億193萬4千元，所需經費龐大，仍請該院考量政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需。」
(三)109年度司法院主管3項重大資本支出計畫預算執行率皆未達8成，允待賡續依計畫期程加速辦理
1.臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數1億1,471萬8千元，執行結果，執行數僅300萬1千元，執行率2.62%(詳表2)，核屬偏低，主要係因都計與地籍樁點座標修正、臺北市政府新頒「臺北市畸零地使用自治條例」新舊法適用問題、重新鑑界、依法新增畸零地協議價購程序、臺北市都市設計一、二階審議程序等因素，影響建造執照取得期程；另因新冠肺炎疫情影響，工程案經2次發包均無廠商投標，致計畫執行進度落後。
2.臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數8,694萬9千元，執行結果，執行數4,115萬4千元，執行率47.33%，核屬偏低，主要係因本案自105年度提出後，計畫即數度變更，迄至109年12月1目始核定規劃設計方案，延宕計畫執行進度所致。
3.臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數6億5,929萬1千元，執行結果，執行數4億9,447萬5千元，執行率75.00%，進度亦不如預期，主要係因：(1)二期室內裝修及相關設備採購案辦理多次變更設計展延工期，迄至109年8月15日始報竣(並於同年12月15日驗收合格)，連帶影響規劃設計及監造結案驗收期程；(2)資通信弱電系統設備案配合二期室內裝修及相關設備施工界面，展延工期45日曆天；(3)公共藝術設置案及其他設備採購案，配合二期室內裝修及相關設備工程進度，延後履約時程。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且109年度司法院主管3項重大資本支出計畫預算執行率皆未達8成，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
表1 司法院及所屬98年度至111年度「司法機關擴遷建計畫」之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數(A)			已實現數(B)	實現率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
	合計	以前年度	本年度			金額	占比%	金額	占比%
98	1,677,857	1,502,478	175,379	190,141	11.33	12,088	0.72	1,475,628	87.95
99	1,487,699	1,475,628	12,071	277,011	18.62	883	0.06	1,209,805	81.32
100	1,800,376	1,209,804	590,572	557,294	30.95	-	-	1,243,082	69.05
101	2,832,193	1,243,082	1,589,111	1,159,482	40.94	622,171	21.97	1,050,540	37.09
102	3,106,428	1,030,100	2,076,328	2,248,445	72.38	67,148	2.16	790,835	25.46
103	3,594,675	790,835	2,803,840	2,661,327	74.04	205,987	5.73	727,361	20.23
104	2,161,951	727,361	1,434,590	1,133,291	52.42	9,208	0.43	1,019,452	47.15
105	5,484,795	1,019,451	4,465,344	1,563,863	28.51	3,046,289	55.54	874,643	15.95
106	1,724,315	874,643	849,672	1,352,388	78.43	93,176	5.40	278,751	16.17
107	741,417	278,754	462,663	348,755	47.04	69,558	9.38	323,104	43.58
108	850,875	323,104	527,771	346,224	40.69	50	0.01	504,601	59.30
109	860,958	504,601	356,357	538,630	62.56	0	0.00	322,328	37.44
110	446,532	322,329	124,203	155,617	34.85	-	-	-	-
111	395,000	-	395,000	-	-	-	-	-	-

說 明：1.本表預算數除111年度為預算案數外，餘為法定預算數；已實現數除110年為至8月底實際數外，餘為審定決算數。
　　　　　2.本表實現率＝(年度已實現數/可支用預算合計數)。本表占比係占預算數。
資料來源：司法院提供。
表2 109年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	109年度預算數
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-114.1 / (106.1-109.12)	560,698	114,718	3,001	2.62%
臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫	105.8-116.5 / (105.8-112.12)	12,049,489	86,949	41,154	47.33%
臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-110.12 / (100.6-105.12)	3,335,042	659,291	494,475	75.00%
合 計	-	15,945,229	860,958	538,630	62.56%

說　　明：1.本表執行數含實際支用數、應付未付數及賸餘數(不含計畫未執行之賸餘)。
2.華山司法園區遷建計畫原由司法院主辦(編列105年度及106年度預算)，106年10月調整進駐單位，主辦機關改為臺灣高等法院(編列107年度、108年度預算)，嗣107年10月決議再改由臺灣臺北地方法院主辦，並由該院續編列109年度以後所需經費。
資料來源：整理自審計部審核司法院109年度主管決算書面通知及司法院主管109年度重大計畫執行績效報告表。

一一、司法院近年積極爭取華山司法園區遷建計畫用地已見初步雛形，惟園區籌設計畫主要內容變更頻仍，導致園區開發期程不斷遞延，影響原訂計畫目標之達成
司法院近年來多方爭取司法機關重大興建計畫用地，以改善審判作業環境。各規劃中之司法園區已見初步雛形，其中華山司法園區遷建計畫經2次修正後總經費120億4,948萬9千元，分12年辦理，105年度至110年度已編列5億6,779萬2千元，111年度由臺灣臺北地方法院(簡稱臺北地院，以下同)續編第7年經費3億9,300萬元；惟計畫執行期間數度變更籌設主要內容，遲延計畫目標之達成，說明如下：
(一)華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位，致執行進度較原計畫期程落後
1.華山司法園區之規劃設置：司法院及部分位於臺北市博愛特區之所屬機關廳舍經內政部核定為國定古蹟，囿於建築物使用受古蹟維護相關法令限制，且司法案件量逐年成長，致司法院及所屬所需法庭數量、空間及相關設施漸趨不敷，司法院爰自105年度起編列預算辦理司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(下稱華山司法園區遷建計畫)。該計畫原規劃總經費91億2,469萬6千元，預計112年12月完工，建物為地上14層，地下4層，完工後擬提供司法院、三終審法院(最高法院、最高行政法院、公務員懲戒委員會)暨臺灣高等法院院本部及刑事庭進駐使用。
2.2次修正計畫：嗣司法院於105年5月間取得(部分價購)華山司法園區遷建計畫用地，同(105)年8月間核定計畫後，司法院曾召開2次籌建委員會議，並於106年2月22日之第二次會議決議，自107年起從司法院改由臺灣高等法院主辦，其調整後之第1次修正計畫經司法院107年1月8日備查在案；惟嗣後行政院於107年8月28日函請司法院將臺北地院納入華山行六基地，原計畫規模及輪廓大幅變更。故司法院以進駐單位須再重新檢討等為由，於107年10月31日召開會議決議，將該遷建計畫再改由臺北地院主辦，並請該地院重新檢討規劃，其修正後之第2次修正計畫經司法院108年7月23日准予備查，惟本案因多次修正進駐單位(詳表1)，致執行進度較原計畫期程大幅落後。
(二)園區籌設計畫主要內容變更頻仍，致完工期程多次展延
審計部107年查核時發現[18]，本案因司法院於105年度研提計畫之前置作業階段，未確實規劃進駐(需用)單位及空間，致原計畫核定僅1年餘，旋於106年10月間調整進駐單位，並由臺灣高等法院提報第1次修正計畫，其中建物地上層數由14層調整為15層，總經費修正為91億1,548萬4千元，計畫期程由112年底展延至114年底；又第1次修正計畫核定僅1年餘，再於108年6月間調整進駐單位，並由臺北地院提報第2次修正計畫，其中建物地上層數由15層調整為17層，總經費修正為120億4,948萬9千元，計畫完工期程由114年底再展延至116年5月止；該遷建計畫因重新規劃，致完工期程較原規劃期程延後5年餘，影響計畫目標之達成。
[18] 審計部108年1月21日台審部一字第1071002457號函：司法院及所屬法官學院、臺灣高等法院、桃園、嘉義地院107年度1至8月財務收支，經依法派員抽查案。
(三)部分年度預算執行情形未臻理想，不利計畫目標之達成
本案新興房屋建築計畫整體預算承繼司法院105年度、106年度及臺灣高等法院107年度、108年度編列預算額度，目前續由臺北地院編列109年度以後所需經費；惟由表2所示，107年度及109年度可支用預算數分別為7,985萬2千元、8,694萬9千元，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同)分別僅為35萬元、4,115萬4千元，執行率0.44%、47.33%，核屬偏低。
(四)計畫延宕期間因物價上漲，致總經費大幅增加
本案自司法院105年8月間核定計畫，原預計以7年5個月執行，惟因前述諸多延誤，肇致前後已耗時5年餘，華山司法園區遷建計畫始將進入主體工程階段，整體執行進度大幅落後；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，總經費由原規劃91億2,469萬6千元增加至120億4,948萬9千元，增加29億2,479萬3千元，增幅高達32.05%[19]，除影響園區預期完工啓用時程外，並徒增園區開發之困難度及政府財務負擔。
[19] 行政院對109年度司法概算加註之意見略以：「四、辦公廳舍遷建計畫部分：…。(三)另華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位未決，期程多次展延，總經費增加29億2,479萬3,000元，約增32.1%，…。」
表1 司法機關華山司法園區遷建計畫修正變動概況表 單位：新臺幣千元
日期	依據計畫	主辦機關	進駐單位	預算金額	建物樓層
105.08.02	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(105.7.29版)	司法院	1.司法院 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院院本部與刑事庭	9,124,696	地上14樓 / 地下4樓
107.01.08	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(106.10.20版)	臺灣高等法院	1.司法院雲端資訊中心 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院	9,115,484	地上15樓 / 地下4樓
108.07.23	司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院108.7.5版)	臺灣臺北地方法院	1.臺北地方法院 / 2.臺灣高等法院	12,049,489	地上17樓 / 地下5樓(得於總樓層數共25層內調整)

資料來源：整理自司法院提供資料。
表2 司法機關105年度至111年度華山司法園區遷建計畫預、決算表
單位：新台幣千元
年度	可支用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	%(2) / /(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
105	-	230,540	230,540	198,522	86.11%	30,193	1,825
106	30,193	239,400	269,593	193,252	71.68%	44,398	31,943
107	44,398	35,454	79,852	350	0.44%	57,879	21,623
108	57,879	0	57,879	57,811	99.88%	68	0
109	68	86,881	86,949	41,154	47.33%	45,795	0
110	45,795	27,321	73,116	151	0.21%	-	-
111	-	393,000	393,000	-	-	-	-

說　　明：110年度之執行數為截至7月底實際數。執行率＝(年度執行數/可用預算數)。本表執行數含實現數及應付數。
資料來源：司法院提供。
綜上，華山司法園區計畫為司法百年大計，計畫完成後將可大幅提升各機關辦公環境、空間機能及辦公設備，惟本案自提出後，計畫即數度變更，延宕計畫執行進度；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，總經費增加29億2,479萬3千元，增幅高達32.05%。司法院允宜督促所屬整併相關機關需求妥慎規劃，覈實編列預算，以避免影響計畫之推行。

一二、原住民強制辯護新制實施後，雖賦予原住民族充足完整之辯護倚賴權，惟亦可能造成法扶基金會財務沉重負擔，司法院應正視此一現象，並督促該會適切檢討調整，俾避免影響法扶資源之合理分配及有效運用
司法院111年度編列對財團法人法律扶助基金會(下稱法扶基金會)之捐助15億1,055萬元，較110年度之14億8,197萬8千元增加2,857萬2千元，增幅達14.42%。原住民強制辯護新制實施後，雖擴大原住民族司法人權保障範圍，惟亦造成法扶基金會人力、財力及物力之沉重負荷，司法院允應正視此一現象，並督促該基金會適切檢討調整，俾期法律扶助有限資源合理配置及有效運用，說明如下：
(一)為保障原住民之司法人權，我國自102年1月25日起將具原住民身分者納入審判中強制辯護範圍
刑事訴訟法部分條文修正草案業經本院於102年1月4日三讀通過，復由總統於同年1月23日公布、25日施行，其中第31條第1項增列被告「具原住民身分（依通常程序起訴或審判者）」，審判中未選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為其辯護，同條第5項則規定被告或犯罪嫌疑人如係「具原住民身分」者，於偵查中未經選任辯護人，檢察官、司法警察官或司法警察應通知法扶基金會指派律師到場為其辯護。嗣法扶基金會於同年月25日第3屆第35次董事會決議，針對被告或犯罪嫌疑人具原住民身分者，於偵查中、或經依通常程序起訴或審判者於審判中，未經選任辯護人者，得不審查資力。另法扶基金會於104年間配合修正法律扶助法第5條第4項第2款、第13條規定，就申請人為原住民之偵查中及審判中辯護案件，無庸審查資力、案情是否顯無理由，即得予以扶助。
(二)原住民強制辯護屬刑事訴訟法規定之訴訟權特別保障，應以法院指定為主，法律扶助為輔，俾使原住民強制辯護資源之效益極大化
近年來我國致力推動原住民司法人權保障之政策，其中與原住民文化或習俗有關之刑事案件，對其提供強制辯護之法律扶助服務，確有其實益及必要。一般常見之酒後駕車、施用毒品甚至竊盜等罪行，在修法後全面對原住民強制辯護，其影響如何，以及如何使原住民強制辯護資源及法扶基金會效益之最大化，均有深入探討之必要。基此，司法院於108年度針對「原住民強制辯護法律扶助制度之變革」進行研究[20]，茲將其報告內容，摘要如下：
[20] 參見司法院107年度司法業務年報，第四章原住民強制辯護法律扶助之研究。
1.刑事訴訟法[21]之審判中強制辯護，應以法院指定之公設辯護人或律師(義務辯護律師)為主，至法扶基金會律師，僅能在補充前述公設辯護人或義務辯護律師不足之處。公設辯護人及義務辯護律師設置目的，是為彌補特定情況，被告欠缺足夠之辯護能力，遂為保障其訴訟權，不問被告資力及地位均應予以指定辯護。而法扶基金會主要在無資力或不能獲得法律適當保護，給予法律扶助，二者制度建置出發點不同。
[21] 刑事訴訟法第31條第1項規定：「有下列情形之一，於審判中未經選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護：…。四、被告具原住民身分，經依通常程序起訴或審判者。」同法第5項亦規定：「被告或犯罪嫌疑人因精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述或具原住民身分者，於偵查中未經選任辯護人，檢察官、司法警察官或司法警察應通知依法設立之法律扶助機構指派律師到場為其辯護。…。」
2.為回歸法律扶助本旨，原住民審判中強制辯護案件，依刑事訴訟法應由法院指定公設辯護人或義務辯護律師辦理為原則，法律扶助基金會應就偵查強制辯護案件，以及審判中與原住民文化或習俗有關之刑事案件為主，如此既能平衡保護原住民辯護倚賴權，亦能兼顧原住民文化習俗之特殊需求，妥當利用國家資源，以使效益最大化。
3.現今原住民強制辯護案件占法扶所有強制辯護案件比例過高，超過1/3，使法扶基金會強制辯護案件過度集中原住民，且以一年4,500件(酬金平均2萬8,000元)計算，亦超過1億元，對於法扶有限資源之運用勢必有所影響。再參酌原住民強制辯護案件之統計，超過6成為一般之不能安全駕駛、施用毒品、詐欺、竊盜及傷害等刑事案件，與原住民習俗文化較無關聯，不應由法扶基金會耗費過大資源處理，而其他諸如違反森林法及槍砲條例案件，則應交由法扶基金會處理，較為妥適[22]。
[22] 參見司法院107年度司法業務年報，第四章原住民強制辯護法律扶助之研究。其內容略以：「其他諸如違反森林法及槍砲條例案件，平均一年120件及40件，應交由法扶基金會，較為妥適。」
(三)原住民強制辯護法律扶助新制施行後，102年度至109年度原住民強制辯護案件量大幅成長
原住民強制辯護法律扶助新制施行前，101年度一、二審法院原住民強制辯護案件，各有31件及6件（由法院裁判書記載原住民者加以彙整，以下同），之後大幅成長，由102年度之1,257件、168件，增加至109年度之2,322件、266件，增加1,065件、98件(增幅高達84.73%、58.33%，詳表1)；另據法扶基金會之統計資料，102年度(修正施行後第一年)原住民強制辯護案件較101年度成長近4倍，且自103年起更較101年大幅成長10倍，案件量成長頗速(詳表2)。
(四) 109年度原住民強制辯護案件占法扶基金會所有強制辯護案件之比率高達29.42%
近9年(101至109年度)法扶基金會強制辯護案件准予扶助件數呈逐漸增加趨勢，由101年度之7,887件，增至109年度之1萬6,327件，增加8,440件(增幅高達107.01%)，其中109年度法扶基金會強制辯護案件准予扶助件數為1萬6,327件，而同期間之原住民強制辯護案量為4,804件，占該年度強制辯護案件數之29.42%，倘以1件酬金平均2萬8,000元計算，將有逾1億元法律扶助資源集中在單一身份類別扶助對象；顯示刑事訴訟法於102年修正後，原住民強制辯護案量呈大幅攀升趨勢，影響所及，不僅造成法扶基金會人力、財力及物力之沉重負荷，可供檢討安排予其他經濟弱勢族群之訴訟資源亦將相對減少。
綜上，原住民族文化多元，部分原住民或因特殊習慣及文化、生活地理位置偏遠，長期處於政治、經濟、社會、法律弱勢，形成立足點差異，是以賦予原住民審判中強制辯護制度目的，即在保障原住民法律地位之實質平等，以維護其防禦權，確有其實益及必要。為保障原住民之司法人權，我國自102年1月25日起將具原住民身分者納入審判中強制辯護範圍，雖立意良善，惟新制實施後，近年來原住民強制辯護案件數不斷攀升，不僅造成法扶基金會人力、財力及物力之沉重負荷外，對其他經濟弱勢族群訴訟權益亦可能造成不利之影響；爰建議司法院除應賡續深化各項原住民司法人權之保障工作外，亦宜督促法扶基金會適切檢討調整，俾避免影響法律扶助資源之合理分配及有效運用。

表1 高等法院刑事第二審及地方法院刑事第一審訴訟案件原住民被告經指定辯護者之辯護及代理情形表 單位：人
項目 / 資 / 料期間	總計	地方法院第一審訴訟				高等法院第二審訴訟
		小計	公設辯護人辯護	義務律師辯護	義辯-法律扶助	小計	公設辯護人辯護	義務律師辯護	義辯-法律扶助
102年	1,425	1,257	1,042	188	27	168	98	67	3
103年	1,886	1,713	1,466	221	26	173	116	54	3
104年	2,252	2,067	1,806	217	44	185	112	67	6
105年	2,193	2,012	1,752	207	53	181	116	61	4
106年	2,516	2,322	1,950	301	71	194	127	53	14
107年	2,394	2,171	1,917	175	79	223	151	61	11
108年	2,387	2,189	1,906	211	72	198	139	52	7
109年	2,588	2,322	1,936	350	36	266	158	104	4
110年 / 1-6月	993	887	720	155	12	106	69	35	2
總 計	18,634	16,940	14,495	2,025	420	1,694	1,086	554	54

說　　明：1.本表資料期間為102年1月至110年6月。
2.本表資料範圍係高等法院刑事第二審及地方法院刑事第一審訴訟案件被告具原住民身分且經指定辯護者。本表被告原住民身分資料係接收自審判系統，辯護代理情形係依報結文書內容蒐集。
資料來源：司法院提供。
表2 101年至110年7月法律扶助基金會強制辯護案件中受扶助人具原住民身分之件數統計表 單位：件數；%
項目 / 年度	強制辯護案件 / 准予扶助件數	受扶助人具原住民身分強制辯護案件
		件數	占比
101	7,887	246	3.12%
102	8,193	908	11.08%
103	9,764	2,327	23.83%
104	10,418	2,581	24.77%
105	13,262	3,751	28.28%
106	16,015	4,842	30.23%
107	16,688	4,573	27.40%
108	17,332	4,884	28.18%
109	16,327	4,804	29.42%
110 / （1-7）	8,282	2,413	29.14%

資料來源：司法院提供。

一三、法律扶助法擴大扶助對象及範圍，雖立意良善，惟部分無須審查資力扶助案件，恐衍生資源未合理運用之疑慮，允宜審慎檢討
司法院111年度編列對法扶基金會之捐助15億1,055萬元，較110年度之14億8,197萬8千元增加2,857萬2千元，增幅1.93%。我國於104年間修正法律扶助法，期擴大扶助對象及範圍，保障弱勢族群訴訟權益，立意良善，惟於實施後，經統計109年度無須審查資力之扶助案件，占准予扶助案件總件數約64.36%，衍生資源未合理運用之疑慮，說明如下：
(一)擴大扶助對象及範圍，保障弱勢族群訴訟權益，為104年7月1日法律扶助法修正重點之一
依司法院前於103年12月26日提送本院審議之法律扶助法修正草案總說明，該法自93年6月20日實施後，部分條文出現不符實務需求或窒礙難行之處，經司法院重新檢討及參酌法治先進國家制度與社會各界意見，秉持保障弱勢族群訴訟權益、有效運用法律扶助資源、增進法扶基金會運作效能、提升法律扶助品質等理念，並配合相關法律之新增或修正，爰擬具修正案；嗣經本院於104年6月15日三讀通過，104年7月1日總統令修正公布全文68條，並自104年7月6日施行[23]。修正重點之一為「擴大扶助對象及範圍，保障弱勢族群訴訟權益」，相關修正條文如下：
[23] 依法律扶助法第68條規定，施行日期由司法院定之。嗣於104年7月3日司法院院台廳司四字第 1040017783 號令發布除第7、37、38、40、41、44、48、51～55、59條定自105年3月23日施行外，其餘條文定自104年7月6日施行。
1.增列法律扶助事項，落實保障無資力或因其他原因，無法受到法律適當保護之人之立法目的。（修正條文第4條）
2.配合社會救助法、特殊境遇家庭扶助條例之修正，將中低收入戶、特殊境遇家庭納入本法所稱無資力者之範疇；另明文揭示「因其他原因無法受到法律適當保護」之各款情形。（修正條文第5條）[24]
[24] 法律扶助法第5條規定：「本法所稱無資力者，係指下列情形之一：一、符合社會救助法規定之低收入戶、中低收入戶。二、符合特殊境遇家庭扶助條例第4條第1項之特殊境遇家庭。三、其可處分之資產及每月可處分之收入低於一定標準。」、「申請人非同財共居之配偶或親屬，其名下財產不計入前項第3款之可處分之資產。前項第3款之資產及收入，申請人與其父母、子女、配偶或同財共居親屬間無扶養事實者得不計入；申請人與其配偶長期分居者，亦同。」、「第1項第3款可處分資產、收入標準及前項之認定辦法，由基金會定之。」、「本法所稱因其他原因無法受到法律適當保護者，係指下列情形之一：一、涉犯最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件，於偵查中初次詢(訊)問、審判中，未經選任辯護人。二、被告或犯罪嫌疑人具原住民身分，於偵查、審判中未經選任辯護人。三、因神經系統構造及精神、心智功能損傷或不全，無法為完全陳述，於偵查、審判中未經選任辯護人；或於審判中未經選任代理人，審判長認有選任之必要。四、前3款情形，於少年事件調查、審理中，未經選任輔佐人。五、其他審判、少年事件未經選任辯護人、代理人或輔佐人，審判長認有選任之必要。六、重大公益、社會矚目、重大繁雜或其他相類事件，經基金會決議。」
3.配合法令修正及實務運作，將「檢警第一次陪同偵訊」、「少年事件」、「言詞法律諮詢」，及申請人為「原住民」、「神經系統構造及精神、心智功能損傷或不全者」、「得依消費者債務清理條例清理債務之債務人」等情形，納入無庸審查資力之範疇(修正條文第13條）。另擴大對外籍人士扶助範圍，以保障其公平接受審判的權利(修正條文第14條、第63條)。
(二)法律扶助法修正後，無須審查資力之扶助案件量大幅攀升，易衍生資源錯置之批評
經就104年度至109年度法扶基金會一般案件[25]准予扶助及無須審查資力案件數資料觀之(詳如表1)，各年度准予扶助件數呈成長趨勢，由104年度之3萬9,026件，增至109年度之5萬7,304件，增加1萬8,278件(增幅46.84%)，其中屬於無須審查資力扶助案件，由104年度之2萬1,517件增至109年度之3萬6,881件，增加1萬5,364件(增幅71.40%)，同期間占比亦由55.14%成長至64.36%，顯示於104年法律扶助法修正後，准予扶助案件量及無須審查資力案件量均呈攀升趨勢，除造成該基金會於人物財力之沉重負荷外，在實務運作上，亦屢有具相當資力者在扶助之列，類此因欠缺排富條款而濫用扶助機制情事，易肇致資源運用不當之批評聲浪[26]。
[25] 法律扶助案件除一般案件外，尚包含專案(原民會及勞動部)、檢警陪偵案件及提審案件等。
[26] 參司法改革國是會議分組會議第3分組第6次會議之法務部相關說明資料、106年7月23日聯合報「欠缺排富條款 審核機制寬鬆 毒梟也找法扶打官司」、「炒股、詐騙吸金數億 官司全靠法扶不花錢」及「修法亂了套 法扶變『全民健保』」、106年7月23日公視新聞「無排富.審核寬鬆 毒梟.詐犯都找法扶辯護」等報導。
綜上，我國於104年7月修正法律扶助法，擴大扶助對象及範圍，保障弱勢族群訴訟權益，雖立意良善，惟於實施後，109年度無須審查資力之扶助案件已占准予扶助案件總件數逾6成，其中不乏具相當資力者亦在扶助之列，政府有限資源恐未合理運用，並可能衍生排擠真正經濟弱勢者之效應，復加重政府財政負擔，司法院允宜審慎檢討及研修相關規範，期落實濟弱扶傾之立法精神。
表1 104年度至109年度法扶基金會辦理法律扶助案件情形表
單位：件數
年度	申請 / 件數	准予扶助件數(A)	無須審查資力 / 准予扶助案件		強制辯護案件
			件數(B)	占准予扶助案件比率(B/A)	申請 / 件數	准予扶助件數(C)	占無須審查資力案件比率(C/B)
104	55,679	39,026	21,517	55.14%	11,685	10,418	48.42%
105	67,117	50,055	30,403	60.74%	14,656	13,262	43.62%
106	75,102	55,049	33,871	61.53%	17,731	16,015	47.28%
107	78,366	55,362	34,582	62.47%	18,759	16,688	48.26%
108	85,586	60,044	38,498	64.12%	19,621	17,332	45.02%
109	85,530	57,304	36,881	64.36%	18,776	16,327	44.27%
合計	447,380	316,840	195,752	61.78%	101,228	90,042	46.00%

說　　明：法扶會表示，依法律扶助法第13條准予扶助案件簡稱為本表「無須審查資力」案件，指受扶助人已依法取得政府機關核發弱勢資格證明者(如中低收入戶丶特殊境遇婦女、藍領外籍移工等)，及依法應准予扶助之案件(如強制辯護案件、少年強制輔佐，或法院指定辯護案件等)。
資料來源：法扶基金會提供。

一四、法扶基金會之基金餘額遠低於法定目標，不利達成設立目的，司法院允應督促檢討改善，並適時調整捐助之分配數額
司法院111年度編列對法扶基金會之捐助15億1,055萬元，其中依法律扶助法捐助用以挹注基金之數額為2,000萬元(占比1.32%)，惟法扶基金會之基金餘額遠低於法定目標，不利設立目的之達成，說明如下：
(一)法律扶助法明定法扶基金會之基金額度為100億元
依現行法律扶助法第3條[27]及第6條之規定，該法主管機關為司法院，為實現該法之立法目的，成立法扶基金會，且基金額度為100億元，除鼓勵民間捐助外，由主管機關逐年編列預算捐助，其創立基金5億元，由主管機關於第1個年度編足預算捐助。復為加速基金達到100億元之法定數額，於104年間增訂第8條第4項規定[28]，全國性及各地方律師公會之捐贈、其他團體或個人之捐贈及其他收入等3項收入，於會計年度結束後之結餘款，應轉入基金。
[27] 現行條文係由原第5條移列及調整項次，原第5條第1項及第2項分別規定：「本法主管機關為司法院。」、「為實現本法之立法目的，應成立財團法人法律扶助基金會，其捐助及組織章程由主管機關定之。」
[28] 法律扶助法第8條第3項及第4項分別規定：「基金會其他經費來源如下：…。三、全國性及各地方律師公會之捐贈。…六、其他團體或個人之捐贈。七、其他收入。」、「前項第3款、第6款、第7款之收入，於會計年度結束後之結餘款，應轉入第6條第1項所定之基金。」
爰此，司法院依法律扶助法之規定，於93年度編列預算5億元捐助成立法扶基金會，基金來源包含司法院逐年編列之捐助預算，及律師公會、團體、個人捐贈等收入之結餘款，期使基金孳息足以穩定供應其需求。
(二)近年司法院捐助法扶基金會用以挹注基金之數額大幅減少，預計111年底該基金餘額僅38.1億元，遠低於法定目標值
以近年司法院編列捐助法扶基金會資料觀之(詳表1)，101年度至103年度司法院捐助用以挹注基金之數額尚有2億元，至104年度及105年度分別減少至1億5,000萬元及6,000萬元，於106、107、108、109及111年度均僅餘2,000萬元(110年度甚至降為0元)，金額逐年降低；其捐助用以挹注基金占捐助總金額之比率，亦同步由101年度之21.61%大幅滑落至111年度之1.32%，實不利基金累積至100億元法定目標值之達成，有待司法院適時衡酌及調整捐助基金之分配數額。
又法扶基金會101年底基金餘額為31億元，逐年成長至109年底之37.9億元，預計111年底可達38.1億元，基金餘額雖緩步增加，惟仍僅達法定目標值100億元之38.1%，且全數皆來自司法院之捐助，顯示法扶基金會對外募集之資金僅能供營運活動使用，無法挹注至基金，自籌財源成效欠佳。
綜上，法律扶助法之立法意旨係為落實憲法平等保障人民訴訟權及其他基本權益之精神，爰由政府捐助設立法扶基金會，對於無資力或其他原因致無法獲得法律適當保護者，提供必要之法律扶助及保護其權益，責任重大；惟法扶基金會預計111年底之基金餘額僅38.1億元，尚未及於法定目標值100億元之四成，且司法院捐助該基金會用以挹注基金之比率逐年降低，不利基金之累積，均待檢討改善，俾落實達成設立基金會之目的。
表1　101年度至111年度司法院捐助法扶基金會金額及該基金會基金餘額一覽表　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
項目 / 年度	司法院捐助			法扶基金會 / 期末基金餘額
	用以挹注基金	捐助總金額	挹注基金占比
101年度	200,000	925,694	21.61%	3,100,000
102年度	200,000	896,089	22.32%	3,300,000
103年度	200,000	946,867	21.12%	3,500,000
104年度	150,000	985,935	15.21%	3,650,000
105年度	60,000	1,167,100	5.14%	3,710,000
106年度	20,000	1,209,282	1.65%	3,730,000
107年度	20,000	1,374,440	1.46%	3,750,000
108年度	20,000	1,335,215	1.48%	3,770,000
109年度	20,000	1,356,277	1.47%	3,790,000
110年度	0	1,481,978	0%	3,790,000
111年度	20,000	1,510,550	1.32%	3,810,000

資料來源：整理自司法院各年度預算書(案)及法扶基金會各年度預、決算書。
（分機：8665鍾俊華）