國軍營舍及設施改建基金111年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)111年度基金來源編列179億5,651萬6千元，較110年度預算案數564億4,710萬元減少384億9,058萬4千元(減幅68.19%)；基金用途編列188億5,654萬元，較110年度預算案數133億4,083萬8千元增加55億1,570萬2千元(增幅41.34%)；以上收支相抵後，預計短絀9億2萬4千元，較110年度之預計賸餘431億626萬2千元，由餘轉絀之差異數達440億628萬6千元。謹評述如下：
二、核定納入來源清冊之未處分不適用營地，仍有部分處理進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金111年度於「基金來源」項下之「政府撥入收入-政府其他撥入收入」科目編列40億71萬元，較110年度預算案數30億9,645萬6千元增加9億425萬4千元(增幅29.20%)，主要係依第22批、23批及25批來源清冊「建國營區」等20處土地及拆遷補償費作價撥入數；截至110年8月底止，核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，說明如下：
(一)截至110年8月底止，列管尚未處理不適用營地面積占各批次來源清冊土地總面積之26.72%
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計26批、481處(含專案核定)，總面積1,169.32公頃(已扣除剔除部分)。截至110年8月底止，已處理者228處、面積856.84公頃，惟尚有253處、面積312.48公頃仍待後續處理，占各批次來源清冊土地總面積之26.72%(詳如表1)。
(二)核定納入來源清冊之未處分不適用營地，仍有部分處理進度緩慢
營改基金就行政院核定納入該基金處分之不適用營地，主要係以移交財政部國有財產署(下稱國產署)代辦方式進行土地活化處理事宜。截至110年8月底止，尚有253處、計312.48公頃未完成處分，地點遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，其中屬於100年度以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有92處、136.41公頃，占列管尚未處理不適用營地面積之43.65%，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收與占用排除等所致。
綜上，截至110年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有253處、面積312.48公頃仍待後續處理，且核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待檢討進度落後癥結，加速土地處理作業，以提升計畫效能。
表1 歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至110年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.02	49	52.338452	32	43.579087	17	8.759365
第2批	87.12.29	24	5.514154	18	4.377166	6	1.136988
第3批	89.07.19	32	46.893975	20	37.275071	12	9.618904
第4批	91.09.26	31	10.773275	19	4.817890	12	5.955385
第5批	92.11.12	25	72.599708	17	54.195016	8	18.404692
第6批	94.10.26	34	36.468709	23	15.734821	11	20.733888
第7批	98.11.02	4	0.101000	2	0	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	30	91.148086	11	19.912234	19	71.235852
第10批	101.03.30	15	5.696168	7	1.525542	8	4.170626
第11批	102.04.03	23	53.858271	10	52.858323	13	0.999948
第12批	103.01.22	22	48.452933	7	33.868853	15	14.584080
第13批	103.06.03	30	50.174069	12	19.346614	18	30.827455
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	21.729963	3	0.936428	18	20.793535
第16批	104.12.25	17	66.700102	5	28.311698	12	38.388404
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	3	0.162834	2	0.062700
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	5	0.329300	3	1.137166
第21批	107.06.11	20	493.402645	8	448.945983	12	44.456662
第22批	108.01.23	6	1.417676	2	0.018342	4	1.399334
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
第24批	109.02.25	8	2.903297	0	0	8	2.903297
第25批	110.01.05	19	8.277071	0	0	19	8.277071
第26批	110.08.16	8	0.963583	0	0	8	0.963583
專案核定	88.05.18 89.01.15 90.10.24 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	481	1,169.322364	228	856.839474	253	312.482890

說 明：表列納編之營地數量已扣除剔除部分。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。