內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院111年度預算評估報告
一三、近年來營建管理相關專案之服務收入未如預期，且入不敷出，允宜研謀改善因應
臺灣營建研究院設有營建管理組，111年度預算案編列營建管理相關專案之「勞務收入」及「勞務成本」各為1,800萬元及1,533萬5千元。經查：
(一)營建管理相關專案業務內容
營建研究院設有營建管理組，以從事營建管理領域相關研究為基礎，同時發展專業營建管理服務為主軸，提供相關工程管理等問題之服務。近年來營建管理相關專案業務內容如下：1.物價調查、造價成本估算。2.民間參與公共建與可行性評估。3.物價指數分析。4.技術資料庫相關服務。5.新領域開發。6.民間災後永久屋興建工程模式建立暨災民避難收容場所建物安全評估計畫。7.重大工程委託專案管理(含監造)業務。8.公共工程訪視輔導業務開發[1]。
[1] 摘自財團法人臺灣營建研究院111年度預算書第24頁。
(二)近年來營建管理相關專案之服務收入未如預期，且入不敷出
該院108年度及109年度營建管理相關專案之服務收入未如預期，108年度原預計勞務收入2,300萬、勞務淨利349萬5千元，實際勞務收入1,773萬6千元、勞務淨損61萬元；109年度原預計勞務收入2,200萬、勞務淨利327萬2千元，實際勞務收入1,744萬5千元、勞務淨損21萬元；110年度截至8月底實際勞務收入700萬7千元、勞務淨損56萬8千元（詳表1），顯示近年來營建管理相關專案之服務收入未如預期，且入不敷出。據該院表示，係因相關案件之工期延宕或配合報告審查作業，致收入往後遞延所致。鑑於近年我國營建業面臨缺工及成本上漲等因素，致該院進行營建管理相關專案期程拖延，因而勞務收入降低並入不敷出，允宜研謀改善因應。
表1　營建研究院營建管理相關專案服務收支表 單位：新台幣千元
年度	108 / 預算	108 / 決算	109 / 預算	109 / 決算	110 / 預算	110 / 決算	111 / 預算
勞務收入（A）	23,000	17,736	22,000	17,445	18,000	7,007	18,000
勞務成本 / (B)	19,505	18,346	18,728	17,655	15,335	7,575	15,335
勞務淨利(損)A-B	3,495	-610	3,272	-210	2,665	-568	2,665

資料來源：營建研究院。110年度決算數係截至8月底執行數。
綜上，營建研究院設有營建管理組，提供相關工程管理之服務，惟近年來我國營建業面臨缺工及成本上漲等因素，致相關案件延宕，該院108年度、109年度及110年截至8月底營建管理相關專案之服務收入未如預期，且入不敷出，允宜研謀改善因應。