營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
八、為提升橋頭科學園區整體開發成效，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施，並持續完備聯外交通網
新市鎮開發基金111年度預算案「存貨-營建及加工品」及「存貨-在建工程」各編列高雄新市鎮開發經費50億1,255萬9千元及2,667萬7千元，合計50億3,923萬6千元，主要用於支應橋頭科學園區開發所需補償費與公共工程經費。經查：
(一)高雄新市鎮開發計畫變更概況
為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，行政院於81年8月間核定高雄新市鎮開發執行計畫，計畫採區段徵收、分期分區辦理，都市計畫年期原至106年止。嗣行政院於107年7月正式推動高雄新市鎮設置橋頭科學園區作業，爰就因應政策、經濟、時空環境變化進行整體開發執行計畫檢討與調整，辦理本計畫修訂，業經行政院於109年9月間核定「修訂高雄新市鎮開發執行計畫」，修訂內容略述如下：
1.計畫人口：由27萬人修訂為17萬人。
2.分期分區開發：由3期3區修訂為3期4區，各為第 1 期發展區(已開發之綜合示範社區)；第 2 期發展區(設置科學園區之開發區)、後期發展區(不含第 1 期發展區、第 2 期發展地區及既成發展區)；既成發展區。
3.計畫面積：由2,466公頃修訂為2,158.22公頃。
4.計畫年期：由106年修訂為125年。
(二)允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施
營建署除賡續辦理第1期發展區（即綜合示範社區）之開發作業外，目前著重於推動第2期發展區設立橋頭科學園區之規劃評估與開發作業，其中環境影響評估已於110年9月1日審查通過，針對開發過程可能對草鴞保育產生衝擊，及車瓜林斷層恐將不利園區發展等議題，業於環評審查會議中承諾相關配套因應措施，略述如下[1]：
[1] 參據營建署110年9月間回復資料。
1.草鴞保育措施：考量橋頭科學園區開發基地可能涉及東方草鴞活動區域，科技部已於110年8月10日邀請東方草鴞保育專家學者召開會議檢討，並研擬就地及異地保育計畫，持續跨機關合作之監測及維護管理。
2.車瓜林斷層因應措施：經濟部中央地質調查所於108年12月指出車瓜林斷層為活動斷層，惟側項延伸位置及長度不明，仍需持續追蹤監測，未來預計公告車瓜林斷層地質敏感區劃設。因應車瓜林斷層問題，將預先避開並保留泥火山活動區域為火山保留區，並於兩側產業用地規劃10公尺以上之退縮綠地；園區建築加強耐震規劃，並依未來地質敏感區規範執行。
營建署持續進行橋頭科學園區之開發，為兼顧環境保護及產業發展需求，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施。
(三)完備聯外交通網，以提升整體開發成效
橋頭科學園區係透過區段徵收所需土地進行開發，為此，營建署所提「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收計畫業經內政部土地徵收小組會議於110年9月15日審議通過，營建署於辦理區段徵收公告後，預計111年7月辦理抵價地抽籤分配作業。另擬於110年底前開放科技廠商先行選地規劃設廠，未來將引進晶圓製造、封測、材料及設備、航太與智慧機械等高科技工業，預計將串聯起南臺灣創新產業，形成南臺灣新興科技產業廊帶[2]。
[2] 摘述自營建署新聞稿，高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫審議通過，橋頭科學園區開發蓄勢待發，110年9月15日。
鑑於橋頭科學園區聯外交通之完整性將影響廠商之進駐意願，亦影響南臺灣創新產業之串聯，而橋頭科學園區之聯外道路系統分為短期、中長期計畫[3]，目前短期計畫之友情路拓寬已於110年9月完工，大遼路及1-2號道路將陸續進行，中長期聯外道路系統仍待建置，允宜持續建構完整之聯外交通系統網，以提升整體開發成效。
[3] 依高雄市政府網站110年9月28日發布之橋頭科學園區聯外道路交通規劃，分為短期、中長期計畫： 短期：包括1.友情路拓寬部分；2.新闢1-2道路(實線段60米寬)；3.大遼路拓寬(50米寬)。 中長期：包括1.規劃2條東西向各60公尺寬之計畫道路(1-1號(實線及虛線段)、1-2號(虛線段)與臺1線、高鐵橋下道路(台39)銜接；2.開闢南北向高鐵橋下道路(台39)由阿蓮至仁武路段；3.開闢4-24號道路(30公尺)南向道路與高鐵總廠路銜接。
綜上，營建署推動高雄新市鎮第2期發展區設立橋頭科學園區之各項作業，其中橋頭科學園區環境影響評估已於110年9月1日審查通過，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施，以兼顧環境保護及產業發展需求。另鑑於橋頭科學園區聯外交通之完整性將影響廠商之進駐意願，亦影響南臺灣創新產業之串聯，允宜持續建構完整之聯外交通系統網，以提升整體開發成效。