營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
一四、該基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成，允宜持續改進；另應訂22項子法尚有9項未完成，允宜積極辦理
國土永續發展基金111年度預算案於「國土永續發展相關計畫」及「一般行政管理計畫」分別編列2億9,435萬9千元及10萬元，合計2億9,445萬9千元，較110年度預算案2億364萬7千元增加9,081萬2千元(44.59%)。經查：
(一)該基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成
參據營建署提供之國土永續發展基金預算編列及執行情形(詳表1)，106至109年度預算執行率分別為25.09%、50.39%、53.96%及72.20%，且110年度預算案數2億364萬7千元，迄至8月底分配數1億4,932萬1千元，分配預算執行率73.49%。該基金109年度及110年至8月底止預算執行率均逾7成，較前3年度執行率提升，允宜持續改進。
表1 106至111年度國土永續發展基金預算編列及執行情形
       單位：新臺幣千元
項目		國土永續發展相關計畫	一般行政管理計畫	合計	執行率
106年	預算	126,657	100	126,757	25.09%
	決算	31,785	12	31,797
107年	預算	119,968	200	120,168	50.39%
	決算	60,526	22	60,548
108年	預算	102,079	440	102,519	53.96%
	決算	55,280	36	55,316
109年	預算	136,911	100	137,011	72.20%
	決算	98,886	35	98,921
110年	預算	203,547	100	203,647	73.49%
	分配	149,261	60	149,321
	決算	109,717	16	109,733
111年	預算	294,359	100	294,459	-

說 明：106年度至109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；110及111年度預算案數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)18個直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟迄至110年8月底止應訂22項子法仍有9項未完成，允宜積極完成法制作業
全國國土計畫已於107年4月30日完成公告[1]，相關工作允宜依法定期程積極進行，以利國土永續發展基金業務推動。依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；…。」準此，依據上開規定「直轄市、縣（市）國土計畫」應於內政部指定日期110年4月30日一併公告實施。
[1] 據復「全國國土計畫」前經內政部國土計畫審議會107年3月15日審查通過，該部於107年3月27日報請行政院審議及核定，行政院以107年4月27日院臺建字第1070172823號函准予核定，並以107年4月30日台內營字第1070807769號公告實施「全國國土計畫」。
參據營建署提供之直轄市、縣（市）國土計畫(草案)審議作業辦理情形(詳表2)，雖18直轄市、縣（市）國土計畫經內政部核定皆於法定期程內完成公告，惟國土計畫法應訂子法共計22項，迄至110年8月底止已完成13項，仍有9項未完成，完成比率59%，其中「國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法」、「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」、「國土功能分區圖繪製作業辦法」及「屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準」等4項子法預計於109年度完成，仍在辦理中(詳表3)，為免影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續工作之進行，允宜積極完成法制作業。
表2直轄市、縣（市）國土計畫（草案）審議作業辦理情形
批次	縣市	報部日期	內政部召開專案小組日期	辦理情形
				大會	核定
1	基隆市	109.08.24	109.03.09	經內政部109.06.29召開第9次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新北市	109.08.20	109.02.10
	桃園市	109.08.11	109.03.10
2	新竹市	109.08.25	109.03.19	經內政部109.07.10召開第10次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新竹縣	109.08.27	109.03.11
	苗栗縣	109.08.27	109.02.18
3	臺東縣	109.10.12	109.04.08	經內政部109.07.21召開第11次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	宜蘭縣	109.09.04	109.04.09
	花蓮縣	109.09.04	109.03.03
4	澎湖縣	109.10.21	109.03.27	經內政部109.08.05召開第12次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	高雄市	109.10.08	109.03.24
	屏東縣	109.10.08	109.03.26
5	臺南市	109.03.11	109.03.25	經內政部109.08.25召開第13次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	嘉義縣	109.10.21	109.03.17
	雲林縣	109.10.27	109.03.30
6	臺中市	109.10.27	109.04.06	經內政部109.09.14召開第14次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	彰化縣	109.11.05	109.04.07
	南投縣	109.10.23	109.03.30

說 明：資料統計至109年12月底止。
資料來源：內政部營建署提供。
表3 國土計畫應訂子法截至110年8月底仍待完成之9項子法一覽表
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	訂定情形	發布日期
109 / 年度	1	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	涉經濟部所屬水、電事業機構及地方政府依法應配合權責事項，刻依有關機關意見修正相關條文。	-
	2	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	業經內政部法規委員會審竣，待提部務會報確認後發布。	-
	3	國土功能分區圖繪製作業辦法	第22條	該案刻召開機關研商會議，待取得各機關共識後，將辦理草案預告並提請內政部法規委員會審查。	-
	4	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	該案已召開8場機關研商會議，有關草案條文依各機關所提意見進行檢討修正後，再行召開會議。	-
110 / 年度	5	使用許可審查程序辦法	第24條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
111 / 年度	6	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	7	使用許可審議規則	第26條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	8	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
113 / 年度	9	國土計畫土地使用管制規則	第23條	刻就各國土功能分區分類下之容許使用項目、細目內容，與各有關機關進行研商（已召開28次研商會議），將依據相關成果持續研訂該規則草案。	-

說 明：資料統計至110年8月底止。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土永續發展基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成，允宜持續改進。另18直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟迄至110年8月底止應訂22項子法仍有9項未完成，其中預計於109年度完成者4項，允宜積極完成法制作業，以利直轄市、縣（市）後續工作之進行。