國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)111年度單位預算評估報告
三、新增辦理國家運安工程研究中心建置計畫，允宜儘速完成計畫核定作業程序，俾確定執行方式及期程等，並儘早達成計畫目標
運安會111年度預算案於「運輸系統安全分析與工程鑑定」工作計畫新增編列辦理「國家運安工程研究中心建置計畫」(以下簡稱本計畫)第1年經費3,125萬元，並於「一般行政」工作計畫編列國家運安工程研究中心(以下簡稱運工中心)土地租金242萬2千元及管理費(用途別科目為一般事務費)33萬元，辦理籌建運工中心相關業務。經查：
(一)本計畫(草案)辦理內容
1.運工中心實驗大樓新建工程：依據運安會111年度單位預算「運輸系統安全分析與工程鑑定」工作計畫說明，本計畫規劃籌建運工中心實驗大樓，以提升運輸安全技術，成為國家黑盒子分析研究中心，並辦理運輸事故關鍵證物檢測，總經費12億5,025萬元(不含土地租金、管理費及儀器設備費)，分5年辦理，111年度編列3,125萬元，辦理工程專業單位(內政部營建署)代辦專案管理技術服務、工程委託設計監造等，以後年度經費需求依行政院核定結果調整。
2.土地租金及管理費：運工中心目前規劃租用宜蘭科學園區專5-2用地35-8地號(使用面積約1公頃)，111年度編列土地租金242萬2千元，係按109年宜蘭園區租地費用每平方公尺23.74元及政府機關減收租金15%估算；另111年度編列運工中心管理費33萬元，係依科學園區管理費收取辦法規定以每月每平方公尺2.75元估算。
3.儀器設備費：依據本計畫(草案)初步規劃，儀器設備採分期投入方式，總經費需求約5億2,840萬元，111年度尚未編列相關經費。
(二)截至110年10月15日止，本計畫尚未經行政院核定，允宜積極辦理相關作業
依據本計畫(草案) [1]說明，該會於前身飛安會時期，平均每年航空事故調查案件數6件；改制為運安會後，109年度調查案件數達100件，現有實驗室與設備不敷使用，多數檢測工作係委外方式辦理，又為配合委外機構時程，致事故調查報告完成時程延宕。而本計畫完成後，除提升研究量能外，長期將可接受相關機關委託，並推動運輸國際合作調查技術，期打造運工中心為國際級運輸安全鑑識之交流平台。
[1] 詳國家運安工程研究中心建置計畫書(草案)，運安會，110年3月19日。
鑑於本計畫(草案)預計期程為「自計畫核定後約4.5年可興建完成」，惟截至110年10月15日止，尚未經行政院核定，允宜積極完成計畫核定相關作業，俾確立執行規模、方式及期程等，儘早達成計畫目標及預期效益。
綜上，運安會111年度預算案新增編列辦理「國家運安工程研究中心建置計畫」經費3,125萬元，暨該中心土地租金242萬2千元及管理費33萬元，共計3,400萬2千元。惟截至110年10月15日止，計畫尚未經行政院核定，允宜積極完備相關作業程序，俾確定執行規模、方式及期程等，以期儘早達成計畫目標。