國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)111年度單位預算評估報告
六、新增辦理氣象衛星資料環境監測服務計畫，允宜整合相關計畫資源，並儘早辦理涉及國外合作項目之規劃作業，俾利執行順遂
氣象局111年度預算案於「氣象測報」工作計畫新增編列辦理「氣象衛星資料環境監測服務計畫」(以下簡稱本計畫)第1年經費1,512萬5千元。本計畫總經費1億7,509萬元，期程111至116年度，111年度編列1,512萬5千元，未來經費需求1億5,996萬5千元，係辦理「強化衛星觀測基礎建設」及「精進致災天性天氣環境監測」等工作。經查：
(一)本計畫與氣象局目前辦理之多項計畫互為關聯，允宜整合相關計畫資源
依據本計畫說明，氣象局自95年度起即透過「氣象衛星資料接收處理系統更新計畫(95-104)」及「新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用計畫(105-110)」(以下簡稱前期計畫)之執行，建置接收處理新衛星資料，接軌國際氣象作業衛星之發展技術。前期計畫主要係建置接收處理新衛星資料系統、強化新衛星之巨量資料處理技術等，該計畫於110年度屆期，該局爰自111年度起賡續推動本計畫，以期穩定維運氣象衛星作業，與提升衛星產品應用服務範疇(詳表1)。
由氣象局提供資料顯示，前期計畫辦理項目包含建置高效能儲存區域網路設備與虛擬機器、強化新衛星之巨量資料處理技術等，本計畫亦包含新增新衛星資料接收處理設備，以及適時增購高階處理伺服器與巨量資料儲存系統(詳表1)，惟行政院110年6月24日核定本計畫時指出，本計畫「建置GPU伺服器、儲存系統高效能主機」與前瞻基礎建設計畫特別預算「強化氣象資訊基礎建設計畫(110至114年)」均係辦理電腦主機及相關網路、儲存等設備之擴充、升級或汰換，請交通部予以整併，爰該項經費1,504萬元併入強化氣象資訊基礎建設計畫原核定總經費(其辦理項目及經費需求詳如表2)內辦理，不予核列[1]。
[1] 詳行政院110年6月24日院臺交字第1100018983號函說明二(二)。
本計畫核定總經費雖已未包含上開項目，惟本計畫與氣象局辦理之「氣象資訊之智慧應用服務計畫(109-112年)」、「氣象創新數位服務計畫(110-114年)」、「智慧海象環境災防服務計畫(110-115年)」、「農漁業健康環境形塑-極端預警及精緻多元服務與應用(1/4)(111-114年)」等多項計畫具有高度關聯性，允宜強化整合相關計畫資源。
表1 「新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用計畫」及「氣象衛星資料環境監測服務計畫」辦理概況表
項目	新發射氣象衛星資料之接收 / 及其產品應用計畫(前期計畫)	氣象衛星資料環境監測服務計畫
計畫期程	105-110年度	111-116年度
總經費	1億2,960萬元	1億7,509萬元
辦理項目	建置接收處理新衛星(日本、韓國、美國及歐盟等)資料系統。 / 建置高效能儲存區域網路設備與虛擬機器。 / 強化新衛星之巨量資料處理技術。	穩定維運氣象衛星作業，新增新衛星(韓國、美國與歐盟等)資料接收處理設備，以及適時增購高階處理伺服器與巨量資料儲存系統。 / 提升氣象衛星產品應用服務範疇，精進致災天氣與環境監測。
其他	前期計畫尚待精進項目	本計畫與前期計畫之重要差異
	新世代氣象衛星衍生產品研發費時，產品應用之推廣服務須持續進行。 / 需持續關注與學習新興衛星資料處理專業知識，以開發或精進相關衛星應用產品等。 / 需補強衛星資料在氣候變化之監測應用知識與技術。	規劃接收處理韓國GK-2B同步衛星、美國JPSS-2與歐盟Metop-SG-A1等繞極衛星資料設備。 / 整合現代化衛星多樣化觀測數據與引進機器學習人工智慧技術，發展對天氣系統之即時監測工具與產品。 / 探討衛星資料在氣候應用之知識與技術，據以發展氣候變化監測之相關指標。

說 明：前期計畫核定總經費1億2,960萬元，105至110年度累積編列預算數1億666萬9千元。
資料來源：氣象局提供資料。
表2 氣象局辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」之內容及經費需求情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	經費需求
1.建置新一代高速運算電腦	1,125,000
2.擴增大量資料儲存量能及備援機制	68,000
3.整合通訊多元服務與強化資安防禦	180,000
4.強化智慧型管理與穩定機電環境	127,000
合計	1,500,000

資料來源：中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算、強化氣象資訊基礎建設計畫。
(二)鑑於近年度部分執行中計畫受疫情影響而有延後辦理之情形，本計畫涉及國外合作部分允宜及早進行規劃作業
考量因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，氣象局部分執行中之涉及國外合作或採購計畫，作業時程延後，例如該局辦理「氣象資訊之智慧應用計畫」，其中「臺美氣象預報系統發展技術合作協定暨第32號執行辦法」，因國外協助辦理單位受疫情影響而延長作業時程等，致原訂於109年度簽署之協定遞延至110年度辦理；又如辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，其中資料浮標因美籍工程師受疫情影響，無法來臺進行海嘯預警浮標重新布放作業，連帶延誤船期致延後布放等[2]，本計畫包含部分涉及國外合作之項目，允宜參酌前開經驗，及早進行規劃作業，俾利執行順遂。
[2] 詳參氣象局109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」及該局109年度「歲出保留數額表-本年度」。
綜上，氣象局111年度新增編列辦理「氣象衛星資料環境監測服務計畫」經費1,512萬5千元，考量其與近年度該局辦理諸多計畫具有高度關聯性，允宜有效整合相關資源；另該局近年度執行部分計畫涉及國外合作或採購項目者，因受疫情影響，而有延後辦理之情形，允宜參酌相關經驗，及早辦理規劃作業。