國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)111年度單位預算評估報告目錄 頁次
國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)111年度單位預算評估報告
壹、國家運輸安全調查委員會
國家運輸安全調查委員會(以下簡稱運安會)111年度預算案編列歲入16萬5千元，與110年度預算數相同；歲出2億5,376萬元，較110年度預算數增加6,551萬4千元(34.8%)。謹就運安會111年度預算案評估如下：
一、允宜與行政院研謀建立更積極之運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管流程，俾收預防類似交通運輸事故再發生之效
107年10月21日臺鐵普悠瑪6432次車於宜蘭發生正線脫軌重大行車事故並造成嚴重傷亡，政府為減少各類型運輸事故由主管機關或營運機構自行調查之獨立性疑義，於108年8月1日擴充原飛航安全調查委員會職能，納入鐵道、水路、公路之重大運輸事故調查，設置獨立於主管機關與監理機關外之運安會，其主要職責包括運輸事故原因調查、運輸安全改善建議，以及追蹤改善建議後續之執行情形等[1]。經查：
[1] 依據國家運輸安全調查委員會組織法第2條規定：「本會掌理下列事項：一、重大運輸事故之通報處理、調查、肇因鑑定及分析、提出調查報告及運輸安全改善建議。二、運輸事故趨勢分析、運輸安全改善建議之追蹤及運輸安全專案研究。三、運輸事故調查技術之研究發展、能量建立、紀錄器解讀及工程分析。四、運輸事故調查法令之擬訂、修正及廢止。五、國內、外運輸事故調查組織與運輸安全組織之協調及聯繫。六、其他有關重大運輸事故之調查事項。」
(一)運輸安全改善建議事項、運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管之相關規範
1.依據運輸事故調查法第27條第1項及第2項分別規定：「政府有關機關(構)於收到運輸事故調查報告後90日內應向行政院提出處理報告，並副知運安會。處理報告中就運輸事故調查報告之運輸安全改善建議事項，認為可行者，應詳提具體之分項執行計畫；認有窒礙難行者，亦應敘明理由。」、「前項之分項執行計畫，行政院應列管之，並由運安會追蹤。」
2.行政院為辦理前開規定有關處理報告分項執行計畫之列管作業，訂定「運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業規定」，規範各分項執行計畫之主協辦機關(構)於每年1月15日及7月15日前，將前6個月執行情形送運安會，運安會需於每年1月31日及7月31日前，檢討分析各列管事項之執行情形，填列管考建議提報行政院，其列管作業流程圖詳如圖1。
圖1 運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業流程圖

資料來源：運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業規定。
3.依據運安會109年度運輸安全改善建議評估報告說明，該會於檢視分項執行計畫之內容後，對行政院提出「結案」或「列管」之管考建議，又其若對分項執行計畫辦理情形有意見或不接受時，則會建請相關單位重提計畫或補充資料[2]。
[2] 詳109年度運輸安全改善建議評估報告，運安會，110年3月，第2頁。
(二)1021臺鐵新馬站重大鐵道事故(補強)調查報告改善建議之分項執行計畫定與列管情形
依據運安會提供資料，該會於109年10月19日發布「1021臺鐵第6432次車新馬站重大鐵道事故(補強)調查報告」(以下簡稱1021調查報告)後，交通部依法研提改善建議事項之分項執行計畫，於110年1月18日(法定回復日期為110年1月17日)函復行政院，並副知運安會；運安會經審視各分項執行計畫後，於110年2月20日函請交通部重提或補充資料，並於同年4月7日函請該部於4月30日前回復；案經交通部依限提供需重提或補充資料，並經運安會審視接受並建議列管後，行政院於110年6月30日核定22項改善建議之分項執行計畫，並納入列管，交通部依規定應於111年1月15日前對22項列管中之分項執行計畫函送行政院執行情形，並副知運安會(詳表1)。
表1 「1021臺鐵第6432次車新馬站重大鐵道事故(補強)調查報告」改善建議之分項執行計畫核定與列管情形
時間	發文(布)機關	內容
調查報告發布
109.10.19	運安會	發布1021臺鐵第6432次車新馬站重大鐵道事故(補強)調查報告
90日內提出分項執行計畫(詳說明)
110.01.18	交通部	交通部對改善建議計22項，包括臺鐵18項、鐵道局3項及交通部1項，函復行政院執行計畫，並副知運安會。
110.02.20	運安會	運安會函請交通部重提或補充資料： / 臺鐵18項：其中12項需補充資料，2項具體工作內容經運安會審視不予接受，建請重提。 / 鐵道局3項：其中2項需補充資料。 / 交通部1項：所提分項執行計畫經運安會審視不予接受，建請重提。
110.04.07	運安會	運安會函請交通部於110年4月30日前回復需重提或補充之分項執行計畫。
110.04.29	交通部	交通部回復運安會所提需重提或補充資料之分項執行計畫。
報行政院核定並列管
110.06.02	運安會	運安會可接受交通部所提之分項執行計畫，並發函行政院建議列管。
110.06.30	行政院	行政院核定22項改善建議之分項執行計畫並納入「列管」。
每半年函送分項執行計畫執行情形
111.01.15	交通部	交通部依規定應於111年1月15日前對22項列管中之分項執行計畫函送行政院執行情形，並副知運安會。

說 明：法定回復日期為110年1月17日。
資料來源：運安會110年9月9日提供資料。
(三)為積極預防類似交通運輸事故之發生，允宜與行政院研謀建議更積極之運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管流程
詢據運安會說明，該會於110年2月20日即函請交通部重提或補充資料，嗣於4月7日始函請交通部於4月30日回復，主要係因其間該會與交通部先行辦理溝通認知差異等所致。惟由此窺知，行政院所訂「運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業規定」，並無明確規範運安會針對改善建議事項之分項執行計畫，需請相關單位重提計畫或補充資料時，相關單位之最長回復期限，僅於列管作業流程圖列示提出處理報告流程由運安會洽催；又依該流程圖規範，若執行事項、時程非具體可行或無主(協)辦機關(構)需重回有關機關(構)者，相關機關於90日內提出處理報告即可，若一再循環，恐有延宕處理之虞。
運輸安全改善建議分項執行計畫由行政院列管之考量，係因運安會職司運輸事故調查，不宜直接處理有關機關(構)分項執行計畫之執行，以免因介入政策制訂、執行或監管，而失去調查機關之獨立及公正性[3]。然而，運輸事故調查之目的旨在「避免類似事故之再發生」，積極預防交通運輸可能發生之災難或危害，是以運安會做成之運輸安全改善建議事項，相關機關(構)允宜儘速積極處理，鑑於運安會與108年8月1日甫成立並納入鐵道、水路、公路之重大運輸事故調查，允宜與行政院研謀建立更積極之運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管流程，俾收積極預防類似交通運輸事故再發生之效。
[3] 詳109年度運輸安全改善建議評估報告，運安會，110年3月，第2頁。
綜上，自運安會於109年10月19日發布1021調查報告，至行政院於110年6月30日核定運輸安全改善建議之分項執行計畫並納入列管，其時間長達8個月。運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業規定雖係由行政院訂定，惟為使各有關機關(構)儘速處理運安會所做之運輸安全改善建議，允宜與行政院研謀建立更積極之運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管流程，俾儘早達成預防類似交通事故之再發生之目的。

二、111年度增加聘用人員18人等所需人事費，允宜妥為配置人力，並建立人員培訓與調度機制，俾強化運輸安全事故調查與研究之量能
運安會111年度預算案於「一般行政-人員維持」分支計畫編列1億4,889萬4千元，較110年度預算數(不含第二預備金動支數)增加3,122萬9千元，係增列聘用人員18人之人事費及員工薪俸晉級差額等。經查：
(一)行政院於110年4月及5月間，共計核增聘用18人，並同意動支第二預備金支應增員所需相關經費
據運安會說明，該會於108年8月1日成立時預算員額75人，業務執掌含括航空、水路、鐵道及公路之重大運輸事故調查，惟因原有人力已無法因應與日俱增之調查業務需求，該會於110年2月間請增聘用專業人力36人分階段進用，經行政院於110年4月22日及5月21日分別核增14人及4人，共計18人，該院並於110年8月5日同意動支第二預備金1,229萬5千元(包含人事費561萬2千元、業務費62萬5千元暨設備及投資605萬8千元)，支應增員18人所需之人事費及業務相關經費。
(二)截至110年8月底止，運安會尚缺員20人，允宜妥依行政院歷次核增員額意見，辦理缺額遴補及人力配置相關作業
由運安會108至111年度員額及人事費概況表顯示(詳表1)，該會108至109年度人事費執行率均未達9成，主要係因原飛航安全調查委員會(以下簡稱飛安會)預算員額僅25人，運安會係於108年8月1日轉型成立，行政院核定該會預算員額75人，其所增加預算員額50人係陸續進用，且未足額進用，致人事費及年終工作獎金等賸餘所致。鑑於行政院已於110年4月及5月間核增預算員額共18人，預算員額增為93人，惟截至110年8月底止，實際員額僅73人，缺額20人，詢據該會說明，尚在辦理職務調整或缺額遴補作業，允宜積極辦理，並依行政院歷次核增員額意見(詳表2)，妥適配置人力，強化人力跨組調度，俾因應突發運輸事故調查及提升運輸安全研究量能。
表1 運安會108至111年度員額及人事費概況表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額		人事費			執行率未達9成之原因
	預算	決算	預算數	決算數	執行率
108	75	67	63,220	52,410	82.90%	主要係原飛安會預算員額25人，運安會成立增加員額50人於8月至12月間陸續進用，且未足額進用等所致。
109	75	73	117,507	104,184	88.66%	主要係108年進用之人員多於10月後進用，致年終工作獎金及不休假加班費等賸餘。
110	75 / (93)	73	123,277	80,677	-	-
111	93	-	148,894	-	-	-

說 明：1.108及110年度人事費之預、決算數含第二預備金動支數。
2.本表110年度原預算員額為75人，截至8月底止核增預算員額18人，故增為93人；另110年度決算(數)為截至110年8月31日止統計資料。
3.本表執行率＝決算數/預算數。
資料來源：運安會提供資料。
表2 行政院110年間核增運安會預算員額之重要意見
核增時間	核增預算員額數	重要意見(核復事項或說明)
110年4月22日	14人	同意核增14人，以利集中培訓、提前儲備專業人力。其中11人，請依業務量能、分組調查機制，及衡平各業務組人力規模為原則，優先配置於水路及公路調查組；另3人係國家運安工程研究中心計畫推動與建置後之人力。 / 又為落實人力妥適配置運用，仍請依行政院人事行政總處109年6月23日總處組字第1090035773號書函意見賡續辦理，並強化人力跨組調度、培訓既有人力專業能力等方式，因應突發事故調查及提升運輸安全研究量能。
110年5月21日	4人	同意核增聘用預算員額4人，限全數配置於核心調查官，以完備調查人力、增加調查量能。 / 為應日新月異之科技發展所需專業知能，請建立調查人力之職能基準，以作為人才進用、培訓及晉薪之依據，並透過考核淘汰機制，俾使調查人力足擔與時俱進之調查重任。

資料來源：行政院110年4月22日院授人組字第1102000141號函及110年5月21日院授人組字第1102000263號函。
綜上，運安會111年度預算案於「一般行政-人員維持」分支計畫編列人事費1億4,889萬4千元，較110年度預算數(不含第二預備金動支數)增加3,122萬9千元，係增列聘用人員18人之人事費及員工薪俸晉級差額等，允宜積極辦理職務調整或缺額遴補作業，並妥適規劃人力配置，建立人員培訓、考核、跨組調度等機制，俾強化運輸安全事故調查與研究之量能。

三、新增辦理國家運安工程研究中心建置計畫，允宜儘速完成計畫核定作業程序，俾確定執行方式及期程等，並儘早達成計畫目標
運安會111年度預算案於「運輸系統安全分析與工程鑑定」工作計畫新增編列辦理「國家運安工程研究中心建置計畫」(以下簡稱本計畫)第1年經費3,125萬元，並於「一般行政」工作計畫編列國家運安工程研究中心(以下簡稱運工中心)土地租金242萬2千元及管理費(用途別科目為一般事務費)33萬元，辦理籌建運工中心相關業務。經查：
(一)本計畫(草案)辦理內容
1.運工中心實驗大樓新建工程：依據運安會111年度單位預算「運輸系統安全分析與工程鑑定」工作計畫說明，本計畫規劃籌建運工中心實驗大樓，以提升運輸安全技術，成為國家黑盒子分析研究中心，並辦理運輸事故關鍵證物檢測，總經費12億5,025萬元(不含土地租金、管理費及儀器設備費)，分5年辦理，111年度編列3,125萬元，辦理工程專業單位(內政部營建署)代辦專案管理技術服務、工程委託設計監造等，以後年度經費需求依行政院核定結果調整。
2.土地租金及管理費：運工中心目前規劃租用宜蘭科學園區專5-2用地35-8地號(使用面積約1公頃)，111年度編列土地租金242萬2千元，係按109年宜蘭園區租地費用每平方公尺23.74元及政府機關減收租金15%估算；另111年度編列運工中心管理費33萬元，係依科學園區管理費收取辦法規定以每月每平方公尺2.75元估算。
3.儀器設備費：依據本計畫(草案)初步規劃，儀器設備採分期投入方式，總經費需求約5億2,840萬元，111年度尚未編列相關經費。
(二)截至110年10月15日止，本計畫尚未經行政院核定，允宜積極辦理相關作業
依據本計畫(草案) [4]說明，該會於前身飛安會時期，平均每年航空事故調查案件數6件；改制為運安會後，109年度調查案件數達100件，現有實驗室與設備不敷使用，多數檢測工作係委外方式辦理，又為配合委外機構時程，致事故調查報告完成時程延宕。而本計畫完成後，除提升研究量能外，長期將可接受相關機關委託，並推動運輸國際合作調查技術，期打造運工中心為國際級運輸安全鑑識之交流平台。
[4] 詳國家運安工程研究中心建置計畫書(草案)，運安會，110年3月19日。
鑑於本計畫(草案)預計期程為「自計畫核定後約4.5年可興建完成」，惟截至110年10月15日止，尚未經行政院核定，允宜積極完成計畫核定相關作業，俾確立執行規模、方式及期程等，儘早達成計畫目標及預期效益。
綜上，運安會111年度預算案新增編列辦理「國家運安工程研究中心建置計畫」經費3,125萬元，暨該中心土地租金242萬2千元及管理費33萬元，共計3,400萬2千元。惟截至110年10月15日止，計畫尚未經行政院核定，允宜積極完備相關作業程序，俾確定執行規模、方式及期程等，以期儘早達成計畫目標。

貳、交通部民用航空局
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)111年度預算案編列歲入4,358萬8千元，較110年度預算數增加75萬3千元(1.76%)；歲出4億1,977萬3千元，較110年度預算數增加1,471萬2千元(3.63%)。謹就民航局111年度預算案評估如下：
四、民航局(不含所屬)109至111年度共獲核增預算員額105人，截至110年8月底止僅進用4人，允宜考量人力培育及結構問題，並衡酌疫情影響等，妥慎規劃進用時程
民航局111年度預算案於「一般行政-01人員維持」分支計畫項下編列人事費4億1,603萬7千元，較110年度預算數增加1,440萬元(增幅3.59%)，主要係增列職員18人之人事費。經查：
(一)行政院於109年間核定分年增加民航局及所屬預算員額387人，其中須配合修正編制者業於110年5月12日完成法制作業程序
依據民航局說明，為因應航空產業運具多樣化且蓬勃發展，相關規範須與國際持續接軌，又近年辦理各機場建設與維護工程，並展開桃園航空城土地徵收相關作業等，業務量增加，為減緩監理能量落差，行政院前於109年8月7日核定分年增加該局及所屬預算員額387人，其中民航局(相關預算編列於該局單位預算)核增105人，飛航服務總臺及各航空站(相關預算編列於民航事業作業基金，以下簡稱民航基金)核增282人。前述核增之預算員額包含職員335人(民航局77人，民航基金258人)及聘用52人(民航局28人，民航基金24人)，其核定增加員額情形詳如表1。
惟前開民航局及所屬獲增之預算員額中，職員240人(民航局77人，民航基金163人)須修正「交通部民用航空局組織條例」第6條[5]之編制員額後始得進用，該條文修正草案業於110年4月27日經本院三讀通過，並於同年5月12日經總統公布。
[5] 交通部民用航空局組織條例第6條規定：「本局置主任秘書1人，組長7人，…。」
表1 行政院109年8月7日核定民航局及所屬增加員額情形表
單位：人
機關	人力類型	民航局請增預算員額	行政院核定 / 增加預算員額	各年度分配增加員額					增加 / 編制 / 員額
				109 / 年度	110 / 年度	109-110 / 合計	111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度
一、民航局單位預算
民航局	安全及監理	80	59 / (職員54、聘用5)	23	18	41	18	0	0	99
	機場工程	46	46 / (職員23、聘用23)	46	0	46	0	0	0
	小計	126	105 / (職員77、聘用28)	69	18	87	18	0	0	99
二、民航基金
飛航服務總臺	飛航管制	163	163 (均職員)	33	33	66	33	33	31	232
	航空電子	58	36 / (職員24、聘用12)	14	10	24	12	0	0	0
	航空通信、氣象、情報	11
各航空站	航務、營運安全、設施維護	194	83 / (職員71、聘用12)	33	25	58	25	0	0	0
	小計	426	282 / (職員258、聘用24)	80	68	148	70	33	31	232
	合計	552	387 / (職員335、聘用52)	149	86	235	88	33	31	331 / (說明)

說 明：其中240人須於修正編制員額後始得進用。
資料來源：整理自民航局提供資料。
(二)民航局110至111年度分別增編預算員額87人與18人之人事費，惟截至110年8月底尚缺員121人，允宜妥慎規劃員額進用時程
以下僅就民航局(不含所屬，以下同)近年度預算員額及人事費編列及執行情形說明如下：
1.由105至111年度民航局員額進用及人事費執行情形顯示(詳表2)，105至108年度預算員額由318人逐年遞減至305人，105至108年度平均實際員額僅274人，預算員額均未能足額進用，致平均人事費賸餘約2,441萬3千元。詢據民航局說明，主要係該局職務具備高度專業性及技術性，人員甄補進用時程較長，且部分聘用人員，例如航空安全檢查員，較不易於一般公務人員體系中徵聘等所致。
2.民航局雖係於109年8月7日即獲行政院核定增加109年度預算員額69人，惟因須於完成修正編制員額之法制作業程序及行政院核定聘用人員聘用計畫書後方能進用，又相關員額所需人事費亦未及納入109年度預算，爰該局係於110年度預算增編109及110年度核增之預算員額共計87人等所需人事費7,155萬9千元。詢據該局說明，截至110年8月底止，前開獲增之預算員額87人僅進用4人，主要係配合修正編制員額需要辦理核增及調整職務歸系，甫於110年8月30日及9月3日經銓敘部予以核備，又部分聘用人員因需調增薪點折合率，係經行政院於110年8月9日核定，並自同年9月1日生效等，致未及於110年8月底前完成辦理獲增預算員額之進用及遴補作業。
3.然截至110年8月底止，民航局預算員額390人，實際員額僅269人，缺員121人(詳表2)，超逾前開新獲增且尚未進用之員額(83人)38人，顯示原預算員額與實際員額仍有相當落差。而民航局109至111年度獲核增員額105人，為108年度預算員額305人之34.4%，因原預計於109至110年度進用之87人，多數最快於110年9月至12月方能陸續進用，復加計111年度新增之18人，民航局需於短時間內新進大量人員，除有培訓能量之疑慮外，未來亦將面臨同時離退之問題。此外，考量受嚴重特殊傳染性肺炎影響，各國紛紛採取邊境管制措施，自109年度起我國民航各機場客運量較108年度大幅下降73.67%(詳表3)，而貨運量僅較108年度微幅成長5.2%，允宜審慎考量疫情影響及業務發展趨勢，妥為規劃新增人力之進用時程及相關事宜。
表2 105至111年度民航局員額進用及人事費執行情形表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額			人事費
	預算員額 / A	實際員額 / B	差異數 / C＝B-A	預算數 / D	決算數 / E	賸餘數 / F＝D-E
105	318	276	-42	324,765	286,017	38,748
106	310	274	-36	325,988	300,194	25,794
107	306	279	-27	324,668	311,705	12,963
108	305	267	-38	330,078	309,930	20,148
109	303	280	-23	330,078	318,855	11,223
110	390	269	-121	401,637	237,558	164,079
111	407	-	-	416,037	-	-

說 明：110年度實際員額及人事費決算數係截至8月底資料。
資料來源：民航局。
表3 105至110年度民航機場營運量概況 單位：萬人次；公噸
年度	旅客人數					貨物噸數
	合計	國內 / 航線	國際 / 航線	兩岸 / 航線	過境	合計	國內 / 航線	國際 / 航線	兩岸 / 航線	轉口
105	6,325	1,084	4,072	1,126	43	2,233,017	31,812	995,960	218,706	986,539
106	6,598	1,110	4,403	1,044	41	2,416,036	30,355	1,077,521	236,195	1,071,965
107	6,890	1,159	4,618	1,074	39	2,463,342	30,011	1,081,979	234,166	1,117,187
108	7,216	1,224	4,883	1,075	34	2,314,881	30,434	1,050,425	232,467	1,001,555
109	1,900	1,011	783	100	5	2,435,256	28,678	1,001,723	218,329	1,186,526
110(1-8月)	499	430	50	19	0	1,899,066	15,039	837,434	162,336	884,258
109-108增減率	-73.67	-17.39	-83.97	-90.66	-84.16	5.20	-5.77	-4.64	-6.08	18.47
110(1-8月) / -109(1-8月) / 增減率	-66.31	-32.14	-93.33	-79.32	-99.95	26.15	-20.07	31.33	18.24	24.26

說 明：1.110年度為截至8月之資料。
資料來源：109年民航統計年報及「交通部網站/交通統計/民用航空類重要參考指標」，查詢日期：110年10月2日。
綜上，民航局111年度預算案增加編列預算員額18人所需人事費1,440萬元，惟截至110年8月底止，該局仍缺員121人，尚待辦理遴補作業。考量民航局未來勢需於短時間內新進大量人力，除有培訓能量之疑慮外，亦將面臨該等人員同時離退之問題，且受重特殊傳染性肺炎影響，自109年度起我國民航各機場客運量大幅下降，其監理能量落差已有所不同，允宜考量人力培育與結構問題、疫情影響及業務發展實際需要等，妥慎規劃人力進用時程。

五、允宜研謀強化飛航紀錄器之安裝與應用，以期提升飛航安全
民航局於111年度單位預算案總說明指出，該局以安全、效率、品質及綠色等4大面向為施政主軸，並以「建構安全交通環境，落實運輸風險管理」為施政目標之一。經查：
(一)運安會甫於110年9月提出飛航紀錄器普查報告
運安會每年均執行飛航紀錄器普查作業，統計座艙語音紀錄器(Cockpit Voice Recorder,以下簡稱CVR)、飛航資料紀錄器(Flight Data Recorder,以下簡稱FDR)及簡式飛航紀錄器(Lightweight Flight Recorders)等之廠牌及型別，以掌握航空器安裝飛航紀錄器之實況，並維持解讀能量。該會甫於110年9月3日提出110年國籍民用及公務航空器之飛航紀錄器普查報告，其報告結論略以：
1.航空業者自104年汰除磁帶式飛航紀錄器後，推動安裝120分鐘CVR，108至110年民用航空器定翼機安裝120分鐘CVR之比率分別為93.1%、95.6%及95.2%。另依國際民航公約第6號附約規定，自111年1月1日起所有新出廠、最大起飛重量達2萬7千公斤以上之民航運輸業定翼機應安裝25小時CVR，截至110年8月4日止，僅有台灣虎航1架新機安裝25小時CVR，安裝比率為0.4%。
2.旋翼機礙於線路設計及相關法規未強制要求等緣故，以往安裝飛航紀錄器之比率偏低，惟近年航空業者及空勤總隊相繼引進新機，CVR與FDR安裝比率達67.9%及60.7%。運安會針對未安裝飛航紀錄器之旋翼機，曾建議航空業者及空勤總隊積極研擬安裝簡式飛航紀錄器，並應用飛航資料以提升飛航安全。
(二)允宜研謀強化民航局業管各類飛航紀錄器之安裝與應用
依據前揭報告普查結果之說明，運安會110年調查之民用航空器旋翼機計5架，其中3架有安裝FDR(安裝比率60%)，而無安裝FDR者，亦無安裝簡式飛航紀錄器或其他飛航資料紀錄裝置[6]。考量運安會為獨立之調查機關，其對航空業者之建議尚無強制之效力，而民航局則可針對業者採取適當之行政作為，並追蹤辦理情形，允宜研謀強化各類飛航紀錄器之安裝與應用，俾助於提升飛航安全。
[6] 詳「民國110年國籍民用及公務航空器之飛航紀錄器普查報告」，運安會，110年9月3日，第2頁至第3頁。
綜上，民航局111年度之施政目標包括「建構安全交通環境，落實運輸風險管理」，考量運安會於110年9月提出之飛航紀錄器普查報告，顯示部分民用航空器飛航紀錄器之安裝與應用未臻完善，允宜研謀強化，俾助於提升飛航安全。

參、交通部中央氣象局
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)111年度預算案編列歲入2,897萬元，與110年度預算數相同；歲出22億336萬9千元，較110年度預算數減少1,815萬8千元(0.82%)。謹就氣象局111年度預算案評估如下：
六、新增辦理氣象衛星資料環境監測服務計畫，允宜整合相關計畫資源，並儘早辦理涉及國外合作項目之規劃作業，俾利執行順遂
氣象局111年度預算案於「氣象測報」工作計畫新增編列辦理「氣象衛星資料環境監測服務計畫」(以下簡稱本計畫)第1年經費1,512萬5千元。本計畫總經費1億7,509萬元，期程111至116年度，111年度編列1,512萬5千元，未來經費需求1億5,996萬5千元，係辦理「強化衛星觀測基礎建設」及「精進致災天性天氣環境監測」等工作。經查：
(一)本計畫與氣象局目前辦理之多項計畫互為關聯，允宜整合相關計畫資源
依據本計畫說明，氣象局自95年度起即透過「氣象衛星資料接收處理系統更新計畫(95-104)」及「新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用計畫(105-110)」(以下簡稱前期計畫)之執行，建置接收處理新衛星資料，接軌國際氣象作業衛星之發展技術。前期計畫主要係建置接收處理新衛星資料系統、強化新衛星之巨量資料處理技術等，該計畫於110年度屆期，該局爰自111年度起賡續推動本計畫，以期穩定維運氣象衛星作業，與提升衛星產品應用服務範疇(詳表1)。
由氣象局提供資料顯示，前期計畫辦理項目包含建置高效能儲存區域網路設備與虛擬機器、強化新衛星之巨量資料處理技術等，本計畫亦包含新增新衛星資料接收處理設備，以及適時增購高階處理伺服器與巨量資料儲存系統(詳表1)，惟行政院110年6月24日核定本計畫時指出，本計畫「建置GPU伺服器、儲存系統高效能主機」與前瞻基礎建設計畫特別預算「強化氣象資訊基礎建設計畫(110至114年)」均係辦理電腦主機及相關網路、儲存等設備之擴充、升級或汰換，請交通部予以整併，爰該項經費1,504萬元併入強化氣象資訊基礎建設計畫原核定總經費(其辦理項目及經費需求詳如表2)內辦理，不予核列[7]。
[7] 詳行政院110年6月24日院臺交字第1100018983號函說明二(二)。
本計畫核定總經費雖已未包含上開項目，惟本計畫與氣象局辦理之「氣象資訊之智慧應用服務計畫(109-112年)」、「氣象創新數位服務計畫(110-114年)」、「智慧海象環境災防服務計畫(110-115年)」、「農漁業健康環境形塑-極端預警及精緻多元服務與應用(1/4)(111-114年)」等多項計畫具有高度關聯性，允宜強化整合相關計畫資源。
表1 「新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用計畫」及「氣象衛星資料環境監測服務計畫」辦理概況表
項目	新發射氣象衛星資料之接收 / 及其產品應用計畫(前期計畫)	氣象衛星資料環境監測服務計畫
計畫期程	105-110年度	111-116年度
總經費	1億2,960萬元	1億7,509萬元
辦理項目	建置接收處理新衛星(日本、韓國、美國及歐盟等)資料系統。 / 建置高效能儲存區域網路設備與虛擬機器。 / 強化新衛星之巨量資料處理技術。	穩定維運氣象衛星作業，新增新衛星(韓國、美國與歐盟等)資料接收處理設備，以及適時增購高階處理伺服器與巨量資料儲存系統。 / 提升氣象衛星產品應用服務範疇，精進致災天氣與環境監測。
其他	前期計畫尚待精進項目	本計畫與前期計畫之重要差異
	新世代氣象衛星衍生產品研發費時，產品應用之推廣服務須持續進行。 / 需持續關注與學習新興衛星資料處理專業知識，以開發或精進相關衛星應用產品等。 / 需補強衛星資料在氣候變化之監測應用知識與技術。	規劃接收處理韓國GK-2B同步衛星、美國JPSS-2與歐盟Metop-SG-A1等繞極衛星資料設備。 / 整合現代化衛星多樣化觀測數據與引進機器學習人工智慧技術，發展對天氣系統之即時監測工具與產品。 / 探討衛星資料在氣候應用之知識與技術，據以發展氣候變化監測之相關指標。

說 明：前期計畫核定總經費1億2,960萬元，105至110年度累積編列預算數1億666萬9千元。
資料來源：氣象局提供資料。
表2 氣象局辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」之內容及經費需求情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	經費需求
1.建置新一代高速運算電腦	1,125,000
2.擴增大量資料儲存量能及備援機制	68,000
3.整合通訊多元服務與強化資安防禦	180,000
4.強化智慧型管理與穩定機電環境	127,000
合計	1,500,000

資料來源：中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算、強化氣象資訊基礎建設計畫。
(二)鑑於近年度部分執行中計畫受疫情影響而有延後辦理之情形，本計畫涉及國外合作部分允宜及早進行規劃作業
考量因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，氣象局部分執行中之涉及國外合作或採購計畫，作業時程延後，例如該局辦理「氣象資訊之智慧應用計畫」，其中「臺美氣象預報系統發展技術合作協定暨第32號執行辦法」，因國外協助辦理單位受疫情影響而延長作業時程等，致原訂於109年度簽署之協定遞延至110年度辦理；又如辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，其中資料浮標因美籍工程師受疫情影響，無法來臺進行海嘯預警浮標重新布放作業，連帶延誤船期致延後布放等[8]，本計畫包含部分涉及國外合作之項目，允宜參酌前開經驗，及早進行規劃作業，俾利執行順遂。
[8] 詳參氣象局109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」及該局109年度「歲出保留數額表-本年度」。
綜上，氣象局111年度新增編列辦理「氣象衛星資料環境監測服務計畫」經費1,512萬5千元，考量其與近年度該局辦理諸多計畫具有高度關聯性，允宜有效整合相關資源；另該局近年度執行部分計畫涉及國外合作或採購項目者，因受疫情影響，而有延後辦理之情形，允宜參酌相關經驗，及早辦理規劃作業。
七、新增辦理強地動觀測第6期計畫-發展智慧化地震預警系統計畫，允宜持續優化地震速報系統，並強化民眾對災防預警機制之認知與防災教育，以收防震減災與利民之效
氣象局111年度預算案於「地震測報」工作計畫分別編列「人員維持」與「地震測報」分支計畫5,223萬8千元及7,885萬5千元，共計1億3,109萬3千元，包括人事費5,223萬8千元、業務費7,825萬5千元、設備及投資60萬元，係新增辦理「強地動觀測第6期計畫-發展智慧化地震預警系統計畫」(以下簡稱本計畫)。經查：
(一)辦理內容
氣象局為辦理地震測報工作，自81至110年度共執行5期強地動觀測計畫，其各期計畫推動地震速報之成果詳如表1。為延續前期計畫執行成果，該局規劃於111至116年度推動本計畫，預計總經費7億8,655萬8千元，各年度經費需求均為1億3,109萬3千元[9]，本期工作重點在整合海陸地震觀測網資料，並應用大數據分析方法，改善地震定位流程，以提升地震預警系統效能，對於測站密度高之地區，地震作業時間預計由10秒縮短至7秒，其階段性目標包括持續維運地震與地球物理觀測站、強化地震預警系統效能、擴大應用地震預警資訊、增進地球物理資料利用效益及發展地震前兆分析技術等5項。
[9] 詢據氣象局說明，本計畫係該單位之基本維運經費，且每年度均需提送「科技發展年度綱要計畫書」報科技部審查，爰毋須以跨年期計畫表達，本處所列總經費及各年度經費需求係依「強地動觀測第6期計畫(1/6)-發展智慧化地震預警系統計畫」之基本資料及概述表預估資源投入數表達。
表1 強地動觀測計畫第1期至第5期地震速報成果概況
強地動觀測 / 計畫	第1期 / 加強地震測報	第2期 / 建置強震速報系統	第3期 / 發展強震即時警報系統	第4期 / 建置新一代地震觀測系統	第5期 / 強震即時警報於防災之應用
辦理期程	81-86年度	87-92年度	93-98年度	99-104年度	105-110年度
對於臺灣島內地震之自動發布作業時間	建置全島都會區強震網，奠定速報發展基礎	88年底921地震102秒 / 92年底60秒	98年底30秒	104年底20秒	109年底10秒

資料來源：強地動觀測第6期計畫(1/6)-發展智慧化地震預警系統計畫。
(二)允宜強化民眾對地震速報發送「災防告警細胞廣播訊息系統」原則之認知，及深化其收到預警訊息後應進行防災作為之教育
據本計畫說明，依前期計畫執行所獲成果，氣象局透由「災防告警細胞廣播訊息系統」(Public Warning System,以下簡稱PWS)、電視臺插播、網際網路及手機APP等發布地震預警訊息。然今年2月初曾發生民眾收到多重PWS警報之情形，詢據該局說明，主要係因震央位於東部外海較遠海域，且震源深度較深，導致地震速報系統計算誤差，而多次更新預警訊息，並自動透過PWS發送所致，該局已對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，避免單一地震事件發送多次地震預警訊息之情況再度發生；此外，地震速報PWS發送原則，自110年5月1日起，由預估地震規模5.0以上，且「預估縣市政府所在地震度達4級以上(臺北市3級)以上之縣市民眾」，調整為「預估震度可能達4級以上之縣市民眾」，鑑於屢有民眾因不清楚地震速報國家級警報發送原則等，而有「國家邊緣人」之誤解，或對地震感受與PWS接收情形存有落差(例如民眾居住地區震度與縣市政府所在地不同等)，而對預警機制產生不信任感，允宜在符合成本效益考量下，研謀強化民眾對地震速報PWS發送原則之認知，並視執行之回饋反應持續優化系統，暨同時深化民眾收到PWS應進行之防災教育(逃生訓練)，以達預警機制追求防震減災之目的。
綜上，氣象局111年度預算案於「地震測報」工作計畫新增編列辦理「強地動觀測第6期計畫-發展智慧化地震預警系統計畫」經費1億3,109萬3千元，允宜在符合成本效益考量下，持續視執行結果優化地震速報系統，並研謀強化民眾對地震速報PWS發送原則之認知，暨其於收到地震預警訊息之防災作為，俾收縮短地震預警時間與推廣預警機制以達防震減災之效。

肆、交通部運輸研究所
交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)111年度預算案編列歲入229萬9千元，較110年度預算數增加10萬元(4.55%)；歲出3億9,405萬9千元，較110年度預算數增加643萬5千元(1.66%)。謹就運研所111年度預算案評估如下：
八、允宜持續研謀強化橋梁管理資訊系統之檢核機制，以確保橋梁檢測品質及系統資料之正確性；另新增辦理全國車行橋梁統計系統，允宜妥慎規劃建置，俾有效達成橋梁資訊公開之目的
運研所111年度預算案於「運輸研究業務-01基礎運輸研究計畫」分支計畫編列臺灣地區橋梁管理資訊系統維護經費603萬5千元，較110年度減列106萬5千元，主要係減列第1代橋梁管理資訊系統維護經費；另新增編列全國車行橋梁統計系統維運經費106萬5千元。經查：
(一)辦理「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國車行橋梁統計系統」概況
1.交通部自88年起陸續建置2代橋梁管理資訊系統，原僅供協助該部及地方政府掌握相關資訊：依據運研所說明，為協助交通部所屬高速公路局、公路總局、臺鐵局及縣市政府等橋梁管理機關快速掌握橋梁安全狀況，減少管理機關人員職務異動造成橋梁維護管理資料遺失之風險等，交通部於88年請運研所著手建置「臺灣地區橋梁管理資訊系統」。嗣為強化其對橋梁抗災與劣化情形之掌握、開發行動裝置應用程式以提升橋梁檢測品質等，該所於105年建置完成「第2代臺灣地區橋梁管理資訊系統」。目前第1代橋梁管理資訊系統服務對象為人行橋梁及鐵道橋梁，第2代橋梁管理資訊系統服務對象則為車行橋梁。
2.行政院109年訂定橋梁維護管理作業要點，要求各主管機關均應建置橋梁管理資訊系統：108年10月1日發生南方澳大橋斷橋事件後，為健全橋梁維護管理制度，釐清各級橋梁之維管權責並落實執行等，行政院於109年7月21日訂定「橋梁維護管理作業要點」。依據該要點第9點第1項與第3項分別規定：「中央及地方主管機關為辦理橋梁維護管理作業，應建置橋梁管理資訊系統」、「第1項橋梁管理資訊系統，應具備橋梁維護資料建置，及維護情形預警通報等功能。橋梁主管機關視維管橋梁數、評估系統建置成本，得協商交通部或內政部後，使用其建置之橋梁管理資訊系統」，爰臺灣地區橋梁管理資訊系統，亦開放提供各部會所屬橋梁管理機關使用。
3.交通部應建置車行橋梁及鐵道橋梁之全國橋梁統計系統：依據橋梁維護管理作業要點第9點第2項及第4項分別規定：「各橋梁中央主管機關應將第4點第2項地方主管機關報其備查橋梁資料連同直接所轄橋梁資料，合併編製成果統計，並定期介接輸入全國橋梁系統」、「第2項全國橋梁系統，屬車行橋梁及鐵道橋梁者，由交通部建置；人行橋由內政部建置，並介接至交通部所建系統，由交通部彙整全國橋梁統計資訊。」交通部前於109年11月10日函告運研所負責辦理建置全國車行橋梁統計系統。
4.111年度預計停用封存第1代橋梁管理系統，並完成建置全國車行橋梁統計系統：依據運研所說明，第1代系統服務對象為人行橋梁及鐵道橋梁，依橋梁維護管理作業要點規定由內政部營建署及交通部鐵道局負責建置橋梁管理資訊系統，爰規劃於111年度停用封存第1代系統，該所111年度亦隨同減列第1代系統維運經費106萬5千元；另運研所已於110年6月開始建置全國車行橋梁系統，預計於111年6月完成車行橋梁統計系統及全國橋梁統計資訊模組，該所111年度爰新增編列全國車行橋梁統計系統維運經費106萬5千元，辦理系統維護管理、功能改善、資通安全監控維護等作業。
(二)橋梁管理資訊系統之檢查驗證功能未臻完善，允宜持續檢討強化
審計部於108年度中央政府總決算審核報告[10]中指出，該部經抽核發現，部分實際執行橋梁檢測人員並非機關核定人員、檢測開始與結束之執行人員不同、或有不同時點檢測2座橋梁上傳之檢測人員照片均相同等情事，顯示檢測廠商未確實將檢測人員照片上傳，而橋梁管理資訊系統缺乏檢核及驗證功能，允宜研謀強化系統功能；然審計部於109年度中央政府總決算審核報告[11]復指出，該部查核部分縣市政府委託廠商辦理經管橋梁檢測作業情形，核有廠商於資訊系統登錄之橋梁檢測人員每人每日檢測橋梁數量未盡合理、未依規定於現場辦理橋梁檢測時上傳資料、檢測人員頭像背景與檢測橋梁場景未符、照片拍攝時間較委託檢測勞務採購案評選會議或契約簽訂時間早、不同橋梁之檢測人員上傳照片及背景相同等，惟機關未適時複核及查證上傳資料之正確性，致未能察覺檢測廠商作業異常情事，顯示橋梁資訊管理系統尚缺乏資料檢核機制，亟待檢討研謀改善。
[10] 資料來源：中華民國108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-458頁至乙-459頁。
[11] 資料來源：中華民國109年度中央政府總決算審核報告，丙-426頁至丙-427頁。
詢據運研所說明，橋梁管理資訊系統已有覆核功能，橋梁管理機關於確認檢測資料正確性後，即可鎖定檢測資料，無法再予以更動；此外，為督促縣市政府提升填報橋梁檢測資料之正確性，已於縣市政府橋梁評鑑中加入外部稽核項目，該所將抽測縣市政府橋梁現地狀況與填報檢測資料是否一致，納入評鑑成績，並建議其改善。惟前開複核功能及所增外部稽核項目，係於審計部辦理前揭查核前已既存之功能或制度，顯示其問題仍肇因於部分橋梁主管機關未盡知悉系統功能，或未能切實質行檢核作業等所致，允宜持續研謀精進橋梁資訊系統檢驗功能與相關制度，以確保橋梁檢測品質並提升系統資料之正確性。
(三)允宜妥審慎辦理全國車行橋梁統計系統之規劃與建置作業
詢據運研所說明，該所於110年6月即已開始辦理建置全國車行橋梁統計系統，辦理內容包括盤點目前各橋梁主管機關所建置(含規劃建置)車行橋梁相關管理資訊內容、進行各單位需求訪探作業、規劃系統架構及資訊模組功能，開發車行橋梁統計系統及全國橋梁統計資訊模組等，允宜與相關機關妥為辦理溝通及規劃作業，俾利後續資料移轉或系統介接相關事宜順遂；另考量全國車行橋梁統計系統將對外開放，供民眾查詢車行橋梁相關資訊，允宜朝友善使用者查詢之方向規劃建置，俾有效達成橋梁資訊公開之目的。
綜上，運研所111年度預算案於「運輸研究業務-01基礎運輸研究計畫」分支計畫編列臺灣地區橋梁管理資訊系統維護經費603萬5千元，並新增編列全國車行橋梁統計系統維運經費106萬5千元。鑑於「臺灣地區橋梁管理資訊系統」108及109年度均經審計部指出其檢查驗證功能未臻完善，允宜持續檢討強化；另考量該所新增辦理之「全國車行橋梁統計系統」涉及與各車行橋梁主管機關有資料或系統介接之需求，並規劃對外開放查詢，允宜審慎辦理規劃建置作業，俾利有效達成橋梁資訊公開之目的。
伍、交通部公路總局及所屬
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)111年度預算案編列歲入83億1,022萬元，較110年度預算數增加4,419萬8千元(0.53%)；歲出403億7,932萬1千元，較110年度預算數增加40億350萬1千元(11.01%)，主要係增列公路新建及養護計畫43億750萬2千元等所致。謹就公路總局111年度預算案評估如下：
九、109年度歲入之預決算差異比率高達26.15%，預算編列及執行存有相當落差，允宜參酌以前年度執行經驗，檢討覈實編列預算
公路總局111年度預算案編列歲入83.1億元，包括罰款及賠償收入32.69億元、規費收入47.34億元、財產收入1.93億元及其他收入1.14億元(詳表1)。經查：
表1 105至111年度公路總局歲入來源別預算編列及執行情形表
單位：新臺幣億元
來源別	105 / 年度		106 / 年度		107 / 年度		108 / 年度		109 / 年度		110 / 年度	111 / 年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	預算數
罰款及賠償收入	27.00	39.27	32.36	41.27	32.43	43.14	32.50	41.78	32.56	47.04	32.62	32.69
罰金罰鍰及怠金	26.34	37.12	31.71	39.40	31.77	40.65	31.83	39.89	31.90	44.74	31.96	32.03
沒入及沒收財物	0.01	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
賠償收入	0.65	2.02	0.64	1.86	0.65	2.48	0.66	1.88	0.65	2.29	0.65	0.65
規費收入	45.88	50.94	43.66	50.44	44.66	47.04	44.95	49.12	45.95	51.24	46.97	47.34
行政規費收入	35.62	38.45	33.15	38.52	35.01	37.44	36.78	38.65	36.73	39.51	37.41	37.58
使用規費收入	10.26	12.49	10.51	11.92	9.65	9.60	8.17	10.47	9.22	11.73	9.56	9.76
財產收入	2.04	2.21	2.07	2.90	2.13	2.98	2.46	2.70	2.50	2.79	1.96	1.93
財產孳息	0.29	0.41	0.32	0.40	0.38	0.48	0.40	0.50	0.43	0.55	0.44	0.54
廢舊物資售價	1.75	1.80	1.75	2.50	1.75	2.50	2.06	2.20	2.07	2.24	1.52	1.39
其他收入	0.78	1.81	0.77	3.26	0.77	2.96	0.78	1.59	1.09	2.50	1.11	1.14
雜項收入	0.78	1.81	0.77	3.26	0.77	2.96	0.78	1.59	1.09	2.50	1.11	1.14
合計	75.70	94.23	78.86	97.87	79.99	96.12	80.69	95.19	82.10	103.57	82.66	83.10

說 明：本表預算數105至110年度為法定預算數，111年度為預算案數；決算數均為審定數。
資料來源：公路總局歷年度預、決算書。

(一)105至109年度歲入預決算差異比率介於17.97%至26.15%，預算編列及執行存有相當落差
公路總局之歲入來源主要係汽機車檢驗費、號牌、行照與駕照收入、考驗報名費及汽車動產擔保交易登記費等規費收入，與車輛所有人、駕駛人及行人等違反道路交通管理條例之交通違規罰鍰收入等。觀諸近年度公路總局歲入來源別之預、決算數(詳表2)，105至109年度預算數介於75.7億元至82.1億元，決算數介於94.23億元至103.57億元，每年度決算數超逾預算數介於14.5億元至21.47億元，預、決算差異(決算較預算增加)比率介於17.97%至26.15%，顯示預算編列及執行存有相當落差。
表2 105至109年度公路總局歲入預決算差異情形表
單位：新臺幣億元
年度	預算數 / A	決算數 / B	差異數 / C=B-A	差異比率% / D=C/A	差異說明
105	75.70	94.23	18.53	24.48%	交通違規舉發案件數及交通違規罰鍰收入增加、牌照選號服務費等較預期增加。
106	78.86	97.87	19.01	24.11%	交通違規舉發案件數及交通違規罰鍰收入增加、汽機車檢驗及號牌收入等較預期增加。
107	79.99	96.12	16.13	20.17%	交通違規舉發案件數及交通違規罰鍰收入增加、汽車動產擔保交易案件數及牌照選號服務費等較預期增加。
108	80.69	95.19	14.50	17.97%	交通違規罰鍰收入增加、汽機車行照牌照與選號服務費等較預期增加。
109	82.10	103.57	21.47	26.15%
105-109 / 平均	79.47	97.40	17.93	22.56%

資料來源：公路總局提供資料及其歷年度預、決算書。
(二)允宜分析各歲入來源別預決算數長期差異甚鉅之原因，並參酌以前年度執行情形，覈實編列預算
詢據公路總局說明各年度歲入之預決算差異原因，主要係交通違規舉發案件數及交通違規罰鍰收入增加、牌照選號服務費、汽機車檢驗費、汽車動產擔保交易登記費收入等較預期增加所致。其中近年地方政府為積極保障民眾行的安全，配合加強取締重大交通違規事件，故近年度交通違規罰金罰鍰收入較預算數多，惟該局考量裁罰收入較難量化估計，且為避免外界質疑與民搶錢等，編列方式以微幅調升為主。
然而，考量 109年度歲入決算數超逾預算數21.47億元，預決算差異比率高達26.15%，且105至109年度預決算平均差異比率亦達22.56%(詳附表2)，顯示預算編列未盡覈實。另由表1資料顯示，105至109年度係以「罰款及賠償收入」與「規費收入」之預、決算差異較大，其中以交通違規罰金罰鍰收入為例，政府編列預算確非以增加政府罰款收入為目的，故不宜給予較實際執行結果更積極之目標，惟仍宜參酌近年度決算資料詳實估計與編列預算，爰允應妥慎分析各歲入來源別預決算數長期差異甚鉅之原因，覈實編列預算。
綜上，公路總局111年度預算案編列歲入83.1億元，較110年度預算數增加0.44億元，惟考量該總局109年度歲入決算數已達103.57億元，且105至109年度歲入預決算平均差異比率為22.56%，顯示預算編列與執行存有相當之落差，允宜妥慎分析各歲入來源別預決算數長期差異甚鉅之原因，覈實編列預算。

一０、111年度委辦費增加2,440萬元，主要係增列辦理自行車活動推廣相關經費，允宜審慎衡酌疫情發展情形，本撙節原則辦理
公路總局111年度預算案於「公路及監理業務管理」與「公路新建及養護計畫」工作計畫分別編列委辦費1,200萬元及3億1,354萬2千元，共計3億2,554萬2千元。經查：
(一)本院歷年均將委辦費列為通案刪減項目之一，俾督促各機關應本撙節原則支用
依據中央各主管機關編製111年度概算應注意辦理事項(以下簡稱111年度概算應注意辦理事項)五、(三)、4規定：「非當前迫切需要之委辦…應儘量減編。」另各機關單位預算執行要點第16點規定：「各機關應切實控制預算之執行，並本撙節原則支用經費，…。」而為督促各機關撙節年度委辦經費支出，本院審查各年度中央政府總預算案時，均將委辦費列為通案刪減項目之一，106至110年度之通案刪減比率分別為6%、3%、3%、3%及5%(詳表1）。
表1 本院審議106至110年度中央政府總預算案決議通案刪減委辦費之比率 單位：%
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
委辦費 / 通刪 / 比率	6% / (不含法律 / 義務支出)	3% / (不含法律 / 義務支出)	3% / (不含法律 / 義務支出)	3%	5% / (不含現行法律 / 明文規定支出)

說 明：本表所稱年度係指中央政府總預算案之編列年度。
資料來源：各年度中央政府總預算案審查總報告。
 (二)111年度委辦費增加2,440萬元，主要係增列辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」相關經費，允宜視疫情發展情形，本撙節原則辦理
公路總局111年度預算案編列委辦費3億2,554萬2千元，較110年度預算數增加2,440萬元，主要係「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」增加3,640萬元，包括：觀光局辦理之打造國際化自行車路線特色壯遊活動及發展臺灣地區性自行車深度旅遊增加2,480萬元、運研所辦理之多元化自行車道路網系統規劃研究及資訊系統建置業務增加320萬元、公路總局辦理之自行車專案管理委託技術服務增加840萬元(詳表2)。其中以打造國際化自行車路線特色壯遊活動及發展臺灣地區性自行車深度旅遊為例，其委辦內容主要係年度活動(賽事)推廣與舉辦，然考量嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)Delta變異株導致多國疫情升溫，且我國邊境尚未解封，允宜審慎衡酌疫情發展，本撙節原則辦理。
表2 110至111年度公路總局委辦費編列情形表
單位：新臺幣千元
工作計畫 / 名稱	委辦計畫	111年度 / 預算案 / A	110年度 / 預算數 / B	111-110 / 增減數 / C=A-B
公路及監理業務	公路公共運輸服務升級計畫委託專案管理	12,000	12,000	0
公路新建及養護計畫	打造國際化自行車路線特色壯遊活動及發展臺灣地區性自行車深度旅遊	64,000	39,200	24,800
	多元化自行車道路網系統規劃研究及資訊系統建置業務	15,600	12,400	3,200
	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫多元專案管理委託技術服務	8,400	-	8,400
	生活圈道路交通暨基礎建設計畫多元專案管理委託技術服務	14,000	26,000	-12,000
	公路量規劃研究	5,000	5,000	0
	橋梁管理系統相關管理經費	4,000	4,000	0
	新舊台9線蘇花公路交控中心暨交控及機電系統委託民間營運管理服務	110,419	110,419	0
	台9線南迴公路安朔交控中心(草埔隧道)暨交控及機電系統委託民間營運管理服務	88,523	88,523	0
	警察局固定地磅取締業務	3,600	3,600	0
	小 計	313,542	289,142	24,400
委辦費合計		325,542	301,142	24,400

資料來源：公路總局110至111年度單位預算(案)之「委辦經費分析表」。
綜上，公路總局111年度預算案於「公路及監理業務管理」與「公路新建及養護計畫」工作計畫編列委辦費共計 3億2,554萬2千元，較110年度預算數增加2,440萬元，主要係增列辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」之年度活動(賽事)推廣(舉辦)等相關經費，考量111年度概算應注意辦理事項已明定非當前迫切需要之委辦應儘量減編，且受COVID-19疫情影響，我國邊境管制尚未鬆綁，允宜審慎衡酌國際與國內疫情發展情形，本撙節原則辦理。

一一、允宜參酌運安會建議，持續研謀精進貨運業之安全管理機制，並落實執行，俾增進運輸安全
公路總局111年度預算案於「公路及監理業務管理-01監理業務」分支計畫編列14億3,771萬4千元，辦理各項公路監理業務。經查：
(一)目前公路總局對貨運業之管理措施及辦理概況
依據公路總局說明，為加強汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業[12](以下簡稱汽車貨運三業)聯合稽查，以督促業者確實遵守交通及勞動相關法令，保障駕駛員勞動權益與大眾公共安全，該總局於107年度訂定「常態性汽車貨運三業年度聯合稽查計畫」，由所屬監理所(站)及勞政機關(包含各勞動檢查機構、勞動部勞工保險局各地辦事處、各直轄市或縣市政府勞政單位)共同執行，並自107下半年度開始實施，實施頻率為每年度至少2次，採上、下半年度至少各1次方式辦理，每次由監理機關選列35家進行聯合稽查，公路監理機關之檢查重點在「對於公司管理、所屬駕駛人及車輛安全管理進行查核」，稽查時如發現有違反相關法令情事者，由各主管機關依規定處分，公路總局近年度查核概況詳如表1。
[12] 依據汽車運輸業管理規則第2條第1項規定：「汽車運輸業依下列規定，分類營運：…七、汽車貨運業：以載貨汽車運送貨物為營業者。八、汽車路線貨運業：在核定路線內，以載貨汽車運送貨物為營業者。九、汽車貨櫃貨運業：在核定區域內，以聯結車運送貨櫃貨物為營業者。」
表1 107至110年度公路總局辦理「常態性汽車貨運三業年度聯合稽查計畫」稽查概況 單位：次；家
年度	稽查次數	稽查家數	違規情形	辦理作為/處分
107	35	35	無	無
108	70	70	違反公路法第77條第1項[13]6件	依法處以罰鍰9千元
109	70	70	違反公路法第77條第1項1件	依法處以罰鍰9千元
110	35	35	違反公路法第77條第1項2件	依法處以罰鍰9千元
[13] 公路法第77條第1項規定：「汽車或電車運輸業，違反依第79條第5項所定規則者，由公路主管機關處新臺幣9千元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節，吊扣其違規營業車輛牌照1個月至3個月，或定期停止其營業之一部或全部，並吊銷其非法營業車輛之牌照，或廢止其汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。」

說 明：本表107年度係自下半年度開始實施；110年度係110上半年度稽查資料。
資料來源：公路總局110年9月14日提供資料。
(二)108至110年8月底止，貨運業發生之交通事故件數及相關傷亡人數呈逐年增加趨勢
然而，依據公路總局提供近年度貨運業之事故概況顯示(詳表2)，108至110年8月底貨運業之業者家數、事故件數及傷亡人數均呈現逐年增加趨勢，其中110年度僅8個月即發生事故200件及傷亡人數294人，已超逾108及109全年度之數，允宜重視其所代表之安全警訊。
表2 108至110年度貨運業之交通事故概況 單位：家；件；人
年度	貨運業者 / 家數	事故 / 件數	傷亡人數
			死亡	受傷	合計
108	174	151	35	190	225
109	178	176	44	219	263
110(至8月)	223	200	39	255	294

說 明：依據公路總局說明，本表資料係該總局自行調查通報，貨運業係於108年度起納入通報統計。
資料來源：同表1。
(三)允宜參酌運安會建議，檢討精進貨運業之安全管理機制
另運安會前於109年12月發布之109年度運輸安全關注議題「精進我國貨運業安全管理機制」指出，我國貨運業安全管理之3項主要課題略以[14]：
[14] 詳109年度運輸安全關注議題：精進我國貨運業安全管理機制，運安會，109年12月16日。
1.我國公路監理制度未能充分掌握與提供貨運業者及保險業者完整之職業駕駛人履歷資訊，且仍有貨運業者未落實出車前查核，甚至未掌握實際駕駛人身份，致無法進行有效之安全管理。
2.我國汽車運輸業管理規則對於大客車之安全規範日趨嚴格，然多數安全規範或作為之適用對象尚未及於貨運業者。
3.監理機關對貨運業之安全考核偏重事後查核，較欠缺主動及以預防為目的之查核，且尚未積極協助與輔導業者建置安全管理系統。
針對前述問題，運安會並已提出相關建議精進方向，包括：1.完備貨運業相關管理規則、安全考核、自我安全管理及駕駛人訓練、2.建立職業駕駛人事故及違規履歷制度等。詢據公路總局說明，該總局針對運安會所提部分建議事項，已研提改善措施，例如提升監理機關之安全考核機制中有關「評估採用動態資訊及時管理系統」一項，該總局目前以載運危險物品車輛列為優先裝設全球衛星定位功能系統設備(以下簡稱GPS設備)者[15]，並要求應介接至該總局指定資訊平台，以掌握車輛動態並進行追蹤管理；後續將研議視時督導業者自行於所屬車輛裝設GPS設備，並設置營運車輛監控管理系統。為有效控制及減少運輸事故風險，允宜參酌運安會建議精進方向，持續研謀改善，並落實執行，俾增進大眾運輸安全。
[15] 依據公路總局說明，該總局自110年4月1日起至110年11月31日止，受理辦理補助載運危險物品車輛裝設GPS設備，針對近6個月內曾經申請取得載運危險物品臨時通行證之公司行號所屬車輛(並非僅針對貨運業者)，補助每車輛裝置GPS費用之49%，最高2千元為上限。
綜上，公路總局111年度預算案於「公路及監理業務管理-01監理業務」分支計畫編列14億3,771萬4千元，辦理各項公路監理業務。鑑於近年度貨運業發生之交通事故件數及相關傷亡人數呈現逐年增加趨勢，允宜參酌運安會109年度提出之運輸安全關注議題「精進我國貨運業安全管理機制」相關建議事項，研謀強化政府監理及貨運業之安全管理機制，並落實執行，以有效控制及減少運輸事故風險。

一二、新增辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)，允宜落實執行前期計畫精進措施，並督促受補助地方政府重視後續公路之養護及管理問題
公路總局111年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫項下，新增編列「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」(以下簡稱本計畫)55億元，係補助地方政府辦理生活圈道路交通系統(公路系統)之道路新建及改善工程。經查：
(一)計畫概述
1.前期計畫修正延長至111年度，復又提前於110年度終止：生活圈道路系統建設計畫(公路系統)前期計畫原訂期程為104至107年度，前經行政院於107年5月14日第2次修正核定，將計畫期程延長至111年度，總經費由300億元調增為439億元(不含地方配合款169.65億元)。惟因公共建設土地取得方式配合政策改以市價徵收方式辦理，民眾對土地正義意識抬頭，用地取得經費需求增加，為調整用地補助規定，爰提前於110年度終止前期計畫，新增本計畫賡續協助地方推動道路建設。
2.本計畫辦理內容：總經費330億元(不含地方配合款100億元)，期程111至116年度，生活圈道路交通建設計畫原僅協助地方政府辦理道路拓寬及新闢事宜，惟於前期計畫執行期間，配合政策指示等修正納入山地原住民鄉(區)交通改善、危險瓶頸路段改善及受損橋梁補強等，爰按執行經驗及地方需求，於本期計畫辦理補助一般類型計畫、特定類型計畫及先期作業，其與前期計畫之重要差異詳如表1。
表1 「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年計畫(104-111年)」與「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」辦理概況
	「生活圈道路系統建設計畫(公路系統)8年計畫(104-111年)」(前期計畫)	「生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」(本計畫)
計畫期程	104-111（提前於110年度終止）	111-116
計畫經費	439億元(不含地方配合款169.65億元)	330億元(不含地方配合款100億元)
辦理項目	辦理6項子計畫： / 新闢及拓寬案件 / 山地原住民鄉(區)交通改善計畫 / 山地原住民地區公路系統道路易致災路段改善工程 / 危險、瓶頸路段改善 / 協助縣市政府加速整建受損公路橋梁 / 各項道路評估規劃	辦理3類5項子計畫： / 1.一般類型計畫：公路系統道路新闢拓寬。 / 2.特定類型計畫： / (1)山地原住民鄉(區)道路改善計畫 / (2)危險、瓶頸路口/路段改善計畫 / (3)縣市政府受損公路橋梁整建計畫 / 3.先期作業：道路建設規劃評估事項。
用地補助	僅可補助新闢及拓寬子計畫。	「新闢拓寬」、「山地原住民鄉(區)道路改善計畫」、「危險、瓶頸路口/路段改善計畫」3項子計畫均可補助，且提高用地補助上限。

資料來源：公路總局。
(二)公路總局已針對前期計畫執行缺失提出相關精進措施，允宜落實執行
1.前期計畫待改善問題：依據「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年計畫(104-111年)補助執行要點」第4點規定：「本計畫之補助範圍(必要)條件…(六)所提案件應以可於核定列入補助之次1年度內完成用地取得，且可於核定列入補助之次3年度內竣工者為原則。…。」然而公路總局於檢視前期計畫執行情形時，發現核定補助計畫多有未於規定期限(1年內)完成用地取得之問題，進而導致工程案進度延宕；另已完工之計畫，執行期間亦多超逾3年，計畫執行期程未詳實預估及落實；此外，於補助計畫執行中甚至出現施工項目與核定項目不符、補助經費未確實支用於生活圈計畫補助範圍內項目之情形，而該總局往往無法於第一時間確實掌握相關資訊，或有產生工程已進入完工階段方提報修正計畫等問題[16]。
[16] 詳本計畫(核定本)，第48頁至第49頁。
2.允宜落實精進措施：依據本計畫說明，公路總局業針對前開問題提出相關改善措施，包括：將要求地方政府於提案前積極辦理資訊公開，加強提案之可行性及成熟度，並針對超逾執行期程之計畫採分期分階段方式辦理，另規劃於後續執行時，積極追蹤工程辦理情形等。惟前開精進措施，部分係前期計畫已有規範者(例如辦理期程超過3年度之計畫應分段分案申請等)，爰仍宜落實執行前開精進措施，俾免一再發生補助計畫無法於期程內完成之情形。
(三)允宜督促受補助地方政府重視後續公路之養護及管理問題，並審酌納入未來相關補助案件評估參考項目
我國自79年度起即加速推動生活圈道路之興闢，執行迄今路網已趨完整，然而原應由地方政府負責修建、養護及管理之公路[17]，往往因經費不足，加上管線挖掘頻繁等，導致道路品質低落[18]。公路總局雖自106年度起於前瞻基礎建設計畫特別預算編列提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)計畫，補助地方政府提升道路品質，惟長期仍須回歸各道路主管機關辦理養護及管理作業。為避免發生地方政府重視爭取公路興闢，而輕管理養護之情形，允宜督促受補助地方政府予以重視，並審酌將其道路養護及管理情形納入未來相關補助案件之評估參考項目，俾維道路品質及補助效益。
[17] 依據公路修建養護管理規則第7條第1項規定：「公路之修建、養護及管理，國道、省道由交通部之專設機構辦理，市道、區道由直轄市政府辦理，縣道、鄉道由縣(市)政府辦理；直轄市、縣政府並得將市道、縣道委託交通部之專設機構辦理。」
[18] 詳前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)計畫書修正計畫(核定本)。
綜上，公路總局111年度預算案新增編列辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」第1年經費55億元，允宜落實執行前期計畫待改善事項之精進措施，並督促受補助地方政府重視後續公路之養護及管理問題，俾維道路品質與行車安全，並達補助效益。

一三、修正辦理省道改善計畫(108-113年)之總經費增加幅度達42.14%，允宜研謀改善計畫規劃及資訊揭露等相關事宜，另宜儘速強化邊坡管理資訊系統之資料完整性，俾利公路邊坡管理
公路總局111年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫項下，賡續編列「省道改善計畫(108-113年)」(以下簡稱本計畫)第4年經費87億元，較110年度預算數增加20億元，主要係修正計畫增加辦理項目所致。經查：
(一)本計畫經行政院於110年1月修正核定增加辦理項目，總經費由360億元增為511.72億元(增幅42.14%)，凸顯本計畫規劃與核定仍有未盡之處
本計畫原經行政院於107年10月3日核定，總經費360億元，分6年辦理，係辦理公路新建及改善、橋隧安全可靠度提升與延壽等6項子計畫，嗣因分別於「公路新建及改善」項下增加辦理國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程經費71.78億元、「橋隧安全可靠度提升及延壽」項下增加配合河川治理計畫改建11座省道橋梁經費68.64億元、「公路防避災改善」項下增加邊坡地錨安全性設施補強經費11.3億元，共計增加151.72億元，總經費由360億元修正增為511.72億元(計畫期程維持不變)，爰辦理第1次修正計畫，並經行政院於110年1月29日核定，其辦理內容及修正情形詳如表1。
表1 省道改善計畫(108-113年)修正概況表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫
核定時間	107年10月3日	110年1月29日
計畫期程	108-113年	108-113年
總經費	360億元	511.72億元
辦理項目/修正重點	辦理6項子計畫： / 1.公路先期規劃。 / 2.公路新建及改善。 / 3.交通安全與管理品質提升。 / 4.橋隧安全可靠度提升與延壽。 / 5.路面服務品質提升與延壽。 / 6.公路防避災改善。	增加辦理項目： / 1.公路新建及改善：增加「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」71.78億元。 / 2.橋隧安全可靠度提升及延壽：增加配合河川治理計畫改建11座省道橋梁經費68.64億元。 / 3.公路防避災改善：增加邊坡地錨安全性設施補強經費11.3億元。

資料來源：公路總局。
本次修正增加計畫總經費151.72億元，占原核定計畫總經費之42.14%，修正幅度甚巨；此外，本計畫期程仍維持至113年，惟本次修正增加之「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」，其預計辦理期程至115年，其未來年度經費需求，勢仍需透過次期計畫辦理，由此可窺知，目前計畫規劃與核定方式，除產生無法得知重大計畫執行全貌之情形，亦恐有造成相關計畫之工程執行至一半嗣後續為推動之問題，允宜研謀強化資訊揭露及相關因應對策。
(二)允宜儘速將邊坡監測及地錨檢測資訊納入邊坡管理系統，俾利邊坡管理作業
本計畫「公路防避災改善」子計畫原係針對省道山區道路，研擬防避災工程，輔以相關管理措施(如地滑監測及預警)，於重點監控路段應用智慧化技術監控，並建置邊坡資訊管理系統，針對邊坡進行系統化管理。惟審計部於109年度審核報告指出，邊坡資訊管理系統針對監測案件及地錨檢測作業，僅紀錄辦理時間及地錨支數，未紀錄監測坡體滑動數據及地錨檢測結果等相關資訊，不利邊坡管理，允宜儘速參酌該部意見，將相關資訊納入系統，俾強化邊坡管理作業。
綜上，公路總局111年度預算案賡續編列「省道改善計畫(108-113年)」第4年經費87億元，辦理公路新建及改善、橋隧安全可靠度提升與延壽等6項子計畫。本計畫前經行政院於110年1月修正核定增加辦理項目，總經費由360億元增為511.72億元，增幅達42.14%，且部分修正增加項目之預定完工期程超逾本計畫核定期程，凸顯本計畫規劃與資訊揭露尚有未盡完善之處，允宜研謀改善；另宜參酌審計部109年度審核意見，儘速將邊坡監測及地錨檢測等相關資訊納入邊坡管理系統，俾利邊坡管理作業，以達公路防避災之目標。

一四、截至110年8月底，汽車客運低地板車輛比率僅約52.21%，且部分縣市政府之低地板車輛比率顯著偏低，允宜持續研謀改善
公路總局111年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸服務升級計畫」分支計畫項下編列46億元，辦理各項改善公路公共運輸服務所需經費，包括完善無障礙乘車及候車環境等。經查：
(一)依據身心障礙者權益保障法第53條[19]及發展大眾運輸條例第4條之1[20]規定，運輸營運業者與各級交通主管機關應規劃適當路線提供無障礙運輸服務，並應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，近年來公路總局運用各期公路公共運輸計畫之補助，鼓勵使用無障礙車輛及推動場站無障礙設施等。
[19] 依據身心障礙者權益保障法第53條第1項與第3項分別規定：「運輸營運業者應於所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務。」、「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。…。」
[20] 依據發展大眾運輸條例第4條之1規定：「各級交通主管機關應依實際需求，於運輸營運者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務，及規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。」
(二)依據公路總局提供資料(詳表1)，截至110年8月底，全國汽車客運低地板車輛之比率僅約52.21%，其中公路汽車客運比率僅12.63%；又市區汽車客運整體低地板車輛比率雖達69.98%，惟部分縣市政府之比率顯著偏低，允宜持續深入瞭解原因，並妥謀改善對策。
表1 110年8月底汽車客運低地板車輛比率 單位：輛
公路汽車客運
低地板車輛數		總車輛數	低地板車輛比率
605		4,791	12.63%
市區汽車客運(縣市別)
縣市別	低地板車輛數	總車輛數	低地板車輛比率
新北市	1,612	2,503	64.40%
臺北市	3,065	3,542	86.53%
桃園市	375	707	53.04%
臺中市	1,245	1,598	77.91%
臺南市	213	401	53.12%
高雄市	593	1,004	59.06%
宜蘭縣	65	118	55.08%
新竹縣	13	47	27.66%
苗栗縣	4	17	23.53%
彰化縣	28	40	70.00%
南投縣	6	16	37.50%
雲林縣	17	25	68.00%
嘉義縣	18	32	56.25%
屏東縣	21	127	16.54%
臺東縣	2	11	18.18%
花蓮縣	24	28	85.71%
澎湖縣	20	60	33.33%
基隆市	79	168	47.02%
新竹市	17	98	17.35%
嘉義市	22	22	100.00%
金馬地區	31	111	27.93%
小計	7,470	10,675	69.98%
汽車客運合計
低地板車輛數		總車輛數	低地板車輛比率
8,075		15,466	52.21%

資料來源：公路總局。
綜上，104年12月16日身心障礙者權益保障法修正第53條規定後，除少數例外狀況外，各運輸營運業者，於所服務路線提供適當之無障礙運輸服務成為必要措施，惟截至110年8月底止，公路汽車客運及部分縣市政府之市區汽車客運低地板車輛比率仍屬偏低，允宜持續研謀改善，以維民眾乘車權益。

一五、金門大橋建設計畫屢有變更計畫及工程進度延宕情形，允宜強化預算編列之說明，並應在符合工安前提下，加強管控施工進度
公路總局111年度於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫項下，編列金門大橋建設計畫1億8,351萬9千元，係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府並委託交通部高速公路局[21]代辦。本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區，跨越金烈水道，東迄大金門金寧鄉湖下地區，大橋路線長度約5.4公里，其中跨海部分約4.7公里，預計完工後可建立大小金門間便捷之陸運交通。經查：
[21] 本計畫原係委託交通部臺灣區國道新建工程局(以下簡稱國工局)代辦，該局嗣因應組織改造，與交通部臺灣區國道高速公路局整併，自106年6月14日成立交通部高速公路局。
(一)金門大橋建設計畫屢因流標、重新發包等，致展延工期及增加經費，110年4月再次修正計畫展延期程至111年10月
本案係於82年提出建橋構想，歷經規劃推動作業，至99年3月始經行政院核定，總經費57.05億元[22]，原則係由中央負擔2/3，金門縣政府負擔1/3，惟100年間即因該府變更計畫需求等，辦理第1次修正計畫，計畫總經費增加至73.85億元(增加16.8億元)，並將計畫期程由104年延長至105年3月。然本計畫嗣經多次流標、終止契約重新發包等，前於104年間規劃辦理第2次修正計畫，擬再增加計畫經費5.17億元，並延長期程，惟行政院於104年11月12日核復僅勉予同意展延計畫期程至107年6月[23](詳表1)。
[22] 本處總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
[23] 依據行政院秘書長104年11月12日院臺交字第1040060856號函主旨：「…金門縣政府所提送『金門大橋建設計畫第2次修正計畫』一案，計畫期程經陳奉勉予同意展延至107年6月，餘請照國家發展委員會綜整意見檢討辦理。」又國發會綜整審查意見四：「本案業於100年5月核定函敘明『本案後續除不可抗力因素外，中央補助經費原則不再增加』在案，本次修正增加經費項目是否確屬不可抗力因素尚待釐清。…」
其後本計畫復因第2期(CJ02-C標)工程花崗岩地質堅硬及海象不佳等因素，施工期間發生多起工安意外，且承商履約能力不足，爰於105年6月29日再度終止契約。為辦理接續工程履約所需等，交通部再次陳報修正計畫，行政院並於107年2月6日同意展延計畫期程至110年6月，並修正計畫總經費為91.67億元(較前次修正計畫增加17.82億元)，較原始計畫總經費增加34.62億元，約增加60.67%。惟109年度因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致承包廠商擬引進外籍營造工及自國外採購物料無法順利輸入，及配合「金門大橋交控系統工程」完工及系統運轉調校驗收期程等，交通部復又陳報修正計畫展延期程至111年10月，經行政院於110年4月12日核復勉予同意。
表1 金門大橋建設計畫修正情形表 單位：新臺幣千元
項次	核定計畫	核准日期	計畫期程	總經費	修正原因
1	原始計畫	99.03.19	99-104	5,705,238 / (詳說明2)
2	第1次修正	100.05.03	99-105/3	7,384,666	因工程項目需求改變(金門港道最大可通過船型由800噸提升至5,000噸)、環境因素改變、提高工程品質等。
3	(詳說明1)	104.11.12	99-107/6	7,384,666	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況調整期程。
4	第2次修正(詳說明1)	107.02.06	99-110/6	9,166,549	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況，重新檢討經費與期程。
5	第3次修正	110.04.12	99-111	9,166,549	109年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致原規劃由國外採購之人工及物料無法順利輸入，加上天候及地質差異等因素影響，預計於110年12月底完工，另配合金門大橋交控系統工程完工及系統運轉調校驗收約10個月，期程展延至111年10月。

說 明：1.交通部原陳報3次修正計畫，惟行政院104年11月12日僅同意展延期程，未核定整體修正計畫，爰於107年2月6日核定函將該部陳報第3次修正計畫更名為「金門大橋建設計畫第2次修正計畫」。
2.為一致性比較，本表原始計畫總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
資料來源：公路總局提供資料及金門大橋建設計畫第3次修正計畫。
(二)截至110年8月底止，執行進度落後0.88%，允宜加強管控施工進度
1.本計畫110及111年度預算書均列示編列最後1年經費之原因：本計畫第2次修正後，原預估中央應負擔之補助經費43.28億元，故110年度公路總局單位預算書已明列110年度續編「最後1年」經費1.25億元[24]；惟嗣承包商解約之履約保證金訴訟經法院判決確定[25]，爰中央應負擔之補助經費隨同調增為45.11億元，故該總局111年度預算案復編列「最後1年」經費1.84億元[26]，允宜強化預算編列之說明，俾免產生疑義。
[24] 詳110年度交通部公路總局及所屬單位預算之「歲出機關別預算表」，第27頁。
[25] 依據行政院105年8月19日院臺交字第1050033440號函示原則：「經重新檢討並考量原廠商之違約賠償責任後，如仍有確屬不可抗力之新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則辦理。」
[26] 詳111年度交通部公路總局及所屬單位預算之「歲出機關別預算表」，第28頁。
2.截至110年8月底止，進度落後0.88%：詢據公路總局說明，本計畫110年8月底之累計預定進度92.44%，累計實際進度91.56%，落後0.88%，主要係因受疫情影響外籍營造工、本地技術領班及自國外採購物料均無法順利輸入、暨強風、濃霧等天候因素影響，致施工進度落後，該總局已督促承包商儘速增加人力趲趕工進。
3.允宜妥為控管施工進度：依據行政院110年4月12日核復本計畫第3次修正計畫函之說明二：「本計畫已多次修正計畫期程，請貴部後續確實管控施工進度，並做好風險管理，俾早日完工通車，並請確實督導於核定總經費內達成原訂計畫目標，不得再請求追加補助款。」允宜妥依前開說明辦理，同時亦須重視工安檢查，避免發生人員傷亡，期使本計畫如期如質完成。
綜上，行政院於99年間即核定補助金門縣政府辦理「金門大橋建設計畫」，惟該計畫因變更工程設計、履約過程遭遇困難等，多次辦理變更計畫，修正增加經費並展延期程，行政院甫於110年4月核定第3次修正計畫，同意計畫期程由110年6月展延至至111年10月，另按承包商履約保證金訴訟結果調增中央應負擔經費，由43.28億元增為45.11億元。考量公路總局110及111年度單位預算(案)歲出機關別預算表均列示該年度為最後1年經費，為免產生疑義，允宜強化預算編列之說明；另截至110年8月底止，本計畫進度仍落後0.88%，允應在符合工安前提下，加強管控施工進度，以期儘早達成計畫預定效益。
(分機：1937叢宏安)