台灣電力股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司111年度預算案編列營業收入6,488億7,400萬6千元，營業成本6,130億2,458萬5千元，營業費用159億1,254萬元，營業外收入111億7,615萬7千元，營業外費用257億9,797萬6千元，收支相抵後本期稅前淨利53億1,506萬2千元，較110年度預算稅前淨利增加15億6,549萬8千元（增幅41.75%）。謹就台電公司111年度營業預算案評估如下：
三、未使用或未依原定用途使用之土地面積頗巨，允宜積極規劃利用，以增進資產運用效能
依台電公司111年度預算案預計資產負債表列示，111年底土地資產為2,752億2,256萬2千元(含投資性不動產-土地，不含土地改良物，以下同)，較110年度預計數2,750億3,228萬元增加1億9,028萬2千元(增幅0.07%)，經查該公司閒置或未依原定用途使用之土地頗為龐巨。謹說明如下：
(一)依預算編製作業規範，專案計畫之購建固定資產相關土地之取得，應先有周詳規劃，並應積極謀求有效應用
依附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、固定資產建設改良擴充之第3點規定：「專案計畫之購建固定資產，應先行檢討計畫目的是否符合事業營運及發展需求，並應對技術、市場、法律、土地、經濟、財務、環境、管理、人力需求、原料供應及過去投資之實績，先有周詳之考慮，建立風險管理機制，且衡酌最新經濟情勢、市場狀況及產業發展前景等因素…。」另依經濟部所屬事業固定資產管理要點第4點規定：「各事業對於固定資產之管理，除為消極之良善保管及登記報告外，並應積極謀求有效之應用。」
(二)台電公司已徵收或取得之用地尚未依預定用途使用或未使用面積達129萬7,598.14平方公尺
據台電公司統計，該公司已徵收(或取得)之用地，截至110年7月底止，未使用或未依原定用途使用之土地計223件、340筆、面積129萬7,598.14平方公尺，取得成本合計114億2,969萬7千元[1]，其中部分土地甚至已逾原定最後使用期限20年以上[2]。顯示無論就土地筆數、面積及取得成本等面向，其未使用或未依預定用途使用之土地為數頗為龐巨，允宜儘速研謀改善，以增進資產運用效益。
[1] 取得成本含土地補償費、地上物補償費。
[2] 例如嘉南供電區營運處安平D/S預定地取得時間為79年11月，原列輸變電計畫用地，嗣因都市計畫用地為車站、公園及道路等用地，致無法興建變電所；北區施工處82年3月取得深澳-八堵161KV線#7、#7-1、#8鐵塔預定用地，最後使用期限85年6月；北區施工處82年3月徵收取得冬山-仁和161KV#2、#3號鐵塔預定地；北區施工處81年2月取得深美-七張161KV#29(1/5)連接站用地，最後使用期限81年12月；中區施工處78年1月取得翁子-神岡69KV線#41用地，最後使用期限78年7月；南區施工處77年6月取得五甲-仁美69KV線#65鐵塔預定用地，最後使用期限79年6月。
(三)台電公司長期閒置土地，多因輸配電相關計畫執行未如預期，或因計畫修正，目前暫未列入興建計畫所致
據該公司說明，其取得土地資產均屬發電廠、變電所、業務大樓、配電中心及輸電線路鐵塔等基於電力發展需要之用地。惟據該公司提供之資料顯示，部分土地因相關環評作業遲遲未獲通過、或因地方抗爭撤銷徵收計畫、或已辦理廢止徵收，惟原地主未購回、或因遭遇抗爭而暫停或修正計畫、或因修正計畫而取消線路，需先辦理廢徵並回復原編定後始得變賣、地區用電成長趨緩，配合輸變電計畫修正而移出等原因，致取得之土地久未使用或未依原定用途使用。
綜上，台電公司未使用或未依原定用途使用之土地面積頗為龐巨，允宜積極解決土地使用計畫之窒難，儘速研謀活化利用方案，並參據「行政院活化閒置公共設施續處作法」之相關規範[3]，列管追蹤並定期檢討活化辦理情形，以提升土地資產運用效益。
[3] 經行政院於102年5月31日院臺工字第1020136605號函核定。該續處作法略以：列管閒置設施之處理機制、專案小組對尚未完成活化案件之持續追蹤、案件管理、解除列管方式、各機關配合辦理事項以及強化閒置設施之追蹤管考等。