中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告目錄
頁次
中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告
行政院所提海空戰力提升計畫採購特別條例草案前經本院審議後，於110年11月23日三讀通過，並經總統於同日公布施行，將於111年至115年間，以新臺幣2,400億元為預算上限，籌購岸置反艦飛彈系統等8項武器裝備。國防部爰依上述條例規定，提報各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統等8項(10案)經費需求，並經行政院編具完成中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案(以下簡稱海空戰力提升計畫採購特別預算案)，提送該院第3779次會議通過，歲出編列2,372億6,999萬7千元，包括武器裝備產製及備料、整體後勤支援、工程設施等裝備款2,371 億8,030 萬4千元；執行專案管理及履約督導等採購作業費 8,969 萬3千元；以上歲出所需財源2,372億6,999萬7千元，全數以舉借債務支應。茲就該特別預算案評估如次：
一、屢藉特別條例之制定提出特別預算案，已使特別預算常態化
依預算法等相關規定，預算編列以每一會計年度辦理一次為原則，然發生法定事項或特殊緊急事項等情事，於年度總預算外，仍訂有特別預算等彈性因應措施。惟特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，理應務求審慎，俾國家財政運作具合理性、穩健性及可預測。但近年密集提出特別預算案，恐有扭曲年度預算原貌，不利國家財政紀律之維護，謹說明如次：
(一)特別預算之提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，以維財政健全運作
1.預算法第1條第2項規定：「預算以提供政府於一定期間完成作業所需經費為目的。」同法第11條規定：「政府預算，每一會計年度辦理一次。」另第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」按前揭條文立法意旨，政府施政計畫，預算編列以每一會計年度辦理一次為原則，若屬繼續性經費，應按各年度分配額分年編列各該年度預算，俾國家財政運作之合理性、穩健性及可預測性。
2.政府於上開原則下，倘各機關於執行既定計畫時，如因增加業務、所辦事業因重大事故、經費超過法定預算、因應政事臨時需要、依法律增設新機關等情形，致原列經費不敷支應時，依法並得動支第一預備金、第二預備金或提出追加預算案等方式，以提供彈性處理機制。
3.另為因應事先難以預料之突發性且必須緊急處理的重大事故，預算法第83條[1]爰規定，於國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事時，行政院得於年度總預算外提出特別預算，亦即特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，除非國家為因應特殊緊急之重大事故，始得於年度總預算外另提出特別預算，務求非常態性特別預算提出之審慎嚴謹。
[1] 預算法第83條規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」
(二)近年來特別預算案幾成經常性辦理事項，111年度預計將同時存在4個特別預算
1.自76年度起中央政府每年度均編有特別預算（詳表1），90年度以後辦理者包括921震災災後重建特別預算、中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算、嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算、擴大公共建設投資計畫特別預算、易淹水地區水患治理計畫特別預算、石門水庫及其集水區整治計畫特別預算、振興經濟消費券發放特別預算、振興經濟擴大公共建設特別預算、莫拉克颱風災後重建特別預算、流域綜合治理計畫特別預算、前瞻基礎建設計畫特別預算、新式戰機採購特別預算、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算、海空戰力提升計畫採購特別預算案等。
2.部分年度甚且同時存在多個特別預算，如93年度(表1之第26、29、30及31項)、99年度及100年度(二者均為表1之第32、33、35及36項)同時有4個特別預算，98年度同時存在高達5個特別預算(表1之第32至36項)等，而在行政院提出海空戰力提升計畫採購特別預算案後，111年度預計亦將同時存在4個特別預算(表1之第38至41項)，非常態性特別預算案幾成經常性辦理事項。
3.提出特別預算本屬「特例」，有其特殊性與嚴謹性，理應務求審慎，惟近年來屢屢制定特別條例排除年度舉債額度限制或放寬預算流用之執行彈性等規定，導致例外性及突發性特別預算案幾成經常性辦理事項，恐有常態化之虞。
綜上，特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，惟近年來特別預算幾成經常性辦理事項，恐有常態化之虞，除可能扭曲年度預算原貌，亦不利國家財政紀律之維護。
表1 歷年中央政府特別預算【含追加(減)預算】一覽表
# 單位：新台幣億元
項目	特 別 預 算	預算年度	預算數
1	中華民國37年下半年度中央政府歲入歲出特別預算	37	5,962,430
2	中華民國40年度中央政府特別預算	40	1.44
3	中華民國42年度中央政府特別預算	42	3.89
4	中華民國43年上半年國防部承製軍援訂貨預算	43	0.90
5	石門水庫建設計畫繼續經費特別預算	43-52	33.28
6	中華民國45年度國防部承製軍援訂貨預算	45	1.14
7	中央政府特別預算	51	23.70
8	中央政府償還國家行局借墊款特別預算	61	20.82
9	中央政府興建台灣區南北高速公路第一期工程特別預算(含追加預算)	60-66	87.32
10	中央政府國防整備特別預算	62	20.00
11	中央政府加速農村建設重要措施特別預算	63-64	20.00
12	64年度中央政府糧食平準基金特別預算	64	30.00
13	中央政府興建臺灣區南北高速公路第二期工程特別預算（含第一、二次追加預算）	63-68	230.02
14	中央政府興建臺灣區南北高速公路第三期工程特別預算	65-67	94.72
15	中央政府興建臺灣區南北高速公路第四期工程特別預算	65-68	76.85
16	69年度加強國防整備特別預算	69	250.00
17	中央政府興建臺灣北部區域第二高速公路第一期工程特別預算	76-78	320.82
18	79年度中央政府將第一銀行、華南銀行、彰化銀行三家商業銀行部分股權劃分移轉省有特別預算	79	44.56
19	中央政府興建台灣北部區域第二高速公路第二期工程特別預算(含追加預算)	79-81	1,446.72
20	中央政府戰士授田憑據處理補償金及其發放作業費特別預算	80-81	882.00
21	中央政府興建重大交通建設計畫第一期工程特別預算（含追加預算）	81-82	1,732.84
22	中央政府採購高性能戰機特別預算	82-90	3,007.10
23	中央政府興建重大交通建設計畫第二期工程特別預算（含追加(減)預算）	83-84	1,703.96
24	中央政府興建重大交通建設計畫第三期工程特別預算	85-86	1,664.49
25	中央政府口蹄疫危機處理特別預算	86-88	104.87
26	中央政府國軍老舊眷村改建特別預算	86-94	5,167.39
27	中央政府立法院新院址興建計畫工程特別預算	87-89	241.48
28	中央政府九二一震災災後重建特別預算（含第二期）	90	1,000.00
29	中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算	91-94	316.16
30	中央政府嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算	92-93	500.00
31	中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算	93-97	4,299.00
32	中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算	95-102	1,159.20
33	中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算	95-100	250.00
34	中央政府振興經濟消費券發放特別預算	98	856.53
35	中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	98-100	4,992.00
36	中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算	98-101	1,165.08
37	中央政府流域綜合治理計畫特別預算	103-108	659.50
38	中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算	106-111	5,598.55
39	中央政府新式戰機採購特別預算	109-115	2,472.29
40	中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算原預算、第1至第3次追加預算	109-111	6,794.46
	中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案		1,600.00
41	中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案	111-115	2,372.70

# 說 明：1.中華民國37年下半年度中央政府歲入歲出特別預算，單位為「法幣」(係1935年於大陸發行之國幣)。
# 2.本表除第40項之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」、第41項「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」為預算案數外，餘為法定預算數。
# 資料來源：總統府公報、立法院公報及行政院主計總處網站；本報告整理。

二、海空戰力提升計畫採購特別預算案各採購案均係獨立建案並分別函報行政院審議之計畫，卻未逐案列明執行期程及分年經費，難謂妥適
海空戰力提升計畫採購特別預算案就國防部所規劃籌獲8項10案武器裝備，編列2,372億6,999萬7千元，執行期程為111年度至115年度。該8項10案武器裝備分屬陸、海、空軍司令部等各軍種所需，國防部業將各案整體獲得規劃書分別函陳行政院審議，並有各自奉行政院核定函令文號，當屬獨立之軍事投資計畫。然於海空戰力提升計畫採購特別預算案中，行政院並未就各計畫逐案列明全部計畫內容、執行期間及各年度之分配額，除與預算法繼續經費預算編列規定不符外，亦不利本院預算審議及後續監督。經查：
(一)繼續經費預算編製應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期程及各年度之分配額
預算法第5條及第39條規定：「稱經費者，謂依法定用途與條件得支用之金額。經費按其得支用期間分左列三種︰…二、繼續經費，依設定之條件或期限，分期繼續支用。…。」、「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」同法第84條亦規定：「特別預算之審議程序，準用本法關於總預算之規定。…」海空戰力提升計畫採購特別預算屬跨年期繼續經費，預算案編列自應就各計畫，逐案列明計畫全部內容，經費總額、執行期程及各年度之分配額。
(二)特別預算案所列各年度分配數係混編8項10案計畫之分年經費需求，並未就各採購計畫逐案列明執行期程及分年分配數
海空戰力提升計畫採購特別條例第3條規定:「本條例所稱海空戰力提升計畫採購，指主管機關…辦理經行政院核定採購之各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝…。」國防部爰依上開條例規定提出8項10案武器裝備籌購計畫，並由行政院擬具海空戰力提升計畫採購特別預算案，歲出編列2,372億6,999萬7千元，111年度至115年度之分年經費分別為480億1,083萬3千元、632億2,695萬8千元、492億6,584萬6千元、474億4,248萬4千元及293億2,387萬6千元。惟查上述所列分年經費係混編8項10案相關武器裝備5(111-115)年度所需分年經費總額，預算書中並未逐案列明各計畫執行期程及分年分配數。
(三)特別預算案預計採購之8項10案武器裝備均有各自奉行政院核定日期及函令文號，屬個別獨立之軍事投資計畫
查特別預案所列8項10案分屬陸、海、空軍司令部提出之計畫需求，整體獲得規劃書經國防部分別函陳行政院審議，各計畫案均有行政院核定之函令文號(詳表1)，當屬獨立之軍事投資計畫；且各計畫辦理期程不一，如「萬劍飛彈系統」、「無人攻擊載具系統」及「雄昇飛彈系統」分別於113年度及114年度完成[2]，「海巡艦艇加裝戰時武器系統」、「海軍高效能艦艇(第二批)」及「岸置反艦飛彈系統(第二階段)」等案均於112年開始執行。該8項10案均屬獨立軍事投資計畫，辦理期程亦不一，特別預算案卻採混編各計畫分年經費之編列方式，除恐與預算法繼續經費編製規定不符外，各分年經費之組成內容難明，亦不利本院預算審議。
[2] 資料來源：國防部110年10月6日於本院外交及國防、財政委員會第1次聯席會議所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案報告資料」所提各採購專案之辦理期程及分年預算需求
表1 海空戰力提升計畫採購特別預算案中8項10案軍事投資計畫之行政院核定日期及文號
計畫名稱	國防部函報行政院日期	行政院核定日期及文號
		日期	文號
岸置反艦飛彈系統(第一階段)	110.8.13	110.10.20	院臺防字第1100095710號函
岸置反艦飛彈系統(第二階段)	110.9.8	110.10.20	院臺防字第1100095711號函
野戰防空系統	107.7.31	107.8.27	院臺防字第1070101633號函
陸基防空系統	109.11.10	109.12.29	院臺防字第1090105036號函
無人攻擊載具系統	109.8.26	109.11.30	院臺防字第1090102800號函
萬劍飛彈系統	110.8.20	110.9.27	院臺防字第1100094297號函
雄昇飛彈系統	110.8.3	110.9.27	院臺防字第1100092087號函
海軍高效能艦艇(第一批)	110.5.6	110.11.12	院臺防字第1100096570號函
海軍高效能艦艇(第二批)	110.9.8	110.10.20	院臺防字第1100095704號函
海巡艦艇加裝戰時武器系統	110.10.20	110.11.22	院臺防字第1100097381號函

      說 明：岸置反艦飛彈系統(第一階段)、陸基防空系統、無人攻擊載具系統及海軍高效能艦艇(第一批)等案，均為最近一次修訂計畫之函報及奉行政院核定資料。
資料來源：國防部。
(四)未就各採購計畫逐案列明執行期程及分年經費額度，亦不利後續執行進度之監督
該特別預算案規劃於111年度至115年度籌獲8項10案相關武器裝備，屬繼續經費，各計畫經費經本院審議通過後，即依核定期間及條件分年支用，並於期間結束後始辦理決算，爰各計畫分年預算分配額度，除為特別預算審議重點項目外，亦為本院及審計機關後續監督各項武器裝備經費支用及採購執行進度之參考依據，然在混編所有計畫分年經費下，除難瞭解各計畫分年經費額度外，亦不利藉各計畫預算分配及執行狀況，監督其辦理進度。
綜上，海空戰力提升計畫採購特別預算案所規劃採購8項10案武器裝備均屬獨立建案之軍事投資計畫，然預算書中並未就各計畫逐項列明執行期間及各年度經費分配額，除與預算法繼續經費預算編列之規定不符外，亦不利本院預算審議及後續監督。

三、8項10案軍事投資計畫於特別預算案中，均未依預算法規定列明購置品項及數量等攸關資訊，不利評估其經費合理性
依預算法規定，歲出各項計畫應選定工作衡量單位，計算公務成本，跨年期計畫經費則應列明全部計畫內容。查海空戰力提升計畫採購特別預算案，就國防部所規劃籌獲8項10案武器裝備編列2,372億6,999萬7千元，惟該8項10案計畫於預算案書中，均未揭露採購品項及數量等攸關資訊，不利本院審議及評估其經費合理性。經查：
(一)歲出各項計畫應選定工作衡量單位，計算公務成本；繼續經費則應列明全部計畫之內容等，為預算法所明定
依預算法第37條規定：「各機關單位預算，…，歲出應按政事別、計畫或業務別與用途別科目編製之，各項計畫，除工作量無法計算者外，應分別選定工作衡量單位，計算公務成本編列。」同法第39條另規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」本院110年11月23日三讀通過海空戰力提升計畫採購特別條例案時，附帶決議第8項亦略以：「…爰要求國防部就本條例所列各項系統之整體規劃、執行期程、『分年項量』…，提出具體說明，俾利國會審查。」
(二)特別預算所列10案軍事投資計畫，均未依預算法規定列明採購品項及數量等資訊，外界難評估經費合理性
各計畫預計籌購品項及數量，乃決定其計畫經費額度、衡量單位成本之重要資訊，亦當係繼續經費預算全部計畫內容所應列明事項之一，自應依預算法規定，於特別預算書中載明。然海空戰力提升計畫採購特別預算案中，所列10案軍事投資計畫均僅列示計畫總經費，至於武器裝備籌購品項、數量及分年項量等攸關資訊均付之闕如，除不利本院預算審議時評估各案建置成本合理性外，亦不利後續就其採購數量分年進度之監督。
(三)部分已編列公務預算並執行中之跨年期計畫，已於公務預算書揭露原計畫採購項量，移編特別預算反未再公開，難謂妥適
查野戰防空系統、海軍高效能艦艇(第一批) 、岸置反艦飛彈系統(第一階段) 及陸基防空系統等4案[3]，係原即編列於國防部所屬單位預算且尚在執行中軍事投資計畫。110年度國防部所屬單位預算書中，除陸基防空系統外，其餘3案計畫於預算書中，均明確列示採購品項及數項(詳表1)，採購項量顯較不具高度機敏性，惟該等計畫改編列特別預算後，籌購品項及數量等資訊反付之闕如，恐難謂妥適。
[3] 110年度國防部所屬單位預算書中之計畫名稱為「新型野戰防空武器系統」、「高效能艦艇後續量產(第一批)」、「機動飛彈車」及「國軍陸基防空飛彈系統」。
綜上，海空戰力提升計畫採購特別預算案所列8項10案武器裝備全數未列明各案採購品項、數量及分年項量，除難藉以評估其經費合理性外，亦不利本院後續對其分年進度之監督。另部分已於公務預算編列分年經費並執行中之跨年期計畫，於國防部所屬單位預算書中，已就原計畫列明採購品項及數量，移編特別預算反未公開籌購內容，難謂妥適。
表1 部分已於公務預算編列經費並執行中之跨年期計畫，於110年度國防部所屬單位預算書所載明之計畫內容
特別預算軍事投資計畫名稱	110年度國防部所屬單位預算書資料
	計畫名稱	採購品項及數量說明
野戰防空系統	新型野戰防空武器系統	計畫採購新型野戰防空武器系統、接戰管制次系統6套、相列雷達次系統6套、飛彈（火力單元）次系統（含載具）29套、飛彈246枚，並建立訓練能量、整體後勤支援、各式備份料件及相關配合款等。
海軍高效能艦艇(第一批)	高效能艦艇後續量產(第一批)	計畫籌建高效能艦艇3艘。
岸置反艦飛彈系統(第一階段)	機動飛彈車	計畫籌建機動飛彈發射系統7類91輛車、產製雄二飛彈36枚及延壽雄二飛彈50枚。
陸基防空系統	國軍陸基防空飛彈系統	-

說 明：表列資料不包括110年度編列於機密預算之部分計畫。
資料來源：海空戰力提升計畫採購特別預算案書、110年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。

四、各案計畫分年經費均混編於「武器裝備採購整備」科目中，允宜參照本院過往決議，未來若有軍種間經費調控需求，應先報經本院同意
海空戰力提升計畫採購特別預算案所列8項10案計畫分屬陸、海、空軍司令部之建案需求，然各計畫分年經費全數混編於「武器裝備採購整備」科目中，為利本院行使監督職權並避免未來有恣意調控計畫間分年經費情事，允宜參照本院審查107年度中央政府總預算就國防部所屬單位預算之決議，要求該特別預算案各案計畫分年經費，未來若有跨軍種經費調控需求，應報經本院同意始得辦理。經查：
(一)國防部所屬單位預算中，各軍種軍事投資計畫之年度經費均混編於同業務計畫，且未設置工作計畫，致有跨軍種預算調控情形
預算法第63條規定：「各機關之歲出分配預算，其計畫或業務科目之各用途別科目中有一科目之經費不足，而他科目有賸餘時，得辦理流用，流入數額不得超過原預算數額20%，流出數額不得超過原預算數額20%。…。」揆於國防部所屬單位預算中，各軍種所提武器裝備投資建案之年度預算，均係混合編列於「一般裝備」業務計畫中，且未設置工作計畫[4]，國防部利用該彈性機制，可將有賸餘之計畫經費流用至同屬該業務計畫項下經費不足之單位，如海軍司令部於105年度給付「籌獲獵雷艦第2階段」款項時，即因年度預算不足而移用同業務計畫內空軍司令部「F16 A/B型戰機性能提升」年度經費，海軍再於106年度編列預算進行歸墊。
[4] 依中央政府各機關單位預算執行要點第 26 點規定：「單位預算機關除法定由行政院統籌支撥之科目及第一預備金外，各工作計畫（無工作計畫者，為業務計畫）科目間之經費不得互相流用。」即如無工作計畫者，可擴大為業務計畫科目間之經費不得互相流用。
(二)本院於審查107年度中央政府總預算案曾決議，涉及跨軍種、跨分支計畫之經費調整，應經本院同意始得辦理
為利本院監督上開國防部各軍種間預算調控情事，本院於審議107年度中央政府總預算案時曾通過決議：「…基於立法委員預算審議之監督法定職掌，…，國防部必須依預算法之規範執行政事，爰要求國防部未來軍事投資預算各計畫，關於對外軍購、對內採購之付款變更，需辦理跨軍種、跨分支計畫之經費調整，應以書面報告說明事由，並經立法院外交及國防委員會同意後始得辦理；…。」國防部110年5月6日即曾依該項決議，將海軍「魚叉飛彈海岸防衛系統」預算調控案函送本院，案經110年5月19日於外交及國防委員會第20次會議報告完竣後，同意動支。
(三)8項10案武器裝備之需求軍種不同，然分年預算均混編於「武器裝備採購整備」科目中，未來跨軍種經費調控允宜明確規範
查野戰防空系統之建案單位為陸軍司令部；岸置反艦飛彈系統、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統則為海軍司令部；陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統則為空軍司令部，各案計畫之建案需求單位分屬不同軍種。鑑於海空戰力提升計畫採購特別預算案中，該8項10案軍事投資計畫之分年經費均混編於「武器裝備採購整備」科目中，似宜參照本院過往決議，對各計畫分年經費未來若有跨軍種預算調控需求為明確限制或規範。
綜上，海空戰力提升計畫採購特別預算，各項採購計畫之各年度經費均混編於「武器裝備採購整備」科目中，為利本院行使監督職權並避免有恣意調控計畫間經費情事，允宜參照本院審查107年度中央政府總預算案時決議，特別預算案內各計畫分年經費，未來若有跨軍種經費調控需求，應報經本院同意始得辦理。

五、國防部就特別預算案所列軍事投資計畫與中科院新(修)訂契約時，允宜研議納入履約延遲違約金計罰規定
海空戰力提升計畫採購特別預算所列8項10案軍事投資計畫中，野戰防空系統、海軍高效能艦艇(第一批)、岸置反艦飛彈系統(第一階段)、陸基防空系統及無人攻擊載具系統等5案，均屬原即編列於國防部所屬單位預算且委由國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)辦理之跨年期投資計畫。按中科院承接眾多國防武器研發與產製，是否依約依限並如期如質交貨，對國軍戰力之維持及整備有重大影響，然揆近年國防部與中科院簽訂之契約多未納入違約罰金計罰規定，爰為加強對該院監督並督促其依約如期如質交貨，國防部就特別預算案所列計畫與中科院新(修)訂契約時，允宜研議納入履約延遲違約金計罰規定。經查：
(一)海空戰力提升計畫採購特別預算案所列各項採購計畫，未來恐將全數委由中科院辦理
海空戰力提升計畫採購特別條例第5條第1項規定：「前條計畫採購所列項目之獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理…。」查特別預算案所列10案軍事投資計畫中，野戰防空系統、海軍高效能艦艇(第一批)、岸置反艦飛彈系統(第一階段)、陸基防空系統及無人攻擊載具系統等5項計畫，均係原即編列於國防部所屬單位預算且持續執行中之計畫，各案原受託辦理單位即為中科院；另國防部於110年10月6日本院第10屆第4會期外交及國防、財政兩委員會第1次聯席會議審查「行政院函請審議海空戰力提升計畫採購特別條例草案」之委員詢答中，亦多次表示本特別預算案所列計畫，未來將委由中科院辦理[5]。
[5] 資料來源：110年10月6日立法院第10屆第4會期外交及國防、財政兩委員會第1次聯席會議紀錄。例如：「…『曾委員銘宗：…這個特別條例通過之後，大部分是不是委由中科院來執行？』『邱部長國正：是的。』…」、「李司長世強：跟委員報告，限制性招標指的是把它限制性都委給中科院去做，因為只有中科院擁有這樣的產能和成熟的技術，所以我們在第五條規範的對象是把這2,400億元的委製單位指定為中科院。」
(二)近年國防部各軍種與中科院簽訂契約之罰則，仍以行政處分為主，多未納入違約金計罰規定
依國防部103年4月15日令頒國防部軍備局中山科學研究院改制行政法人採購案件移轉作業原則第6點規定：「各單位依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款規定洽中科院簽訂委製協議書之案件，僅不適用政府採購法招標、決標之規定，其他條文仍應適用，請各單位依個案需求參考主管機關子法『採購契約要項』[6]妥適訂定協議書內容。」另國防部104年1月28日令頒「本部與國家中山科學研究院辦理委製(修)協議書條款訂定釋疑案」亦說明，各軍種可檢討將政府採購法有關「逾期違約金」部分納入罰則。惟查109年度及110年截至6月底，國軍各單位與中科院簽署契約或委製協議書之件數分為143件及150件，均僅明定行政處分罰則，未有納入違約金罰則之契約(詳表1)。揆108年度及109年度中科院決算書資料，該院該2年度違約罰款收入分別為2億2,155萬1千元及2億5,366萬8千元，其中多有中科院為執行軍種委託計畫所辦理採購案，向廠商計取違約金罰款收入，納為該院業務外收入[7]，而國防部各單位與該院簽訂契約卻無違約金之罰則，妥適性有待商榷。
[6] 採購契約要項第2點規定：「機關得視採購之特性及實際需要，就下列事項擇定後載明於契約：…(三十二) 逾期違約金。…。」
[7] 參考資料，審計部於108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-總決算部分)，乙-178頁。
表1 109年度至110年6月底國防部各單位與中科院簽署契約或委製協議書總數及訂有罰則規定契約統計資料 單位：契約數
簽約年度	簽訂契約總數	明訂有違約金罰則之契約數	明訂有行政處分罰則之契約數	未訂有計罰機制之契約數
109	143	0	143	0
110	150	0	150	0

    說 明:本表僅列全案金額1,000萬元以上案件，統建案由統建單位列計。
    資料來源：國防部。
(三)審計部前亦曾建議國防部宜督導所屬單位參考採購契約要項，於與中科院簽訂契約中訂定計罰違約金機制
審計部於108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-總決算部分)中亦指陳：「中科院依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款規定承接財政部關務署技術服務案，雙方契約中約定就驗收不合格部分，得減價收受及處以違約金，惟國軍各單位現行委託中科院產製及委修案所簽訂協議書內容，其中有關違約計罰 1 節，僅約定如可歸責中科院之事由致未能按時履約時，該院出具正式檢討報告或議處失職人員行政責任，並未參照『採購契約要項』訂定計罰違約金機制，…。鑑於中科院行政法人化後承接國防部暨所屬單位委研（製）修及工程案件金額龐鉅，…，該院能否依契約所訂如期如質如量提供約定勞務或財物，對國防武力及國防自主至為關鍵，…請國防部確實要求所屬單位依中科院改制採購移轉作業原則，於與中科院簽訂之軍種委託計畫契約中，增訂計罰違約金機制條款，以維權益。」
綜上，海空戰力提升計畫採購特別預算案所列8項10案軍事投資計畫未來恐將全數委由中科院辦理，該院能否依契約所訂如期如質如量提供約定勞務或財物，對海空戰力之提升至為關鍵。爰為加強對中科院之監督並確保國軍能如期如質籌獲所需品項，國防部就特別預算案所列計畫與中科院新(修)訂契約時，允宜研議納入履約延遲違約金計罰規定。

六、中科院近年陸續提出多項攸關飛彈產能擴充之固定資產建設改良擴充計畫，惟部分計畫難依期程於110年度完工，國防部允宜督導其儘速辦理
海空戰力提升計畫採購特別預算案規劃採購多項飛彈系統，包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等。查國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)自107年度起，陸續提出多項攸關飛彈產能擴充固定資產建設改良擴充計畫，辦理期程均應於110年底完成，然揆部分計畫已無法依原訂期程完工，為免影響後續各式飛彈量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。經查：
(一)中科院近年起陸續提出多項攸關飛彈產能擴充之固定資產建設改良擴充計畫
中科院自107年度起陸續就其各項產能擴充，提出多項固定資產建設改良擴充計畫，包括「產能提升案(建築及設備類)」、「大型發動機能籌案(建築類及設備類)」及「飛彈增產廠房及設備(建築類及設備類)」等3案6項計畫(詳表1)，總經費合計70億8,366萬8千元，依各計畫期程均應於110年底完成。茲就中科院提供各計畫辦理目的概述如次：
1. 產能提升案：自108年起該院各型飛彈武器裝備產製需求逐年增加，目前廠房設施與生產設備能量無法滿足巨大負荷，另為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製，經該院107年9月14日第2屆第6次董事會決議辦理，計畫總經費47億5,856萬1千元。
2. 大型發動機能籌案：配合該院執行專案，研製關鍵技術及因應各型飛彈或火箭發動機量產需求，籌建大型發動機鑄藥廠房，經該院107年6月8日第2屆第5次董事會決議辦理，計畫總經費2億8,002萬9千元。
3. 飛彈增產廠房及設備：108年底依政策指導加速及增量該院先進武器系統產製需求，故再全盤檢討產能瓶頸，爰針對廠房設備籌建需求進行整體規劃，以提升指定彈種產能，案經109年6月16日第3屆第1次董事會併「110年營運計畫與預算」案同意辦理，計畫總經費20億4,507萬8千元。
揆海空戰力提升計畫採購特別預算規劃採購飛彈系統包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等，上述中科院辦理之固定資產建設改良擴充計畫若能如期完工，當有助於各式飛彈之如期如質交貨[8]。
[8] 經洽詢中科院均表示，各案計畫籌建之廠房及設備均可用於產製「海空戰力提升計畫採購特別條例」所列相關武器系統。
表1 國家中山科學研究院部分攸關飛彈產能擴充之「固定資產建設改良及擴充」計畫期程及經費 單位:新台幣千元
計畫名稱	執行期間	計畫總經費
產能提升案(建築類)	107-110	3,923,499
產能提升案(設備類)	107-110	835,062
大型發動機能籌案(建築類)	107-110	232,988
大型發動機能籌案(設備類)	107-110	47,041
飛彈增產廠房及設備(建築)	109-110	712,907
飛彈增產廠房及設備(設備)	109-110	1,332,171
合計		7,083,668

資料來源：國家中山科學研究院。
(二)「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」均無法如期於110年底完工
「產能提升案」、「大型發動機能籌案」及「飛彈增產廠房及設備」等3項計畫，依中科院規劃均應於110年度完工。然揆截至110年9月底各項計畫預算執行率(均包含廠房及設備)為32.39%、54.27%及21.61%(詳表2)。經洽詢中科院說明表示，「大型發動機能籌案」已完工並驗收中[9]，「產能提升案(建築及設備)」之完工或交貨期程預估為111年6月[10]；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月[11]。
[9] 資料時間為110年10月20日。
[10] 依中科院說明，建築物完工時間預估為111年3月；相關設備需俟廠房工程完工後施作安裝，預估期程為111年6月。
[11] 建築物完工及設備施作安裝之預估期程，分為111年6月及同年7月。

表2 國家中山科學研究院部分涉及飛彈產能擴充之「固定資產建設改良及擴充」計畫期程及經費 單位:新台幣千元；%
項目 年度	計畫總經費	執行狀況			尚未發包(簽約)經費	尚未發包(簽約)經費占比
		已發包(簽約)經費	110年度9月底執行數	執行率
產能提升案(建築)	3,923,499	3,818,288	960,764	25.16	0	0
產能提升案(設備)	835,062	537,848	450,148	83.69	181,176	21.70
小計	4,758,561	4,356,136	1,410,912	32.39	-	-
大型發動機能籌案(建築)	232,988	209,139	100,747	48.17	0	0
大型發動機能籌案(設備)	47,041	45,788	37,590	82.01	0	0
小計	280,029	254,927	138,337	54.27	-	-
飛彈增產廠房及設備(建築)	712,907	616,068	23,222	3.77	0	0
飛彈增產廠房及設備(設備)	1,332,171	1,086,792	344,747	31.72	86,900	6.52
小計	2,045,078	1,702,860	367,969	21.61	-	-

資料來源：國家中山科學研究院，本報告整理。
(三)雖經中科院說明尚未完工廠房及設備並不影響111年度量產作業，然仍宜請該院加速其備便工作
案經請中科院說明「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」等計畫未能於110年底完工，對特別預算案各式飛彈量產之影響略以：「111年量產高峰所需設備已分別於109年、110年籌獲及備便並已進入量產作業中，惟部分組測廠房(廠房功能為組裝及測試)未能於110年底完工(…)，經本院評估後，尚未備便之建築及設備…主要係針對112~113年量產高峰之需求，本院已有廠房分流分工及加班方式處置並加強管制量產作業，後續俟組測廠房完工後將相關設備移入該廠房，提升作業、測試及組裝空間，…。」雖中科院說明尚未完工廠房及設備，係針對112年度至113年度量產高峰需求，然為確保各型飛彈量產作業能如期如質完成，該院仍應加速相關廠房及設備之準備工作。
綜上，中科院為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製計畫，雖自107年度起陸續提出多項固定資產建設改良擴充計畫，然其中「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」等2案4項計畫均無法依原訂期程於110年底完工或交貨，為免影響海空戰力提升計畫採購特別預算案中各型飛彈後續量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。

七、原列公務預算之「野戰防空系統」計畫非新增投資建案，且未於特別預算案提高原計畫經費需求，計畫期程及整體獲得規劃書亦未調整，國防部允宜適度說明其移列特別預算之必要性
海空戰力提升計畫採購特別預算案就「野戰防空系統」計畫編列88億5,253萬6千元。依110年度國防部所屬單位預算書，陸軍司令部「新型野戰防空武器系統」計畫總經費143億2,169萬元，累計已編列預算54億6,915萬4千元，尚未編列預算88億5,253萬6千元，同「野戰防空系統」於特別預算案之編列數，顯該計畫並無藉特別預算於短期間籌措額外經費需求，且其計畫期程及整體獲得規劃書亦均未調整，國防部允宜適度說明該計畫移列特別預算之必要性。經查：
(一)藉由海空戰力提升計畫採購特別預算案之提出，期能短期籌措經費挹注可快速量產之武器裝備
為因應事先難以預料之突發性且必須緊急處理的重大事故，預算法第83條[12]規定，於國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事時，行政院得於年度總預算外提出特別預算，亦即特別預算案之提出有其緊急迫切性。海空戰力提升計畫採購特別預算案總說明略以：「國防部依敵情威脅，針對…規劃以國造自製方式，快速量產發展成熟之各式精準飛彈，…為能在符合財政紀律規範下『短期籌措經費挹注可快速量產之武器裝備』，…，規劃編列特別預算辦理，方能在最短期程內，快速獲得各式精準飛彈及量產海軍高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，創造國防安全與經濟效益之雙贏目標。」容顯行政院期藉特別預算之提出，能於短期籌措經費挹注可快速量產武器裝備。
[12] 預算法第83條規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」
(二)岸置反艦飛彈系統、陸基防空系統及海軍高效能艦艇，移編特別預算均大幅提高計畫經費，有藉特別預算挹注經費需求
野戰防空系統、海軍高效能艦艇(第一批)、岸置反艦飛彈系統(第一階段) 及陸基防空系統等4案，均係原即編列於國防部所屬單位預算且尚在執行中之軍事投資計畫案[13]。其中海軍高效能艦艇(第一批)、岸置反艦飛彈系統(第一階段)及陸基防空系統移編特別預算後，計畫總經費314億5,220萬8千元、356億2,932萬6千元及347億526萬7千元，均較原計畫於公務預算尚未編列之92億4,543萬5千元、59億4,512萬4千元及253億1,825萬5千元大幅提高(詳表1)，顯其有藉特別預算挹注，達快速量產武器裝備之需求。
[13] 不包含原編列於機密預算之「劍翔反輻射無人機」計畫。
(三)「野戰防空系統」並未於特別預算案提高計畫經費需求，辦理期程及整體獲得規劃書亦未調整
陸軍司令部前於107年度經國防部核定辦理「新型野戰防空武器系統」，期程為108年度至115年度，計畫總經費143億2,169萬元，累計至110年度已編列預算54億6,915萬4千元，尚未編列預算88億5,253萬6千元。海空戰力提升計畫採購特別預算案中，該計畫名稱更改為「野戰防空系統」執行期程為111年度至115年度[14]，計畫經費88億5,253萬6千元，其經費需求額度、完成期限(115年度)及整體獲得規劃書[15]均未因編列特別預算而有所調整。海空戰力提升計畫採購特別條例第4條雖已將「野戰防空系統」列為特別預算採購項目之一，然揆該案既非新增投資建案，亦無藉特別預算額外挹注計畫經費之需求，辦理期程及整體獲得規劃書亦均未調整，改由特別預算編列後續計畫經費之必要性似待釐清。
[14] 資料來源：110年10月6日本院第10屆第4會期外交及國防、財政兩委員會第1次聯席會議審查「行政院函請審議海空戰力提升計畫採購特別條例草案」國防部書面報告資料。
[15] 依110年度國防部所屬單位預算書，「新型野戰防空武器系統」辦理依據為國防部107年8月28日國略建軍字第1070001370號令核定之整體獲得規劃書；經電洽陸軍司令部表示，「野戰防空系統」辦理依據仍為上述核定函令，並未修正。
綜上，「野戰防空系統」於特別預算案所編列之計畫經費，與110年度國防部所屬單位預算「新型野戰防空武器系統」計畫尚未編列之預算相同，並無藉特別預算額外挹注計畫經費之需求，且辦理期程與整體獲得規劃書亦未修訂，國防部允宜適度說明該計畫移列特別預算之必要性，俾降低外界疑慮。
表1 部分已於公務預算編列經費並執行中之跨年期計畫，公務預算尚未編列額度及特別預算編列經費比較表 單位：新臺幣千元
軍種	特別預算內容		國防部所屬單位預算書部分
	計畫名稱	計畫總經費	計畫名稱	截至110年底尚未編列預算數
陸軍	野戰防空系統	8,852,536	新型野戰防空武器系統	8,852,536
海軍	高效能艦艇產(第一批)	31,452,208	高效能艦艇後續量產(第一批)	9,245,435
	岸置反艦飛彈系統(第一階段)	35,629,326	機動飛彈車	5,945,124
空軍	陸基防空系統	34,705,267	國軍陸基防空飛彈系統	25,318,255

說 明：表列資料不包含原編列機密預算之「無人攻擊載具系統」。
資料來源：海空戰力提升計畫採購特別預算案及110年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
八、海軍高效能艦艇第一、二批之平均籌獲成本均較原公務預算所列單艦成本提高，且第一批後續5艘艦工期大幅壓縮，合理性及允當性恐待釐清
海空戰力提升計畫採購特別預算案中，海軍高效能艦艇第一批及第二批之計畫經費分別為314億5,220萬8千元及378億1,818萬1千元。按海軍規劃籌獲高效能艦艇11艘，前自106年度開始編列3艘之量產經費，首艘「塔江軍艦」已110年8月通過初期作戰測評，單艦籌獲成本約54億元[16]，工期約27個月。高效能艦艇計畫移編特別預算後，第一批及第二批之單艦籌獲平均成本約64.34億元及75.63億元，均較量產首艘軍艦之成本提高；另第一批高效能艦艇規劃於112年底前產製後續5艘，有多艘同時興建並壓縮工期情形，廠商建造能量是否足堪配合，恐不無疑慮。經查：
[16] 經請國防部提供「塔江軍艦」籌獲成本約為54億元；若以「高效能艦艇後續量產案（第一批）」計畫總經費164億205萬4千元，量產3艘計算，平均每艘籌獲成本則為54億6,735萬1千元。
(一)海軍已自116年度開始編列「高效能艦艇後續量產案（第一批）」預算，首艘「塔江軍艦」已完成測評
海軍「高效能艦艇後續量產案（第一批）」計畫自106年度開始編列預算，原計畫總經費144億3,444萬7千元，籌獲數量為3艘；嗣因國防部於107年3月30日令頒「重大國防軍備籌建精進作法指導綱要計畫」，將籌獲方式由「儎台商購、戰系委製」調整為全案委中科院辦理，海軍司令部爰於107年修訂整體獲得規劃書，並將全案總經費提高為164億205萬4千元。依國防部提供資料，量產後第1艘「塔江軍艦」已於110年8月25日完成測評，籌獲成本約54億元。
(二)編列特別預算後，海軍高效能艦艇第一批及第二批之平均單艦籌獲成本均提高
海軍「高效能艦艇後續量產案（第一批）」計畫，累計至110年度已編列預算71億5,661萬9千元，並已完成首艘「塔江軍艦」初期作戰測評。改納列海空戰力提升計畫採購特別預算案後，第一批計畫籌獲艦艇數量由3艘提高為6艘[17]，特別預算案編列314億5,220萬8千元，加計原已於公務預算編列之分年經費部分，合計高效能艦艇第一批6艘計畫總經費386億882萬7千元，平均單艦籌獲成本提高至64.34億餘元(詳表1)；高效能艦艇第二批5艘計畫經費378億1,818萬1千元，平均成本更提高至75.63億元。海軍高效能艦艇改編列特別預算後，第一批及第二批之平均單艦籌獲成本64.34億元及75.63億元，均較原公務預算所列「高效能艦艇後續量產案（第一批）」單艦平均成本54.67億元為高。
[17] 包含首艘「塔江軍艦」。
(三)高效能艦艇第一批第2艘艦至第6艘艦之工期大幅壓縮至17個月，廠商建造能量是否足堪配合，恐不無疑慮
海軍規劃籌建高效能艦艇共計11艘，其中首艦「塔江軍艦」於108年5月開工，110年7月交艦，所需工程為27個月。編列特別預算後，依國防部提供後續各艦開工、交艦年月及所需工期資料(詳表2)，第2艘至第6艘(海軍高效能艦艇計畫第一批)之建造工期將縮短為17個月，第7艘至第11艘(海軍高效能艦艇計畫第二批) 建造工程則為25個月。第二批5艘艦之工期25個月雖約略同「塔江軍艦」之27個月，然第一批5艘艦之工期則壓縮至17個月，且在111年8月第6艘艦開工後，將同時有5艘艦處於建造階段，在同時辦理多艘艦開工建造且壓縮工期下，中科院及儎台船廠之設備能量及人力是否足以配合，恐不無疑慮。
綜上，海軍高效能艦艇計畫移編特別預算後，第一批及第二批單艦平均籌獲成本，均較原公務預算所列「高效能艦艇後續量產案（第一批）」單艦成本54.67億元提高，國防部宜適度說明其原因及合理性；另第一批艦艇規劃於112年底前產製5艘，勢將有多艘同時興建並壓縮工期情形，中科院及船廠建造能量是否足堪配合，恐不無疑慮。
表1 「高效能艦艇後續量產案（第一批）」、「海軍高效能艦艇第一批」及「海軍高效能艦艇第二批」之計畫經費及平均成本表
        單位：新台幣千元，艘
計畫名稱	高效能艦艇後續量產案(第一批)	海軍高效能艦艇第一批			海軍高效能艦艇第二批
計畫經費	16,402,054	國防部所屬單位預算累計編列數	特別預算計畫數	合計	37,818,181
		7,156,619	31,452,208	38,608,827
艘數	3	6			5
平均成本	5,467,351	6,434,805			7,563,636

    資料來源：國防部提供，本中心彙整。
表2 海軍高效能艦艇第一批及第二批各艦規劃開工、交艦年月及所需工程彙整表
階段	艘數	開工年月	交艦年月	所需工期
第1批	第1艘(塔江艦)	108.05	110.07	27個月
	第2艘	110.10	112.02	17個月
	第3艘	110.12	112.04	17個月
	第4艘	111.04	112.08	17個月
	第5艘	111.06	112.10	17個月
	第6艘	111.08	112.12	17個月
第2批	第7艘	113.03	115.03	25個月
	第8艘	113.03	115.03	25個月
	第9艘	113.09	115.09	25個月
	第10艘	113.09	115.09	25個月
	第11艘	113.12	115.12	25個月

   資料來源：國防部。
（分機：1924 曾文煌）