水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局111年度單位預算評估報告目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁次
水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局111年度單位預算評估報告
壹、水利署及所屬
水利署及所屬(以下簡稱水利署)111年度預算案歲入2億5,594萬7千元，較110年度預算5億4,918萬1千元，減少2億9,323萬4千元，主要為110年度編列水資源作業基金賸餘繳庫3億元，111年度未編列；歲出168億3,593萬8千元，較110年度預算138億8,613萬7千元，增加29億4,980萬1千元(增幅21.24%)。謹就水利署111年度預算案評估如下：
一、109及110年度投入緊急抗旱應變經費達63億餘元，允宜就新購建之抗旱設備，建立完備之維護及管控機制，俾供後續抗旱運用
水利署111年度「水資源開發及維護」項下新增補助水資源作業基金辦理緊急抗旱水源應變計畫18億5,400萬元。經查：
(一)109及110年度緊急抗旱水源應變計畫辦理情形
109年度受氣候變遷影響，近半世紀來首次無颱風侵台，同年6月至110年2月間西部主要水庫集水區降雨量752毫米，較近20年平均同期間降雨量1,778毫米，減少逾1千毫米，為因應旱災及穩定供水，經濟部分別於109年11月及110年4月推動「109年下半年旱災緊急應變計畫-抗旱水源緊急利用計畫」(以下簡稱抗旱1.0計畫)及「緊急抗旱水源應變計畫2.0」(以下簡稱抗旱2.0計畫)，所需經費及迄110年8月底支用情形，彙整詳表1，並說明如下：
1.抗旱1.0計畫：總經費14億元，水利署負擔13.84億元[1]，包含公務預算3.4億元(移緩濟急1.8億元及災害準備金1.6億元)、前瞻基礎建設計畫特別算(以下簡稱前瞻特別預算)「水環境建設-防災及備源水井建置計畫」1.8億元及水資源作業基金8.64億元；各項工程已於110年7月底完成，刻正辦理後續驗收及核銷作業中；截至8月底累計支用數10.28億元(含實支數2.76億元及預付數7.52億元)；原規劃增加緊急水源每日75萬噸，實際增加每日78萬噸。
[1] 依行政院109年11月30日院臺經字第1090038188函：因抗旱期間併入自來水系統可增加淨收益，由台水公司負擔0.16億元。
2.抗旱2.0計畫：110年4月原核定25億元，經盤點所需工作已逾總經費，同年5月修正計畫增加為49.21億元，包含水水利署公務預算23億元(動支第二預備金3億元及災害準備金20億元)、前瞻特別預算「水環境建設-加強平地人工湖及伏流水推動計畫」3.42億元及水資源作業基金22.79億元；原定110年8月底完成，除鯉魚潭給水廠抗旱井因地質條件及管線複雜等預計110年10月底完成外，其餘工程已完成，刻正辦理驗收及核銷作業中；截至8月底累計支用數18.99億元(含實支數3.72億元及預付數15.27億元)；原規劃增加緊急水源每日56.35萬噸，實際增加每日88萬噸。
3.111年度編列補助水資源作業基金辦理緊急抗旱水源應變計畫18.54億元：依抗旱2.0計畫「經費來源」及水利署說明，有關水資源作業基金所支應之31.43億元(抗旱1.0計畫8.64億元及2.0計畫22.79億元)，其中3億元由110年度該基金所編繳庫數支應，其餘28.43億元，於以後年度預算(原則於111年及112年)或110年底第二預備金可容納情形下撥補，爰於111年度編列補助水資源作業基金18.54億元。
(二)允宜就新購建之抗旱設備，建立完備之維護及管控機制，俾供後續抗旱運用
1.詢據水利署有關抗旱1.0及2.0計畫所增購或新建之工程或設備(如新鑿水井、大型淨水處理設施及臨時海淡設施)等，後續維護管理等事宜，彙整詳表2，並說明如下：
(1)抗旱水井247口(包含緊急備援27口、常態備援165口、封存或歸建55口)：分由台水公司(184口)、水利署各區水資源局(37口)、農委會農田水利署(12口)、地方政府(13口)及中油公司(1口)等維護管理並負擔經費。
(2)大型淨水處理設施：砂濾3組屬台水公司所有，RO式27台則分屬工業局(2台)、科技部各科學園區管理局(6台)及地方政府(19台)所有，由使用單位負責維護並負擔經費，後續因應枯旱情況啟用，由水利署負擔經費。
(3)緊急海淡設施部分，除新竹緊急海淡部分機組已遷移至東莒島持續利用外，其餘機組辦理就地封存，由水利署維護及負擔經費。
(4)伏流水3處分由水利署(大安溪伏流水)及台水公司(烏溪及後龍溪伏流水)營運維護並負擔經費。
2.依水利署與國家災害防救科技中心(NCDR)團隊採用聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發布最新之第五次評估報告(AR5)，模擬110至129年臺灣降雨情境，預估豐水期降雨量減少5%至7%，枯水期降雨量減少9%至14%，呈「豐偏枯、枯愈枯」趨勢，允宜就各區域所新購建之抗旱設施建立完備之維護及控管機制，以供後續緊急抗旱作業能延續使用。
綜上，政府109及110年度投入緊急抗旱應變經費達63.21億元(包含抗旱1.0計畫14億元及2.0計畫49.21億元)，111年度並就水資源作業基金配合支應部分編列撥補18.54億元，為維政府資源之有效運用，允宜就各區域抗旱設施建立完備之維護及控管機制，定期盤整查核，以維政府資源之有效運用，並提高我國抗旱應變能力。
表1 抗旱1.0及2.0計畫所需經費及支用概況表 單位:新臺幣千元
項目	總經費及經費來源	迄110年8月底水利署支用情形
		項目	實支數	預付數	小計
抗旱1.0 / 計畫	總經費14億元，水利署辦理部分13.84億元： / 1.公務預算3.4億元(移緩濟急1.8億元及災害準備金1.6億元)。 / 2.前瞻特別預算1.8億元。 / 3.水資源作業基金8.64億元。	公務-移緩濟急	172,097	71	172,168
		災害準備金	63,760	96,239	159,999
		小計-公務預算	235,857	96,310	332,167
		前瞻特別預算	40,336	110,914	151,250
		水資源作業基金	-	544,449	544,449
		合計	276,193	751,673	1,027,866
抗旱2.0 / 計畫	總經費49.21億元，全數由水利署辦理： / 1.公務預算23億元(第二預備金3億元及災害準備金20億元)。 / 2.前瞻特別預算3.42億元。 / 3.水資源作業基金22.79億元。	公務-第二預備金	45,640	120,929	166,569
		災害準備金	126,281	975,873	1,102,154
		小計-公務預算	171,921	1,096,802	1,268,723
		前瞻特別預算	200,000	-	200,000
		水資源作業基金	-	430,531	430,531
		合計	371,921	1,527,333	1,899,254

資料來源：水利署提供資料。
表2 抗旱1.0及2.0計畫增購或建置之工程或設備概況表
項目	抗旱水井	大型淨水處理設施	緊急海淡設施	伏流水
抗旱1.0	緊急備援27口 / 常態備援20口 / 封存或歸建7口	1.砂濾3組(每組1,500噸/日) / 2.RO-9台(每台500噸/日)	新竹緊急海淡機組(每日1.3萬噸)	-
抗旱2.0	常態備援145口 / 封存或歸建48口	RO-18台(每台500噸/日)	台中緊急海淡機組(每日1.5萬噸)	3處
維護管理單位	1.緊急備援：台水公司27口。 / 2.常態備援165口：台水公司149口、南水局6口、農水署高雄管理處10口。 / 3.封存或歸建55口：台水公司8口、北水局19口、中水局10口、南水局2口、地方政府13口、農水署新竹管理處2口、中油公司1口。	1.定位：依需求持續利用或緊急供水使用。 / 2.產權；(1)砂濾3組：台水公司。(2)RO-27台：工業局2台、竹科管理局2台、中科管理局2台、南科管理局2台、地方政府19台。 / 3.使用單位負責維護及負擔經費，緊急支援抗旱時，經費由水利署負擔。	1.除新竹緊急海淡部分機組已遷移至東莒島持續利用外，其餘機組辦理就地封存，後續可因應枯旱情況迅速啟用。 / 2.由北水局及中水局維護管理。	1.持續利用。 / 2.維護管理:(1)烏溪伏流水：台水公司。(2)大安溪伏流水：中水局。(3)後龍溪伏流水：台水公司。

資料來源：水利署提供資料。

二、新增「大安大甲溪聯通管工程計畫」總經費高達114億元，較原計畫增加40億元，允宜力求節約，並強化執行進度之控管暨落實對農業用水之維護，俾利工程如期如質完成
水利署111年度「水資源開發及維護」項下新增「大安大甲溪聯通管工程計畫（以下簡稱本計畫），總經費114億元，公務預算負擔86億元，111年度編列第1年度經費4.53億元。經查：
(一)計畫內容及經費需求
1.計畫內容：為因應大臺中地區(含部分苗栗及彰化地區)之公共用水需求[2]，提升大安溪及大甲溪水源之調度彈性，增加大甲溪水源利用率，規劃辦理大甲溪輸水管(含水管橋)總長11公里及鯉魚潭水庫第二原水管(隧道1.5公里、輸水管3.5公里、水管橋0.8公里)總長5.8公里等工程，完成後預計可增供每日25.5萬噸水量，並提供高濁度備援供水及水庫原水管設施備援等功能。
[2] 依該計畫說明略以：預估120年大臺中地區人口增加、產業成長及加上支援苗栗用水增加等，公共用水總需求將由現況155.6萬噸/日提高至177.1萬噸/日，而水源供給能力即使加計120年完成之再生水廠等亦僅155.1萬噸/日，水源缺口將由現況8.6萬噸/日擴大為22萬噸/日，以及大甲溪颱洪期間或水庫排砂操作導致高濁而影響供水等，亟須辦理本計畫提升水源供應能力。
2.辦理期程及經費需求：(1)本計畫執行期程110至115年(共6年)；(2)計畫總經費114億元，水利署公務預算分擔86億元、台水公司18.2億元及水資源作業基金9.8億元[3]；(3)水利署111年度編列4.53億元，包含用地取得1億元、工程設計及工程費等3.53億元。
[3] 參據經濟部93年11月25日「水權重分配、政府相關部門對台水公司固定資產投資項目及比重項目」會議結論，「有關水資源開發建設經費，由水利署負擔；水庫(壩)到淨水場之間之原水導水管工程經費，水利署與台水公司各半分擔…。」之原則為經費分擔。
3.與101至107年度辦理「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」等原規劃工程(以下簡稱原計畫)之差異：參據水利署提供資料略以，原計畫因農業用水影響評估之說明未盡完整等，雖於99年10月有條件通過環評審查，後經臺北高等行政法院102年7月判決撤銷，水利署爰檢討將大甲溪輸水隧道繞道改為輸水管線，路線並調整改於既有道路下，以及納入鯉魚潭水庫第二原水管工程等，並於109年12月通過環境影響評估審查；鑑於原計畫已於107年屆期且辦理內容與原計畫不盡相同，爰重新提報本計畫。
4.未列入前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)辦理之原因：原計畫前已列入前瞻基礎建設計畫「水環境建設-水與發展」預計辦理項目，詢據水利署略以，本計畫期程至115年，已超過前瞻計畫期程(113年)，爰改由公務預算負擔。
(二)允宜強化對在地民眾之溝通協調並落實對於農業用水權益之維護，以利推動
依本核定計畫書所列「達成目標之限制」說明：工程所在后里地區長期採取輪灌制度，在地農民就本工程對於灌溉用水之影響存有疑慮。詢據水利署表示：本計畫完成後水源運用原則是先保障既有用水(公共、農業)及必要生態基流量後，再增取大甲溪餘裕流量，同時設置內埔圳取水專管，將不會影響原來農業用水權益，另計畫完成後，現行臺中地區水源調配小組將納入農民及農會代表共同協商調配供水量及調度方式。爰此，為利本計畫之推動執行，允宜強化對於當地民眾之溝通協調，並於未來水源之取用及分配順序上研擬完善配套措施，確切落實對於農業用水權益之維護。
(三)允宜審慎檢討原計畫未能完成之原因，工程經費力求節約，並強化執行控管作業，以維計畫如期如質完成
1.101至107年所推動之「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」，原定計畫總經費為41億元(水利署及台水公司分別分攤25億元及16億元)，水利署101至106年度合共編列預算5,518萬2千元，實際執行數4,798萬9千元，主要辦理設計規劃及環境影響評估等(詳表1)。審計部109年度中央政府總決算審核報告即提具審核意見：「水利署為滿足臺中地區公共用水需求，辦理大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫，惟因有條件通過環評之審查結論經法院判決撤銷、后里第二淨水場經環評審查決議不應開發等，須暫緩執行及重新規劃開發作業，嚴重影響計畫推動進程，亟待檢討改善。」
2.本計畫總經費高達114億元(含大甲溪輸水管77.6億元及鯉魚潭水庫第二原水管36.4億元)，較原計畫總經費74億元(含「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」41億元，加計本次所納入「鯉魚潭水庫第二原水管工程」原100年間規劃經費約33億元)，兩者差異數高達40億元。參據本計畫核定計畫書之說明：新調整後輸水路增長及本計畫與原計畫相距10年，工程用地取得所需經費及在環境保護要求下採用成本較高之工法等，致總工程經費增加(計畫經費、輸水路型式及長度比較，詳表2及表3)。
3.按本工程原訂107年度可完成，依現行核定計畫將至115年度始能完成，延後長達8年，工程經費亦因物價或計畫內容調整增加達40億元，允宜審慎檢討原計畫未能推動之原因，並妥作因應措施，相關經費亦應力求節約，以維政府資源之有效運用，並強化工程執行控管，俾利本計畫如期如質完成。
綜上，111年度「水資源開發及維護」項下新增「大安大甲溪聯通管工程計畫」（110-115年），總經費114億元，其中水利署公務預算負擔86億元，111年度編列第1年度經費4.53億元，按該工程前於101年度即開始推動，原定107年度完成，嗣因原環評經法院判決撤銷，重新調整擬定本計畫辦理，致完工期程延後長達8年，預計115年始能完成，工程經費亦調增40億元，相關經費允宜力求節約，並強化對工程規劃及進度之控管，暨落實對農業用水之維護，以維本計畫如期如質完成。
表1 水利署101至107年度「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	辦理事項
101	13,700	13,415	辦理設計工作及水工模型試驗。
102	12,782	12,303	原辦理續辦設計及用地取得作業，惟行政法院102年7月撤銷環評通過處分，經研議進入二階環評作業
103	7,850	3,828	研擬替代方案(新計畫方案)。
104	4,850	4,630	完成替代方案研擬並辦理敏感區位調查分析
105	7,000	6,145	辦理替代方案可行性規劃。
106	9,000	7,668	辦理二階環評作業中之說明會、範疇界定。
107	未編列	-	辦理環境現況調查及環境影響評估書編撰作業。
合計	55,182	47,989

說 明：107年度未編預算，需辦事項由「重大水資源規劃(103-108年)」執行。
資料來源：水利署提供(所列預算數為經費調整流用後金額)。
表2 「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」(101-107年)與「大安大甲溪聯通管工程計畫」(110-115年)等原計畫經費比較
單位：新臺幣千元
項目	原計畫 / 「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫(101-107年)」	本計畫 / 「大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115年)」	本計畫較原計畫增減數
設計階段工作費	299,596	149,290	-150,306
用地取得	273,813 / (17.5公頃，其中私有地13.84公頃)	133,647 / (9.52公頃，其中私有地2.22公頃)	-140,166
工程建造費	6,726,591	11,117,063	4,390,472
自來水管埋設	100,000	(已完成)	-100,000
工程總經費	7,400,000	11,400,000	4,000,000

說 明：原計畫所列經費含「鯉魚潭水庫第二原水管工程」於100年間規劃經費約33億元(未核定)。
資料來源：水利署提供「大安大甲溪聯通管工程計畫」之「表8-5本計畫與原計畫之工程費比較」(110年4月)。
表3 「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」(101-107年)與「大安大甲溪聯通管工程計畫」(110-115年)等原計畫輸水路型式及長度比較 單位：公里
項目		原計畫 / 「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫(101-107年)」	本計畫 / 「大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115年)」	本計畫較原計畫增減數
大甲溪輸水管	隧道	4.3	-	-4.3(原計畫穿越后里丘陵，改線後無隧道)
	明挖埋管	4.0	4.0	無差異(原計畫在后里地區採明挖埋管，本計畫於大甲溪南岸放水路部分採明挖埋管)
	潛盾	-	6.2	+6.2(本計畫循東豐鐵馬道、后科路因交通及環境問題，須採潛盾施工)
	水管橋	-	0.8	+0.8(本計畫改由南岸取水需跨大甲溪往北至后里)
	小計	8.3	11.0	+2.7
鯉魚潭水庫第二原水管工程	隧道	1.5	1.5	無差異
	明挖埋管	4.2	3.0	-1.2(原循新山線鐵路路權埋管，改至舊山線東側 )
	潛盾	-	0.7	+0.7(穿越舊山線泰安文化園區採潛盾施工)
	水管橋	0.8	0.9	+0.1(水管橋配合改線調整)
	小計	6.5	6.1	-0.4
合計		14.8	17.1	+2.3

資料來源：水利署提供「大安大甲溪聯通管工程計畫」之「表8-3本計畫與原計畫之輸水路型式及長度比較」(110年4月)。

三、新增「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」，惟鑑於我國主要水庫逾4成使用逾50年，整體淤積率並高逾29%，多元減淤及維護延壽，仍待檢討強化
水利署111年度「水資源開發及維護」項下新增「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」（111-114年），總經費19.81億元，公務預算負擔18.61億元，111年度編列第1年度經費3.31億元。經查：
(一)計畫內容及經費需求
1.計畫內容：(1)曾文水庫於62年興建完成，因早期水庫較無考量興建底孔排砂設施，若高含砂水流入庫時無法及時排除，即易造成淤積，受限淤泥暫置區容量有限、供電限制需增加特高壓配電，暨抽泥船與輸泥管設施不足等，目前每年清淤量約365萬立方公尺(含機械陸挖50萬立方公尺及抽泥315萬立方公尺)；每年仍有約145萬立方公尺之淤沙量。(2)本計畫將推動辦理「放水渠道」、「特高壓配電工程」及「擴大抽泥工程」[4]等三大基礎設施工程，以擴大庫區清淤範圍，逐年恢復庫容。
[4] 「放水渠道」規劃於曾文一號導水隧道至東口堰間設置導水箱涵及截流溝，將曾文發電尾水及數條支流匯入之清水輸送至東口堰，除可減少滲漏損失，亦可於河道內創造空間以作為淤泥暫置使用；配合每年颱風豪雨事件調節性放水2-3次，即可去化暫置淤泥；「擴大抽泥工程」規劃辦理密枝溪口土石方暫置場及輸泥管等2項工程。
2.預計成效：工程完成後預計每年可增加約306萬立方公尺清淤量(陸挖增加36萬立方公尺，抽泥增加270萬立方公尺)，藉由放水渠道專管實施完成，亦可減少滲漏損失，增加水資源的利用效率。
3.期程及經費需求：111-114年(共4年)，總經費19.81億元，水利署公務預算及水資源作業基金分別負擔18.61億元及1.2億元。
4.111年度經費及辦理事項：111年度編列第1年度經費3.31億元，用以辦理工程細部設計及發包作業。
(二)迄109年底我國主要水庫逾4成使用逾50年，整體水庫淤積率仍高達29.5%
迄109年底國內已公告水庫共95座，目前總容量20.59億立方公尺，以分布區域觀之，離島29座最多，其餘為北部16座、中部21座、南部23座及東部6座，有關我國水庫淤積情形及使用年期，彙整詳表1及表2，並說明如下：
1.近年政府雖然擴大辦理水庫清淤工程，109年度及110年迄8月底整體庫區清淤量分別達1,478萬立方公尺及1,511萬立方公尺(含陸挖、抽泥及水力排沙)，係近5年來最高，惟仍不及整體水庫平均年淤量(約1,783萬立方公尺)；致109年底我國整體水庫淤積率29.5%，並較104年底(29.2%)增加。
2.為強化重要水庫之清淤延壽，水利署於105年8月訂定「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對主要供水且淤積率超過6%之13座水庫列為重點追蹤改善標的，並以長期(111-120年)達到水庫泥砂進出平衡為目標；比較該13座水庫改善情形，迄109年底最新測量資料，僅曾文、牡丹、烏山頭、白河、德基及澄清湖等6座水庫之淤積率較104年底(計畫推動前)下降，仍有4座水庫淤積率高逾4成(南化42.44%、烏山頭49.02%、霧社74.74%及白河53.23%)，計畫實施成效尚待檢討強化，允宜審酌各水庫所遇問題，因地制宜研謀改善措施。
3.另統計水利署所列管40座主要水庫(庫容占所有水庫9成以上)之使用年期，共有32座已逾30年，其中18座(占比45%)甚已使用逾50年，如石門、明德及烏山頭等水庫分屬北、中、南部重要民生用水來源之水庫，使用年期均逾50年，亦待正視並妥作因應。
綜上，110年度「水資源開發及維護」項下新增「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」（111-114年），總經費19.81億元(水利署公務預算負擔18.61億元)，111年度編列第1年度經費3.31億元，鑑於我國主要水庫逾4成已使用逾50年，整體水庫淤積率仍高達29.5%，允宜審酌各地水庫所遇問題，因地制宜研謀具體清淤及安全維護等延壽措施，以維我國水庫之永續營運，俾利各區域之穩定供水。
表1 近年度「水庫庫容有效維持綱要計畫」所列管13座水庫淤積概況
        單位：千立方公尺；%
水庫名稱	104年底淤積率	109年底			庫區清淤量		平均年淤積量
		設計 / 總容量	目前 / 總容量	淤積率	109年度	110年度 / 迄8月15日
1.石門水庫	32.8	309,120	204,159	33.95	3,338	3,518	1,874
2.曾文水庫	37.5	803,817	510,363	36.51	3,925	2,746	6,244
3.南化水庫	37.3	158,050	90,979	42.44	966	344	2,484
4.牡丹水庫	15.3	31,190	26,513	15.00	229	212	187
5.烏山頭水庫	49.2	154,150	78,579	49.02	260	44	840
6.霧社水庫	69.7	148,600	37,529	74.74	203	483	1,821
7.白河水庫	61.3	25,090	11,735	53.23	755	1,292	243
8.明德水庫	30.2	17,700	12,202	31.06	85	357	110
9.德基水庫	25.8	232,000	186,424	19.64	110	140	970
10.澄清湖水庫	25.8	4,120	3,800	7.77	100	238	5
11.日月潭水庫	16.9	171,621	139,084	18.96	48	33	378
12.仁義潭水庫	9.5	29,113	26,323	9.58	41	70	90
13.阿公店水庫	11.3	18,370	15,259	16.94	259	602	45
全國95座水庫	29.2	2,921,225	2,059,356	29.50	14,781	15,113	17,829

說 明：1.淤積量=設計總容量-目前總容量(依該年度最近完成庫容測量)；淤積率=淤積量/設計總容量。
2.表列清淤量含陸挖、抽泥及水力排沙。
資料來源：水利署提供資料及水庫庫容有效維持綱要計畫(104年底淤積率)。
表2 迄109年底我國主要水庫使用年期統計
已使用年期	座數	水庫名稱(完工年)
未達20年	3	寶山第二(95)、石岡(90)、湖山(105)
20-29年	5	新山(88)、鯉魚潭(81)、南化(82)、牡丹(84)、七美(80)
30至49年	14	翡翠(76)、直潭壩(67)、寶山(74)、永和山(73)、德基(62)、仁義潭(76)、曾文(62)、鏡面(69)、鳳山(73)、成功(62)、東衛(69)、興仁(68)、西安(76)、小池(79)
50年以上	18	西勢(15)、石門(53)、大埔(49)、明德(59)、谷關(50)、霧社(48)、日月潭(23)、蘭潭(33)、鹿寮溪(28)、白河(54)、德元埤(45)、尖山埤(27)、烏山頭(19)、鹽水埤(44)、虎頭埤(民國前)、阿公店(41)、澄清湖(41)、龍鑾潭(47)

資料來源：水利署108年標的用水統計年報「108年蓄水設施水量營運統計報告-表2-40座主要水庫容量統計」。

四、「中央管流域整體改善與調適計畫」允宜審酌預算執行能量並依節約原則，審慎評估所需經費規模之妥適性
水利署自111年度起整合推動「中央管流域整體改善與調適計畫」(110-115年)，總經費822億元[5]，水利署辦理部分787億5,000萬元，包含公務預算697億5,000萬元及水資源作業金90億元，111年度編列第2年度經費102億5,510萬元。經查：
[5] 包含水利署787.5億元、農委會15億元及大台北防洪空間環境改善19.5億元(後續由經濟部與環保署協調辦理)。
(一)計畫內容及111年度經費用途
1.計畫內容：依河川管理辦法第2條第2項及排水管理辦法第2條第2項規定，我國河川及區域排水設施依其流經範圍或所占比例分為中央管、直轄市管、縣(市)管等3類；有關中央管河川共26條水系(含2條跨直轄市及縣市河川)、區域排水36條及全國一般性海堤之治理維護改善，109年度前主要由水利署每6年檢討訂定「重要河川環境營造計畫」、「海岸環境營造計畫」及「區域排水整治及環境營造計畫」等3大專案計畫辦理(以下簡稱前期3項計畫)；考量近年因氣候變遷極端降雨頻傳，各國治理工程已轉變為調適氣候變遷之整體區域洪水風險管理方式推動，自110年度起整合前期3項計畫推動「中央管流域整體改善與調適計畫」(110-115年)。
2.經費用途：111年度編列第2年度經費102億5,510萬元，包含「整體改善及調適規劃」4億2,029萬1千元、「基礎設施防護及調適措施」44億9,711萬4千元、「土地調適作為」8億9,942萬3千元、「建造物更新改善及操作維護」31億9,421萬1千元及「營創調和環境」12億4,406萬1千元。
3.預計辦理事項：111年度預計完成中央管河川整體改善24公里、中央管區排整體改善5公里、辦理海岸侵蝕補償及調適措施5公里、水門操作維修3,000座、生態友善及地景營造18公里。
(二)允宜審酌預算執行能量並依節約原則，審慎檢討所需經費規模之妥適性
1.參據水利署提供資料，前期3項計畫迄109年底已完成事項，包含：「重要河川環境營造計畫」防災減災工程208.1公里及環境改善工程160.9公里(目標值201.6公里及150公里)；「區域排水整治及環境營造計畫」區排改善長度63.54公里、環境營造74公頃(目標值60.36公里及30公頃)；「海岸環境營造計畫」海堤防災功能改善84.1公里、海堤環境改善451.1公頃(目標值78.8公里及417頃)，均已達成預計目標值。
2.彙整「中央管流域整體改善與調適計畫」111年度所需經費102.55億元，分別較110年度預算(100.07億元)及與前期3項計畫108至109年度平均經費(100.88億元)分別增加2.48億元及1.67億元(詳表1)，詢據水利署說明如下：
(1)110年度截至8月底實支數35.16億元僅占當年度預算35.14%，詢據水利署表示配合工程前置作業(如工程測設、發包、訂約及開工等前置作業)，計畫執行初期分配數較低，且須辦理用地取得及召開相關審查會議，致實支數較低，已請執行單位加速辦理用地取得、測設及工程發包事宜。
(2)有關111年度經費較110年度預算增加，主要為辦理水利建造物更新、改善及操作維護數量增加、配合地方政府辦理土地徵收係以市價辦理，暨補助地方政府辦理橋梁改建及大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程等經費增加。
3.鑑於近年度配合前瞻基礎建設計畫推動，各地水利建設工程增加，茲以該計畫110年迄8月底實支數占當年度預算未及4成，111年度預計價購土地經費29.66億元為近3年最高者[6]，所需業務費13.1億元並較前期3項計畫108至109年度平均經費(11.54億元)增加1.56億元等，允宜審酌各地水利建設預算執行能量，並依行政簡化節約及優先使用公有閒置土地等經費支用原則，審慎檢討所需經費規模之妥適性，以維政府資源之合理有效運用。
[6] 詢據水利署表示：中央管流域整體改善與調適計畫主要辦理中央管河川及管區排護岸、堤防及滯洪池新建工程，配合工程執行，需逐年編列土地費，分段辦理用地取得作業，110年度所編土地經費25.8億元已全數匡列辦理河川(如朴子溪、北港溪、急水溪、鹽水溪、高屏溪、東港溪、秀姑巒溪、淡水河等)及中央管區域排水(如旱溪、曾文溪、安順寮及典寶溪排水等)工程所需用地費，不足部分將於111年及後續年度持續編列，以持續推動治水工作。
表1 111年度「中央管流域整體改善與調適計畫」經費與以前年度經費比較概況表 單位：新臺幣千元
年度	108及109年度3項中央管河川、海岸及區域排水等計畫經費概況			中央管流域整體改善與調適計畫
	108決算	109決算	108及109決算平均數	110		111預算案
				預算數	迄8月底實支數
人事費	3,819	234	2,027	3,900	184	4,000
業務費	1,109,873	1,198,069	1,153,971	1,282,049	387,423	1,310,000
設備及投資	8,571,377	8,775,293	8,673,335	8,042,204	3,125,008	7,724,100
獎補助費	273,692	243,798	258,745	678,847	3,355	1,217,000
合計	9,958,761	10,217,394	10,088,078	10,007,000	3,515,970	10,255,100
土地	2,321,203	2,500,967	2,411,085	2,580,000	643,358	2,966,000

資料來源：水利署提供資料。
綜上，「中央管流域整體改善與調適計畫」111年度編列第2年度經費102億5,510萬元，較110年度預算及前期3項計畫108及109年度決算數增加，惟該計畫110年迄8月底實支數占預算數未及4成，且預計價購土地經費29.66億元為近3年度最高，允宜審酌預算執行能量，並依節約及優先使用公有閒置土地等經費支用原則，審慎檢討所需經費規模之妥適性。

五、允宜定期盤整各地防災監控及預警機制之完備性，滾動檢討對地方各項韌性防災措施補助之辦理方式，並加強督導及考核，以維成效
水利署111年度編列「河川海岸及排水環境營造-水災智慧防災計畫」第3年度經費4億9,540萬元，辦理智慧防災系統建構、應用推廣及各項防減災應變能力之升級等工作。經查：
(一)計畫內容
1.計畫內容及經費：總經費30億5,768萬元，包含「智慧防災應用與推廣」17億3,250萬元、「智慧防災決策輔助系統建構」2億3,218萬元、「防減災應變能力升級」8億2,800萬元、「推動全民防災減損」2億6,500萬元
2.計畫期程：109至113年度，共5年。
3水利署辦理部分：水利署負擔27億4,768萬[7]，109及110年度分別編列2億5,737萬元及4億6,195萬元，111年度賡續編列第3年度經費4億9,540萬元，所需經費逐年增加。
[7] 其他辦理單位包含：農委會林務局農林航空測量所5,000萬元及內政部地政司2億6,000萬元。
(二)預算編列及執行情形
109至111年度預算編列及執行，彙整詳表1，並說明如下：
1.111年度編列4億9,540萬元，包含「智慧防災應用與推廣」1億9,800萬元、「智慧防災決策輔助系統建構」7,800萬元、「防減災應變能力升級」1億7,196萬元、「推動全民防災減損」4,744萬元；賡續推動智慧化應變場所、防災決策、監控預警等支援系統建構及維護等，並預計補助地方新建水位站65站、影像監視站95站、淹水感測器50處；更新改善水位站49站、影像監視站60站及推動水患自主防災社區30處。
2.該計畫110年度迄8月底實支數9,748萬6千元，未達所編預算(4億6,195萬元)之3成，詢據水利署表示：本計畫主要工作項目多以委託服務計畫及補助地方政府辦理，並分2期或3期撥付，重大經費主要分配於下半年。
3.有關111年度經費增加，詢據水利署表示：(1)「委辦費」較109年度決算增加3,920萬6千元，係「重要河川環境營造計畫(104-109年)」於109年度屆期後，洪水預警防汛整合及移動式抽水機維護等工作移列由該計畫辦理；(2)「一般事務費」較109年度決算及110年度預算分別增加2,212萬1千元及1,344萬7千元，係配合設施維護及防救災知識推廣等增加；(3)「設備及投資」較109年度決算增加1億4,769萬8千元，主要為辦理智慧防災相關資訊系統及設備建置；(4)「獎補助費」則自110年起增加補助地方新設淹水感測器及更新水位站影像監視站等事項。
表1 「水災智慧防災計畫」109-111年度預算及執行概況表
    單位：新臺幣千元
年度	109	110		111
	決算	預算	迄8月底實支數	預算案
人事費	2,446	6,000	778	6,000
業務費	63,233	153,553	49,719	158,360
1.委辦費	51,794	91,400	23,314	91,000
2.一般事務費	5,479	14,153	4,184	27,600
3.其他費用	5,960	48,000	22,221	39,760
設備及投資	116,102	242,397	46,989	263,800
獎補助費	50,803	60,000	-	67,240
合計	232,584	461,950	97,486	495,400
重要完成事項： / 1.109年度：(1)補助10縣市政府建置水情災情監控設備，水位雨量站47站及影像監視站151站；水利署各河川局介接轄區地方政府所建置之水情災情資訊；(2)補助8縣市新設水患自主防災社區35處。 / 2.110年度迄8月底：(1)核定補助13縣市政府水情災情監測設施建置計畫，預計新設水位站55站、影像監視站68站及淹水感測站342站，更新改善水位站38站及影像監視站39站；(2)核定補助11縣市新設水患自主防災社區33處等。

資料來源：水利署提供資料。
(三)補助地方辦理路面淹水感測站及水患自主防災社區等韌性防災措施之執行情形
本計畫111年度編列6,724萬元補助地方政府辦理水位站、影像監視站、路面淹水感測站及水患自主防災社區等韌性防災措施經費[8]，彙整各地設置淹水感測器及水患自主防災社區情形，詳表2及表3，並說明如下：
[8] 依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」第2點規定：韌性防災措施工作項目分為水情災情監測設施建置（包含水位(雨量)站、影像監視站及路面淹水感測器）與推動水患自主防災社區等，以補助方式交由直轄市、縣(市)政府執行
1.路面淹水感測器設置：(1)鑑於淹水災情資訊蒐集不易，本計畫自110年度起補助地方政府辦理路面淹水感測站設施，並於民生公共物聯網分享資料。(2)參據水利署提供資料，迄至110年8月底全臺路面淹水感測站已設置1,472處，以南部579處最高，惟以已設置之19個縣市分配情形觀之，設置200處以上有2縣市(雲林縣及台南市)，未達50處者8個縣市，其中有5縣市僅個位數，差異甚大。(3)詢據水利署表示，補助方式主要由地方提出申請，依各縣市財力分級補助，地方政府應負責後續維護工作，未來將持續就各縣市轄區淹水熱點進行補助，並視各區域排水治理情形滾動檢討調整。
2.截至110年8月底全國水患自主防災社區共設置502處，以中部地區202處最多；統計107至109年度颱風豪雨縣市所設水患自主社區之啟動率分別為86.06%、71.34%及53.85%，呈下降趨勢；另為強化水患自主防災社區之功能，水利署自103年度起推動辦理評鑑獎勵作業，並依評鑑等級「種子」、「特優」「優等」及「甲等」等社區分別頒給20萬元、18萬元、10萬及5萬元等獎勵金。惟108及109年度參與評鑑之社區均未及150個[9]，未達整體社區數之3成。審計部於流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告即提具審核意見：「水患自主防災社區有助提升居民防災應變能力，惟高淹水潛勢地區仍待推廣設置，又部分社區未落實填報運作資料或維運意願低落，亟待研謀完善補助機制及加強輔導，以利全民防災目標之達成。」
[9] 依水利署提供資料，108及109年度參與評鑑之社區分別為132處及148處。
3.鑑於氣候變遷影響，近年短延時強降雨，屢屢超過各地防洪設施標準[10]，致造成低窪地區積淹事件頻傳，允宜定期盤整各地防災監控及預警系統等有效性，滾動檢討本計畫對地方各項韌性防災措施補助之規劃及評核方式等完備性，以維成效。
[10] 參據水利署提供資料，110年8月盧碧颱風所引發的西南氣流豪雨，依國家災害科技中心(NCDR)統計，7月30至8月8日累積連日雨量在屏東縣霧台鄉高達2,427毫米，約達台灣每年平均降雨量(2,500毫米)，另7月31日雲林每小時降雨量高達128毫米(雲林縣新港雨量站)，是該雨量站200年重現期距降雨量。
表2 迄110年8月底設置路面淹水感測器及水患自主防災社區概況表
地區	淹水感測站	水患自主防災社區
北部(宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市)	450	102
中部(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣)	434	202
南部(嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣)	579	165
東部及離島(花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣)	9	33
合計	1,472	502

說 明：澎湖縣、金門縣尚未設置路面淹水感測器。
資料來源：水利署提供資料，本中心自行彙整。
表3 近年度颱風豪雨縣市水患自主防災社區運作情形
項目	107年度	108年度	109年度
影響範圍內社區數(1)	1,040	1,525	1,404
啟動社區數(2)	895	1,088	756
啟動率(2)/(1)	86.06%	71.34%	53.85%

說 明：影響範圍內社區數係以該年度內每次颱風豪雨在影響範圍內所設水患自主社區數相加。
資料來源：水利署提供資料及流域綜合治理計畫第三期成效檢討報告。
綜上，111年度編列「水災智慧防災計畫(109-113年)」第3年度經費4億9,540萬元，鑑於本計畫補助地方辦理路面淹水感測站及水患自主防災社區等韌性防災措施，各地設置情形差異頗大，且自主防災社區配合水患啟動率呈下降趨勢，允宜審酌氣候變遷影響，定期盤整各地防災監控及預警系統之有效性，滾動檢討對地方各項韌性防災措施補助計畫之辦理方式，並加強督導及考核，以維成效，進而提高各地防災應變能力。

六、全國年總用水量持續增加，工業用水回收及耗水費徵收等節約用水措施，仍待檢討落實
111年度編列「水資源企劃及保育」6億7,216萬6千元，辦理水利政策與法規規劃、水資源保育及管理等事項。經查：
(一)近年全國總用水量概況
參據水利署109年水利統計年報，有關全國年總用水量之統計，105至108年度我國平均年總用水量166.61億立方公尺(含地面水及地下水)，呈逐年上升之趨勢，惟較100年度172.18億立方公尺，略有減少，主要為農業用水減少；另以用水標的觀之，農業用水約占7成，尚無重大變化，工業用水量則呈逐年增加趨勢(詳表1)。
表1 近年度全國年總用水量統計 單位：億立方公尺；%
年度	100		105		106		107		108
	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比	用水量	占比
農業用水	124.35	72.22	117.34	70.92	118.43	71.15	118.90	71.14	118.82	70.98
生活用水	32.31	18.77	31.83	19.24	31.47	18.91	31.56	18.88	31.86	19.03
工業用水	15.52	9.01	16.29	9.85	16.54	9.94	16.68	9.98	16.71	9.98
合計	172.18		165.46		166.45		167.13		167.39

說 明：年度總用水量含水庫運用總水量、年引用河川水量、現有地下水用水量、海淡水；109年度尚在統計中。
資料來源：水利署109年水利統計年報(110年8月出版)。
(二)近年工業用水回收率雖逐年提升，惟整體用水量仍呈增加
1.依109年4月「節約用水常態行動方案」(第二次修正)所訂工業用水回收率目標：(1)短期目標：110年度高於72%；(2)中長期目標：120年度高於80%(一般工業區用水回收率高於75%，科學園區製程用水回收率高於85%)。
2.彙整107至109年度工業局所轄一般工業區及科技部所轄三大科學園區等自來水用水量及回收率情形(詳表2)，109年度工業用水回收率(工業區72.9%、科學園區88.39%)雖均達短期目標72%；惟科學園區用水量概呈逐年增加趨勢，108及109年度回收率較107年度下降；一般工業區109年度用水量因疫情及抗旱節水而呈下降，惟108年度仍較107年度增加，且109年度回收率達5成以上者僅13個工業區，未及3成，工業節水及回收再利用等節約措施，仍有檢討精進之處。
表2 工業局所轄一般工業區及科技部所轄科學園區自來水用水量及用水回收率統計 單位：百萬立方公尺
項 目		107年度	108年度	109年度
一般工業區 / (共59個)	自來水用水量	226	233	215
	回收率R2(不含冷卻水塔循環用水)	71.59%	72.24%	72.90%
新竹科學園區	自來水用水量	68	66	70
	製程用水回收率	84.41%	85.90%	85.20%
中部科學園區	自來水用水量	50	50	53
	製程用水回收率	91.30%	91.00%	90.17%
南部科學園區	自來水用水量	50	54	64
	製程用水回收率	92.80%	88.10%	89.80%
三大科學園區合計	自來水用水量	168	170	187
	平均製程用水回收率	89.50%	88.33%	88.39%

說 明：表列工業局所轄一般工業區(59個)未含台北市南港軟體工業園區(屬生活用水)及雲林縣麥寮鄉雲林離島式工業區(依規定自行控管)。
資料來源：經濟部工業局及科技部提供。
(三)允宜審酌我國水資源運用情形，儘速完成耗水費徵收之規範，確切落實政府節水政策
1.參據台水公司提供108及109年度各用水級距戶數及用水量(詳表3)，109年度每月用水量超過1萬度之用戶1,062戶，年度總用水量4.45億立方公尺，占整體用水量17.37%，較108年度(992戶、年度總用水4.39億立方公尺)增加，有關用水大戶之用水效率，顯為我國用水管理之重要課題。
2.為強化我國節水政策，水利法於105年5月修正增訂第84條之1第1項明定，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費；考量各標的用水規模不同、應採行之節水措施亦有別，該條文第3項規定：「…各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」惟該規定實施已逾5年，中央主管機關經濟部仍未完成相關徵收之規範，詢據該部表示：(1)耗水費徵收辦法草案尚在研議中，原則以推動大用水戶節約用水為目標，豐水期不徵收，實施節約用水、使用再生水得依水利法第84條之1第1項規定最高減徵60%。(2)為降低開徵後對產業衝擊，已規劃於各地區辦理產業座談會，持續與各界溝通，以儘速完成耗水費徵收辦法(草案)公告作業。
表3 108及109年度台水公司各用水級距戶數及用水量概況表
   單位：戶；千立方公尺
每月用水量 / 級距(m3；度)	108年度				109年度
	用水戶數		總用水量		用水戶數		總用水量
	戶數	占比%	用水量	占比%	戶數	占比%	用水量	占比%
0	438,333	6.09	-	-	437,888	5.99	-	-
1-10	2,126,144	29.52	677,470	27.10	2,166,666	29.62	691,458	26.98
11-30	3,374,773	46.86	634,504	25.38	3,456,069	47.25	657,946	25.67
31-50	857,303	11.90	163,532	6.54	852,267	11.65	171,660	6.70
51-100	290,733	4.04	113,833	4.55	285,073	3.90	117,630	4.59
101-1,000	106,829	1.48	231,514	9.26	107,835	1.47	236,076	9.21
1,001-5,000	6,343	0.09	161,921	6.48	6,480	0.09	163,704	6.39
5,001-10,000	926	0.01	78,871	3.15	923	0.01	79,252	3.09
10,001以上	992	0.01	438,567	17.54	1,062	0.01	445,137	17.37
合計	7,202,376	100.00	2,500,213	100.00	7,314,263	100.00	2,562,863	100.00

說 明：統計戶數為當年度開單戶數（全年度）。
資料來源：台水公司提供資料。
綜上，近年全國年總用水量及工業用水持續增加，允宜賡續檢討強化工業用水回收政策之落實執行，並依水利法規定儘速完成耗水費相關子法及配套措施之規範，強化用水大戶之管理，確切落實政府節水政策。
（分機：1928 施岑佩）

貳、中小企業處
中小企業處111年度預算案編列歲入92萬7千元，較110年度預算數減少5萬7千元（減幅5.79%）；歲出48億6,706萬8千元，較110年度預算數增加3,126萬4千元（增幅0.65%）。謹就中小企業處111年度預算案評估如下：
七、新增「促進中小企業發展與持續轉型計畫」，允宜參酌類似計畫執行成效、酌予提高部分細部計畫目標值及妥訂執行策略，俾提升計畫效益
中小企業處111年度於中小企業科技應用項下新增「促進中小企業發展與持續轉型計畫」，總經費12億7,168萬8千元、執行期間111年至114年(共4年)，111年度預算編列數3億1,792萬2千元，協助新創、中小企業與國際市場接軌，輔以經營布局與科技趨勢觀測，以完善完整中小企業轉型支援環境體系。經查：
(一)計畫內容
「促進中小企業發展與持續轉型計畫」為整合型計畫，以固發展、促轉型及優布局3大策略涵蓋8個細部計畫，分別為固發展策略之「推動中小企業創育機構轉型加值計畫」、「中小企業創業發展計畫」、「中小企業數位群聚推動計畫」；促轉型策略之「中小企業體驗設計價值提升計畫」、「推動中小企業創新經濟開拓市場計畫」、「推動中小企業數位創新鏈結國際計畫」與「中小企業綠色競爭力提升計畫」；以及優布局策略之「中小企業科技趨勢與經營佈局研析計畫」，期程111年度至114年度(計畫內容、所需經費及重要量化效益，詳表1)，其中「中小企業數位群聚推動計畫」係將原由教育部主政邁向數位平權推動計畫之數位聚落經費部分，改由中小企業處該計畫支應111年度所需經費。
表1 「促進中小企業發展與持續轉型計畫」分項計畫及經費概況表
單位：新臺幣千元
分項計畫名稱	111年度經費	工作內容	重要量化效益（111年度）
推動中小企業創育機構轉型加值計畫	96,793	1.提升創育服務價值體系支援能量 / 2.引入民間企業資源促成創育機構發展 / 3.遴選創育機構案例展現創育生態成效	1.誘發培育企業投增資額達2.8億元。 / 2.透過創育機構，扶植新創企業150家。
中小企業創業發展計畫	41,998	1.創業服務普及：免付費創業諮詢專線等 / 2.高值新創成長：媒合具潛力之新創企業或團隊，對接國內外資源，鼓勵參加新創事業獎選拔	1.創業加值活動30場次，提供顧問或業師服務、貸後輔導合計150案。 / 2.辦理新創事業獎、3場媒合交流，協助20家新創企業與大中小型企業交流，促進合作商機新臺幣1億元。
中小企業數位群聚推動計畫	44,775	1.提升中小企業數位素養 / 2.驅動群聚經濟動能 / 3.推動地方群聚數位營銷	1.提升中小企業數位素養650家次。 / 2.帶動地方企業數位應用200家次。
中小企業體驗設計價值提升計畫	9,920	1.多元創新設計方法與工具導入 / 2.籌組跨領域業師顧問專家團隊 / 3.資源整合擴大計畫與參與企業之行銷聲量	1.中小企業服務優化與特色加值診斷每年50家。 / 2.示範企業輔導每年6案、共同合作輔導每年4案。 / 3.每年促進中小企業商機提升4,000萬元。
推動中小企業創新經濟開拓市場計畫	44,650	1.辦理創新經濟諮詢診斷服務與輔導 / 2.加速培育企業開創創新經濟人才 / 3.推動中小企業創新經濟模式輔導、提升數位科技應用能力 / 4.加速中小企業數位轉型創新商業模式	1.提供中小企業創新經濟開拓市場諮詢診斷輔導至少180家。 / 2.完成創新經濟跨域人才培育至少180人次。 / 3.創新經濟模式輔導6案，帶動至少120家中小企業參與創新經濟平臺，受輔導中小企業提升商機1.8億元。
推動中小企業數位創新鏈結國際計畫	7,287	1.推動國際行銷能量診斷輔導 / 2.發展新南向主題數位商機聯盟	1.扶植30家業者進行數位創新國際行銷分級診斷輔導。 / 2.發展3案新南向主題數位商機聯盟輔導。中小企業應用科技行銷創新工具至少8項。 / 3.跨國數位商機8,000萬元。
中小企業綠色競爭力提升計畫	52,230	協助中小企業因應國際淨零排放及綠色供應鏈要求，導入科技數位工具，加速節能管理與能源轉型。	1.降低中小企業能源成本至少1億元。 / 2.溫室氣體管理、碳足跡盤查諮詢診斷計240家次。
中小企業科技趨勢與經營佈局研析計畫	20,269	1.建立中小企業新興科技議題預應機制 / 2.規劃中小企業新興科技應用與輔導策略 / 3.建立中小企業科技計畫規劃與管考支援系統	1.主要國家中小企業產政經趨勢觀測報告3份；3 項新興中小企業科技作法研析。 / 2.辦2場中小企業新興科技議題專家共識交流活動。 / 3.編印「各國中小企業發展政策及輔導措施」及成果專刊
合計	317,922

資料來源：整理自經濟部提供之「促進中小企業發展與持續轉型計畫(1/4)」核定版(111-114年)。
(二)促進中小企業發展與持續轉型計畫包含8項細部計畫，允宜參酌類似計畫成效，妥訂111年度目標值，俾達績效管理目標
依111年度「促進中小企業發展與持續轉型計畫」綱要計畫書，「扶植中小企業與創新創業計畫」(107-110年度)係本計畫之前期計畫，該前期計畫107至109年度主要績效略以，協助210家中小企業進行國際行銷診斷輔導、中小企業服務優化與特色加值示範143家中小企業、培育逾1,600家中小企業(含超過960家新創事業)，帶動民間投資增額逾60億元。
111年度「促進中小企業發展與持續轉型計畫」細部計畫與107-110年度「扶植中小企業與創新創業計畫」細部計畫雖未盡相同，惟部分細部計畫111年度績效指標目標值已低於類似計畫107-109年達成成效，目標值訂定恐過於寬鬆。摘述如下：
1.111年度細部計畫「推動中小企業數位創新鏈結國際計畫」：預計扶植30家業者數位創新國際行銷分級診斷輔導，惟107-109年度已完成210家中小企業(年均70家)國際行銷診斷輔導，顯示111年度目標值恐偏屬保守。
2.111年度細部計畫「推動中小企業創育機構轉型加值計畫」：預期創育機構可扶植150家新創企業，惟107-109年度創育機構已實際扶植960家新創事業(年均320家)，顯示111年度扶植目標宜予提高。復按2020中小企業白皮書，2015年及2019年政府補助創育機構金額分別為1.59億元及1.49億元，惟2015年育成新創企業家數1,294家高於2019年之891家(詳表2)，顯示創育機構近年輔導績效恐有弱化情形。
表2 2015年至2019年育成輔導績效
項目		2015	2016	2017	2018	2019
投入	補助育成中心金額(億元)	1.59	1.57	1.28	2.23	1.49
產出	培育中小企業家數	1,951	1,921	1,713	1,510	1,427
	育成新創企業家數	1,294	1,413	1,108	967	891
	維持就業人數	26,346	24,788	20,728	13,618	14,536
	投入產出倍數比 / (資本額增加量/補助金額)	106.91	64.13	87.5	48.8	36.91
	投增資金額(億元)	170	101	112	109	55
	上市上櫃企業家數	9	9	9	5	-

資料來源：2020中小企業白皮書。
3.111年度細部計畫「中小企業數位群聚推動計畫」：預計提升中小企業數位素養650家次、帶動地方企業數位應用200家次(合計850家次)，倘與107-109年相關數位轉型升級達成768家偏鄉微型企業數位應用升級；強化2,034家微型企業數位行銷應用能力(合計2,802家次、年均934家次)相較，111年度目標亦屬偏低。
綜上，111年度中小企業處新增「促進中小企業發展與持續轉型計畫」，允宜參酌前次類似計畫已達成績效，妥適訂定本次8項細部計畫各年度預計目標值，並滾動檢討，以達計畫成效。

八、辦理行動支付多元應用加值服務計畫，允宜鏈結相關行動支付計畫成果，帶動數位商機，俾達成2025年行動支付普及率90%目標
111年度編列「行動支付多元應用加值服務計畫」4,300萬元，推動行動支付結合智慧科技，發展多元應用加值服務，驅動數位經濟商機。經查：
(一)111年度行動支付計畫概述、與以往行動支付計畫之差異
中小企業處111年度於公務預算辦理「行動支付多元應用加值服務計畫」，主軸為深厚智慧應用，將串流金流、商流、資訊流或物流，發展多元應用加值服務與創造數據商機，預期達到企業導入行動支付多元應用加值服務100家及40萬次應用之效益(詳表1)。111年度計畫目標為推動智慧支付產業升級，將著重於行動支付較難推廣之場域，爰辦理事項與107-109年度以普及智慧支付及開創數位經濟為目標之「中小企業行動支付普及推升計畫」有所不同。相關計畫之預、決算數詳表2。
 (二)允宜強化行動支付相關計畫之成果分享，俾達國發會訂定114年行動支付普及率90%之目標
依中小企業處提供資料，109年度我國行動支付普及率67.5%雖優於108年度62.2%，惟與110年度、114年度行動支付普及率72.5%及90%[11]之目標仍有差距。另按經濟部108年度及109年度批發、零售及餐飲業經營實況調查報告，108年度零售業及餐飲業之消費者仍以現金及信用卡為主要付款方式，其中零售業、餐飲業採行動支付之金額占比分別僅2.0%及1.4%(詳表3)，雖皆高於107年度之1.1%及1.2%，惟金額占比依舊偏低。
[11] 參考國家發展委員會109年1月21日「行動支付普及率創新高 邁向數位國家新生活」新聞稿。
考量中小企業處於「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編列1,206.85億元辦理「振興五倍券」；經濟部亦推出500元「好食券」，凡導入數位支付工具(含行動支付)之餐飲、糕餅或夜市、市場等小店家、攤商，即可成為好食券店家，經濟部中部辦公室亦提供每攤1,800元補助金[12]，以鼓勵市場、夜市攤商等導入行動支付，該等措施應有助提高行動支付普及率。爰中小企業處辦理111年度「行動支付多元應用加值服務計畫」，宜鏈結既有行動支付計畫執行成果，滾動檢討推動場域及辦理方式，俾擴大行動支付相關計畫綜效。
[12] 參考經濟部110年9月29日「五倍券與各部會加碼券是紓困還是振興」報告。
綜上，中小企業處111年度辦理動行動支付相關計畫，由於109年度我國行動支付比率67.5%，仍與114年度90%目標有間，允宜鏈結既有行動支付計畫之執行成果，並妥訂推動目標及適用領域，俾提升行動支付應用之廣度及深度。
表1 107至111年度中小企業處公務預算--行動支付計畫概況表
差異項目	107~109 年度(中小企業行動支付普及推升計畫)	110年度		111年度
		行動支付多元應用加值服務計畫
推動目標	普及智慧支付開創數位經濟	創造多元應用服務生態	推動智慧支付產業升級
策略主軸	加速應用場域布建 / 擴大民眾消費體驗	拓應用－拓展在地場域	深典範－深厚智慧應用
實施重點及辦理事項	1.高頻次消費使用或場域加速推動行動支付示範場域與應用據點。 / 2.建立示範案例，提升民眾對行動支付認知與使用意願。 / 3.擴大普及應用聚焦特定場域，推廣民眾較常用消費場域，以百貨零售、便利超商、交通運輸為主。	結合地方節慶、活動或應用場域，協助在地場域之中小企業數位升級， 發展整合應用解決方案， 導入行動支付多元應用加值服務。	奠基拓展在地場域之推動成果，深化在地實證典範或產業創新典範，深厚智慧科技應用，透過典範案例擴散與複製成功經驗，發展其他場域之推動模式。
績效指標	累計推動14 個高頻次民生消費場域應用行動支付。 / 1.輔導運用行動支付企業計5,668家，帶動民眾應用多元支付消費972.75萬人次。 / 2.帶動相關產值14.54 億元，行動支付普及率達 67.5%。	預計效益： / 1.促成5項行動支付多元應用加值服務。 / 2.創造行動支付結合智慧科技應用相關產值與商機1.5億元。 / 3.透過行動支付結合智慧科技，帶動企業導入行動支付多元應用加值服務100家及40萬次應用。	預計效益： / 1.促成5項行動支付多元應用加值服務。 / 2.創造行動支付結合智慧科技應用相關產值與商機1.5億元。 / 3.透過行動支付結合智慧科技，帶動企業導入行動支付多元應用加值服務100家及40萬次應用。

資料來源：中小企業處提供。
表2 107至111年度中小企業處公務預算行動支付計畫經費簡表
        單位：新臺幣千元
計畫項目(期程)	年度	107	108	109	110	111
中小企業行動支付普及推升計畫(107-109年度)	預算數	46,568	39,768	50,570
	執行數	46,568	39,768	50,570
行動支付多元應用加值服務計畫	預算數				45,531	43,000
	執行數				24,933

說 明：110年度執行數統計至8月底。111年度預算數為預算案數。
資料來源：中小企業處提供。
表3 近年我國零售業、餐飲業消費者付款方式簡表(金額占比)
單位：%
付款方式(部分)	零售業		餐飲業
	107年	108年	107年	108年
現金	37.6	35.1	55.6	50.8
信用卡	37.0	37.9	25.0	28.7
行動支付	1.1	2.0	1.2	1.4

  說 明：現金及信用卡為零售業及餐飲業前二大付款方式。
  資料來源：批發、零售及餐飲業經營實況調查報告(108、109年)，經濟部。

九、新增「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」，允宜審慎檢討新創事業面臨國際化不足、獲利欠佳等問題，研謀改善，以達成效
中小企業處111年度於「中小企業科技應用」項下編列新興計畫「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」1億8,095萬2千元。經查：
(一)「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」暨其細部計畫「新創鏈結實證應用」概述
經濟部訂定「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」[13]，期程自111年度至114年度，其中由中小企業處執行「新創鏈結實證應用」之細部計畫，結合「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」規劃，運用林口新創園經驗，透過「完善創業實證環境」及「加速新創實證應用」策略，協助新創及社會創新企業將5G、AI、IoT技術導入至各類應用服務，促進新創產業發展，並與在地企業合作，打造創業生態系及發展國際創業聚落，帶動高雄產業轉型。該計畫111年度預期成果如下(全程預計成果詳表1)：
[13] 「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」係以第5代行動通訊（5G）及人工智慧物聯網（AIoT）應用服務為發展主軸，推動高雄亞洲新灣區以5G AIoT應用創新邁向高值化與轉型。該計畫項下有3項細部計畫，分別由經濟部技術處、中小企業處及工業局執行。
1.	建構園區創業實證環境機制，協助至少30家次新創及社會創新企業發展，促成投資8億元以上、提供就業90人次以上。
2.促成群聚廠商間或與其他異業間產生實質合作15件以上，招募國內外加速器至少4家進駐，媒合海外商機至少5件以上。
表1 亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫-「新創鏈結實證應用」分項計畫預計關鍵成果(111年至114年)表
計畫	111年度	112年度	113年度	114年度
新創鏈結實證應用	1.建構園區創業實證環境機制，協助至少30家次新創及社會創新企業發展，促成投資金額8億元以上，並提供就業90人次以上。 / 2.促進群聚廠商間或與其他異業實質合作15件以上，招募國內外加速器至少4家進駐，媒合海外商機至少5件。	1優化新創園區營運管理與服務機制，協助至少35家次新創及社會創新企業發展，促投10億元以上，並提供就業90人次以上。 / 2.協助科技新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少5件以上；協助科技新創媒合海外商機至少5件。	1.協助科技新創或社會創新企業打入中大企業供應鏈至少7件。 / 2.協助科技新創打造5G、AIoT跨域新形態實證應用典範至少4件；協助科技新創取得海外商機至少5件。	1.發展新創園內部自主營運嶄新商模至少2案。 / 2.協助科技新創或社會創新企業打入中大企業供應鏈至少8件；協助科技新創取得海外商機至少6件。

資料來源：「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫(1/4)」送審版，中小企業處提供。
(二)新創鏈結實證應用分項計畫雖訂定量化指標，惟新創企業存有國際化不足及進駐率待提升等問題，仍待克服
新創鏈結實證應用分項計畫預計將運用林口新創園經驗，協助新創及社會創新企業將5G等技術導入應用服務，推動高雄亞洲新灣區以5G AIoT應用創新邁向高值化與轉型。惟參考109年度中央政府總決算審核報告，我國新創企業面臨獲利者少，且與國際市場連結性仍待提升等問題，摘述如下：
1.我國新創企業僅27%獲利：按財團法人台灣經濟研究院2020年臺灣新創生態圈大調查報告，新創企業18%無營收、55%虧損，僅27%獲利，主要係先期研發成本高、人力有限、無法有效執行營運計畫、缺乏有效商業模式及市場景氣低迷等所致。
2.我國新創企業市場觸及率欠佳：美國調查機構 Startup Genome 2020 年 6月發布「全球新創生態系報告」（Global Startup Ecosystem Report），臺北市名列新興生態系第21至30 名，主要係人才表現優秀，惟市場觸及率表現不佳，顯示臺灣新創公司多以國內市場為目標，與國際市場連結較弱。
3.林口新創園區進駐率待提升：中小企業處辦理國際創業聚落示範計畫，將林口世大運選手村轉型為國際創業聚落（簡稱林口新創園區），以招攬國際加速器與新創來臺。截至109年底共161家廠商進駐林口新創園區，其中1樓營業空間進駐率 85.71%、共同工作空間僅 45.30%，由於林口新創園區初期已提供第1年免費、第2年減半之租金優惠，惟營運空間仍未滿租。另109 年度 55 家業者因公司營運狀況或補助案遭撤銷、交通不便、期滿租金恢復收費及部分外國廠商撤駐回國等而不續約，截至110 年3月底 7家業者離駐，顯示相關進駐計畫之審查及輔導尚待強化。
新創鏈結實證應用分項計畫既欲複製林口新創園區模式於高雄亞洲新灣區，允宜針對上開林口新創園區待改進之處，檢討改善，並研議增列相關質化指標之可行性，俾發揮計畫效益。
綜上，中小企業處111年度新增辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」之「新創鏈結實證應用」分項計畫，允宜針對新創產業國際化不足及園區進駐率待提升等檢討改善，俾發揮計畫預期效益。

參、加工出口區管理處及所屬
加工出口區管理處及所屬(以下簡稱加工處)111年度預算案編列歲入738萬8千元，較110年度預算數減少102萬8千元（減幅12.21%）；歲出5億1,439萬1千元，較110年度預算數增加313萬元（增幅0.61%）。謹就加工處111年度預算案評估如下：
一０、公務預算賡續補助科技產業園區，惟部分廠商多年僅繳交最低管理費，允宜檢討改善，以提升科技產業園區之管理及使用效率
加工出口區管理處111年度預算案於科技產業園區管理工作計畫項下「投資貿易業務」編列189萬9千元，辦理輔導廠商轉型宣導等、另於「補助科技產業園區作業基金駐區員警經費」編列9,843萬元。經查：
(一)加工出口區管理費以廠商營業額及建物面積等作為計算基準
加工處管理全國各科技產業園區，負責園區開發、招商引資、單一窗口申辦服務及推動用地效能提升，該處依科技產業園區設置管理條例第31條第1項[14]規定設置科技產業園區作業基金，其中管理收入為該基金主要收入來源。
[14] 科技產業園區設置管理條例第31條第1項：「園區應設置作業基金，為下列各款之運用： 一、園區之開發、擴充、改良、維護及管理。 二、園區開發及相關事業之投資或貸款。 三、園區開發管理相關之研究規劃、設計及宣導事項。 四、各項作業服務事項。 五、其他經行政院專案核准者。」
按科技產業園區管理費規費及服務費收費標準規定，管理費係按區內事業之營業額、行業別費率及建築物樓地板面積等項目計收；另針對符合特定條件之業者，則訂有每月最低管理費1千元之相關規定。
(二)繳納基本費1千元之廠商係104年底以前入區廠商，105年以後入區廠商之基本費改按建築物樓地板面積計收
審計部於108年度中央政府總決算審核報告曾指出，加工出口區(110年3月28日更名為科技產業園區)截至108年底共進駐744家廠商，其中因營運狀況欠佳，繳納最低園區管理費每月1千元者逾20家，繳納期間介於10個月至17年，不利基金穩健營運。詢據加工處，該處104年11月已修改「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」[15]，自105年1月1日後核准入區廠商，基本費由新臺幣1千元修正為按樓地板面積8元/㎡計收，惟104年底前入區者仍適用基本費最低1千元規定；另針對廠房低度利用廠商，以短期(1年)土地租約及分割廠房方式加速釋出廠房；對營運不佳廠商則加強輔導轉型，重提投資計畫，如輔導未果或未確實執行投資計畫，則依前開設置管理條例要求遷出或強制拍賣廠房，退場活化以促進園區創新。
[15] 原「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」已於110年4月6日修正發布為「科技產業園區管理費規費及服務費收費標準」，並自110年3月28日施行。
經洽加工處提供最新資料，截至110年7月底繳納每月最低管理費1千元廠商減至15家(詳表1)，其中楠梓園區7家、前鎮園區4家，高雄臨廣園區2家及臺中潭子園區2家；上開繳納最低管理費每月1千元之月數介於36個月至222個月(18.5年)，且每年管理費僅繳納1.2萬元，遠低於渠等每年繳納予加工處之廠房、辦公廳舍或土地租金2.8萬餘元至99萬餘元。

表1 加工出口區繳納最低管理費業者名單(截至110年7月底)
        單位：新臺幣元；月數
園區名稱	公司名稱	產業別	每年向加工處承租之租金 / (不含向企業承租或自有)		繳納最低管理費月數
			廠房及辦公廳舍	土地
截至110年7月底繳納最低管理費每月1千元業者
楠梓	1.亞Ｏ科技有限公司楠梓分公司	製造		313,548	199
	2.日Ｏ瑞(股)公司	製造服務	109/12/31向加工處退租	-	160
	3.高Ｏ(股)公司	貿易 / 服務	-	-	150
	4.美Ｏ創科技(股)公司	貿易	-	101,220	148
	5.百Ｏ貿易有限公司	貿易	-	119,736	78
	6.嘉Ｏ電子(股)公司	製造	-	123,396	62
	7.人Ｏ人企管顧問(股)公司	製造 / 貿易		-	36
前鎮	8.逸Ｏ電子(股)公司	貿易	-	171,444	222
	9.億Ｏ精密工業(股)公司高加分公司	貿易	-	477,600	86
	10.琳Ｏ科先進科技(股)公司	貿易	-	997,776	56
	11.統Ｏ光訊(股)公司高雄分公司	貿易		132,276	165
臨廣	12.亞Ｏ多生技發展有限公司	服務	-	32,724	108
	13.星Ｏ企業有限公司	製造	506,268	-	68
潭子	14.利Ｏ投資(股)公司	金融保險		-	212
	15.秦Ｏ社國際(股)公司	貿易	-	93,516	40
109年7月底前曾繳納最低管理費每月1千元，惟109年8月起繳費超過一千元之業者名單
前鎮	賢Ｏ實業(股)公司	製造		28,860	(說明1)
	聖Ｏ企業(股)公司高雄分公司	製造	-	166,524
臨廣	華Ｏ電線電纜(股)公司臨廣分公司	貿易	-	521,112
	和Ｏ寬頻(股)公司高雄分公司	服務	-	869,028
	慶Ｏ興企業有限公司	製造	390,984	-
	晴Ｏ生技(股)公司	製造	390,984	-

說 明：1.賢Ｏ實業(股)公司 110年1月起繳費超過1,000元、聖Ｏ企業(股)公司高雄分公司110年5月起繳費超過1,000元；華Ｏ電線電纜(股)公司臨廣分公司110年3月起繳費超過1,000元、和Ｏ寬頻(股)公司高雄分公司109年8月起繳費超過1,000元、慶Ｏ興企業有限公司109年9月起繳費超過1,000元、晴Ｏ生技(股)公司自109年8月起繳費超過1,000元。
        2.表列需支付土地租金之廠商，係廠房或辦公廳舍為該公司自有。
資料來源：加工出口處提供。
(三)公務預算仍補助科技產業園區作業基金，基於使用者付費原則，宜檢討修改管理費最低收費標準之適用條件
考量加工處111年度預算案於「投資貿易業務」編列189萬9千元、「補助科技產業園區作業基金駐區員警經費」編列9,843萬元，以協助科技產業園區運作所需部分經費。惟科技產業園區部分廠商持續多年僅繳納每月最低1千元管理費，相較於加工出口區提供之管理服務，恐有違使用者付費及比例原則；況每月最低管理費計算方式採104年底前入區者每月最低1千元、105年起改按樓地板面積計算之差別待遇，惟科技產業園區提供服務未因廠商入區時間而有別，最低管理費卻因入區時間採差別處理，洵非妥適，允宜檢討改善。
綜上，加工處111年度於公務預算編列相關經費辦理科技產業園區之管理，近年雖修改管理費基本費收費標準，原則改按建築物樓地板面積計收，惟早期入區之部分廠商仍僅繳交每月最低管理費1千元，有欠公允，允宜檢討改善，落實使用者付費原則，俾強化科技產業園區管理效能及提升經營績效。

一一、辦理人才培育相關計畫，允宜切合產業發展需求妥訂人才應備條件及目標值等，俾厚植人力資本以帶動園區及產業發展
加工處111年度預算案於「園區產業升級」工作計畫項下新增「智慧感知人才培育計畫」編列871萬5千元。經查：
依據加工處111年度預算書，111年度智慧感知人才培育計畫，規劃透過人才培訓交流平台進行技術分享，發展專業培訓課程如智慧感知(含智慧娛樂、智慧會展及智慧健身)整合技術等、補足產業人才需求，以提升智慧感知產業之競爭力與產業發展，期強化高軟園區產業人才群聚，預計每年可培育超過50位高階型實戰人才。
據加工處說明，高雄軟體園區數位科技創新應用計畫於110年底屆期，111年度將由前開計畫接續。加工處近年亦辦理智能體感科技人才培訓，例如107年度至110年度與技術處、工業局共同推動「次世代環境智能系統技術研發與應用」計畫，其中加工處負責「培育智能體感科技跨域應用及整合人才」，107、108及109年度培育產業人才分別為514位、632位及200位等。
另依加工出口處網站資料，高雄軟體園區主要產業為資訊軟體、數位內容及智慧應用，占全區投資額80%、營業額61%。加工處111年度智慧感知人才培育計畫預計以高軟為中心，培育智慧感知人才，每年約培育高階型實戰人才50名。惟相較於107年度辦理之培育智能體感科技跨域應用及整合人才計畫每年最高培訓632名人才而言，該目標值恐偏低而不具挑戰，允宜具體說明50位高階型實戰人才應具備能力及欲專注之產業別等，俾確實發揮以高階型人才帶動產業發展效果，以避免爭議。
綜上，111年度辦理智慧感知人才培育計畫，預計以高軟為中心鏈結重點廠商及核心學群，培育智慧感知人才，允宜妥訂人才培育具體目標，俾切合園區所需，提升園區整體競爭力。

肆、中央地質調查所
中央地質調查所(以下簡稱地調所)111年度預算案編列歲入167萬7千元，與110年度預算數相同；歲出4億4,506萬2千元，較110年度預算數增加7,393萬8千元（增幅19.92%）。謹就地調所111年度預算案評估如下：
一二、新增離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務計畫，允宜審酌過往相關計畫成果、配合第三階區塊開發場址，妥訂計畫辦理項目，俾利加速推動離岸風電產業
地調所111年度新增「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」計畫，總經費5億2,800萬元，期程自111年度至114年度，111年度編列8,800萬元(詳表1)。經查：
表1 「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」計畫經費表 單位：新臺幣千元
類別及計畫名稱	計畫總經費及期程	111年度	112年度	113年度	114年度
離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務	528,000 / (111-114年)	88,000	120,000	120,000	200,000

資料來源：地調所提供。
 (一)計畫概述
離岸風電為政府重要政策，地質環境攸關風機基礎及維運安全，地調所111年度新增「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」計畫係全面調查離岸風場海域地質，以建構完善海域基礎地質環境資料，將結合各部會現有離岸風電開發之環境限制條件，提供決策支援及規劃場址參據。至於調查測區規劃及預期效益等，概述如下：
1. 調查測區規劃：聚焦於第三階段浮式風機風場潛能區，前2年(111-112年)將於彰濱離岸風場附近海域，後2年(113-114年)於中北部風場海域(詳圖1)，包括整體地質架構、斷層構造、淺部地層及海床底質特性等。另將於大深水區(水深50m以上)可能之浮台式風機場域進行淺層地層(0~20m)繫泊錨定地層與底質特性調查、第4年(預計114年)規劃2孔深度各100公尺之全取樣鑽井，以驗證比對相關調查成果；亦將建置離岸風場開發地質與環境感知系統暨資訊共享服務平台。
2. 111年度工作項目：辦理地質構造及海床底質調查暨地質資訊系統建置、高解析地層及海床地貌調查，以及建置離岸風場開發地質與環境感知系統暨資訊共享服務平台。
3. 預期效益：每年擇區完成1區海域地質調查，以確保風機建構於安全地質；另建置離岸風電海域基礎地質資料庫，可將風機場址地質及環境條件資料庫及網路化供各界查詢，節省細部調查時程經費，加速建構。
 圖1 「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」計畫預計分
       年分區調查範圍圖
2. \

   資料來源：離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務(1/4)，111年度政府科
        技發展年度綱要計畫書。
(二)規劃調查場址允宜參酌能源局相關離岸風場計畫成果，並加強與該局溝通協調，俾妥適訂定計畫辦理事項
再生能源之研究發展及推廣為能源局職掌，詢據該局說明，該局106-107年度曾辦理「離岸風場區塊開發海域環境建構計畫」，該2年度調查區域分別為彰化外海及台灣領海範圍內西側海域，其中106年度工作成果包括雲彰隆起海域潛力場址海域調查、特定區域工程地質模型建構、觀測研究平台規劃、區塊開發環境資料庫雛型建置；107年度則包括大水深區場址評估與初步風場規劃、大水深區場址海域調查、大水深區場址工程地質模型建構及離岸風電區海域環境資料庫建置[16]。
[16] 參考經濟部能源科技研究發展計畫106年度執行報告及107年度執行報告(定稿)-「離岸風場區塊開發海域環境建構計畫(第1年度)」。
考量能源局既完成調查彰化外海及台灣領海範圍內西側海域，且該局說明相關計畫契約書已規範著作財產權於著作完成時歸屬機關[17]，爰地調所新計畫擬調查之海域，宜參酌能源局相關計畫成果妥適訂定。此外，110年7-8月能源局甫公布我國第三階段離岸風電區塊開發規則，地調所宜加強與該局協調，配合區塊開發期程妥訂調查範圍等，以發揮促進投資之效果。
[17] 本計畫(離岸風場區塊開發海域環境建構計畫)契約書第13條第3項約定，廠商因履行本契約所完成之著作，以廠商為著作人，其著作財產權之全部於著作完成時歸屬機關所有，廠商承諾對機關或其所授權之人不行使著作人格權。
綜上，地調所111年度新增辦理離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務計畫，允宜加強與能源局溝通協調，並參考過往計畫辦理成效，審酌區塊開發潛力場址範圍，通盤考量擬辦理事項及調查範圍等，俾加速推動離岸風場建構時程。

一三、新增「地下水補注區調查與水資源評估」等3項計畫，惟部分計畫預計辦理事項與既有計畫似有重疊之虞，允宜妥適區分規劃，俾增進預算配置效率
地調所111年度於地質科技研究發展工作計畫項下新增「地下水補注區調查與水資源評估」及「智慧科技建構山崩防災雲端服務」計畫、地質調查研究工作計畫項下新增「地質知識服務網絡之關鍵資源建構」計畫，該3項期程皆自111年度至115年度，111年度分別編列2,973萬2千元、2,100萬元及800萬元。經查：
(一)計畫內容概述
有關前述3項新增計畫內容，摘述如下：
1.地下水補注區調查與水資源評估：依111年度中央政府科技發展計畫審議結果，該計畫業奉行政院核定，係「應用科技探查地質資源潛能暨災害潛勢（1∕5）」項下之細部計畫，總經費2億627萬2千元(111年度編列2,973萬2千元)，規劃於臺灣中部之地下水區及周邊重要補注區採分年分區調查，預計111年度調查濁水溪沖積扇及斗六丘陵。
2.智慧科技建構山崩防災雲端服務：總經費2億2,300萬元(111年度編列2,100萬元)，主要辦理臺灣潛在大規模崩塌調查研究，全程總目標為完成全島潛在大規模崩塌判釋調查、建置全島山崩目錄、提升數位環境地質圖雲端服務及建立山崩大數據分析技術，其中111年度預計以臺灣南部地區為主。
3.地質知識服務網絡之關鍵資源建構：總經費1億4,014萬元(111年度編列800萬元)，為辦理資料匯聚與實體展示，將建立地質資料、知識與資訊資源，加速調查成果散布至地方應用，主要包含4部分分別為永續地質，資料匯聚與實體展示(每年至少30項)；數位地質，知識供應環境建置(每年至少建構1萬筆資料)；健康地質，建構百大地質賞析路線(5年至少100條)；幸福地質，倡議地質生活圈(每年至少1處)。
(二)「地下水補注區調查與水資源評估」計畫與「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫」111年度皆調查濁水溪沖積扇
依地調提供資料，111年度新增之「地下水補注區調查與水資源評估」計畫規劃於111年度調查濁水溪沖積扇及斗六丘陵；另該所111年度賡續辦理之「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫」，111年度調查目標則為雲林地區之濁水溪沖積扇扇央及扇尾區，由於該2計畫111年度調查範圍皆含濁水溪沖積扇，雖工作重點似有區別(詳表1)，惟同年度於相同或鄰近區進行2項計畫，恐有重複投入資源之虞，為避免爭議，宜明確區分該2計畫調查範圍及工作事項等，俾增進預算資源配置效率。
表1 「地下水補注區調查與水資源評估計畫」與「地下水保育暨地陷防治第3期計畫」111年度預計辦理事項比較表
計畫名稱	地下水補注區調查與水資源評估計畫(111年度新增)	地下水保育暨地層下陷防治第3期計畫
整體工作內容摘述	主要工作為釐清平原區與周圍臺地/丘陵之水文地質與邊界特性，瞭解地下水流場分布等。	配合水利署地層下陷防治等，推動地下水環境調查，進行顯著地層下陷地區水文地質補充調查。
111年度調查目標	濁水溪沖積扇、斗六丘陵	雲林地區-濁水溪沖積扇扇央、扇尾區
111年度重點工作	1.地下水區及周邊重要補注區水文地質調查。 / 2.地下水區邊界調查，建立山區與平原區交界的水文地質模式之實證資料的邊界範圍。 / 3.地下水資源評估：探討地面水與地下水交互作用、地下水流場研析，評估地下水開發潛能區及開發量。 / 4.水文地質圖彙編。 / 5.臺灣地下水資源資料庫建置及應用系統開發。	1.進行水文地質補充鑽探，充實水文地質資訊。 / 2.進行地下水高補注潛勢區淺層地球物理探測。 / 3.現地降雨入滲現地觀測，推估淺層飽和含水層之補注量。 / 4.三維水文地質模型建置；結合地層電性資料，建立三維電阻率模型。 / 5.地下水補注區分級與補注效益評估。

資料來源：整理自地調所提供資料。
綜上，地調所111年度新增辦理「地下水補注區調查與水資源評估」、「智慧科技建構山崩防災雲端服務」及「地質知識服務網絡之關鍵資源建構」計畫，允宜檢視該等新增計畫是否與既有計畫有重疊之處，妥訂各計畫具體辦理事項，避免資源重複投入，以發揮預算配置效率。

伍、能源局
能源局111年度預算案編列歲入1億1,732萬5千元，較110年度預算數增加1,125萬3千元（增幅10.61%）；歲出4億5,549萬6千元，較110年度預算數減少212萬6千元（減幅0.46%）。謹就能源局111年度預算案評估如下：
一四、辦理第三階段離岸風電區塊開發雖訂定聯合審查及財務能力等機制，仍應持續關注業者履約能力暨申請場址之妥適性，俾利風場如期如質完成
能源局111年度預算案於能源科技計畫項下編列綠能策略規劃及整合宣導計畫2,741萬2千元。經查：
(一)經濟部於110年7月啟動第三階段離岸風電區塊開發
經濟部甫於110年7至8月公布第三階段離岸風電區塊開發相關規則，概述如下：
1.申請資格、聯合審查：經濟部110年7月23日發布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，公開離岸風電場址規劃海域敏感範圍如北方三島漁場，供業者避開敏感範圍，減少爭議及後續調整成本。經濟部亦建立部會聯合審查機制[18]，符合各部會法令後即備查轉送環保署進行環評審查。
[18] 邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關，於單一會議聯合審查各開發業者申請案。經濟部110年7月24日「經濟部宣告正式啟動我國第三階段離岸風電區塊開發」新聞稿。
2.選商機制：經濟部110年8月發布「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，115-124年共釋出15GW(GW為電量單位，即10億瓦)，其中115-120年以履約能力審查及競比作業兩階段選商，就技術、財務及產業關聯方案審查履約能力，通過審查才可競比，再依投標價格決定獲選業者、分配風場併網年度及容量。單一風場與相同開發商上限500 MW(MW為電量單位，即百萬瓦)。
3.投標價上下限：區塊開發第1期選商之投標價格上限為新臺幣2.49元/度（低於目前平均電價），下限為新臺幣0元/度。
 (二)經審計部查核指出，離岸風場開發商申請場址位於機場管制區，能源局在未與民航局充分溝通協調下即同意備查
審計部於109年度中央政府總決算審核報告，曾就風場開發商申請場址位於機場管制區提出審核意見，摘述如下：
1.場址位於機場管制區，能源局同意備查：能源局104年公告潛力場址，其中編號2桃園市離岸風電潛力場址，交通部105年3月建議移至桃園國際機場管制區範圍外，能源局回覆已排除緩衝區。惟開發商105年4月向能源局申請該場址，其規劃範圍仍與飛安緩衝區交疊，該局105年7月同意備查[19]。
[19] 針對場址與飛安緩衝區交疊仍同意備查乙節，詢據能源局說明，該局依離岸風力發電規劃場址申請作業要點第8點：「主管機關應依申請文件送達日期之先後，進行資格、設置量及場址之形式審查。…符合形式審查之申請案，由主管機關予以備查並通知申請人。」因申請者文件符合形式審查且與民航局洽談風機高度，該局爰函復備查並敘明需處理各單位意見且取得同意函。
2.飛安需經第三方公正機構驗證：105年10月交通部民航局與開發商取得共識：「應就所申設風機對機場及附近地區之飛航作業影響進行完整研究及評估，相關研究結果經第三方專業獨立公正機構驗證且民航局無不同意見，民航局方可考量同意設置之可能。」開發商107年4月已獲經濟部核配容量，10月提送評估報告及第三方獨立驗證報告予民航局，該局審查確會影響航管雷達訊號，內政部表示將影響航機海上迫降等，108年4月函請開發商補充修正。惟開發商未修正評估且未獲民航局同意，108年12月即向能源局申請電業籌設許可。
3.因開發商所送桃園離岸風場與桃園國際機場飛航作業影響評估與驗證報告未獲民航局同意，能源局未核發電業籌設許可，經濟部並於110年1月26日廢止設置同意證明文件。
針對前開離岸風場申請場址位於機場管制區，能源局未與民航局充分溝通即同意備查，嗣後又廢止同意證明乙節，由於第三階段區塊開發仍有申請場址需獲不同主管機關同意之情事，為避免上述爭端重演，能源局允宜檢討是否經全部主管機關同意始核發備查函之可行性或研擬其他配套，以杜爭議。
(三)第三階段雖增訂聯合審查及財務履約能力等，惟第二階段開發商曾瀕破產而申請股權變更，爰業者後續履約能力仍需關注
據能源局說明，第三階段「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」已訂定部會聯合審查機制[20]，通過聯合審查申請案能源局始予備查。上述措施應可避免第二階段經能源局備查仍未取得其他目的事業主管機關同意，最終未獲電業籌設許可情事，惟實際執行情形，仍待觀察。
[20] 「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」第7點第2項：「本部為審查申請案，得邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的事業主管機關就申請案組成審查會為之。」、第5項：「審查通過之申請案，由本部予以備查，並由本部辦理轉送申請人環境影響說明書予行政院環境保護署審查之作業程序。」
第三階段區塊開發選商條件雖將財務能力納入審查，惟第二階段曾有允能風場之開發商受COVID-19疫情影響瀕破產，經濟部爰有條件同意允能公司申請股權變更[21]之案例，基此，第三階段區塊開發仍應密切注意獲選廠商後續履約能力，以利風場如期如質完成。
[21] 參考「允能風場受疫情影響面臨破產等情事 基於重大公共利益及相關社會成本， 經濟部有條件同意股權增資額度專用於風場施工」經濟部110年6月1日新聞稿。
綜上，能源局110年7至8月甫公布第三階段離岸風電區塊開發相關容量分配及申請作業要點，允宜參酌第二階段潛力場址面臨問題，妥謀善策良方，以利第三階段區塊開發之推動，俾如期如質完成風場開發併聯，以維供電穩定安全。

一五、接續前瞻基礎建設而辦理「海洋科技產業創新專區營運計畫」、「綠能科技示範場域營運計畫」暨「綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫」，允宜審酌工程進度調整工作項目，俾收成效
能源局111年度預算案「海洋科技產業創新專區營運計畫」編列4,400萬元、「綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)」編列5,700萬元以及「綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫」編列5,454萬5千元(詳表1)。經查：
表1 能源局111年度「海洋科技產業創新專區營運計畫」、「綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)」及「綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫」經費編列項目表 單位：新臺幣千元
經費項目	海洋科技產業創新專區營運計畫	綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)	綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫
直接薪資	17,000	17,067	12,219
旅運費	800	920	840
業務費	21,591	29,549	41,486
管理費	2,514	6,750	-
營業稅	2,095	2,714	-
合計	44,000	57,000	54,545

資料來源：能源局提供。
(一)「海洋科技產業創新專區營運計畫」、「綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)」及「綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫」概述
上開3項係接續前瞻基礎建設「高雄海洋科技產業創新專區」、「科學城公共建設計畫-經濟部」及「沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫」[22]工程之營運計畫，概述如下：
[22] 「高雄海洋科技產業創新專區」前瞻第1期(106-107年)及第2期(108-109年)累計預算數42億6,285萬8千元、累計決算數39億5,154萬1千元；「科學城公共建設計畫-經濟部」前瞻第1至2期累計預算數39億8,533萬2千元、累計決算數39億8,472萬元；「沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫」前瞻第1至2期累計預算數11億2,000萬元、累計決算數11億660萬8千元。
1.海洋科技產業創新專區營運計畫：辦理海洋科技產業推廣服務平台、海洋科技工程人才培訓及認證中心及海洋科技產業創新研發中心。
2.綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)：包括業務推動及場域服務2大類，前者如場域企劃研考、招商業務推動、跨領域創新應用研發及開辦訓練課程等，後者則包含公共服務、營繕設施管理、工安環保及網路電信等。
3.綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫：配合行政院指示，於沙崙科學城各區陸續建置完成及正式營運單位成立前，由經濟部做全區管理平台窗口及執行整合業務計畫，工作包括整合平台建置管理、技術整合廣宣推動及專案規劃。
(二)110年度6月底科學城公共建設計畫-經濟部及高雄海洋科技產業創新專區執行進度落後，允宜審酌對未來營運計畫之影響
「科學城公共建設計畫-經濟部」及「高雄海洋科技產業創新專區」係編列於前瞻基礎建設特別預算之計畫，按行政院所屬各機關個案計畫110年度第2季執行進度落後一覽表，其中「科學城公共建設計畫-經濟部」年累計實際進度83.50%，低於累計預定進度85.00%；另「高雄海洋科技產業創新專區」年累計實際進度43.73%，亦低於預定進度43.75%[23]。
[23] 依據能源局說明，「科學城公共建設計畫-經濟部」係因綠建築標章申辦作業受疫情影響無法現場查核所致，「高雄海洋科技產業創新專區」主要係深水池新建工程及港池疏浚工程落後所致。
詢據能源局說明，海洋科技產業創新專區營運計畫主要以高雄海洋科技產業專區營運管理、離岸風電海事工程人才培訓與認證以及協助風電產業升級轉型，與屬興建軟硬體設備之前瞻「高雄海洋科技產業創新專區」計畫有別。另「綠能科技示範場域營運計畫(沙崙D區)」、「綠能、智慧、新創技術整合平台建置及推動計畫」亦屬接續前瞻計畫「科學城公共建設計畫-經濟部」及「沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫」工程建設之營運管理計畫等。
由於前述3項營運計畫提供之部分服務涉及硬體設施完備與否(如未完成深水池則無法進行部分產品測試、港池疏浚未完成則工作船無法進出等)，惟「科學城公共建設計畫-經濟部」及「高雄海洋科技產業創新專區」截至110年6月底工程進度皆未如預期，未來倘進度仍落後恐影響可用設施，亦將減少營運計畫之服務種類，允宜視前瞻基礎建設工程進展，滾動調整營運計畫工作項目，以發揮計畫成效。
綜上，111年度海洋科技產業創新專區營運計畫等3項計畫係接續前瞻基礎建設之營運管理服務計畫，允宜配合工程進度，滾動調整營運計畫工作項目，俾擴大前瞻基礎建設之後續營運效能。

一六、為達2050年淨零碳排目標及因應歐盟碳邊境調整機制，我國規劃低碳電力結構及提高能源使用效率，惟109年底再生能源占比僅5.40%，與目標差距仍大，亟待改善
能源局111年度預算案「能源規劃與國際交流」編列5,307萬6千元，辦理能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援計畫、電價與各種收費費率及其計算公式之政策研擬及管理等項。經查：
(一)草案內容概述
有關2050淨零碳排目標及歐盟「碳邊境調整機制」內容，參考行政院環境保護署及經濟部相關報告[24]，摘述如下：
[24] 參考110年10月4日行政院環境保護署「我國達成2050年淨零碳排目標之具體作為及歐盟宣布『碳邊境調整機制』之對企業影響評估及因應措施、溫室氣體減量及管理法修法方向及修法期程」以及經濟部「我國為達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布『碳邊境調整機制』(carbon border adjustment mechanism,簡稱CBAM)對企業影響評估及因應措施」專題報告。
1.2050年淨零碳排目標：我國溫室氣體減量及管理法由環保署訂定，自104年7月1日起實施，並逐步訂定溫室氣體減量相關方案。茲因部分國家提出2050年達成溫室氣體零排放目標，總統於110年4月宣布此亦為我國目標，經濟部爰就主管業務規劃工業、商業及能源部門2050淨零轉型策略。
2.歐盟碳邊境調整機制： 2019年歐盟執委會宣布歐盟2050年達到氣候中和目標，2021年7月公布Fit for 55(2030年溫室氣體較1990年減少55%)，包含碳關邊境調整機制草案(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)，以確保歐盟產業競爭力，避免產業外移，預計自2023年起實施，2026年全面生效。歐盟規劃以高耗能產業為主要課徵對象(如水泥、鋼鐵等)，要求進口商依產品總碳含量繳納CBAM憑證，碳價相當於歐盟排放交易制度(EU-ETS)拍賣價格。
3.歐盟碳邊境調整機制對我國產業影響：歐盟CBAM管制項目共248項，其中我國有212項銷歐，金額為245億新台幣，占歐盟總出口3.6%，以鋼鐵製品為主。目前我國每噸粗鋼耗能低於世界平均，短期仍具競爭力。
(二)能源部門提供再生能源等措施，以因應淨零轉型及歐盟碳邊境調整，惟109年度我國再生能源占比僅5.4%，未達預計8.83%目標
依能源局網站資料，109年度我國電力排碳係數為0.502公斤 CO2e /度，雖優於108年度0.509公斤CO2e/度，惟仍未符合109年度目標值0.492公斤 CO2e/度。復按經濟部簡報資料，為達成2050淨零轉型目標，該部規劃由能源部門提供低(無)碳能源，將積極發展再生能源，配合低碳電力結構提升系統穩定與彈性。至於歐盟碳邊境調整機制，經濟部自105年起成立產業減碳工作小組平台，協助產業評估規劃與推動減碳，並推動燃料替代、建置能源管理系統等措施。
由於提高再生能源發電占比係我國回應淨零轉型及歐盟碳邊境調整機制之重要措施，惟109年度我國總發電量2,798億度(詳表1)，其中前2大電源為燃煤(1,260億度，占比45.03%)及燃氣(999億度，占比35.70%)，再生能源發電量僅151億度(占比5.40%)。另經濟部於107年全國電力資源供需報告曾推估109年度全國總發電量約2,820億度、再生能源發電約249億度(占比8.83%)，惟109年度再生能源實際發電量151億度、占比5.4%，皆未達預計目標，況109年度我國再生能源發電量與116年度657億度目標差距極大，能源局宜積極提高再生能源發電量及占比，俾維產業競爭力。
表1 我國電源系統發電量(含台電及民營購電)推估表 單位：億度
項 目	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年
抽蓄水力	32	32	32	32	32	32	32	32
核能	314	245	228	166	112	31	-	-
燃氣火力	999	1,086	1,105	1,153	1,328	1,562	1,611	1,653
燃煤火力	1,260	1,245	1,245	1,236	1,146	1,046	1,011	978
燃油火力	42	46	46	46	46	20	18	17
再生能源	151	203	255	351	408	485	587	657
一般水力	30.2	49.6	49.6	49.7	49.9	50.0	50.3	50.3
風力	22.9	25.3	46.0	106.6	128.2	165.4	237.6	293.9
太陽能	60.9	89.3	120.4	154.0	187.6	226.9	255.2	267.7
其他	37.2	38.4	38.8	40.5	41.9	42.4	43.5	44.9
總計	2,798	2,858	2,912	2,984	3,071	3,175	3,258	3,337

說 明：1.109年為實績值，110~116年為110年7月1日評估資料，太陽光電、 離岸採用最新評估資料，離岸設定年底併網且發電1個月。
    2.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用。
資料來源：經濟部提供(110年7月5日)。
綜上，2050年淨零碳排目標及2023年歐盟碳邊境調整機制，皆為無可迴避之國際趨勢，能源局允宜積極調整我國低碳電力結構、提高能源使用效率等，俾兼顧國家永續發展及企業競爭力。
（分機：1925 賴欣憶）