經濟作業基金111年度預算評估報告目錄
頁次

經濟作業基金111年度預算評估報告
壹、科技產業園區作業基金
「加工出口區設置管理條例」於110年2月3日修正公布名稱及全文為「科技產業園區設置管理條例」，並自110年3月28日施行，爰加工出口區作業基金配合該條例之修正，更名為科技產業園區作業基金。
科技產業園區作業基金設立旨在加強科技產業園區之開發與管理。111年度預算案編列業務收入16億9,010萬5千元，業務成本與費用14億3,728萬4千元，業務外收入5,435萬1千元，業務外費用3,776萬元，收支相抵後賸餘2億6,941萬2千元，較110年度預算案數2億7,145萬6千元，減少204萬4元（減幅0.75%）。謹就科技產業園區作業基金111年度預算案評估如下：
一、為增加產業用地而辦理「屏東加工出口區設置(擴區)計畫」，允宜研謀提高收入及降低成本，以減輕財務風險，並妥適規劃空污排放量減量抵減、設置太陽光電設施等，俾利計畫推動
依科技產業園區作業基金111年度預算案所附「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」及「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」，其中土地改良物科目項下編列屏東科技產業園區擴區開發工程案，111年度編列1億6,000萬元。經查：
(一)計畫概要
為新增產業用地以供廠商擴大投資及吸納回流台商，經濟部加工出口區管理處依「加工出口區設置管理條例」暨其施行細則規定編製「屏東加工出口區設置(擴區)計畫書」陳報行政院，並於110年4月6日獲行政院核定[1]。該計畫基地位於屏東縣，面積26.86公頃，土地權為台糖公司所有，加工出口區管理處已與台糖公司簽訂合作發開發協議書，由該處負責園區規劃、開發、管理及招商，並繳交土地租金予台糖公司。計畫期間自110年1月至114年12月，總經費9億1,660萬7千元，其中由科技產業園區作業基金支應5億1,360萬7千元(111年度編列1億6,000萬元，悉數舉債)，餘4億300萬元則由前瞻基礎建設特別預算支應(詳表1)，計畫經費細項詳表2。
[1] 110年4月6日行政院核定計畫書名稱係「屏東加工出口區設置(擴區)計畫書」。惟依110年1月25日國家發展委員會第83次委員會議紀錄「行政院交議，經濟部陳報『屏東加工出口區設置(擴區)計畫書』案之決議為…本案原則同意，並請經濟部配合將加工出口區更名為科技產業園區。」
 表1 「屏東加工出口區設置(擴區)計畫」經費需求情形表 單位：新臺幣千元
經費來源	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	小計
科技產業園區作業基金	0	160,000	260,000	92,927	680	513,607
前瞻基礎建設特別預算(開發在地型產業園區計畫)	3,000	110,000	190,000	100,000	0	403,000
合計	916,607					916,607

 資料來源：加工出口區管理處提供。
 表2 「屏東加工出口區設置(擴區)計畫」開發經費概估項目表 單位：新臺幣千元
項目	小計	說明
規劃調查及申請設置費	24,000	開發計畫暨細部計畫、環評等。
土地費用	81,720	台糖用地固定資產殘值回補等。
直接工程費	625,500	整地、道路、排水、污水處理等。
間接工程費	20,000	台電園區內線路補助費。
設計監造費	34,400	直接工程費之5.5%。
專案管理費	18,760	直接工程費之3%。
環境監測費	9,380	直接工程費之1.5%。
物價調整費	12,297
預留款項及工程準備金	90,550	銜接區外排水系統改善費用等。
合計	916,607

 資料來源：加工出口區管理處提供。
(二)計畫內部報酬率及淨現值皆為負值，允宜研謀提高營運收入及降低成本，以減輕財務風險
依「屏東加工出口區設置(擴區)計畫書」之財務效益分析，該計畫在評估年期50年情況下，試算計畫之自償率為56%、內部報酬率-1.38%、淨現值為-3.67億元，由於自償率小於1、計畫內部報酬率小於折現率(2.5%)、淨現值小於0，顯示該計畫具有財務風險。復按影響該計畫之各風險項目敏感性分析結果，其中對淨現值影響程度大小依序為營運收入、營運成本及建設成本，爰為有效降低財務風險，宜研謀提高營運收入及管控成本。
(三)行政院核復空污排放量減量抵減、進駐廠商設置一定比例太陽光電設施、滯洪池再利用等意見，宜落實於規劃及經營
行政院於核定上開計畫時，另指示需配合辦理事項如下：
1. 該計畫位於高屏空污總量管制區，進駐廠商需取得足抵換污染物增量之排放量，請加工處洽環保署協助規劃，預提對策。
2. 屏東縣日照充足，應規範進駐廠商之建築物屋頂設置一定比例太陽能光電設施，並思考獎勵措施等，以提高設置意願。
3. 計畫緊鄰屏東高鐵車站預定地，請會同相關部會與地方政府將交通、排水系統及管線等一併考量，避免影響後續招商。
4. 本計畫及高鐵特地定等開發將帶動用水需求，請規劃本計畫滯洪池於雨季蓄水再利用之可能，減緩旱災之用水爭議。
針對上述4項意見，其中3、4項與擴區計畫之整體空間規劃有關，允宜審慎納入考量，以避免後續調整而徒增成本。至於第1、2項雖與目前園區硬體規劃暫無密切關聯，惟未來進駐廠商之產業別不同，則用水量需求與產生之污水量將有差別；另針對要求設置太陽光電設施，倘需提供獎勵則可能降低園區收取之營運收入，亦應納入整體財務規劃之參考，預為因應。
綜上，科技產業園區作業基金111年度新增辦理「屏東加工出口區設置(擴區)計畫」，惟計畫淨現值及內部報酬率皆為負值，允宜研謀增加營運收入及管控成本，以降低財務風險，並將空污排放量減量抵減、進駐廠商設置一定比例太陽光電設施、滯洪池再利用等納入整體規劃考量，以達計畫成效。

二、111年度管理收入隨整體營業額創新高而增加，惟部分園區營業額衰退或連年短絀仍未改善，允宜研謀善策改進
科技產業園區作業基金111年度預算案編列「管理收入」6億9,738萬6千元，較110年度預算編列數6億9,538萬6千元，增加200萬元(增幅0.29%)，亦較109年度決算數6億7,454萬元增加2,284萬6千元(增幅3.39%)，另111年度預算案編列本期賸餘2億6,941萬2千元。經查：
(一)109年度科技產業園區受新冠肺炎疫情影響，園區廠商營業額未如預期，管理收入亦隨之減少
管理收入為科技產業園區作業基金最主要之收入來源，依科技產業園區管理費規費及服務費收費標準規定，管理費係按區內事業之營業額、行業別費率及建築物樓地板面積等項目計收。
109年度科技產業園區各園區營業額合計3,995.54億元，遜於108年度4,000.33億元(詳表1)，且109年度管理收入決算數6億7,454萬元亦低於法定預算數7億38萬6千元，依據審計部查核加工出口區管理處109年度財務收支審核通知事項所述，主要係受新冠肺炎疫情影響，園區廠商營業額未如預期，管理費收入隨之減少所致。至於109年度營業額較108年度衰退幅度較大者為潭子園區、成功物流園區及高雄軟體園區，營業額分別減少78.31億元(減幅17.69%)、900萬元(減幅6%)及2.34億元(減幅2.77%)。
詢據加工出口區管理處，該3園區109年度皆受新冠疫情影響，以致營業額較108年度衰退，其中潭子園區因疫情造成供應鏈斷鏈、生產線停擺及訂單減少，園區旗艦大廠(主要生產相機鏡頭等)109年營業額減少84.84億餘元；另	成功物流園區屬台糖公司用地，109年物流業務減少，及該公司配合執行經濟部疫情減租紓困措施(109年全年租金減收20%為原則)，致營業額衰退；高雄軟體園區因以資訊軟體業等中小企業為主，因客戶端無法正常營運，影響園區廠商至客戶端建置商品或提供服務，以致營業額衰退。
表1 近年科技產業園區各園區營業額簡表 單位：新臺幣百萬元
年度	107	108	109	109(1-8)	110(1-8)
楠梓園區	179,409	202,862	210,836	134,893	158,639
前鎮園區	73,431	66,338	64,791	41,771	49,003
潭子園區	50,808	44,258	36,427	21,442	27,695
中港園區	57,692	54,842	55,305	36,799	37,724
臨廣園區	9,147	9,059	9,414	5,888	8,034
成功物流園區	165	150	141	88	92
屏東園區	12,849	12,414	12,164	7,431	10,075
高軟園區	8,884	8,437	8,203	4,927	5,768
中軟園區	598	1,674	2,273	1,424	1,798
合計	392,984	400,033	399,554	254,663	298,829

資料來源：經濟部網站。
(二)111年度科技產業園區作業基金預期賸餘2億餘元，惟屏東園區連續短絀超過10年，宜檢討改善
111年度科技產業作業基金編列本期賸餘2億6,941萬2千元，惟其中屏東園區自100年度至109年度皆未產生賸餘，已連續10年短絀，且截至109年底現況容積率87.72%遠低於法定容積率300%，使用比率未達3成，建築空間利用效率尚待提升，允宜輔導廠商擴建時提高使用容積及協調廠商釋出低度利用土地，以增裕收入，並撙節支出，期能達成收支平衡。

表2 近10年科技產業園區作業基金餘絀概況 單位：新臺幣千元
年度	楠梓園區	前鎮園區	潭子園區	臺中港園區	屏東園區	合計
100	47,652	-69,340	69,748	13,105	- 7,913	53,252
101	111,201	-31,806	63,291	50,338	-23,946	169,078
102	83,239	-28,568	52,572	46,338	-16,072	137,509
103	219,621	- 3,331	15,855	46,782	-12,363	266,564
104	168,962	5,913	19,623	49,512	- 6,431	237,579
105	223,263	37,057	1,518	53,093	-9,673	305,258
106	147,955	80,306	28,011	82,206	-27,532	310,946
107	137,664	100,440	2,633	99,523	-10,700	329,560
108	157,010	85,109	-18,614	81,970	-8,975	296,500
109	587,554	70,943	-25,441	91,955	-12,011	713,000
110.07	246,851	70,582	5,234	70,589	11,059	404,315
111						269,412

說 明:1.110年為7月底止之實支數。
        2.本表之楠梓園區包含高軟園區；前鎮園區包括臨廣園區及成功物流園 區；潭子園區包含中軟園區。
資料來源：經濟部加工出口區管理處提供。
綜上，科技產業園區作業基金自100年度至109年度整體收支決算均呈賸餘，111年度預計賸餘2億6,941萬2千元，惟部分園區營業額減少或連續多年短絀，允宜研謀善策改進，俾提升整體基金財務健全及使用效率。

三、110年度截至7月底止科技產業園區土地出租率略遜於108年底，且部分園區建築空間利用有限，允宜賡續研謀提升園區使用效益
科技產業園區作業基金111年度預算案編列「租金及權利金收入」4億5,306萬7千元(包括土地租金收入3億485萬3千元、廠房租金收入1億312萬2千元、其他建築物租金收入4,296萬6千元及權利金收入212萬6千元)，較110年預算編列數4億86萬1千元，增加5,220萬6千元。經查：
(一)110年截至7月底科技產業園區土地出租率略低於108年底
據加工處統計，109年底及110年度截至7月底，科技產業園區作業基金經管可出租用地計369.67公頃，已出租366.96公頃，整體出租率雖達99.27%，仍略低於108年底之99.82%。
此外，110年度7月底止土地未滿租之園區計有臺中港園區及屏東園區，待出租土地分別為0.66公頃及2.05公頃(詳表1)，仍待積極招租[2]；至於110年7月底已出租之土地，其中1.76公頃因承租廠址遭污染須待整治，爰仍閒置無法利用。
[2] 110年11月3日經電洽加工處獲復，該二園區仍在評估適合進駐之投資廠商。
表1 110年7月底科技產業園區已出租土地空置情形簡表 單位:公頃
園區名稱	可出租土地	已出租土地	已出租土地空置-因承租廠址遭污染
楠梓園區	71.74	71.74	1.76
前鎮園區	51.30	51.30	-
高雄臨廣	8.86	8.86	-
成功物流園區	7.99	7.99	-
潭子園區	20.21	20.21	-
臺中港園區	121.39	120.73	-
屏東園區	72.10	70.05	-
高軟園區	6.61	6.61	-
中軟園區	4.11	4.11	-
楠梓第2園區	5.36	5.36	-
合計	369.67	366.96	1.76

資料來源：加工出口區管理處提供。
 (二)高雄、臺中港、屏東及成功物流等4個園區之建築空間利用強度未及50%，尚待積極提升
由於容積率高低反映土地利用強度其使用效益，觀察109年底科技產業園區各園區建築容積使用情形，其中現況容積率占法定容積率達80%者，僅楠梓第二園區(154.67%)、臺中軟體園區(98.24%)及楠梓(83.27%)等3個園區；50%以上未達80%者，計有臨廣(77.17%)、潭子(67.87%)及高雄軟體(58.98%)等3個園區；未及40%者計有前鎮(35%)、臺中港(30.52%)、屏東(29.24%)及成功物流(27.76%)等4個園區(詳表2)，顯示多數園區之建築空間利用效益仍待提升。

表2 109年底科技產業園區各園區法定暨現況容積率及出租率簡表
園區名稱	法定容積率(A)	現況容積率(B)	使用比率(B/A)	園區出租率
楠梓園區	300% / (容積率超過300%以上者，須負擔回饋，個案得專案申請至490%。)	249.8%	83.27%	100%
楠梓第二園區	300% / (容積率超過300%以上者，須負擔回饋，個案得專案申請至520%。)	464%	154.67%	100%
高雄軟體園區	490%	289%	58.98%	100%
前鎮園區（註2）	490%	171.5%	35% / (若以容積率300%計算，則為57.17%)	100%
成功物流園區(註3)	490%	136%	27.76% / (若以容積率300%計算，則為45.33%)	100%
臨廣園區	300%	231.5%	77.17%	100%
臺中潭子園區	300% / (容積率超過300%以上者，須依臺中潭子科技產業園區容積總量管制執行要點第4點辦理，最高不得超過490%。)	203.6%	67.87%	100%
臺中港園區	300%	91.57%	30.52%	99.46%
屏東園區	300%	87.72%	29.24%	97.16%
臺中軟體園區	340%	334%	98.24%	100%

說 明:1.前鎮園區55年12月3日成立當時為勞力密集產業，故興建加工製造之廠房多為2-3樓之建築物，並編訂為乙種工業區法定容積率上限為300%；於86年間高雄市政府劃設高雄多功能經貿園區，前鎮園區由乙種工業區轉為特倉區，同時法定容積率上限亦由300%調整至490%。
        2.成功物流園區之法定容積率調整原因同前鎮園區。
資料來源：加工出口區管理處提供。
詢據加工出口處說明，該處已推動容積率提升方案，針對未出租土地訂定各園區容積率下限，落實審查新案土地使用效能；至於已出租土地，則輔導廠商擴建時提高使用容積及協調廠商釋出低度利用土地。經由上開措施已獲成果，如楠梓園區投資興建案之平均容積率超過300%、屏東園區新入區投資案平均達170%、中港園區7家公司廠房興建案平均達162.44%等。
雖加工處說明上述改善措施，惟高雄軟體園區、前鎮園區、成功物流園區、臺中港園區及屏東園區整體使用率未達六成，尚待改善，以發揮土地及空間使用效益。
綜上，科技產業園區作業基金110年度截至7月底整體土地平均出租率雖達99.27%，惟遜於108年底，且部分園區建築空間使用情形欠佳，均待檢討改善，以提升園區土地及建築空間之使用經濟效益。

四、屏東污水處理廠營運迄今，平均利用率未達損益兩平門檻，另潭子污水處理廠平均利用率較臺中港園區遜色，容待提升
科技產業園區作業基金111年度預算案編列「業務收入-勞務收入-其他勞務收入」4億2,242萬6千元，其中7,879萬8千元係屬廢水處理納管收入(臺中港園區3,839萬元、屏東園區945萬2千元及潭子園區3,095萬6千元，詳表1)。經查：
表1 109年度至111年度各污水處理廠營業收入簡表 單位:新臺幣千元
污水處理廠收入		臺中港	屏東	潭子
109年度	法定預算數	38,390	13,038	30,956
	決算數	55,867	27,334	42,975
110年度預算案數		38,390	13,038	30,956
111年度預算案數		38,390	9,452	30,956

資料來源：加工出口區管理處提供及科技產業園區作業基金預算書。
(一)3座污水處理廠概述
科技產業園區統籌設置污水處理廠者計有臺中港園區、屏東園區及潭子園區，截至110年6月底，皆以委託操作維護方式經營，處理廠商排放至園區污水下水道之污水。
1. 中港污水處理廠：經臺中市環保局核准之許可排放量為12,000CMD(Cubic Meter per day,公噸/日)，於92年10月啟用1期處理設施，102年3月完成2期處理設施擴建，採委託專業廠商代操作，110年截至6月營運量約118萬2,661 M3（立方公尺），目前納管對象為中港加工出口區76家事業。
2. 屏東污水處理廠：經屏東縣環保局核准之許可排放量為1,450CMD，於105年4月1日商轉營運，採委託專業代操作方式經營，110年截至6月底營運量為10萬5,179 M3，目前納管對象為屏東園區40家用戶。
3. 潭子污水處理廠：經臺中市環保局核准之許可排放量為12,000CMD，於105年10月26日商轉營運，採委託操作維護方式經營，110年截至6月底營運量為61萬8,348 M3，目前納管對象為潭子園區59家用戶。
(二)屏東污水處理廠迄110年6月底平均利用率未達損益兩平門檻，另潭子污水處理廠平均利用率低於臺中港污水處理廠
依該分基金資料顯示，屏東污水處理廠110年度截至6月底虧損448萬8千元(詳表2)，該廠自105年4月1日正式營運以來，110年截至6月底平均利用率40.08%雖高於109年度之36.41%，惟相較於損益兩平之平均利用率65.25%，差距仍大。且該廠預估111年營業收入945萬2千元，低於109年度決算數與110年度預算案數，顯示111年度營業收入目標略顯保守，況屏東園區尚有空間供廠商進駐[3]，允宜積極招商增加納管對象，並視實際經營情況檢討提高營收目標之可能性，以達目標管理成效。
[3] 截至109年底屏東園區現況容積率87.72%，未及法定容積率300%。
另潭子污水處理廠109年度及110年度截至6月底平均利用率分別為29.39%及28.09%，雖皆高於損益兩平之平均利用率，惟平均利用率仍遜於臺中港園區，仍有檢討精進空間。
綜上，科技產業園區所轄3座污水處理廠，其中屏東污水處理廠110年截至6月底平均利用率尚未達損益兩平門檻，而潭子污水處理平均利用率遜於臺中港園區，尚有精進空間，允宜積極招商擴大納管對象，並妥謀善策，俾提高污水廠利用率。
表2 109年度及110年1-6月底各污水處理廠營運狀況明細表
單位:M3、新臺幣千元
項目	臺中港		屏東		潭子
	109年度	110年1-6月底	109年度	110年1-6月底	109年度	110年 / 1-6月底
污水處理廠收入(1)	55,867	26,676	27,334	13,646	42,975	23,360
污水處理廠支出(2)	33,568	15,724	35,310	18,135	50,344	25,282
短絀數或賸餘數(3=1-2)	22,299	10,952	-7,976	-4,488	-7,369	-1,921
年度預估營運量(4) M3	3,111,000	1,547,000	549,000	181,000	2,013,000	995,500
年度實際營運量(5) M3	2,532,945	1,182,661	193,202	105,179	1,290,798	618,348
年度執行率(6=5/4)	81.42%	76.45%	35.19%	58.11%	64.12%	62.11%
污水處理廠之平均利用率 / (平均數)	57.67%	54.15%	36.41%	40.08%	29.39%	28.09%
污水處理廠損益兩平之平均利用率	36.95%	33.19%	60.94%	65.25%	20.39%	21.03%

資料來源：加工出口區管理處提供。
（分機：1925 賴欣憶）
貳、產業園區開發管理基金
產業園區開發管理基金(下稱產業園區基金)主要業務範圍包括：產業園區或其周邊相關公共設施之興建、維護或改善；產業園區管理機構之營運；產業園區之相關研究、規劃或宣導；產業園區相關事業之投資及污水處理廠營運等。111年度預算案編列業務收入71億3,787萬6千元，業務成本與費用73億7,793萬3千元，業務外收入2億5,554萬元，業務外費用1,159萬6千元，本期賸餘388萬7千元，較110年度編列短絀1億2,100萬2千元，增加1億2,488萬9千元。謹就產業園區基金111年度預算案評析如下：
五、新材料循環產業園區申請設置計畫進度不如預期，且大林蒲遷村安置計畫書迄未定案，除延宕園區設置期程外，總經費亦恐變動，亟待研謀因應，以利計畫推展
「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」行政院業於108年10月8日核定，產業園區基金110年度預算編列317.82億元用以啟動新材料循環產業園區申請設置計畫(下稱循環產業園區設置計畫)中之大林蒲遷村作業，進行遷村配售土地並支付土地取得費用；111年度預算案續編列1,228萬5千元以支應委託高雄市政府(下稱高市府)辦理大林蒲遷村作業之需；截至110年8月底止產業園區基金關於循環產業園區設置計畫帳列長期墊款金額計4,787萬6千元。經查：
(一)截至110年8月底委託高市府代辦大林蒲遷村作業經費執行率僅15.55%
「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」行政院業於108年10月8日核定，其中新材料循環產業園區申請設置分項計畫，經濟部於110年度啟動大林蒲遷村計畫進行遷村配售土地，並於109年6月3日函知高雄市政府(下稱高市府)委託該府辦理大林蒲遷村作業，高市府109年7月20日函復同意接受經濟部之委辦，委辦期間自108年1月1日至大林蒲遷村計畫作業完成止，執行事項包括：(1)遷村執行階段專案辦公室；(2)大林蒲住商、非住商土地價購；(3)大林蒲建物、其他地上物價購，及(4)安置住宅及相關公共設施興建等作業；108年度委辦經費為1,638萬元，109年度至112年度委辦經費均為1,228萬5千元；截至110年8月底止，工業局已撥付之委辦經費高市府實支數計636萬6千元，委辦經費執行率15.55%(詳表1)。另經濟部為利加速遷村作業，110年4月29日撥付經費3,221萬4千予高市府，辦理安置地區中小學校、警察廳舍及消防分隊等公共設施之規劃設計。
表1 高市府代辦大林蒲遷村作業經費執行概況表
單位：新臺幣千元
年度	委辦費	撥付日期	截至110年8月實支數
108	16,380	109年11月25日	1,990
109	12,285	109年11月25日	1,366
110	12,285	110年3月12日	3,010
合計	40,950		6,366

資料來源：工業局提供。
(二)循環產業園區設置計畫園區報編工作迄今尚未完成，且計畫總經費恐變動
循環產業園區設置計畫採2階段辦理，第1階段以高雄小港區沿海約301公頃之基地為第1期範圍(包含約154公頃之第1區大林蒲地區與約147.3公頃之第2區既有造陸區)；第2階段俟循環產業發展成熟後，透過填海造陸新生產業用地進行第2階段(第2期，未來發展區)開發。計畫總經費1,045.69億元(詳表2)，期程12年(106至117年)，第1期開發作業包括園區報編、土地取得作業、後續開發及推動環境高質循環共生聚落；預計110年4月完成園區報編作業，112年完成大林蒲遷村，112年至117年同步進行園區之開發建設(第1區及第2區分別自112年及114年開始開發，並規劃廠商同步進駐，每年進駐率25%)，相關作業期程詳圖1。
表2 「新材料循環產業園區申請設置分項計畫」經費需求及資金來源概況表 單位：新臺幣億元
項 目	經費需求	財源規劃
1.園區報編費用	2.72	1.公務預算390億元(國庫撥補產業園區基金385.55億)。 / 2.產業園區基金408.92億元。 / 3.國(公)有土地作價246.77億元。
2.第一區土地費用（大林蒲遷村）	589.81
3.多元安置配套措施及遷村安置用地費	248.29
4.第一區台糖土地費用(土地作價）	8.29
5.第二區土地費用	20.68
6.第一、二園區開發工程	175.90
合計	1,045.69

說 明：第一區土地費用包含：遷村先期調查評估2.74億元、土地補償、安置、建物拆遷補償等574.41億元、安置地公共建設12億元、專案辦公室0.66億元。
資料來源：「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」(行政院108年10月核定)。
圖1 循環產業園區設置計畫(第一期)工作項目分年執行期程

資料來源：「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」(行政院108年10月核定)。
詢據工業局資料，大林蒲遷村作業因地方居民及環保團體主張「先遷村、再開發」，要求須完成「遷村計畫書」再進行園區設置，故原定109年6月30日舉辦之環境影響評估公開說明會暫緩辦理；因大林蒲遷村安置計畫書草案內容未獲部分居民支持，工業局將俟高市府確定遷村經費額度後，再修正計畫報行政院核定並趕辦園區設置作業。是以，園區報編作業迄今尚未完成，且園區設置作業等程序恐延後至少2年。
綜上，新材料循環產業園區申請設置計畫設置進程，迄110年8月底尚未完成園區報編作業，又大林蒲遷村安置計畫書草案內容未獲部分居民支持，計畫總經費恐變動。鑒於委託高市府代辦事項中之大林蒲遷村安置計畫除涉及大林蒲地區(鳳鳴里等沿海六里)居民權益外，且為新材料循環產業園區設置作業得否順利推展之關鍵事項，工業局允宜積極與高市府及相關利害關係者積極協調溝通，儘早獲致一致之共識後執行，以排除新材料循環產業園區設置期程延宕之主因，並儘早確定計畫總經費。
六、與台灣糖業公司合作開發產業園區，開發計畫經修正增加總經費並延長廠商進駐期程，允宜審慎規劃並積極協調辦理，以適時滿足廠商投資用地需求
產業園區基金111年度預算案編列31億383萬1千元以支付與台灣糖業股份有限公司(下稱台糖公司)合作開發產業園區之開發成本；截至110年8月底止產業園區基金關於本開發案帳列長期墊款金額計8,734萬9千元。經查：
(一)辦理中南部產業園區開發方案，以因應台商設廠之土地需求
工業局為解決台商回台及在地廠商投資用地需求，提供產業發展所需空間，規劃以台糖公司土地合作開發設置產業園區，行政院並於109年5月22日核准經濟部陳報之「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案(下稱台糖土地開發案)」。台糖土地開發案擇定雲林馬光、嘉義公館與南靖、臺南沙崙與番仔寮、高雄九鬮與白埔、彰化二林及屏東隘寮溪等9處台糖農場土地規劃開發為產業園區，第一階段開發面積計744公頃(分為優先短期開發與中期開發)，約可提供產業用地520.5公頃，預估開發總經費334.9億元；第二階段長期儲備開發面積計460公頃，約可提供產業用地322公頃，預估開發總經費207億元(詳表1)。
產業園區開發完成後，經濟部及台糖公司按權利價值比例，分回園區土地，其中分回予經濟部之土地將採只租不售方式辦理；全區產業用地(包含台糖公司及分回經濟部部分)，委由經濟部工業局代為出租並統籌管理。依據行政院109年5月22日核定之台糖土地開發案開發期程(詳圖1)，工業局原規劃雲林馬光農場、嘉義公館、南靖農場、台南番子寮農場、高雄九鬮農場，於108年底完成前置規劃作業，於109年啟動產業園區報編程序(包括可行性規劃報告、區域計畫變更及環境影響評估），並配合報編程序啟動開發工程，最快於110年底提供廠商同步承租設廠。
(二)因應環評委員審查意見，修正台糖土地開發案，增加總經費並延長開發期程
行政院核定台糖土地開發案後，工業局業於110年3月陸續檢送優先短期開發之5處農場土地開發計畫予內政部審查，同月由行政院環境保護署召開5園區環境影響說明書第1次專案審查會議。依環評專案小組初審會議紀錄，褒忠園區因開發場址位於農地核心區域、淹水潛勢區、土壤液化高潛勢地區及地下水管制區等，及新市園區因基地內發現有保育類動物且開發場址位於現有農地核心區域，部分區域為優良農地、特定農業區水利用地、特定專用區農牧用地、淹水潛勢區、鹽水溪流域水污染管制區等；認為褒忠及新市等2園區開發對周遭農業、當地空氣品質、水文、水質等環境有重大影響之虞，且對當地居民健康、安全及動物生態有危害風險，建議應繼續進行第二階段環境影響評估；另褒忠園區環評審查案工業局已於110年4月撤回，餘中埔等4園區則須依環評委員之審查意見補充、修正後，再送環評專案小組審議。
工業局考量環評專案小組審查意見，部分因應策略涉及調整計畫範圍、辦理健康風險評估及進入二階環評等，將延後辦理時程，遂修正台糖土地開發案，勘選標的農場維持不變，行政院於110年7月6日核定台糖土地開發案(修正版)，第一階段開發面積增加至876.15公頃，約可提供產業用地585.86公頃，開發總經費增加至459.98億元；第二階段長期儲備開發面積減少至230公頃，約可提供產業用地161公頃，開發總經費降至120.75億元(詳表2)；預計最快公館、南靖農場、九鬮農場於111年底，番子寮農場112年初及馬光農場113年初供廠商同步承租設廠，行政院110年7月6日核定之台糖土地開發案(修正版)開發期程詳圖2。
(三)為適時滿足廠商投資用地需求，允宜審慎規劃並積極協調辦理
台糖土地開發案係為解決台商回台及在地廠商投資用地需求，提供產業發展所需空間。查「投資台灣三大方案」截至110年10月1日，廠商通過資格審查計1,009家，預估可創造本國就業人數11萬4,200人及1兆3,506億之投資額；若能及時提供廠商投資用地需求，方可促成上述訴投資量能所能衍生之投資效益。詢據工業局提供資料，產業園區基金111年度預算案編列31億383萬1千元以支付台糖土地開發案之開發成本，包括：調查規劃及申請設置費、土地費、工程設計監造及開發費用、行銷廣告及租售作業費用、未租售土地管理維護費、公共設施維護管理費用、行政作業費用、代辦費、利息、總準備金及空污抵換專案費用等項目，但因園區未完成報編程序，尚無法估列細項之金額。
惟工業局辦理台糖土地開發案，已修正增加總投資金額及延長計畫期程，行政院110年7月6日核定台糖土地開發案(修正版)並同時附加意見，略以：
1.方案所需經費係由產業園區基金先墊，請定期滾動檢討案內各園區周邊產業用地供需情形，合理檢視開發順序，並研議適度提高租金等方式加速回收成本，以穩定基金財務收支。
2.褒忠園區位於大面積、坵塊完整之農產核心區域，且鄰近土地仍供農業密集生產，請在維持良好農業生產環境之前提下，審慎規劃園區範圍與道路系統，並配置足量之隔離綠帶或設施及適當用地，並確保居民生活品質；未來請與農業委員會合作，以提升地方經濟與經濟活力。
3.方案內之農場，部分土地為重要野生動植物之棲地，請將環境衝擊降至最低並提出補償措施，同時與利害關係人及相關民間團體充分溝通，以加速相關審議程序。
4.方案開發之產業園區，應劃設一定比率環保用地，提高園區自行消化廢棄物之量能，另開發倘涉及道路等公共工程，請規範使用一定比率再生粒料，協助高爐石、轉爐石之去化。
顯示，台糖土地開發案涉及問題繁雜且攸關我國工、農產業發展與環境永續，並希冀達成多元之政策效益；為符台糖土地開發案計畫解決台商回台及在地廠商投資用地需求之初衷，工業局允宜審慎規劃並積極協調辦理，以期適時滿足廠商投資用地需求。
綜上，產業園區基金為推動辦理「台糖土地開發案」111年度預算案編列31億383萬1千元以支付開發成本；鑒於台糖土地開發案已歷經一次修正期程，涉及問題繁雜，且攸關我國工、農產業發展與環境永續，為達成解決台商回台及在地廠商投資用地需求之初衷，工業局允宜審慎規劃並積極協調辦理，得以適時滿足廠商投資用地需求。
表1 台糖土地開發案擇定開發農場土地經費暨期程彙整表(行政院109年5月22日核定) 單位：公頃；新臺幣億元
縣 市	農場名稱	園區名稱	開發 / 面積	產業 / 面積		預估開發 / 總經費	預計完成 / 開發期程
第一階段優先短期開發5處台糖農場土地
雲林縣	馬光農場	褒忠	90.0	63.0		40.5	預計最快於110年底提供廠商同步承租設廠。
嘉義縣	公館農場	中埔	75.0	52.5		33.8
嘉義縣	南靖農場	水上	90.0	63.0		40.5
台南市	番仔寮農場	新市	90.0	63.0		40.5
高雄市	九鬮農場	北高雄	70.0	49.0		31.5
小 計			415.0	290.5		186.8
第一階段中期開發4處台糖農場土地
彰化縣	二林農場	-	90.0	63.0		40.5	視產業發展需求開發，預計113年啟動。
台南市	沙崙農場	-	90.0	63.0		40.5
高雄市	白埔農場	-	77.0	54.0		34.7
屏東縣	隘寮溪農場	-	72.0	50.0		32.4
小 計			329.0	230.0		148.1
第一階段小計			744.0	520.5		334.9
第二階段長期儲備
彰化縣	二林農場	-	60.0	42.0		27.0	將視產業發展需要開發。
雲林縣	馬光農場	褒忠	180.0	126.0		81.0
嘉義縣	南靖農場	水上	50.0	35.0		22.5
台南市	沙崙農場	-	170.0		119.0	76.5
第二階段小計			460.0		322.0	207.0
一、二階段合計			1,204.0		842.5	541.9

說 明：工業局預估每公頃工程開發成本4,500萬元，以全區面積70%估列為產業面積。
資料來源：工業局提供「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案(修正版)」，行政院110年7月6日核定。
表2 台糖土地開發案擇定開發農場土地經費暨期程彙整表(行政院110年7月6日核定修正) 單位：公頃；新臺幣億元
縣 市	農場名稱		開發 / 面積	產業 / 面積	預估開發 / 總經費	預計完成 / 開發期程
第一階段優先短期開發5處台糖農場土地
雲林縣	馬光農場		270.00	189.00	141.75	預計最快公館、南靖農場、九鬮農場於111年底，番子寮農場112年初及馬光農場113年初供廠商同步承租設廠。
嘉義縣	公館農場		67.63	40.70	35.51
嘉義縣	南靖農場		79.56	47.82	41.77
台南市	番仔寮農場		69.22	41.60	36.34
高雄市	九鬮農場		60.74	36.44	31.88
小 計			547.15	355.56	287.25
第一階段中期開發4處台糖農場土地
彰化縣	二林農場		90.00	63.00	47.25	視產業發展需求開發，原則113年啟動。
台南市	沙崙農場		90.00	63.00	47.25
高雄市	白埔農場		77.00	53.90	40.43
屏東縣	隘寮溪農場		72.00	50.40	37.80
小 計			329.00	230.30	172.73
第一階段小計			876.15	585.86	459.98
第二階段長期儲備
彰化縣		二林農場	60.00	42.00	31.50	將視產業發展需要開發。
台南市		沙崙農場	170.00	119.00	89.25
第二階段小計			230.00	161.00	120.75
一、二階段合計			1,106.15	746.86	580.73

說 明：工業局預估每公頃工程開發成本5,250萬元；產業用地面積優先開發園區以目前送審中版本羅列，褒忠園區及中期開發園區則以開發面積之70%估計，仍以後續實際核定為準。
資料來源：工業局提供「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案(修正版)」，行政院110年7月6日核定。
圖1 台糖土地開發案行政院109年5月22日核定之開發期程

資料來源：工業局提供「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案(修正版)」，行政院110年7月6日核定。
圖2 行政院110年7月6日核定台糖土地開發案(修正版)之開發期程

資料來源：工業局提供「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案(修正版)」，行政院110年7月6日核定。
七、為避免長期短絀侵蝕基金財務結構，允宜審慎檢討相關收支費率結構，以改善管理機構勞務收支短絀現況
產業園區基金111年度預算案於業務收入編列勞務收入23億2,824萬1千元，業務成本與費用項下編列勞務成本40億9,426萬9千元，較110年度預算編列數分別增加1億3,992萬3千元(增幅6.39%)及減少5,164萬7千元(減幅1.25%)；111年度勞務收支短絀數計17億6,602萬8千元較110年度預算勞務收支短絀數19億5,759萬8千元減少1億9,157萬元(減幅9.79%，詳表1)。
產業園區基金所轄工業區管理機構勞務收入主要來源包括一般公共設施維護費、其他特定設施之使用費及管理費收入，主要勞務成本支出則包括各工業區管理機構用人費用、折舊費用及修理保養保固費用等；檢視所轄工業區管理機構108年度至110年8月底止不含污水處理系統使用費收支之勞務收支情形，108年度決算短絀14億1,487萬7千元、109年度決算短絀18億8,408萬9千元、110年度截至8月底短絀11億6,798萬6千元(詳表2)，一般公共設施維護費等收支連年發生短絀，且金額均逾10億元以上，每年短絀有遞增現象，各工業區服務中心營運績效有待加強。
詢據產業園區基金提供資料，產業園區基金勞務收支短絀之原因略以，108年度起以「前瞻基礎建設-城鄉建設-開發在地型產業園區計畫」經費辦理轄管已開發完成達15年以上之老舊工業區，更新公共設施、改善排水設施、提升污水廠功能及污染防治改善等工程，致資產大幅增加，其折舊費用亦隨之增加；又工業區公共設施老舊致維護管理費用亦逐漸升高，且近年為因應法規需要針對環境品質實施監測，致專業服務費用大幅增加，惟一般公共設施維護費費率每年僅隨同物價調整指數微幅調整，難以反映實際所需之成本，遂致工業區管理機構年年營運虧損。準此，產業園區基金所轄工業區管理機構勞務收支短絀近年大幅增長，允宜檢討改善，以利永續營運。
綜上，該產業園區基金所轄工業區之勞務收支連年發生短絀，其中一般公共設施維護費等收支連年發生短絀，且愈趨嚴重，允宜賡續檢討收支費率結構，以改善長期短絀侵蝕基金財務結構現象。
表1 產業園區基金所轄管理機構勞務收支情形表
單位:新臺幣千元；%
年度	勞務收入		勞務成本		勞務收支短絀
	金額	增減率	金額	增減率	金額	增減率
103	2,004,198	-	3,847,564	-	1,843,366	-
104	2,149,329	7.24	3,850,773	0.08	1,701,444	-7.70
105	2,228,752	3.70	3,822,065	-0.75	1,593,313	-6.36
106	2,131,436	-4.37	3,637,861	-4.82	1,506,425	-5.45
107	2,099,371	-1.50	3,553,918	-2.31	1,454,547	-3.44
108	2,046,698	-2.51	3,637,049	2.34	1,590,351	9.34
109	1,813,038	-11.42	4,010,103	10.26	2,197,065	38.15
110	2,188,318	20.70	4,145,916	3.39	1,957,598	-10.90
111	2,328,241	6.39	4,094,269	-1.25	1,766,028	-9.79

說 明：103年度至109年度為決算數； 110年度及111年度為預算案數。
資料來源：103年至111年經濟作業基金附屬單位預算書。
表2 產業園區基金所轄管理機構一般公共設施維護費等(不含污水處理系統使用收支)收支情形表 單位:新臺幣千元
服務中心名稱	108年度			109年度			110年1月至8月底止
	勞務收入	勞務成本	餘絀數	勞務收入	勞務成本	餘絀數	勞務收入	勞務成本	餘絀數
北區管理處	-	30,573	-30,573	-	33,004	-33,004	-	17,643	-17,643
美崙	10,598	60,086	-49,488	5,981	75,662	-69,681	4,397	42,061	-37,664
和平港小組	9,062	4,670	4,392	9,773	4,841	4,932	6,345	3,149	3,196
豐樂	948	10,734	-9,786	536	11,074	-10,538	412	7,905	-7,493
龍德	22,767	115,733	-92,966	14,142	112,776	-98,634	10,671	69,891	-59,220
大武崙	2,937	23,826	-20,889	1,694	24,323	-22,629	1,276	16,420	-15,144
新北	12,432	33,547	-21,115	6,777	63,006	-56,229	4,646	38,104	-33,458
土城	7,062	27,509	-20,447	4,005	43,411	-39,406	2,967	27,160	-24,193
樹林	1,612	11,293	-9,681	853	12,948	-12,095	682	7,850	-7,168
觀音	21,389	39,591	-18,202	11,306	42,669	-31,363	9,122	26,254	-17,132
林口	7,566	26,555	-18,989	4,345	25,571	-21,226	3,218	19,247	-16,029
龜山	7,140	16,895	-9,755	3,914	21,459	-17,545	3,231	13,002	-9,771
平鎮	4,855	20,277	-15,422	2,588	25,505	-22,917	2,067	13,394	-11,327
桃幼	3,029	18,202	-15,173	1,766	21,336	-19,570	1,312	14,088	-12,776
大園	8,197	25,290	-17,093	4,233	32,806	-28,573	3,396	21,125	-17,729
中壢	17,099	32,913	-15,814	9,065	50,033	-40,968	7,250	50,384	-43,134
新竹	22,481	46,346	-23,865	13,322	46,447	-33,125	9,853	31,439	-21,586
北區小計	159,174	544,040	-384,866	94,300	646,871	-552,571	70,845	419,116	-348,271
中區管理處	-	27,920	-27,920	-	24,799	-24,799	-	10,298	-10,298
頭份	7,599	32,335	-24,736	3,987	36,151	-32,164	3,193	22,530	-19,337
甲幼	8,770	29,390	-20,620	5,290	42,167	-36,877	3,893	30,452	-26,559
關連	5,463	21,676	-16,213	2,952	37,103	-34,151	2,349	18,872	-16,523
台中	27,644	57,911	-30,267	16,754	68,977	-52,223	12,839	43,745	-30,906
大里	4,486	22,704	-18,218	2,906	33,805	-30,899	1,999	23,349	-21,350
全興	6,705	36,991	-30,286	3,573	42,634	-39,061	2,849	26,290	-23,441
彰濱	74,097	331,056	-256,959	82,085	320,559	-238,474	55,633	209,016	-153,383
福興	4,723	18,099	-13,376	2,658	23,531	-20,873	2,019	15,970	-13,951
芳苑	6,232	29,697	-23,465	3,374	28,700	-25,326	2,650	18,935	-16,285
南崗	17,954	44,891	-26,937	9,889	52,592	-42,703	7,626	34,604	-26,978
斗六	7,864	28,258	-20,394	4,251	30,310	-26,059	3,357	14,968	-11,611
雲科	17,808	204,760	-186,952	10,395	200,642	-190,247	7,932	125,372	-117,440
豐田	2,537	14,343	-11,806	1,323	14,879	-13,556	1,061	10,686	-9,625
雲林離島	20,480	24,430	-3,950	20,480	23,688	-3,208	11,337	11,976	-639
麥寮港小組	81,273	6,524	74,749	67,758	7,079	60,679	44,468	4,936	39,532
中區小計	293,635	930,985	-637,350	237,675	987,616	-749,941	163,205	621,999	-458,794
南區管理處	-	17,972	-17,972	-	17,336	-17,336	-	9,434	-9,434
民雄	13,324	37,407	-24,083	7,172	57,738	-50,566	5,631	22,101	-16,470
嘉太	2,939	14,723	-11,784	1,537	17,143	-15,606	1,232	11,735	-10,503
朴子	1,708	15,045	-13,337	910	15,341	-14,431	712	9,659	-8,947
新營	5,824	20,614	-14,790	3,265	18,994	-15,729	2,550	11,609	-9,059
官田	8,805	30,348	-21,543	4,776	37,849	-33,073	3,760	23,627	-19,867
永康	4,287	17,075	-12,788	2,499	18,938	-16,439	1,872	12,084	-10,212
南科	13,213	144,912	-131,699	7,797	160,646	-152,849	6,486	120,842	-114,356
安平	9,104	22,430	-13,326	4,909	26,267	-21,358	3,979	15,603	-11,624
永安	3,484	16,455	-12,971	1,855	17,596	-15,741	1,468	11,803	-10,335
臨海	44,064	58,421	-14,357	25,557	84,980	-59,423	19,846	59,342	-39,496
大發	18,534	43,858	-25,324	10,258	44,426	-34,168	6,521	32,017	-25,496
仁大	4,956	31,106	-26,150	2,636	34,760	-32,124	2,105	22,220	-20,115
林園	81,763	99,858	-18,095	68,562	129,064	-60,502	31,979	61,123	-29,144
屏東	2,362	16,110	-13,748	2,117	16,166	-14,049	1,703	9,917	-8,214
屏南	9,647	20,363	-10,716	5,663	20,824	-15,161	4,323	13,400	-9,077
內埔	3,753	13,731	-9,978	1,778	14,800	-13,022	1,432	10,004	-8,572
南區小計	227,767	620,428	-392,661	151,291	732,868	-581,577	95,599	456,520	-360,921
合 計	680,576	2,095,453	-1,414,877	483,266	2,367,355	-1,884,089	329,649	1,497,635	-1,167,986

說 明：110年度為截至8月底止之統計數據。
資料來源：工業局提供。
八、部分自行操作污水處理廠廠區尚堆置大量未清運污泥，且有堆置量超逾堆置場容量情事，亟待積極研謀改善
產業園區基金為管理所轄工業區污水下水道系統，截至110年8月底，計設置43座污水處理廠，其中自行操作者31座，公辦民營委外操作者12座，111年度預算案於勞務成本之「一般服務費」項下編列污水處理廠污泥清理處置費1億7,077萬7千元與110年度預算編列數同。經查：
(一)部分自行操作污水處理廠尚有大量未清運污泥
產業園區基金所轄工業區自行操作之污水處理廠處理產出之污泥，主要處理方式係委由合格廢棄物清除業者送至污泥處理機構處理，尚未自行設置處理設施，污泥尚未清運者，則堆置於既設污泥儲存場、曬乾床、堆置斗或操作單元；若污泥未妥善處置，將影響污水處理廠設備之效能，且易成為環境污染源。惟查110年1月至8月，該基金所轄工業區設置之自行操作污水處理廠污泥產生量1萬3,611.34噸，總清理量1萬1,103.21噸，尚未清運污泥計1萬6,892.19公噸，較109年底及108年底之尚未清運污泥(不包括大園及中壢污水處理廠之污泥堆置量) 1萬7,876.50公噸及2萬1,830.30公噸，分別減少984.31公噸(減幅5.51%)及4,938.11公噸(減幅22.62%)。其中彰濱(金屬專區)、新營、聯合(臨海)及聯合(大發)污水處理廠污泥現有堆置量均超逾1,000公噸，分別為1,125.18公噸、1,163.18公噸、5,583.04公噸及5,849.31公噸；另林口、桃園幼獅、雲林科技、嘉太、新營、官田、永康、永安、大發(鳳山)及屏南等污水處理廠之污泥現有堆置量，近3年有遞增情事(詳表1)，允宜正視部分自行操作之污水處理廠污泥清運欠佳現象。
(二)近年屢有污泥堆置量超逾堆置場設置容量情事
產業園區基金所轄自行操作之污水處理廠，多數已設置污泥堆置場，惟查部分污水處理廠屢發生污泥現有堆置量高於堆置場容量現象情事，如：108年底之中壢、彰濱(金屬專區)、南崗、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠；109年底之中壢、桃園幼獅、彰濱(金屬專區)、南崗、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠；110年8月底之桃園幼獅、彰濱(金屬專區)、南崗、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠等(詳表1)，允宜積極辦理相關污水處理廠之污泥清理，以避免因尚未清運污泥量高於堆置場設置容量，致發生違規堆放情事。
綜上，產業園區基金所轄自行操作之污水處理廠尚未清運污泥未減反增，若污水處理廠產出之污泥未妥善處置，除影響污水廠設備操作單元正常運轉外，且易肇致環境污染。是以，工業局允宜正視污泥未即時清運造成大量堆置或超逾污泥堆置場設計容量之現象，積極研謀對策改善。
表1 自行操作污水處理廠污泥現有堆置情形表 單位：噸
污水廠	污泥堆置場容量	106年底污泥 / 現有堆置量	107年底污泥 / 現有堆置量	108年底污泥 / 現有堆置量	109年底污泥 / 現有堆置量	110年8月底污泥 / 現有堆置量
光華	220	128	163.50	199.26	234.34	75.09
龍德	4,000	2,182.74	872.10	984.45	248.72	117.43
利澤	540	-	11.55	569.19	315.35	89.67
大武崙	50	15.00	1.40	3.31	8.30	7.00
新北	211	0.38	56.74	90.84	6.56	1.05
土城	1,500	111.37	90.57	245.53	250.63	84.03
林口	10	7.04	21.39	2.47	1.6	9.52
龜山	40	617.76	74.27	22.57	0.62	0.00
大園	2,000	8,342.42	7,376.67	549.59	1,902.98	-
中壢	5,000	3,894.04	4,128.17	9,036.17	9,293.55	-
桃園幼獅	50	12.24	23.59	41.54	59.42	62.05
大甲幼獅	4,374	4,205.27	2,477.09	1,842.07	885.33	594.98
台中	1,500	250.00	343.00	350.00	500.00	200.00
彰濱(鹿港)	3,997	1,119.42	69.69	17.00	264.20	0.00
彰濱(線西)	2,196	1,158.89	37.18	289.18	0.00	0.00
彰濱 / (金屬專區)	470	2,214.00	3,029.51	3,023.25	1,599.70	1,125.18
南崗	300	1,215.39	999.58	770.27	882.77	387.94
雲林科技	250	109.18	135.20	48.16	21.95	72.05
民雄	750	150.24	54.17	196.16	66.11	192.89
嘉太	80	28.82	60.21	26.88	16.13	41.36
新營	2,000	357.94	204.42	239.73	707.28	1,163.18
官田	300	0	3.03	0.00	14.00	30.00
永康	180	14.39	9.12	9.16	9.04	21.13
南科	21	359.06	16.74	17.67	7.90	7.95
安平	90	0	36.14	81.57	25.92	33.79
永安	585	74.22	44.80	44.76	12.47	119.03
大發(鳳山)	16	18.42	21.67	24.81	25.44	31.40
聯合(臨海)	600	5,835.54	5,799.25	5,996.39	5,673.95	5,983.04
聯合(大發)	1,200	7,007.06	3,883.18	6,143.33	5,437.87	5,849.31
內埔	336	191.06	166.85	110.88	77.46	87.37
屏南	120	268.71	367.39	439.87	433.44	505.75
合計	32,986	39,888.60	30,578.17	31,416.06	28,983.03	16,892.19

說 明：1.和平工業區之污水處理廠因處理方式(混凝沉澱)後即海放，污泥量低；林園工業區自行操作之污水處理廠，因污水進場前廠商前置處理妥善，僅初級處理及海放，故無污泥量；海洋放流管制站亦無產生污泥，均未納入本表統計。
2.大園及中壢污水處理廠自109年10月起委外營運。
資料來源：工業局提供。
九、轄管部分工業區仍有大面積土地待租售及已租售土地閒置多年等情形，允宜儘速研謀對策，以活化產業用地
近年由於中美貿易紛爭及COVID-19疫情影響，導致產業供應鏈逐漸增加在地生產之短鏈配置，且政府趁勢推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等投資臺灣方案，致廠商及台商回台投資意願提高衍生用地需求，惟據產業園區基金資料，其轄管之全國62處編定工業區，截至110年8月底止開發中工業區尚有105.45公頃待租售及公告閒置土地尚有15.2公頃未利用，另開發中工業區截至110年7月底部分廠商租購地後卻遲遲未建廠使用，土地使用效率不彰。經查：
(一)部分工業區尚有大面積土地未租售
工業局轄管工業區截至110年8月底止尚有105.45公頃經公告尚未出租售土地(詳表1)，如彰濱工業區(64.47公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率3.39%)、花蓮和平工業區(38.83公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率21.22%)及雲林科技工業區(2.15公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率0.65%)等。詢據工業局提供資料，花蓮和平工業區租售率78.78%偏低，係花蓮縣政府為發展觀光產業，執行八不政策[4]，使新廠商無法取得建造執照，故影響廠商購地意願，工業局持續協調花蓮縣政府並研修「和平工業區不容許引進產業類別」，期有助於產業之引進；另工業局鑒於產業用地開發不易，為降低廠商土地使用成本，已推動工業區土地出租優惠方案，採租售併行方式釋出土地，並規劃優惠之租金提供廠商設廠使用，以利廠商取得設廠土地。
[4] 花蓮縣政府招商政策包括：不准山坡地開發、公共財私人不准開發、不准設立新砂石廠【屬非金屬礦物製品製造業】、不准設置土石方資源堆置處理場、新礦場【屬礦業及土石採取業】不准申請、舊礦區不准申請延期、不准申請設立電動玩具、不准有煙囪工業進駐等招商限制等限制，影響廠商租購意願。
表1 工業局轄管工業區截至110年8月底止未全部租售之工業區明細表 單位：公頃；%
工業區	計畫開 / 發總面積	已公告 / 租售面積	已租售 / 面積	租售率	未租售 / 面積
雲林科技	591.31	330.72	328.57	99.35	2.15
雲林離島	3,470.56	2,031.17	2,031.17	100.00	0.00
彰化濱海小計	3,578.00	1,901.25	1,836.78	96.61	64.47
線西區	1,046.00	474.00	474.00	100.00	0.00
崙尾區	1,343.00	694.10	640.56	92.29	53.54
鹿港區	1,189.00	733.15	722.22	98.51	10.93
台南科技	493.88	306.82	306.82	100.00	0.00
花蓮和平	349.29	183.00	144.17	78.78	38.83
合 計	8,483.04	4,752.96	4,647.51	97.78	105.45

資料來源；工業局提供。
(二)截至110年7月底止，已公告閒置用地尚有15.2公頃尚無利用計畫，允宜積極輔導，以活化工業區土地使用效能
工業局就轄管工業區內，有已租售卻未強化利用之閒置土地者，分別於107年9月26日公告所轄工業區首批閒置土地清單，面積214.5公頃(計344筆土地)[5]、109年1月30日公告108年度轄管閒置土地清冊面積20.2公頃(計47筆土地)及110年2月23日公告109年度轄管閒置土地清冊面積10.75公頃(計23筆土地)，合計414筆土地，面積245.45公頃；截至110年7月底止，經工業局輔導上列土地活化，仍暫無使用計畫者計15.20公頃、規劃建廠者5.8公頃、建廠施工中計172.5公頃、完成使用者52.0公頃(詳表2)，經公告閒置之工業區土地仍有6.19%土地尚處於閒置，其中5.3公頃係於107年9月26日公告，工業局允宜積極輔導廠商依核定改善計畫完成建築使用及媒合閒置土地，以提升產業園區用地效能；另轄管工業區尚未公告之閒置用地，工業局說明將持續強化輔導、媒合與協助土地活化。
[5] 經濟部依產業創新條例第46之1條規定於107年5月10日發布「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」，只要取得所有權之日起逾三年未完成建廠，皆視為閒置土地。工業局依法公告之閒置空地約214.5公頃限期2年改善，倘經多元措施輔導，屆期仍未完成使用，預計於110年起辦理強制拍賣。
表2 截至110年8月底工業局輔導已公告之閒置土地活化利用辦理情形表 單位：筆；公頃
公告日期	筆數	面積	運用面積			暫無利用計畫
			規劃建廠	建廠施工中	完成使用
107.9.26	344	214.50	0.0	158.0	51.2	5.3
109.1.30	47	20.20	2.1	13.3	0.6	4.2
110.2.23	23	10.75	3.7	1.2	0.2	5.7
合 計	414	245.45	5.8	172.5	52.0	15.2

資料來源：工業局提供。
(三)部分開發中工業區土地租售後迄未建廠
詢據工業局提供資料，開發中工業區土地租售後未建廠情形，迄110年7月底止(詳表3)，以彰化濱海工業區計有107家(542.42公頃)尚未建廠為最多，其次為宜蘭利澤工業區32家(21.59公頃)、臺南科技工業區26家(49.03公頃)、雲林科技工業區8家(23.13公頃)；其中土地租售後逾3年迄未建廠情事，以宜蘭利澤工業區13家(7.67公頃)最多，其次為彰濱工業區12家(10.60公頃)，允宜積極輔導廠商協助土地活化。
表3 開發中工業區土地租售後未建廠情形表 單位：家、公頃
名稱	未建廠		取得用地後逾3年未建廠
	家數	面積	家數	面積
宜蘭利澤	32	21.59	13	7.67
彰化濱海	107	542.42	12	10.60
雲林科技	8	23.13	3	1.00
花蓮和平	1	0.71	-	-
臺南科技	26	49.03	2	2.65
雲林離島	1	226.03	-	-
合 計	175	862.91	30	21.92

資料來源：工業局提供。
綜上，產業園區基金轄管部分工業區尚有大面積之待租售土地或已依法公告之閒置土地尚有未利用者，且部分廠商租購地後卻遲遲未建廠使用，土地使用效率不彰，造成土地供需失衡；為避免企業在台投資案因工業用地取得困難而延宕，允宜儘速加強媒合及有效釋出工業區閒置用地，俾促成企業投資並提高土地使用效益。
 (分機：1914 黃俊傑)

參、中小企業發展基金
中小企業發展基金設立旨在穩定支援輔導中小企業工作之資金來源。111年度預算案編列業務收入8,309萬1千元，業務成本與費用18億8,525萬6千元，業務外收入306萬元，收支相抵後短絀17億9,910萬5千元，較110年度預算案本期短絀16億1,446萬4千元，增加短絀1億8,464萬1千元。謹就中小企業發展基金111年度預算案評估如下：
一０、111年度雖預計獲增撥14億餘元，惟預計短絀仍達17億餘元，累計短絀未減反增，亟待積極檢討妥處，以維基金永續營運
中小企業發展基金111年度預算案現金流量預計表「籌資活動之現金流量—增加基金、公積及填補短絀」編列14億4,200萬元，係國庫預計於111年度增撥是項數額予該基金。經查：
(一)111年度基金雖獲增撥14億餘元，惟預計短絀17億餘元，累計短絀仍持續增加
依111年度「總預算附屬單位預算編製作業手冊」有關附屬單位預算共同項目編列作業規範，其中作業基金之業務收支及賸餘部分，對於賸餘(短絀)規定略以：「(一)應依基金設立目的，考量其財務能力，本自給自足原則…；(二)各基金應力求有賸餘無短絀，…。」惟中小企業發展基金長期發生短絀致累積巨額短絀，截至109年底累計待填補短絀達55億4,748萬元，111年度國庫雖預計增撥14億4,200萬元予中小企業發展基金，惟該基金當年度預計短絀17億9,910萬5千元，111年底累計待填補短絀預計將增加為89億6,104萬9千元，累計短絀未減反增(詳表1)。且中小企業發展基金107年度至109年度短絀金額均逾6億元且逐年擴大，與上開作業基金應本自給自足原則，力求有餘無絀之規定未合。
表1 中小企業發展基金107年度至111年度收支及累計待填補短絀概況表 單位：新臺幣千元
年度	總收入	總支出	本期短絀	累計待填補短絀	政府撥補金額
106	294,632	829,186	-534,554	-3,173,637	0
107	35,423	688,331	-652,908	-3,826,545	227,000
108	56,205	803,186	-746,981	-4,573,526	215,650
109	72,737	1,046,691	-973,954	-5,547,480	815,591
110	118,839	1,733,303	-1,614,464	-7,533,020	815,591
111	86,151	1,885,256	-1,799,105	-8,961,049	1,442,000

說 明：1.109年度以前為決算數，110及111年度為預算案數。
        2.中小企業發展基金及地方產業發展基金自107年度起整併，為利比較，表列金額係以整併後數字表達。
        3.111年度預算累計待填補短絀=109年度累計待填補短絀決算數55億4,748萬元+110年度短絀預算數16億1,446萬4千元+111年度短絀預算數17億9,910萬5千元=89億6,104萬9千元。
資料來源：中小企業發展基金。
(二)部分業務不具投入產出關係，尚難謂與作業基金精神相符，且基金連年短絀，恐加重政府財政負擔
作業基金係指政府為提供財物或勞務之目的，通常以收取價款方式收回其成本，供循環運用，而不以營利為目的之業權型基金。查該分基金收入之主要來源為育成中心及林口新創園之營運收入、租金及權利金收入、投融資業務收入及利息收入等，惟行銷及業務費用編列多項中小企業輔導計畫，例如中小企業法規調適及推廣服務計畫、促進創育機構價值鏈提升計畫、中小企業營運與融資協處計畫等項，因該等業務尚無法產生收入以支應其支出，不具投入產出關係，恐有違作業基金付出仍可收回之定義。
截至111年底中小企業發展基金餘額預計為108億1,548萬6千元，惟尚有累計待填補短絀89億6,104萬9千元。考量該分基金107年度至109年度每年決算短絀均逾6億元，雖同同期間政府撥補該基金金額介於2億1,565萬元至8億1,559萬1千元，110年度預計撥補8億1,559萬1千元、111年度預計撥補14億4,200萬元，然倘該分基金短絀情形未能有效改善，恐將於近年耗盡。
綜上，111年度中小企業發展基金雖預計獲增撥14億餘元，惟111年底累計短絀金額仍將持續增加，且部分計畫未符作業基金精神，允宜改由公務預算辦理，俾符合該基金之本質，以維基金之永續經營。

一一、為落實中小企業加速投資行動方案計畫效益及增進資金合理運用，允宜強化案件審查、資金核貸及使用監督機制
為辦理中小企業加速投資行動方案，中小企業發展基金111年度於融資業務成本之「服務費用」編列10億8,200萬元。經查：
(一)中小企業加速投資行動方案摘述及辦理情形
行政院108年6月核定「中小企業加速投資行動方案」，透過協助中小企業快速融資、滿足用地需求、穩定供應水電及提供稅務專屬服務等策略，期提升中小企業競爭力，實施時間自108年7月1日至110年12月31日。針對符合資格要件之申請案件，中小企業處依「中小企業加速投資貸款要點」規定，由承貸銀行以自有資金貸放予符合資格之企業，貸款風險由承貸銀行承擔，為鼓勵銀行放貸，中小企業發展基金及行政院國家發展基金[6]則支應銀行核貸之行政成本(委辦手續費)。
[6] 1.依110年7月22日修正公布之中小企業加速投資貸款要點第2點：「資金額度與來源：貸款總額度為新臺幣二千億元，由承貸銀行自有資金辦理，貸款風險由承貸銀行承擔；各承貸銀行承辦本項貸款之委辦手續費支付方式如下： (一)貸款總額度新臺幣一千億元以內，由中小企業發展基金依實際貸放平 均餘額以年息百分之一點五支付，支付期間自撥貸之日起算最長五年 ，並得視中小企業發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支付期間。 (二)貸款總額度逾新臺幣一千億元之部分，由行政院國家發展基金依實際 貸放平均餘額以年息百分之零點七支付，支付期間自撥貸之日起算最 長三年，並得視行政院國家發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支 付期間。」 2.依上述規定，貸款總額度新臺幣一千億元以內之委辦手續費由中小企業發展基金支付，貸款總額度逾新臺幣一千億元部分之委辦手續費則由行政院國家發展基金支付。
至於上開方案執行成果，依中小企業處提供資料，自108年7月1日起至110年7月31日止，已通過資格審查廠商家數624家，預計投資金額2,612.86億元，其中銀行實際撥款金額為310.73億元，落實投資比率(銀行實際撥款金額占預計投資金額比率)為11.89%。
(二)審計部曾提出行動方案執行期程過半，部分核貸廠商未申請核撥或核撥比率偏低，受託經理銀行尚未辦理查核等審核意見
審計部於查核該基金109年度期中財務收支審核通知事項，曾就中小企業加速投資行動方案之執行提出審核意見如下：
1.截至109年10月底，413家廠商通過聯審會議審查、核貸金額458億餘元、已撥付97億餘元，惟其中在108年7至12月已獲審查通過之廠商，仍有22家全數未向承貸銀行申請核撥。另126家廠商預計於110年底完成新廠或擴建投資，惟迄109年10月底，80家廠商實際累計核撥率(累計核撥金額/通過貸款金額)低於2成。
2.依108年7月「中小企業加速投資貸款經理銀行計畫書」規定，經理銀行(臺灣中小企業銀行)需配合辦理本項貸款所需訪查、稽核等作業。惟迄109年10月底，該銀行尚未辦理查核作業，難以了解貸款廠商資金運用及投資計畫執行進度。
3.方案已執行1年6個月，仍未依規定訂定重大違失情節認定標準，且部分廠商於核貸期間違反環保法規等，亟待研議訂定相關認定標準，以避免遭外界質疑補貼合理性。
針對上開審核意見，詢據中小企業處說明，該處已委由財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會完成查核機制1式，並請臺灣中小企業銀行協助洽承貸銀行提供意見，預計110年底前赴銀行或借款人處查核相關貸款運用情形並完成查核報告；另中小企業加速投資貸款要點第11點第4款已規定[7]，申貸企業於行政院國家發展基金或中小企業發展基金支付承貸銀行該案之委辦手續費期間，如嚴重違反環境保護法律等，該二基金應停止支付委辦手續費，承貸銀行並應將違法期間內基金對該案已支付之委辦手續費全部歸還。
[7] 中小企業加速投資貸款要點第11點第4款規定：「申貸企業於行政院國家發展基金或中小企業發展基金支付承貸銀行該案之委辦手續費期間，如嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律，且經認定為情節重大者，行政院國家發展基金管理會、中小企業發展基金管理委員會應停止支付委辦手續費，承貸銀行並應將違法期間內行政院國家發展基金、中小企業發展基金對該案已支付之委辦手續費全部歸還。」
(三)預計銀行撥款額度增加，111年度預算案數10.82億元較109年度決算數高，允宜強化申請案件審查及核撥功能，俾提高資金運用效益
1.111年度編列服務費10.82億元：中小企業加速投資行動方案雖將於110年底屆期，惟依中小企業加速投資貸款要點規定，委辦手續費自撥貸之日起算最長5年，該方案自108年7月起實施，爰111年仍需編列相關經費，中小企業發展基金111年度預算案編列服務費用10.82億元(含銀行委辦手續費10.76億元)，超逾109年度決算數1億106萬2千元及110年度截至8月底執行數1億7,917萬2千元(詳表1)。據該基金說明，補貼銀行委辦手續費將隨銀行撥款額提高而增加，預估111年度撥款金額將高於前2年度，爰編列服務費較高。

表1 中小企業發展基金編列108-111年度「中小企業加速投資行動方案」相關經費及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	108	109年度		110		111年
	決算數	預算數	決算數	預算數	執行數	預算案數
銀行委辦手續費	2,424	300,000	81,252	756,700	164,542	1,076,000
委託經理銀行作業費	12	2,000	560	5,000	1,190	6,000
案件審查行政作業費	8,250	20,000	19,250	20,000	13,440	-
總計	10,686	322,000	101,062	781,700	179,172	1,082,000

說明：110年度執行數統計至110年8月底。
資料來源：經濟部中小企業發展基金。
2.考量審計部曾指出該方案存有部分核貸廠商未申請核撥或核撥比率偏低、核貸期間廠商違反環保法規等情，恐影響資金合理應用，允宜檢討強化申請案件審查及核撥功能、適時查核廠商資金運用及投資計畫落實情形，以提高資金運用效益。
3.中小企業加速投資貸款要點第11點第4款雖規定申貸企業違反環境保護等相關法律，且經認定為情節重大者，應歸還委辦手續費等機制，惟同點第5款規定：「前款有關申貸企業違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律情節重大之認定，由經濟部另定之。」然110年11月9日電洽中小企業處獲復，該處預計於110年12月底完成上開情節重大之認定標準，爰使用監督尚無法全面落實。
綜上，中小企業發展基金111年度編列辦理中小企業加速投資行動方案之服務費用10億8,200萬元，鑒於該方案之執行曾有核貸廠商未申請核撥或核撥比率偏低，受託經理銀行尚未辦理查核等影響執行效益情事，允宜積極檢討改善，俾維政府資源之合理配置及有效運用。

一二、近年中小企業融資服務平台之服務收入不足支應維護成本，亟待加強推廣，以利平台自主營運，降低對政府財政資源之依賴
中小企業發展基金111年度預算案於業務收入項下之勞務收收入編列中小企業融資服務平台服務收入418萬元，另於業務成本項下之勞務成本編列該平台之相關服務成本575萬元(包含系統維護費用495萬元及折舊攤銷費用80萬元)。經查：
(一)計畫概述及近3年中小企業融資服務平台預決算數
為提升銀行對中小企業融資意願，經濟部中小企業處於97年協同銀行公會及財團法人聯合徵信中心共同建置「中小企業融資服務平台」，由中小企業發展基金支應後續維護及推廣成本，該基金自99年度至109年度累計投入7,068萬5千元。
查109年度中小企業融資服務平台之服務收入決算數335萬6千元，低於維護費用490萬元(詳表1)；另111年度預算案編列該平台服務收入418萬元，亦低於相關服務成本575萬元，近年該平台收入均不敷成本。
 表1：中小企業融資服務平台收入及費用明細表 單位：新臺幣千元
項目	109年度		110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	執行數	預算案數
中小企業融資服務平台服務收入	1,350	3,356	3,804	2,003	4,180
中小企業融資服務平台系統維護費用—委託神通資訊科技股份有限公司(109-110年)	4,950	4,900	4,950	2,964	4,950
與融資服務平台相關費用(詳說明)	-	-	-	-	800

說 明：1.110年執行數統計至8月底。
        2.因融資服務平台電腦軟、硬體設備老舊，已逾耐用年限，爰依實際需要汰換設備，並分年攤提折舊及攤銷費用。
(二)107年度至110年7月止，將近半數之中小企業融資服務平台會員銀行未曾使用平台查詢服務，允宜研謀善策改進
為減輕中小企業發展基金財務負擔，104年4月中小企業融資服務平台導入使用者付費機制，期藉由提供銀行查詢企業經營資訊[8]，以提高銀行承貸意願。惟審計部於查核經濟部中小企業發展基金109年度期中財務收支審核通知事項，曾敘明109年度截至10月底止，該平台會員銀行(基金)共29家，其中14家會員銀行連續3年未使用該平台查詢，含放款市占率居會員銀行第7及第8名銀行。
[8] 詢據中小企業發展基金說明，中小企業融資服務平台係提供公部門之企業營運實績，包含財政部之稅務資料及企業負責人財產資料、勞保局之投保薪資資料、臺灣電力股份有限公司之用電資料及臺灣自來水公司之用水資料等，與聯合徵信中心係提供企業授信資訊有別。
依該基金提供資料，中小企業融資服務平台查詢件數自107年度11萬6,952件增加至109年度21萬7,401件，110年截至7月底為11萬3,609件(詳表2)，惟14家會員銀行自107至110年7月底仍未使用該平台查詢。詢據中小企業發展基金說明，為增加查詢件數，該基金正擬訂金融機構、資金媒合業者、金融科技、保險及租賃公司等在取得授信戶授權下查詢融資服務平台資訊之管理規範，未來獲財政部同意後將逐步開放，目前已有租賃公會、P2P業者及中華徵信所等表達使用意願。
然針對平台既有會員3年內未曾使用平台服務情形，該基金尚未提出對策，允宜深入了解會員未使用原因、提供必要協助，並針對會員所提問題研謀改善，俾有效提高該平台使用率。
  表2 中小企業融資服務平臺會員銀行(基金)使用情形表 單位：件
會員銀行（基金）名稱	查 詢 件 數
	107年度	108年度	109年度	110.07
1.第○商業銀行	5,388	37,224	32,975	12,509
2.合○金庫商業銀行	3,970	4,367	2,322	784
3.臺○中小企業銀行	4,352	23,684	21,913	23,541
4.華○商業銀行	58	87	463	87
5.兆○國際商業銀行	1,638	2,010	853	481
6.臺○土地銀行	2,747	4,808	22,085	6,917
7.彰○商業銀行	0	0	0	0
8.玉○商業銀行	0	0	0	0
9.臺○銀行	925	763	513	619
10.中○信託商業銀行	0	0	0	0
11.上○商業儲蓄銀行	2,570	5,157	11,579	6,851
12.永○商業銀行	0	0	0	0
13.國○世華商業銀行	0	0	6	1,240
14.台○富邦商業銀行	864	533	1,483	2,017
15.台○國際商業銀行	0	0	0	0
16.台○商業銀行	58	60	56	22
17.陽○商業銀行	0	0	0	0
18.元○商業銀行	0	0	0	0
19.臺○新光商業銀行	0	0	0	0
20.聯○商業銀行	45,954	49,391	77,056	40,457
21.板○商業銀行	18,754	21,943	21,385	6,818
22.遠○國際商業銀行	0	0	0	0
23.凱○商業銀行	0	0	0	0
24.日○國際商業銀行	0	0	0	0
25.三○商業銀行	22,680	16,750	20,249	9,801
26.王○商業銀行	0	0	0	0
27.渣○國際商業銀行	-	-	0	0
28.花○(台灣)商業銀行	0	0	0	0
29.財團法人中小企業信用保證基金	6,994	5,514	4,463	1,465
合計	116,952	172,291	217,401	113,609

 說 明：渣○國際商業銀行109年2月申請加入。
 資料來源：中小企業發展基金提供。
綜上，為維護及推廣「中小企業融資服務平臺」，中小企業發展基金截至109年底已投入7千萬餘元，惟該平台仍有部分會員銀行未使用平台查詢服務，預計111年度服務收入仍不足以支應維護成本，允宜加強推廣，	並深入探究會員未使用原因，研謀改善，俾利平台自主營運，以降低對政府財政資源之依賴。
（分機：1925 賴欣憶）