本報告僅供委員參考 編號：第110－264號

臺灣鐵路管理局111年度
營業預算評估報告

立法院預算中心
中華民國110年11月

臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局111年度預算案編列營業收入302億7,488萬9千元，營業成本296億8,765萬3千元，營業費用16億5,483萬元，營業損失10億6,759萬4千元，本期淨損26億792萬元，較110年度預算案淨損(益)增加6億3,447萬9千元（24.33%）。謹就臺鐵局111年度營業預算案評估如下：
壹、業務經營部分
一、近年度客運業務受高鐵競爭及疫情等影響，收入決算數逐年下滑，允宜充分發揮各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾客運收入回升
臺鐵局111年度預算案編列客運收入195億3,183萬7千元，另編列客運收入退回與折讓10億9,731萬9千元。經查：
(一)105至108年度客運總人數雖增加，惟客運收入決算數仍呈下滑態勢
參據該局106年度至110年度客運收入之預、決算情形(詳表1)，實際客運人數由106年度2.33億人次增至108年度2.36億人次，109年度為2.04億人次，而實際平均運程由106年度47.32公里逐年減至109年度45.77公里，致客運收入決算數由106年度181億3,214萬9千元跌至109年度149億4,148萬元，同期間減少31億9,066萬9千元(17.6%)，創近年客運收入新低點。該局說明因持續受到高鐵推出優惠購票(如早鳥票、大學生返鄉優惠等)，造成西部客運之中、長程旅客流失，致客運收入減少。除109年客運總人數因Covid-19疫情關係減少外，顯示該局客運業務受到高鐵旅運競爭之市場優勢不斷流失。
(二)109年度客運業務再受疫情衝擊急速萎縮，近期又發生火車行車死傷事故，允宜妥適因應對策，俾減輕客運業務衝擊
該局110年度預算案編列客運收入197億2,457萬3千元，扣除客運收入退回與折讓10億9,731萬9千元，客運收入預算淨額為186億2,725萬4千元，截至9月底止，累計實際達成數77億2,630萬4千元，達成率僅為41.48%。該局說明因受疫情影響，民眾搭乘火車出遊意願降低，致客運收入較預期減少。然隨國內疫情妥適控制，防疫措施已逐步解封，民眾出遊意願大幅增高，該局允宜積極調整相關因應對策，提高民眾搭乘火車意願，俾改善客運業務營運績效。
綜上，臺鐵局111年度預算案編列客運收入195億3,183萬7千元，較110年度預算案減少1億9,273萬6千元(0.98%)，惟近年度客運收入決算數呈逐年下滑態勢且未見有效止跌對策，且自109年以來又受到疫情衝擊及近期火車行車死傷事故影響，客運業務績效恐不容樂觀，該局允宜妥擬因應行銷對策並積極展現改革決心，以提升客運旅次，穩固客源成長，俾改善客運收入現況。
表1 臺鐵局106至110年度客運收入及客運量之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元、千人、公里
項目	106年	107年	108年	109年	110年 / (1-9月)
客運收入
預算數	18,627,254	18,637,254	18,627,254	18,627,254	18,627,254
決算數	18,132,149	17,853,724	17,770,071	14,941,480	7,726,304
達成率	97.34%	95.80%	95.40%	80.21%	41.48%
客運人數
預算數	233,168	237,903	238,903	238,903	238,903
決算數	232,806	231,268	236,151	203,521	107,065
達成率	99.84%	97.21%	98.85%	85.19%	44.82%
平均運程
預算數	48.32	48.33	47.38	47.33	47.33
決算數	47.32	46.98	46.77	45.77	45.09
達成率	97.93%	97.21%	98.71%	96.70%	95.27%

說 明：1.110年度預算為預算案數。
2.表內客運收入為為客運收入減客運收入退回與折讓之淨額。
資料來源：臺鐵局109年度決算書及該局提供之資料。

二、每日輸運旅客超逾50萬人次，每年提撥固定旅運賠償，允宜依據合理證據覈實編列預算
臺鐵局111年度預算案編列「賠償給付-旅運賠償」經費201萬，較110及109年度預算均增列100萬元。參據該局說明，111年度預算案旅運賠償之預算係參考往年預算數額編列，其中100萬元為行車事故中的客車旅運賠償；1萬元為行車事故中的貨車貨運賠償，另較110及109年度增列之100萬元為因應普悠瑪事故新增營業外旅運賠償項目，爰111年度預算案編列「賠償給付-旅運賠償」經費201萬。經查：
(一)法令依據
按鐵路法第62條[1]、交通部「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第10點，及「交通部臺灣鐵路管理局旅客運送契約」第43點規定，臺鐵局因行車及其他事故致旅客死亡、傷害或財物毀損喪失，應負損害賠償責任。準此，上開規範所定損害賠償範圍，似包括旅客運送契約（含加害給付）及民法侵權行為所生賠償及補償責任。依「鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法」第3條規定，因可歸責於鐵路機構之事故致人傷亡者，除醫療費用外，並賠償死亡者250萬元、重傷者140萬元、其他傷害者最高40萬元；受害人能證明受有上開金額以外更大損害者，得就其實際損害請求賠償。
[1] 鐵路法第62條規定：「鐵路機構因行車及其他事故致人死亡、傷害或財物毀損喪失時，負損害賠償責任。前項鐵路行車及其他事故之發生，如能證明非由於鐵路機構之過失者，對於人之死亡或傷害，仍應酌給卹金或醫藥補助費。」
(二)預算編列及執行情形
依據111年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－營業部分第五點，各事業應依據合理證據編列預算，以證明預算之必要性及合理性。臺鐵局106及107年度各編列「行車費用-賠償給付」101萬2千元，108至109年度各編列101萬1千元，110年度編列101萬元，鑒於107年10月間發生普悠瑪列車出軌事故，該局於編列109及110年度預算時應依據賠償之義務覈實編列預算，惟109及110年度仍依往年額度編列旅運賠償101萬1千元及101萬元，執行結果，決算數各為151萬6千元及2,328萬9千元(詳表1)，爰所編列之賠償給付預算未盡覈實。
綜上，鑒於107年10月間發生普悠瑪列車出軌事故，該局於編列109及110年度預算時應依據賠償之義務覈實編列預算，惟109及110年度仍依往年額度編列旅運賠償101萬1千元及101萬元，執行結果，決算數各為151萬6千元及2,328萬9千元，臺鐵允宜依據合理證據覈實編列預算，以符預算之必要性及合理性，避免決算超支之情形。
表1 臺鐵局106至111年度旅運賠償的預決算情形
單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
預算數	1,012	1,012	1,011	1,011	1,010	2,010
決算數	761	58,657	302,117	1,516	23,289

說 明：1.110及111年度預算為預算案數。
2.110年度旅運賠償決算數為截至110年9月底之實際數。
3.107及108年度超支原因係因給付107年10月普悠瑪列車出軌事故之賠償金。
資料來源：臺鐵局。

三、提供法定優待票價之負擔逐年增加，且未來人口老化加速，恐加重營運負荷，允宜加速研商票價調整方案，裨益健全財務與永續經營。
臺鐵局111年度「客運收入-客運收入退回與折讓-法定折讓」編列預算經費10億8,678萬1千元，為兒童、老人、身心障礙人士及陪伴者優待票負擔。經查：
(一)依相關規定提供法定優待票
臺鐵局現行法定優待票係依據老人福利法第25條第1項[2]、身心障礙者權益保障法第58條第1項及第2項[3]、兒童及少年福利與權益保障法第 33 條第3項[4]、發展大眾運輸條例第9條[5]，及發展大眾運輸條例施行細則第7條第1項及第3項[6]等規定，給予全票半價之優惠。
[2] 老人福利法第25條第1項規定：「老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，應予以半價優待。」又同法第2條規定：「本法所稱老人，指年滿65歲以上之人。」
[3] 身心障礙者權益保障法第58條第1項及第2項規定：「身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具，憑身心障礙證明，應予半價優待。」及「身心障礙者經需求評估結果，認需人陪伴者，其必要陪伴者以一人為限，得享有前項之優待措施。」
[4] 兒童及少年福利與權益保障法第 33 條第3項規定：「國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供兒童優惠措施，並應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。」
[5] 發展大眾運輸條例第9條規定：「大眾運輸票價，除法律另有規定予以優待者外，一律全價收費。依法律規定予以優待者，其差額所造成之短收，由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之。」
[6] 發展大眾運輸條例施行細則第7條第1項及第3項規定：「本條例第9條所稱短收，指大眾運輸事業公告實施之全票票價與優待票價之差額。」及「第1項短收，中央主管機關未協調相關機關編列預算補貼前，得由主管機關納入各票種費率計算之考量。」
(二)法定優待票負擔逐年增加，且未來人口老化加速，恐加重營運負擔，允宜加速研商票價調整方案，以健全財務、永續經營
參據近年度法定折讓(法定優待票差額)之預、決算情形(詳表1)，決算數由106年度8億728萬8千元增至108年度11億197萬2千元，增幅達36.50%，且多為超支情形；嗣因Covid-19疫情影響，109年度決算數及110年至9月底實際數各降為8億6,793萬元及4億7,709萬1千元，又111年度預算案編列10億8,678萬1千元。詢據該局說明，各年度法定優待票差額未有中央主管機關協調相關機關編列預算補貼，而該局亦無採取票價交叉補貼以弭平票價短收，現行法定優待票之短收金額全由該局自行吸收，致每年短收約10億元，且有逐年攀升之趨勢。
該局已於本(110)年7月委託國立陽明交通大學運輸管理系辦理「臺鐵票價費率公式及票價改善調整方案」，後續將併同「法定優待票差額進行交叉補貼」納入研究範疇，俟有研究成果後進行票價檢討。鑒於國內人口老化速度加快，據國家發展委員會預估我國於2025年進入超高齡社會[7]，法定優待票差額負擔將日益增加，恐加重營運負擔，允宜與相關主管機關研謀妥適因應之策，以健全財務。
[7] 即65歲人口占總人口比率達20%。
綜上，臺鐵局111年度「客運收入退回與折讓-法定折讓」編列預算經費10億8,678萬1千元，係兒童、老人、身心障礙人士及陪伴者優待票負擔，由該局全額吸收之法定優待票差額。隨著國內人口老化加速，逐年攀升之法定優待票差額恐加重該局營運負擔，允宜加速研商票價調整方案，俾健全財務與永續經營。
表1 近年度法定優待票差額與政府補助之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
法定優待票差額
預算數	991,352	994,913	1,001,322	1,086,679	1,086,679	1,086,781
決算數	993,117	1,043,723	1,101,972	867,930	484,464	-

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度法定優待票差額決算數為截至110年9月底之實際數。
資料來源：臺鐵局。

四、受疫情影響會議室收入大幅減少，隨疫情鬆綁，允宜研謀開源善策，俾提高營運收益
臺鐵局111年度預算案編列「其他營業收入-租賃收入-不動產租賃收入」26億1,237萬4千元，包括會議室出租收入386萬元。111年度會議室出租收入預算案較110年度預算案428.8萬元減少42萬8千元(10%)，及109年度預算796.9萬元減少410萬9千元(52%)，會議室出租收入逐年減少。
參據該局說明，因辦公區域與會議室、演藝廳均在同一棟樓，受疫情影響，為降低員工感染風險，疫情期間會議室、演藝廳暫停出租。考量111年度會議室出租可能仍受疫情等不確定因素影響，故減編111年度預算。
鑒於臺鐵局111年度預算案編列淨損26億792萬元，累積虧損預計高達1,259億元，較110年度增加19億8,349萬4千元。該局若僅倚賴運輸等本業收入，並無法平衡收支，允宜研謀開源善策，規劃推動相關附屬業務，拓增財源。

五、近年連續有加班費預算不足或有加班費延遲發放情事，111年度仍依110年度預算編列，允宜持續與工會協調，妥適推進班表改革，以有效控管加班費
臺鐵局111年度預算案編列「用人費用」158億6,144萬3千元，其中「超時工作報酬」編列16億4,740萬9千元，較110年度預算案減少574萬4千元(0.35%)，較109年度決算減少2億9,889萬7千元(15.36%)。經查：
近年加班費預算持續不足，且109年有延遲發放情事
該局於109年度因超時加班費預算編列不足，致109年5、6月乘務人員及調度員加班費3,300萬元延遲發放，經交通部同意由該局本權責以「超支併決算」方式處理。查該局110年度預算案「超時工作報酬」編列數與109年相同，111年度預算案編列數較110年度預算案減少574萬4千元、又較109年度決算減少2億9,889萬7千元，倘該局未能有效撙節加班費支出，111年度「超時工作報酬」決算恐將超支。參據該局說明，加班費嚴重不足，預估111年度「超時工作報酬」超支數將達2.5億元，該局已陳報交通部採取三階段增加員工休息日不出勤日數撙節加班費支出，如能確實遵照執行，超支數可再降低，將援109年例超支併決算辦理，如無意外不會發生加班費發放延遲情事，並持續與工會協商實施四輪三班制班表。
(二)推動班表改革卻未獲共識，又111年度預算案未能覈實編列，允宜持續與工會協調，妥適推進班表改革，以有效控管加班費
該局表示為因應行政院員額請增計畫之後續人力管控，111年度超時工作報酬仍無法以109年度決算實支數編列。該局為改善日夜休輪班方式及縮短加班工時，規劃於新增人力到位後實施「四輪三班制」班表，惟因該局工會認有降低實質所得，致協商無共識，該局未來將再與工會協商，期能全面實施班表改革，另已陳報交通部採取三階段增加員工休息日不出勤日數，以撙節加班費支出。110年1月將加班費月控預算調整為年控管，維持發放至8月份，爰將援109年例辦理超支併決算或其他作業，不致再發生加班費發放延遲情事。
鑒於該局111年度「超時工作報酬」恐將發生預算案不足因應情事，允宜持續與工會協調，妥適推進班表改革，並強化預算控管機能，以避免再有加班費發放延遲情事發生。
綜上，臺鐵局111年度預算案編列「用人費用」158億6,144萬3千元，其「用人費用-超時工作報酬」編列16億4,740萬9千元，較110年度預算案減少574萬4千元。惟109年度已發生加班費預算不足及延遲發放情事，且推動班表改革仍未獲工會共識，又111年度較109年度決算減少2億9,889萬7千元，勢將發生加班費預算不足因應情事，允宜持續與工會協調，妥適推進班表改革，以有效控管加班費，避免發生勞資爭議情事，建構良善勞動環境。

六、近年雖借款利率下降，惟因用人費用持續超支，營運資金缺口日益擴大，致債務利息費用仍高，允宜積極開拓收入來源，並強化債務管理，俾減輕利息負擔
臺鐵局111年度預算案編列債務利息費用7億9,240萬元。經查：
(一)111年度債務利息費用估列情形
該局說明111年度債務利息費用預算案之估算如下：
1.融資本金：110年底融資總額估計為1,367.8億元，預估111年底融資總額為1,461.4億元，取其平均值估算111年平均債務約為1,415億元。
2.平均借款利率：因央行自109年3月起調降政策利率，估算111年度利息費用時，以銀行較低借款利率(約0.56%)預估。
3.債務利息費用：以111年度平均融資本金及平均借款利率計算(110年底融資總額1,367.8億元＋111年底融資總額1,461.4億元)÷2×平均借款利率0.56%≒7.9億元，預估111年度債務利息費用7億9,240萬元。
(二)營運資金缺口日益擴大，致短期債務利息費用負擔仍重，為因應國際市場升息預期，允宜積極開拓入來源，並強化債務管理
參據近年度債務利息費用之預、決算情形(詳表1)，利息費用決算數由106年度6億2,319萬4千元增至108年度8億8,962萬9千元，增幅達42.75%；且108年度決算數較預算數超支1億3,812萬9千元，該局表示因受美中貿易戰及國內景氣回升影響，發行商業本票借款利率調升所致，其融資平均利率為0.695%，較107年度平均利率(0.577%)增幅為20.45%。
另110年度截至8月底止，利息費用實支數為4億461萬元，111年底融資本金擴大至1,461.4億元(原預估至110年底債務本金為1,367.8億元，增加約93.6億元)，雖截至110年8月底止平均利率為0.385%，已較108年度平均利率(0.695%)調降幅度達44.6%，惟該局融資金額日益擴大，縱使近年借款利率調降，利息費用負擔仍重，為因應國際市場升息預期，該局允宜積極開拓收入來源，縮小營運資金缺口額度，並俾減輕融資負擔。
綜上，臺鐵局預估111年底融資本金總額將增至1,461.4億元，且債務利息費用為7億9,240萬元，債務負擔沉重，面對國際市場升息預期，允宜積極開拓收入來源，逐步降低融資本金額度，以減輕財務負擔。
表1 臺鐵局106至111年度融資本金及債務利息費用預、決算情形表
  單位：新臺幣千元
項 目	年底融資本金	債務利息費用
		預算數	決算數	執行率
106年度	1,203.7億元	1,106,000	623,194	56.35%
107年度	1,245.2億元	841,000	698,354	83.04%
108年度	1,293.7億元	741,500	889,629	119.98%
109年度	1,371.4億元	798,250	762,493	95.52%
110年度	1,367.8億元	730,000	404,610	55.43%
111年度	1,461.4億元	792,400	--	--

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.年底融資本金106年度至109年度為決算數，110年度及111年度為期初預估數；110年度債務利息費用決算數為截至8月底止實際數。債務利息費用之預決算數均不含專業服務費(90萬元)。
資料來源：臺鐵局。

七、近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，並釀成行車重大傷亡事故，鐵道安全管理機制容待改善
臺鐵局111年度預算案編列「其他營業外費用-災害損失-損失與賠償給付」經費1,319萬9千元，為天然災害破壞運輸設備、電務設備系統及客貨車事故發生之處理、搶修、復舊及殘物清理遷移等費用。經查：
(一)近年行車事故與行車異常事件均仍多，允宜加強落實相關行車安全管理措施
參據近年臺鐵各類行車事故及行車異常事件[8]發生情形(詳表1)，107年度發生普悠瑪列車出軌等行車事故計62件，總計造成45人死亡及298人受傷；108年度發生43件行車事故，造成29人死亡及7人受傷；而109年至發生60件行車事故，造成29人死亡及23人受傷；又110年截至8月底止亦已發生37件行車事故，造成65人死亡及302人受傷，其中110年4月2日於花蓮縣第一清水隧道北口與邊坡翻落之工程車發生衝撞(太魯閣號事故)，造成49人死亡、292人受傷。扣除0402太魯閣號出軌事故，分析110年1-8月人員傷亡事故緣由：侵入鐵路路線16件(11死5傷)、闖越平交道5件(2死1傷)、跳下月台遭列車撞擊2件(1死1傷)、海端站維修車撞擊臺鐵局道班保修人員造成2死1傷及和平站調車誤操控進路導致側線衝撞2傷，顯示侵入鐵路路線、闖越平交道及跳下月台遭列車撞擊為主要導致傷亡之行為。該局說明將透過警戒線、警示燈、廣播、宣導及吹哨等方式，提醒旅客注意月台候車安全，並藉加派保全看守路線複雜、或肇事率高之平交道，錄影監視提供警務單位裁罰或協調警務單位現場取締等措施，以改善平交道安全；另於「鐵路行車安全改善六年計畫」針對危險路段，加裝圍籬以有效降低民眾、旅客死傷。
[8] 依據106年12月29日修正之鐵路行車規則之第122條、第122條之一、第122條之二及第122條之三等規定，行車事故依其所致傷亡人數、財產損失及影響正線運轉結果，分為「重大行車事故」及「一般行車事故」。「重大行車事故」係指正線衝撞事故、正線出軌事故及正線火災事故。「一般行車事故」則為重大行車事故以外之其他事故，如側線衝撞事故、側線出軌事故、側線火災事故、平交道事故、死傷事故、設備損害事故及運轉中斷事故等。而部分情節較輕之異常情事，如車輛故障、運轉保安裝置故障、外物入侵等，均歸類為「行車異常事件」。
臺鐵行車異常事件，由108年度672件至109年度572件，降幅14.88%，110年截至8月底止已發生447件較109年同期392件增加55件，增加主要為因為110年1月至8月天然災變67件較109年同期10件增加57件，扣除天然災變後110年1月至8月380件較109年同期382件減少2件。其中車輛故障(108年度為344件，109年度301件，又110年度截至8月底止已有201件)及運轉保安裝置故障(108年度為129件，109年度105件，110年截至8月底止計80件)為行車異常事故主要故障項目，顯示車輛與運轉保安裝置之維修檢查仍有大幅改善空間，允宜研謀改善，以有效減少故障發生次數。
(二)因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，允宜加強工程施作安全管理
參據該局提供近年度因承包廠商施工不慎導致行車異常事故情形(詳表2)，發生件數由106年度8件增至108年度20件，且109年18件、110年(1-7月)8件，而施工未當主要類型包括：施工不確實、電車線斷落、擠壞轉轍器、施工延誤、侵入路線淨空、挖斷電纜等。該等施工不慎行為均將造成該局客貨車運行之不便與運輸安全之隱患。雖該局於多數案件中已向承包廠商提出求償並獲賠償，如106年度求償7件，獲償7件(獲償462萬5千元)；107年度求償10件，獲償10件(獲償231萬8千元)；108年度求償15件，獲償13件(獲償258萬8千元)，部分案件因承包廠商對肇事原因有異議協商中而尚未獲賠償。惟為有效提升行車安全管理效能，對於相關工程施工，允宜積極督導承包廠商確實落實施作安全管理機制，減少施工不慎導致行車異常事故情形發生。
綜上，臺鐵局111年度預算案編列「營業外費用-災害損失-損失與賠償給付」費用1,319萬9千元，以因應行車事故發生之處理、搶修、復舊及殘物清理遷移等費用。又近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，釀成行車重大死傷事件，行車安全管理容有改善空間，以降低行車事故之財物損失風險。
表1 臺鐵局107年至110年8月底止之行車事故/事件情形一覽表
單位：件；人
項次	107年	108年	109年	110年 / (1-8月)
1.行車事故件數	62	43	60	37
傷亡人數總計	死45人 / 傷298人	死29人 / 傷7人	死29人 / 傷32人	死65人 / 傷302人
(1)重大行車事故	7	3	2	4
正線衝撞事故	0	0	0	0
正線出軌事故	7	3	1	2
正線火災事故	0	0	1	2
(2)一般行車事故	55	40	58	33
側線衝撞事故	0	0	3	1
側線出軌事故	6	2	5	8
平交道事故	7	13	17	5
死傷事故	42	25	33	19
設備損害	0	0	0	0
運轉中斷	0	0	0	0
2.行車異常事件件數	594	672	572	447

說 明：依據106年12月29日修正之鐵路行車規則規範，自107年度起重大行車事故中將「重大死傷事故」修正為「正線火災事故」；一般行車事故中將「人員受傷事故」修正為「死傷事故」。
資料來源：臺鐵局。

表2 近年度因承包廠商施工不慎導致行車異常事故情形表
        單位：新臺幣千元，件
項目	106年	107年	108年	109年	110年 / (1-7月)
發生件數	8	14	20	18	8
施工未當主要類型	侵入路線淨空、挖斷電纜、電車線斷落、施工不確實等。	電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。	施工延誤、侵入路線淨空、電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。	施工延誤、侵入路線淨空、電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。	施工延誤、侵入路線淨空、電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。
求償件數	7	10	15	14	7
獲償件數	7	10	13	8	2
獲償金額(千元)	4,525	2,318	2,588	5,420	3,120
未獲賠償緣由			承包廠商對肇事原因有異議協商中	承包廠商對肇事原因有異議協商中	承包廠商對肇事原因有異議協商中

資料來源：臺鐵局。

八、推動資產活化償債計畫，惟部分站區土地促參開發案仍未完成招商簽約作業，允宜妥適檢討並儘速完成，俾落實資產運用收益，確保永續經營發展
臺鐵局111年度預算案編列「其他營業收入-租賃收入」42億4,191萬4千元，包括：不動產租賃收入26億1,237萬4千元、設備租賃收入1億5,431萬7千元、權利金收入8億4,999萬7千元及其他資產租金收入6億2,522萬6千元。惟臺鐵局仍有部分站區土地促參開發案推動多年尚未完成招商簽約作業，不利該局資產開發活化、提高相關租賃收入等目標實現。經查：
(一)民間參與彰化車站扇形車庫古蹟保存區及周邊地區整建營運案
該案位於彰化扇形車庫周邊地區，區域內包含古蹟保存區、公園用地、鐵路用地及乙種工業區，除扇形車庫及軌道區由臺鐵局自行管理維護外，其餘擬委外營運[9]。該局前於106年及107年召開公聽會及招商說明會，並於107年至109年共辦理3次公告招商，因皆無申請人投標而流標。考量投資意願不高、基地周邊商業氛圍不高等因素下，目前臺鐵局後續先就本案範圍內能立即使用之土地空間及既有建物辦理招租，目前已持續就彰化車站站區及周邊土地做整體規劃，以因應鐵路高架後之土地活化開發，並於110年8月遴選出優勝廠商，刻正辦理遴選結果核定生效及簽約、公證等作業。本案原於110年度預算案編列「不動產租賃收入」及「權利金收入」各為107萬元及160萬7千元，後變更為就扇形車庫周邊房地標租，製作期1年3個月，且採固定租金，爰111年度無不動產租賃收入，亦無權利金收入。
[9] 委外營運資產包括彰化機務段1~3樓辦公室、警衛室、鳥瞰臺、化驗室及儀校室等。
(二)員林火車站周邊土地都市更新招商計畫
該招商案基地位於彰化縣員林火車站站區周邊土地，考量站區整體性及提升招商誘因，以公有地設定地上權方案納入車站專區一併招商，面積共約2.7公頃，於108年正式公告招商，惟無人投標，109年辦理公開評選文件(草案)第二次公開閱覽，檢討修正公開評選文件(草案)後，於110年7月至9月辦理第三次公開閱覽，預計於110年底辦理第二次公告招商事宜。該案原於110年度預算案編列「不動產租賃收入」及「權利金收入」各為140萬元及3,000萬元；111年度預算案編列本案權利金收入60萬元。
綜上，截至110年8月底止，臺鐵局尚有部分促進民間參與公共建設投資案推動多年仍未完成招商簽約作業，允宜妥適檢討並儘速完成，以有效落實資產活化開發，挹注資產運用收益，確保永續經營發展

貳、營業收支部分
九、設立資產開發中心及附業營運中心，惟附業營運中心109年及110年1月至7月之實際達成收益未如預期，允宜加強執行相關開發業務及多角化推廣相關業務，俾附業收入儘早達成預期規模目標
臺鐵局111年度預算案「其他營業收入」項下編列資產開發中心營業收入37億6,239萬8千元，及附業營運中心營業收入9億8,429萬元。其中，附業營運中心之營業收入預算案數包括租賃收入8,773萬6千元及餐旅服務收入8億9,655萬4千元。經查：
(一)於108年分別設立資產開發中心及附業營運中心，期強化附業經營成效
該局分別於108年3月1日及108年4月15日成立資產開發中心及附業營運中心，其運作概況分述如次：
1.工作項目：(1)資產開發中心：負責不動產開發、租賃、招商與經營管理等項。(2)附業營運中心：負責包括：鐵路便當製供銷售，餐務業務經營發展與食安管控；文創商品、夢工場品牌規劃與經營管理業務；鐵道觀光旅遊合作業務之策劃與執行；高級列車勤務銷售與車上服務等項。
2.預期目標：(1)資產開發中心：創造附業商機、提高資產收益、彌補本業虧損及改善財務結構。(2)附業營運中心：藉由各分區之在地特色，依據各區不同特性拓展鐵路便當市場、增加營收，並透過各餐務室推動HACCP[10]系統準則，強化食品衛生安全。以達到提升部門附加價值及整合協調功能、多元開拓，創新永續在地鐵道新型態旅遊、強化鐵路文創商品開發與銷售效益。
[10] 危害分析重要管制點(HazardAnalysisandCriticalControlPoint),HACCP系統制度，是世界各國普遍認定是目前最佳的食品安全控制方法
3.收入來源：(1)資產開發中心：不動產開發及不動產租賃之收入。(2)附業營運中心：包括：商標授權金、郵輪式列車營運權利金、觀光列車包車收入、鐵路便當販售收入、鐵路商品販售收入及零食飲品販售收入等。
(二)109年及110年1月至7月附業營運中心實際達成收益未如預期，允宜加強推廣相關業務，俾儘早達成附業收入5年增加93億元之規模目標
參據該局提供該2中心近年度之預、決算情形(詳表1)，109年度資產開發中心之營運收入預算數為36億2,993萬元，決算數為45億5,151萬元，達成率95.3%；110年度預算案編列37億5,999萬2千元，截至7月底累計分配預算達成率99.55%，收入達成情形，尚符預期。109年度附業營運中心之營運收入預算數為10億3,465萬5千元，決算數為6億2,198萬2千元，達成率60.11%；110年度預算案編列9億1,620萬9千元，截至7月底累計分配預算達成率44.18%，收入達成情形，未如預期。該局說明附業營運中心因受疫情影響，銷售業績未達預期成長，顯見附業經營拓展容有再加強與推廣空間。且該局於109年7月曾宣示將於5年(至113年)附業營收倍增至93億元之目標[11]，允宜於疫情趨緩後，強化相關業務之執行及多角化行銷效能，裨益儘早達成附業收入擴增至規模目標。
[11] 引自2020-07-06工商時報第A14版之「顧本業、衝附業!深耕軌道經濟」報導，並經詢據該局，目標為93億元。
綜上，截至110年8月底止，臺鐵局於108年間陸續成立資產開發中心及附業營運中心，期透過不動產經營開發、鐵路餐盒、鐵道旅遊與其他鐵路文創商品銷售等，擴增附業收益。惟109年及110年1至7月底附業營運中心之實際達成收益未如預期，允宜於疫情趨緩後，加強推廣相關業務，俾有效推進附業收入之成長。
表1 臺鐵局109-110年7月底止資產開發中心與附業營運中心營運收入之預、決算情形表 單位：新臺幣千元
項目	資產開發中心	附業營運中心
109年度預算數	3,629,930	1,034,655
109年度決算數	4,551,510	621,982
109年度預算達成率	95.3%	60.11%
110年度預算案數	3,759,992	916,209
截至7月底止累計分配預算	2,643,104	541,362
截至7月底止累計實際數	2,631,136	239,195
截至7月底止累計分配預算達成率	99.55%	44.18%
111年度預算案數	3,762,398	984,290

資料來源：臺鐵局。

一０、餐廳收入近年均未如預期，且109年度及110年1月至8月餐旅服務收入受疫情衝擊而大幅銳減，隨疫情趨緩防疫措施逐漸鬆綁，允宜加強相關商品之銷售推廣，俾提高營運收益
臺鐵局111年度預算案編列餐旅服務收入8億9,655萬4千元，包括：1列車收入2億3,836萬4千元，為列車上銷售飯盒及商品等收入；2.餐廳收入6億5,819萬元，為各餐廳及門市銷售飯盒與商品等收入。
參據餐旅服務收入近年度之預、決算情形(詳表1)，108年度餐旅服務收入決算數8億5,986萬2千元，預算達成率85.99%，其中銷貨收入因108年6月底合作經營契約到期後，將該業務場地移交至資產開發中心管理並改為出租方式而編列於租賃收入項下，致達成率為55.46%；列車收入則因飯盒銷售未達預期成長幅度，致預算達成率為87.56%；餐廳收入係因飯盒收入未達預期成長且配合部分車站陸續改建等因素，相對減少供應飯盒數量，致預算達成率為91.43%。109年度餐旅服務收入之銷貨收入達成率為0.16%，係因109年度預算中編列合作經營業務收入預算624萬元改編列於租賃收入項下，致年度決算數較預算數減少。列車收入達成率67.13%、餐廳收入達成率為64.68%，皆係受疫情影響。
而110年截至9月底止餐旅服務收入實際數為2億5,743萬5千元，達成率為28.71%，仍未如預期。該局說明係因受疫情影響，列車上禁止飲食，故列車收入達成率為28.4%，餐廳收入達成率為28.83%，均遠不如預期值。鑒於飯盒收入為該局餐旅服務收入主要來源，且隨國內疫情緩和，臺鐵及高鐵車廂內已開放飲食，允宜加強相關銷售推廣，俾提高餐旅服務收益。
綜上，臺鐵局餐旅收入實際數近年均未如預期，且109年度及110年1至9月餐旅服務收入受疫情衝擊而大幅銳減，隨國內防疫逐漸鬆綁，該局允宜加強相關餐旅服務業務拓展，提升餐旅服務收入執行成效。
表1 臺鐵局近年度餐旅服務收入之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度 / (1-9月)	111年度
餐旅服務收入
預算數	1,000,000	1,030,000	896,554	896,554
決算數	859,862	589,842	257,435	-
達成率	85.99%	57.27%	28.71%	-
1.銷貨收入
預算數	127,206	127,206		-
決算數	70,547	209		-
達成率	55.46%	0.16%		-
2.列車收入
預算數	224,044	233,844	238,364	238,364
決算數	196,164	156,969	67,701	-
達成率	87.56%	67.13%	28.4%	-
3.餐廳收入
預算數	648,750	668,950	658,190	658,190
決算數	593,151	432,664	189,734	-
達成率	91.43%	64.68%	28.83%	-

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.銷貨收入及部分餐廳收入自108年6月底合作經營契約到期後，改編於租賃收入項下。110年度決算數為截至9月底止實際數。
資料來源：臺鐵局。

參、固定資產建設、改良擴充部分
一一、自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，惟各年度預算執行率均未如預期，允宜強化設備更新作業進度並如期完竣，俾提升旅客使用安全
臺鐵局111年度預算案編列「一般建築及設備計畫-車站電梯及電扶梯更新」1,257萬3千元，經查：
(一)內容概述
該設備更新案係因部分電(扶)梯已近逾齡，設備易故障而造成旅客使用不便，甚至有安全疑慮，為提升旅客使用之安全、舒適及便利性，並改善設備品質及節省維修經費，爰逐年編列預算針對逾齡及故障率高之電(扶)梯辦理設備更新。
(二)近年度預算執行情形
參據臺鐵局「車站電梯及電扶梯更新」各年度之預、決算執行情形(詳表1)，107年度編列預算1,800萬元，執行結果決算數0元，執行率為0%；108年度可用預算為7,402萬1千元，執行結果決算數228萬7千元，執行率為3.09%；109年度可用預算為6,735萬2千元，決算數為2,061萬3千元，執行率為30.6%；110年度可用預算為7,084萬7千元，截至8月底止執行數為3,256萬3千元，執行率為45.96%，各年度預算執行情形均未如預期。
詢據該局說明本案因更新標的眾多，為分年性更新工程，並為保證工程品質採用最有利標方式招標，故招標時程較長且須待單站完工點交後始可計價。另109年以來受疫情影響導致電梯設備原料廠商無法準時交貨，影響本案工程進度。復因110年4月25日武塔站施工危安事件，該局要求所有工程全面停工，待鐵道局檢查合格後報交通部同意再行復工，本案於110年6月30日復工，總計停工 67日曆天，因有不可預知之情形故無法順利進行計價作業。鑒於逾齡及故障率偏高之電梯與電扶梯等設備不利旅客使用安全，該局允宜加強電(扶)梯設備更新作業進度管控，俾提供安全與便利之服務品質。
綜上，臺鐵局自107年度起開始辦理車站電梯及電扶梯更新案，惟107年度至109年度之預算執行率分別為0%、3.09%及30.6%，110年度截至8月底之預算執行率為45.96%，爰電(扶)梯設備更新作業進度不如預期，允宜強化作業進度控管並如期完竣，俾提升旅客使用安全品質。
表1 「車站電梯及電扶梯更新」各年度之預、決算情形表
        單位： 新臺幣千元
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
預計工作項目	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3. 108年電(扶)梯更新工程	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3.108年電(扶)梯更新工程 / 4.二年期車站電梯、電扶梯更新工程		二年期車站電梯、電扶梯更新工程
可用預算數	18,000	74,021	67,352	70,847
決算數	0	2,287	20,613	32,563
執行率	0%	3.09%	30.60%	45.96%

說 明：1.可用預算數為當年度預算加以前年度保留數，110及111年度預算為預算案數。
2.110年度決算數為8月底止執行數。
資料來源：臺鐵局。

一二、自108年起辦理建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備，預算執行未盡理想，允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護
臺鐵局111年度預算案編列「一般建築及設備計畫-交通及運輸設備-四九、列車車廂監視錄影CCTV設備」經費5,900萬元。經查：
(一)列車車廂監視錄影CCTV設備之完工期程由110年度展延至111年度
臺鐵局為加強車輛安全維護，增設車廂錄影CCTV設備，原計畫為城際列車及通勤電聯車納入CCTV設備裝置，期程為108年至110年，總經費為2億1,600萬元。嗣因交通部於107年修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為確保軌道運輸安全、塑造安全監控環境，新增第3.16.3條規範：「通勤電聯車應設置閉路電視系統設備並具錄影功能。」爰臺鐵局為符合規範需求，修正計畫優先辦理通勤電聯車建置CCTV，致完工時程延後至111年度，總經費由2億1,600萬元調降至1億7,266萬3千元。
(二)截至110年7月底累計預算執行率為0.2%，允宜妥適控管進度
參據該案各年度工作項目及預、決算情形(詳表1)，108年度編列預算100萬元，決算數0元，係因未及完成簽約作業。109年度編列預算1,766萬3千元，決算數0元，累計實際執行率為0。110年度編列預算9,500萬元，加計以前年度保留數後，截至7月底累計預算分配數9,600萬元，實際執行數20萬元，累計分配預算執行率為0.2%，工作項目為辦理既有車輛車廂增設CCTV，以EMU600、700及800型通勤電聯車為優先，預計至110年完成全數設置(560輛)，該局EMU600電聯車旅客資訊系統設備老舊一併全面更新。111年度編列預算5,900萬元，預計辦理擴大設置CCTV設備於通勤電聯車EMU500型。
綜上，臺鐵局自108年度起開始辦理列車車廂監視錄影CCTV設備建置案，原預計110年度完成，因交通部修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為符合規範需求，修正計畫優先辦理通勤電聯車建置CCTV，以致完工時程延後至111年度。惟該案110年截至7月底止之預算執行未盡理想，該局允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護。
表1 「列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備」各年度之預、決算情形表
        單位： 新臺幣千元
項目	預計工作項目	以前年度保留數	當年度預算數	可用預算數	決算數	執行率
108年度		0	1,000	1,000	0	累計實際執行率：0%
109年度	樣車及量產車施作	1,000	17,663	18,663	0	累計實際執行率：0%
110年度	全數完全560輛	1,000	95,000	96,000	截至7月底止累計預算分配數：96,000 / 累計實際執行數：200	累計實際執行率：0.2%
111年度	後續擴充	-	59,000	-	-	-
總經費			172,663

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度決算數為7月底止執行數，執行率為累計分配預算執行率。
資料來源：臺鐵局。

一三、自108年起辦理鐵路橋梁延壽補強規劃設計案，計畫期程多次延後，預算執行率未如預期，允宜妥適控管進度，俾確保鐵路行車安全
臺鐵局111年度預算案編列「一般建築及設備計畫-土地改良物-一、鐵路橋梁延壽補強規劃設計」經費800萬元，該案投資總額1億3,839萬元，辦理期程為108年度至113年度。經查：
(一) 108年變更計畫名稱及修正總經費
參據臺鐵局說明，鑒於該局鐵路老舊橋涵採用舊規範設計，並無耐震之韌性設計，故有必要依橋涵之性能需求作耐震之補強，以提升橋涵耐震能力，原預估所需經費為1.9億；後考量未來車輛汰換為新型列車，舊橋梁多不符合KS18承載力規定須辦理改善，加上臺鐵智慧化議題及橋梁安全性考量，須建置橋梁監視及監控系統，故總經費於107年9月調整為5.18億元。該局嗣依「鐵路橋梁之檢測及補強規範」之DERU評等法，檢查評估有17座跨河橋梁為高風險橋梁(橋梁基礎項目檢測結果評定為D≧3且R≧3，裸露情形較嚴重)，亟須辦理改善，於108年4月變更計畫名稱為「臺中、嘉義及宜蘭工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程(委託規劃設計及監造)」，經費修正為1億4,623萬4千元，惟臺鐵局111年度預算書未更新相關資訊。
表1 鐵路橋梁延壽補強規劃設計案預決算情形
單位： 新臺幣千元
	當年度預算數	可用預算數	決算數	執行率	執行差異說明
108年度	3,000	3,000	0	0%
109年度	8,748	11,748	10,997	94%
110年度	20,000	20,705	0	0%	已完成測量、規劃暨詳評及基本設計作業，為該項目涉及變更數量，故尚未計價。
111年度	8,000	-	-	-
以後 / 年度	106,486
總經費	146,234

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度決算數為7月底止執行數。
資料來源：臺鐵局。
(二)截至110年7月底，累計執行率為33.89%，不如預期，允宜妥適控管進度
參據該案各年度工作項目及預、決算情形(詳表1)，108至111年度預算(案)數分別為300萬元、874萬8千元、2,000萬元及800萬元；惟執行結果，108年度執行率為0，109年度執行率為94%，110年度截至7月底止執行數為0。據該局說明已完成測量、規劃暨詳細評估及基本設計作業，惟該項目涉及變更數量，故尚未計價。
綜上，臺鐵局自108年度起開始辦理鐵路橋梁延壽補強規劃設計案，後變更名稱為「臺中、嘉義及宜蘭工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程(委託規劃設計及監造)」，預計113年度完成。惟該案108年至110年7月底止之累計執行數1,099萬7千元，占同期累計預算數之34.64%，預算執行未盡理想，該局允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護。

一四、自106年起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟各年度預算執行多未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
臺鐵局111年度預算案編列「臺鐵電務智慧化提升計畫」經費28億8,000萬元，計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程106年度至113年度，截至111年度已編列預算112.87億元。經查：
(一)計畫內容
該計畫辦理工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統。2.計軸器雙重化。3.月台警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平台系統建置。期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性；且新建中央行車控制系統可整合緊急應變中心，提供安全、可靠、準確之服務品質。
(二)預算執行情形
參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，108年度可用預算數22億9,923萬4千元，執行結果，決算數12億1,157萬6千元，執行率為52.69%，該局說明預算執行率偏低原因包括：1.號誌連鎖系統更新工程因配合國產化相關作法及重新評估檢討發包作業繁複，無法於108年完成公告招標。2.電車線系統提升改善工程(臺南電力部分)經招標2次仍流標。3.電車線高速檢查車2輛因招標過程廠商多次要求釋疑而影響決標時程。又109年度可用預算數58億8,779萬元，預算執行率18.58%，仍為偏低。該局說明係號誌連鎖系統更新工程發包作業仍延宕，及平交道防護設備更新工程因審查修正規範程序繁複，影響發包進度等所致。
綜上，臺鐵局自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟近年度預算執行多未如預期，如108年度及109年度預算執行率分別為52.69%及18.58%，未盡理想，允宜加強相關作業進度控管，俾計畫如期推動。
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」各年度之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
以前年度保留數(A)	-	33,123	85,234	1,087,658	3,983,876
當年度預算數(B)	114,000	710,000	2,214,000	4,800,132	569,000	2,880,000
可用預算數(C=A+B)	114,000	743,123	2,299,234	5,887,790	4,552,876
決算數(D)	80,877	657,889	1,211,576	1,093,914	3,548,505
執行率(%)(E=D/C)	70.94%	88.53%	52.69%	18.58%	77.94%

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度決算數為9月底止執行數。
資料來源：臺鐵局。

一五、推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程多年，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣
臺鐵局111 年度預算案「一般建築及設備計畫」項下編列「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」經費500萬元。該查：
(一)本案投資總額由4億7,700萬元變更為5.7億
配合「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「彰化市鐵路高架捷運化計畫」等交通建設，臺鐵局原中區老舊辦公廳舍須遷移，故整合中區各單位興建新辦公大樓，推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程。工程規模為地下1層、地上5層建築物，1樓以開放式設計提供民眾使用及部分商業空間，2至5樓為辦公室，地下1層為停車場，並將配合綠空廊(鐵)道景觀、公共藝術與戶外休憩等多樣性空間，推廣該局企業形象；另停車場及商業空間辦理出租可增加收益，且原舊辦公室騰空將再開發以提升土地效益。
該局說明，本計畫原核定期程為106-110年，嗣延為109年度至111年度，又再延至112年度，總經費原為5.38億元調降至4億7,700萬元。係因辦理都市設計審議及依「中央政府機關辦公廳舍建置規畫原則」送審計畫書，並整合本局站區整體開發效益評估，修正計畫期程為109-112年，本工程案預算於107年10月提報概算4.77億元，至110年因原1樓（為材料庫等電力,電務單位使用空間）及2樓（為電務辦公室,中區應變中心等）變更為商業空間，應目前市場行情需再增加經費約9,300萬，爰於110年9月奉核調整總經費為5.7億，未及於該局111年度預算書更新。
(二)工程辦理期程延後2次，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程
詢據該局工程辦理情形，本案於107年11月間依「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」第一階段送審，至109年10月16日行政院函示，該局為交通部之附屬事業機構，非屬中央政府機關，不適用「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」，目前依政府採購法第56條第3項規定，採最有利標決標者，應先報經上級機關（交通部）核准，俟交通部同意後（預定2審1修後同意），可於111年2月成立預算及提送招標文件，111年4月上網招標。為能儘早推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程之各項作業進行，該局允宜加速辦理，俾新大樓能如期完工。
綜上，臺鐵局110年度預算案「一般建築及設備計畫」項下編列臺中都會區聯合辦公大樓興建工程經費500萬元，惟該工程自106年規劃迄今已數年，完工期限一再延後，允宜加強進度控管機制，俾工程儘早動工並如期竣工。

肆、資金轉投資部分
一六、轉投資之亞太電信公司因累積虧損嚴重而大幅減資，允宜善盡公股職責，督促事業積極改善營運狀況，以維護投資權益
臺鐵局111年度預算案列有台灣糖業股份有限公司及亞太電信股份有限公司(以下簡稱亞太電信) 2家轉投資事業，投資淨額分別為0元及39億9,477萬元，其中臺鐵局係以沿線管溝使用權作價投資亞太電信，並無實質出資，預計111年底持有股數分別為17萬7,810股及2億6,182萬9,777股，持股比率各為0.005%及6.86%，編列股利收入預算分別為23萬1千元及0元。另臺鐵局為亞太電信第3大股東，並於董事會中取得2席董事，占全部董事席次(扣除獨立董事3席，計有8席)比率為25%。
參據亞太電信近年度營運損益情形(詳附表1)，102年度為淨利18億4,470萬9千元，之後由盈轉虧，103年度至108年度均為虧損。因108年上半年累計虧損已達148.1億元，為因應未來發展所需並充實營運資金，108年8月決議減資148.1億元(減資比率34.46%)及增資100億元私募案，該局經評估後不參與該公司增資。109年1月17日為減資換發股票基準日，該局持有股數由3億9,947萬7,000股減至2億6,182萬9,777股，持股比率由9.29%降至6.86%。又110年上半年該公司仍營運虧損26.64億元，經營績效未盡理想。為有效維護轉投資權益，該局允宜強化其擔任該公司董事之功能，善盡管理人職責，督促該公司積極改善營運虧損狀況。
綜上，臺鐵局轉投資亞太電信股份39.94億餘元，惟該公司因累積虧損嚴重而辦理減資及私募增資，臺鐵局經評估未參與增資，持股比率由9.29%降至6.86%，為該公司第3大股東。又該公司自103年起虧損日益嚴重，110年上半年仍為虧損狀態，投資績效未盡理想，該局允宜善盡公股股權管理人職責，積極督促該公司有效改善營運虧損問題，強化公司治理績效，俾維護投資權益。
表1 亞太電信公司102年至110年上半年之損益情形表
        單位：新臺幣千元
項目	本期淨利(淨損)	其他綜合損益	本期綜合損益	基本每股盈餘(元)	臺鐵局-現金股利或採權益法認列之關聯企業及合資損益總額
102年度	1,842,776	1,933	1,844,709	0.56	279,634
103年度	-8,412,424	-827	-8,413,251	-2.35	183,759
104年度	-1,600,913	-24,953	-1,625,866	-0.41	0
105年度	-5,132,577	1,708	-5,130,869	-1.19	0
106年度	-4,034,617	-57,645	-4,092,262	-0.93	0
107年度	-3,267,732	9,430	-3,258,302	-0.77	0
108年度	-5,161,873	3,847	-5,158,026	-1.78	0
109年度	-5,819,980	858	-5,819,122	-1.53	0
110年 / (1-6月)	-2,664,138	-9	-2,664,147	-0.7	0

資料來源：公開資訊觀測站之財務報告公告資料(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t163sb01)及臺鐵局各年度決算書。
  （分機：1935 陳靜芳）