下水道相關建設預算執行情形及實施成效探討目錄 頁次
下水道相關建設預算執行情形及實施成效探討
壹、前言
全球氣候暖化造成氣候變遷加遽，我國面臨可能之旱澇災害頻率與強度增加，亟待透過各項措施解決水資源短缺問題，並提高治水效能。我國下水道建設包括污水下水道建設及雨水下水道建設，公共污水下水道係水資源回收再利用之重要管道，為面臨缺水危機時多元化水資源之穩定來源；雨水下水道相關建設則是在面臨極端降雨強度增加，都市能否及時排水並緩解淹水危機之重要建設。我國於 73 年公布施行下水道法，陸續推動建置下水道相關建設之各項計畫，以期協助開發水資源，並發揮治水效能。本文擬探討近年下水道相關建設預算執行情形及實施成效。

貳、下水道相關建設近年預算執行情形及現況
下水道係都市發展之重要基礎建設，其中公共污水下水道相關建設係將家庭廢水回收及循環再生，攸關生活環境品質且為水資源重要來源之一；雨水下水道相關建設則為都市內雨水疏排之管道，為水域治理之重要一環。
一、公共污水下水道相關建設近年預算執行情形及現況
下水道法於73年公布施行後，歷年來中央政府於公務預算及特別預算編列經費進行公共污水下水道相關建設，近年預算執行情形及現況概述如下：
(一)公共污水下水道相關建設近年預算執行情形
中央政府自81至109年度公務預算已完成每期6年、第1-5期之污水下水道建設計畫，各期決算數由第1期及第2期171.33億元、168.78億元，規模日益提高至第5期763.73億元，各期執行率介於91.6%至100.00%之間。目前進行中之計畫包括污水下水道第6期建設計畫(110至115年)預計總經費952.5億元，及公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年)預計總經費140億元(詳表1)。
此外，中央政府自94年度起陸續於擴大公共建設投資計畫、振興經濟擴大公共建設計畫等特別預算辦理公共污水下水道相關建設，決算數各為247.18億元、337.79億元。106年度起辦理前瞻基礎建設計畫第1-3期特別預算，第1期(106-107年)、第2期(108-109年)決算數各為18.84億元及30.01億元，第3期(110-111年)特別預算則編列預算數3.33億元(詳表1)。
表1 中央政府公共污水下水道相關建設預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
項目	期程	預算數	決算數	執行率
營建署單位預算-污水下水道建設計畫
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	76,460,095	76,373,000	99.89
第6期	110-115	95,250,000	15,349,300	-
營建署單位預算-公共污水處理廠再生水推動計畫	110-115	14,000,000	3,499,387	-
特別預算
擴大公共建設投資計畫	94-97	25,214,900	24,718,091	98.03
振興經濟擴大公共建設計畫	98-100	36,063,000	33,778,800	93.67
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算	106-107	1,890,000	1,884,182	99.69
前瞻基礎建設計畫第2期特別預算	108-109	3,268,202	3,001,066	91.83
前瞻基礎建設計畫第3期特別預算	110-111	333,000	176,559	53.02

說 明：污水下水道建設計畫第6期、公共污水處理廠再生水推動計畫之預算數係計畫書之預計總經費，因後續年度尚未編列預算，故不計算執行率。污水下水道建設計畫第6期、公共污水處理廠再生水推動計畫及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算之決算數係截至111年3月底執行數。
資料來源：營建署。
(二)公共污水下水道相關建設現況
公共污水下水道系統係透過用戶接管將家庭廢水匯集至污水處理廠，污水處理廠再處理為符合標準之放流水，近年公共污水下水道用戶接管普及率逐年提高，於105年底接近3成(29.95%)、110年底約4成(39.78%)，至111年3月底為40.14%(詳表2)；另111年至3月底營運中之污水處理廠計76家，處理水量率介於10.30%至203.33%[1]、放流水再利用率介於0%至96.78%(詳表3)。
[1] 部分污水處理廠之處理水量率超過100%，係因雨量過度集中所致。其中林口、大溪、東林等廠超過100%較多，係因用戶接管工程進度良好，超量污水目前使用設計餘裕量，在符合放流水標準下調整操作方式，刻正辦理擴建工程中。
表2 近年各地方政府公共污水下水道用戶接管普及率情形表 單位：%
縣市別	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年 / 3月
全國	26.57	28.35	29.95	31.96	33.72	36.17	37.93	39.78	40.14
新北市	41.52	46.49	50.10	54.61	59.19	63.45	66.57	69.53	70.04
台北市	74.96	75.77	76.44	77.18	78.18	83.60	84.37	86.20	86.95
桃園市	3.79	4.43	5.31	8.78	11.18	14.51	16.86	19.49	20.50
台中市	12.09	13.19	14.46	16.19	17.80	19.74	22.36	24.71	24.91
台南市	15.04	16.00	16.97	18.32	19.03	20.34	22.24	24.30	24.96
高雄市	34.51	36.60	39.11	41.11	42.69	44.62	46.00	47.41	48.11
宜蘭縣	22.36	24.64	26.83	28.61	30.48	32.24	33.24	34.40	34.49
新竹縣	12.57	13.21	14.65	15.98	17.27	18.63	21.22	24.31	25.05
苗栗縣	7.68	11.66	14.00	14.86	17.10	19.16	21.77	24.28	24.91
彰化縣	0.62	0.70	1.01	1.00	1.04	1.29	1.79	2.71	2.87
南投縣	2.97	3.21	3.30	3.31	4.50	4.79	5.75	6.53	6.65
雲林縣	4.44	4.46	4.51	4.53	4.54	4.62	4.65	5.07	5.07
嘉義縣	5.44	6.51	7.54	7.69	8.21	8.56	8.59	8.63	8.66
屏東縣	10.90	12.23	12.60	12.78	12.89	12.89	13.11	13.37	13.47
台東縣	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	1.47	2.42	3.42	3.89
花蓮縣	20.44	24.70	27.95	30.12	33.06	34.11	35.39	36.95	37.24
澎湖縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81
基隆市	19.05	24.89	27.63	31.12	34.22	36.23	37.44	39.00	39.51
新竹市	11.86	12.77	13.73	15.30	17.17	17.54	17.98	18.64	19.51
嘉義市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.58	1.65	4.04	4.39
金門縣	27.17	30.41	31.93	33.49	34.50	35.39	36.22	37.12	37.57
連江縣	87.06	85.33	82.04	76.40	71.43	67.97	64.94	62.48	61.54

說 明：本表係截至各年底及111年3月底資料。
資料來源：營建署。
表3 111年1至3月營運中污水處理廠基本運作情形表
序號	處理廠名稱	營運時間	處理水量率(%)	放流水再利用率(%)
1	迪化污水處理廠	093/01/01	90.07	1.33
2	內湖污水處理廠	092/01/01	85.28	1.85
3	八里污水處理廠	087/07/01	92.89	0.13
4	三鶯水資源回收中心	106/08/11	22.97	0.80
5	直潭污水處理廠	085/04/30	37.33	60.01
6	淡水水資源回收中心	097/08/15	89.30	0.26
7	林口水資源回收中心	095/11/02	130.43	0.00
8	烏來污水處理廠	085/04/30	102.15	0.00
9	坪林污水處理廠	088/09/20	36.58	0.00
10	基隆市六堵水資源回收中心	092/11/01	10.30	28.25
11	和平島水資源回收中心	101/01/01	18.65	5.53
12	宜蘭地區水資源回收中心	096/07/04	94.79	4.30
13	羅東地區水資源回收中心	098/06/26	88.96	0.68
14	竹北水資源回收中心	098/06/16	109.20	1.97
15	竹東水資源回收中心	098/09/01	74.10	4.27
16	石門水資源回收中心	102/06/19	39.31	8.38
17	楊梅水資源回收中心	109/03/18	44.18	27.77
18	大溪污水處理廠	101/12/23	132.00	9.03
19	龜山水資源回收中心	079/07/24	105.83	0.34
20	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	67.06	11.80
21	復興鄉都市計畫區水資源回收中心	098/09/16	48.00	96.78
22	文青水園水資源中心	2021/11/1	94.48	7.78
23	花蓮水資源回收中心	098/12/01	89.56	0.55
24	介壽村污水處理廠	097/05/01	21.56	3.78
25	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	77.96	3.38
26	苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	78.12	2.16
27	明德水庫特定區水資源回收中心	103/04/23	17.00	0.98
28	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	60.60	1.67
29	後龍水資源回收中心	109/07/06	12.04	0.83
30	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	20.00	12.50
31	廍子水資源回收中心	104/11/03	44.51	2.17
32	豐原水資源回收中心	109/04/14	20.74	0.99
33	梨山水資源回收中心	097/06/01	23.28	0.05
34	新光水資源回收中心	107/08/03	11.06	14.83
35	文山水資源回收中心	106/06/27	51.46	34.27
36	臺中港特定區水資源回收中心	087/05/25	38.81	1.06
37	環山水資源回收中心	095/07/20	32.00	5.47
38	水湳水資源回收中心	106/02/14	22.68	33.17
39	福田水資源回收中心	090/11/01	78.95	2.17
40	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	22.95	2.83
41	彰化水資源回收中心	108/07/20	15.89	1.66
42	二林污水處理廠	098/09/09	38.68	0.70
43	鹿港福興水資源回收中心	110/080/7	103.31	1.25
44	內轆污水處理廠	049/10/01	35.47	0.00
45	草屯水資源回收中心	107/05/17	26.11	21.69
46	中正污水處理廠	084/10/01	18.14	25.59
47	溪頭污水處理廠	088/09/01	22.96	0.00
48	斗六市水資源回收中心	097/09/01	61.80	7.12
49	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	097/10/02	19.93	2.37
50	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	55.83	2.30
51	朴子市水資源回收中心	102/02/01	37.36	2.44
52	嘉義市水資源回收中心	108/05/10	25.16	5.10
53	官田區污水處理廠	100/08/14	41.88	6.11
54	安南水資源回收中心	106/01/26	58.83	7.37
55	柳營鄉水資源回收中心	094/09/01	43.28	8.32
56	虎尾寮污水處理廠	090/09/17	24.47	32.63
57	仁德水資源回收中心	105/08/01	35.01	3.53
58	安平水資源回收中心	088/07/01	89.09	0.97
59	鳳山水資源回收中心	096/04/27	79.84	73.01
60	大樹污水處理廠	094/08/01	24.98	12.06
61	旗美污水處理廠	104/05/01	57.45	1.90
62	楠梓污水處理廠	098/12/31	40.22	1.97
63	中區污水處理廠	076/01/24	84.31	0.00
64	高雄市臨海污水處理廠	110/12/24	96.02	2.62
65	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	58.98	6.14
66	屏東縣內埔水資源回收中心	110/03/27	16.83	3.60
67	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	49.52	1.64
68	六塊厝污水處理廠	095/11/27	103.72	0.00
69	太湖水資源回收中心	082/05/04	109.91	95.17
70	東林水資源回收中心	093/04/01	203.33	0.00
71	金城水資源回收中心	091/12/20	91.36	35.05
72	榮湖水資源回收中心	088/08/15	38.67	68.45
73	擎天水資源回收中心	083/04/15	47.20	94.35
74	知本水資源回收中心	102/10/15	34.37	0.40
75	臺東市水資源回收中心	110/02/01	23.55	69.46
76	雙湖園水資源中心	110/10/01	20.59	17.62

說 明：處理水量率(%)係每日處理水量/設計水量*100%；放流水利用率係符合標準之放流水被利用之比率。
資料來源：營建署。

二、雨水下水道相關建設近年預算執行情形及現況
雨水下水道相關建設為都市防洪治理之重要建設，配合經濟及都市持續發展，我國自60 年代起即著手進行各都市計畫區雨水下水道系統之規劃施設，近年中央政府進行雨水下水道相關建設之預算執行情形及現況如下：
(一)雨水下水道相關建設近年預算執行情形
為協助地方政府辦理雨水下水道相關建設，中央政府於95至102年度分3期推動易淹水地區水患治理計畫特別預算，各期決算數為10.57億元、31.14億元、13.2億元；94至97年度辦理擴大公共建設投資計畫特別預算，決算數8.72億元；及98至100年度辦理振興經濟擴大公共建設計畫特別預算，決算數44.41億元；103至108年度進行每2年為1期、共3期之流域綜合治理計畫特別預算，各期決算數18.18億元、31.43億元及33.16億元(詳表4)。
106年度起推動前瞻基礎建設計畫各期特別預算，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，已完成第1期(106-107年)及第2期(108-109年)特別預算，決算數各為20.74億元、53.74億元，刻進行第3期(110-111年)特別預算，預算數編列56.5億元，另營建署單位預算目前辦理都市總合治水建設計畫(111至115年)，預計總經費20億元(詳表4)。
表4 中央政府雨水下水道相關建設預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
易淹水地區水患治理計畫特別預算
第1期	95-96	1,115,000	1,056,655	94.77
第2期	97-99	3,520,000	3,114,180	88.47
第3期	100-102	1,360,000	1,320,240	97.08
擴大公共建設投資計畫	94-97	937,195	872,412	93.09
振興經濟擴大公共建設計畫	98-100	4,775,000	4,441,317	93.01
流域綜合治理計畫
第1期	103-104	2,080,000	1,817,554	87.38
第2期	105-106	3,385,000	3,142,689	92.84
第3期	107-108	3,500,000	3,316,478	94.76
前瞻基礎建設計畫特別預算
第1期	106-107	2,250,000	2,074,392	92.20
第2期	108-109	5,635,000	5,373,778	95.36
第3期	110-111	5,650,000	2,600,236	46.02
營建署單位預算(總合治水建設計畫)	111-115	2,000,000	0	0.00

說 明：前瞻建設計畫特別預算第3期計畫及總合治水建設計畫填報統計至111年3月底之執行數。總合治水建設計畫之預算數係計畫書之預計總經費。
資料來源：營建署。
 (二)雨水下水道相關建設現況
雨水下水道系統包含都市雨水逕流收集及排放等流程，由地面逕流收集系統來收集地面逕流，之後進入雨水幹支線匯流或是滯洪調節池貯集，最後再流至下游閘門或抽水站排放至河川或海域。105年底我國雨水下水道實施率為72.48%，106至109年間每年增加逾1%，109年底為78.45%，110年間實施率僅提高0.88個百分點，截至110年底實施率為79.33% (詳表5)。
表5　各地方政府雨水下水道實施率情形表 單位：%
年度	105	106	107	108	109	110
全國	72.48	73.71	75.59	77.03	78.45	79.33
新北市	85.40	86.11	88.87	91.1	92.20	92.34
臺北市	96.69	96.7	96.7	96.7	97.81	97.81
桃園市	61.09	73.01	74.7	75.39	77.15	84.45
臺中市	71.53	73.85	75.04	75.94	77.10	78.09
臺南市	62.76	63.84	71.65	76.38	77.90	78.40
高雄市	75.95	74.98	75.15	75.17	77.17	78.04
宜蘭縣	67.03	67.69	68.06	69.16	68.60	68.40
新竹縣	79.07	73.85	72.82	73.35	73.13	73.42
苗栗縣	63.20	63.27	63.44	63.52	64.34	64.59
彰化縣	69.15	69.23	69.31	69.72	66.80	67.04
南投縣	73.47	73.5	69.86	68.95	71.38	72.28
雲林縣	78.20	79.43	79.75	80.73	80.73	79.82
嘉義縣	59.69	59.69	59.69	60.66	62.05	61.13
屏東縣	60.82	60.89	61.25	61.51	61.52	61.91
臺東縣	58.19	58.58	71.56	71.54	67.27	66.40
花蓮縣	68.91	69.04	69.05	69.32	69.40	69.56
澎湖縣	94.50	94.51	95.3	89.13	90.25	90.26
基隆市	68.79	68.92	69.1	85.5	86.67	87.16
新竹市	64.60	64.61	64.76	64.87	64.90	65.27
嘉義市	75.75	76.27	76.64	77.16	77.99	78.35
金門縣	38.72	39.27	39.27	52.84	52.88	90.89
連江縣	30.43	30.43	29.82	29.82	29.82	29.82

說 明：1.本表係截至各年底及111年3月底資料。
2.雨水下水道實施率係已建設長度占規劃幹線長度%。
資料來源：營建署。

參、下水道相關建設計畫預算執行情形及實施成效探討
依聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）2021年8月9日及2022年2月28日所公布氣候變遷第6次評估報告（IPCC AR6）第1工作小組及第2工作小組報告可知，全球暖化將直接造成氣候系統改變，科技部於此兩次報告後指出：暖化將造成臺灣極端降雨強度增加、侵臺颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加[2]，是以，各項基礎建設應妥為因應，我國下水道相關建設近年來雖已採取各項措施，惟預算執行情形及實施成效仍有待持續檢討改善，分述如下：
[2] 摘自科技部新聞稿，因應聯合國最新氣候變遷報告之科學說明與回應，110年8月10日；因應聯合國最新氣候變遷衝擊與調適報告之科學說明與回應，111年3月1日。
一、部分縣市公共污水下水道用戶接管普及率容有提升空間，且各污水處理廠放流水再利用率偏低，仍待積極推廣使用
近年氣候變遷加劇，依臺灣各區水資源經理基本計畫顯示，未來降雨將呈現「豐越豐、枯越枯」趨勢，豐水期雨量增加3%~9%，枯水期減少6%~12%，在不推動任何水資源強化運用措施情境下，現況供水能力尚不足以因應目標年125年社會經濟發展用水成長，預估將產生約每日67.59萬噸供水缺口[3]，水資源調度經營面臨挑戰，是以，須多元化水資源並強化運用效率，以因應用水需求。其中，家庭污水不受降雨影響，若能透過公共污水下水道收集，並將透過污水處理廠處理之放流水有效運用，將可強化供水韌性。惟查：
[3] 摘自臺灣各區水資源經理基本計畫第5頁及第13頁。
(一)部分縣市污水下水道用戶接管普及率低於平均數甚多，容待提升
營建署推動第1-5期污水下水道建設計畫，均將公共污水下水道用戶接管普及率列為重要績效指標，近年辦理污水下水道建設第5期計畫(104-109年)設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率，該計畫期間均達成年度目標；第6期污水下水道建設計畫(110-115年)改以增加接管戶數為績效指標，預計每年增加13萬戶，110年實際增加19萬1,341戶、增加1.85%普及率；111年1-3月增加4萬3,504戶、增加0.36%公共污水下水道用戶接管普及率(詳表6)。
惟截至111年3月底公共污水下水道平均用戶接管普及率為40.14%，然仍有彰化縣(2.87%)、南投縣(6.65%)、雲林縣(5.07%)、嘉義縣(8.66%)、台東縣(3.89%)、澎湖縣（0.81%）及嘉義市(4.39%)等7個縣市之公共污水下水道用戶接管普及率未及1成，另屏東縣(13.47%)、新竹市(19.51%)未及2成，遠低於平均值(詳表2)，營建署允宜與各地方政府研謀提升。
表6 公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表 單位：%
年度	104	105	106	107	108	109	110	111年1-3月
實際值	28.35	29.95	31.96	33.72	36.17	37.93	39.78 / 增加19萬1,341戶	40.14 / 增加4萬3,504戶
目標值	27.60	29.10	30.60	32.10	33.60	35.10	每年增加13萬戶

說 明：污水下水道第6期計畫(110-115年)改以增加接管戶數為績效指標，預計每年增加13萬戶。
資料來源：營建署。
(二)放流水再利用率偏低，尚待積極運用
公共污水處理廠之放流水若能妥適利用，可降低對其他水資源依賴，強化因應氣候變遷衝擊之調適能力，雖營建署業將放流水提供民眾澆灌、沖廁、洗街等非接觸人體用途，並請地方政府建立放流水取用機制、加強宣導等措施鼓勵民眾使用，惟截至111年3月底營運中之污水處理廠總計76家，其中8家放流水完全未利用、放流水再利用率介於0%至10%計48家、10%至20%計5家、20%至30%計4家、30%至40%計4家、超過60%僅直潭(60.01%)、榮湖(68.45%)、臺東市(69.46%)、鳳山(73.01%)、擎天(94.35%)、太湖(95.17%)、復興鄉都市計畫區(96.78%)等污水處理廠7家(詳表7)，整體而言，放流水再利用率偏低，多數放流水未經利用，允宜宣導提高廠商及民眾使用意願。
表7 截至111年3月底營運中各污水處理廠放流水利用率情形表
放流水利用率	污水處理廠名稱
完全未利用	共8家，包括林口、烏來、坪林、內轆、溪頭、中區、六塊厝、東林等污水處理廠。
0%-10%	共48家等污水處理廠。
10%-20%	共5家，包括桃園北區(11.8%)、大樹(12.06%)、明德水庫特定區南岸(12.5%)、新光(14.83%)、雙湖園(17.62%)等污水處理廠。
20%-30%	共4家，包括草屯(21.69%)、中正(25.59%)、楊梅(27.77%)、基隆市六堵(28.25%)等污水處理廠。
30%-40%	共4家，包括虎尾寮(32.63%)、水湳(33.17%)、文山(34.27%)、金城(35.05%)等污水處理廠。
40%-60%	無。
60%以上	共7家，包括直潭(60.01%)、榮湖(68.45%)、臺東市(69.46%)、鳳山(73.01%)、擎天(94.35%)、太湖(95.17%)、復興鄉都市計畫區(96.78%)等污水處理廠。

資料來源：本報告整理自表3。
綜上，公共污水下水道為收集穩定水資源之管道，近年來營建署持續推動布建污水下水道系統，雖公共污水下水道用戶接管普及率逐年提升至4成左右，惟仍有7個縣市普及率未及1成、2個縣市普及率未達2成，仍待營建署與各地方政府研謀提升。再者，經污水處理廠處理後之放流水若能妥為運用，有利於水資源充分運用，然現行各污水處理廠放流水再利用率偏低，允宜積極推廣使用。

二、允宜完備再生水適用範圍之法制作業，並發揮供需端媒合機制、降低產製成本，輔以加強宣導提升廠商使用意願，俾提高再生水整體供應規模
再生水可降低水資源供應風險及強化枯水期供水韌性，具有水質與水量穩定之特性，近年來政府持續推動公共污水處理廠投入再生水工程，產製再生水。經查：
(一)推動公共污水處理廠之再生水工程概況
公共污水處理廠再生水係源自家庭之生活污水，透過水再生技術產製為再生水，因其水量不受旱季影響，成為旱季時期之重要調度水源，並可用於產業用水，藉以穩定經濟發展需求。為此，營建署於102至109年度辦理公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案，進行再生水工程，所需經費納編於污水下水道各期建設計畫，其中污水下水道第5期建設辦理6座處理廠進行再生水工程示範案例，各廠原預定供水時間分別為鳳山溪水資源回收中心105年度、安平水資源回收中心108年度、福田水資源回收中心109年度、豐原水資源回收中心109年度、永康水資源回收中心108年度、臨海水資源回收中心109年度[4](詳表8)。
[4] 供水預定日期參酌污水下水道第5期建設計畫(104至109年度)103年9月核定本第70頁時程說明及103頁表5-11放流水回收再利用預期收益表。
另於前瞻基礎建設計畫各期特別預算併同推動，除繼續建設福田水資源回收中心外，增列水湳水資源回收中心及仁德水資源回收中心兩座再生水廠，分別擬於110年度及113年度供應再生水。110年度起於營建署單位預算辦理公共污水處理廠再生水推動計畫（110-115年），除繼續辦理前開8座水資源回收中心之建設及供水外，增列桃園北區水資源回收中心、竹北水資源回收中心及楠梓水資源回收中心等3處再生水廠之規劃及建設，是以，目前推動中之再生水廠共11座(詳表8)。
(二)再生水廠受限於用水端契約議定情形，調整延後供水日期
再生水具有水質與水量穩定之特性，惟再生水廠能否運轉，係取決於供需能否成功媒合，建立穩定之供需關係。據營建署提供截至111年3月底各廠辦理情形顯示，目前僅鳳山溪水資源回收中心及臨海水資源中心已於107年8月23日及110年12月8日開始供水，原預計110年底以前供水之其他再生水廠，包括安平水資源回收中心、福田水資源回收中心、豐原水資源回收中心、永康水資源回收中心、水湳水資源回收中心等再生水廠受限於用水端契約議訂情況，隨之調整延後供水日期(詳表8)。
表8　再生水廠(水資源回收中心)辦理情形表
編號	再生水廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水年度	供給 / 對象
		預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理 / 現況	預定 / 期程	辦理 / 現況
1	鳳山溪水資源回收中心	103	已完成	106	已完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區
2	安平水資源回收中心	107	個案計畫奉行政院核定	109	施工中	111 / 113	－	108	南科台南園區
3	福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	111	工程已發包	115	－	109	台中港工業專區
4	豐原水資源回收中心	114	臺中市政府辦理可行性評估中	115	－	117	－	109	中科后里園區
5	永康水資源回收中心	105	個案計畫已由行政院核定	108	施工中，已試車供水	110 / 112	－	108	南科台南園區
6	臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已完成	110	110年12月8日開始供水	109	臨海工業區
7	水湳水資源回收中心	107	個案計畫已由內政部核定	111	招商中	113	－	110	中科台中園區
8	仁德水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	用水契約已簽訂	113	－	113	南科-臺南園區
9	桃園北區水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	招商中	114 / 116	－	114	觀音工業區/桃園煉油廠/桃園航空城
10	竹北水資源回收中心	110	辦理可行性評估中	116	用水媒合中	118	－	118	媒合中
11	楠梓水資源回收中心	110	高雄市政府辦理可行性評估中	113	用水媒合中	116	－	116	媒合中

說　　明 ：「原訂供水時間」係指污水下水道第5期、再生水推動計畫(110-115 年)及前瞻特別計畫各期計畫書所載之預定供水時間。
資料來源：營建署。
(三）允宜完備再生水使用範圍之法制作業，俾再生水需求端明確化
我國於104年12月30間制定公布再生水資源發展條例，奠定推動再生水政策之法源基礎，原條文雖已規範位於水源供應短缺之虞地區之用水端，其生活用水及其他用水應使用10%、工業用水應使用50%以上之系統再生水[5]，惟因我國尚未公布水源供應短缺之虞地區之範圍，因而用水端並未明確化，用水單位較無使用再生水之動機。經濟部考量再生水水源相對穩定，具有保險用水特性，加上110年間我國發生百年大旱，再生水成為產業之關鍵抗旱水源，可穩定產業及民生用水，為擴大再生水使用範圍，爰推動再生水資源發展條例部分條文修正案，並於111年5月18日修正公布，於第4條第1項至第3項規定符合特定條件之開發行為，須使用一定比率再生水[6]。
[5] 原條文係指再生水資源發展條例111年5月18日修正前條文，其第4條規定：「應提出用水計畫之開發單位，其興辦或變更開發行為位於區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區（以下簡稱水源供應短缺之虞地區），應依中央主管機關核定之用水計畫，使用一定比率之系統再生水。…。」 依水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法第4條第3項規定：「前2項應使用系統再生水之一定比率如下，其用水包含生活、其他及工業用水者，每日應使用系統再生水量得合計之： 一、用水計畫中屬生活及其他用水，應使用10%以上系統再生水。 二、用水計畫中屬工業用水，應使用50%以上系統再生水。」
[6] 再生水資源發展條例第 4 條第1項至第3項規定： 第1項：應提出用水計畫之開發單位，其興辦或變更開發行為，應依中央主管機關核定之用水計畫，使用一定比率之系統再生水。 第2項：已核定用水計畫之開發單位，其興辦或變更開發行為經查核各年期實際用水情形與用水計畫內容差異達一定比率或一定規模者，應提出差異分析報告送中央主管機關審查，並依審查結果調整用水計畫內容，使用一定比率之系統再生水。 第3項：依前2項規定應使用一定比率系統再生水者，如無下水道系統廢（污）水、放流水，應依核定用水計畫或差異分析報告審查結果，以非系統再生水或其他方式替代之。
依再生水資源發展條例第4條第4項規定：「前3項開發單位使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之，並每3年檢討一次。」是以，中央主管機關經濟部應據以訂定相關辦法。鑑於水利署109年間為確實掌握我國再生水使用現況，調查發現北、中、南、東及離島區域之工業及生活用水大戶，其再生水使用量占公共用水比率各為1.47%、1.85%、2.52%、0.05%及4.80%（詳表9），占比甚低，再生水使用量容有提升空間，允宜儘速會商相關目的事業主管機關訂定相關辦法，提供開發單位使用再生水之遵循依據，俾再生水需求端明確化，有利再生水供需媒合機制之進行，俾進一步提升再生水之供應規模。
表9　工業及生活用水大戶使用再生水占公共用水比率情形表
區域[7]	再生水使用量(噸/日)	用水端	用途	占公共用水比率
北	148,542	電子零組件製造業、化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業、基本金屬製造業、非金屬礦物製品製造業、塑膠製品製造業等/用戶自公共污水廠自行取用	製程用水、次級用水	1.47%
中	305,896		製程用水、次級用水	1.85%
南	259,601		製程用水、次級用水	2.52%
東	4,697	基本金屬製造業/混凝土製造業/醫療業/用戶自公共污水廠自行取用	製程用水、次級用水	0.05%
離島	3,136	用戶自公共污水廠自行取用	次級用水	4.80%
[7] 北：基隆市、台北市、新北市、桃園市。中：新竹市、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣。南：雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。東：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。離島：澎湖縣、金門縣、馬祖縣。

說 明：水利署「再生水利用促動與技術服務之研究」委託服務計畫於109年度透過問卷調查工業用水戶(100CMD以上)、生活用水戶(100CMD以上)之再生水利用量。
資料來源：經濟部水利署。
 (四)持續強化供需媒合機制，並審慎盤點評估現行污水處理廠擴增再生水廠之可能性
經濟部於101年成立「經濟部水再生利用推動組」，後更名為「經濟部再生水資源發展協調會報」，透過跨部會溝通媒合，排除個案之推動障礙，惟推動中之再生水廠均發生因用水契約簽訂費時，導致延後供水時間之情況，相關部會允宜就供需端積極溝通，強化再生水之供需媒合機制，俾加速再生水廠供水時程。
另依行政院於110年8月核定之臺灣各區水資源經理基本計畫可悉，臺灣各地再生水開發近程潛勢(113年以前) 每日17.1萬噸、中程潛勢(114~119年) 每日19.32萬噸、長程潛勢(120年以後)每日 21.6萬噸，長程媒合潛勢量共58.02萬噸，並列出潛勢媒合方案之公共污水處理廠及配合之供水目標工業區[8]，相關部會允宜就潛勢公共污水處理廠，審慎研謀積極開發擴增為再生水廠之可行性。
[8] 摘自臺灣各區水資源經理基本計畫第39頁及第40頁表4-1臺灣各地再生水開發總量潛勢表，包括桃園(桃園北區、中壢、楊梅等污水處理廠)；新竹(竹北、苗栗、竹南頭份等污水處理廠)；臺中(福田、豐原、水湳等污水處理廠)；臺南（安平、永康、安南、仁德、南科等污水處理廠）；高雄（鳳山、臨海、楠梓、岡山橋頭、林園等污水處理廠）、屏東（六塊厝等污水處理廠）為潛勢媒合方案中之污水處理廠。
(五)研謀開發降低再生水產製成本之相關技術，並宣導提高使用意願
台灣自來水公司水價依其使用度數每度單價介於7.35元至12.075元之間[9]，而目前再生水廠已議定之供水契約，再生水價每噸介於15元至30.92元之間（詳表10），高出自來水價甚多，用水端廠商基於商業成本考量，對於使用再生水仍有所遲疑，允宜積極開發相關技術以降低再生水產製成本，另強化宣導再生水循環永續之意識，且具有缺水時產業確保用水無虞之經濟效益，以提高廠商使用再生水意願。
[9] 據臺灣自來水公司網站資料(2022年6月22日查詢)，現行自來水每月抄表者，1-10度每度單價7.35元、11-30度每度單價9.45元、31-50度每度單價11.55元、51度以上每度單價12.075元。
表10 再生水廠用水廠商及售水價格情形表
再生水廠	水量 / (噸/日)	供水廠商(噸/日)	水價 / (元/噸)
鳳山水資源回收中心	45,000	中鋼	18.80
臨海污水處理廠(含取水管工程)	33,000	中油(10000)、中鋼(20000)、中石化(1000)、李長榮化工(1200)、李長榮科技(800)	19.28
永康水資源回收中心	15,500	台積電(9500)、聯電(3000)、群創(3000)	23.67
安平水資源回收中心	37,500	台積電	30.92
豐原水資源回收中心	10,000	美光記憶體或台中加工出口區及矽品，評估中	未定
水湳水資源回收中心	10,000	友達(9400)、亞東(300)及聯豐精密科技(300)	15.00
仁德水資源回收中心	8,000	奇美用再生水，台積電付再生水價(代替履行)	28.26
桃北水資源回收中心	40,000	亞東(15000)、中油(10000)及後續擴充(15000)	未定
竹北水資源回收中心	10,000	併同竹東廠、客雅廠評估；洽商中	未定
楠梓水資源回收中心	20,000	併同岡山橋頭廠評估；洽商中	未定

說 明：本表不包括中龍鋼鐵使用福田水資源回收中心放流水每噸3.5元。
資料來源：營建署。
綜上，再生水廠(水資源回收中心)是否得以運轉，取決於是否存在需求端之用水客戶，允宜儘速會商目的事業主管機關訂定開發單位須使用再生水適用範圍相關規定，以利需求端明確化，並發揮供需媒合機制，以加速再生水廠供水期程、發掘擴增再生水廠之潛勢公共污水處理廠。此外，允宜積極開發降低再生水產製成本之相關技術，輔以加強宣導促進廠商使用再生水意願，俾提升再生水整體供應規模，強化水資源之調度運用彈性。

三、公共污水下水道之污泥減量及能資源再利用成效未如預期，且延壽節能計畫仍待積極完成，允宜研謀促進實施成效並強化進度控管，以達環保永續效能
我國自81年開始推動污水下水道第1期建設計畫，前4期建設計畫係以工程建設為導向，執行至第5期建設計畫(104-109年)時，帶入環保永續思維，加入污泥減量、能資源再利用及污水處理廠延壽及節能計畫等項目，並於污水下水道第6期建設計畫(110-115年) 持續推動，期可循序建構完備「新世代污水下水道循環體系」。經查：
(一)推動污泥減量成效未如預期
公共污水下水道系統持續布建及公共污水處理廠陸續投入營運後，污水處理量逐漸增加，污泥量隨之增量，污泥去化處理日益重要，因應環保永續思維，營建署於污水下水道第5期及第6期計畫透過補助各地方政府設置污泥乾燥設備等方式，逐年將污泥減量及處理後再利用。原預估污水下水道第5期計畫將由104年度減量效果17%，逐年提高至108及109年度之58%，惟實際執行後，僅104年度實際減量效果20%，尚達預期目標，其餘年度減量效果均未如預期，至109年度第5期計畫結束時，減量效果僅20%。污水下水道第6期建設計畫依前期計畫實際執行狀況，將110年度污泥減量目標調整為31%，然實際僅減量25%；111年度設定減量目標36%，111年1至2月實際平均減量15%（詳表11），顯示近年來推動污泥減量成效容有提升空間。
表11 　近年推動公共污水處理廠污泥減量成效表
年度	80%含水率污泥餅推估量 / (公噸/日)		乾燥後污泥推估量 / (公噸/日)		減量效果(%)
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
104	217	135	180	108	17	20
105	264	122	153	110	42	10
106	272	152	119	129	56	15
107	288	188	124	155	57	17
108	342	211	145	175	58	17
109	360	206	152	165	58	20
110	204	250	141	188	31	25
111	250	238	160	202	36	15

說 明：111年度實際執行數量為111年1至2月之平均減量情形。
資料來源：營建署。
(二)能資源再利用待積極推動
公共污水處理廠進行家庭污水處理過程產生之下水污泥若能善加處理運用，或能利用現有設備協助廚餘去化及進行生質能發電，有利於資源永續循環利用，雖業已持續於污水下水道第6期計畫推動能資源再利用，惟仍有下列事項待積極推動：
1.尋求更多公共污水處理廠進行下水污泥再利用驗證之可行性：因下水污泥具有再生價值，營建署推動宜蘭縣宜蘭廠及臺南市仁德廠等兩家公共污水處理廠之下水污泥再利用示範驗證計畫。截至111年3月底宜蘭廠之炭化再利用設備已完工試運轉，再利用產品為炭化物，後續將由縣府研提再利用許可申請；仁德廠之燒結再利用設備已完工試運轉，再利用產品為景觀粒料，再利用產品許可申請已通過，截至111年3月底僅有上開兩家公共污水處理廠進行下水污泥再利用驗證，允宜持續研謀其他公共污水處理廠加入之可行性。
2.多元化擴展下水污泥再利用範圍：為使下水污泥能有更多元化之利用，除已進行宜蘭廠與仁德廠下水污泥再利用示範驗證計畫外，營建署擬進行下水污泥做為控制性低強度回填材料之驗證，評估下水污泥之最適摻配條件、控制性低強度回填材料試體品質，並執行實地應用測試，期可作為下水道管線管溝回填工程原料，用於公共工程[10]，另花蓮水資源回收中心與亞泥花蓮廠共同提出下水污泥作為原燃料個案再利用許可申請，以及臺灣區磚瓦工業同業公會亦積極推動下水污泥水熱碳化，此外，下水污泥之堆肥利用亦是可利用之方向[11]，仍待與相關產官學研合作多元化擴展下水污泥再利用範圍。
[10] 摘自營建署111年4月底回復之辦理情形。
[11] 參考110 年度行政院管制「污水下水道第六期建設計畫」查證報告第17頁，國家發展委員會，110年12月21日。
3.累積公共污水處理廠協助廚餘去化及進行生質能發電之實務經驗，並逐步推廣：為因應非洲豬瘟疫情引發之廚餘去化問題，行政院爰於108年9月間核定公共污水處理廠因應防疫協助處理廚餘應急方案，營建署配合於污水下水道第6期建設計畫編列3.15億經費，擬推動1座污水處理廠設置廚餘共消化示範廠，利用廚餘之沼氣回收發電量。現階段擇定高雄市臨海水資源回收中心辦理廚餘共消化示範案，預計於112年至113年完成污泥廚餘共消化設施之增設，114年起收受去化廚餘，是以，現階段仍待累積實務推動經驗，並將其擴大於10座具有污泥厭氧消化設施之污水處理廠[12]。
[12] 參酌污水下水道第6期建設計畫第4-10頁統計，目前共計10座公共污水處理廠具有污泥厭氧消化設施。
(三)部分公共污水處理廠延壽節能計畫進度延宕，仍待積極推動完成
隨著公共污水處理廠使用年限日益增加，衍生設備老舊、運作效率降低，逐漸不符節能減碳效能，營建署爰於107年2月間經行政院核定建立污水下水道永續營運管理體系計畫 (107-109年)，辦理建立運作機制與智慧管理系統及落實延壽及節能行動方案，結合即時監測設備，建置智慧化輔助管理系統，對營運期大於10年之污水處理廠落實延壽及節能行動方案，擬降低10%能耗及延長設備壽命5年等措施，該計畫經費納編於污水下水道第5期建設計畫，並於污水下水道第6期建設計畫持續推動。
依營建署規劃，營運期大於10年之污水處理廠應落實延壽及節能行動方案，惟截至110年底營運中之76家污水處理廠，共有43家污水處理廠營運年期逾10年（詳表12），然111年3月底前僅33家通過延壽節能計畫，仍有10家尚未通過；另已通過延壽節能計畫者執行進度落後者計19家，且尚有15家待完工(詳表13)，允宜檢討改善並積極完成。
表12 　公共污水處理廠截至110年底營運年期表
營運年期	家數
0-5年	18
5-10年	15
10-20年	29
20年以上	14

資料來源：營建署。

表13 　公共污水處理廠延壽節能計畫截至111年3月底完成情形表
編號	通過計畫書廠別	使用年期	計畫通過 / 日期	預計完成日期	目前完成情形	進度落後	已完工
1	客雅	13	108.07.23	109.12	109年12月24日完工	否	是
2	溪頭	23	108.10.16	109.12	110年12月3日完工	是	是
3	二林	12	108.10.23	109.12	110年5月14日工程案開工，工程已經施作完成，待變更設計核可後即可完工	是	否
4	斗六	13	108.08.29	110.02	110年12月20日工程案開工	是	否
5	福田	20	108.10.24	110.04	110年4月29日完工	否	是
6	知本	8	108.12.12	110.08	細部設計報告書修正中	是	否
7	虎尾寮	15	108.11.05	109.12	110年8月30日工程案開工	是	否
8	仁德	6		109.12		是	否
9	柳營	16		109.12		是	否
10	官田	11		109.12		是	否
11	和平島	12	108.11.13	110.12	110年12月27日完工	否	是
12	六堵	18		110.12	111年2月18日完工	是	是
13	花蓮	13	108.09.06	109.10	109年10月14日完工	否	是
14	宜蘭	15	108.09.03	109.12	110年7月9日完工	是	是
15	八里	25	108.12.16	110.06	109年10月20日工程開工	是	否
16	六塊厝	15	108.10.30	111.03	111年3月8日完工	否	是
17	恆春	9		111.03		否	是
18	太湖	29	108.10.08	110.03	統包工程招標文件及概念設計審查中	是	否
19	榮湖	22		110.03		是	否
20	東林	19		110.03		是	否
21	金城	19		110.03		是	否
22	擎天	21		110.03		是	否
23	擴大縣治	14	108.10.04	109.10	109年10月30日完工	否	是
24	朴子	9		109.10		否	是
25	民雄	4		109.10		否	是
26	大樹	16	108.10.16	109.12	110年1月14日完工	是	是
27	旗美	7		109.12	110年2月9日完工	是	是
28	中區	35		110.07	110年4月28日完工	否	是
29	介壽等小型廠	14	109.01.17	109.11	110年6月23日工程案開工	是	否
30	龜山	31	108.09.03	111.03	111年3月23日完工	否	是
31	大溪	10		111.03		否	是
32	石門	9		111.03		否	是
33	竹東	12	111.03.07	112.12	111年3月7日申請書核定，招標中	否	否

資料來源：營建署。
綜上，我國污水下水道建設自第5期以來，即納入環保永續思維，惟近年污泥減量效果未如預期，且僅有兩家公共污水處理廠進行下水污泥再利用驗證，另協助廚餘去化及進行生質能發電尚待累積實務運作經驗，仍待相關部會研謀推動，以提高資源永續循環利用之成效。此外，仍有10家營運逾10年之公共污水處理廠待提出延壽節能計畫，或有已提出計畫者進度落後、尚待完工等情事，允宜檢討改善並積極完成，期可達成循序建構完備「新世代污水下水道循環體系」之目標。

四、補助各地方政府辦理雨水下水道相關工程，尚有已發包工程仍待積極推動，部分案件之結餘款較大、或占補助款比率偏高等情事，允宜強化案件審核及進度控管
為改善都市防洪排水，近年持續以流域綜合治理對策，並結合水域環境營造進行雨水下水道相關建設，自106年度起於前瞻基礎建設計畫各期特別預算推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，補助各地方政府辦理雨水下水道相關工程，俾提升整體治水效能。惟查：
(一)以縣市管河川及區域排水整體改善計畫，持續進行雨水下水道相關工程
為改善淹水面積、提升都市耐洪韌性、災害預防、設施功能維持及降低生態環境衝擊，爰由經濟部、內政部、行政院農業委員會及交通部等部會共同辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，持續以流域綜合治理及環境營造方式進行水患治理。營建署於106年度起於前瞻基礎建設計畫特別預算推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，編列雨水下水道系統規劃、建設及相關非工程措施等經費，期達成整體減災效益。
(二)各期特別預算已發包工程未完工比例不低
營建署於前瞻基礎建設計畫各期特別預算推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，補助地方政府辦理包括辦理案件審查及督導作業、雨水下水道系統規劃、相關非工程措施、雨水下水道及都市排水改善工程等事項，惟截至111年3月底第1期至第3期特別預算之完工比率分別為83.94%、52.43%及7.58%，尚有已發包案件31件(占比17.06%)、49件(占比47.57%)及61件(占比92.42%)仍待完工(詳表14)，允宜積極完成。

表14　縣市管河川及區域排水整體改善計畫發包案件截至111年3月底完工情形表 單位：件
項目	第1期(106-107年)			第2期(108-109年)			第3期(110-111年)
	已發包	完工	完工 / 比率	已發包	完工	完工比率	已發包	完工	完工比率
案件審查及督導作業	3	1	33.33%	1	1	100.00%	4	0	0.00%
雨水下水道系統規劃	14	4	28.57%	18	0	0.00%	17	0	0.00%
相關非工程措施	5	5	100.00%	3	3	100.00%	1	0	0.00%
雨水下水道及都市排水改善工程	171	152	88.89%	81	50	61.73%	44	5	11.36%
合計	193	162	83.94%	103	54	52.43%	66	5	7.58%
未完工案件 / 件數(占比)	31(17.06%)			49(47.57%)			61(92.42%)

資料來源：營建署。
(三)部分案件之結餘款較大、或占補助款比率偏高，恐影響資源之有效配置
縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助各地方政府辦理各項改善工程之部分案件因流標、用地問題無法解決、管線障礙取消施作、民眾抗爭無法施作、進度延宕未及辦理年度請款等因素[13]，導致產生較高之結餘款，且結餘款占預算數之比率甚高，其中結餘款超過2,000萬元且占預算數比率逾8成者，包括第2案新北市五股區成洲地區易積水改善工程(含抽水站新建)（修正後）、第6案南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程、第8案南投縣南投市中興新村中興路分洪工程等案（詳表15），恐排擠真正有需求之案件。
[13] 參據營建署111年4月之回復資料。

表15　縣市管河川及區域排水整體改善計畫結餘款較高案件摘述表
單位：新臺幣千元
編號	工程名稱	預算數	決算數	結餘數	結餘(%)	結餘數過高原因
1	新北市新莊區頭前重劃區改建低地排水設施	28,277	18,127	10,150	35.89	有履約爭議，依市府請求先行匡列調解可能所需經費，後市府表示無支用需求。
2	新北市五股區成洲地區易積水改善工程(含抽水站新建)（修正後）	27,742	4,419	23,323	84.07	設計時程過長，未及於年度發生權責撥款。
3	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)	19,981	13,380	6,601	33.04	管線障礙問題，影響年度請款進度。
4	臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程	11,743	5,594	6,149	52.36	廠商施作品質過差，市府解約減作。
5	南投縣草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程	13,764	1,538	12,226	88.83	管線障礙問題，無法施作。
6	南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程	28,000	5,475	22,525	80.45	管線障礙問題停工過久，廠商申請解約。
7	南投縣南投市大同街雨水下水道改善工程	17,000	11,047	5,953	35.02	管線障礙問題減作。
8	南投縣南投市中興新村中興路分洪工程	24,331	2,839	21,492	88.33	用地問題發包後無法施作。
9	彰化縣員林市中山路二段(B幹線)雨水下水道工程	19,109	5,119	13,990	73.21	管線障礙問題多次停工，影響年度請款作業。
10	嘉義市世賢路(新民路-民生南路)分流箱涵工程	28,470	18,420	10,050	35.30	多次流標未及於年度完成請款作業。
11	屏東縣高樹鄉C幹線雨水下水道興建工程	17,000	1,706	15,294	89.96	民眾抗爭減作。
12	臺東縣臺東市雨水下水道系統(JA11~JA7)幹線改善管線工程	16,500	10,990	5,510	33.39	多次流標未及於年度完成請款作業。
13	花蓮縣新城鄉C幹線雨水下水道工程	10,200	0	10,200	100.00	用地問題遲無法解決，影響年度請款進度。

說 明：本表篩選111年3月底結餘款逾500萬元，且結餘(%)逾30%之案件。
資料來源：營建署。
綜上，營建署於前瞻基礎建設計畫各期特別預算推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃及建設等都市排水治理事項，惟第1-3期特別預算尚有已發包工程31件(占比17.06%)、49件(占比47.57%)及61件(占比92.42%)仍待完工，且部分案件之結餘款較大、或占補助款比率偏高等情事，顯示地方政府之案件審核及進度控管容有改進空間，允宜檢討改善，俾使資源有效配置。

五、部分地方政府雨水下水道實施率仍待提升，允宜研謀改善，以利都市防洪，並精準智慧化掌控都市水情，增進都市總合治水效能
雨水下水道為都市雨水疏排之重要管道，並為近年導入高科技與雲端智慧科技治理，進行全區域即時雨水下水道水位監測之布建據點。經查：
(一)雨水下水道為都市防洪之重要建設
雨水下水道為都市防洪之基礎建設，中央政府近年來推動之各項特別預算持續投入布建，俾進行都市雨水逕流收集及排放，後逐漸轉為以流域治理為規劃理念，做為進行雨水下水道相關建設之規劃方向。現面對極端氣候，為使整體都市防洪能力與時俱進，營建署爰擬定都市總合治水建設計畫（111至115年度），以都市總合治水、跨域防洪及科技防災運用等方式推動。該計畫總經費20億元，其中用於智慧警戒系統精進及都市水情監測經費計13億元，占計畫總經費比重65%[14]，擬跨域跨區檢討規劃辦理雨水下水道智慧警戒設備及預警系統建置，藉由辦理下水道即時水位計之裝設及監測資料傳輸等相關規劃，進行全區域即時雨水下水道水位監測，掌握即時水位，強化預報與防災能力，因而雨水下水道之布建除涉及都市雨水疏排，亦攸關前開設備之建置範圍，進而影響預警資訊之收集。
[14] 都市總合治水建設計畫書(111-115年度)核定本第28頁表4。
(二)部分縣市之雨水下水道實施率低於平均數較多，允宜促請各地方政府積極提升
近年來全國雨水下水道實施率於105年底為72.48%，雖逐年提升至110年底趨近8成，惟因各地方政府雨水下水道實施率存有差異，以110年底觀之，全國平均雨水下水道實施率79.33%，然部分縣市之實施率未及7成，如：宜蘭縣68.4%、苗栗縣64.59%、彰化縣67.04%、嘉義縣61.13%、屏東縣61.91%、臺東縣66.40%、花蓮縣69.56%、新竹市65.27%及連江縣29.82%（詳表5），恐影響前開縣市都市面臨強降雨時之疏排，允宜促請各地方政府積極提升實施率，方能將都市降雨水迅速排除，以防積水造成水災，亦使智慧警戒系統精進及都市水情監測資訊收集更精確。
綜上，雨水下水道為都市防洪之基礎建設，且為近年營建署辦理都市總合治水建設計畫布建下水即時水位計之據點，惟110年底部分地方政府雨水下水道實施率低於全國平均數較多，允宜促請各地方政府積極提升實施率，俾防止都市積水、提升防災精確度，提高都市總合治水效能。

肆、結論
全球暖化帶來氣候變遷，我國面臨旱澇災害頻率與強度增加，為在乾旱發生時因應可能之缺水問題，亟需多元開發水資源及提高彈性調度能力，強化供水韌性；另在極端降雨發生時，須能及時防洪排水以緩解淹水問題，我國陸續推動建置下水道相關建設之各項計畫，期可協助開發水資源，並發揮都市治水效能。
惟有關推動公共污水下水道相關建設部分，仍有未竟之處，包括：部分縣市公共污水下水道用戶接管普及率容有提升空間，且各污水處理廠放流水再利用率偏低；其次再生水適用範圍之法制作業尚待完備、再生水之供需端媒合機制及廠商使用意願容待提升；再者，公共污水下水道之污泥減量及能資源再利用成效未如預期，且污水處理廠延壽節能計畫仍待積極完成等事項，允宜持續檢討改善，以利多元化開發水資源，提高再生水整體供應規模，並達環保永續效能。另有關辦理雨水下水道相關建設部分，亦有補助各地方政府辦理雨水下水道相關工程，尚有已發包工程仍待積極推動，部分案件之結餘款及占補助款比率偏高、部分地方政府雨水下水道實施率仍待提升等情事，允宜研謀改善，以利提高都市總合治水成效。
（分機：8667 楊慧敏）