近年中央政府「公共建設計畫審議、預警及退場機制」結合計畫全生命週期制度推動成效之探討
一、近年公共建設計畫預算編列及執行情形
(一)公共建設計畫類別及經費限制
公共建設計畫係指政府各機關所推動之各項實質建設計畫，有交通建設、環境資源等8大類別(詳表2-1-1)，依政府公共建設計畫先期作業實施要點之規定，計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門之二分之一，但為因應國家政事發展重點所需，得由行政院相關審議機關會商，放寬個案計畫經資門比例之限制，但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費百分之二十為限，且應確實考量整體政府財政經常收支狀況。
表2-1-1　政府公共建設計畫類別表
項次	類別	項次	類別
1	交通建設	5	文化設施
2	環境資源	6	教育設施
3	經濟建設	7	農業建設
4	都巿及區域發展	8	衛生福利設施

資料來源：政府公共建設計畫先期作業實施要點(109年3月5日修正)。
(二)101至110年公共建設計畫預算編列及執行情形
101至108年度公共建設計畫年計畫經費維持在3,800億元至4,600億元間，109年度上升至5,046億元，110年度更增加為5,667億元，近2年度呈增加之趨勢；而公共建設計畫之經費達成率於101至106年度維持在82.99%至90.79%之間，107年度經費達成率改善為93.71%，109及110年度持續進步提升至95%以上，顯示政府近年對公共建設計畫執行控管已發揮一定成效。
表2-1-2 中央政府近10年整體公共建設計畫經費達成情形表
單位：新臺幣億元；%
年度	年計畫經費	截至12月底 執行數	截至12月底 經費達成率
101	4,543	3,962	87.22
102	4,182	3,689	88.20
103	3,849	3,478	90.37
104	3,870	3,513	90.79
105	4,222	3,504	82.99
106	4,365	3,878	88.85
107	4,592	4,303	93.71
108	4,416	4,131	93.54
109	5,046	4,818	95.48
110	5,667	5,421	95.65

資料來源：國發會110年度「行政院列管重要計畫推動情形」。