近年農田水利管理相關措施辦理成效之探討目錄
頁次
近年農田水利管理相關措施辦理成效之探討
壹、前言
行政院在本院第10屆第5會期施政報告中有關農業部分提及「發展新農業創新，建構農業新典範」，其中將推動農田水利事業區域擴大灌溉服務，協助辦理灌區外農田水利設施更新改善等。而「新農業創新推動方案2.0」之健全基礎環境執行策略之一為，擴大灌溉服務與提升用水效率，故本專案將就農田水利管理與建設相關措施辦理情形進行探討，期瞭解政府投入農田水利經費之運用成效。

貳、農田水利重要建設計畫與管理組織概述
109年7月制定公布農田水利法，行政院農業委員會(以下簡稱農委會)於同年10月1日成立農田水利署(以下簡稱農水署)，並設置農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)，以促進農田水利事業發展，健全農田水利設施之興建、維護及管理。茲就近年農田水利事業經費及各灌溉管理組織財務狀況探討如下：
一、農田水利經費與灌溉管理組織財務概況
農委會主管之農田水利經費，自農水署成立後，主要係編列於該署單位預算、農水基金附屬單位預算，以及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算，說明如下：
(一)農田水利相關經費111年度預算合計266億元，較110年度略增1.25%
農田水利相關經費111年度預算總計266億4,591萬8千元，與110年度預算263億1,643萬9千元相較增幅1.25%。其中農水署111年度公務預算編列歲出74億137萬5千元[1]，較110年度預算增幅13.65%；農水基金111年度預算案編列總支出128億5,582萬元、固定資產建設改良擴充58億6,102萬3千元，合計187億1,684萬3千元較110年度預算略降4.83%，另前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(110至111年度)農水署合計編列6億6,520萬元，係「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善」因應極端強降雨氣候，配合辦理轄管灌溉區域之農田排水、埤塘、圳路改善工程(詳表2-1-1)。
[1] 各工作計畫分別為：「農田水利科技」0.55億元、一般行政1.29億元、農田水利管理0.13億元、農田水利發展44.51億元、非營業特種基金27.53億元。
表2-1-1 農田水利相關經費110至111年度預算編列概況
單位：新臺幣千元；%
項目	110年度預算(A)	111年度預算(B)	比較增減(C=B-A)	增減比率(C/A)
(一)農水署歲出(經資門併計)(a)	6,512,474	7,401,375	888,901	13.65
(二)農水基金(b)	19,666,465	18,716,843	-949,622	-4.83
1.總支出	15,353,995	12,855,820	-2,498,175	-16.27
2.固定資產建設改良擴充	4,312,470	5,861,023	1,548,553	35.91
(三)前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(c)-水環境建設-水與安全	137,500	527,700	390,200	283.78
總計(a+b+c)	26,316,439	26,645,918	329,479	1.25

說 明：111年度公務預算為法定預算、農水基金為預算案數。
資料來源：各年度預算書、農水署。
(二)農水基金近2年度收支相抵仍呈現短絀
配合農田水利法於109年10月1日施行，原17個農田水利會改制為農水署所轄灌溉管理組織定名為管理處，分別冠以其所在地區、水系或埤圳之名稱[2]，以調配運用灌溉水資源並維護轄內灌溉設施，17個管理處各編列農水基金之分基金預算，辦理農田水利事業及維護灌溉管理組織之營運[3]。
[2] 參據農田水利法第18條、第22條、灌溉管理組織設置辦法第2條。
[3] 參據農田水利事業作業基金收支保管及運用辦法。
農水基金自成立後均呈短絀，111年度預算案收支相抵預計短絀39億2,854萬8千元，雖較110年度預算短絀49億4,787萬9千元減少短絀，惟較110年度自編決算短絀19億5,267萬4千元增加短絀19億7,587萬4千元(增幅101.19%；詳表2-1-2)。
表2-1-2 農水基金近年收支餘絀簡表 單位：新臺幣千元
項目	110年度預算	110年度自編決算	111年度預算案
業務收入	4,401,917	4,481,199	4,906,226
業務外收入	6,004,199	5,163,883	4,021,046
收入合計	10,406,116	9,645,082	8,927,272
業務成本與費用	14,669,949	10,056,086	12,432,934
業務外費用	684,046	1,541,670	422,886
費用合計	15,353,995	11,597,756	12,855,820
本期餘絀	-4,947,879	-1,952,674	-3,928,548

說 明：110年度決算短絀較預算減少，主要係渠道修護金額、固定資產折舊提列數及員額控管用人費用皆減少所致。
資料來源：預(決)算書，110年度自編決算係111年7月7月查詢農水署網站政府資訊公開。

二、農田水利重要建設計畫之經費編列與執行情形
109年10月1日農水署成立宣示三大任務包括加強農田水利建設以提高用水效率、落實執行公權力，即時處置灌溉用水遭受汙染事件以保障農作物生產安全、擴大灌溉服務範圍[4]。而為落實農田水利法，行政院111年度施政方針之一係「加強農田水利建設，適地適作擴大灌溉服務，提升用水效率」，農水署據以辦理推動「加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)」、「平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)」等5項重大計畫，預計於110至115年度間投入總經費314.20億元，平均每年投入農田水利建設經費約74.60億元(詳表2-2-1)，並說明如下：
[4] 農委會網站，網址：https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=8217，111年4月1日檢索。
表2-2-1 110-115年度農田水利重大政策相關經費概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費需求	平均每年經費
加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)	20,000,000	5,000,000
平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)(農水署部分)	4,400,000	1,100,000
前瞻基礎建設計畫「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「農田排水、埤塘、圳路改善」(110-114年度)	5,400,000	1,080,000
中央管流域整體改善與調適計畫(110至115年度)之「農田水利設施配合改建」	1,500,000	250,000
國土生態保育綠色網絡建置計畫(111年至114年)之「增進生態連結性之農田水圳與灌溉區友善措施」	120,000	30,000
合計	31,420,000	7,460,000

資料來源：農水署。

(一)加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)
1.計畫內容與經費：
(1)計畫內容：該計畫之「1願景、2策略、4面向、6工作」，以農田水利建設督導管考及技術提升、農田水利設施更新改善興辦及灌溉排水營運精進之2項執行策略，經由6個工作項目(農田水利設施更新改善、早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃、推廣現代化灌溉設施、提升農業灌溉用水效率及水質維護、農田水利會營運改善、擴大灌溉服務)之落實，從水路、農路、管路建設，提供灌溉用水及便利農路，以改善農田經營及農村環境，提升農業灌溉用水效率及水質維護，維護農民權益(詳圖2-2-1)。

圖2-2-1 該計畫願景、策略、面向及工作示意圖

資料來源：計畫書之圖17。
(2)經費：自110至113年度總經費需求估計200億元[5](經常門21.26%、資本門78.74%)，每年約需50億元，而110年度決算數30億8,094萬元[6]，111年度預算數編列38億9,722萬9千元(計畫內容及經費詳表2-2-2)。
[5] 另有早期農地重劃區農水路更新改善地方政府配合款每年約0.37億元；農田水利設施更新改善各農田水利會自籌款每年約10億元。
[6] 農水署提供，110年度決算實支數30億5,290萬元、保留數2,804萬元、繳回數7,479萬2千元。
表2-2-2 加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)經費及目標
單位：新臺幣千元
工作內容	4年經費需求	110年度決算數	111年度預算數	4年預期績效目標
農田水利設施更新改善	11,384,000	1,372,681	1,831,579	1.農田水利渠道更新改善長度1,236公里。 / 2.農田水利設施構造物更新改善1,988座。 / 3.增加調蓄有效蓄水量10萬噸。 / 4.減少輸漏水損失8,652萬噸。 / 5.景觀遊憩示範場址8處。
早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃	1,400,000	227,024	325,098	1.早期農地重劃區農水路更新改善及農地重劃面積4,200公頃。 / 2.減少輸漏水損失1,176萬噸。
推廣現代化灌溉設施	1,132,000	406,002	274,257	1.管路灌溉設施面積6,000公頃。 / 2.設施水文自動測報系統60處。
提升農業灌溉用水效率及水質維護	320,000	73,738	79,465	灌溉渠道水質監測次數5萬6,000點次。
農田水利會營運改善	2,564,000	719,325	640,910	輔導改善農田水利會財務狀況及減輕財務負擔48管理處。
擴大灌溉服務	3,200,000	282,170	745,920	1.灌區外農田水利渠道更新改善長度348公里。 / 2.灌區外農田水利設施構造物更新改善556座。 / 3.減少輸漏水損失2,436萬噸。
合計	20,000,000	3,080,940	3,897,229

說 明：1.本表為該計畫公務經費需求，另有早期農地重劃區農水路更新改善地方政府配合款每年約0.37億元；農田水利設施更新改善各農田水利會自籌款每年約10億元。
2.決算數為實支數與保留數合計。
資料來源：加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)、農水署111年5月提供。
2.110年度重大成效包括：
(1)農田水利設施更新改善：完成灌溉排水渠道更新改善202公里、構造物更新改善218座、增加調蓄有效蓄水量2.7萬噸、減少輸漏水損失1,414萬噸、完成景觀遊憩示範場址2處。
(2)早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃：完成農水路更新改善及農地重劃1,049公頃、減少輸漏水損失294萬噸。
(3)推廣現代化灌溉設施：完成輔導農民使用管路灌溉設施2,355公頃、更新改善水文自動測報系統16處，均高於原預計值。
(4)提升農業灌溉用水效率及水質維護：完成灌溉水質監測1萬7,220點次。
(5)農田水利會營運改善：完成輔導改善農田水利會財務狀況及減輕財務負擔12個管理處。
(6)擴大灌溉服務：完成30公里之水利設施渠道更新改善、水工構造物113座、減少輸漏水損失210萬噸。
(二)平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)
1.計畫內容：該計畫自110至113年度總經費需求約52億元(另地方政府配合款8億元)，預計辦理工作內容，包括農水署辦理之農地重劃區緊急農路設施改善、緊急灌排水路設施改善，以及水保局辦理之重劃區外平地緊急農路設施改善。110年度決算數9億6,882萬6千元、111年度預算數9億9,618萬4千元(計畫內容及經費詳表2-2-3)。
表2-2-3 平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)經費及目標 單位：新臺幣千元
計畫分項	4年經費需求	110年度決算數	111年度預算數	4年預定執行目標
農地重劃區緊急農路設施改善(農水署)	3,600,000	624,504	677,384	重劃區內農路及灌排水路改善每年290公里，總計1,160公里。
緊急灌排水路設施改善(農水署)	800,000	154,196	148,800
重劃區外平地緊急農路設施改善(水保局)	800,000	190,126	170,000	重劃區外農路改善每年45公里，總計180公里。
合計	5,200,000	968,826	996,184

說 明：1.4年經費需求另地方政府配合款8億元。
2.決算數為實支數與保留數合計(重劃區外平地緊急農路設施改善含流入數2,050萬元)。
資料來源：平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)、農水署111年5月提供。
2.110年度重大成效：農地重劃區緊急農路改善長度220公里、農路受益面積7,370公頃、改善水路長度63公里、水路受益面積819公頃，而重劃區外平地緊急農路改善39公里、受益面積653公頃。
(三)前瞻基礎建設計畫「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「農田排水、埤塘、圳路改善」
1.計畫內容：治理工程範圍包含直轄市、縣(市)河川、排水流域內，農水署灌溉區域內(外)農業生產環境之農田排水、埤塘、圳路及設施構造物須一併改善者納入辦理，以降低淹水風險、提升農業產區保護並減輕洪災損失。
2.經費與執行成效：106年至114年總經費需求54億元，迄110年度累計決算29億9,741萬元、111年度預算5億2,770萬元，112至114年度預計需17億8,880萬元(詳表2-2-4)。截至110年度分別累計改善長度132.46公里及構造物89座(詳表2-2-5)。
表2-2-4 縣市管河川及區域排水整體改善計畫之「農田排水、埤塘、圳路改善」經費編列與執行 單位：新臺幣千元
工作項目	106至114年度經費需求	106至109年度		110年度		111年度預算	112至114年度經費需求
		預算	決算	預算	決算
農田排水、埤塘、圳路改善	5,400,000	2,946,000	2,859,910	137,500	137,500	527,700	1,788,800

資料來源：農水署。
表2-2-5 縣市管河川及區域排水整體改善計畫之「農田排水、埤塘、圳路改善」預計目標及執行概況表 單位：公里；座
量化指標 / 年度	改善農田排水渠道		構造物改善
	預計	實際	預計	實際
106至109年	105	120.00	75	84
110	5	12.46	3	5
111	18	-	13	-
112	27	-	20	-
113	24	-	17	-
114	10	-	7	-
總計	189	132.46	135	89

資料來源：農水署。
(四)中央管流域整體改善與調適計畫(110至115年度)之「農田水利設施配合改建」
中央管流域整體改善與調適計畫110至115年度總經費需求822億元，其中由農委會負責執行「韌性承洪-基礎設施防護及調適措施」項下之農田水利設施配合改建，係為因應氣候變遷之防洪整體改善需求，渡槽、攔河堰、橡皮壩、灌溉水路、排水路及水閘門配合中央管河川及區排辦理改建，由農委會補助各農田水利會執行，110至115年度經費需求共15億元(經費編列與執行詳表2-2-6)。
表2-2-6 「韌性承洪-基礎設施防護及調適措施」項下之農田水利設施配合改建經費編列與執行概況 單位：新臺幣千元
工作項目	110至115年度經費需求	110年度		111年度預算數	112至115年度經費需求
		預算	決算
農田水利設施配合改建	1,500,000	126,960	125,562	234,193	1,000,000

資料來源：農水署。
(五)國土生態保育綠色網絡建置計畫(111年至114年)之「增進生態連結性之農田水圳與灌溉區友善措施」
國土生態保育綠色網絡建置計畫111至114年度總經費需求26億9,760萬元，其中農水署辦理「提升生態韌性調適力及維護生態系服務功能與生物多樣性」項下「生態廊道串聯與動物通道建置」之「增進生態連結性之農田水圳與灌溉區友善措施」，協助農田水利取水口及圳路友善措施之更新改善，4年經費共需1億2,000萬元(每年3,000萬元)，預計每年針對綠網關注區，辦理灌溉圳路友善措施2處(經費需求詳表2-2-7)。
表2-2-7 「增進生態連結性之農田水圳與灌溉區友善措施」經費編列與執行概況 單位：新臺幣千元
細部工作項目	111至114年度總經費需求	111年度預算數	112至114年度需求
增進生態連結性之農田水圳與灌溉區友善措施	120,000	18,000	78,000

資料來源：農水署。

參、農田水利管理相關措施之推動與經費編列執行之探討
一、部分農田水利事業管理處之財務指標相對落後，允宜就其服務範圍、收支結構及營運模式，擬訂合適之輔導計畫，以改善其營運與財務狀況
為強化農田水利設施更新改善等，農委會自90年起以4年為1期推動「加強農田水利建設計畫」，農水署自110年起賡續辦理「加強農田水利建設計畫第六期(110-113年度)」預計以總經費25.64億元(每年6.41億元)，每年輔導改善12個管理處財務狀況[7]。說明如下：
[7] 該計畫前於第五期(106至109年度)以總經費25億441萬1千元，每年協助12個農田水利事業管理處改善財務與營運狀況
(一)改制後部分農田水利分基金仍呈現短絀，營運多仰賴政府補助
1.改制後因折舊認列方式不同而致短絀擴大：比較各管理處改制前後收支餘絀情形，改制前108及109年度17個農田水利會合共短絀0.43億元及7.61億元，改制後洽農水署提供資料，17個管理處合共短絀19.53億元，惟該基金表示主要係改制前後之折舊認列方式不同，改制前政府對資產有關補助係認列為遞延收益[8](於資產耐用期限內轉列收益)，改制後依中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊辦理，故110年度如扣除折舊35.57億元後呈賸餘16.04億元(詳表3-1-1)，惟桃園、臺中、彰化、屏東等4管理處不計入折舊費用仍呈短絀。
[8] 據農水署111年7月14日說明，108至109年度改制前收入預決算數含折舊提列收入;另折舊提列收入係依財務會計準則基金會企業會計準則公報第21號「政府補助及政府輔助」，凡政府專案工程補助款購建之固定資產，按折舊提列比率認列之收入。
表3-1-1 農水基金(農田水利會)近年收支餘絀表 單位：新臺幣千元
分基金	改制前		改制後
	108年度餘絀	109年度餘絀	110年度餘絀	110年度折舊費用	110年度扣除折舊之餘絀
宜蘭	-92,669	32,293	135,188	137,886	273,074
北基	10,727	25,739	-28,412	64,063	35,651
桃園	-379,467	-312,941	-723,808	555,802	-168,006
石門	300,808	165,920	56,534	152,779	209,313
新竹	-29,814	78,645	-59,233	67,691	8,458
苗栗	-34,577	-13,877	-87,370	89,673	2,303
臺中	-372,076	-220,835	-606,450	526,191	-80,259
南投	177,133	-177,581	-82,175	97,752	15,577
彰化	65,006	153,489	-333,169	294,660	-38,509
雲林	33,158	-151,610	-495,970	550,129	54,159
嘉南	-313,656	-861,986	365,760	486,808	852,568
高雄	6,293	60,114	114,960	161,854	276,814
屏東	17,816	-27,785	-756,847	108,244	-648,603
臺東	56,890	48,404	-70,342	100,798	30,456
花蓮	49,654	30,155	5,492	111,559	117,051
七星	7,663	35,296	48,932	27,169	76,101
瑠公	454,247	375,600	564,236	23,617	587,853
總計	-42,864	-760,960	-1,952,674	3,556,675	1,604,001

說 明：108年度及109年度為各農田水利會實際執行情形，110年度為自編決算。
資料來源：農水基金111年7月11日提供。
2.政府補助收入對收支餘絀之影響極大：政府對農田水利會之補助，改制前108至109年度平均每年29.71億元，改制後對各分基金之補助110及111年度分別為30.18億元及29.00億元[9]；如比較改制後110及111年度扣除政府補助收入後之短絀，分別為49.71億元及68.28億元，其中110及111年度分別有13及15個分基金扣除政府補助收入後呈短絀(詳表3-1-2)，顯示各分基金多仰賴政府補助，惟部分財務經營困難之分基金即使政府補助仍不敷支應年度支出，允宜通盤檢討補助方案，建立合理財政紀律，規劃健全財政計畫，期使各管理處能提供相同品質之農田水利服務。
[9] 改制後除收支餘絀表之補助收入外，另有「撥充基金」，111年度預算案編列34.11億元。
表3-1-2 108-111年度農水基金各分基金之政府補助收入概況表
單位：新臺幣億元
分基金	108年度	109年度	110年度		111年度
	政府補助收入	政府補助收入	政府補助收入	扣除補助之收支餘絀	政府補助收入	扣除補助之收支餘絀
宜蘭	1.10	1.10	1.13	0.22	1.11	-4.10
北基	0.71	0.60	0.60	-0.88	0.55	-0.36
桃園	0.01	0.00	0.01	-7.25	0.02	-1.60
石門	0.59	0.64	0.61	-0.04	0.62	-1.06
新竹	0.37	0.39	0.43	-1.02	0.45	-1.28
苗栗	0.82	0.58	0.63	-1.50	0.58	-1.70
臺中	1.42	1.45	1.56	-7.63	1.47	-7.66
南投	1.68	1.51	1.77	-2.59	1.43	-3.14
彰化	3.82	3.98	4.09	-7.42	4.03	-7.81
雲林	6.47	6.29	6.35	-11.31	6.31	-11.24
嘉南	5.40	5.24	5.40	-1.75	5.26	-12.47
高雄	1.13	1.14	1.15	0.00	1.15	-6.11
屏東	2.73	2.77	2.70	-10.27	2.66	-4.39
臺東	2.05	1.81	1.94	-2.65	1.76	-2.96
花蓮	2.00	1.59	1.72	-1.66	1.60	-2.72
七星	0.01	0.01	0.09	0.40	-	0.09
瑠公	-	-	-	5.64	-	0.23
總計	30.31	29.10	30.18	-49.71	29.00	-68.28

說 明：108年度及109年度為各農田水利會實際執行情形，110年度為自編決算，111年度為預算案數。
資料來源：農水基金111年7月22日提供。
(二)農田水利管理處營運改善雖自106年度起納入中長程計畫，惟部分財務指標落後者，仍需研謀有效措施協助逐步改善
為衡量分基金執行績效，農水署研擬4項衡量指標，分別為可維持年數[10]、永續性財務自主能力[11]、流動比率[12]、負債比率[13]。而從109及110年度決算檢視(詳表3-1-3)：
[10] 可維持年數，衡量各基金年底現金是否足以支應經常性支出所需，計算方式為平衡表現金除以年度經常支出（不含折舊），並以各基金平均值作為衡量之標準值。
[11] 永續性財務自主能力，評估各基金自籌收入是否足以支應必要性支出，計算方式為自籌收入(總收入減政府補助收入)除以經常支出(總費用減折舊、折耗與攤銷)。
[12] 流動比率，代表各基金短期償債能力的高低，計算方式為流動資產除以流動負債。
[13] 負債比率，用來衡量各基金在營運方面所承受的財務風險能力，計算方式為平衡表負債除以資產之百分比。
1.可維持年數：衡量各基金年底現金是否足以支應經常性支出所需，110年度農水基金平均可維持年數為6.5年，雖較109年度5.28年改善，惟宜蘭等9個分基金可維持年數下降[14]；且10個分基金之可維持年數都低於平均值[15]，其中苗栗和屏東分基金甚短於1年。
[14] 宜蘭、桃園、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、屏東、臺東(表內欄位以黃底色標示)。
[15] 宜蘭、北基、桃園、苗栗、南投、雲林、嘉南、屏東、臺東、花蓮。
2.永續性財務自主能力：評估各基金自籌收入是否足以支應必要性經常支出，110年度農水基金平均為0.57，雖高於109年度之0.47，惟北基、桃園等9個分基金之比率較109年度下降[16]；且除宜蘭、七星及瑠公外，其餘分基金之比率均小於1，顯示自籌收入不敷支應經常支出，尤以屏東及臺東分基金0.05最低。
[16] 北基、桃園、石門、新竹、臺中、南投、彰化、屏東、臺東(表內欄位以綠底色標示)。
3.流動比率：110年度農水基金平均為37.44倍，較109年度之38.29倍略低，其中宜蘭、桃園等7個分基金較109年度下降，[17]，該等分基金之短期償債能力宜謹慎觀察。
[17] 110年度流動比率較上年度下降者為宜蘭、桃園、臺中、彰化、高雄、臺東、七星(表內欄位以藍底色標示)。
4.負債比率：110年度農水基金平均為2.28%，較109年度之3.34%為低，各分基金負債比率較109年度提高且高於平均者為北基、南投、雲林、高雄及臺東[18]。
[18] 負債比率較109年度提高且高於110年度平均者，於表內欄位以紅底色標示。
準此，農水署協助各管理處改善財務與營運，雖提出撙節支出及績效獎勵措施，例如合理化編制員額並控管人事費用、降低經常支出預算數、建構改善績效衡量指標、加強培訓財務管理人才、積極清理被占用土地、年度自籌收入成長者予以敘獎或補助等[19]；惟部分分基金之績效衡量財務指標仍相對落後於平均值或較上年度下降，仍需檢討具體措施協助逐步改善。
[19] 農水署111年5月間提供。
表3-1-3 農水基金近2年績效衡量指標概況表
分基金別	可維持年數(年)		永續性財務自主能力		流動比率(倍)		負債比率(%)
	109年	110年	109年	110年	109年	110年	109年	110年
合計	5.28	6.50	0.47	0.57	38.29	37.44	3.34	2.28
宜蘭	4.98	4.03	0.35	1.05	267.65	146.30	4.78	2.50
北基	2.34	2.77	0.42	0.28	201.06	784.40	2.39	2.65
桃園	6.17	4.86	0.69	0.46	31.61	21.05	5.35	1.75
石門	9.01	12.86	1.04	0.98	76.28	102.68	0.72	1.10
新竹	8.12	10.07	0.96	0.67	68.41	77.79	2.74	1.68
苗栗	1.37	0.90	0.14	0.60	19.85	107.74	1.40	1.27
臺中	10.82	10.48	0.73	0.47	368.20	150.45	5.08	2.46
南投	5.02	4.30	0.29	0.22	36.29	47.83	6.17	6.53
彰化	7.50	6.89	0.37	0.28	63.48	29.86	5.49	3.06
雲林	4.75	4.47	0.10	0.17	9.01	9.75	3.75	3.85
嘉南	1.19	3.16	0.46	0.90	11.60	19.42	7.79	3.07
高雄	6.72	8.62	0.93	0.98	3,291.14	104.05	2.43	2.75
屏東	0.44	0.15	0.11	0.05	7.08	66.37	3.56	3.19
臺東	3.33	3.32	0.10	0.05	1,284.39	302.84	1.08	5.35
花蓮	3.59	3.74	0.03	0.33	28.86	337.49	3.31	2.44
七星	18.43	48.31	1.12	1.21	187.74	157.23	0.90	0.81
瑠公	6.48	20.91	1.63	3.47	25.15	21.53	1.98	0.80

資料來源：農水署111年5月18日提供。
(三)各管理處服務範圍及營運狀況不同，允宜盤點優劣勢後制定合宜之輔導計畫
據農水署統計110年底農田水利事業區域灌溉排水總面積共約37萬7,905公頃，輸水及灌溉排水渠道長度總計7萬4,034公里、灌溉排水設施構造物共20萬9,021座，尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,975公里、構造物3萬1,725座。考量當地水源條件、農業立地條件、農業發展與農田水利設施投資效益之相關條件，劃設灌溉或排水受益區域，各管理處之農田水利事業區域面積，從嘉南8萬1,176公頃至瑠公536公頃，大小範圍差異極大[20](詳表3-1-4)。且學者研究指出，「不同類型之水利會營運重點有所不同，應制定不同監督輔導方式[21]」。
[20] 參據農田水利法第4條。數值由農水署提供。
[21] 黃明斌，106年，「農田水利會組織轉型之研究」，淡江大學公共行政學系公共政策碩士在職專班碩士論文。
準此，鑒於各管理處所轄管農田水利事業區域面積大小不一，現有農田水利設施數量、待改善數量，以及財務收支結構與營運模式之差異極大，且部分分基金之績效衡量財務指標仍相對落後於平均值或較上年度下降，農水署允宜通盤考量分析優劣勢後制定適合之管理監督輔導計畫，並訂定合宜之績效指標落實管考，以健全其財務收支結構，活化現有資產，俾以維持各農田水利基金之永續健全營運，並落實政府推動農田水利會改制之目的。

表3-1-4 農田水利事業灌溉面積及水利設施現況(110.12.31)
單位：公頃；公里；座
管理處	灌溉面積	農田水利設施數量		農田水利設施待改善數量
		輸水及灌溉排水渠道長度	構造物數量	輸水及灌溉排水渠道長度	構造物數量
合計	377,905	74,034	209,021	15,975	31,725
宜蘭	17,774	3,418	13,058	240	150
北基	5,299	920	3,268	80	348
桃園	22,677	7,188	7,500	58	73
石門	12,085	1,534	16,723	30	10
新竹	6,192	1,395	6,208	61	31
苗栗	9,504	1,836	2,945	14	23
臺中	25,676	4,593	9,158	600	300
南投	13,242	1,534	1,890	418	67
彰化	43,775	7,826	32,583	950	3,380
雲林	63,516	14,503	41,860	2,051	15
嘉南	81,176	18,284	43,095	10,020	23,620
高雄	19,966	3,060	11,059	574	1,250
屏東	25,202	3,893	3,533	755	1,800
臺東	15,092	2,084	5,853	26	35
花蓮	15,563	1,807	9,087	98	623
七星	630	95	1,185	0	0
瑠公	536	34	16	0	0

資料來源：農水署111年7月6日提供。

二、灌區外農田水利渠道更新改善及輸漏水損失減少量，與4年預定完成目標差距甚大，允宜審慎檢討並加速推動，以如期達成目標
第六次全國農業會議結論擬定10年內完成提供農業灌區內外適作農地灌溉服務目標，「新農業創新推動方案2.0」提出「健全基礎環境-擴大灌溉服務與用水效率」之政策，而「加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)」則具體規劃辦理「擴大灌溉服務」，預計以總經費32億元(每年8億元)，辦理灌區外農田水利渠道更新改善長度總計348公里、灌區外農田水利設施構造物更新改善總計556座、減少輸漏水損失總計2,436萬噸。說明如下：
(一)擴大灌溉服務推動模式與辦理情形
1.推動模式
為使資源優先投入具優良條件之適作農地，灌區外農田水利建設之推動，需先盤點調查灌區外「適作農地」分布及灌溉需求，進一步評估尚需符合以下原則：(1)非水資源競用區、(2)符合國土功能分區、(3)優先發展進口替代及耗水低且無產銷失衡作物、(4)農民有灌溉需求且配合意願高。
擴大灌溉服務之推動模式，第一種是由農田水利會提出擴大灌區案件，由農委會核定納入；第二種是提供灌區外適作農地灌溉服務，透過施設灌區外農地灌溉取水、輸水、蓄水設施，以及集體式及現代化管路灌溉設施補助，協助農民施設適合農地條件之管路灌溉系統(詳圖3-2-1)。
經農水署盤查50萬公頃適作農地並扣除農田水利事業區域後，篩選符合擴大灌溉服務原則，且具農民意願，其優先推動區域，灌溉受益面積共8.8萬公頃，而已陸續提供灌溉服務之受益面積共3.2萬公頃，餘適作農地之推動，仍需持續透過由下而上的各地農民陳情以及由上而下的調查規劃[22]。
[22] 農水署111年5月30日說明。
圖3-2-1 擴大灌溉服務之推動模式樣態意象圖

資料來源：加強農田水利建設中長程計畫(110-113年度，第六期)圖4。
2.辦理情形：110年透過全臺適作農地基礎資訊盤點、各區域農業發展、特色農產需求調查，已完成7處擴大灌溉服務區域規劃，包括新北市五股區綠竹筍產區、南投縣埔里鎮大坪頂百香果產區、南投縣草屯鎮平林里葡萄產區、南投縣信義鄉陳有蘭溪沿線葡萄產區、花蓮縣瑞穗鄉蜜香紅茶產區、花蓮縣玉里鎮長良有機作物專區及臺東縣成功鎮肚臍橙產區等。111年持續辦理擴大灌溉服務案件，包括新北市五股區及三峽區綠竹筍、桃園市大溪區綠竹筍、桃園市龍潭區茶葉、新竹縣關西鎮茶業、苗栗縣大湖鄉草莓、臺南市楠西區芒果、高雄市燕巢區及阿蓮區芭樂等適作農地之規劃評估案[23]。
[23] 農水署111年5月提供。
(二)允宜加強擴大灌溉服務之推動，俾如期如質達成計畫目標
1.110年度未達預期目標：該計畫推動擴大灌溉服務預計每年經費需求8億元，績效衡量指標有3項，110年至113年度預計每年辦理灌區外農田水利渠道更新改善87公里、灌區外農田水利設施構造物更新改善139座、減少輸漏水損失609萬噸。惟110年度實際辦理更新改善情形，分別為30公里、113座及210萬噸，未達成預期目標值。
2.111年度預計辦理目標較4年中計畫預定目標值低：111年度預計辦理灌區外農田水利渠道更新改善48公里、灌區外農田水利設施構造物更新改善156座及減少輸漏水損失336萬噸，低於計畫預定分年目標87公里及609萬噸甚多(詳表3-2-1)，據農水署說明，係因擴大灌溉服務農田水利設施之設置，需由在地農民提供施工用地同意、共同維護經營，方能使公共資源投入達到最大效益，爰需有高度地方共識。
3.110及111年度之績效指標辦理情形，尚未達4年預定目標之一半，未來2年允宜加強推動，以達預定目標：「擴大灌溉服務」110至113年度之4年預定目標為灌區外農田水利渠道更新改善長度348公里、灌區外農田水利設施構造物更新改善556座，以及減少輸漏水損失2,436萬噸；惟110及111年度合計約莫分別達成78公里、269座、546萬噸，未及原目標值之半數，故未來2年尚須加強推動，俾如期如質達成預定目標。
表3-2-1 加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)之「擴大灌溉服務」績效目標與經費
單位：公里、座、萬噸、新臺幣千元
績效指標	預定目標	110年度辦理情形	111年度預計目標	110至113年度經費需求	110年度決算數	111年度預算數
灌區外農田水利渠道更新改善長度	每年87公里，4年總計348公里。	30	48	3,200,000	282,170	745,920
灌區外農田水利設施構造物更新改善數量	每年139座，4年總計556座。	113	156
減少輸漏水損失	每年609萬噸，4年總計2,436萬噸。	210	336

說 明：決算數為實支數與保留數合計，另有繳回數141萬9千元。
資料來源：農水署111年5月提供。
(三)提供灌區外農地灌溉服務，需農民共同維護經營，亟待審慎檢討評估規劃，因地制宜以提供多元化灌溉服務
農水署為落實擴大灌溉服務政策，以「加強農田水利建設計畫」，通盤調查灌區外適作農地分布及灌溉需求，評估農業水資源開發與調配潛能，並因應灌區外農田水利現況，策劃及推動因地制宜之農田水利設施。惟鑒於灌區外適作農地水源及地理條件較差，供水成本較高，且易涉及新水權取得、水資源競用及用地取得之課題，需有高度地方共識方能使資源投入達到最大效益[24]。故為提升農業灌溉用水效率，提供量足質優灌溉用水，允宜審慎檢討評估規劃，持續溝通以改善、建置符合需求之農田水利基礎設施，因地制宜提供多元化灌溉服務，建立有效之農業水資源調配運用制度。
[24] 監察院調查報告指出，灌區外之優良農地廣大，農委會雖已擬定灌區外農地灌溉策略，然對其距水利會原灌區較偏遠之地區，卻由農民自行維護管理，是否符合農民對政府之期待，亟待審慎檢討。（監察院108財調0077字號，案由：李月德委員、楊美鈴委員、田秋堇委員、章仁香委員調查：據審計部106年度中央政府總決算審核報告，行政院農業委員會推動農田水利會改制為公務機關，將灌區外農地納入農田水利建設，以提升灌溉水權及確保糧食安全，改制後水利建設範圍較改制前遼闊，且部分農田水利會無償照舊使用他人土地面積龐巨、土地遭占用或員工退撫制度未盡周全等情案調查報告。網址：chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cybsbox.cy.gov.tw/CYBSBoxSSL/edoc/download/45967，111年5月24日檢索。）

三、「早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃」第六期計畫面積減少經費增加，允宜審酌成本效益核實規劃推動，並落實完工後之維護管理及定期公開相關業務統計，以利外界瞭解及監督
為促進農民從事農業生產及農村交通之便利性，配合農村集村及農業生產環境改善，並解決早期農地重劃區內農路規格不敷現代化農業經營需要，農水署以「加強農田水利建設中長程計畫(110-113年度，第六期)」持續辦理「早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃」，總經費14億元(每年3.5億元)，預計辦理早期農地重劃區農水路更新改善及農地重劃面積總計4,200公頃(每年1,050公頃)，並減少輸漏水損失1,176萬噸(每年294萬噸)，該計畫前於第五期(106至109年度)以總經費10億5,568萬元[25]，辦理完成更新改善面積4,525公頃，節約灌溉用水1,267萬噸。說明如下：
[25] 預算數14億3,295萬8千元。
(一)「早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃」辦理內容
農地重劃為綜合性土地改良政策，將一定區域內農地重新規劃整理，建立標準坵塊，設農路、建水路，使每一坵塊農地直接臨路、灌溉及排水，將零碎不整農地透過交換分合予以集中，俾改善農業生產結構，增進土地利用，擴大農場規模，便利機械操作，提高生產效率。
而早期農地重劃區農水路更新改善係以民國60年前所重劃完成之特定農地重劃區為對象，當年田間農路寬度較窄、路面未鋪設碎石級配、併行之給、排水路亦未施設內面工或保護工，大部分無法適應現代農業經營之需要，故以相當於第二次農地重劃之方式，辦理田間農路拓寬至4-5公尺、重新施設混凝土牆，路面加鋪碎石級配，併行之給、排水路則以施設混凝土Ｕ型溝為原則；至主要農路及農地重劃區對外連絡幹道，拓寬後以6-7公尺為原則，路肩施設混凝土擋土牆，路面加鋪設碎石級配及瀝青，並適當綠美化等，將該農地重劃區內農、水路拓寬、改善及整建，以符合現代化農業機械操作與經營需要。
(二)早期農地重劃區農水路更新改善面積縮小經費卻增加，允宜審酌成本效益，核實規劃推動，並落實完工後之維護管理，定期公開相關業務統計，以使經費資源發揮最大效益
1.第六期更新改善面積縮小，惟經費增加：加強農田水利建設計畫第六期之「早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃」之工作績效衡量指標，係「早期農地重劃區農水路更新改善及農地重劃面積」每年1,050公頃(4年總計4,200公頃)、減少輸漏水損失每年294萬噸(4年總計1,176萬噸)。比較該中長程計畫前5期(90至109年度)執行結果，重劃改善面積從1萬5,808公頃減少至4,525公頃，經費由31.23億元降至10.56億元。第六期預計改善4,200公頃，較第五期4,525公頃減少7.18%，然而預計總經費14億元較第五期10.56億元增加32.58%，更新改善面積減少，惟總經費卻增加(詳表3-3-1)。
2.營造工程物價指數提高致工程成本增加：「營造工程物價指數」於該計畫第六期首年(110年)為121.72，較第五期首年(106年)之102.40增幅18.87%；而該計畫第六期之平均每公頃成本33.333萬元較第五期之23.330萬元增幅42.88%，平均單位成本增幅較營造工程物價指數之增幅為高。雖營造工程物價指數提高致工程成本增加，以及近年全球物價上漲，恐推升所需經費，仍允宜審酌成本效益，核實規劃推動，以使經費資源達最大效益
表3-3-1 加強農田水利建設中長程計畫之早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃辦理概況表 單位：公頃；新臺幣千元
期別	面積(A)	4年總經費(B)	平均每公頃成本(B/A)	每期起始年營造工程物價指數
第一期(90-93年度)「早期農地重劃區農水路之更新改善」、「農地重劃」	15,808	3,122,826	197.55	64.31
第二期(94-97年度)「早期農地重劃區農水路之更新改善」、「農地重劃」	11,849	2,348,643	198.21	78.99
第三期(98-101年度)「早期農地重劃區農水路之更新改善」、「農地重劃」	4,670	1,354,205	289.98	98.93
第四期(102-105年度)「早期農地重劃區農水路之更新改善」、「農地重劃」	5,002	1,092,089	218.33	102.79
第五期(106-109年度)「農地重劃及早期農地重劃區農水路之更新改善」	4,525	1,055,680	233.30	102.40
第六期(110-113年度)「早期農地重劃區農水路更新改善及新闢農地重劃」	4,200 / (預計)	1,400,000 / (預計)	333.33	121.72

資料來源：加強農田水利建設中長程計畫(110-113年度，第六期)、經費及第五期改善面積由農水署111年6月7日、7月6日提供、中華民國統計資訊網。
3.農水路更新改善工程完工後，尚待研謀有效方式進行維護管理，並定期公開相關業務統計：農地重劃完成後，農水路之管理機構，對重劃區之農路、水路每年應檢查一次以上，並管理維護之[26]。而學者指出農水路工程完工驗收後由地方政府維護管理之經費來源不穩、部分農路寬度、鋪面材質、工法等未考量農路服務等級及配合環境特性設計鋪面樣式，喪失透水性涵養水源功能，亦無法滿足生物多孔隙棲地空間等問題[27]。詢洽農水署關於農水路管理維護之評核具體作為，據復係就該署辦理及補助辦理之農田水利工程及農地重劃工程，進行工程施工品質及進度之督導[28]，允宜研謀就完工後之維護管理狀況進行管考，以維成效。且該署網站之公務統計專區，亦未見農水路更新改善等相關統計，鑒於農水路更新改善攸關農業生產經營環境之改良與生態維護，允宜充實各項業務統計內容，俾使政府經費運用透明化。
[26] 農地重劃條例第38條第1項。
[27] 劉健哲，農地重劃區農水路更新改善之問題與對策，中華鄉村發展協會期刊第7期，網址：chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://card.org.tw/uploads/media/f50a3aa2d10582f2e3d03bc6cb7bf3fa.pdf，111年5月26日檢索。
[28] 依行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」及「行政院農業委員會農田水利署工程督導小組設置暨作業要點」就該署辦理之農田水利工程，以及該署補助各直轄市、縣(市)政府辦理之農地重劃工程，進行工程施工品質及進度之督導。

四、照舊使用私有土地面積龐大，作為價購或徵收土地財源之專戶餘額低於預估所需經費，允宜妥謀因應對策
依農田水利法第11條第1項及第26條[29]規定，該法施行前提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用，且農水基金每年應提撥部分財產處分所得價款，辦理照舊使用土地之承租或用地取得。經查：
[29] 農田水利法第11條第1項：「本法施行前提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。」第26條：「農田水利事業作業基金每年應提撥部分財產處分所得價款，辦理依第十一條第一項規定照舊使用土地之承租或用地取得。」
(一)照舊使用私有土地，雖逐年價購，惟部分管理處尚餘面積仍龐大，且作為價購或徵收土地財源之專戶餘額，遠低於預估取得所需經費
1.106至109年度價購情形：各農田水利管理處106至109年度共計以3.95億元價購照舊使用他人土地277筆，面積合計約10.32公頃。其中107年度價購面積5.08公頃為近年最大，而109年度價購金額1.54億元為近年最高，惟價購面積0.35公頃為近年最低(詳表3-4-1)。各管理處價購面積以桃園累計7.69公頃最大，北基、新竹、苗栗、臺中、嘉南、屏東、臺東、七星及瑠公則無辦理價購(詳表3-4-2)。
2.作為價購或徵收土地財源之專戶餘額，遠低於預估取得所需經費：農水署預估未來價購或徵收私有土地總計約需871.70億元，雖各管理處110年度財產處分所得價款提撥專戶比率除雲林和七星為9.99%以外，其餘均達10%，惟作為價購或徵收財源之專戶餘額18.60億元，仍遠低於預估取得所需經費。110年底照舊使用私人土地面積高達2,948.23公頃，各管理處照舊使用土地面積最多之前三者分別為嘉南950.17公頃、石門554.71公頃及雲林360公頃，其中嘉南管理處預估價購或徵收所需經費160.11億元，專戶餘額2.75億元，差距頗大，且該管理處106至109年度均無辦理價購土地(詳表3-4-2)。
表3-4-1 近年價購照舊使用土地概況表 單位：筆；公頃；新臺幣千元
年度	筆數	面積	價購金額
106	54	2.791558	74,752
107	142	5.081560	101,397
108	55	2.092714	65,266
109	26	0.349439	153,902
合計	277	10.315271	395,317

資料來源：農水署111年5月27日提供。
表3-4-2 各管理處近年價購照舊使用土地概況表
單位：公頃；新臺幣千元
管理處	106年度價購面積	107年度價購面積	108年度價購面積	109年度價購面積	照舊使用私有土地面積(110年底)	預估價購或徵收所需經費	價購或徵收之專戶餘額
總計	2.791558	5.081560	2.092714	0.349439	2,948.23	87,170,313	1,859,592
宜蘭	-	0.002398	-	0.005283	55.39	3,368,207	2,361
北基	-	-	-	-	2.77	92,268	6,548
桃園	2.694958	4.675482	0.292027	0.022652	192.09	13,197,022	60,285
石門	-	0.211118	1.753804	0.275039	554.71	27,634,631	90,303
新竹	-	-	-	-	0.05	5,000	109,932
苗栗	-	-	-	-	35.98	2,266,770	76,488
臺中	-	-	-	-	6.47	174,690	426,871
南投	-	0.002697	-	-	17.35	4,867,077	109,220
彰化	0.091500	0.032100	0.022987	0.027110	127.03	952,555	148,367
雲林	-	-	0.017505	0.017505	360.00	6,363,756	107,248
嘉南	-	-	-	-	950.17	16,011,329	275,413
高雄	0.001400	0.001276	0.006391	0.001750	108.75	6,282,008	383,886
屏東	-	-	-	-	306.59	4,132,232	45,571
臺東	-	-	-	-	82.59	753,396	17,099
花蓮	-	0.156489	-	0.000100	147.23	688,558	0
七星	-	-	-	-	0.22	40,973	0
瑠公	0.003700	-	-	-	0.84	339,841	0

資料來源：農水署111年5月27日提供。
(二)預估價購照舊使用土地所需金額龐大，允宜審慎規劃相關取得作業
1.監察院意見及學者建議：監察院108年12月調查報告之調查意見第四點指出，農委會規劃各農田水利會無償照舊使用他人土地，自作業基金內提撥價款辦理承租或用地取得，惟若未能提前預為準備，有計畫的取得土地合法使用，累計之金額恐將隨時間增加而造成政府財政之沉重負擔，故農委會允宜預為籌謀妥慎因應[30]。另有學者建議，在土地機會成本日趨增高之今日，照舊使用他人土地涉及人民之財產權益，主管機關應儘早研擬因應之道與損失補償方法[31]。
[30] 監察院108年12月4日調查報告案由「據審計部106年度中央政府總決算審核報告，行政院農業委員會推動農田水利會改制為公務機關，…，且部分農田水利會無償照舊使用他人土地面積龐巨、…等情案。」
[31] 闕雅文，2004，「農田水利會照舊使用他人土地與財產權界定之分析」，社會科教育學報第7期，第89至98頁。
2.允宜審慎規劃相關取得作業：詢據農水署表示：農水基金除承租或取得照舊使用土地外，尚有農田水利事業之興辦、改善、保養、管理及災害之預防、搶救等其他支出用途，無法一次性全面承租或取得照舊使用土地，規劃依據農田水利法第9條規定辦理農田水利設施新建或更新改善、歷次天然災害農田水利設施復建等計畫工程時，各管理處確認符合土地取得無虞等提報原則，以設定不動產役權、租用、協議價購、徵得土地所有權人同意或徵收等方式，取得工程範圍內照舊使用之私有土地，並衡酌各管理處每年財務收支狀況，適時調整財產處分所得價款提撥比率，逐年降低照舊使用土地面積，以維護農田水利設施用地之完整性，永續發展農田水利事業。準此，農水署雖持續將財產處分所得價款提撥專戶以價購照舊使用私人土地，惟照舊使用私人土地面積尚多，預估價購或徵收取得成本龐大，作為價購或徵收財源之專戶餘額遠低於預估價購所需金額，允宜妥籌財源並審慎規劃取得土地進度，以維護原地主權益。
肆、結論
農田水利建設為農業發展之基礎，也是農業永續經營之重點，農水署持續辦理加強農田水利建設計畫（110-113年度，第六期）、平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)、前瞻基礎建設計畫「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「農田排水、埤塘、圳路改善」、中央管流域整改善與調適計畫(110至115年度)之「農田水利設施配合改建」、國土生態保育綠色網絡建置計畫(111年至114年)之「針對綠網關注區，辦理灌溉圳路友善措施」等計畫，預計110至115年間投入314.20億元加強農田水利各項建設及更新維護工作，以促進農田水利事業發展，健全農田水利基礎環境。惟農田水利灌溉管理組織所編分基金收支相抵大多呈現短絀，雖仰賴政府補助或財產處分收入挹注，仍不敷年度支應支出，部分管理處之財務指標相對落後，允宜就其服務範圍、財務收支結構及營運模式，制定合適之輔導計畫，以改善其營運與財務狀況。農田水利事業區域外農地面積龐大，灌區外農田水利渠道更新改善，及輸漏水損失減少量未達目標，擴大灌溉服務尚待積極推動。農水路更新改善攸關農業生產經營環境之改良與生態維護，允宜定期公布農水路更新改善情形與相關統計，俾利外界監督經費運用成效。照舊使用私有土地面積龐大，作為價購或徵收土地財源之專戶餘額，遠低於預估所需經費，允宜審慎規劃取得作業，以維護原地主權益。
（分機：1921 林佑樺）
伍、參考文獻
1.農水署、農委會、行政院網站、法源法律網、各年度預、決算書。
2.黃明斌，106年，「農田水利會組織轉型之研究」，淡江大學公共行政學系公共政策碩士在職專班碩士論文。
3.監察院108財調0077字號，案由：李月德委員、楊美鈴委員、田秋堇委員、章仁香委員調查：據審計部106年度中央政府總決算審核報告，行政院農業委員會推動農田水利會改制為公務機關，將灌區外農地納入農田水利建設，以提升灌溉水權及確保糧食安全，改制後水利建設範圍較改制前遼闊，且部分農田水利會無償照舊使用他人土地面積龐巨、土地遭占用或員工退撫制度未盡周全等情案調查報告。
4.監察院108年12月4日調查報告案由「據審計部106年度中央政府總決算審核報告，行政院農業委員會推動農田水利會改制為公務機關，…，且部分農田水利會無償照舊使用他人土地面積龐巨、…等情案。」
5.劉健哲，農地重劃區農水路更新改善之問題與對策，中華鄉村發展協會期刊第7期。
6.闕雅文，2004，「農田水利會照舊使用他人土地與財產權界定之分析」，社會科教育學報第7期，第89至98頁。
7.加強農田水利建設計畫(110-113年度，第六期)、平地農路改善(含農地重劃區)計畫(110至113年度)、前瞻基礎建設計畫「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、中央管流域整改善與調適計畫(110至115年度)、國土生態保育綠色網絡建置計畫(111年至114年)。