中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討
二、國際商港
(一)預算編列概況
航港基金及港務公司106至111年度共編列預算550.31億元辦理國際商港重大建設，包括專案計畫508.97億元、非專案計畫41.34億元，以高雄港編列311.58億元最多，占56.62%，其次依序為臺北港91.75億元、臺中港76.16億元及基隆港56.48億元，安平港、蘇澳港及花蓮港則未及10億元(詳表2-2-1)。
表2-2-1 106至111年度國際商港重大建設計畫預算編列情形表
單位：新臺幣千元
預算別	商港別	專案計畫			非專案計畫			合計
		106-110年度	111年度	小計	106-110年度	111年度	小計
航港基金	基隆港	2,783,650	416,550	3,200,200	-	-	-	3,200,200
	臺北港	5,673,242	2,178,639	7,851,881	330,000	30,000	360,000	8,211,881
	蘇澳港	320,000	290,000	610,000	-	-	-	610,000
	臺中港	665,921	150,000	815,921	860,000	-	860,000	1,675,921
	高雄港	16,075,953	1,300,000	17,375,953	133,600	-	133,600	17,509,553
	安平港	77,080	20,000	97,080	-	-	-	97,080
	花蓮港	-	-	-	-	-	-	-
港務公司	基隆港	2,028,750	38,800	2,067,550	380,000	-	380,000	2,447,550
	臺北港	933,000	30,000	963,000	-	-	-	963,000
	蘇澳港	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000
	臺中港	4,200,000	-	4,200,000	1,590,000	150,000	1,740,000	5,940,000
	高雄港	10,986,616	2,001,987	12,988,603	650,000	10,000	660,000	13,648,603
	安平港	656,720	-	656,720	-	-	-	656,720
	花蓮港	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
航港基金及 / 港務公司 / 合計	基隆港	4,812,400	455,350	5,267,750	380,000	-	380,000	5,647,750
	臺北港	6,606,242	2,208,639	8,814,881	330,000	30,000	360,000	9,174,881
	蘇澳港	320,000	300,000	620,000	-	-	-	620,000
	臺中港	4,865,921	150,000	5,015,921	2,450,000	150,000	2,600,000	7,615,921
	高雄港	27,062,569	3,301,987	30,364,556	783,600	10,000	793,600	31,158,156
	安平港	733,800	20,000	753,800	-	-	-	753,800
	花蓮港	-	60,000	60,000	-	-	-	60,000
總計		44,400,932	6,495,976	50,896,908	3,943,600	190,000	4,133,600	55,030,508

說 明：106-110年度係法定預算數，111年度係預算案數。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)未來經費需求
航港基金及港務公司106至111年度共編列預算辦理60項國際商港重大建設計畫，起始年度介於99至111年度，計畫總經費合計1,125.98億元，截至111年度累計編列預算834.45億元，仍有24項計畫預算尚未編竣，未來經費需求合計為303.02億元；其中以高雄港第七貨櫃中心計畫未來需求78.61億元最高(包括航港基金基礎設施工程13.24億元及港務公司營運設施工程65.37億元)，其次為臺北港物流倉儲區之第三、四期圍堤工程計畫42.65億元、公共設施工程17.90億元，臺北港南碼頭區之公共設施及永久護岸工程31.26億元、碼頭興建工程13.10億元，臺中港外港區擴建計畫(第一期)38.04億元，及基隆港碼頭改建工程(東4西33及西33B)12.03億元，以上8項未來經費需求10億元以上之計畫合計約233.59億元，占比77.09%；其餘16項計畫未來經費需求介於0.3億元至9.9億元(詳表2-2-2)。
表2-2-2 106至111年度國際商港重大建設計畫一覽表
單位：新臺幣百萬元
序號	預算別	商港別	計畫名稱	總經費	計畫起始年月	截至111年度累計預算數	未來經費需求	計畫 / 類型
1	航港基金	基隆港	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	2,761	106.01	2,201	560	專案
2			基隆港區整體發展計畫基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-航港基金辦理部分	670	99.01	670	-	專案
3			基隆港航道、迴船池水域加深浚挖及土方收容填區圍堤工程	980	107.01	980	-	專案
4			基隆港港警總隊隊址遷建工程	271	111.01	10	261	專案
5			基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程	-	106.01	10	-	專案
6		臺北港	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	7,400	106.01	3,135	4,265	專案
7			臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程	3,226	111.01	100	3,126	專案
8			臺北港公共設施工程計畫	2,466	106.01	2,266	200	專案
9			臺北港物流倉儲區公共設施工程	1,840	111.01	50	1,790	專案
10			臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	1,444	106.01	1,444	-	專案
11			臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	1,078	106.01	632	446	專案
12			臺北港親水遊憩區廢棄物清除工程(二期工程)	600	111.01	30	570	非專案
13			臺北港親水遊憩區廢棄物清除工程(第二期)	550	106.01	330	-	非專案
14			台64/61甲線交會口交通系統改善工程	439	111.01	176	263	專案
15			臺北港淡水河口清淤及排填工程	250	111.01	50	200	專案
16		蘇澳港	南方澳跨港大橋重建工程	1,030	109.01	610	-	專案
17		臺中港	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	4,313	109.01	510	3,804	專案
18			臺中港北淤沙區第四期整治工程	900	111.01	50	850	專案
19			臺中港聯外道路改善工程	890	107.01	890	-	非專案
20			臺中港公共道路整建及改善工程	600	111.01	100	500	非專案
21			臺中港海堤、防波堤、護岸修繕	398	111.01	32	366	非專案
22			臺中港海岸保全工程計畫	256	106.01	256	-	專案
23		高雄港	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分	17,979	100.01	17,979	-	專案
24			高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	4,748	108.01	3,424	1,324	專案
25			高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港基金辦理部分	4,367	102.01	4,367	-	專案
26			南星土地開發計畫-航港基金辦理部分	1,850	100.01	1,850	-	專案
27			高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程計畫	1,070	106.01	1,070	-	專案
28			高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程	649	104.01	649	-	非專案
29			高雄港區土地取得作業	-	106.01	1,686	-	專案
30			高雄港港勤船渠造地工程	-	107.01	24	-	專案
31		安平港	安平港圍堤工程(剩餘土方置放區)	402	111.01	20	382	專案
32			安平港四鯤鯓航道浚深工程	77	106.01	77	-	專案
33	港務公司	基隆港	基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	2,795	101.01	2,795	-	專案
34			基隆港碼頭改建工程(東4西33及西33B)	1,212	111.01	9	1,203	專案
35			基隆港物流倉庫興建工程	950	106.01	950	-	專案
36			基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	814	99.01	814	-	專案
37			基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程	699	106.01	699	-	專案
38			基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程	678	107.01	678	-	非專案
39			基隆港西16後庫改建工程	386	111.01	30	356	專案
40		臺北港	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	1,340	111.01	30	1,310	專案
41			臺北港南碼頭區碼頭興建工程	933	106.01	933	-	專案
42		蘇澳港	蘇澳港旅運服務設施工程	40	111.01	10	30	專案
43		臺中港	臺中港離岸風電作業碼頭興建工程	2,800	106.01	2,800	-	專案
44			臺中港貨櫃碼頭興建工程計畫	1,400	106.01	1,400	-	專案
45			臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	1,240	107.01	1,240	-	非專案
46			老舊碼頭改善整建工程	500	106.01	500	-	非專案
47		高雄港	高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	11,529	108.01	4,992	6,537	專案
48			高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	8,900	100.01	8,900	-	專案
49			高雄港客運專區建設計畫	4,517	99.01	4,517	-	專案
50			南星土地開發計畫-港務公司辦理部分	2,230	100.01	2,230	-	專案
51			高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	2,113	102.01	2,113	-	專案
52			第五貨櫃中心碼頭改建工程	1,000	111.01	10	990	非專案
53			高雄港27~28號碼頭改建工程	704	111.01	5	699	專案
54			高雄港第三船渠及愛河灣水陸域設施工程	700	106.01	700	-	非專案
55			國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備採購	500	106.01	500	-	專案
56			高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施	400	111.01	130	270	專案
57			高雄港大仁商港區碼頭改善工程	-	107.01	55	-	專案
58			高雄港港勤船修船塢遷建工程	-	108.01	15	-	專案
59		安平港	安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程	657	106.01	657	-	專案
60		花蓮港	花蓮港13~16號碼頭及後線基地開工程	60	111.01	60	-	專案
合計				112,598		83,445	30,302

說 　 明：1.本表計畫係106至111年度編列預算辦理之專案及非專案計畫，其中111年度為預算案數，其餘年度為法定預算數。
2.部分計畫跨商港辦理，僅列1商港代表；總經費係最新1次修正或調整後資料。
3.細項金額之和與合計數不符係尾數4捨5入至百萬元之故。
資料來源：交通部；本中心整理。