中央政府近年推動健全不動產市場相關制度之探討-以內政部為例
二、113年預計完成直接興建12萬戶社會住宅，惟逾半數仍於規劃中，而全國低度使用(用電)住宅數為包租代管媒合數之19倍，顯示閒置空屋數仍多，允宜賡續擴大執行量能
為解決當前國內住宅與房市包含高房價、高空屋、高自有率及社會住宅短缺等問題，及照顧弱勢與青年族群之居住需求，行政院106年起推動社會住宅興辦計畫，預計於113年底完成直接興建12萬戶社會住宅及包租代管8萬戶。經查：
(一)113年預計完成直接興建12萬戶社會住宅，惟迄111年5月底逾半數仍於規劃中
綜觀全國社會住宅興辦進度情形(詳表4-2-1)，截至111年5月底止既有及新完工為2萬1,337戶、興建中2萬3,284戶、已決標待開工1萬2,838戶等合計達成數5萬7,459戶，占113年目標數12萬3,524戶之46.52%，不及5成；逾半數之6萬6,065戶社會住宅尚處規劃中，其中中央政府透過住都中心參與直接興建規劃5萬7,219戶(占86.61%)為大宗，地方政府主導直接興建規劃逾千戶者有臺北市之1,464戶、桃園市之4,111戶及高雄市之1,782戶。
表4-2-1 106年至111年5月底全國社會住宅興辦進度統計表 單位：戶
區域別	興辦主體	截至111年5月31日達成數					規劃中	總計
		既有	新完工	興建中	已決標待開工	小計
臺北市	中央	0	42	460	0	502	9,454	9,956
	地方	5,732	5,041	8,318	0	19,091	1,464	20,555
	小計	5,732	5,083	8,778	0	19,593	10,918	30,511
新北市	中央	0	2,907	1,043	4,465	8,415	19,597	28,012
	地方	418	3,805	2,371	0	6,594	0	6,594
	小計	418	6,712	3,414	4,465	15,009	19,597	34,606
桃園市	中央	0	0	288	150	438	4,168	4,606
	地方	0	1,569	2,820	75	4,464	4,111	8,575
	小計	0	1,569	3,108	225	4,902	8,279	13,181
臺中市	央	0	0	0	700	700	4,893	5,593
	地方	0	1,411	4,366	0	5,777	557	6,334
	小計	0	1,411	4,366	700	6,477	5,450	11,927
臺南市	中央	0	0	621	1,190	1,811	4,229	6,040
	地方	0	0	564	584	1,148	610	1,758
	小計	0	0	1,185	1,774	2,959	4,839	7,798
高雄市	中央	0	0	2,054	2,594	4,648	3,953	8,601
	地方	241	122	359	0	722	1,782	2,504
	小計	241	122	2,413	2,594	5,370	5,735	11,105
其他縣市	中央	0	0	0	3,080	3,080	10,925	14,005
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	20	3,080	3,149	11,247	14,396
合計	中央	0	2,949	4,466	12,179	19,594	57,219	76,813
	地方	6,397	11,991	18,818	659	37,865	8,846	46,711
	小計	6,397	14,940	23,284	12,838	57,459	66,065	123,524

說 明：106年推動之社會住宅興辦計畫於行政院110年1月核定第1次修正計畫，原由地方政府主導直接興建社會住宅，修正後增加中央透過住都中心參與直接興建。
資料來源：內政部不動產資訊平台之社會住宅專區。
 (二)全國低度使用(用電)住宅數為包租代管媒合數之19倍，及消費者物價房租指數漲幅較大地區媒合數容有精進空間
1.檢視我國社會住宅包租代管計畫執行情形(詳表4-2-2)，自106年起至111年5月底包租代管媒合數總計4萬10戶，包括第1期完成5,157戶、第2期完成1萬4,527戶及第3期之2萬326戶，媒合數呈增加趨勢；其中媒合戶數前3高地區依序為桃園市之1萬1,878戶、新北市之7,298戶及臺中市之6,435戶。
2.內政部營建署利用房屋稅籍資料與台電用電資料,將每年5、6及11、12月平均用電度數低於60 度之住宅界定為低度使用(用電)住宅。依111年7月新公布110 年下半年用電資料顯示(詳表4-2-3)，全國低度使用(用電)住宅約77萬6,452戶，為前揭包租代管媒合數4萬10戶之19倍，顯示我國閒置空屋數仍多，包租代管媒合數之執行量能容有精進空間。另審視近年消費者物價房租指數漲幅較大之臺南市及高雄市，低度使用(用電)住宅各6萬781戶及10萬1,393戶，分別為包租代管媒合數2,927戶及3,791戶之20倍及26倍，高於全國平均值，允宜積極引導空屋釋出進入租屋市場，擴充租屋市場供給資源，以平抑房租漲勢。
表4-2-2 截至111年5月底社會住宅包租代管計畫執行概況表 單位：戶
縣市(第3期開辦時間)	媒合戶數
	第3期		第2期		第1期	總計
	縣市版	公會版(110.05.31)	縣市版	公會版 / (109.01.16)	縣市版
新北市(110.08.24)	570	3,182	1,642	998	906	7,298
臺北市(110.07.12)	596	1,609	614	578	1,166	4,563
桃園市(110.05.01)	1,220	5,512	1,339	2,802	1,005	11,878
臺中市(110.08.02)	930	2,160	1,364	818	1,163	6,435
臺南市(110.09.12)	408	992	999	206	322	2,927
高雄市(110.09.30)	319	1,562	780	535	595	3,791
基隆市(110.11.03)	543	－	726	－	－	1,269
新竹市(110.09.23)	188	－	360	－	－	548
嘉義市(111.01.22)	102	－	281	－	－	383
新竹縣(110.10.28)	107	－	229	－	－	336
苗栗縣(110.08.26)	83	－	45	－	－	128
屏東縣(110.08.20)	73	－	113	－	－	186
宜蘭縣(110.08.25)	154	－	57	－	－	211
嘉義縣(111.03.04)	0	－	13	－	－	13
花蓮縣(109.12.16)	－	－	28	－	－	28
雲林縣(110.08.25)	16	－	－	－	－	16
小計	5,309	15,017	8,590	5,937	5,157	40,010
第2/3期小計	20,326		14,527		－	－
合計	40,010

說 明：第1期計畫係106年由六都推動，媒合期間業於108年11月30日截止，第2期計畫縣市版及公會版媒合期間最遲至110年12月底截止，後續不再更新數據。
資料來源：內政部不動產資訊平台之社會住宅專區。
表4-2-3 110年下半年全國與各縣市低度使用(用電)住宅宅數概況表
單位：宅；%
地區	房屋稅籍住宅類數量	低度使用(用電)住宅		地區	房屋稅籍住宅類數量	低度使用(用電)住宅
	宅數	宅數	比率		宅數	宅數	比率
全國	8,965,080	776,452	8.66	雲林縣	239,087	28,544	11.94
新北市	1,664,797	118,165	7.10	嘉義縣	174,890	18,946	10.83
臺北市	901,085	58,930	6.54	屏東縣	293,542	28,145	9.59
桃園市	876,366	74,743	8.53	臺東縣	87,509	11,969	13.68
臺中市	1,072,741	82,097	7.65	花蓮縣	132,014	16,896	12.80
臺南市	715,178	60,781	8.50	澎湖縣	33,287	2,924	8.78
高雄市	1,093,221	101,393	9.27	基隆市	167,463	18,748	11.20
宜蘭縣	194,492	28,808	14.81	新竹市	179,993	13,268	7.37
新竹縣	219,461	18,207	8.30	嘉義市	108,545	10,909	10.05
苗栗縣	205,903	21,340	10.36	金門縣	23,681	4,064	17.16
彰化縣	409,516	38,543	9.41	連江縣	3,038	338	11.13
南投縣	169,271	18,694	11.04

資料來源：內政部不動產資訊平台111年7月公布之110年下半年低度使用(用電)住宅統計。
綜上，為照顧弱勢與青年族群之居住需求，以實現居住正義並健全住宅市場，行政院自106年起推動社會住宅興辦計畫，預計於113年底完成直接興建12萬戶社會住宅及包租代管8萬戶；惟迄111年5月底，逾半數之直接興建社會住宅仍於規劃中，又對照全國低度使用(用電)住宅數及消費者物價房租指數漲幅較大地區，顯示閒置空屋數仍多，包租代管媒合數容有精進空間，允宜賡續擴大執行量能。