一一、建築物屋齡老化嚴重，允宜研議提升危險老舊建築物重建及都市更新計畫成效之措施，以強化建築物安全
為了民眾住宅安全，減低潛在災害風險，加速危險及老舊瀕危建築物之重建，民眾可透過申請危老重建及都市更新作業以維建築物安全。國家住宅及都市更新中心112年度預算案編列22億7,531萬1千元，推動都市更新計畫，中央都市更新基金112年度預算案編列1億6,000萬元，補助地方政府辦理都市更新重建先期整合及都市危險及老舊建築物重建計畫，以上合計24億3,531萬1千元。經查：
(一)111年第2季住宅平均屋齡為32年，老化情形嚴重
111年第2季房屋稅籍住宅類901萬7,069間，住宅平均屋齡為32年，以澎湖縣平均屋齡42.82年最高，雲林縣(39.4年)、嘉義縣(37.95年)、南投縣(37.25年)、臺北市(37.06年)均超過37年，屋齡逾30年之房屋達460萬6,645間，占比51.09%(詳表1)，平均屋齡老化，恐影響建築物安全。
(二)申請危老重建及都市更新之條件
1.危老重建：為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，爰制定都市危險及老舊建築物加速重建條例(以下簡稱危老重建條例)，於106年5月10日公布施行，內政部依該條例第10條[1]補助地方政府辦理危老重建計畫，並於107年3月30日訂定「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」憑辦。危老建築物須經全部土地及合法建築物所有權人同意，通過危老建築評估後即可進行，無面積限制，其程序只須經相關單位建築結構鑒定後，確認符合危老重建資格，不須舉辦公聽會及聽證會，即可申請建築執照進行拆除重建工程。
[1] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
2.都市更新：為促進都市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益，於87年制定都市更新條例，並於110 年 5 月 14 日修正通過，5 月 28 日公布施行，與危老重建條例相較，有較高之基準容積（都市更新上限為1.5倍，危老重建上限為1.3倍），惟一般都市更新申請程序較危老重建冗長，須透過公聽會、聽證會及審議會核定，才能申請建築執照進行拆除及施工。
(三)危老重建補助案件相較於逾30年屋齡之房屋件數，容有成長空間
自107年度辦理危老重建補助以來，受理件數由136件增至110年之812件，同期間核准件數由72件增至715件，核准率由52.94%增為88.05%，均呈成長之勢；惟累計至111年7月底共受理3,100件，核准2,403件，核准率77.52%(詳表2)，對比我國屋齡逾30年之房屋達460萬餘間，仍有成長空間。據營建署說明係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致申請危老重建案件未如預期。鑒於危老條例於106年間通過，於107年度進行補助，尚待積極宣導，並協助解決實務執行之困難，以利推動政策。
(四)推動都市更新成效尚待提升，部分已核定案件尚未動工
內政部營建署自87年起即陸續推動各項都市更新計畫，截至111年7月底都市更新申請案件1,502件，其中整合中10件(占比0.67%)、報核中413件(占比27.50%)、已審定55件(占比3.66%)、已核定公布實施1,024件(占比68.18%；詳表3)。已核定之案件多集中於都會區，其中臺北市579件、新北市177件、臺中市106件及臺南市86件，總計948件、占案件量92.58%；核定案件中已完工512件，完工率50%，施工中244件，占23.83%，尚有268件仍未動工，未動工比率為26.17% (詳表4)。據營建署說明，都市更新重建仍須整合住戶意見始得進行，致推動情形未盡理想，有待協調輔導，以提高都市更新成效。
綜上，鑒於屋齡老化嚴重，為加速都市計畫範圍內危險及老舊建築物之重建，政府爰編列預算辦理危險及老舊建築物重建及都市更新計畫，雖申請危老重建案件逐年增加，然仍屬有限，亟待積極宣導；另都市更新核定案件1,024件中尚有268件仍未動工，有待研議有效措施加速辦理，以強化建築物安全。
表1　111年第2季房屋稅籍住宅類數量及屋齡統計 單位：間；年；%
縣市別	房屋稅籍住宅類數量 (A)	住宅平均屋齡	30年以下(B)	所占比率 (C=B/A)	逾30年 (D)	所占比率 / (E=D/A)
新北市	1,672,753	29.75	895,906	53.56	776,847	46.44
臺北市	902,426	37.06	252,891	28.02	649,535	71.98
臺中市	1,081,978	29.47	628,447	58.08	453,531	41.92
臺南市	719,659	33.91	345,653	48.03	374,006	51.97
高雄市	1,100,428	32.68	520,137	47.27	580,291	52.73
宜蘭縣	195,834	33.59	92,497	47.23	103,337	52.77
桃園市	885,686	27.33	571,578	64.54	314,108	35.46
新竹縣	221,468	27.33	142,267	64.24	79,201	35.76
苗栗縣	206,845	35.31	91,815	44.39	115,030	55.61
彰化縣	411,476	36.23	163,484	39.73	247,992	60.27
南投縣	169,994	37.25	71,740	42.20	98,254	57.80
雲林縣	240,530	39.40	90,829	37.76	149,701	62.24
嘉義縣	175,488	37.95	62,941	35.87	112,547	64.13
屏東縣	294,907	36.64	118,833	40.30	176,074	59.70
臺東縣	87,744	36.95	33,667	38.37	54,077	61.63
花蓮縣	132,153	36.50	50,764	38.41	81,389	61.59
澎湖縣	33,481	42.82	11,492	34.32	21,989	65.68
基隆市	167,770	33.21	86,290	51.43	81,480	48.57
新竹市	180,796	27.89	111,170	61.49	69,626	38.51
嘉義市	108,972	34.24	51,737	47.48	57,235	52.52
金門縣	23,642	28.03	15,024	63.55	8,618	36.45
連江縣	3,039	35.22	1,262	41.53	1,777	58.47
合計	9,017,069	32.00	4,410,424	48.91	4,606,645	51.09

資料來源：內政部不動產資訊平台，111年9月6日，本中心彙整。
https://pip.moi.gov.tw/V3/E/SCRE0401.aspx。
表2　歷年補助危老重建案件統計表 　 單位：件；%
縣市	107年度		108年度		109年度		110年度		111年度		合計
	受理	核准	受理	核准	受理	核准	受理	核准	受理	核准	受理	核准
宜蘭縣	1	1	2	1	15	11	22	23	8	5	48	41
基隆市	2	1	2	2	3	0	5	2	3	4	15	9
臺北市	27	7	165	106	388	291	189	214	139	81	908	699
新北市	35	28	94	76	206	157	133	111	87	69	555	441
桃園市	4	2	17	13	46	45	38	30	25	20	130	110
新竹市	5	4	8	6	35	29	23	24	20	17	91	80
新竹縣	0	0	2	1	3	4	8	5	14	6	27	16
苗栗縣	0	0	1	1	12	10	13	7	6	7	32	25
臺中市	40	14	75	56	187	133	168	134	136	79	606	416
彰化縣	0	0	4	2	18	10	15	8	0	4	37	24
南投縣	1	0	0	1	1	0	2	3	1	1	5	5
雲林縣	1	1	0	0	4	3	6	6	6	4	17	14
嘉義市	0	0	3	3	8	6	15	13	8	8	34	30
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2
臺南市	10	8	20	20	85	82	77	62	75	54	267	226
高雄市	8	5	30	18	36	41	71	54	79	62	224	180
屏東縣	0	0	1	0	6	7	13	7	9	8	29	22
花蓮縣	0	0	1	1	10	7	10	11	11	10	32	29
臺東縣	1	1	3	1	4	4	3	1	0	3	11	10
澎湖縣	0	0	4	4	9	9	0	0	2	2	15	15
連江縣	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
金門縣	1	0	1	2	1	1	0	0	10	5	13	8
合計	136	72	433	314	1,077	850	812	715	642	452	3,100	2,403
核准率	52.94		72.52		78.92		88.05		70.40		77.52

說　　明：111年度為截至7月底執行情形。
資料來源：營建署提供，本中心彙整。
表3　截至111年7月底都市更新案件統計表　 單位：件；%
縣市別	整合中	報核中	已審定	已核定	合計
臺北市	7	208	36	579	830
新北市	0	130	17	177	324
桃園市	0	5	0	12	17
臺中市	0	25	1	106	132
臺南市	0	4	1	86	91
高雄市	3	6	0	14	23
基隆市	0	4	0	4	8
宜蘭縣	0	0	0	1	1
新竹市	0	28	0	11	39
苗栗縣	0	0	0	1	1
南投縣	0	0	0	28	28
彰化縣	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	2	2
嘉義市	0	0	0	1	1
澎湖縣	0	3	0	2	5
總計	10	413	55	1,024	1,502
比率	0.67	27.50	3.66	68.18	100.00

資料來源：營建署提供，本中心彙整。
表4　截至111年7月底已核定都市更新案件動工情形表 單位：件；%
縣市別	已完工	施工中	未動工	合計
臺北市	264	149	166	579
新北市	61	54	62	177
桃園市	3	2	7	12
臺中市	70	22	14	106
臺南市	81	4	1	86
高雄市	5	3	6	14
基隆市	2	2	0	4
宜蘭縣	0	0	1	1
新竹市	5	6	0	11
苗栗縣	0	1	0	1
南投縣	19	0	9	28
彰化縣	0	0	0	0
雲林縣	1	0	1	2
嘉義市	1	0	0	1
澎湖縣	0	1	1	2
總計	512	244	268	1,024
比率	50.00	23.83	26.17	100.00

資料來源：營建署提供，本中心彙整。
(分機：1918 魏安國)