行政院環境保護署及所屬112年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境保護人員訓練所(以下稱環訓所)112年度預算案合計編列歲入1億6,440萬3千元，較111年度預算數增加904萬9千元（增幅5.82%）；歲出91億2,712萬8千元，較111年度預算數增加11億48萬3千元(增幅13.71%），主要係新增編列「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」、「減量回收及資源循環推動計畫」及「淨零排放-資源循環減碳技術計畫」等經費所致。謹就環保署及所屬112年度預算評估如下：
一七、中區訓練場毒化災害應變人員訓練人次未如預期，允宜加強訓練場興設及啟用進度，並核實編列軟硬體設施預算，俾提升災害防救專業能力
毒化局112年度預算案「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫編列「訓練中心充實建置中程計畫(107-112年度)」之「設備及投資」1億7,500萬元，以興建中區毒化災訓練場(以下稱中區訓練場)及毒化災應變軟硬體設施[1]。
[1] 參112年度毒化局單位預算案書，第59頁說明7.。
為強化化學災害環境事故應變能力，毒化局預計建置北、中、南全國毒化災訓練場及資材調度中心，冀透過毒化災害事故應變訓練，提升我國災害防救專業能力。惟南區訓練場受新冠肺炎疫情影響，延至110年8月始啟用；另中區訓練場興建計畫期程則自107至109年度延長為107至112年度，預計114年竣工。故109年度毒化災害應變人員訓練人次為零，110年度訓練2,476人次(全數為南區訓練場參訓人次)，相較本計畫預計每年訓練5,000人次(南區：2,000人次；中區：3,000人次)，差距甚大。
綜上，由於中區訓場預計114年度完工，正式啟用期程尚未確定，故中區訓練場毒化災害應變人員訓練人次未如預期，允宜加強中區訓練場興設及啟用進度，並核實編列相關軟硬體設施預算，俾使訓練設施建置進度與訓場完工啟用期程接軌，達成提升毒化災害應變人員專業能力之目標。