行政院環境保護署及所屬110年度單位決算評估報告

一、110年度整體焚化廠可用焚化處理量較109年度下降，且列入升級整備之11座焚化廠中有7座處理量亦降低，焚化廠升級整備效益容待強化
環保署110年度「加強基層環保建設-02垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」分支計畫編列預算20億171萬1千元，用以辦理「多元垃圾處理計畫(106至111年)」(以下稱本計畫)之補助地方政府辦理焚化廠升級整備、離島垃圾處理、環保設施效能提升及循環經濟政策堆動；及鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠暨垃圾全分類零廢棄第1階段執行計畫等多項工作。本分支計畫110年度決算數為19億9,684萬5千元，執行率99.76%。經查：
(一)110年度整體焚化廠可用焚化處理量下降
為提升焚化廠使用效能，本計畫辦理11座焚化廠升級整備工作，預估升級整備後111年度可增加處理量28.7萬公噸。惟查現有24座營運中焚化廠之年度設計焚化處理量為899萬餘公噸，109年度可用焚化處理量為691萬餘公噸，可利用率76.9%；110年度可用焚化處理量為682萬餘公噸，可利用率下降為75.9%(詳表1)，顯示整體焚化廠之營運效能未有改善。
表1 109至110年度營運中焚化廠焚化處理量情形表 單位：公噸
焚化廠名稱	年度設計焚化處理量	109年度		110年度		增減量
		可用焚化處理量	可利用率	可用焚化處理量	可利用率
基隆市	219,000	193,119	88.18%	193,820	88.50%	701
臺北市北投	657,000	486,000	73.97%	513,922	78.22%	27,922
臺北市木柵	547,500	280,573	51.25%	297,116	54.27%	16,543
臺北市內湖	328,500	178,727	54.41%	159,569	48.58%	-19,158
新北市新店	328,500	224,527	68.35%	219,747	66.89%	-4,780
新北市樹林	492,750	277,481	56.31%	299,703	60.82%	22,222
新北市八里	492,750	419,118	85.06%	402,690	81.72%	-16,428
桃園市	492,750	432,454	87.76%	435,373	88.36%	2,919
宜蘭縣利澤	219,000	206,400	94.25%	205,600	93.88%	-800
新竹市	328,500	264,717	80.58%	255,310	77.72%	-9,407
苗栗縣	182,500	162,162	88.86%	157,183	86.13%	-4,979
臺中市文山	328,500	178,340	54.29%	179,328	54.59%	988
臺中市后里	328,500	283,246	86.22%	270,706	82.41%	-12,540
臺中市烏日	328,500	304,444	92.68%	280,703	85.45%	-23,741
彰化縣溪州	328,500	287,100	87.40%	296,381	90.22%	9,281
嘉義市	109,500	69,475	63.45%	65,734	60.03%	-3,741
嘉義縣鹿草	328,500	320,156	97.46%	301,820	91.88%	-18,336
臺南市城西	328,500	178,151	54.23%	189,742	57.76%	11,591
臺南市永康	328,500	298,636	90.91%	288,032	87.68%	-10,604
高雄市中區	328,500	224,938	68.47%	225,663	68.69%	725
高雄市南區	657,000	512,119	77.95%	471,984	71.84%	-40,135
高雄市仁武	492,750	440,456	89.39%	432,555	87.78%	-7,901
高雄市岡山	492,750	414,238	84.07%	404,783	82.15%	-9,455
屏東縣崁頂	328,500	282,195	85.90%	281,887	85.81%	-308
合計	8,997,250	6,918,772	76.90%	6,829,352	75.90%	-89,420

說 明：表內「年度可用焚化處理量」為考量計畫性停爐(如歲修、例行性維護等)與非計畫性停爐因素(如設備異常故障、天然災害及垃圾量不足等)之數值。
資料來源：環保署。
(二)列入升級整備之11座焚化廠中有7座110年度處理量亦較109年度降低
再就本計畫列入升級整備之11座焚化廠以觀(詳表1，標示灰底焚化廠)，其110年度可用焚化處理量，僅台中市文山廠；彰化縣溪州廠；台南市城西廠；高雄市中區廠等4座焚化廠之可用焚化處理量較109年度增加，其餘7廠則不增反減，該年度11座焚化廠總計僅淨減6萬9,831公噸可用焚化處理量。故本計畫預計11座焚化廠升級整備後111年度可增加處理量28.7萬公噸，容有極大努力空間，允宜加強焚化廠升級整備效益。
綜上，為協助地方政府提升環保設施效能，環保署提出「多元垃圾處理計畫」總經費79.52億元[1]，惟110年度整體焚化廠之可用焚化處理量下降，且列入本計畫升級整備之11座焚化廠中有7座之處理量亦較109年度減少，允宜提升焚化廠升級整備效益。
[1] 本計畫在111年度下修總經費至49.89億元。