本報告僅供委員參考 編號：第111－122號

行政院環境保護署及所屬
110年度單位決算評估報告

立法院預算中心
中華民國111年10月

行政院環境保護署及所屬110年度單位決算評估報告目錄
頁次

行政院環境保護署及所屬110年度單位決算評估報告

一、110年度整體焚化廠可用焚化處理量較109年度下降，且列入升級整備之11座焚化廠中有7座處理量亦降低，焚化廠升級整備效益容待強化
環保署110年度「加強基層環保建設-02垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」分支計畫編列預算20億171萬1千元，用以辦理「多元垃圾處理計畫(106至111年)」(以下稱本計畫)之補助地方政府辦理焚化廠升級整備、離島垃圾處理、環保設施效能提升及循環經濟政策堆動；及鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠暨垃圾全分類零廢棄第1階段執行計畫等多項工作。本分支計畫110年度決算數為19億9,684萬5千元，執行率99.76%。經查：
(一)110年度整體焚化廠可用焚化處理量下降
為提升焚化廠使用效能，本計畫辦理11座焚化廠升級整備工作，預估升級整備後111年度可增加處理量28.7萬公噸。惟查現有24座營運中焚化廠之年度設計焚化處理量為899萬餘公噸，109年度可用焚化處理量為691萬餘公噸，可利用率76.9%；110年度可用焚化處理量為682萬餘公噸，可利用率下降為75.9%(詳表1)，顯示整體焚化廠之營運效能未有改善。
表1 109至110年度營運中焚化廠焚化處理量情形表 單位：公噸
焚化廠名稱	年度設計焚化處理量	109年度		110年度		增減量
		可用焚化處理量	可利用率	可用焚化處理量	可利用率
基隆市	219,000	193,119	88.18%	193,820	88.50%	701
臺北市北投	657,000	486,000	73.97%	513,922	78.22%	27,922
臺北市木柵	547,500	280,573	51.25%	297,116	54.27%	16,543
臺北市內湖	328,500	178,727	54.41%	159,569	48.58%	-19,158
新北市新店	328,500	224,527	68.35%	219,747	66.89%	-4,780
新北市樹林	492,750	277,481	56.31%	299,703	60.82%	22,222
新北市八里	492,750	419,118	85.06%	402,690	81.72%	-16,428
桃園市	492,750	432,454	87.76%	435,373	88.36%	2,919
宜蘭縣利澤	219,000	206,400	94.25%	205,600	93.88%	-800
新竹市	328,500	264,717	80.58%	255,310	77.72%	-9,407
苗栗縣	182,500	162,162	88.86%	157,183	86.13%	-4,979
臺中市文山	328,500	178,340	54.29%	179,328	54.59%	988
臺中市后里	328,500	283,246	86.22%	270,706	82.41%	-12,540
臺中市烏日	328,500	304,444	92.68%	280,703	85.45%	-23,741
彰化縣溪州	328,500	287,100	87.40%	296,381	90.22%	9,281
嘉義市	109,500	69,475	63.45%	65,734	60.03%	-3,741
嘉義縣鹿草	328,500	320,156	97.46%	301,820	91.88%	-18,336
臺南市城西	328,500	178,151	54.23%	189,742	57.76%	11,591
臺南市永康	328,500	298,636	90.91%	288,032	87.68%	-10,604
高雄市中區	328,500	224,938	68.47%	225,663	68.69%	725
高雄市南區	657,000	512,119	77.95%	471,984	71.84%	-40,135
高雄市仁武	492,750	440,456	89.39%	432,555	87.78%	-7,901
高雄市岡山	492,750	414,238	84.07%	404,783	82.15%	-9,455
屏東縣崁頂	328,500	282,195	85.90%	281,887	85.81%	-308
合計	8,997,250	6,918,772	76.90%	6,829,352	75.90%	-89,420

說 明：表內「年度可用焚化處理量」為考量計畫性停爐(如歲修、例行性維護等)與非計畫性停爐因素(如設備異常故障、天然災害及垃圾量不足等)之數值。
資料來源：環保署。
(二)列入升級整備之11座焚化廠中有7座110年度處理量亦較109年度降低
再就本計畫列入升級整備之11座焚化廠以觀(詳表1，標示灰底焚化廠)，其110年度可用焚化處理量，僅台中市文山廠；彰化縣溪州廠；台南市城西廠；高雄市中區廠等4座焚化廠之可用焚化處理量較109年度增加，其餘7廠則不增反減，該年度11座焚化廠總計僅淨減6萬9,831公噸可用焚化處理量。故本計畫預計11座焚化廠升級整備後111年度可增加處理量28.7萬公噸，容有極大努力空間，允宜加強焚化廠升級整備效益。
綜上，為協助地方政府提升環保設施效能，環保署提出「多元垃圾處理計畫」總經費79.52億元[1]，惟110年度整體焚化廠之可用焚化處理量下降，且列入本計畫升級整備之11座焚化廠中有7座之處理量亦較109年度減少，允宜提升焚化廠升級整備效益。
[1] 本計畫在111年度下修總經費至49.89億元。

二、107至110年一般廢棄物產生量持續增加，且近10年巨大垃圾及廚餘回收動能相對減弱，允宜加強一般廢棄物源頭減量及資源回收成效
環保署110年度「廢棄物管理」工作計畫編列預算1億7,840萬1千元，用以辦理資源循環再利用業務，包括辦理廢棄物減量、資源循環、再生及再利用工作，以及強化分類回收，辦理一般廢棄物源頭減量，推動延長產品生命週期等工作。本計畫110年度決算數為1億7,754萬6千元，執行率99.52%。
(一)107至110年一般廢棄物產生量持續增加
按101年度一般廢棄物產生量達740.39萬公噸，104年度下降至722.93萬公噸，嗣迄106年度復上升為787.09萬公噸，雖107年度部分縣市政府改變統計方式，將民間清除業者清運之公寓大廈垃圾納入一般垃圾，以及申報資源回收量納入更多產源(包括社區機關學校)等，以致該年度之一般廢棄物產生量驟增至974.07萬公噸，惟改變統計方式後，108至110年度之產生量再增加為981.24萬公噸、986.97萬公噸及1,004.32萬公噸(詳表1)，故近年一般廢棄物產生量仍持續增加。
表1 101至110年一般廢棄物產生、清理及回收概況表
單位：公噸；%
年度	一般廢棄物產生量	一般垃圾清運量	巨大垃圾	資源垃圾	廚餘	垃圾回收率	巨大垃圾回收率	資源垃圾回收率	廚餘回收率
101	7,403,948	3,332,125	136,248	3,101,035	834,541	54.36	1.20	41.88	11.27
102	7,332,694	3,253,304	130,770	3,153,406	795,213	54.99	1.14	43.00	10.84
103	7,369,439	3,218,030	120,476	3,310,560	720,373	55.59	0.89	44.92	9.78
104	7,229,290	3,153,771	146,196	3,319,617	609,706	55.23	0.88	45.92	8.43
105	7,461,342	3,045,299	149,201	3,690,910	575,932	58.00	0.82	49.47	7.72
106	7,870,896	3,044,948	141,519	4,133,098	551,332	60.22	0.71	52.51	7.00
107	9,740,671	4,225,338	148,979	4,771,363	594,992	60.54	0.64	53.26	6.64
108	9,812,418	4,191,968	155,761	4,966,645	498,045	61.30	0.63	55.14	5.53
109	9,869,675	3,963,989	153,511	5,222,608	529,567	62.72	0.60	56.40	5.72
110	10,043,237	3,783,924	186,529	5,585,743	487,041	64.99	0.66	59.24	5.09

說 明：1.107年度起因部分縣市政府改變統計方式，將民間清除業者清運之公寓大廈垃圾納入一般垃圾，以及申報資源回收量納入更多產源(包括社區機關學校)等，故107-109年度之「一般廢棄物產生量」較以前年度增加較多。
2.垃圾回收率＝(巨大垃圾回收量+資源垃圾回收量+廚餘回收量)/垃圾產生量*100，其中垃圾產生量=一般廢棄物產生量-事業員工生活垃圾量。
資料來源：環保署。
(二)巨大垃圾、廚餘之回收動能相對減弱
同期間，垃圾回收率雖自101年之54.36%，逐年概增至110年度之64.99%，惟巨大垃圾回收率及廚餘回收率卻分別自100年之1.2%及11.27%，下降為110年之0.66%及5.09%(詳表1)，顯示近10年(101至110年)巨大垃圾、廚餘回收動能相對減弱。
綜上，環保署辦理一般廢棄物源頭減量及垃圾分類回收措施初具成效。惟107至110年一般廢棄物產生量持續增加，且近10年巨大垃圾及廚餘回收動能減弱，允宜加強一般廢棄物源頭減量及資源回收成效，以降低焚化廠及掩埋場之最終處理負擔。

三、110年度納入督導檢驗公廁座數占建檔管理公廁比率下降為72.34%，且平均抽查座次容待賡續策進，允宜加強督導提升公廁品質
環保署110年度「環境衛生管理」工作計畫編列預算8,241萬1千元，用以辦理加強推動環境清潔維護工作、公廁潔淨推動衛生紙丟馬桶改善公廁硬體設施，提升居家周圍環境品質及國家形象等業務。本計畫110年度決算數為7,746萬9千元，執行率94%。
參環保署「公共場所一般環境衛生管理」公務統計資料顯示，由於不對外開放之學校公廁申請解列，故現有建檔管理公廁自105年7萬8,922座，下降至110年之4萬7,131座，其中納入督導檢驗之公廁座數亦隨同下降，自105年7萬7,125座，下降至110年之3萬4,095座，惟105至109年納入督導檢驗座數之占比均維持95%以上，110年度卻驟降至72.34%，不利提升公廁品質，據環保署說明主要係因部分公廁或因偏遠、維修及其他等因素未納入抽查檢驗所致；另110年度納入督導檢驗公廁之年平均抽查座次為9.78次，雖較106至109年增加，卻仍不及105年之10.56次(詳表1)，容待賡續策進。
表1 105至110年現有建檔管理公廁督導檢驗及抽查數量情形表
年度	現有建檔管理公廁座數(A)	督導檢驗座數(B)	抽查次數 / (C)	督導檢驗座數占比(B/A)	年平均抽查座次(C/B)
105	78,922	77,125	814,376	97.72%	10.56
106	55,911	54,462	394,989	97.41%	7.25
107	45,433	44,915	367,668	98.86%	8.19
108	45,761	45,296	360,774	98.98%	7.96
109	46,162	45,410	346,128	98.37%	7.62
110	47,131	34,095	333,352	72.34%	9.78

資料來源：環保統計查詢網「公務統計報表」，本中心整理。
綜上，公廁品質攸關民眾生活環境及國家形象，惟110年度納入督導檢驗公廁座數占現有建檔管理公廁比率下降為72.34%；另110年度納入督導檢驗公廁之年平均抽查座次雖有增加趨勢，卻仍較105減少，允宜加強督導管理各縣市公廁環境清潔，以提升公廁品質。
(分機：1923 沈寧衛)