行政院公共工程委員會112年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院公共工程委員會112年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)112年度預算案編列歲入4,774萬1千元，較上年度預算5,027萬8千元減少253萬7千元(減幅5.05%)；歲出4億7,763萬2千元，較上年度預算4億1,103萬6千元增加6,659萬6千元(增幅16.20%)。謹就工程會112年度預算案評估如下：
一、112年度新增辦理公文檔案數位影像化業務，允宜落實相關保密作業，並妥為監控，避免文件外流
工程會112年度預算案「一般行政-02基本行政工作維持」編列7,520萬5千元，較上年度預算增加650萬7千元(增幅9.47%)，主要係新增公文檔案數位影像化所需經費600萬元。
據工程會說明，因其組織改造未確定，致公文檔案達保存年限未能銷燬，且常須調閱前案參考法規之立法旨意或檢核稽核報告等，爰於111年5月研提「公文檔案數位影像暨影像調閱系統建置計畫」，總經費3,000萬元，規劃於112至116年間將80至110年度之非機密性紙本公文，約770萬頁掃描為電子公文，以利公文系統搜尋及影像調閱，於112年度編列數位掃描作業經費400萬元及中階伺服器等資訊軟硬體設備費200萬元，預計掃描110萬頁，各年辦理事項詳表1。上開公文掃描工作，規劃由得標廠商搬運文件、架設內部區域網路，並派員至該會指定地點進行掃描作業，相關人員應保密具結，因掃描、校對作業列印之資料、產生之紀錄、流程、管控等資料，將要求廠商嚴守業務機密，文件等資料使用後裁碎不得外流，該會並將架設監視系統。
綜上，隨著資訊時代來臨，公文檔案數位影像化，可縮短查找歷史公文之時間，提高行政效率，工程會爰規劃將紙本公文數位化，惟相關掃描作業、網路架設等均由廠商辦理，允宜落實相關保密及文件銷燬作業，並妥為監控，避免文件外流。
表1工程會「公文檔案數位影像暨影像調閱系統建置計畫」112-116年辦理事項及經費需求 單位：萬頁、新臺幣千元
年度	辦理事項	掃描 / 頁數	經費 / 需求
112	1.採購硬體設備建置，含中階伺服器1套、外接式磁碟陣列系統1套及高速文件掃描器系統。 / 2.數位化掃描作業。 / 3.完成建置影響調閱系統。 / 4.數位化檔案匯入公文系統及本計畫影像調閱系統。 / 5.辦理教育訓練。	110	6,000
113	1.數位化掃描作業。 / 2.數位化檔案匯入。	165	6,000
114		165	6,000
115		165	6,000
116		165	6,000
合計		770	30,000

說 明：112年度之經費需求為預算案數(業務費編列400萬元，設備及投資編列200萬元)，其餘年度為計畫數。
資料來源：整理自工程會「公文檔案數位影像暨影像調閱系統建置計畫」。

二、工程產業全球化成果報告書允宜公開於該會網站專區；各年海外市場得標金額落差大，允宜研議增設得標件數之目標值，俾協助更多國內業者獲得海外商機
工程會112年度預算案「公共工程企劃及法規業務-02健全技師、工程技術顧問公司管理法制，提昇工程產業國際競爭力」項下編列委託辦理「協助工程產業全球化專案」321萬8千元及捐助[1]工程產業開拓全球市場等相關事宜1,601萬5千元，均同於上年度預算數。經查：
[1] 預算說明為「捐助」，相關規定為「補助」。
(一)111年度工程產業全球化專案辦公室決標數占預算數比率達8成
「協助工程產業全球化專案事宜」於103至110年度係委由財團法人金屬工業研究中心成立「工程產業全球化專案辦公室」，主要工作項目包括協助執行拓點補助計畫、辦理工程產業全球化人才實務培訓、海外商情蒐集分析、召開工程產業海外發展策略聯盟會議、建立海外相關資訊資料庫等。據工程會說明，相關工作之主要成果於完成時即函送相關單位及業者，並公開於該會網站；另該辦公室並將各年執行成果彙整提出「工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案成果報告書」(以下簡稱工程產業全球化成果報告書)。
108至110年度該專案辦公室委辦費決算數介於230萬6千至263萬5千元，執行率均未達8成；111年度改由工程會自行成立專案辦公室協調整合各項工作，以「助理團隊」方式委外協助上開各工作項目中之部分專業工作(例如會計師簽證、海外商機之翻譯、提供意見等)及部分行政工作(例如課程報名、資料蒐集彙整、場地租借等)，另配合美國去年底通過1.2兆美元的基礎建設法案商機，擴大部分工作項目(如海外商情及資訊蒐集等)，辦理範疇至美國市場，決標金額為282萬4千元，占預算數比率為87.76%(詳表1)。
表1 108至111年度「協助工程產業全球化專案事宜」預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數A	決算數B	執行率B/A
108	3,395	2,306	67.92
109	3,388	2,635	77.77
110	3,388	2,605	76.89
111	3,218	2,824	87.76
112	3,218	-	-

說　　明：111年度決算數為決標金額，相關委辦費係按期結算，111年1-7月實現數為84萬7千元。
資料來源：工程會；本中心整理。
(二)工程產業全球化成果報告書公開情形
103至106年度之工程產業全球化成果報告書全文於政府研究資訊系統(以下簡稱GRB)公開[2]，107年度起之工程產業全球化成果報告書未於GRB公開，而據110年度之工程產業全球化成果報告書載明「本書同時登載於行政院公共工程委員會全球資訊網站」，詢據工程會提供其公開網址表示，各年度工程產業全球化成果報告書均上傳政府出版品資訊網，並置於國家圖書館及五南書店等通路供各界參閱。經查109及110年度之工程產業全球化成果報告書分別於各年12月出版，定價500元，截至111年7月尚無銷售紀錄。
[2] https://www.grb.gov.tw/search;keyword=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8C%96%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%BE%A6%E5%85%AC%E5%AE%A4%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%B0%88%E6%A5%AD%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8;type=GRB05
雖工程會表示已及時於其網站公開相關工作之主要成果，惟工程產業全球化成果報告書係彙整各年度之工程產業全球化之業務內容及辦理情形，並逐年充實海外商情及個案分析等資料，可提供各該年度工程產業全球化推動成效之全貌資訊，且政府資訊公開法第7條規定，政府之「施政計畫、業務統計及研究報告」以主動公開為原則[3]，是以，各年度之工程產業全球化成果報告書宜研議於該會網站之政府資訊公開專區公開。
[3] 政府資訊公開法第7條第1項：「下列政府資訊，除依第18條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：…五、施政計畫、業務統計及研究報告。…。」
(三)111年新南向市場得標金額目標值200億元，截至同年7月止得標金額僅13.05億元
捐助工程產業開拓全球市場等相關事宜，係為協助我國工程業者赴海外拓點爭取工程標案，由該會補助技師事務所、工程技術顧問公司及與其聯合申請之技師事務所及相關廠商赴海外拓點之業務費(如辦公室租金、裝璜、翻譯、市場調查等)、國外差旅費及日支生活費等。108至110年補助經費決算數由1,384萬元減為1,218萬5千元，執行率介於73.81至75.68%，年補助廠商家數除109年19家最高外，108及110各13、14家，111年1至7月補助13家計673萬5千元，顯示108至111年補助廠商家數及經費執行數差異不大。
因受Covid-19疫情影響，108至110年海外市場總得標件數呈減少之勢，由35件降至19件，各年得標金額分別為75.66億元、7.29億元及253.10億元(詳表2)，落差頗大，據工程會說明，主要係單一標案金額巨大所致，如：110年得標金額中，140億元及100億元各1案。另該計畫111年訂有「於新南向得標金額達200億元」之工作目標，惟截至同年7月止實際得標金額僅13.05億元。
表2 108至111年7月捐助工程產業開拓全球市場等相關事宜執行情形表 單位：新臺幣千元；%；件
年度	預算數	補助情形			廠商海外得標情形
		決算數	執行率	補助廠商家數	得標件數	得標金額
108	18,389	13,840	75.26	13	35	7,566,000
109	17,333	12,793	73.81	19	32	729,000
110	16,100	12,185	75.68	14	19	25,309,600
111	16,105	6,735	41.82	13	12	1,305,200
112	16,105	-	-	-	-	-
合計				59	98	34,909,800

說　　明：1.111年之補助情形及廠商海外得標情形為截至7月之數。
2.各年核定補助後，須依會計師審核結果撥款，爰執行數低於核定數，111年核定數1,600萬元，截至7月執行數為673萬5千元。
資料來源：工程會；本中心整理。
綜上，為提供更多民眾了解及工程業者參考，加強資訊之近用及可及性，允宜研議於該會政府資訊公開專區公開工程產業全球化成果報告書；近年工程產業開拓全球市場之受補助廠商家數多僅10餘家，各年差異不大，而111年截至7月新南向市場得標13.05億元，與200億元之年目標仍有極大落差，仍宜持續推動協助措施；另各年得標金額落差大，是以，僅以得標金額為目標值，容未盡完備，允宜研議增設得標件數之目標值，俾協助更多國內業者獲得海外商機。

三、營造工程物價指數持續攀升，允宜持續關注營建物料價格上漲對工程之影響並預為研議有效措施，俾順利推動各項建設
工程會112年度預算案「公共工程技術業務-01公共工程計畫之審議與永續公共工程之推動」編列307萬5千元，辦理公共工程計畫技術及經費審議、災後復建工程經費審議與列管等業務，較上年度預算437萬元減少129萬5千元(減幅29.63%)，經查：
(一)營造工程物價指數仍持續攀升
據行政院主計總處統計資料，106至109年之營造工程物價總指數年增率介於1.42%至3.36%間，110年大幅攀升10.93%，111年截至7月亦高達9.39%，仍持續上揚，其中營造工程之材料物價年增率數，110年及111年截至7月止年增率分別為13.73%及11.42%，增幅均高於總指數；與工資相關之勞務類物價指數年增率亦約6%(詳表1)。而營造工程材料類之各項指數，近期增幅最高者為金屬製品類，110年及111年截至7月之年增率各高達28.82%及13.37%，另111年截至7月之水泥及其製品類、木材及其製品類、機電設備類、瀝青及其製品類等多類材料之年增率均逾10%(詳表2)，顯示營造工程物價高居不下。
表1　106至111年7月之營造工程物價年增率表 單位：%
統計期間	營造工程總指數	營造工程
		材料類	勞務類
106年	2.40	3.56	0.44
107年	3.36	5.04	0.56
108年	2.22	2.80	1.27
109年	1.42	0.79	2.49
110年	10.93	13.73	6.36
111.1-7月	9.39	11.42	5.91

說 明：營造工程物價總指數包括營造工程、建築工程及土木工程等中分類及其個別項目指數；本表僅列總指數及營造工程中分類。
資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫；本中心整理。
表2　106至111年7月之營造工程各項材料物價指數年增率表
單位：%
編號	項目	106年	107年	108年	109年	110年	111年1-7月
1	水泥及其製品類	-3.20	3.11	14.08	8.35	4.21	11.29
2	砂石及級配類	-0.88	0.44	4.21	1.16	-1.18	2.66
3	磚瓦瓷類	-1.07	-1.12	-0.09	0.80	1.49	4.88
4	金屬製品類	13.34	10.61	-2.27	-3.84	28.82	13.37
5	木材及其製品類	-0.08	6.20	1.35	-0.65	11.29	12.48
6	塑膠製品類	4.29	2.90	1.29	2.13	14.64	6.79
7	油漆塗裝類	-0.36	1.29	0.63	0.09	1.84	4.45
8	機電設備類	4.13	2.98	-0.20	-0.40	12.22	13.33
9	瀝青及其製品類	-0.79	0.78	3.22	-2.52	2.31	10.17
10	雜項類	1.07	1.40	1.37	1.00	3.08	7.89

資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫；本中心整理。
(二)因應近年營建物價上漲及缺工情形，政府業採取多項對策，各項公共工程仍能持續順利推動
據工程會新聞稿，為促使公共建設順利推動，政府對於近年營建物價上漲及缺工情形採取之因應對策包括，透過源頭控管方式，每月檢視砂石供需，協調砂石與飛灰以固定價格讓售及水泥貨物稅減半之政策等混凝土量足價穩之措施；而對國際價格影響之項目(例如鋼筋)，則以契約三層級物價調整機制調整契約價款因應；缺工部分，協調勞動部修正外籍移工引進規定以補充不足之人力；是以，公共建設執行率連續2年達95%以上之高標準，110年度之執行率達95.87%為歷年最高，各項公共工程仍能持續順利推動[4]。
[4] 整理自工程會111年6月10日及8月16日發布之「工程會從源頭解決缺工缺料及物價上漲問題　促使公共建設順利推動」、「機關應有具體作為解決缺工缺料問題才能順利發包」新聞稿。
(三)近年政府標案物價調整情形
政府工程物價調整，除原契約另有約定者之外，多以營造工程物價總指數2.5%為門檻。據工程會資料，物價調整款結束日在106至111年7月之政府標案，計有427案共調整物價15.76億餘元，其中106及107年物價調整金額約5千餘萬元，自108年起開始大增，109年突破1億元，110年高達8.24億元，111年截至7月已達4.25億元(詳表3)；以個別標案觀之，調整金額逾1,000萬以上者計有22案，包括逾1億元以上4案，最高為「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」之3億4,415萬1千元，其次為「『大林電廠更新改建計畫』筒式煤倉系統統包工程採購案」之1億3,442萬7千元(詳表4)。
表3 物價調整結束日在106至111年7月之各年度物價調整統計表
        單位：新臺幣千元
物價調整款之結束期間	案數	累計物價調整(補貼)款
106年	13	51,053
107年	72	54,923
108年	73	99,128
109年	56	122,294
110年	161	823,867
111年7月30日	52	424,925
合計	427	1,576,191

說　　明：據工程會說明，相關資料由各機關自行上傳，尚無法提供106至111年7月之物價調整數，爰提供物價調整結束日在該期間之標案相關資料，故其物價調整區間可能涵蓋106年以前之年度，表4亦同。
資料來源：工程會；本中心整理。
表4 物價調整結束日在106至111年7月累計物價調整逾1千萬元之政府標案表 單位：新臺幣千元
序號	標案名稱	物價調整 / (補貼)款
1	桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程	344,151
2	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程採購案	134,427
3	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程	122,502
4	水湳國際會展中心新建工程	118,785
5	臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案	91,505
6	臺中綠美圖新建工程	75,718
7	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程	62,077
8	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	41,308
9	臺南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程	34,332
10	核一、汐止~松湖345kv地下電纜線路土建統包工程	33,595
11	新烏山嶺引水隧道工程	22,989
12	高港(甲)(乙)超高壓變電所新建工程(土建統包)Kaohsiung Harbor	19,120
13	桃園國際機場第二航廈擴建工程	19,016
14	0.5公升罐裝啤酒鋁罐76,000仟套	17,231
15	法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程	16,899
16	興大二村男生宿舍大樓新建工程	16,859
17	107年第5次一般災害台21線122K+800明隧道新建工程	13,532
18	公館校區學生宿舍大樓新建工程(統包工程)	11,082
19	臺北市政府消防局劍潭分隊重建工程	10,948
20	屏東區營業處110年乙工區配電管路工程	10,839
21	「林口電廠更新擴建計畫」筒式煤倉系統統包工程採購案	10,469
22	高雄區營業處109年乙工區配電外線工程	10,409

資料來源：工程會；本中心整理。
綜上，為因應營建工程原物料上漲情形，政府業已採取多項措施，惟物價仍持續上漲，實務上工程之執行仍將深受物價上漲之影響，工程會允宜持續關注營建工程物價上漲對工程之影響，預為研謀有效因應措施及加強管考，以利公共工程之推動。

四、近2年查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標情形愈趨嚴重，允宜持續研議有效措施，加強管考及協助，以確實改善工程流廢標情形
工程會112年度預算案「公共工程管理業務-01公共工程計畫執行之督導協調及考核」編列47萬7千元，較上年度預算增加12萬5千元(增幅35.51%)，辦理業務包括列管公共工程建設計畫之督導、追蹤考核等。經查：
(一)近2年查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標情形愈趨嚴重
據工程會資料，106年迄111年7月止，全國查核金額(係採購金額5,000萬元)以上之工程採購案計有444案未決標，採購金額共4,597.72億元，其中有286案不續辦，採購金額共1,694.52億元，流廢標次數雖多介於1至3次，惟仍有部分案流廢標次數逾10次以上，最高者為20次；以年別觀之， 106年計有22案不續辦，107至109年各約38至39案不續辦，110年起大增為68案，111年截至7月高達80案不續辦，居106年以來最高；另續辦案共158案，採購金額共2,903.20億元，於106至109年間之流廢標次數多在3次以下，流廢標3次以上者，該期間共8案，110年增為9案，111年截至7月已達26案，且最高者流廢標19次(詳表1)。可知，近2年查核金額以上未決標工程採購案件流廢標情形有愈趨嚴重之勢。

表1 106至111年7月止查核金額以上未決標之工程採購案件流廢標統計表
  單位：件；新臺幣百萬元
不續辦
流廢標次數	106年		107年		108年		109年		110年		111年 / 1-7月		合計
	案數	採購金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額
1	1	332	6	1,631	6	3,225	6	247	6	1,682	8	8,510	33	15,627
2	10	1,507	13	1,842	16	10,066	17	8,439	28	38,593	33	23,486	117	83,934
3	3	407	8	3,394	7	1,689	10	3,135	14	19,290	16	7,901	58	35,816
4	4	426	5	1,158	3	664	2	872	6	7,877	8	2,606	28	13,603
5	-	-	2	537	1	399	1	435	4	1,113	3	3,987	11	6,471
6	4	2,334	1	103	3	265	-	-	7	1,592	5	553	20	4,847
7	-	-	-	-	1	340	2	354	2	4,922	3	470	8	6,086
8	-	-	-	-	-	-	1	124	-	-	-	-	1	124
9	-	-	1	1,621	-	-	1	68	-	-	3	315	5	2,004
10	-	-	-	-	1	86	1	90	-	-	-	-	2	176
12	-	-	-	-	-	-	1	536	-	-	-	-	1	536
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	155	1	155
20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74	-	-	1	74
合計	22	5,006	38	10,286	39	16,734	39	14,300	68	75,142	80	47,983	286	169,452

續辦
流廢標次數	106年		107年		108年		109年		110年		111年 / 1-7月		合計
	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購金額	案數	採購 / 金額	案數	採購 / 金額
1	1	387	1	73	1	107	-	-	6	2,321	15	101,913	24	104,801
2	1	110	2	311	3	2,240	2	531	17	8,925	28	11,385	53	23,502
3	1	84	2	653	3	5,326	2	305	9	31,779	21	28,888	38	67,035
4	1	226	1	55	1	52	-	-	2	300	10	62,134	15	62,766
5	-	-	-	-	2	1,022	-	-	2	217	5	5,837	9	7,076
6	-	-	-	-	1	470	-	-	2	304	6	20,131	9	20,905
7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96	1	62	2	158
8	1	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	1	1,704	2	1,774
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,604	2	1,604
12	-	-	-	-	1	198	-	-	1	342	-	-	2	540
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	1	72
合計	5	894	6	1,092	12	9,414	4	836	41	44,353	90	233,731	158	290,320
總計	27	5,901	44	11,378	51	26,148	43	15,136	109	119,495	170	281,714	444	459,772

資料來源：工程會；本中心整理。
(二)工程會歸納工程流廢標之主因在於計畫能否妥為規劃並覈實編列預算，並提出因應對策以供各機關依循辦理
據工程會111年8月間發布之新聞稿[5]表示，其透過實際召開流標檢討會議歸納分析並提出相關因應對策供機關依循，以利公共建設推動，相關作法包括預算應符合實際、工期應符合實際、契約書圖契約應合理及必要時採機關供應主要材料方式等(詳表2)；該會並強調，各工程主辦機關於發生流標當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，確實解決問題而非將缺工缺料作為流標之理由。爰據工程會歸納分析結果，物價上漲及缺工等並非工程流廢標之主因，癥結在於計畫能否妥為規劃並覈實編列預算，該會為我國公共工程最高主管機關，亟待持續研議措施，以改善工程流廢標情形。
[5] 整理自工程會111年8月16日發布之「機關應有具體作為解決缺工缺料問題才能順利發包」新聞稿。
表2 各機關因應工程流廢標之對策
項目	說明
預算應符合實際	依市場行情及計畫內容核實編列各階段預算經費、編列至完工時所需之物調費及預備費。
工期應符合實際	依工程項量及要徑排程訂定工期，因有需求縮短工期者，應衡量必須對應投入之人機料所需之預算。
契約書圖契約應合理	設計成果應合理且不得綁標、契約納入3層級物調機制、不應將機關或設計責任轉嫁廠商、機關辦理估驗及問題解決之決策應快速。
必要時採機關供應主要材料方式	-

資料來源：整理自工程會111年8月16日發布之「機關應有具體作為解決缺工缺料問題才能順利發包」新聞稿。
綜上，近年全國各機關查核金額以上未決標之工程採購案件之流廢標案數自110年起大增，尤其是111年截至7月，不足1年時間，流廢標件數已居106年以來之最高，且其中不續辦案數亦自110年起大增，111年截至7月同為106年以來最高，工程會雖已檢討分析並提出相關因應對策供機關依循，惟為避免工程因流廢標而延宕，允宜持續研議有效措施，加強追蹤管考未決標案件之流廢標情形，並適時協助機關，俾順利推動公共工程。

五、部分解除列管之閒置設施未確實填報使用情形，未來轉型為督導公共設施有效管理，允宜建立完備之管考機制，俾利公共設施有效利用
工程會112年度預算案「公共工程管理業務-01公共工程計畫執行之督導協調及考核」編列47萬7千元，辦理業務包括閒置公共設施考核作業等。經查：
(一)截至111年8月止，持續列管之閒置公共設施減至5件
該會94年起列管閒置公共設施(以下簡稱閒置設施)，截至111年8月底，累計列管426件，經多年之督導與協調後，列管件數減至111年8月之5件(詳表1)，除110年9月新增列管1件外，其餘係102至106年之列管案件，列管時間均已逾5年。

表1截至111年8月止工程會列管之閒置設施表-依列管日期
單位：新臺幣千元
序號	目的事業 / 主管機關	公共設施名稱	設施管理機關	總建造費	累計已投入活化經費	列管日期
1	行政院農業委員會	落山風之吹風看海地(原海口港觀光魚市場)	屏東縣政府農業處	21,250	56,447	102.12.23
2	行政院環境保護署	花蓮縣環保科技園區	花蓮縣環境保護局	918,873	0	102.12.23
3	衛生福利部	衛生福利部新營醫院北門分院	衛生福利部新營醫院	223,500	71,263	104.04.27
4	原住民族委員會	東埔活動中心	原住民族委員會	8,419	0	106.07.27
5	內政部	高雄市立社會教育館童軍中心	高雄市政府警察局	4,075	0	110.09.01

資料來源：工程會；本中心整理。
(二)追蹤中解除列管之閒置設施未確實填報使用情形
為強化各機關主動清查閒置公共設施，提報列管及活化，該會綜整既有之規定[6]，研訂「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」報經行政院核定後於109年1月22日施行；據工程會說明，依該要點第6點規定，符合活化基準而解除列管者，由設施管理機關於次年1月底前至閒置資訊系統填報前1年度使用情形，至少應填報3年[7]；另其他原因解除列管者[8]不再追蹤。
[6] 包括「行政院活化閒置公共設施推動方案」、「行政院活化閒置公共設施續處作法」及「閒置公共設施活化標準」。
[7] 依據「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」第6點第5款：「依活化計畫執行完畢解除列管之案件，設施管理機關應於每使用屆滿1年之次1月底前，至閒置資訊系統填報前1年度使用情形，至少應填報3年…」，惟詢據工程會說明，其追蹤方式為解除列管次年1月底前填報前1年之使用情形。
[8] 其他原因包括：依財產報廢程序辦理報廢者、已核定拆除而尚未拆除者、已變更為非公用財產者、涉及爭議已於訴訟程序進行中者、依促進民間參與公共建設法或其他法規由民間投資興建營運尚未移轉管理機關者、已由中央目的事業主管機關列管者、其他經督導會議認定者。
由追蹤案件109及110年使用情形之填報資料顯示，各有27及37件未填報(詳表2)，且存有連續2年未填報及解除列管次年即未填報情形，如：109及110年均未填報者共14件、110年解除列管4件應於111年1月底填報110年使用情形，惟均未填報，相關追蹤措施容待落實。
表2未填報109及110年使用情形之追蹤中解除列管閒置設施件數統計表 單位：件
解除列管年	未填109年使用情形件數	未填110年使用情形件數
106	12	-
107	7	15
108	8	18
110	-	4
合計	27	37

說 明：解除列管次年1月底前填報前1年之使用情形，故109使用情形於110年1月底前填報，110年使用情形於111年1月底前填報，表3亦同。
資料來源：工程會；本中心整理。
(三)因列管之閒置設施減少，工程會將轉型為督導公共設施有效管理
據工程會說明，因列管之閒置設施減少，研擬轉型為督導公共設施有效管理，爰將「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」修正為「公共設施有效管理使用作業要點」，於111年7月18日報請行政院核定，截至同年9月22日行政院尚在審核中，修正重點為強化由各機關透過主動清查及有效管理使用等方式以避免閒置情形，發現有閒置之虞者，由該會掌握追蹤，主管機關督促設施管理機關辦理活化作業，若確有困難問題無法解決者，提報該會協助；而為配合轉型，原解除列管案件抽查作業擴大為主動清查公共設施之使用情形，經統計全國40餘個機關總計2萬5,971件公共設施[9]，刻正更新閒置資訊系統，後續將依規定，由設施管理機關至資訊系統填報清查之使用情形。
[9] 工程會於110年12月23日函請全國各機關於111年2月25日前提供。
另考量尚待追蹤協處之閒置案件減少，該會「行政院活化閒置公共設施督導會議」召開頻率原係按季召開，依「公共設施有效管理使用作業要點(修正草案)」規劃改為每半年召開1次，業於111年8月4日召開首次之公共設施有效管理使用督導會議。
綜上，工程會截至111年8月列管閒置設施案件尚有5案，多已列管逾5年，容待加強督導及協助以促其活化；另因列管閒置設施案件減少，該會擬轉型為督導公共設施有效管理，擴大為各機關主動清查公共設施之使用情形，填報於資訊系統，惟近年該解除列管閒置設施存有未確實填報之情形，不利後續追蹤及管考，未來倘納管2萬餘件公共設施，相關資料量及複雜度將遠甚於數百件之閒置設施，為強化督導能量，允宜建立完備之管考機制，俾公共設施有效利用。

六、112年新增製作金質獎工程特輯影片及電視託播事宜，允宜嚴選工程並發揮創意，俾將國家優質建設成果深植於民心
工程會112年度預算案「公共工程管理-02公共工程品質管理計畫」編列1,297萬元，其中較上年度預算增加350萬5千元(增幅37.03%)，主要係辦理公共工程金質獎所需經費增加所致。經查：
(一)金質獎概述
據工程會網站資訊，公共工程金質獎舉辦之目的，係為激勵廠商間之良性競爭，藉由全國優良工程之評審，公開表揚優異之工程主辦機關、廠商及個人，以提升公共工程施工品質[10]。
[10] https://www.pcc.gov.tw/Content_List.aspx?n=16D7DECD4329DFFC。
該會自89年舉辦金質獎，至110年已辦理21屆[11]，第22屆於111年9月15日至10月26日實地評審，11月8日完成複評會議，12月22日舉行頒獎典禮；得獎廠商享有減收押標金、履約保證金或保固保證金等優惠，並由該會公告於優良廠商資料庫(特優及優等之得獎廠商公告2年，佳作之得獎廠商公告1年)，且參與政府採購評選亦可獲加分之獎勵，增加承攬公共工程之機會，進而提升工程品質。金質獎之工程獎項由各機關推薦參選並經外聘專家實地評審及複評等程序選拔；個人獎項由機關、廠商或團體[12]推薦符合資格之人員(如：具技師、建築師證照之人員)參選。
[11] 98年因莫拉克颱風重創南部地區，各機關為集中人力、物力等資源投入救災重建工作，該年之金質獎活動停辦。
[12] 包括：工程主管機關、工程主辦機關、監造單位、施工單位或相關公會、協會、學會或工程會委辦之公共工程品質管理人員訓練機構等團體。
(二)預估參選件數增加及新增製作得獎工程特輯與電視託播費，致112年度辦理金質獎預算年增近7成
工程會112年度預算案編列辦理金質獎所需經費共789萬7千元，分別較110年度決算數523萬元及111年度預算數469萬7千元各增加50.99%及68.13%，係預估參選件數增加與製作得獎工程特輯與電視託播費之媒體政策及業務宣導費等所需(詳表1)。據該會說明，上開媒體政策及業務宣導費係為利國人瞭解國家優質建設成果，新增製作金質獎得獎工程特輯及於電視託播所需經費，包括30秒影片之製作費20萬元及電視託播費200萬元(詳表2)。
表1 110至112年度公共工程金質獎預(決)算表 單位：新臺幣千元
項目	110年度 / 決算數	111年度 / 預算數	112年度 / 預算案
辦理優質公共工程相關之媒體政策及業務宣導費	0	0	2,200
專家學者出席費、撰稿費、審核費、諮詢費	1,871	1,097	1,697
辦理公工程金質獎評審及表揚活動暨編印專輯等	3,359	3,600	4,000
合計	5,230	4,697	7,897

資料來源：整理自各年度工程會單位預算(案)及工程會提供之資料。
表2 112年度辦理優質公共工程相關之媒體政策及業務宣導費內容
單位：新臺幣萬元
項目	預算數	說明
電視託播費	200	每10秒約3.5萬元，30秒影片以10萬元估算，一天播3次(6-8、12-14、22-24)，播放20天。
影片製作費	20	倘採用既有影片，則此部分預算將用於電視託播
合計	220

資料來源：工程會；本中心整理。
(三)近年金質獎辦理情形顯示，部分廠商得獎次年即遭取消
近年金質獎辦理情形顯示，107至108年頒「公共工程品質優良獎」及「個人貢獻獎」2項，109年增頒「特別貢獻獎」，110年增頒「公共設施維護管理獎」，參選件數逐年增加，由107年之73件增至110年之117件，同期間得獎件數由48件增至85件，各項獎參選及得獎情形詳表3。惟107年至111年7月間共6家得獎廠商因其他工程，依政府採購法規定列為拒絕往來廠商而遭取消得獎資格(107年及111年1-7月各1家，109年及110年各2家)，且存有得獎次年即遭取消情形，如： 110年得獎之廠商旋即於111年取消得獎資格。
表3 107至110年公共工程金質獎參選及得獎情形
單位：件數、人數
年度	公共工程 / 品質優良獎		公共設施 / 維護管理獎		個人貢獻獎		特別貢獻獎(得獎)	合計
	參選	得獎	參選	得獎	參選	得獎		參選	得選
107	63	42	-	-	10	6	-	73	48
108	65	40	-	-	9	7	-	74	47
109	78	55	-	-	11	8	24	89	87
110	88	58	20	12	9	8	7	117	85
合計	294	195	20	12	39	29	31	353	267
111	100	-	26	-	19	-	-	145	-

說 明：109年增頒特別貢獻獎，獎勵對象為公共工程品質優良獎連續5屆得獎，表現優異之廠商及主辦機關（含代辦機關）；110年增頒公共設施維護管理獎，111年尚在辦理中。
資料來源：工程會；本中心整理。
綜上，金質獎旨在透過公開表揚優異工程，進而激勵廠商間之良性競爭以提升公共工程施工品質，自89年開辦至110年已舉辦21屆；工程會112年度新增製作金質獎得獎工程特輯影片及於電視託播所需經費，惟部分廠商於得獎次年即因其他政府標案列為拒絶往來廠商，遭該會取消得獎資格之情形，顯示部分得獎之廠商並無法維持其整體工程品質之一致性，是以，允宜嚴選製作得獎特輯影片之工程，並發揮創意以吸引民眾觀看並加深印象，俾使國家優質建設成果深植於民心。

七、「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」資訊系統之建置，允宜評估後續擴充情形，通盤整體規劃，加強資料蒐集管理及分析，俾供公共工程全生命週期各階段決策參考
工程會112年度預算案新增「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」5,407萬5千元，分別於「公共工程技術業務」項下編列2,508萬9千元及「公共工程管理業務」項下編列2,898萬6千元(詳表1)。經查：
表1 公共工程全生命週期計畫112年度預算編列情形及辦理事項
    單位：新臺幣千元
工作計畫-分支計畫	辦理事項	預算案數
公共工程技術業務-04公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫	資訊安全及功能獨立驗證委託服務費	2,786
	建置公共工程應用Open API、開發數位儀表板顯示功能、推動工程人員MyData及書證電子化及相關資訊系統維護操作費等	22,303
	小計	25,089
公共工程管理業務-03公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫	資訊安全及功能獨立驗證委託服務費	3,000
	建立公共工程領域資料交換標準及平台、精進工程標案管理功能及工程人員履歷跨機關系統協作等項目及購置系統開發、測試及正式環境所需費用及相關資訊系統維護操作費等	25,986
	小計	28,986
合計		54,075

資料來源：整理自工程會112年度單位預算案及工程會提供之資料。
(一)「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」內容概述及經費需求
工程會於109年間研提「公共工程雲端系統計畫」(以下簡稱雲端計畫)納入「第二階段前瞻基礎建設計畫-雲世代雲端基礎建設計畫」，規劃於110年至114年間將各自獨立系統重新整合並轉移至公有雲端環境，以解決系統資料整合性低及應變彈性度不足之問題，第3期及第4期特別預算(案)各編列4,110萬元及4,285萬元。
嗣於執行雲端計畫過程中，發覺該會業務或服務有可再精進之處，如證書申辦、核發及應用電子化、決策支援智慧化等，爰於雲端計畫基礎上，提報「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」(以下簡稱公共工程全生命週期計畫)，期程112至114年度，總經費3億2,185萬元，規劃於既有系統逐步雲端化之過程中，精進相關功能，強化公共工程全生命週期資料蒐集及管理，提供便民服務及完善公共工程全生命週期決策支援服務，如：建立資料交換標準，以利各機關工程標案相關資料之交換及蒐集、建置公共工程標準開放及應用之模組及OpenAPI，以利機關及外界引用加值開發、串聯各機關之工程標案及技術服務相關資料，建立資料庫，提供勾稽及比對功能、導入MyData機制，以利工程人員提供查驗等[13]，該計畫主要內容摘要及經費需求詳表2及表3。
[13] 整理自「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」。
表2 公共工程全生命週期計畫主要內容摘要表
主要工作項目	內容
打造營建產業電子化及資料交換應用基盤	1.建立公共工程領域資料交換標準及平台：目前各機關工程標案相關資料，尚無一致之資料交換標準，填報耗工費時，需建立資料交換標準，以利交換及蒐集。 / 2.公共工程應用OpenAPI：公共工程相關資料之傳輸或應用程式皆未能全面模組化或介面化，爰規劃建置公共工程標準開放及應用之模組及OpenAPI，以利機關及外界直接引用加值開發。
強化公共工程全生命週期資料蒐集及管理	1.精進工程標案管理功能：目前各機關工程標案相關資料，保管在機關內，規劃增加蒐集工程標案相關資料。 / 2.新增技術服務類標案管理：目前技術服務各階段之管控系統及機制較為欠缺，規劃逐步依公共工程技術服務案件之工程種類、規模、特性、履約過程及服務人員建立資料庫及分析系統。 / 3.新增工程影像監控平台：目前全國並無整合之公共工程影像監控平台，將建立工程影像監控平台，工程施工情形公開透明。
建構公共工程決策支援服務機制	1.決策支援系統：目前資料分析係於各個系統中單獨建立分析查詢系統，未能整合串聯或蒐集，規劃串接GPMnet、災後復建、災情管理、工程標案管理、工程人員相關資料庫，透過巨量資料庫與人工智慧(AI)深度學習，建置資料分析模型，以利決策支援之用。 / 2.建置數位儀表板：目前公共工程案件之資訊，多透過紙本或平面之統計報表取得，規劃透過建置數位儀表板，將決策所需相關資訊即時呈現，便於掌握各項公共工程全貌。 / 3.地理圖資支援運用：目前公共工程案件先期之計畫、後續標案執行及管考督導相關資訊蒐集或分析多僅止於自身或平面之領域，規劃建置公共工程整合地理圖台，以作為工程會各式決策形成前之參考。
建立查核補位及個人化資料應用機制	1.工程人員履歷跨機關系統協作：串聯各機關之工程標案及技術服務相關資料，建立公共工程人員及廠商履歷資料庫，提供勾稽及比對功能。 / 2.MyData：目前公共工程相關人員出具證明及機關查驗，皆採紙本作業，規劃導入MyData機制，工程人員得以資料下載、臨櫃核驗及線上服務等方式，下載及查驗。 / 3.書證電子化：目前技師證書及工程技術顧問公司執業執照申請作業已可部分採線上方式辦理，惟未全程電子化，規劃全程提供數位服務，整合線上繳費並核發電子證書。
合計

資料來源：整理自「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」。

表3公共工程全生命週期計畫經費需求 單位：新臺幣千元
工作項目	112年度	113年度	114年度	合計
打造營建產業電子化及資料交換應用基盤	27,995	38,216	21,181	88,109
強化公共工程全生命週期資料蒐集及管理	11,349	52,718	38,966	102,345
建構公共工程決策支援服務機制	3,264	39,887	33,866	76,498
建立查核補位及個人化資料應用機制	11,467	22,916	20,025	54,898
合計	54,075	153,737	114,038	321,850

說 明：112年度為預算案數，113及114年度為計畫數。
資料來源：整理自「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」。
(二)部分工程或技術等人員之完善履歷資料，尚待跨機關系統協作介接
該計畫目標為完善公共工程全生命週期決策支援服務，除精進既有系統功能外，尚需取得其他機關資料勾稽查核，並建置資料庫以利分析；據工程會資料，目前主要之資訊系統啟用年度介於92年至107年間，包括委外或自行開發建置。而為因應各階段作業及督導與勾稽所需，於99年至109年間陸續完成政府電子採購網與環保署之綠色生活資訊網、經濟部商業司之商工登記資料公示查詢等系統之介接，110年度完成3個系統之介接，111年截至7月止完成5個系統之介接(詳表4)；據該計畫說明，目前業已建立工程人員履歷查詢系統，惟「執業技師」、「開業建築師」、「廠商負責人」、「專任工程人員」、「技術士」、「技工」、「勞安衛人員」等職務身分之履約、懲戒、停權或其他異常紀錄尚需跨機關系統協作介接取得相關資料，以完善履歷資料，爰該計畫將串聯各機關之工程標案及技術服務相關資料，建立公共工程人員及廠商履歷資料庫，提供勾稽及比對功能。
表4 截至111年7月止工程會系統與其他機關之系統介接情形
工程會系統	介接之系統	介接之系統主管機關	介接年月	系統定期勾稽期間
政府電子採購網	綠色生活資訊網	行政院環境保護署	99年2月	每日
	商工登記資料公示查詢系統	經濟部商業司	99年11月	即時
	營造業-登記資料查詢系統	內政部營建署	108年12月	即時
	金融業代收即時服務平台（eFCS）	台灣票據交換所	108年7月	即時
	晶片金融卡網路收單系統	中央銀行	109年6月	即時
	司法院裁判書查詢系統	司法院	110年7月	每日
	室內裝修業登記查詢系統	內政部營建署	110年10月	即時
	稅務資訊系統	財政部	111年6月	即時
	票信查詢服務系統	台灣票據交換所	111年6月	即時
技師與工程技術顧問公司管理資訊系統	勞動部勞工保險局資訊中介服務系統	勞動部勞工保險局	107年1月	每月
	全國商工行政服務入口網	經濟部商業司	107年1月	即時
	司法院裁判書查詢系統	司法院	111年3月	每日
工程管理資訊系統	營造業資訊管理系統	內政部營建署	110年5月	每日
	重大職災系統	勞動部職業安全衛生署	111年4月	每季
	技工資料庫	內政部營建署	111年4月	每日

資料來源：工程會。
綜上，「公共工程全生命週期智慧型決策支援服務計畫」係為整合現有老舊系統，精進並擴充相關功能，並將串聯各機關之相關資料，惟截至111年7月尚有部分公共工程人員及廠商履歷資料庫尚未完備，仍待跨機關系統介接以取得相關資料，是以，為利資料分析，該計畫相關系統之建置，允宜評估後續擴充情形，通盤整體規劃，加強公共工程全生命週期資料蒐集管理及分析，俾供公共工程全生命週期各階段之決策支援參考。
(分機：8669馮于容)