交通部主管110年度單位決算評估報告目錄
        頁次
交通部主管110年度單位決算評估報告
一、道路交通事故與10年前相較未明顯改善，導致整體社會經濟損失龐鉅，允宜積極檢討改進，以提升道路交通安全
交通部110年度「道路交通安全」預算數2億9,834萬元，實現數2億5,191萬4千元，保留數3,412萬9千元，合計決算數2億8,604萬3千元，占預算數95.88%，賸餘數1,229萬7千元。經查：
(一)交通事故改善目標
第13期(108-111年)「道路交通秩序與交通安全改進方案」設定交通事故短期(4年期)死亡目標以30日死亡人數「脫10」(每10萬人死亡人數應低於10人)，即由108年2,500人降至111年2,300人以下，經交通部滾動調整後，108至110年以降至2,500人以下為目標(詳表1)。
表1 道路交通秩序與交通安全改進方案近年度目標 單位：人數
項目		107年	108年	109年	110年
道路交通事故30日死亡人數目標	行政院頒方案	2,650	108 年2,500， / 至111 年降為2,300以下
	滾動調整	2,650	2,500	2,500	2,500

資料來源：交通部。
(二)近年交通事故統計
100至110年度之10年間，我國道路交通事故由23萬5,776件增至35萬8,221件，增加12萬2,445件(增幅51.93%)；死亡人數由3,343人降至2,962人，減少381人(減幅11.4%)，惟106年降至2,697人後，107至109年呈逐年微幅增加趨勢，110年2,962人亦未達滾動調整後降至2,500人以下之目標；受傷人數由31萬4,003人增至47萬6,304人，增加16萬2,301人(增幅51.69%)；每十萬人事故率、死亡率、受傷率亦與前述事故件數、傷亡人數呈類似趨勢(詳表2)。整體而言，道路交通安全於過去10年間未見明顯改善。
表2 100-110年度道路交通事故傷亡統計
年度	事故件數(件)	死亡人數(人)	受傷人數(人)	每十萬人事故率(件/十萬人)	每十萬人死亡率(人/十萬人)	每十萬人受傷率(人/十萬人)
100	235,776	3,343	314,003	1,015.19	14.39	1,352.01
101	249,465	3,219	332,940	1,069.94	13.81	1,427.96
102	278,388	3,072	372,445	1,191.04	13.14	1,593.45
103	307,842	3,075	412,010	1,313.67	13.12	1,758.19
104	305,413	2,942	408,861	1,300.07	12.52	1,740.42
105	305,556	2,847	402,697	1,298.04	12.09	1,710.71
106	296,826	2,697	393,046	1,259.27	11.44	1,667.48
107	320,315	2,780	426,799	1,357.90	11.79	1,809.32
108	341,972	2,865	455,400	1,448.84	12.14	1,929.41
109	362,393	2,972	482,333	1,538.09	12.61	2,047.15
110	358,221	2,962	476,304	1,532.48	12.67	2,037.64
110較100增減數	122,445	-381	162,301	517.29	-1.72	685.63
110較100增減率	51.93%	-11.40%	51.69%	50.95%	-11.95%	50.71%

資料來源：交通部統計查詢網(查詢日期：111年9月14日)；本中心整理。
(三)每年交通事故導致之整體社會經濟損失龐鉅
審計部110年度中央政府總決算審核報告提供行政院決定施政方針之建議意見提及：「政府為確保道路交通安全，持續推動道路交通秩序與交通安全改進方案，惟近3年交通事故件數及傷亡人數不減反增，每年因此而導致之整體社會經濟損失超過5,000億元[1]，允宜督促相關機關強化交通事故防制措施，以提升道安方案執行效能，降低道路交通事故傷亡人數，減少整體社會經濟損失。」
[1] 據交通部運輸研究所發布2020運輸政策白皮書，臺灣每年因交通事故傷亡人數約40萬人，推估造成社會整體經濟損失金額超過新臺幣5,000億元，約占2018年國內生產毛額GDP3％，損失金額龐鉅，且因事故而致殘廢人員，亦會造成其家庭經濟沉重負擔及增加政府相關社會福利（扶助）支出。資料來源，審計部110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)丙-18至丙-19頁。
綜上，第13期(108-111年)「道路交通秩序與交通安全改進方案」設定交通事故死亡人數由108年2,500人降至111年2,300人以下，經滾動調整後110年以降至2,500人以下為目標；近10年間(100至110年)我國道路交通事故件數、受傷人數及每十萬人事故率、受傷率均增加逾5成，死亡人數雖有減少，惟自107年起呈逐年微幅增加趨勢，110年度亦未達設定降至2,500人以下之目標，整體未見明顯改善。鑒於每年交通事故導致之整體社會經濟損失龐鉅，允宜積極檢討改進，以提升道路交通安全。

二、交通部捷運建設預算執行未如預期，允宜強化計畫之管控
交通部110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設)預算數30億4,200萬元，實現數24億2,695萬8千元，保留數6億401萬2千元，合計決算數30億3,097萬元，占預算數99.64%，賸餘數1,103萬元。經查：
(一)捷運建設實現數占可支用預算數之52.7%
交通部捷運建設110年度預算數30億4,200萬元，加計以前年度預算保留轉入之40億4,105萬1千元，可支用預算數為70億8,305萬1千元；預算執行結果，實現數共37億3,276萬元，占可支用預算數之52.7%，共保留16億5,275萬5千元、減免註銷16億8,650萬5千元及賸餘1,103萬元，而以前年度保留轉入數之實現比率僅32.31%(詳表1)。
表1 交通部110年度捷運建設預算執行結果 單位：新臺幣千元
年度		可支用預算	預算執行結果
			實現數	保留數	減免註銷數	賸餘數
轉入年度	106	1,568,813	923,390	0	645,423	0
	107	228,029	182,221	45,235	572	0
	108	2,118,386	166,245	912,641	1,039,500	0
	109	125,823	33,946	90,867	1,010	0
	小計	4,041,051	1,305,802	1,048,743	1,686,505	0
		100.00%	32.31%	25.95%	41.73%	0.00%
110		3,042,000	2,426,958	604,012	0	11,030
		100.00%	79.78%	19.86%	0.00%	0.36%
合計		7,083,051	3,732,760	1,652,755	1,686,505	11,030
		100.00%	52.70%	23.33%	23.81%	0.16%

資料來源：交通部110年度單位決算「總說明－預算執行結果」；本中心整理。
(二)多數捷運建設計畫110年度預算執行未如預期
交通部補助之捷運建設計畫，110年度除「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線」之可支用預算執行率(執行數/可支用預算數，以下簡稱預算執行率)達8成外[2]，其餘計畫預算執行皆未如預期(詳表2)，原因如下：
[2] 「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」110年度預算執行率達100%，係可支用預算數逕扣除註銷數之故，詳內文說明。
1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線：110年度預算執行率為77.33%，其中實現數3億35萬3千元占可支用預算數僅17.33%，係因樂生療養院部分土地於年中經行政院廢止有償撥用，臺北市政府退還土地價款10億3,950萬元併同辦理註銷，及仍在辦理新莊機廠銜接隧道工程及機電系統標之相關驗收、保固等作業。
2.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段：110年度預算執行率為64.63%，係施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進度所致。
3.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫：依交通部110年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」，110年度預算執行率為100%，係可支用預算數7億9,501萬4千元逕扣除註銷數6億4,455萬5千元，減為與實現數1億5,045萬9千元同額之故；倘加回前揭註銷數，實現數占可支用預算數僅18.93%，係因R11永久車站工程配合高雄鐵路地下化期程展延所致[3]。
[3] 整理自交通部110年度單位決算初編版。
4.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫：110年度預算執行率為24.81%，係因第一階段軌道工程有部分未完成驗收且缺失另發包由第三方改善中，第二階段工程尚有部分工程進度未及估驗計價，及美術館路、大順路段前因民眾抗爭停工，影響施工進度。
5.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)：110年度預算執行率為0%，新北市政府刻正委託臺北市政府捷運工程局代辦各工項契約之驗收作業，俟驗收完成後即可辦理撥款。
表2 交通部110年度捷運建設計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	可支用 / 預算數	執行數	預算 / 執行率
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線	167,690,000 / (123,302,000)	1,732,670	1,339,853	77.33
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 / (1,513,600)	157,099	101,529	64.63
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 / (20,307,000)	2,724,000	2,199,732	80.75
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	183,963,000 / (120,175,000)	150,459	150,459	100.00
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 / (6,363,000)	729,063	180,871	24.81
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 / (21,459,000)	71,734	0	0.00

說 明：1.110年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+110年度預算數。
2.110年度執行數除實現數外，「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線」尚包括註銷數10億3,950萬元。
3.本表不包括「交通運輸系統規劃作業計畫」，及107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之計畫。
資料來源：交通部110年度單位決算之重大計畫執行績效報告表。
綜上，交通部110年度捷運建設實現數約占可支用預算數之5成，部分計畫因土地廢止有償撥用、民眾抗爭、岩盤障礙影響工程進度、配合相關計畫期程展延等因素致預算執行未如預期，允宜強化計畫之管控。

三、富岡港交通船碼頭改善工程計畫列為預警機制高風險之紅燈計畫，允宜督導臺東縣政府積極辦理，以提升執行效率
交通部110年度「航政業務規劃及督導」項下「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」(以下簡稱富岡港改善工程計畫)之可支用預算數為2億3,882萬4千元[4]，實現數9,839萬1千元，占可支用預算數41.20%；保留數2,000萬元，減免註銷數1億2,043萬3千元。經查：
[4] 交通部110年度單位決算重大計畫執行績效報告表所列「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」之已編列預算數、可支用預算數及相關比率計算，均逕扣除減免註銷數1億2,043萬3千元，故與本報告以下所列金額及比率不同。
(一)預算編列及執行情形
富岡港改善工程計畫於105年3月經行政院核定，計畫總經費7億1,703萬元，中央政府負擔5億4,852萬8千元，其餘由臺東縣政府負擔，原訂期程自105至109年度，於108年11月經行政院同意第1次計畫修正，期程展延至112年度[5]。
[5] 富岡港改善工程計畫於111年6月經行政院核定第2次修正計畫，總經費增至8億411萬元，中央政府負擔增至6億1,514萬4千元，期程展延至114年度。
交通部自105年度起編列預算補助，截至110年度已編列預算3億2,854萬元(包括105年度3,318萬8千元、106年度2億7,535萬2千元及107年度2,000萬元，108至110年度停編預算)，累計實現數為1億8,810萬7千元，累計實現率為57.26%；2,000萬元保留至111年度辦理，餘1億2,043萬3千元經行政院核復免予保留予以註銷(詳表1)。

表1 臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫截至110年度之交通部預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
累計至110年度預算編列情形		累計至110年度預算執行情形
年度	預算數	項目	金額	占比
105	33,188	實現數	188,107	57.26%
106	275,352	保留數	20,000	6.09%
107	20,000	減免註銷數	120,433	36.66%
合計	328,540	合計	328,540	100.00%

資料來源：交通部各年度單位預算、110年度單位決算及提供資料；本中心整理。
(二)本計畫經國發會列為預警機制高風險之紅燈計畫
110年度國家發展委員會(以下簡稱國發會)依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」篩選70項重點預警計畫進行追蹤，其中富岡港改善工程計畫110年度計畫經費3.11億元，因東防波堤災損迄未修復完成，影響該計畫海域工程之進行，且鄰標道路拓寬工程與該計畫施工範疇重疊影響，致原定新建南防波堤作業進度落後，復因颱風與東北季風影響，致年累計進度75%，落後25個百分點，截至110年12月底經費達成率為34.38%[6]，經國發會列為4項高風險「紅燈」計畫之一。
[6] 國發會追蹤預警計畫係以各計畫之整體經費及進度控管，包括中央及地方政府等財源，故與本報告以交通部負擔經費評析數據不同。
綜上，富岡港改善工程計畫110年度因東堤災損迄未修復完成、鄰標道路拓寬工程施工範圍重疊及颱風侵襲致影響工程進度，經國發會列為預警機制高風險之紅燈計畫，以前年度轉入之保留數執行欠佳，允宜督導臺東縣政府積極辦理，以提升執行效率。
（分機：1916 黃怡娟）

四、民航局109與110年度獲增預算員額87人，惟110年底缺員仍達95人，容待檢討請增作業之妥適性，並審慎規劃進用事宜
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)110年度人事費預算數4億163萬7千元，決算數3億2,524萬元，賸餘數7,639萬7千元，執行率80.98%。經查：
(一)行政院於109年間核定分3年增加民航局預算員額105人，其中須配合修正編制者於110年5月12日完成法制作業程序
依據民航局說明，為因應航空產業運具多樣化且蓬勃發展，相關規範須與國際持續接軌，又機場維護、建設及服務能量遽增等，為減緩監理能量落差，行政院前於109年8月7日核定分年增加該局預算員額105人(詳表1)，惟其中職員77人須修正「交通部民用航空局組織條例」第6條[7]之編制員額後始得進用，該條文修正草案業於110年4月27日經本院三讀通過，同年5月12日經總統公布。
[7] 交通部民用航空局組織條例第6條規定：「本局置主任秘書1人，組長7人，…。」
表1 行政院109年8月7日核定民航局增加員額情形表 單位：人
機關	人力類型	增加預算員額	各年度分配增加員額				增加 / 編制 / 員額
			109年度	110年度	109-110年度合計	111年度
民航局	安全及監理	59 / (職員54、聘用5)	23	18	41	18	99
	機場工程	46 / (職員23、聘用23)	46	0	46	0
	合計	105 / (職員77、聘用28)	69	18	87	18

資料來源：民航局提供資料。
(二)民航局109及110年度共獲增預算員額87人，惟110年底尚缺員95人，容待妥善檢討，並審慎規劃新增人力之進用時程
民航局雖係於109年8月7日獲行政院核定增加109年度預算員額69人，惟因其所需人事費未及納入109年度預算，爰該局係於110年度預算始增編109與110年度獲增之預算員額共計87人所需人事費。民航局110年度預算員額增為390人，惟110年底實際員額僅295人，預算員額缺員95人，致人事費賸餘達7,639萬7千元(詳表2)。詢據該局說明，主要係配合修正編制員額，於110年9月完成人力配置及職務歸系後，始辦理人員甄審及遴補作業，並提報110年高補考及民航特考職缺，該等錄取人員於111年度方能分發報到等，致影響預算執行。
表2 109至110年度民航局員額進用及人事費執行情形表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額			人事費
	預算員額 / A	實際員額 / B	差異數 / C＝B-A	預算數 / D	決算數 / E	賸餘數 / F＝D-E
109	303	280	-23	330,078	318,855	11,223
110	390	295	-95	401,637	325,240	76,397

說 明：因預算員額係隨行政院核定情形變動，本表預算員額係依照各年度預算書所列之預算員額表達。
資料來源：民航局。
鑑於民航局於請增預算員額時，因未能妥善規劃修正編制法規、辦理職務歸系、人員甄審及遴補程序等行政作業所需時程，致行政院核增該局109與110年度之預算員額各69人及18人，未及於110年底前進用，造成民航局需於短時間內新進大量人員，恐有產生培訓能量不足及未來面臨人員同時離退之疑慮，允宜檢討改善，並審慎規劃新增人力進用時程及相關事宜。
綜上，民航局110年度決算人事費賸餘7,639萬7千元，決算員額295人，較預算員額390人減少95人，主要係該局於109年間請增預算員額時，未能妥善規劃修正編制法規與員額進用相關行政程序之合理作業時間所致，容待檢討改善，避免類此情形再度發生，並宜考量人力培育與結構之適宜性，審慎規劃新增人力之進用時程。
(分機：1937叢宏安)

五、各國家風景區110年度歲出均較109年度增加，遊客數雖普遍減少，仍有逆勢成長者，允宜審慎評估各處營運俾利合理配置資源
觀光局110年度「國家風景區開發與管理」工作計畫決算數32億3,482萬元[8]，包括業務費6億7,518萬6千元、設備及投資25億5,931萬8千元及獎補助費31萬6千元，辦理所屬東北角暨宜蘭海岸國家風景區等13個管理處各項業務推動及開發建設。經查：
[8] 未含各風管處之「一般行政」之人事費5億6,806萬5千元。
(一)110年度各風管處歲出決算數均較109年度成長
觀光局所屬13個國家風景區管理處(以下簡稱風管處)110年度歲出決算總額38億288萬5千元[9]，較109年度30億3,315萬3千元增加7億6,973萬2千元(增幅25.38%)，且110年度各風管處歲出決算均較109年度增加；另觀諸歲出趨勢，風管處108至110年度歲出決算總額呈逐年遞增情形。至於各風管處110年度與109年度之歲出增幅方面，以東北角暨宜蘭海岸增加53.23%最高，其次為阿里山45.53%，再次為大鵬灣30.31%(詳表1)，主要係風景區建設計畫經費增加所致。
[9] 觀光局提供，經資門併計，含「一般行政」之人事費。
表1 近年13區風管處歲出決算概況表 單位：新臺幣千元；%
風管處名稱	108年度 / 決算	109年度 / 決算	110年度 / 決算	110年度較 / 109年度增減
				金額	比率
13區合計	2,358,219	3,033,153	3,802,885	769,732	25.38
東北角暨宜蘭海岸	192,894	245,919	376,818	130,899	53.23
東部海岸	171,585	249,030	275,226	26,196	10.52
花東縱谷	206,393	212,682	256,175	43,493	20.45
澎湖	134,767	304,196	342,841	38,645	12.70
馬祖	102,258	200,215	257,006	56,791	28.37
北海岸及觀音山	257,057	225,520	289,448	63,928	28.35
參山	140,182	250,483	304,185	53,702	21.44
日月潭	205,285	289,756	319,857	30,101	10.39
阿里山	228,016	315,633	459,348	143,715	45.53
雲嘉南濱海	200,056	224,062	272,080	48,018	21.43
西拉雅	130,183	143,035	170,263	27,228	19.04
茂林	157,484	166,577	211,136	44,559	26.75
大鵬灣	232,059	206,045	268,502	62,457	30.31

說 明：含一般行政之人事費。
資料來源：觀光局。
(二)110年度遊客總數雖衰退，惟仍有逆勢成長者
110年度13區風管處到訪遊客總計約3,184萬人次，較109年度約4,659萬人次衰退31.67%，其中以雲嘉南濱海減少73.38%最多；查110年度雖受疫情影響，各風管處遊客數普遍較109年度減少，惟仍有3家逆勢成長，包括：馬祖成長376.40%、東北角暨宜蘭海岸成長47.60%及大鵬灣成長43.44%(詳表2)。允宜對於各風景區遊客增減及營運情形妥為評估，協助改善並合理配置資源，俾提升觀光效益。
表2 國家風景區近年到訪遊客數 單位：人次；%
風管處名稱	108年度	109年度	110年度	110年度較109年度增減比率
13區合計	66,520,973	46,593,494	31,835,939	-31.67
東北角暨宜蘭海岸	4,842,022	3,350,130	4,944,787	47.60
東部海岸	3,448,430	4,612,797	1,953,926	-57.64
花東縱谷	5,790,000	6,707,590	2,322,368	-65.38
澎湖	1,330,000	1,142,920	949,992	-16.88
馬祖	219,290	225,500	1,074,291	376.40
北海岸及觀音山	6,160,000	5,083,131	3,282,340	-35.43
參山	9,670,000	9,514,613	7,733,109	-18.72
日月潭	8,159,817	4,660,000	3,217,023	-30.97
阿里山	2,900,000	2,260,000	700,761	-68.99
雲嘉南濱海	4,210,000	3,519,681	936,899	-73.38
西拉雅	2,971,414	2,600,132	1,821,364	-29.95
茂林	2,250,000	1,917,000	1,464,713	-23.59
大鵬灣	14,570,000	1,000,000	1,434,366	43.44

資料來源：觀光局。
綜上，觀光局110年度「國家風景區開發與管理」工作計畫決算數32億3,482萬元，該年度各風管處歲出均較109年度增加；另110年度國家風景區遊客總數衰退，惟仍有逆勢成長者，允宜審慎評估各風管處營運情形，合理配置經費資源，並研謀具體措施協助改善營運，俾提升各風景區觀光發展效益。
(分機：1911 劉雲霞)

六、公路總局辦理公路公共運輸服務升級計畫之經費調整支應方式未盡妥適；另該計畫110年度市區客運電動車輛比率未達績效目標，允宜研謀改善
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)110年度於「公路及監理業務管理」下，辦理「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」(以下簡稱本計畫)。本計畫原預算數49億7,634萬9千元，移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元，流入2,016萬5千元，動支第二預備金4億1,600萬元，合計可用預算數47億90萬3千元，執行數44億6,502萬4千元，執行率94.98%(詳表1)。經查：
表1 110年度「公路公共運輸服務升級計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
公路公共運輸服務升級計畫		金額/比率
可用預算數	原預算數(1)	4,976,349
	移緩濟急(2)(詳說明)	-711,611
	流用數(3)	20,165
	動支第二預備金(4)	416,000
	小計(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	4,700,903
執行數	實現數(6)	3,711,458
	應付數(7)	753,562
	賸餘數(8)	4
	小計(9)=(6)+(7)+(8)	4,465,024
執行率(10)=(9)/(5)		94.98%

說 明：公路總局依據災害防救法第43條第2項規定，檢討本計畫移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元辦理省道災害修復。
資料來源：整理自110年度公路總局及所屬單位決算(審定本)重大計劃執行績效報告表及公路總局提供資料；本中心製表。
(一)本計畫先行調整支應其他計畫，再以業務量增加為由動支第二預備金，似未盡妥適
依據公路總局提供資料，本計畫於110年間依據災害防救法第43條第2項[10]規定，移緩濟急調移(出)7億1,161萬1千元辦理省道災害修復；另依行政院函示精神[11]，調整計畫經費4億5,928萬7千元支應「125CC以下配備防鎖死煞車系統(ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車補助宣導計畫」(以下簡稱新機車補助宣導計畫)；復為協助公路客運業者渡過疫情難關，以本計畫經費優先辦理公路客運業者營運輸困補貼4億1,600萬元等，致本計畫原訂偏遠路線營運虧損補貼、電子票證優惠等項目經費不敷，而申請動支第二預備金4億1,600萬元支應。
[10] 災害防救法第43條第2項規定：「各級政府編列之災害防救經費，如有不敷支應災害發生時之應變措施及災後之復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第62條及第63條規定之限制。」
[11] 參考行政院110年1月12日院臺交字第1090042091號函說明二：「…(二)本案經貴部公路總局初步估算至計畫期程終止，尚需約4.5億元，因本院109年度第二預備金已分配完竣，無多餘經費可供支應，爰請貴部公路總局盤點109及110年度公路公共運輸計畫尚可支用之公務預算額度優先支應；必要時，再研議由本院110年度第二預備金協助該局辦理相關公共建設計畫所需經費。」
鑑於新機車補助宣導計畫係為鼓勵民眾購買配備ABS或CBS較具安全性之新機車，似有違本計畫發展公共運輸之精神，然行政院優先以本計畫經費支應補助前開事項，再以業務量增加為由動支第二預備金支應原訂辦理項目不敷經費，似有未妥，允宜檢討改進。
(二)110年度6都與非6都之市區客運電動車輛比率分別為6.79%及8.51%，均未達計畫所訂目標值7%及11%，容待檢討改進
本計畫訂有市區客運電動車輛比率績效指標，110年度「6都」與「非6都」之目標值分別為7%及11%，惟由110年底市區客運(公車)車輛概況顯示(詳表2)，多數市縣均未達目標值，且尚有6個市縣仍無電動公車投入營運，考量政府刻正推動2030年市區公車全面電動化，允宜妥為瞭解各市縣未達目標之原因，並研謀改善。
表2 110年底市區客運(公車)車輛概況表 單位：輛
市縣別	市區公車 / 車輛數	電動公車 / 車輛數	電動公車占比	目標值
6都	9,823	667	6.79%	7%
臺北市	3,498	74	2.12%
新北市	2,469	72	2.92%
桃園市	810	55	6.79%
臺中市	1,574	222	14.10%
臺南市	423	50	11.82%
高雄市	1,049	194	18.49%
非6都	952	81	8.51%	11%
基隆市	159	0	0%
宜蘭縣	142	3	2.11%
新竹縣	40	3	7.50%
新竹市	77	2	2.60%
苗栗縣	17	0	0%
彰化縣	47	0	0%
南投縣	26	0	0%
雲林縣	28	6	21.43%
嘉義縣	41	8	19.51%
嘉義市	22	22	100%
屏東縣	132	7	5.30%
花蓮縣	32	16	50.00%
臺東縣	18	0	0%
澎湖縣	60	3	5.00%
金門縣	79	11	13.92%
連江縣	32	0	0%
合計	10,775	748	6.94%	-

資料來源：摘自110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-369頁。
綜上，公路總局110年度辦理公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)，預算執行率雖達94.98%，惟其優先支應補助民眾購買較具安全性之機車，尚難謂符合本計畫發展公共運輸之精神；另本計畫所訂110年度6都與非6都之市區客運電動車輛比率均未達目標值，且尚有部分市縣截至110年底仍無電動公車投入營運，允宜深入檢討原因，並妥謀改善措施。
(分機：1937叢宏安)
七、鐵道局施工管理未臻完善肇致行車異常事件頻生，允宜督促檢討改善，以維鐵道營運安全
鐵道局110年度歲出決算數34億446萬2千元，依交通部鐵道局組織法第2條規定，該局主要職掌包括鐵道系統之工程建設及監督管理[12]。經查：
[12] 交通部鐵道局組織法第2條規定：「本局掌理下列事項：…二、各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀與水土保持等工程之規劃、設計、施作及監督。三、各鐵道系統電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備與水電環控之規劃、設計、施作及監督。四、各鐵道系統之系統整合、契約管理、工程管理、品質管制、職業安全衛生及技術規範之研訂。五、各鐵道系統之營業、營運狀況、行車運轉、行車人員、客貨運送、路線修建養護、機車車輛檢修、安全管理、事故調查及災害防救之監督管理。…八、上級機關交辦或其他機關委託辦理之工程。九、其他有關鐵道系統之工程建設及監督管理。」
(一)鐵道局辦理鐵路計畫，曾發生號誌速限設定錯誤情事
該局於110年12月辦理嘉義市區鐵路高架化計畫[13]替臺鐵嘉義站號誌升級時，誤將速限35公里之轉轍器彎道處號誌設定錯誤為速限45公里，相當於超速10公里，卻僅設置告示牌請司機員自行降速，然司機員若依照號誌設定以45公里超速行駛，ATP車輛自動防護系統不會介入剎車，恐有出軌危機[14]。據鐵道局說明，本案係因原設計單位(世曦公司)之軌道工程師及機電工程師未就現場軌道線形布置情形進行充分溝通，號誌系統設計人員未至現場勘查確認，且監造單位(世曦公司)、承包商(日本信號公司)及主辦單位(鐵道局中工處)等相關人員未再確認核對聯鎖圖表與現場實際狀況所致。由上所述，鐵道局對於設計單位、監造單位及承包商等之管理未臻完善，致發生設計案與現場欠符之情況。
[13] 該計畫總經費238億9,801萬2千元，計畫期間係自106年度至115年度，係由鐵道局編列單位預算及中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算辦理。
[14] 111年3月3日蘋果新聞網「獨家：扯！號誌速限設錯變超速10公里，臺鐵不改竟要司機員自行降速」。
(二)鐵道局工程施工疏失肇致鐵道行車異常事件頻傳
審計部於110年度中央政府總決算審核報告亦指出，自107至110年度因鐵道局辦理鐵道相關工程施工疏失肇致之事故，包括：鐵路重大行車事故2件、一般行車事故1件、行車異常事件53件，合計56件，造成465次列車延誤1萬6,242分鐘及影響8萬8,808名旅客(詳表1)；審計部函請交通部督促鐵道局深入檢討分析歷年辦理工程疏失肇致鐵路行車事故或異常事件原因，加強相關施工品質與風險管理，以維鐵道營運安全。查鐵道局除已逐案檢討發生原因，並研擬增訂相關精進作為，包括：更新「鐵路沿線施工安全作業標準」ISO標準作業程序，並自110年底起增設臨軌工程電子圍籬及電子輔助瞭望員；另交通部已責成鐵道局與臺鐵局妥善溝通施工防護措施，以維護鐵道營運安全。
表1 鐵道局施工肇致之鐵路行車事故（事件）件數 單位：件
年度 / 項目	107	108	109	110	合計
重大行車事故	1	1	－	－	2
一般行車事故	1	－	－	－	1
行車異常事件	13	17	11	12	53
合計	15	18	11	12	56

資料來源：110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)
綜上，鐵道局近年辦理多項鐵道工程，惟工程管理不足及督導未臻完善，致發生多次影響公共安全事件；基於該局執掌業務包括施工及監理等事項，允宜強化工程管理及督導工作，俾完善鐵道工程之施作及監督。
(分機：1911 劉雲霞)