國立故宮博物院110年度單位決算評估報告目錄
頁次
國立故宮博物院110年度單位決算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)110年度歲入決算數2億1,170萬元，較預算數7億4,743萬1千元，減少5億3,573萬1千元(預算達成率28.32%)；歲出決算數14億5,080萬8千元，較預算數15億7,331萬1千元，減少1億2,250萬3千元(預算執行率92.21%)。
故宮文物藝術發展基金110年度決算短絀4,626萬2千元，較預算數賸餘9,638萬元，減少1億4,264萬2千元(約減148.00%)。謹就故宮及故宮文物藝術發展基金110年度決算評估如下：
壹、國立故宮博物院
一、新故宮計畫之故宮北部院區整(擴)建計畫保留數占預算數比率偏高，允宜確實控管工程辦理進度，以提升計畫執行成效
故宮110年度預算編列「新故宮計畫」4億3,260萬1千元，實現數3億3,292萬3千元(含以前年度保留數)。經查：
(一)行政院於110年5月7日核定新故宮計畫第2次修正
行政院於106年12月6日初次核定新故宮計畫，計畫期程107至112年度，總經費101億元，包含「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項分項計畫。由於計畫執行期間，各界針對「整建期間北部院區正館是否閉館」、「文物移動與暫置之規劃」、「新行政大樓興建位置」、「廣場入口意象門廊、穿透性華表廊道擴建之必要性與景觀衝擊」等多項內容有所疑慮，經行政院108年8月27日核定第1次修正計畫，期程不變，總經費修正為87.82億元。又為配合工程先期規劃結果，調整分項計畫獲配經費與辦理期程，行政院於110年5月7日核定第2次修正計畫，計畫名稱修正為「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，期程延長至115年，總經費不變。
(二)110年度預算保留比率偏高，執行進度容待加強
新故宮計畫110年度可支用預算數5億375萬7千元，決算數4億5,043萬8千元，其中保留數6,469萬1千元，占可支用預算之比率為12.84%，保留比率不低，尤以故宮北部院區整(擴)建計畫保留比率達39.99%，執行進度容待加強。詢據故宮有關保留主要原因分述如下：
1.故宮北部院區整(擴)建計畫：圖書文獻大樓及研究大樓先期工程、第二行政大樓整建工程因受工程發包書圖文件多次審查未通過等因素影響，施工期程延後，且整(擴)建計畫委託設計、監造技術服務案因設計進度延後，爰辦理保留。
2.故宮國寶文物修復展示館建設計畫：展示館建置計畫工程委請內政部營建署辦理，尚未辦理結報，又景觀橋及園區動線整合工程受規劃與發包作業時程影響，且部分工項(鋼筋、混凝土)等尚未取樣試驗通過致無法驗收，爰辦理保留。
表1 110年度新故宮計畫預決算情形表 單位:新臺幣千元；%
分項計畫	可支用預算數	決算數				保留數占可支用預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計
故宮北部院區整(擴)建計畫	146,089	87,666	0	58,423	146,089	39.99
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	200,851	141,759	52,824	6,268	200,851	3.12
博物館群國際觀光網路系統建置計畫	156,817	103,498	0	0	103,498	0
合計	503,757	332,923	52,824	64,691	450,438	12.84

資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，新故宮計畫業經2次修正，又110年度保留數占可支用預算之比率為12.84%，尤以故宮北部院區整(擴)建計畫保留比率達39.99%最高，允宜確實控管工程辦理進度，以提升計畫執行成效。

二、故宮於110年底停售愛臺灣博物館卡，鑑於我國疫情管制措施逐漸鬆綁且國外觀光客可望來臺，允宜研議更具效益之聯合行銷方案，以有效促進臺灣博物館觀光資源整合
故宮110年度預算「新故宮計畫」項下編列「博物館群國際觀光網路系統建置計畫」1億5,985萬8千元，實現數1億349萬8千元。經查：
(一)持愛臺灣博物館卡於全臺9大核心館所可免費入館參觀
為推動故宮公共化、促進臺灣博物館觀光資源整合、串聯臺灣博物館群共同帶動觀光產業升級與創新，110年度博物館群國際觀光網路系統建置計畫透過「展覽創新」、「活動整合」、「交通串聯」及「行銷國際」等四大面向進行，有關「交通串聯」面向係發行愛臺灣博物館卡暨整合周邊交通旅程服務等，其中持「愛臺灣博物館卡」於故宮、國立臺灣博物館、國立臺灣科學教育館、國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立臺灣歷史博物館、奇美博物館、國立科學工藝博物館、國立臺灣史前博物館等全臺9大核心館所(18園區)可免費入館，並享有特展優惠及活動搶先預約等，於聯盟館所則享購票優惠等措施[1]。
[1] 參據愛臺灣博物館卡官網，https://museumpass.welcometw.com/Introduction，查詢日期111年10月5日。
(二)故宮於110年底停售愛臺灣博物館卡，允宜研議更具效益之聯合行銷方案，以有效促進臺灣博物館觀光資源整合
詢據故宮表示，愛臺灣博物館卡於109與110年度分別發行1萬9,043張及2萬9,645張，原定行銷計畫至111年6月底，惟109年起受COVID-19疫情影響，考量因應邊境管制措施難以推展國際卡業務，且故宮與核心館所簽訂之「國內卡」銷售契約於110年底屆期，經評估預算效益後，決定提前於110年底終止計畫。鑑於我國疫情管制措施逐漸鬆綁且國外觀光客可望來臺，允宜研議更具效益之聯合行銷方案，以有效促進臺灣博物館觀光資源整合。
綜上，愛臺灣博物館卡於109與110年度分別發行1萬9,043張及2萬9,645張，故宮考量109年起受COVID-19疫情影響難以推展，於110年底停售愛臺灣博物館卡。鑑於我國疫情管制措施逐漸鬆綁且國外觀光客可望來臺，允宜研議更具效益之聯合行銷方案，以有效促進臺灣博物館觀光資源整合。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、110年度文物收購預算執行情形未如預期，允宜積極辦理以豐富文物典藏
故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)110年度編列文物收購預算4,000萬元，決算數為1,358萬6千元。經查：
(一)106至110年度文物收購預算執行情形尚有精進空間
故宮文物基金106至109年度辦理文物收購之可用預算數介於1億7,743萬6千元至3億278萬1千元間，均逾億元，惟執行率介於0%至至50.28%間，而110年度雖預算數降為4,000萬元，然實際執行率亦僅34.21%，辦理情形尚有精進空間(詳表1)。
表1 106至110年度故宮文物基金文物收購預決算情形表
        單位:新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	調整數	合計	金額	占可用預算數之比率
106	97,326	98,000	-21	195,305	98,202	50.28
107	93,790	150,000	-35	243,755	59,303	24.33
108	184,452	120,000	-1,671	302,781	126,315	41.72
109	88,140	90,000	-704	177,436	0	0
110	0	40,000	-288	39,712	13,586	34.21

資料來源：故宮提供，本中心整理。
(二)110年度實際收購為瓷器3件與印度織品53件，預算執行率未及4成，購藏成果與預期尚有落差
為豐富南部院區典藏，提供各項常設展與特展之需求，故宮110年度編列收購文物預算4,000萬元，預計收購標的為亞洲茶文化、亞洲織品、亞洲繪畫、佛教藝術、亞洲及伊斯蘭陶瓷等(詳表2)，惟110年度決算數1,358萬6千元，執行率僅34.21%(扣除調整數28萬8千元後)，實際收購內容係瓷器3件(明代五彩及青花盤、壺)、印度織品53件(印度繪染布、掛飾、沙麗、長袍等織品)，可見購藏成果與預期尚有落差。
詢據故宮文物基金表示，文物購藏依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」辦理，採三級三審制，文物徵集遇有適合標的，須先經資料蒐集、辨別真偽、確認來源及合理鑑價等過程，續行預審、初審、複審三階段審查，再經議價程序，執行期程不易掌握，致影響執行成效。考量故宮歷年文物收購執行情形未如預期，允宜積極辦理以豐富文物典藏。
表2 110年度故宮文物基金文物收購預算情形表 單位:新臺幣千元
收購標的	110年度 / 預算數	說明
亞洲茶文化	5,000	為後續亞洲茶文化常設展換展所需，持續採購茶文化相關文物，特別是早期臺灣茶文化文物為主要徵集對象。
亞洲織品	15,000	織品為南院重要典藏方向之一，需持續擴充亞洲織品典藏，尤以東南亞為主要標的，特別是十八世紀作品。
亞洲繪畫	3,000	故宮陸續擴充亞洲器物類文物，同時預計徵集相關亞洲書畫，進一步豐富亞洲藝術典藏，且作為理解亞洲歷史文化之豐富材料。
佛教藝術	14,000	佛教為南院重要典藏方向之一，需持續擴充亞洲佛教典藏，如印度與東南亞之佛教造像及石雕、喜瑪拉雅與蒙藏地區造像與繪畫、日本木雕等，並酌收藏東南亞地區印度教相關文物。
亞洲及伊斯蘭陶瓷	3,000	預計購置中亞伊斯蘭陶瓷及中國輸出歐洲之貿易瓷等，除豐富典藏外，並用於亞洲陶瓷常設展廳展出。
合計	40,000

資料來源：整理自故宮文物基金110年度預算書。
綜上，106至110年度故宮文物基金文物收購預算執行率介於0%至50.28%間，執行情形未達預期，又110年度購藏成果與預計尚有落差，允宜積極辦理以豐富文物典藏。
(分機：1941 方淑玄)