本報告僅供委員參考 編號：第111－164號

教育部所屬機構作業基金
112年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國111年10月
教育部所屬機構作業基金112年度預算評估報告目錄
頁次
教育部所屬機構作業基金112年度預算評估報告
教育部所屬機構作業基金[1](以下簡稱教育部所屬基金)112年度預算案編列業務收入19億6,315萬9千元，業務成本與費用26億5,600萬6千元，業務外收入1億7,536萬5千元，業務外費用1,147萬元，收支相抵後短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%）。謹就教育部所屬基金112年度預算案評估如下：
[1] 按教育部96年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合107年11月28日制定公布並施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自109年度起更名為教育部所屬機構作業基金。
一、部分館所執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期，允宜加強管控作業進度，期達展演環境優化及安全性能提升之目標
教育部所屬基金各館所係自國家12項建設起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助優化社教機構之環境，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫[2]」（以下簡稱環境優化服務躍升計畫），期程為110至113年度，總經費14億574萬9千元，以期達成「1.改善館所建物體質，確保建物公共安全。2.營造舒適館舍空間，提供友善服務環境。3.優化基礎設施設備，提升館所專業形象。4.運用科技創新服務，建構全齡服務環境。」之目標，整體計畫由 9所國立社教機構共同參與，包括教育部所屬基金所轄6所社教機構(詳表1)，經查：
[2] 行政院109年6月5日院臺教字第1090015216號函核定。
(一)計畫內容概述
環境優化服務躍升計畫係由教育部終身教育司主導規劃，該計畫下轄「形象再造-改善館所建物體質，確保建物公共安全」、「空間優化-營造舒適館舍空間，提供友善服務環境」、「設備升級-優化基礎設施設備，提升館所形象」及「全齡服務-運用科技創新服務，建構全齡服務環境」子計畫，以優化各館所展演環境；各年度研擬執行細部計畫分別為110年度22項、111年度23項、112年度21項、113年度16項(詳表1)。教育部所屬基金所轄之6館所經費需求分別為國立臺灣科學教育館(下稱科教館)2億9,985萬5千元、國立自然科學博物館(下稱科博館)3億1,474萬元、國立科學工藝博物館(下稱科工館)1億2,793萬元、國立海洋科技博物館(下稱海科館)8,767萬4千元、國立海洋生物博物館(下稱海生館)3億8,040萬元、國立臺灣圖書館(下稱臺灣圖書館)3,700萬元。該基金各館所112年度賡續編列第3年經費計4億1,601萬3千元（詳表1）。
表1 國立社教機構環境優化服務躍升計畫110至113年度分年經費統計表 單位:新臺幣千元；項
社教機構名稱/年度	110	111	112	113	合計
國立臺灣科學教育館	5,609	112,112	81,622	100,513	299,855
國立自然科學博物館	64,700	69,137	155,392	25,511	314,740
國立科學工藝博物館	29,507	76,336	18,760	3,326	127,930
國立海洋科技博物館	5,027	28,252	36,039	18,356	87,674
國立海洋生物博物館	60,307	40,914	120,200	158,979	380,400
國立臺灣藝術教育館	500	5,725	2,275		8,500
國家圖書館	10,900	40,916	52,623	33,211	137,650
國立臺灣圖書館	19,827	10,173	4,000	3,000	37,000
國立公共資訊圖書館	4,500	7,500			12,000
合計	200,877	391,065	470,911	342,896	1,405,749
教育部所屬基金合計	184,977	336,924	416,013	309,685	1,247,599
細部計畫項數	22	23	21	16	-

說 明：1.表內之國立臺灣藝術教育館、國家圖書館、國立公共資訊圖書館，為公務預算。
        2.細部計畫項數係彙整自核定計畫分年執行策略，各館所各年度執行細部計畫之合計數，部分計畫為跨年期執行。
資料來源：彙整自教育部終身教育司提供資料。
(二)截至111年7月底，部分館所執行進度已有落後現象，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升
依環境優化服務躍升計畫(110-113年度)核定計畫之風險管理分析(第102至114頁)，以「招標不順-計畫執行館所及項目眾多，同一時間有多館所標案進行，恐面臨多次流標或廠商低價搶標之情形，進而影響工程施工進度及品質」之情境風險最高，影響層面包括可能造成期程延長1至2年，經費增加10% 至40%。
由教育部所屬基金各館所截至111年7月底之預算執行情形觀之(詳表2)，110年度決算數(補助款撥付數)皆等於預算數，執行率100%。111年截至7月底執行數2億242萬1千元，占預算數3億3,692萬4千元之60.08%，其中執行率最低為科教館之17.53%及海生館42.89%。依各館所提供各子計畫執行進度，截至111年7月底計有科博館、科工館及海生館部分子計畫(詳表3)執行進度未如預期，主因受新冠肺炎疫情影響，相關工程原物料、材料或設備未如預期到貨；或招標不順，無廠商或廠商不足而流標或廢標，各館所允宜加強管控作業進度以如期如質完成。
綜上，教育部所屬基金112年度預算案賡續編列辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫第3年經費計4億1,601萬3千元，111年度截至7月底該基金整體之預算執行率為60.08%，部分館所執行進度落後，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升。
表2 110年度至111年7月底教育部所屬基金執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫預、決算統計表 單位：新臺幣千元；%
分基金名稱	110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	7月底執行數	執行率
國立臺灣科學教育館	5,609	5,609	112,112	19,650	17.53
國立自然科學博物館	64,700	64,700	69,137	69,137	100.00
國立科學工藝博物館	29,505	29,505	76,336	76,336	100.00
國立海洋科技博物館	5,027	5,027	28,252	15,201	53.81
國立海洋生物博物館	60,307	60,307	40,914	17,550	42.89
國立臺灣圖書館	19,827	19,827	10,173	4,547	44.70
合計	184,975	184,975	336,924	202,421	60.08

資料來源：彙整自教育部終身教育司提供資料。
表3 截至111年7月底教育部所屬基金執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫進度落後之計畫及工作項目統計表
計畫及工作項目稱	辦理期程	截至111年7月底辦理進度	進度落後及相關改進措施
一、國立自然科學博物館
展示廳空間改造升級細部計畫-植物園特展及活體蒐藏空間優化及展品充實升級計畫	110-112年	辦理「植物園特展室改善工程」採購招標作業流標，延至8/1日始決標，8/7日已開始施工。	進度落後，積極趕辦中，預計12月底完工。
二、國立科學工藝博物館
強化專業場域功能-圓形館空間再造	110-111年	增設亮點電梯案落後19.84%，係因廠商鋼構材料進場時間落後。	電梯組裝將採2組人員同時進行，預計10 月底可達成預定進度。
三、國立海洋生物博物館
新型態混合實境水下博物館	110-113年	水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理：因國際疫情嚴重使原物料及設備進口時程較原規劃期程落後，工作船隻建造延遲數月，進度72.11%。預計於111年10月底完工，並已規劃編制內同仁於10月份受訓考取20噸以下動力小船駕駛職照。	已聘請船長與監造技師協助敦促船隻建造，在安全許可前題下趕工建造。

說 明：表內僅列出各館所提供進度有落後之計畫及細項。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料

二、部分館所受新冠肺炎疫情影響減少特展次數，允宜於疫情趨緩後，加強各類展覽策劃與執行，以提升館藏特色資源效用
教育部所屬基金主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務，各館所除常設展外，亦辦理特展(含移展)， 112年度預算案編列舉辦展覽相關經費計2億5,373萬4千元，較111年度預算2億4,999萬3千元增加374萬1千元，增幅1.5%。經查：
(一)科博館及海生館110至112年舉辦展覽預算逐年增加
由109至112年度教育部所屬基金舉辦展覽經費編列及執行情形觀之，110年度舉辦展覽經費決算合計數2億5,478萬5千元低於109年度2億8,566萬8千元。110年度預算執行率整體達95.32%，除科博館超支外，科教館、臺灣圖書館及海科館執行率則未達60%。另除科博館及海生館110至112年舉辦展覽預算逐年增加外，其餘館所各年經費則增減不一。
表1 教育部所屬機構作業基金109至112年度舉辦展覽經費編列及執行統計表 單位:新臺幣千元；%
機構別/年度	109	110			111			112
	決算數	預算數	決算數	執行率	預算數	執行數	執行率	預算案
國立自然科學博物館	235,893	181,925	191,382	105.20	193,739	97,447	50.30	201,149
國立科學工藝博物館	28,741	45,102	42,159	93.47	22,375	7,248	32.39	22,802
國立海洋生物博物館	1,308	4,420	4,376	99.00	4,700	235	5.00	5,700
國立臺灣科學教育館	10,337	17,500	10,426	59.58	20,990	3,947	18.80	18,083
國立臺灣圖書館	929	1,000	382	38.20	1,000	573	57.30	0
國立海洋科技博物館	8,460	10,960	6,060	55.29	6,000	6,030	100.50	6,000
合計	285,668	267,293	254,785	95.32	249,993	115,480	46.19	253,734

說 明：1.111年度執行數為截至7月底止之統計數據。
        2.據海生館表示， 111年度辦理藍鯨骨骼標本製作與組裝安置案於6月決標，預計112年9月展出，驗收完成後付款，依契約規定履約中，致經費執行數較低。
資料來源：彙整自教育部所屬基金提供資料。
(二)受新冠肺炎疫情影響，110年度除海生館逆勢成長外，其餘各館所參觀人次大幅減少
新冠肺炎自108年12月爆發以來，110年5月至7月間配合全國第三級防疫警戒，教育部所屬基金各館所全面暫停開放，致該基金110年度參觀人次大幅減少，總參觀人次由108年度1,167萬1,058 人次(詳表2)，大幅減為110年度710萬9,204人次，111年1至7月則有557萬2,055參觀人次。若以疫情爆發前之108年度為基期(以下同)，110年度參觀人次僅占108年度60.91%，111年1至7月則為47.74%。從個別館所觀之，110年度除海生館參觀人次逆勢成長外，餘各館所大幅減少，其中參觀人次占比最低分別為臺灣圖書館(中山樓)40.96%、科教館41.63%及科工館47.39%。
表2 教育部所屬機構作業基金108至111年度參觀人次(含常設展及特展)統計表 單位:人次；%
機構別/年度	108	109	110		111年1至7月
	人次	人次	人次	比率	人次	比率
國立自然科學博物館	2,655,525	2,262,500	1,566,116	58.98	1,158,165	43.61
國立科學工藝博物館	2,804,198	2,427,156	1,329,033	47.39	933,896	33.30
國立海洋生物博物館	1,105,652	1,020,862	1,741,406	157.50	1,034,314	93.55
國立臺灣科學教育館	2,858,610	1,589,946	1,190,097	41.63	1,083,375	37.90
國立臺灣圖書館	38,349	35,472	15,707	40.96	9,138	23.83
國立海洋科技博物館	2,208,724	1,973,397	1,266,845	57.36	1,353,167	61.26
合計	11,671,058	9,309,333	7,109,204	60.91	5,572,055	47.74

說 明：1.表內比率係以108年度為基期計算。參觀人次含免費入館人次。
        2.國立臺灣圖書館為陽明山中山樓之參觀人次。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。
(三)為妥善利用展館設施及館藏特色，允宜於疫情趨緩後加強各類展覽策劃與執行，以提升參觀人次
按各館所除常設展外，亦會利用館藏特色辦理特展(含移展)，由該基金107至111年度特展辦理情形(詳表3)觀之，辦理次數由107年度之40次增為109年度45次，110年度減為33次。111年度1至7月辦理30次。若由各館所觀之，110年度除海生館辧理特展次數9次較109年度5次增加、海科館同為7次外，其餘館所特展次數皆減少，臺灣圖書館(中山樓)更未舉辦。而海生館110年度特展參觀人次達112萬1,529人次，高於其常設館61萬9,877參觀人次，顯示若能善用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃及執行，仍可吸引民眾參觀。是以，各館所允宜妥善運用展館設施及館藏特色，於疫情趨緩後，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升參觀人次。
表3 教育部所屬機構作業基金107至111年度特展次數及參觀人次統計表 單位:次；人次
機構名稱		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
國立自然科 / 學博物館	次數	2	3	3	1	0
	參觀人次	100,564	74,631	52,922	11,399	0
國立科學工 / 藝博物館	次數	11	10	15	6	7
	參觀人次	125,542	42,172	61,214	32,028	29,701
國立海洋生 / 物博物館	次數	3	3	5	9	5
	參觀人次	400,000	703,372	592,545	1,121,529	543,961
國立臺灣科 / 學教育館	次數	15	16	14	10	10
	參觀人次	466,336	573,900	346,089	300,494	377,129
國立臺灣 / 圖書館	次數	3	3	1	0	3
	參觀人次	1,300	2,350	4,000	0	200
國立海洋科 / 技博物館	次數	6	7	7	7	5
	參觀人次	96,209	161,548	115,024	43,564	49,916
合計	次數	40	42	45	33	30
	參觀人次	1,189,951	1,557,973	1,171,794	1,509,014	1,000,907

說 明：1.111年度為截至7月底止之統計。
        2.據科工館表示，特展之參觀人次係以收費特展為主，分為自策展及外界合辦展二種。
        3.據海生館表示，該館有3個展示館：第1、2館主要以活體為展示內容，輔以大型仿真模型展示；第3館則加強在電子展示。該館經營型態為委外經營管理且為單一票價(一票到底之方式)，特展次數包含移展，參觀人次包含不需門票展區人次，但不包含移展人次。
        4.國立臺灣圖書館為陽明山中山樓之資料。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。
綜上，教育部所屬基金受新冠肺炎疫情影響，110年度整體參觀人次大幅減少，相較其他館所因疫情而減少特展次數，海生館則妥善運用其展館設施及館藏特色增加特展次數，致其110年度參觀人次反而逆勢增長。各館所允宜於疫情趨緩後，妥善運用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升館藏特色資源效用。

三、教育部所屬機構作業基金常年仰賴政府資源挹注仍連年短絀，亟待研謀基金自給自足之策，以減輕國庫負擔
教育部所屬基金112年度預算案短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%），主要係教學收入、權利金收入及其他補助收入增加數，高於服務成本及教學成本增加數所致。經查：
(一)教育部所屬基金為作業基金，雖不以營利為目的，仍宜朝向自給自足方式經營
1.預算法第4條第1項第2款第4目規定：「凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。」
2.教育部所屬機構作業基金設置條例第1條規定：「教育部為因應所屬機構發展趨勢，提升社會教育及教育研究品質，增進財務經營管理之能力，設置教育部所屬機構作業基金（以下簡稱本基金），特制定本條例。」
3.中華民國112年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第3條第2項規定：「作業基金預算之編製，應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，降低生產或服務之單位成本，以達成最佳效益目標。」
是以，教育部所屬基金為作業基金，雖不以營利為目的，仍宜以財務自給自足方式經營，逐步擴展自償性財源，並強化營運及財務效能，以提升業務績效，俾達成提升社會教育及教育研究品質之宗旨。
(二)收入主要仰賴政府補助且連年短絀，允宜研謀提升營運績效
教育部所屬基金6個分基金112年度收入不敷成本與費用，均為短絀，且政府補助收入占各分基金總收入之比率介於55.29%至74.75%間（詳表1），主要收入係仰賴政府補助。
表1 教育部所屬機構作業基金112年度預算案收支預計表
單位:新臺幣千元；%
科目	合計	國立自然科學博物館	國立科 學工藝 博物館	國立海洋生物博物館	國立臺灣科學教育館	國立臺灣圖書館	國立海 洋科技 博物館
總收入	2,138,524	752,105	342,735	234,614	235,336	251,560	322,174
政府補助收入	1,441,173	562,214	230,451	129,712	159,702	172,724	186,370
政府補助收入占總收入百分比	67.39	74.75	67.24	55.29	67.86	68.66	57.85
自籌收入	697,351	189,891	112,284	104,902	75,634	78,836	135,804
總支出	2,667,476	811,605	479,775	316,992	328,596	313,818	416,690
本期賸餘 / (短絀)	(528,952)	(59,500)	(137,040)	(82,378)	(93,260)	(62,258)	(94,516)

資料來源：教育部所屬基金112年度預算案。
復觀察107至110年度教育部所屬基金決算之收支情形，扣除政府機關補助後之其他各項收入合計介於5億7,060萬4千元至8億7,813萬1千元間，107至109呈增長趨勢，惟110年度大幅減少；107年度收支短絀為3億9,086萬7千元，至110年度短絀數增加至5億1,567萬元，且111年度預算本期短絀預計達5億6,584萬9千元 (詳表2)。以上顯示該基金主要收入係仰賴政府資源挹注惟仍連年短絀，未能自給自足，與預算法作業基金之設置精神未盡洽合。
綜上，教育部所屬基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，109及110年度決算收支短絀數呈增長，111及112年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與預算法設置作業基金自給自足之精神未盡洽合，亦未符提升營運績效之設置宗旨，允宜研謀改善。
表2 教育部所屬機構作業基金107至111年度收支情形表
單位:新臺幣千元
收支項目	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 預算數
收入合計	2,129,706	2,242,617	2,231,520	2,033,046	2,062,577
政府補助收入	1,424,872	1,432,710	1,353,389	1,462,442	1,383,352
其他各項收入合計	704,834	809,907	878,131	570,604	679,225
費用合計	2,520,573	2,608,197	2,693,811	2,548,716	2,628,526
本期賸餘（短絀）	(390,867)	(365,580)	(462,291)	(515,670)	(565,849)

資料來源：教育部所屬基金107至111年度預、決算書。

四、部分館所典藏文物展示率偏低，且加值運用之衍生性商品開發件數偏低，允宜加強策展及館際合作規劃，以提升典藏文物運用價值
教育部所屬基金各館所除主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務外，亦負有與其主要職掌相關生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能。該基金112年度預算案編列典藏文物(品)收購、保管等相關經費(含經常門及資本門)計1,214萬2千元 (詳表1)。經查：
表1 108至112年度各分基金典藏文物(品)收購、保管等相關經費統計表　　 　 　 　　　　 單位:新臺幣千元
機構別	108決算數	109決算數	110決算數	111預算數	112預算案
國立自然科學博物館	5,617	3,900	5,696	6,271	8,678
國立科學工藝博物館	2,577	2,078	2,483	3,249	2,315
國立海洋生物博物館	0	0	0	0	0
國立臺灣科學教育館	185	185	185	185	185
國立臺灣圖書館	56	56	56	56	56
國立海洋科技博物館	742	588	388	908	908
合計	9,177	6,807	8,808	10,669	12,142

資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。
(一)部分館所典藏文物展示率偏低，允宜加強策展及館際合作規劃，以提升典藏文物運用價值
由108至111年度教育部所屬基金各館所典藏文物觀之（詳表2），截至111年7月底止以科工館之5萬3,581件最高，其次為科博館3萬4,735件、海科館7,527件、科教館1,929件、海生館533件及臺灣圖書館20件。文物來源包括購買、研究人員採集、外界捐贈、交換、轉移及暫管。
然由108年至111年7月底各館所典藏文物(品)展示率觀之(詳表3)，111年度以臺灣圖書館陽明山中山樓之典藏文物展示率100%最高，其次為科教館之動物標本90.8%及實驗器材24%、海科館物件類16%及標本類14%、科工館之5.69%，而科博館各類典藏文物(品)除人類學為0.158%外，其餘展示率皆不及0.02%，海生館模式標本則無展示。按生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能為各館所主要職掌，允宜加強策展或館際合作規劃，以提升典藏文物運用價值。
表2 108至111年度各分基金典藏文物(品)統計表 單位：件
機構別	種類	108年度	109年度	110年度	111年度	來源
國立自然科學博物館	動物學	27,722	27,423	26,679	25,848	採集、捐贈、購買、交換
	植物學	8,703	7,584	9,083	4,672
	地質學	2,251	1,844	1,829	627
	人類學	4,007	4,101	3,914	3,588
	小計	42,683	40,952	41,505	34,735
國立科學工藝博物館	館藏與暫管文物	52,962	53,374	53,496	53,581	捐贈、購買、採集、轉移、暫管
國立海洋生物博物館	模式標本	304	440	491	533	採集及捐贈
國立臺灣科學教育館	實驗器材	1,219	1,219	1,219	1,219	購置與捐贈
	動物標本	190	190	190	710
	小計	1,409	1,409	1,409	1,929
國立臺灣圖書館	畫作、屏風	20	20	20	20	捐贈
國立海洋科技博物館	標本類	2,369	2,655	2,655	2,655	購置、採集與捐贈
	物件類	2,973	3,034	4,042	4,872
	小計	5,342	5,689	6,697	7,527

說 明：1.111年度為截至7月底止之統計。
        2.國立臺灣圖書館為陽明山中山樓之典藏文物。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。
表3 108至111年度各分基金典藏文物(品)展示率統計表 單位：%
機構別	種類	108年度	109年度	110年度	111年度
國立自然科學博物館	動物學	0.002	0.105	0.008	0.004
	植物學	0.001	0.004	0.006	0
	地質學	0.020	0.014	0.017	0.015
	人類學	0.180	0.173	0.171	0.158
國立科學工藝博物館	館藏與暫管文物	5.20	5.78	5.62	5.69
國立海洋生物博物館	模式標本	0.04	0.02	1.42	0
國立臺灣科學教育館	實驗器材	24	24	24	24
	動物標本	0	0	0	90.8
國立臺灣圖書館	畫作、屏風	100	100	100	100
國立海洋科技博物館	標本類	15	15	15	14
	物件類	16	16	16	16

說 明：1.111年度為截至7月底之統計。
        2.據科博館表示，截至111年7月底植物學標本展出1件，係因配合年度展示主題，各類標本輪流安排展出所致，展示比率為0.0003%，取至小數第3位四捨五入為0%。
        3.國立臺灣圖書館為陽明山中山樓之典藏文物。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。
(二)典藏文物加值運用之衍生性商品開發普遍未盡理想，允宜加強開發運用
教育部103至106年度推動「國立社教機構跨域加值發展計畫」，累計編列預算數16億1,792萬餘元，累計執行數11億7,534萬餘元[3]，係補助各社教分基金推動文創、數位及觀光等產業結盟發展；而由各館所108年至111年7月底典藏文物加值運用之衍生性商品開發情形觀之（詳表4），除科博館及科工館有合作開發外，多數館所皆為自行開發，開發數量以科博館每年9至17件最高，其次科工館3至6件，臺灣圖書館陽明山中山樓0至5件，科教館0至4件，海科館1至3件，海生館則無典藏文物衍生性商品開發，各館所典藏文物之衍生性商品開發普遍未盡理想，允宜加強。
[3] 審計部106年度中央政府總決算審核報告第乙-309頁。
綜上，教育部所屬基金各館所職司相關生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及推廣教育業務，惟部分館所典藏文物展示率偏低、加值運用之衍生性商品開發件數偏低，允宜加強策展及館際合作規劃，以提升典藏文物之運用價值。
表4 108至111年度各分基金典藏文物(品) 衍生性商品開發數量統計
　 單位:件
機構別	開發方式	108年度	109年度	110年度	111年度
國立自然科學博物館	自行開發	9	11	16	8
	合作開發	0	0	1	1
國立科學工藝博物館	自行開發	3	2	3	3
	合作開發	0	2	1	3
國立海洋生物博物館	無	0	0	0	0
國立臺灣科學教育館	自行開發	0	4	1	2
國立臺灣圖書館	自行開發	5	1	0	0
國立海洋科技博物館	自行開發	1	1	3	1
合計		18	21	25	18

說 明：1.111年度為截至7月底止之統計。
        2.國立臺灣圖書館為陽明山中山樓之典藏文物。
資料來源：彙整自教育部所屬基金各分基金提供資料。

五、臺灣圖書館近年數位服務人次為實體服務人次之數倍，為更貼近數位使用者需求，允宜研擬將數位使用者納為滿意度調查對象
國立臺灣圖書館（下稱臺灣圖書館，前身係日治時期臺灣總督府圖書館）於97年納入國立社教機構作業基金(109更名為教育部所屬基金)實施範圍，兼具公共圖書館及專業圖書館功能，該館為臺灣學研究中心，致力於推廣臺灣學研究，並建置臺灣學數位圖書館，活化珍貴研究文獻；此外，臺灣圖書館亦為教育部指定之全國視障專責圖書館，肩負落實及推動視障電子化圖書資源整合與應用之重要使命。臺灣圖書館112年度預算案於勞務成本編列2億1,661萬7千元，辦理擴充特色館藏、強化親子及多元族群閱讀、推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用、建置臺灣數位圖書館、推廣臺灣學研究及傳承圖書修復技術等。經查：
(一)臺灣圖書館館藏及數位資源概況
臺灣圖書館迄111年度7月底館藏類別包括圖書、期刊、報紙、視障資料、非書資料及電子資源等(詳表1)。數位資源包括臺灣學數位圖書館(該館自建資料庫)、電子資源查詢系統(該館採購與徵集之電子資源)、臺灣學電子資料庫(國內外臺灣學研究資料庫)及雲端電子書整合查詢系統(計次租賃)。
表1 臺灣圖書館111年7月底館藏統計表
資料型態	合計
圖書(冊數)	1,715,580
期刊(種數)	3,068
報紙(種數)	307
視障資料(件數)	163,644
非書資料(件數)	172,271
電子資源(種數)	14,215

資料來源：臺灣圖書館提供。
(二)實體圖書館每年辦理讀者滿意度調查，俾利精進各項服務，以確實滿足讀者之需求
臺灣圖書館為瞭解到館讀者使用情形，以及對館員、環境與空間、設備、館藏及服務等面向之服務品質評價及整體滿意度，近年每年皆委外辦理讀者滿意度暨服務品質問卷調查，針對開館日使用該館各項設施與服務之12歲以上讀者進行滿意度及使用情況調查，並儘量做到年齡分散。109年度各構面滿意度雖較108年度增加，惟整體滿意度平均4.16分反低於108年度之4.26[4]分，允宜針對滿意度較低項目如館藏豐富與多元性、自助借還書系統等持續精進改善。110年度調查對象為55歲以上樂齡讀者，整體滿意度平均4.16分。
[4] 其調查之滿意度等各項評價以五等尺度評分，5表示「非常滿意」、4表示「滿意」、3表示「普通」、2表示「不滿意」、1表示「非常不滿意」，若受訪者未曾使用該項服務，則請受訪者勾選「未曾使用」欄位，不列入計算。
(三)近年數位服務人次為實體服務人次倍數，允宜研擬將數位使用者納為滿意度調查對象，俾利精進各項服務，以滿足數位讀者之需求
由於數位資訊科技之快速發展，數位出版、數位閱讀環境及數位閱讀載具均為成熟之技術或產品，使得數位閱讀漸為普遍。由臺灣圖書館108至111年度7月底服務人次觀之(詳表2)，實體服務人次由108年度之280萬5,215人次概減為110年度110萬3,954人次，反觀同期間數位服務人次由470萬1,625人次，增為596萬5,642人次，且各年度數位服務人次皆為實體服務人次之數倍。為滿足數位讀者之需求，允宜研擬將數位使用者納為滿意度調查對象，俾利精進各項服務，以利數位資源充分運用。
表2 臺灣圖書館108至111年服務人次及外借冊數統計表
        單位：人次；冊
年度	服務人次		外借冊數（含視聽）
	實體	數位	實體書	電子書
108	2,805,215	4,701,625	964,092	214,442
109	1,785,295	5,977,168	767,778	469,347
110	1,103,954	5,965,642	469,004	679,090
111年1至7月	809,226	3,470,390	410,419	393,726

資料來源：臺灣圖書館提供 。
綜上，隨著資訊科技之發展，圖書館服務模式從實體借書服務延伸至數位資訊服務，臺灣圖書館近年數位服務人次為實體服務人次之數倍，該館雖每年辦理實體圖書館讀者滿意度調查以精進相關服務，惟其對象尚未納入數位使用者，允宜研擬辦理，俾利精進各項數位服務，以貼近數位讀者之使用需求。

六、國立海洋科技博物館及國立臺灣圖書館112年度編列電腦汰換之數量，與相關規範未盡相符，允宜依規定核實編列
科工館、海生館、海科館及臺灣圖書館112年度預算案於固定資產建設改良擴充明細表之一次性項目分別編列3,544萬2千元、1,507萬元、1,648萬7千元及3,941萬元，其中屬電腦等資訊設備購置或汰換經費分別為133萬5千元、28萬元、93萬元及102萬元(詳表1)。經查：
(一)資訊設備購置或汰換之相關規定
1.依112年度附屬單位預算共同項目編列作業規範，作業基金購置資訊設備係比照營業基金之規定及標準編列，依營業基金乙、固定資產建設改良擴充第14點規定：「資訊設備：除總預算共同性費用編列基準表所列項目應照所定基準計列外。其餘於預算內附詳細名稱、規格、數量、單價及總價。建置電腦機房或開發資通訊系統於測試階段，如須新購或汰換資訊設備，應優先檢討改用雲端基礎設施服務(Infrastructure as a Service，IaaS)。新購或汰換個人用之電腦設備如有行動化需求，應優先購置筆記型電腦及相關軟硬體。」
2.依112年度中央政府總預算編製作業手冊中共同性費用編列基準表之編列基準：(一)個人電腦(含作業系統、不含螢幕)編列基準2萬5千元。(二)個人電腦(含作業系統、含螢幕)編列基準3萬元。(三)筆記型電腦編列基準3萬元。另依編列說明規定：一、個人用之個人電腦(含筆記型電腦)每年以員額人數1/5比例汰換為原則。如有行動化需求，應優先購置筆記型電腦。二、公務共同使用之個人電腦(含筆記型電腦)以不超過員額人數1/10比例配置。四、各項資訊設備應按實際需要於編列基準範圍內核實編列，若有特殊業務需要，得說明計列。
(二)海科館及臺灣圖書館擬汰換電腦資訊設備之數量與相關規範未盡相符，允宜依規定辦理
1.按科工館112年度預算員額為131人(詳表2)，依前揭112年度共同性費用編列基準個人用之個人電腦(含筆記型電腦)每年以員額人數1/5比例汰換為原則，應為26臺，其預計汰換21臺個人用之個人電腦，符合汰換比例。
2.按海生館112年度預算員額為72人(詳表2)，依前揭112年度共同性費用編列基準個人用之個人電腦(含筆記型電腦)每年以員額人數1/5比例汰換為原則，應為14臺，其預計汰換14臺個人電腦，符合汰換比例。
3.按海科館112年度預算員額為40人(詳表2)，依前揭112年度共同性費用編列基準個人用之個人電腦(含筆記型電腦)每年以員額人數1/5比例汰換為原則，應為8臺，然其預計汰換9臺個人電腦及2臺筆記型電腦已超過汰換比例。
4.按臺灣圖書館112年度預算員額為77人(詳表2)，依前揭112年度共同性費用編列基準個人用之個人電腦(含筆記型電腦)每年以員額人數1/5比例汰換為原則，應為15臺，然其預計汰換25臺個人電腦已超過汰換比例。
綜上，海科館及臺灣圖書館108至112年度連年短絀(詳表3)，預算編列宜本撙節原則辦理，惟112年度編列汰換個人用電腦數量，已逾112年度中央政府總預算編製作業手冊中共同性費用編列基準表之汰換比例，允宜依規定核實編列，若有特殊業務需要，應依規定說明計列。
表1 國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館及國立臺灣圖書館112年度電腦等資訊設備購置或汰換經費明細表 單位：新臺幣千元
汰換/新購	項目名稱	數量	單價	金額	擬汰換設備之規定使用年限及已使用年限；新購原因及估列基礎明細
一、國立科學工藝博物館
汰換	個人電腦	21	25	525	個人電腦使用年限為5年，預計汰換之21台電腦使用已超過6年。
汰換	展廳電腦	18	45	810	電腦設備達規定年限5年，已使用5-10年。
小計		39		1,335
二、國立海洋生物博物館
汰換	個人電腦	14	20	280	汰舊換新個人電腦，提升電腦處理效能及同仁工作效率
三、國立海洋科技博物館
汰換	個人電腦	9	30	270	汰換已達使用年限之個人電腦
汰換	筆記型電腦	2	30	60	汰換已達使用年限之筆記型電腦
汰換	電腦	15	40	600	作為展場硬體設備更新與汰換，展廳多項設備達使用年限。部分設備已停產或無修復備料。
小計		26		930
四、國立臺灣圖書館
汰換	館員個人電腦	25	30	750	汰換已逾使用年限之個人電腦。
汰換	身障讀者用電腦	9	30	270	汰換已逾使用年限之身障讀者電腦。
小計		34		1,020

資料來源：彙整自科工館、海生館、海科館及臺灣圖書館提供資料。
表2 國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館及國立臺灣圖書館112年度預算員額表 單位：人
館所別	專任人員
	職員	駐衛警	約聘僱	技工(駕駛)	工友	合計
國立科學工藝博物館	75	0	46	6	4	131
國立海洋生物博物館	60	0	5	5	2	72
國立海洋科技博物館	26	0	12	1	1	40
國立臺灣圖書館	51	11	10	2	3	77

資料來源：教育部所屬基金112年度預算案。
表3 國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館及國立臺灣圖書館108至112年度預、決算短絀表
        單位：新臺幣千元
館所別	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 預算數	112年度 / 預算案
國立科學工藝博物館	(95,068)	(110,275)	(110,339)	(137,235)	(137,040)
國立海洋生物博物館	(36,520)	(77,209)	(80,518)	(97,965)	(82,378)
國立海洋科技博物館	(106,194)	(53,663)	(96,938)	(120,499)	(94,516)
國立臺灣圖書館	(36,048)	(50,054)	(69,863)	(62,966)	(62,258)

資料來源：教育部所屬基金112年度預算案。
（分機：1920 廖來第）